Contract nr.  01/2025

de achiziţionare a serviciilor de proiectare

Obiectul achiziției Elaborarea proiectului de execuție pentru ,,Reparația capitală și modernizarea drumului public local de interes raional L420 M1 – drum de acces spre s. Lozova, r-nul Strășeni”, km 0,00÷7,20.

Cod CPV: 71200000-0

”26” martie 2025                                                                                                             mun. Strășeni

- PARTEA GENERALĂ

- (OBLIGATORIU)

| Antreprenor /Prestatorul serviciilor | Autoritatea contractantă/ Beneficiar |
| --- | --- |
| SRL,,CONSTANT-PROIECT”, reprezentat prin director Constantin ROȘCA, cu sediul central: mun.Chişinău, str. Mircesti 23/1, ap.47; Adresa Birou: mun. Chisinau str. Columna 174, Of. 201, 202A, cod fiscal: 1016600021096, tel: 069499948, email: constantproiect@gmail.com ,care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Antreprenor,pe de o parte, | Aparatul Preşedintelui raionului Străşeni, reprezentat prin președinta raionului, d-na Mariana DÎMCENCO, cu sediul în mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, telefon/fax: 0(237) 2 36 30, cod fiscal: 1017601000161, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziția privind ,,Elaborarea proiectului de execuție pentru ,,Reparația capitală și modernizarea drumului public local de interes raional L420 M1 – drum de acces spre s. Lozova, r-nul Strășeni”, km 0,00÷7,20”, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1738658256540 din 04.02.2025 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. 01/2025 din 18.03.2025.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

- Aneza nr. 1-Specificația tehnică și Anexa nr. 2-Specificația de preț;

- Caietul de sarcini;

- Tema tehnica pentru proiectre.

- Garanția de bună execuție.

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a presta Lucrările conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.  Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr. 1 la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – 31 iulie 2025, inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documentației de către organele abilitate pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de drum, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de 3 exemplare + varianta electronică.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al organelor abilitate pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

3.1. Preţul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, constituie 869 254,00 lei MD (Opt sute șaizeci și nouă de mii două sute cincizeci și patru lei, 00 lei), inclusiv 144 876 TVA lei.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate, în decurs de 15 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea Lucrărilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract;

- calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- să presteze Lucrările conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;

- să indice termenul de garanție a lucrărilor;

- să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

- să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al organelor abilitate pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

- să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

- să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;

- să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 3 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de:

- refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;

- nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;

- nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract;

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

9.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este garanţia de bună execuție a contractului, obținută de la banca unde se deservește, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

9.2.	Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 9.1, în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  1 % din suma totală a contractului.

9.3.	Pentru prestarea cu întârziere a Lucrările, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0.1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0.5 % din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.9.1.

9.4 Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0,5 % din suma totală a prezentului contract.Reclamaţiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepţionării acestora sau nu mai târziu de 7 zile de la data recepționării,  fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.5. Pretenţiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și organele abilitate în Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

9.6. Antreprenorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.7.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Antreprenorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului.

9.8. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 20.12.2025

- PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

- SPECIALE AL CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

- RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| Antreprenor/ Prestatorul serviciilor de proiectare | Autoritatea contractantă/ Beneficiar |
| --- | --- |
| Sediul central: mun.Chişinău, str. Mircesti 23/1, ap.47; Adresa Birou: mun. Chisinau str. Columna 174, Of. 201, 202A Telefon: 069499948 e-mail: constantproiect@gmail.com Banca: OTP Bank S.A Sucursala 36 ”Petru Movilă” Cod IBAN: MD56MO2224ASV06172707100 SWIFT: MOBBMD22 Cod TVA: 0610970 Cod fiscal: 1016600021096 | Adresa: mun. Strășeni, str. M. Eminescu. 28 Tel./Fax:(0237) 23630 Email: consiliulraional@crstraseni.md Bănca:MF Trezoreria de Stat Adresa Băncii: mun. Chișinău Cont Bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD13TRPDAU319240G15745AB Cod fiscal: 1017601000161 |
| Constantin ROȘCA | Mariana DÎMCENCO |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 - Elaborarea proiectului de execuție pentru ,,Reparația capitală și modernizarea drumului public local de interes raional L420 M1 – drum de acces spre s. Lozova, r-nul Strășeni”, km 0,00÷7,20 | Proiect de executie | Republica Moldova | Constant-Proiect SRL | Conform caietului de sarcini | Conform caietului de sarcini si devizului de cheltuieli pentru proiectare | Drumuri: NCM D.02.01; (ultima editie) CP D.02.11-2014; CP D.02.25:2021 NCM L.02.12-2:2017 NCM L.02.12:2018 NCM L02.11-2:2013 |

Anexa nr. 1

la Contractul nr. 01/2025

SPECIFICAŢII TEHNICE

| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ de servicii de proiectare | Autoritatea contractantă /Beneficiar |

Anexa nr. 2

la Contractul nr. 01/2025

SPECIFICAŢII DE PREȚ

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar în lei (fără TVA) | Preţ unitar în lei (cu TVA) | Suma în lei fără TVA | Suma în lei MD cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71200000-0 | Lotul nr. 1 - Elaborarea proiectului de execuție pentru ,,Reparația capitală și modernizarea drumului public local de interes raional L420 M1 – drum de acces spre s. Lozova, r-nul Strășeni”, km 0,00÷7,20 | serviciu | 1 | 724 379 | 869 254 | 724 379 | 869 254 | 31.07.2025 |  |
|  | TOTAL |  |  | 724 379, 00 | 869 254, 00 | 724 379, 00 | 869 254,00 |  |  |

| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ de servicii de proiectare | Autoritatea contractantă /Beneficiar |