# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului adicent Centrului Medicilor de Familie nr.2

prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preț

# codul CPV 45215140-0

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun.Chișinău, bd.Dacia 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpDB36C | Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton) | m | 389,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 225,000 |
| 3 | TsC02D1 | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a deseurilor cu descarcare in auto | 100 m3 | 2,250 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 383,000 |
| 5 | TsC20C1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. IV / Adincirea platformei sub pietris gr.100mm | 100 m3 | 2,250 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. / Incarcarea pamintului rezultat | 100 m3 | 2,250 |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 383,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pavaj pietonal |  |  |
| 8 | TsC53A | Compactarea pamintului sub pavaj | 100m2 | 9,930 |
| 9 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 99,300 |
| 10 | TsC35B11 | Transportare pietris cu incarcator frontal , la distanta 11 - 20 m | 100 m3 | 0,993 |
| 11 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 993,000 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru pereu 100x20x6 cm, pe fundatie de beton | m | 259,000 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate colorate gr.40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 993,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pavaj rutier |  |  |
| 14 | TsC53A | Compactarea pamintului sub pavaj | 100m2 | 12,550 |
| 15 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 125,500 |
| 16 | TsC35B11 | Transportare pietris cu incarcator frontal , la distanta 11 - 20 m | 100 m3 | 1,255 |
| 17 | RpDD18A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 1 255,000 |
| 18 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton | m | 130,000 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 255,000 |
|  |  | Capitolul 4. Trepte de acces lateral |  |  |
| 20 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor | m3 | 0,210 |
| 21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 8,000 |
| 22 | CA03D2 | Beton turnat in pandus 10%, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15 | m3 | 0,130 |
| 23 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" cu adeziv pentru placari exterioare de tip "Class Extra" sau analog | m2 | 10,600 |
|  |  | Capitolul 5. Curtile lumina |  |  |
| 24 | RpCJ34A | Reparatii la pereti, prin spalarea manuala si indepartarea impuritatilor pentru finisari ulterioare | m2 | 8,950 |
| 25 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 8,950 |
| 26 | RpCJ18A | Finisaje cu adeziv de 3 mm grosime, pentru indreptarea suprafetelor, executat cu adeziv tip "Class Extra" sau analog la pereti | m2 | 8,950 |
| 27 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" cu adeziv pentru placari exterioare de tip "Class Extra" sau analog | m2 | 8,950 |
|  |  | Capitolul 6. Pragul Nr.1 |  |  |
| 28 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 8,500 |
| 29 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 7,900 |
| 30 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T aplicate la pereti | m2 | 8,500 |
| 31 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,000 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la trepte 3x100x100 | kg | 7,900 |
| 33 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" cu adeziv pentru placari exterioare de tip "Class Extra" sau analog | m2 | 7,900 |
| 34 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm | m2 | 10,600 |
|  |  | Capitolul 7. Pragul Nr.2 |  |  |
| 35 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 8,200 |
| 36 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,200 |
| 37 | CC03C | Montare plase sudate la trepte 3x100x100 | kg | 8,200 |
| 38 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta 10mm | m2 | 8,200 |
|  |  | Capitolul 8. Pragul Nr.3 |  |  |
| 39 | RpCM33C | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte | m | 11,700 |
| 40 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,700 |
| 41 | CC03C | Montare plase sudate la trepte 3x100x100 | kg | 11,700 |
| 42 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie antiglisanta 10mm | m2 | 11,700 |
|  |  | Capitolul 9. Scara acces si pandus |  |  |
| 43 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea treptelor | m3 | 0,650 |
| 44 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice / Demolarea pandusului din asfalt | m3 | 0,740 |
| 45 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,950 |
| 46 | TsC53A | Compactarea pamintului sub pandus | 100m2 | 0,050 |
| 47 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 172,100 |
| 48 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 11,500 |
| 49 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii liniare inclusiv sprijinirile | m2 | 8,350 |
| 50 | CA03D2 | Beton turnat in trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15 | m3 | 1,940 |
| 51 | CA03D2 | Beton turnat in pandus 12%, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F15 | m3 | 1,390 |
| 52 | CI21A | Placarea suprafetelor cu placi de trotuar h=25mm tip "Ciocolata" cu adeziv pentru placari exterioare de tip "Class Extra" sau analog | m2 | 26,700 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 108,000 |
| 54 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,108 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lista întreagă;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în timp de 45 zile data semnării contractului, aprobarii darii de seama și primirii ordinului de începere a executării lucrărilor

- Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- executarea lucrărilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii electronice participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
|  | Oferta de preț | Foruluarul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
|  | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat și aplicată semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin ștampila și semnatura participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.10 sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate conform Formularul F3.11 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.8, original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform Formularul F 3.13, original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani) | 500 000 lei în ultimele 3 ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Formularul F. 7, deviz ofertă | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Formularul F. 5, catalog de prețuri | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Formularul F. 3, borderou de resurse | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Lichiditate generală conform IPO14 | original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Demonstrarea accesului la utilajele, instalaţiile şi/sau echipamentele tehnice indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră nece | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confom Formularul F3.12 și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului, original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Manualul Calității | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Perioada de garanție a lucrarilor | Min. 5__________ani Max. 7__________ani * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Graficul de execuție | Formularul F3.5 original – confirmat prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) |  |
|  | Recomandări la contractele prezentate pentru demonstarea lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani | copie – confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura și ștampila Participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.3zile) | DA |
|  | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Original de Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III – sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.30 Chisinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
|  | Notă | Toate formularele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată. Formulare vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante în termen de 5 zile de la solicitarea autorității. Odată cu depunerea ofertei financiare li tehnice operatorul economic este obligat să depună doar DUAE. Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate. |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz – nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și corespunderea cerințelor tehnice

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:     60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender”

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” MTender.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_Nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_ Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:                                                                     Ludmila Manea