CAIET DE SARCINI

Obiectul: REPARATIA DRUMULUI L514 STEFAN VODA - STEFANESTI - VOLINTIRI, KM6+00 - KM12+276   Etapa 3

Autoritatea contractantă: Consiliul rational  Stefan Voda

1. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucţiune pentru ofertanţi, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziţie publică privind achiziționarea  lucrarilor de reparatie a drumului public   L 514  Stefan  Voda -Stefanesti -Volintiri pentru perioada 01.04.2022 – 31.12.2022.

2. Prezentul Caiet de sarcini conţine anexe destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Cerere de participare (anexa nr.1);

2) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);

3) Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

4) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

5) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

6) Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

7) Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

8) Contract-model (anexa nr. 8);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.1 la Caietul de sarcini), Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare – DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română.

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al achiziţiilor publice" (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentaţia de atribuire şi de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit.

12. În cazul unei asocieri, cerinţele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi de selecţie referitoare la situaţia economică şi financiară sau a capacităţilor tehnice şi profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporţional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

13. În ceea ce priveşte criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

14. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociaţiile trebuie să demonstreze o experienţă proporţională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

15. Capacitatea economică şi financiară, cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

16. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât şi capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct.42 din Ordinul MF 115/2021 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr.16 şi nr.18 din Ordinul MF 115/2021) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic şi profesional (anexele nr.17, nr.19 şi nr.20 din Ordinul MF 115/2021), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât şi resurse tehnice şi profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorităţii contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât şi tehnică şi profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie relevante şi nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct.22 şi pct.23 din Ordinul MF 115/2021 care determină excluderea din procedura de atribuire.

17. Prestatorul este  obligat să asigure lucrarile de reparatie a drumului L 514  conform  specificatiei tehnice.

18.  Termenii și condițiile de predare-primire sunt stipulate în pct.2 și pct.4 al Contractului model (anexa nr.8).

19. Prețul unitar ofertat nu poate fi modificat pe parcursul termenului de valabilitate a contractului.

20. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

21. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine –Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri şi servicii. Propunerea financiară conţine – Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire.

23. Toate documentele menţionate la pct. 23 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

24. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificatii tehnice:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 0,700 |
|  |  | Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. | km | 0,825 |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 | 3,08 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 3,08 |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 501,55 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (rambleu) | 100 m3 | 3,08 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa de imprumut) | 100 m3 | 26,17 |
| 6 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 4 946,77 |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 26,17 |
| 8 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 59,35 |
| 9 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (5935m2) | 100 m3 | 17,80 |
| 10 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclus transportul la 2.5km) | 100 m3 | 9,59 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 9,59 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din groapa din rezerva locala) | 100 m3 | 5,425 |
| 13 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 1 003,61 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 542,49 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea din rezerva locala) | 100 m3 | 2,24 |
| 16 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 414,40 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 224,00 |
| 18 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 36,17 |
| 19 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 36,17 |
|  |  | 2. Constructia sistemului rutier |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip-pietris | m3 | 182,65 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 | 1,83 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 328,77 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,83 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisip-pietris demolat) Volumul este aplicat cu coefircient k=1.22, conform normei DI110 | 100 m3 | 4,344 |
| 25 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 695,10 |
| 26 | DA07A | Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare (amestecarea material demolat cu nisip-pietris nou) | 100 m3 | 8,90 |
| 27 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris, h=15cm (Nisip-pietris de la Demolare-40% si amestec nisip-pietris fr.0-32mm Nou-60%) | m3 | 890,25 |
| 28 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm) | 1000 m2 | 5,253 |
| 29 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (k=-3) | 1000 m2 | -5,253 |
| 30 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 529,50 |
| 31 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) | m | 529,50 |
| 32 |  | Mastic bituminos | kg | 440,00 |
| 33 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 4,202 |
| 34 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 ) | m2 | 5 252,91 |
| 35 | pretul firmei | Beton asfatic microgranular dens, MAS16 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului) | t | 10,51 |
|  |  | 3. Constructia drumurilor laterale |  |  |
| 36 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamintului pentru executia covatei) | 100 m3 | 2,495 |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 2,495 |
| 38 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 461,54 |
| 39 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 2,495 |
| 40 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0-45mm, h=15cm | m3 | 106,92 |
| 41 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (strat din beton Vibrocilindrat Clasa Bbtb-2.8, h=13cm) | 1000 m2 | 0,713 |
| 42 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A (k=-3) | 1000 m2 | -0,713 |
| 43 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura | m | 67,50 |
| 44 | RpDB13A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos) | m | 67,50 |
| 45 |  | Mastic bituminos | kg | 60,00 |
| 46 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2 | t | 0,57 |
| 47 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 ) | m2 | 712,80 |
| 48 | pretul firmei | Beton asfatic microgranular dens, MAS16 (se adoga la norma DB16H, conform proiectului) | t | 1,43 |
| 49 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C16/20) | m3 | 4,50 |
|  |  | 4. Constructia rigolei prefabricate L4-8 |  |  |
| 50 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 60,48 |
| 51 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 111,89 |
| 52 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,61 |
| 53 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala fund si taluzuri) | 100m2 | 3,17 |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris h=0.15m | m3 | 17,28 |
| 55 | Dl123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 48buc | m3 | 17,33 |
| 56 | Dl119 | Fundatii monolite din beton mortar de ciment | m3 | 0,77 |
| 57 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (la rosturi) | m3 | 8,06 |
|  |  | 5. Constructia rigolei dreptunghiulare din beton armat |  |  |
| 58 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este inclus transportul la 1km) | 100 m3 | 0,084 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,60 |
| 60 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2.5 km k=1.07 | t | 6,67 |
| 61 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,12 |
| 62 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 0,12 |
| 63 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 0,24 |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 (h=15cm) fund | m3 | 1,80 |
| 65 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 )-fund | m3 | 2,40 |
| 66 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton monolit C30/37 XF4, h=20 )-taluzuri | m3 | 2,88 |
| 67 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 15,98 |
| 68 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 612,13 |
| 69 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 52,80 |
|  |  | 6. Constructia placilor din beton armat |  |  |
|  |  | 6.1. Placi Tip II, h=12cm |  |  |
| 70 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 18,00 |
| 71 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 4,80 |
| 72 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 176,90 |
| 73 | Dl119 | Turnarea placii din beton monolit C30/37 XF4 | m3 | 1,44 |
| 74 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole (palaca este aplicata fara cost, costul placilor este calculat in normele precedente) | m3 | 1,44 |
|  |  | 7. Constructia casiurilor din beton armat |  |  |
| 75 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,09 |
| 76 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,97 |
| 77 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 0,19 |
| 78 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 0,294 |
| 79 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-32mm (h=15cm) fund | m3 | 2,84 |
| 80 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4, h=15cm )-fund | m3 | 2,84 |
| 81 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4, h=15cm)-taluzuri | m3 | 2,52 |
| 82 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 16,80 |
| 83 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 6,00 |
| 84 |  | Material lemnos | m3 | 0,06 |
| 85 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 265,80 |
| 86 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinteni din beton monolit C16/20) | m3 | 1,32 |
|  |  | 8. Reabilitarea podetelor tubulare ovoidale (h=0.6m, b=0.9m) |  |  |
| 87 | TsC18B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodaririi apelor (reprofilarea albiei in aval) | 100 m3 | 0,075 |
| 88 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (k=1) | 100 m3 | 0,075 |
| 89 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 | 0,084 |
| 90 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,60 |
| 91 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 10,00 |
| 92 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.20m | m3 | 0,58 |
| 93 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 3,10 |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor A500C | kg | 270,00 |
| 95 | PD04A | Montarea armaturilor (plasa de acoperire armatura diam.16) | kg | 35,40 |
| 96 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier) | kg | 35,40 |
| 97 | AcE01A | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton C30/37 XF4 | m3 | 2,50 |
| 98 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 6,48 |
| 99 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=8cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) taluz in amonte | 100m2 | 0,045 |
| 100 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 | -0,045 |
| 101 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=10cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) rigola trapezoidala unilaterala/bilaterala | 100m2 | 0,277 |
| 102 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 | -0,277 |
| 103 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 13,68 |
| 104 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din Amestec Pietris-Nisip h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=8cm si Amestec Pietris-Nisip h=10cm) taluz in aval | 100m2 | 0,095 |
| 105 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 | -0,095 |
| 106 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.30m | m3 | 4,50 |
| 107 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (deversor in aval) h=20cm | m3 | 3,00 |
| 108 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm h=0.1m | m3 | 0,21 |
| 109 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (pinten) h=0.6m | m3 | 1,26 |
| 110 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (reprofilare) | 100 m3 | 0,035 |
| 111 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,50 |
|  |  | 9. Constructia podetelor de diam.0,8m (2buc) |  |  |
| 112 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) | 100 m3 | 0,95 |
| 113 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 42,20 |
| 114 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec nisip-pietris fr.0-45mm (sub corpul si capetele podetului) h=0.38 | m3 | 13,64 |
| 115 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.80 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,80m ) TC80.25.3 13buc | m3 | 12,43 |
| 116 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 98,89 |
| 117 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,82 |
| 118 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t | 0,009 |
| 119 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 8,87 |
| 120 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 40,00 |
| 121 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 124,80 |
| 122 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (constructia portalului) | m3 | 4,92 |
| 123 | Dl125 | Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portalele sunt aplicate fara pret, costul lor este calculat in normele precedente) | m3 | 4,92 |
| 124 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,43 |
| 125 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,43 |
| 126 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit C30/37 XF4 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola amonte | 100m2 | 0,332 |
| 127 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 | -0,332 |
| 128 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (cu beton monolit B20 h=10cm si piatra sparta h=10cm) rigola in aval | 100m2 | 0,332 |
| 129 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-5 | 100m2 | -0,332 |

25. Ofertantul are obligaţia, prin depunerea declaraţiei privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2), de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentaţia de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

26. Perioada de prestare a lucrarilor este 01.-04.2022 – 31.12.2022.

27. Preţurile la executarea lucrarilor se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

28. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

29. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

30. Documentele justificative în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE, care conţin date cu caracter personal, se prezintă separat în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa de email scgcd@mail.ru, la solicitarea autorităţii contractante.

31. În cazul asocierii conform pct.15 din Ordinul MF 115/2021, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021.

32. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.

33. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

34. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

35. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanţe între informaţiile prezentate de către operatorul economic în DUAE şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă şi neconformă, şi se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

36. Operatorul economic a cărui informaţie prezentată în DUAE corespunde cerinţelor/condiţiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunţ de participare are obligaţia să prezinte la cerere şi fără întârziere documentele justificative.

37. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

38. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în anunţul de participare, inclusiv în documentaţia de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic, ea se respinge de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

39. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

40. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

41. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

42. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informaţiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

43. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

44. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

45. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător este obligat de a completa şi prezenta declaraţia cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

46. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

47. La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluţionarea oricăror contestaţii, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţii publice, în conformitate cu termenii şi condiţiile indicate în documentaţia de atribuire.

48. Contractul-model este prezentat ca anexă la prezentul Caiet de sarcini.

49. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Cerere de participare (anexa nr.1);

2) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.2);

3) Specificaţii tehnice (anexa nr.6);

4) Specificaţii de preţ (anexa nr.7);

5) DUAE;

6) După caz, informaţii privind asocierea (anexa nr.11 din Ordinul MF 115/2021);

7) Garantia pentru oferta

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor tehnice și financiare.

50. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

1) Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii;

2) Autorizarea privind dreptul de a presta serviciile de transport solicitate;

3) După caz, certificatul valabil de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.

4) Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr.3);

5) Extras din raportul financiar;

6) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr.4);

7) Pașaportul și manualul tehnic a lucrarilor;

8) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr.5);

9) Garantia pentru executarea lucrarilor

În scopul protecției datelor cu caracter persoanal, următoarele documente vor fi prezentate la solicitare conform pct. 30 din prezentul caiet de sarcini, și anume: contractele de muncă a conducătorilor auto, permisele de conducere, certificatele de competență profesională, rezultatele examenului medical și concluziile consultativă narcologică.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea cerințelor de calificare și selecție.

Conducătorul grupului de lucru:      Barbei Valentina_______________ /