CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Larguta

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Larguta

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia  strazii in s.Larguta cu lungime de 433,5

m si latime de 4 m din beton H=15 cm

Intocmit in preţuri  curente 10.06.2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) |  |  | m3 |  | 160,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,880 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,824 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 2,208 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) |  |  | 100 m3 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,907 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 2,544 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 1,907 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) |  |  | 100m2 |  | 19,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 93,860 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 359,100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 28,500 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 57,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 4,902 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 21,280 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 51,490 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,866 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 2,014 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DC01A |  | Imbracaminte din beton cu ciment Marca C16/20 (M250)la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm |  |  | m2 |  | 1 734,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 17,340 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 005,720 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 34,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1422102205512 |  | Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 10,404 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1422102205513 |  | Beton in stratul de rezistenta |  |  | m3 |  | 156,060 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1422102205511 |  | Beton in stratul de uzura |  |  | m3 |  | 104,040 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710602000224 |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 8,670 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873122005000 |  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 |  |  | t |  | 3,468 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 52,020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682112205680 |  | Azbest cal. II fulgi |  |  | kg |  | 117,912 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  | kg |  | 169,932 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  | m2 |  | 91,902 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  | m2 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 6,936 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2875275891619 |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  | kg |  | 12,138 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 19,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | kg |  | 6,936 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 123,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2812106300000 |  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  |  | kg |  | 31,212 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 19,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 79,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 79,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 79,764 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 12,311 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 34,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 34,680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 3 814,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952160009250 |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  | h-ut |  | 79,764 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DI95 |  | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II |  |  | 100 m3 |  | 0,625 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,750 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003000 |  | Excavator |  |  | h-ut |  | 1,900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  |  | 400051 |  | Autobasculante, tonaj pina la 7 t |  |  | h-ut |  | 6,250 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 20,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 63,800 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 20,400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,740 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 8,817 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |