____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de defrisare a arborilor. Sectorul Rascani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Igienizarea arborilor str. N. Dimo (conform autorizatiei P-8782/2025) |  |  |
| 1 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 2,000 |
| 2 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 3 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 4 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 3,800 |
| 5 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 1,800 |
| 6 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 4,000 |
| 7 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 2. Igienizarea arborilor Parcul D. Riscanu (conform autorizatiei P-8864/2025) |  |  |
| 8 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 85,000 |
| 9 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 32,000 |
| 10 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc | 8,000 |
| 11 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 35,000 |
| 12 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 7,000 |
| 13 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 9,200 |
| 14 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 44,500 |
| 15 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 20,000 |
| 16 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 12,000 |
|  |  | 3. Igienizarea arborilor str. C. Mosilor, 9 (conform autorizatiei P-8949/2025) |  |  |
| 17 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 18 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 10,000 |
| 19 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 20 | TsH76A | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm | buc | 3,000 |
| 21 | TsH76B | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm | buc | 7,000 |
| 22 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,900 |
| 23 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,600 |
| 24 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 12,600 |
| 25 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 16,000 |
| 26 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 4. Igienizarea arborilor str. Cojocarilor, 21 (conform autorizatiei P-9276/2026) |  |  |
| 27 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 28 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 2,000 |
| 29 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 5,000 |
| 30 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 5,300 |
| 31 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 4,750 |
| 32 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 10,000 |
| 33 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 5. Igienizarea arborilor str. Armeneasca, 75 (conform autorizatiei P-9394/2026) |  |  |
| 34 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 35 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 4,500 |
| 36 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,000 |
| 37 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 8,000 |
| 38 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 6. Igienizarea arborilor str. Gradinarilor, 7 (conform autorizatiei P-9521/2026) |  |  |
| 39 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc | 1,000 |
| 40 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 4,900 |
| 41 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,400 |
| 42 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 8,000 |
| 43 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 7. Igienizarea arborilor str. A. Doga, 39/1 (conform autorizatiei P-9672/2026) |  |  |
| 44 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 45 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 4,500 |
| 46 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 1,000 |
| 47 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 4,000 |
| 48 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 8. Igienizarea arborilor str. A. Doga, 28 (conform autorizatiei P-9660/2026) |  |  |
| 49 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 50 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 51 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 52 | TsH76A | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm | buc | 2,000 |
| 53 | TsH76B | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm | buc | 1,000 |
| 54 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 1,400 |
| 55 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 4,600 |
| 56 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 3,750 |
| 57 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 10,000 |
| 58 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 9. Igienizarea arborilor str. N. Dimo, 14 (conform autorizatiei P-9642/2026) |  |  |
| 59 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 6,000 |
| 60 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 3,000 |
| 61 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 62 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 63 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 3,000 |
| 64 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 0,200 |
| 65 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 8,000 |
| 66 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 6,400 |
| 67 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 10,000 |
| 68 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 10. Igienizarea arborilor str. D. Riscanu, 14 (conform autorizatiei P-9603/2026) |  |  |
| 69 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc | 1,000 |
| 70 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,600 |
| 71 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,500 |
| 72 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 4,000 |
| 73 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 11. Igienizarea arborilor str-la Florariei, 2 bl. 1 (conform autorizatiei P-9707/2026) |  |  |
| 74 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 75 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 5,000 |
| 76 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 77 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 4,700 |
| 78 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 4,200 |
| 79 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 5,000 |
| 80 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 16,000 |
| 81 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 6,000 |
|  |  | 12. Igienizarea arborilor str. D. Riscanu, 37 (conform autorizatiei P-9738/2026) |  |  |
| 82 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 8,000 |
| 83 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 84 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,900 |
| 85 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,200 |
| 86 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 8,000 |
| 87 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 13. Igienizarea arborilor str. Columna, 48 (conform autorizatiei P-9740/2026) |  |  |
| 88 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 89 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,700 |
| 90 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 1,000 |
| 91 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 8,000 |
| 92 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 2,000 |
|  |  | 14. Igienizarea arborilor str. Albisoara, 80/4 (conform autorizatiei P-9792/2026) |  |  |
| 93 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 4,000 |
| 94 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 95 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 5,500 |
| 96 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 4,000 |
| 97 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 98 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 15. Igienizarea arborilor bd. Gr. Vieru, 15 (conform autorizatiei P-9793/2026) |  |  |
| 99 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 2,000 |
| 100 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 6,900 |
| 101 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,000 |
| 102 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 10,000 |
| 103 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 16. Igienizarea arborilor str. Gh. Madan, 44/1 (conform autorizatiei P-9831/2026) |  |  |
| 104 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 3,000 |
| 105 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 2,000 |
| 106 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 107 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 108 | TsH76A | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm | buc | 1,000 |
| 109 | TsH76B | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm | buc | 3,000 |
| 110 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 1,800 |
| 111 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 1,900 |
| 112 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 6,000 |
| 113 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 8,000 |
| 114 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 17. Igienizarea arborilor str. N. Dimo, 12 (conform autorizatiei P-9826/2026) |  |  |
| 115 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 116 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 3,000 |
| 117 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 8,000 |
| 118 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 6,000 |
| 119 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc | 2,000 |
| 120 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,200 |
| 121 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 29,500 |
| 122 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 18,600 |
| 123 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 60,000 |
| 124 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 32,000 |
|  |  | 18. Igienizarea arborilor str. Colina Puskin, 15 (conform autorizatiei P-9883/2026) |  |  |
| 125 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 14,000 |
| 126 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 127 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 2,000 |
| 128 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 2,000 |
| 129 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,300 |
| 130 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 6,100 |
| 131 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 16,000 |
| 132 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 19. Igienizarea arborilor str. Colina Puskin, 17 (conform autorizatiei P-9884/2026) |  |  |
| 133 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 9,000 |
| 134 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 8,000 |
| 135 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 136 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 2,000 |
| 137 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 138 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 0,350 |
| 139 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 4,800 |
| 140 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 8,100 |
| 141 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 142 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 20. Igienizarea arborilor str. Albisoara, 76/8 (conform autorizatiei P-9984/2026) |  |  |
| 143 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 6,000 |
| 144 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 7,000 |
| 145 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 2,000 |
| 146 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 8,300 |
| 147 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 6,400 |
| 148 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 149 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 6,000 |
|  |  | 21. Igienizarea arborilor str.Petricani, 92A (conform autorizatiei P-9992/2026) |  |  |
| 150 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 151 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 152 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc | 1,000 |
| 153 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,800 |
| 154 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 9,000 |
| 155 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 4,200 |
| 156 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 16,000 |
| 157 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 22. Igienizarea arborilor str. G. Cosbuc, 13 (conform autorizatiei P-9994/2026) |  |  |
| 158 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 2,000 |
| 159 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 8,000 |
| 160 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 2,000 |
| 161 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 162 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 5,400 |
| 163 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 6,800 |
| 164 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 10,000 |
| 165 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 4,000 |
|  |  | 23. Igienizarea arborilor str. B. Voievod, 6/1 (conform autorizatiei P-10025/2026) |  |  |
| 166 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 167 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 3,000 |
| 168 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 2,000 |
| 169 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 1,600 |
| 170 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,000 |
| 171 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 4,800 |
| 172 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 173 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 24. Igienizarea arborilor str. A. Botezatu, 9 (conform autorizatiei P-10070/2026) |  |  |
| 174 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 3,000 |
| 175 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 2,800 |
| 176 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,250 |
| 177 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 178 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 25. Igienizarea arborilor str. Gradinilor, 56 (conform autorizatiei P-10169/2026) |  |  |
| 179 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 3,000 |
| 180 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 4,000 |
| 181 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 1,000 |
| 182 | TsH75E | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul peste 100 cm | buc | 1,000 |
| 183 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,000 |
| 184 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 5,200 |
| 185 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 12,000 |
| 186 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 26. Igienizarea arborilor str. M. Costin, 19/1 (conform autorizatiei P-10240/2026) |  |  |
| 187 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 1,000 |
| 188 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 7,000 |
| 189 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 2,000 |
| 190 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 191 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 1,900 |
| 192 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 3,400 |
| 193 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 2,800 |
| 194 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 16,000 |
| 195 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 8,000 |
|  |  | 27. Igienizarea arborilor str. A. Russo, aliniament stradal (tronsonul str. M. Sadoveanu-str. N. Dimo, partea laterala a parcului Rascani, vizavi de LUKOIL) (conform autorizatiei P-10240/2026) |  |  |
| 196 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 88,000 |
| 197 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 68,000 |
| 198 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc | 6,000 |
| 199 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc | 38,000 |
| 200 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 18,000 |
| 201 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc | 1,000 |
| 202 | TrI1AG02G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foiose tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2 | t | 16,000 |
| 203 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t | 6,000 |
| 204 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 74,900 |
| 205 | RpDB23C | Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor | h-ut | 76,000 |
| 206 | RpDC12J | Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc | h-ut | 24,000 |