WinСмета2000

| Lucrări de întretinerea drumurilor locale din Raionul Briceni anul 2019 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantitatilor de lucrari №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |
| 1 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 6,000 |
| 2 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 7,000 |
| 3 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 16,000 |
| 4 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 240,000 |
| 5 |  | Deplasarea masinii de marcaj | h-ut | 2,400 |
|  |  | 2. Asigurarea esteticii rutiere |  |  |
| 6 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 150 000,000 |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 240,000 |
| 8 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 52,000 |
| 9 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 95,000 |
| 10 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 50,000 |
| 11 | DI19F | Autovehicul special pentru repararea si intretinerea drumurilor cu caroserie LEA de 5.5 t | h-ut | 48,000 |
| 12 | RpDA25A | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm | buc | 38,000 |
|  |  | 3. Intretinerea pe timp de vara |  |  |
| 13 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 46,000 |
| 14 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. | 1 km | 195,000 |
| 15 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 100,000 |
| 16 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 2 500,000 |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 9,000 |
| 18 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 9,000 |
| 19 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 9,000 |
| 20 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,500 |
| 21 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 1 470,000 |
|  |  | 4. Reparatia drumurilor cu beton asfaltic |  |  |
| 22 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 186,000 |
| 23 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 786,000 |
|  |  | 5. Reparatia drumurilor imipietruite |  |  |
| 24 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 | 380,000 |
| 25 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 60,000 |
| 26 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 6 000,000 |
|  |  | 6. Constructia capetelor amonte si oval la podete |  |  |
| 27 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 14,300 |
| 28 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 4,500 |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,700 |
| 30 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul pina la 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | м | 7,500 |
| 31 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 23,280 |
| 32 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 47,400 |
| 33 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 8,400 |
| 34 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 21,600 |
|  |  | 7. Intretinerea pe timp de iarna |  |  |
| 35 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 196,000 |
| 36 | DI52A | Devierea apelor prin sant si alte constructii de scurgere cu curatirea lor de gheata si zapada | m3 | 25,000 |
| 37 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km | 350,000 |
| 38 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 296,000 |
| 39 | DI53B | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm | 1 km | 185,000 |
| 40 | DI79A | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 224,000 |
| 41 | Patrularea traseului | Patrularea traseului de catre muncitori | h-om | 760,000 |
| 42 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 | t | 335,120 |
| 43 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 88,650 |
| 44 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 985,000 |
| 45 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 3 250,000 |
| 46 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 4,710 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |