# CONȚINUTUL TEMEI - PROGRAM

pentru elaborarea Planului urbanistic general al Primăria comunei Baimaclia, rl. Cantemir

- Denumirea lucrării - Planul urbanistic general al Primăria comunei Baimaclia, rl. Cantemir

- Elaboratori şi colaboratori – antreprenor specializat conform contractului adjudecat în urma procedurii de achiziții

- Beneficiar – Primăria com. Baimaclia, rl. Cantemir

- Sursele de finanţare – Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

- Necesitatea lucrării - Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă documentația de bază pentru dezvoltarea teritoriului localității Baimaclia, raionul Cantemir, pe o perioadă de 10-15 ani, fiind esențial pentru asigurarea unei dezvoltări ordonate și sustenabile. Acesta va include reglementări și strategii pentru gestionarea urbanistică a teritoriului, modernizarea infrastructurii, protecția mediului, dezvoltarea infrastructurii de utilități publice și promovarea unei economii locale sustenabile. PUG-ul va servi drept instrument pentru emiterea actelor permisive de urbanism (certificate de urbanism, autorizații de construire, etc.), asigurând coordonarea dezvoltării locale în conformitate cu reglementările legale și nevoile comunității.

- Scopul lucrării, conţinutul, etapele şi termenele de realizare

  - Relarea localității la teritoriul său administrativ, identificarea potențialului natural, economic și uman al regiunii.

  - Delimitarea intravilanului, zonelor funcționale, zonelor de construcție și celor de protecție.

  - Reglementări specifice pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare, căilor de comunicație, rețelelor de utilități (apă, canalizare, energie electrică, etc.).

  - Protecția obiectivelor de patrimoniu cultural și natural, stabilirea și delimitarea zonelor protejate.

  - Planificarea amplasării obiectivelor de utilitate publică.

Etapele de realizare vor include:

  - Ridicarea topografică;

  - Consultarea inițială a populației și autorităților locale.

  - Analiza și culegerea datelor inițiale.

  - Elaborarea documentației grafice și scrise (analize, propuneri, reglementări).

  - Consultarea cu autoritățile competente și obținerea avizelor necesare.

  - Revizuirea și aprobarea documentației finale de către Consiliul Local.

  - Termenul estimat pentru finalizarea lucrării este de 150-210 zile calendaristice, excluzând perioada de avizare și consultare publică.

  - Planul urbanistic general și Regulamentul aferent, aprobate în condițiile legii devin instrumente principale pentru emiterea de către autoritățile publice locale a actelor permisive pentru acțiuni urbanistice (certificate de urbanism pentru proiectare, autorizații de construire, desființare și schimbare a destinației).

- Pregătirea datelor iniţiale - Consultarea populației se va desfășura în conformitate cu procedura stabilită de legislație cel puțin de două ori, inclusiv anterior aprobării de către Consiliul local. Culegerea datelor inițiale, executarea studiilor şi prospecţiunilor, utilizarea hărţilor şi materialelor topografice se va efectua de către proiectantul general cu participarea persoanelor responsabile ale autoritătii publice locale sau raionale, competente pe subiectele abordate.

- Modul de elaborare a lucrării - Planul Urbanistic General se va elabora în cadrul unei singure faze, pe o perioadă de 10-15 ani, și va analiza dezvoltarea pe termen lung a teritoriului localității. În paralel, vor fi realizate studii de fundamentare pentru fiecare subdomeniu relevant (transport, apă, canalizare, mediu, etc.), iar consultarea prealabilă cu autoritățile emitente de avize va fi continuă pe durata procesului de elaborare.

- Alte date şi cerinţe, conținutul documentației de urbanism elaborate -

- PIESE DESENATE

  - Încadrarea în teritoriu

  - Situaţia existentă, disfuncţionalităţi şi priorităţi

  - Zonificarea teritoriului: reglementări pentru delimitarea și utilizarea terenurilor (zone rezidențiale, industriale, agricole, de protecție).

  - Infrastructura: rețele de apă, canalizare, energie electrică, transport.

  - Reglementări de protecție a mediului: zone verzi, protecția resurselor naturale.

  - Obiecte de utilitate publică: planuri pentru locațiile instituțiilor publice, parcuri, zone de recreere.

  - Unităţi teritoriale de referinţă

- PIESE SCRISE

  - Memoriul de sinteză: prezentarea soluțiilor propuse și fundamentarea acestora.

  - Memoriul general: analiza retrospectivă, problemele identificate și prognoza de dezvoltare a localității.

- Regulament local de urbanism aferent PUG-ului.

Memoriul general trebuie să fundamenteze soluţiile planului urbanistic general şi să cuprindă analiza retrospectivă, problemele principale, condiţiile şi prognozele de dezvoltare a localităţii; evaluarea surselor (populaţie, teritorii, patrimoniu istorico-arhitectural şi altele); prognoza de modificare a condiţiilor de viaţă şi a situaţiei complexului natural; fundamentarea structurii de sistematizare şi a compoziţiei spaţiale ale localităţii.

Memoriul general trebuie completat cu anexe, care pot fi grupate în:

- materiale suplimentare grafice sau scrise pentru detalierea sau explicitarea unor probleme (cartograme, scheme grafice, tabele sintetice etc);

- tema-program, acorduri şi avize obţinute pe parcursul elaborării planului urbanistic general, procese-verbale, alte documentaţii vizând consultarea populaţiei;

- prevederi legale, standarde şi normative în vigoare, extrase care trebuie să justifice justifice soluţiile aplicate.

Regulamentul aferent planului urbanistic general se elaborează în scopul detalierii şi consolidării reglementărilor cuprinse în piesele desenate.

- Valorificarea lucrării - Controlul de autor asupra realizării prevederilor Planului urbanistic general se va manifesta prin avize în cazuri de incertitudini sau neclarități sau coordonări prealabile privind operarea unor modificări în documentația susnumită.

- Avizarea, expertizarea şi aprobarea - Conform anexei la NCM B.01.02:2016 “Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”.

- Termenele de realizare şi costul lucrării - Termenul de realizare este estimat între 150 și 210 zile calendaristice, iar valoarea estimativă a lucrării va fi specificată în oferta financiară depusă de ofertantul selectat. Aceasta va include toate costurile legate de elaborarea documentației, consultarea publică și avizarea finală.