| Servicii de amenajare a proiectului dendrologic din sensul giratoriu str. Alecu Russo/ bd Mircea cel Batran | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de peisajistica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 820,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  | h-ut | 10,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Veigela florida cu coroana formata 50-60cm, H=1.00-1.30m |  | buc | 820,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,40 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 278,80 |  |  |
|  | 11110001022 |  | Veigela florida cu coroana formata 50-60cm, H=1.00-1.30m |  | buc | 852,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH136 |  | Plantarea plantelor - lavandula diametru 25-30cm inaltime 25-30cm |  | 100 buc | 21,00 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 33,81 |  |  |
|  | 00000023333 |  | lavandula diametru 25-30cm inaltime 25-30cm |  | buc | 2 184,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD16A1 |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t (granit) |  | m3 | 8,57 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 9,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,54 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | granit |  | m3 | 10,71 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD15B1 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | m3 | 12,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 15,00 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Bordura dinplastic H=15-20cm |  | m | 216,00 |  |  |
|  | 00211222 |  | Bordura dinplastic H=15-20cm |  | m | 237,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | TsJ05C |  | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers LATIME 1.0M |  | m2 | 220,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 41,80 |  |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  | h-om | 4,40 |  |  |
|  | 1711217329883 |  | Material textil netesut NETESIN latime 1.0m |  | m | 170,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH10C |  | Brazduiri in benzi sau chenare cu panta < 30% |  | m2 | 30,25 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 21,48 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  | m2 | 3 025,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 181,50 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 393,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 3 025,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 332,75 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 30,25 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 145,81 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 119,79 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | TsH15A |  | Plivirea buruienilor in peluze |  | 100m2 | 30,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,54 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH63A |  | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 |  | 100m2 | 30,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,26 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 11,19 |  |  |
|  | 2952270004709 |  | Motocositoarea G-400 |  | h-ut | 7,56 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | TsH13B1 |  | Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% |  | kg | 120,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 2415907304285 |  | Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol |  | kg | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH99B |  | Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti |  | 100 buc | 8,20 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 13,12 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 8,20 |  |  |
|  | 0141117204628 |  | Ingrasaminte tip granucote |  | kg | 32,80 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 13,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH103B |  | Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti cu inaltimea peste 1 m |  | 100 buc | 8,20 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 2,62 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,64 |  |  |
|  | 2413317346671 |  | Substante chimice |  | kg | 24,60 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 2,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * 7 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |