Aprobat

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiei: Servicii de amenajare şi salubrizare în municipiul  Străşeni

pentru perioada anului 2026

Cod CPV:

| Nr | Cod CPV | Serviciile solicitate | U.M. | Cantitatea | Periodicitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Salubrizareași menținerea ordinii sanitare în mun. Strășeni |  |  |  |  |  |
|  |  | Întreținerea străzilor pe timp de iarnă în mun. Strășeni (curățarea zăpezii și răspândirea materialului antiderapant – MAD), pe următoarele artere: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Chișinău, str. I. Iachir, str. T. Ciorbă, str. M. Frunze, str. P. Sîrcu, str. Unirii, str. 31 August 1989, str. A. Plămădeală, bd. Păcii, str. V. Micle, str. V. Alecsandri, str. P. Rareș, str. V. Cupcea; str. Decebal. | 1000 m.p./sez. | 130 ,00 | Februarie-martie; Decembrie; |
|  |  | Măturarea manuală sau mecanizată a aleilor, străzilor și locurilor publice, cu frecvență zilnică (14 000 m²/zi), după cum urmează: – str. M. Eminescu (ambele direcții, traseu R1 – str. V. Micle); – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (ambele direcții, traseu R1 – str. V. Micle); – Parcul public M. Eminescu; – Parcul public Ștefan cel Mare și Sfânt. Salubrizarea și întreținerea terenurilor publice adiacente căilor de acces la podul pietonal peste calea ferată (zonele de urcare și coborâre), inclusiv colectarea și evacuarea deșeurilor. | m.p./an | 3 514 000,00 | Luni – vineri; Februarie –decembrie; |
|  |  | Curățarea canalelor de captare și grilelor de direcționare a apelor pluviale de pe str. S. Lazo, str. A. Mateevici, str. G. Muzicescu, str. V. Alecsandri, str. Chișinău, str. I. Creangă și bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (sectorul adiacent IP Strășeni) | m.c. | 120,00 | Martie, iulie, octombrie |
|  |  | Degajarea urnelor stradale de gunoi | buc./an | 8 785,00 | Luni – vineri; |
|  |  | Încărcarea și transportarea deșeurilor de pe străzi, inclusiv a celor rezultate din lichidarea gunoiștilor neautorizate, către poligoanele de acumulare a deșeurilor municipale, situate la o distanță de până la 5 km | m.c./an | 1 004,00 | Februarie - decembrie |
| 2. Întreținerea spațiilor verzi |  |  |  |  |  |
| 2.1. Întreținerea parcului M. Eminescu |  |  |  |  |  |
|  |  | Cosirea periodică și greblarea gazonului în Parcul public M. Eminescu, cu colectarea și evacuarea resturilor vegetale | m.p./an | 46 900,00 | Două ori pe lună; Aprilie - octombrie; |
|  |  | Achiziționarea și plantarea florilor anuale în sol, cu pregătirea prealabilă a terenului. | buc | 840,00 | Mai ; |
|  |  | Tăierea manuală a coroanei arborilor și arbuștilor, cu diametrul până la 30 cm, inclusiv colectarea și evacuarea resturilor vegetale | buc. | 20,00 | Februarie-aprilie; |
|  |  | Întreținerea havuzului, inclusiv spălarea, dezinfectarea și curățarea conform procesului tehnologic, precum și schimbarea apei în volum de 8 m³ | m.p/an | 560,00 | Săptămânal; Aprilie-octombrie; |
|  |  | Întreținerea terenului de agrement pentru copii, inclusiv salubrizarea, verificarea periodică a stării echipamentelor și lucrările minore de reparare (dacă este necesar), în vederea asigurării funcționalității și securității acestuia |  |  | Luni – vineri Februarie - decembrie |
| 2.2. Întreținerea parcului Ștefan cel Mare |  |  |  |  |  |
|  |  | Cosirea periodică și greblarea gazonului în Parcul public Ștefan cel Mare și Sfânt, cu colectarea și evacuarea resturilor vegetale | m.p /an | 43 890,00 | O dată pe lună; Aprilie i-octombrie; |
|  |  | Tăierea manuală a coroanei arborilor și arbuștilor, cu diametrul până la 30 cm, inclusiv colectarea și evacuarea resturilor vegetale | buc. | 35,00 | Februarie – aprilie; |
|  |  | Doborârea arborilor cu ferestrău mecanic, executată din autoturn, inclusiv asigurarea măsurilor de protecție, curățarea și evacuarea resturilor vegetale | buc. | 4,00 | Februarie – aprilie; |
| 2.3. Întreținerea parcului Gr. Vieru |  |  |  |  |  |
|  |  | Cosirea periodică și greblarea gazonului în Parcul public Grigore Vieru, cu colectarea și evacuarea resturilor vegetale | m.p./an | 30 800,00 | O dată pe lună; aprilie-octombrie; |
|  |  | Formarea coroanei arborilor și arbuștilor, cu tăierea crengilor uscate, inclusiv colectarea și evacuarea resturilor vegetale | buc. | 60,00 | Februarie –aprilie; |
|  |  | Achiziționarea și plantarea florilor anuale în sol, cu pregătirea prealabilă a terenului. | buc. | 200,00 | Sezon; |
| 2.4. Întreţinerea spaţiilor verzi adiacent străzilor |  |  |  |  |  |
|  |  | Cosirea și greblarea gazonului în spațiile verzi adiacente străzilor, inclusiv colectarea și evacuarea resturilor vegetale | m.p./an | 187 810,00 | O dată pe lună; Aprilie -octombrie; |
|  |  | Tăierea crengilor uscate, cu ferestrău mecanic din autoturn, la arbori cu diametrul până la 30 cm, în spațiile verzi adiacente străzilor, inclusiv colectarea și evacuarea resturilor vegetale | buc | 50,00 | Februarie-aprilie; |
|  |  | Achiziționarea și plantarea florilor anuale în sol, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, M. Eminescu, inclusive, cu pregătirea prealabilă a terenului. | buc | 200,00 | Aprilie-mai; |
|  |  | Achiziționarea și plantarea materialului săditor în ghiveci | buc | 60,00 | Aprilie-mai; octombrie; |
|  |  | Udarea florilor și gazonului, conform necesităților vegetației | m.p/an | 20 000,00 | Mai-octombrie; |
|  |  | Procurarea materialului săditor și săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor, cu adâncimea de 0,4–0,7 m, inclusiv curățarea și pregătirea terenului. | buc. | 50,00 | Martie – octombrie; |
| 3.Pregătirea orașului către sărbători |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pregătirea oraşului către sărbătorile de Paşte |  |  |  |  |  |
|  |  | Încărcarea și transportarea deșeurilor de pe străzi | m.c. | 20,00 | Aprilie |
| 3.2. Hramul bisericii Sf. Nicolae (fundătura) |  |  |  |  |  |
|  |  | Curățarea (măturarea gunoiului) și menținerea ordinii sanitare a străzilor. P. Sîrcu și Unirii. | m.p | 6 300,00 | Ajun 23 mai; |
|  |  | Încărcarea și transportarea gunoilui | m.c. | 12,00 | Ajun 23 mai; |
| 3.3. Ziua internaţională a copiilor (1 iunie) |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea și instalarea pubelelor, meselor | rute auto | 4,00 | 1 iunie; |
|  |  | Instalarea BIO WC ( parcul Ștefan cel Mare;) | buc | 2,00 | 1 iunie; |
|  |  | Curățarea ( măturarea de gunoi) manuală a aleilor, Parcul public Ștefan cel Mare și Sfânt | m.p. | 3 750,00 | 1 iunie; |
| 3.4. Ziua diasporei |  |  |  |  |  |
|  |  | Curățarea (măturarea gunoiului) aleilor din Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt | m.p | 3 750,00 | August; |
|  |  | Transportarea și instalarea pubelelor, meselor | rute | 4,0 | August; |
|  |  | Instalarea WC bio, (parcul Ștefan cel Mare și Sfânt | buc | 1,0 | August; |
|  |  | Văruitul bordurei în parcul Ștefan cel Mare și Sfînt | m.p. | 400,00 | August; |
| 3.5. Hramul municipiului Strășeni (27 octombrie) |  |  |  |  |  |
|  |  | Curăţarea (măturarea de gunoi), întreţinerea în ordine sanitară a străzilor şi trotuarelor | m.p. | 17 600,00 | 26-27 octombrie; |
|  |  | Instalarea și scoaterea drapelurilor | buc. | 108,00 | Octombrie; |
|  |  | Instalarea şi scoaterea ghirlandelor din stegulețe | buc. | 10,00 | Octombrie; |
|  |  | Văruitul bordurilor | m.p. | 1150,00 | Octombrie; |
|  |  | Instalarea BIO WC | buc | 2,00 | 27 octombrie; |
|  |  | Încărcarea și transportarea gunoiului de pe străzi | m.c. | 50,00 | Octombrie ; |
| 3.6. Anul Nou |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontarea pomului de Crăciun și ghirlandelor electrice în parcul M.Eminescu | set | 1,00 | Ianuarie; |
|  |  | Instalarea pomului de Crăciun și ghirlandelor electrice | set | 1,00 | 01-10 Decembrie ; |
|  |  | Instalarea, conectarea elementelor de iluminat decorative, ghirlande | buc. | 18,0 | 01-10 Decembrie; |
| 4. Gestionarea cimitirelor |  |  |  |  |  |
|  |  | Degajarea terenului aferent de frunze, gunoi, crengi mici (600 m.p./săpt) | m.p./an | 28 600,00 | Februarie-decembrie; |
|  |  | Încărcarea și evacuarea gunoiului de la cimitirele municipiului | m.c./an. | 350,00 | O dată pe săptămână; |
|  |  | Evacuarea vegetaţiei uscate şi a gunoiului acumulat în urma lucrărilor de amenajare a mormintelor în ajunul sărbătorilor de Paştele Blajinilor | m.c. | 350,00 | Luna aprilie - mai; |
|  |  | Văruitul bordurilor | m.p. | 250,00 | Aprilie; |
| 5. Întreţinerea poligonului de acumulare a deșeurilor |  |  |  |  |  |
|  |  | Degajarea terenului aferent de frunze, gunoi, crengi mici ( 1400 m.p./lună) | m.p./an | 16 800,00 | Februarie-decembrie; |
|  |  | Lucrări de nivelare a gunoiului cu tehnică specializată, | ore/an | 432,00 | Februarie-decembrie; |
|  |  | Lucrări anti incendiare de compactare și forare a straturilor de deșeuri cu evacuarea gazelor menajere. | m.p | 12 000,00 | Februarie-decembrie; |
| 6. Iluminatul stradal |  |  |  |  |  |
|  |  | Deservirea rețelelor iluminatului public stradal în mun. Strășeni (55 km/lunar) | km/an | 660,00 | Lunar; Februarie-decembrie; |
| 7. Alte lucrări |  |  |  |  |  |
|  |  | Efectuarea lucrărilor de marcaj longitudinal, transversal sau diverse executate cu vopsea pe suprafețe carosabile | m.p. | 1 480,0 | La necesitate; |
|  |  | Măsuri de profilaxie și combatere a ambroziei | ore/an | 128,00 | Aprilie – septembrie; |
|  |  | Măsuri de reziliență pentru situații de urgență: transportarea, depozitarea și distribuirea pământului pentru acoperirea și stingerea focarelor, conform indicațiilor autorității contractante și normelor în vigoare. | lei/an | 200 000 | Februarie – decembrie; |
|  |  | Servicii de întreținere și reabilitarea a mobilierului urban | lei/an | 200 000 | Lunar; |
|  |  | Servicii de captare și sterilizare a câinilor vagabonzi. | cap./an | 50,00 | Februarie – decembrie; |

Elaborat:

Ion Scobici, Viceprimar al Municipiului Strășeni