Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii

Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova

Planul de implicare a Părților Interesate

Chișinău 2019

Cuprins

Acronime	4

1.	Introducere / Descrierea proiectului	5

1.1.	Introducere	5

1.2.	Descrierea succintă a Proiectului	5

1.3.	Beneficiarii Proiectului	6

1.3.2.	Achiziția terenului permanent	9

1.4.	Impactele sociale și de mediu anticipate	11

1.5.	Scopul  și domeniul de aplicare al Planului de Implicare a Părților Interesate	14

2.	Cadrul legal și cerințele legale	15

2.1.	Legislația Republicii Moldova	15

2.2.	Cerințele Băncii Mondiale	17

3.	Identificarea și Analiza Părților Implicate	17

3.2.	Persoane sau grupuri de persoane dezavantajate/vulnerabile	21

3.3.	Alte părți interesate	21

3.3.1.	Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri)  și alte Organizații a societății civile	23

3.3.2.	Intituțiile Financiare	23

WB – Banca Mondială	23

EBRD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare	23

3.3.3.	Consultanții și Antreprenorii	23

3.4.	Prezentarea succintă a intereselor Părților Implicate asupra Proiectului	23

4.	Prezentarea succintă a activităților anterioare de implicare a Părților Interesate	26

4.1.	Analiza prealabilă a Evaluării Impactului asupra Mediului și Social la etapa de identificare (aprilie - mai 2016)	27

4.2.	Rezumatul întrebărilor, propunerilor și părerilor parvenite ca urmare a consultării publice privind Evaluarea Impactului asupra Mediului și Social (consultații efectuate în iunie – iulie 2016)	27

5.	Planul de Implicare a Părților Interesate	36

5.1.	Activitățile planificate ale părților interesate implicate	36

5.2.	Răspândirea Informației	46

6.	Mecanismul de remediere a reclamațiilor	46

6.1.	Canalele de sesizare a reclamațiilor	46

6.2.	Mecanismul de remediere a reclamațiilor la nivel de Proiect	46

6.3.	Închiderea reclamațiilor	49

6.4.	Înregistrarea și documentarea reclamațiilor	49

6.5.	Note Informative privind Mecanismul de remediere a reclamațiilor	49

7.	Rolurile și responsabilitățile părților interesate implicate	50

8.	Monitorizarea și Raportarea	51

8.1.	Raportarea regulară privind implicarea părților interesate	51

8.2.	Implicarea părților interesate în activitățile de monitorizare	52

8.3.	Indicatorii de implicare a Părților Interesate	52

Anexe	53

Anexa 1: Rezumatul întrebărilor, propunerilor precum și a fedbackului parvenit în urma celei de-a doua (finală) runde de consultări publice în privința Analizei Impactului Social și de Mediu	55

Rezumatul întrebărilor, propunerilor și feedbackului privind sediul nou al Moldelectrica și Planul de Mediu și Management Social (2018)	61

Anexa 2:  Activitățile de informare publică și consultare publică la etapa de elaborare a Proiectului (Etapa de Fizibilitate)	62

Anexa 3: Raportul de consultare publică privind Planul de Mediu și Management Social	69

1.	Introducere	70

2.	Infromarea publică	70

3.	Ședința privind consultările publice	71

4.	Principalele comentarii și sugestii	71

5.	Atașamente	72

5.1 Publicările de pe pagina oficială a Unitații Consolidate pentru Implementare a Proiectelor în domeniul Energeticii din Moldova.	72

5.2 Publicările de pe pagina oficială a  Moldelectrica	74

5.3 Publicările de pe pagina oficială civic.md – portal electronic al ONGului	75

5.4 Ședință publică organizată la adresa strada Ciocana 8	75

5.5 Ședința privind consultarea publică – lista participanților	78

5.6 Invitation letter to public consultation	79

# Acronime

| CDC | Dispeceratul Central |
| --- | --- |
| DACs | Comunitățile afectate în mod direct |
| EBRD | Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare |
| EIB | Banca Europeană de Investiții |
| EMS | Sistemul de gestionare a energiei |
| ESIA | Evaluarea de mediu și a impactului social |
| EU | Uniunea Europeană |
| FS | Studiu de fezabilitate |
| GRM | Mecanism de remediere a reclamațiilor |
| HQ | Sediul central |
| IACs | Comunitățile afectate indirect |
| IFI | Instituții Financiare Internaționale |
| LACF | Cadrul de achiziție a terenurilor și de compensare |
| ME | Întreprinderea de stat Moldelectrica |
| MEPIU | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) |
| MMS | Sistemul de gestionare a măsurătorilor |
| NGO | Organizație non-guvernamentală |
| OHTL | Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice |
| OP | Politica operațională |
| PAP | Persoane afectate de implementarea proiect |
| POM | Manualul operațional al proiectului |
| PSDP | Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova |
| QEHS | Calitate, Mediu, Sănătate și Siguranță |
| RAP | Planul de acțiune privind strămutarea |
| SEP | Planul de implicare a părților interesate |
| SIMC | Comitetul de monitorizare al impactului social |
| SS | Substație |
| WB | Banca Mondială |

# Introducere / Descrierea proiectului

## Introducere

Acest document reprezintă Planul de Implicare a Părților Interesate (SEP), care a fost elaborat de către Întreprinderea de Stat Moldelectrica (ME), în scopul implementării Proiectului de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova (în continuare denumit „Proiect”).

Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova aparține unei serii de proiecte finanțate de către Instituțiile Financiare Internațioale (IFI). Proiect de interconectare energetică ansincronă, este format din 4 componente majore: (1) Construcția unui nou transformator de tipul „spate-n spate” (Back to Back), (2) construcția unei  noi linii aeriene de transmisie a energiei electrice de  400kV între Vulcănești-Chișinău, (3) extinderea a trei substații: modernizarea substației de 300 kV din Chișinău precum și a substației de 400 kV din Vulcănești, (4) Construcția unui nou sediu a Î.S. Moldelectrica, care ve reprezenta sediul central al acesteia. În scopul elaborării întregului proiect asincron, în anul 2015, BERD-ul a angajat o echipă de consultanți independenți, și anume Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) din România, Institutul de Cercetări de Mediu din Suedia IVL SRL (Suedia), precum și Institutul de Cercetare, Proiectare și Tehnologie „Energoproiect” (Republica Moldova) pentru ca aceștia să elaboreze un studiu de fezabilitate (FS), Evaluarea de mediu și a impactului social (ESIA), și Cadrul de Compensare și Achiziție a Terenurilor (LACF). Dat fiind că acordurile financiare dintre donator au fost convenite abia în anul 2017, Evaluarea de Mediu și a Impactului Social și alte instrumente de siguranță, precum Studiul de Fezabilitate, se referă la toate cele patru componente fără a face distincție între proiectele finanțate de către BERD/BEI/UE și cel finanțat de către Banca Mondială.

Pentru a clarifica diferența dintre cele două Proiecte, trebuie să atragem atenția asupra faptului că Banca Mondială va finanța componentele (2) construcția unei noi linii aeriene de transmisie a energiei electrice de 400kV între Vulcănești-Chișinău, (3) extinderea a trei substații: modernizarea substației de 300 kV din Chișinău precum și a substației de 400 kV din Vulcănești și (4) Construcția unui nou sediu a Î.S. Moldelectrica, care ve reprezenta sediul central al acesteia, în timp ce BERD-ul, BEI-ul și UE, vor finanța în comun Componenta (1) Construcția unui nou transformator de tipul „spate-n spate” (Back to Back). Deocamdată nu există un accord de co-finanțare sau finanțare paralelă, însă acele Proiecte sunt tratate ca două Proiecte separate. Acest document se axează doar pe scopul activităților finanțate de către Banca Mondială.

## Descrierea succintă a Proiectului

Obiectivul de dezvoltare a Proiectului este de a amplifica capacitatea și de a îmbunătăți rezistența sistemului de transmisie energetică în Republica Moldova, prin aceasta sporind accesul acestui sistem la cel de pe piața Europeană. Componentele proiectului sunt următoarele:

- Construcția unei noi Linii Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice de  400kV (OHTL) între substațiile (SS) Vulcănești-Chișinău, cu o lungime totală de 158 km, precum și extinderea substațiilor de înaltă tensiune ale Vulcăneștiului și Chișinăului. În timpul elaborării obiectivelor și Evaluării de mediu și a impactului social, au fost analizate două alternative: 1. Opțiunea „De a nu întreprinde nimic”, 2. „Opțiunea ce cuprinde trei trasee”. Prima alternativă, și anume cea „De a nu întreprinde nimic”, se bazează pe ideea că Proiectul nu se va dezvolta, ceea ce înseamnă că toate posibilele impacte de mediu și sociale, care vor rezulta ca urmare a implementării proiectului, Observările și calculele (O&M) precum și etapa de dezafectare, vor fi evitate. Dar, luând în vedere motivele precum și beneficiile dezvoltării în viitor a acestui Proiect, această alternativă va prelungi situația actuală a sistemului energetic din Republica Moldova, care este dependentă de import iar siguranța furnizării energiei electrice prin aceasta este foarte scăzută. Alternativa a doua a analizat „Opțiunea ce cuprinde trei trasee”, (Figura 1), pentru a alege traseul optim pentru viitoarea Construcție a unei  noi Linii Aerenie de Transmie a Energiei Electrice de  400kV: Opțiunea 1, amplasată în vest și care traversează pădurea în cel mai îngust loc al acesteia (indicate prin culoarea roșie); Opțiunea 2, opțiunea centrală (ce este indicată prin culoarea albastră); Opțiunea 3, în mare parte de-a lungul frontierei cu Ucraina (indicată prin culoarea verde). În baza unei analize a mai multor criterii, care a luat în considerare aspectele tehnice, socio-economice dar și aspectele de mediu, - opțiunea 1 a fost selecată drept ruta preferențială pentru construcția Liniiei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice de 400 kV între Vulcănești și Chișinău.

- Modernizarea substației de 330 kV din Chișinău și extinderea substației de 400 kV din Vulcănești.

- Consolidarea sistemului de transmitere și de măsurare a puterii. Această Componenă va finanța (i) modernizarea Sistemului de control supravegheat și de achiziție de date a Î.S. Moldelectrica / Sistemul de Administrare Energetică (SCADA/EMS); (ii) modernizarea Sistemul de administrare a sistemelor de măsură (MMS) a Î.S. Moldelectrica; (iii) Construcția unui nou sediu central a Î.S. Moldelectrica în care va fi găzduit noul dispecerat central (CDC); și (iv) servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru Sistemul de Administrare Energetică dar și pentru Sistemul de administrare a sistemelor de măsură. Aceste două sisteme sunt învechite și au nevoie de o modernizare urgentă. Sistemele menționate vor fi amplasate în noul dispecerat central a noului sediu central al Î.S. Moldelectrica. Șantierul propus pentru construcția sediului central se află în zona industrială, la periferia Chișinăului și mai exact la 5 km est de centrul orașului. Clădirea nouă va fi construită pe un teren ce are circa 1.5 ha, și care este proprietate a Î.S. Moldelectrica. La moment acest teren este utilizat în calitate de depozit și spațiu deschis pentru păstrarea echipamentului și materialelor, dar și în calitate de parcare. Noua clădire va avea 5 etaje și va avea capacitatea de a adăposti circa 300 de angajați, în același timp asigurând funcționalitatea dispeceratului central în conformitate cu cerințele actuale. Actualul dispecerat al Î.S. Moldelectrica este învechit și incompatibil cu Sistemul de Administrare Energetică dar și Sistemul de administrare a sistemelor de măsură modernizate. Reamplasarea sediului central al Moldelectrica și Dispeceratului central pe un nou șantier, va spori siguranța, va îmbunățăți mediul de lucru al angajaților și va permite instalarea tehnologiilor moderne în incinta acesteia.

- Asistența Tehnică și Administrarea Proiectului. Î.S. Moldelectrica va reprezenta agenția de implementare  pentru componentele ce vor beneficia de investiții. Unitatea de implementare a proiectelor de energie a Republicii Moldova, în calitate de  agent de încredere a Ministerului Economiei și Infrastructurii, va coordona implementarea zilnică a Proiectului în conformitate cu Manualul Operațional al Proiectului (POM).

## Beneficiarii Proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt consumatorii de energie electrică din Republica Moldova, conectați (indirect) la sistemul de furnizare a energiei. Odată cu construirea unei noi linii aeriene de transmisie a energiei electrice și extinderea substațiilor existente, toți consumatorii vor avea un acces de încredere la energia electrică mai ieftină, ceea ce va permite o productivitate sporită dar și competitivitate, crearea locurilor noi de muncă și ascensiunea unei economiei mai puternice. Moldelectrica și alte părți interesate de acest sector în Republica Moldova (cum ar fi Ministerul Economiei și Infrastructurii), de asemenea sunt beneficiari direcți ai Proiectului. Moledectrica va beneficia de o eficiență operațională sporită și reducerea din pierderile de furnizare a energiei datorită unei sisteme îmbunătățite de gestionare a rețelelor și consolidării capacității. Beneficiile financiare de asemenea se vor acumula datorită reducerii costurilor operaționale ce se va datora infrastructurii îmbunătățite și abilității potențiale de implicare în comerțul energetic regional.

## Amplasarea Proiectului

    - Amplasarea noii Linii Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice de  400kV (OHTL)

Traseul final propus a noii Linii Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice de  400kV (OHTL) este reprezentat în Figura 1 de mai jos și este evidențiat în culoarea roșie. După cum se vede, acesta traversează raza teritorială a următoarelor municipii/raioane/regiuni (de la Sud la Nord), traversând de asemenea și hotarul cu raionul Cantemir:

- Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia

- Raionul Cahul

- Raionul Taraclia

- Raionul Leova

- Raionul Cimişlia

- Raionul Hînceşti

- Raionul Ialoveni

- Figura 1.1.: Traseul alternativ al noii linii aeriene de transmisie a energiei electrice

Municipiul Chişinău

Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice de 400kV (OHTL) propusă, acoperă două zone de impact. Zona de impact primară este reprezentată de orașe, comune și sate, cuprinzând la fel și potențialele grupuri vulnerabile învecinate, care se află în afara cordorului de siguranță a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice. Din zona de impact secundară fac parte municipalitățile, orașele și satele învecinate, care sunt subordonate administrativ raioanelor menționate supra.

Structura populației stabilite permanent în zona de implementare a Proiectului este reflectată în Tabelul 1.1

Tabelul 1.1– Populația în zona de implementare a Proiectului

| Raionul/Municipiul | Numărul de locuitori (populația) | Dintre care rurali/urbani (%) | Dintre care bărbați/femei (%) | Urbani, dintre care barbați/femei (%) | Rurali, dintre care bărbați, femei(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia | 134,535 | 64 | 36 | 48 | 52 | 47 | 52 | 49 | 51 |
| Cahul | 105,324 | 73 | 27 | 48 | 52 | 46 | 54 | 49 | 51 |
| Taraclia | 37,357 | 52 | 48 | 49 | 51 | 48 | 52 | 50 | 50 |
| Leova | 44,702 | 75 | 25 | 50 | 50 | 49 | 51 | 50 | 50 |
| Cimişlia | 49,299 | 79 | 21 | 49 | 51 | 48 | 52 | 50 | 50 |
| Hînceşti | 103,784 | 88 | 13 | 49 | 51 | 47 | 53 | 50 | 50 |
| Ialoveni | 93,154 | 87 | 13 | 49 | 51 | 48 | 52 | 50 | 50 |

| Raionul/Municipiul | Numărul de locuitori (populația) | Dintre care rurali/urbani(%) | Dintre care bărbați/femei(%) | Urbani dintre care bărbați/femei(%) | Rurali, dintre care bărbați/femei(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chişinău* | 662,836 | 11 | 89 | 47 | 53 | 47 | 53 | 49 | 51 |
| * Substația este amplasată la sudul municipiului Chișinău și nu va afecta direct locuitorii orașului. |

Sursa: recensământul oficial al populației, 2014, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, 20

Nevoile de teren principale asociate cu construcția traseului Liniiei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice sunt descrise în cele ce urmează.

Achiziția terenului temporar

Utilizarea temporară a terenului se asociază cu lucrările de construcției Liniiei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice. Zonele terenului care vor fi ocupate temporar de către șantierul de lucru sunt următoarele:

- Platformele de lucru pentru montarea turnurilor de suspensie, circa 825m2;

- Platformele de lucru aferente turnurilor de suspensie, conductorilor de fază și operațiunilor de îndoire a cablurilor de pământ (circa 1,500 m2);

- Coridorul de lucru (zona de acces) a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice cu lățimea de 3 m, penru conductorii de fază și supensia cablurilor de pământ (de tensiune).

Tabelul 01.2.  Tipul terenului și suprafața afectată de către coridorul de siguranță

|  | Linia Aerienă Electrică cuprinzând și coridorul de siguranță [ha] | Pădure[ha] | Terenuri agricole [ha], ce cuprind: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Teren agricol , sub-total | Podgorie | Teren arabil | Alte terenuri* |
| UTA Găgăuzia* | 381.3 | 0.0 | 381.2 | 84.0 | 280.8 | 16.4 |
| Cahul | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 33.7 | 30.3 | 0.0 |
| Taraclia | 172.4 | 15.5 | 156.9 | 28.3 | 114.5 | 14.1 |
| Cimslia | 101.9 | 0.0 | 101.9 | 30.4 | 50.0 | 21.5 |
| Hincesti | 302.0 | 27.5 | 274.6 | 26.3 | 201.6 | 46.7 |
| Ialoveni | 25.6 | 5.4 | 20.2 | 7.4 | 10.8 | 2.0 |
| Chisinau | 110.4 | 2.7 | 107.7 | 22.9 | 60.6 | 24.2 |
| Total | 1,157.6 | 51.1 | 1106.6 | 233.0 | 748.6 | 125.0 |
| Total, % | 100% | 4% | 96% |  |

*Notă: Alte terenuri cuprind diferite tipuri de teren agricole, dar care pot include și alte categorii de teren

Mai multe terenuri vor fi necesare pentru construcția drumurilor temporare de acces. Drumurile de acces sunt necesare pentru a ajunge la fiecare turn, așadar, în caz că nu se vor identifica drumuri de acces, va fi necesar de aranjat o soluție temporară. După construcție, drumurile temporare și terenurile ocupate vor putea fi restabilite la starea lor inițială.

La etapa actuală nu sunt disponibile informații exacte cu privire la utilizarea per ansamblu a terenurilor pentru faza de construcție, acestea vor fi cunoscute abia la etapa de finalizare a proiectării.

Tabelul 2 reflectă structura utilizării terenurilor amplasate în cadrul coridorului de siguranță. Circa 96% a terenului necesar este reprezentat de terenuri agricole. Alte 4% fac parte din fondul forestier.

# Achiziția terenului permanent

Suprafața de teren unde va fi construit turnul precum și ancorările posibile ale acestuia, va fi folosit în permanență. În total sunt 511 turnuri, iar suprafața terenului necesar va varia în funcție de tipul turnurilor.

Informații referitore la terenurile permanente achiziționate sunt reflectate în Tabelul 1.3 și, asemănător cu terenurile temporare achiziționate, acestea sunt în mare parte terenuri agricole:

Tabelul 1.3.  Tipul de teren și suprafața afectată permanent de construcția turnului

| Raionul/Tipul de teren | Total [m2] | Pădure [m2] | Terenuri agricole [m2], ce cuprind: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Terenuri agricole, sub- total | Podgorii | Terenuri arabile | Alte tipuri de teren* |
| UTA Găgăuzia* | 11,531 | 0 | 11,531 | 2,993 | 7,805 | 733 |
| Cahul | 2,839 | 0 | 2,839 | 1,129 | 1,710 | 0 |
| Taraclia | 6,597 | 455 | 6,142 | 869 | 4,781 | 492 |
| Leova | 2,763 | 0 | 2,763 | 882 | 1,361 | 520 |
| Cimslia | 10,365 | 520 | 9,845 | 971 | 7,665 | 1209 |
| Hincesti | 1,658 | 0 | 1,658 | 325 | 1,138 | 195 |
| Ialoveni | 3,308 | 65 | 3,243 | 665 | 1,556 | 1022 |
| Chisinau | 1,768 | 0 | 1,768 | 751 | 566 | 451 |
| Total | 40,829 | 1,040 | 39,789 | 8,585 | 26,582 | 4,622 |
| Total, % | 100% | 2,5% | 97,5% |  |

*Notă: Alte terenuri cuprind diferite tipuri de teren agricol, dar care pot include și alte categorii de teren

De asemenea, în cadrul coridorului de siguranță vor fi aplicate restricții de utilizare a terenurilor (pe o suprafață de circa1,157.6 ha), ceea ce înseamnă limitarea de utilizare a terenurilor, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 514/2002 (a se vedea mai sus). Impactul permanent al etapei de construcție este asociat cu achiziția terenului permanent, destinat fundamentului turnurilor. Suprafața totală de achiziție a terenurilor permanente e de circa 40,829 m2. Atât terenurile deținute de către comunitate, precum și cele ce constituie proprietăți private, vor fi afectate de către Proiect; având în vedere că dreptul la proprietate este divizat, inclusive multe ferme ce se întind pe suprafețe mai mici de un ha, se preconizează că vor fi afectați mai mulți proprietari ai acestora.

    - Amplasarea sediului central al Î.S Moldelectrica conform Proiectului

Sediul nou va fi construit în partea de est a Chișinăului, la o distanță de 5 km de la centrul orașului, în zona industrială a acestuia, la adresa: Strada Ciocana, 8, sectorul Ciocana, or. Chișinău. Suprafața totală selectată pentru construcția noi clădiri se întinde pe circa 1.5 ha.

Cea mai apropriată zonă rezidențială este situată la 50 m distanță de zona Proiectului. Terenul examinat, proprietar al căruia este Î.S. Moldelectrica, este amplasat în zona industrială a sectorului Ciocana. Aproximativ 800 de persoane locuiesc în clădirile învecinate, iar impacul posibil va fi resimțit de 200 dintre aceștia. Printre posibilele impacte se regăsesc creșterea nivelului de zgomote dar și nivelul prafului.

Șantierul este înconjurat de către compania farmaceutică „Farmina”, unități de producere/reparare a Moldelectrica, secția de producere a fierului forjat, compania „Utlapcar” și magazinul „Supraten”.

Majoritatea întrerinderilor situate în acea zonă, au fost construite cu 30-40 de ani în urmă, iar la etapa actuală se confruntă cu o perioadă de reprofilare, modernizare sau lichidare.

Se estimează că nici o activitate a companiilor nu va fi afectată în timpul construcției și activităților planificate.

La sud, nord și est de șantier sunt clădiri ce aparțin agenților economici care activează în comerț, furnizează servicii și activități de producere. În partea de vest sunt amplasate 3 clădiri (strada Maria Dragan 30/1-0/2, 32, 34/1-34/2), ce reprezintă de fapt blocuri locative cu 9 etaje fiecare (Poza 2).

## Impactele sociale și de mediu anticipate

Se presupune că per ansamblu Proiectul va avea impact social pozitiv, atât direct cât și indirect asupra populației din Republica Moldova, asupra comunităților urbane și cele rurale dar și asupra vecinătății orașului Chișinău. Furnizarea energiei electrice accesibile și continue în decursul anului, poate servi drept catalizator al ieșirii din sărăcie, va încuraja creșterea economică, prosperitatea comună avansată precum și va îmbunătăți deservirea comunităților în orașele populate și în localități. Construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice dar și a infrastructurii aferente acesteia în cadrul Proiectului, va deschide oportunități pentru angajare pe termen lung și scurt pentru comunitățile rezidente de-a lungul traseului de construcție a liniei aeriene. Contractorii vor fi încurajați să promoveze forța de muncă locală, mai cu seamă a forței de muncă necalificate și slab calificate din localitățile apropiate împrejurării coridorului de construcție a liniei aeriene de transmisie a energiei electrice. În privința Liniiei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, sistemul acesteia va fi compus din 511 turnuri, amplasate unul de altul la o distanță medie de 350 m. În pofida faptului că traseul propus a fost elaborat în așa fel încât să fie amplasat la o distanță semnificativă de așezările umane, se prevede că oricum construcția acesteia va genera impacte ce vor implica achiziția terenurilor private dar și strămutarea construcțiilor existente. Achiziția de terenuri va avea impact asupra utilizării acestora, asupra accesului către acestea, dreptului de proprietate dar și veniturilor loclităților dependente de acele terenuri. În baza evaluării inițiale, s-a stabilit precum că în cadrul coridorului se amplasează 8 raioane, iar 75% de terenuri pe care va trece linia aeriană de transmisie a energiei electrice, sunt terenuri arabile, podgorii sau livezi, ce sunt folosite în calitate de terenuri închiriate proprietarul cărora fiind Statul. Așadar, impactul cel mai probabil va fi transferul economic temporar în perioada de construcție.

Construcția liniei aeriene și activitățile de întreținere ale acesteia pot afecta flora și fauna, dat fiind că pentru construcția liniei este necesar de a defrișa unele porțiuni din pădurile aflate în zonele rurale. Drumurile, construcția turnurilor, și instalarea liniei aeriene de transmisie a energiei electrice, implică curățarea terenurilor pe o lungime de 158 km de-a lungul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, ceea ce inevitabil va avea drept consecință o pierdere importantă a unelor specii de plante, ceea ce va influența speciile animale și habitatele naturale ale acestora.

Nu se preconizează ca implementarea Proiectului să genereze impacte majore asupra pădurilor, și deja s-a cofirmat precum că nu va exista nici o exploatare forestieră comercială întreprinsă. Linia de transmisie traversează suprafețe foarte mici de păduri, centuri de protecție și zone de arbuști.

Traversarea zonelor natural-sensibile a fost evitată în măsura posibilății. Proiectul elaborat nu va avea efecte negative și nu va vătăma mediul natural atestat.

Traseul propus pentru construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice traversează în mare parte terenuri agricole, și pășuni, dar și suprafețe cu habitate importante pentru speciile de păsări – lacuri, versanți, stepe continentale, centuri forestiere etc. Din acest motiv, o evaluare mai detaliată a impactelor proiectului de construcție a liniei aeriene de transmisie a energiei electrice de 400kV între Vulcănești –Chișinău, asupra biodiversității a fost efectuată de către consultanți independenți.

Evaluarea de mediu și a impactului social și Planul de management și monitorizare a mediului și social, au confirmat  că nu au fost identificate habitate critice în cadrul zonei de influență a proiectului, și nici o specie de păsări protejată nu va fi afectată de pierderea habitatului de reproducere.

Impactele asupra mediului și riscurile asociate

Sursele potențiale ale impactului asupra solului/sub-solului, datorate lucrărilor executate pe terenurile aferente traseului liniei aeriene de transmisie a energiei electrice, sunt următoarele:

- Realizarea  platformelor de lucru pentru montarea turnurilor și pentru conductorii de fază și operațiunile de îndoire a firelor de împământare,

- Lucrări de excavare și turnare a fundamentelor,

- Pregătirea drumurilor existente, în caz că această acțiune este necesară din cauza condițiilor din zonă,

- Traficul rutier, în mod indirect, prin mijloace de poluare a aerului, și în special depunerea de pulbere, și în mod direct de scurgerile de combustibil sau a lubrifianților,

- Depozitarea materialelor de construcție precum și a deșeurilor pe terenurile care nu au fost impermeabilizate.

Pentru investițiile legate de construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, uilizarea permanentă a terenurilor este crucială (în deosebi pentru fundamentele turnurilor acestora), la fel și utilizarea temporară a terenurilor (în timpul perioadei de executare) pentru platformele de montare a turnurilor liniei aeriene de transmisie a energiei electrice, pentru coridorul conductorilor de fază dar și pentru împământarea cablurilor.

Impactele posibile asupra solului/sub-solului, care ar putea parveni ca urmare a lucrărilor de investiție ar putea fi:

- Creșterea vulnerabilității la eroziune, din cauza vântului și precipitațiilor la suprafața pământului ce înlătură drept consecință vegetația și stratul superior al pământului, precum și lucrările de amenajare a terenului pentru construcția propriu-zisă a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, pregătirea drumurilor de acces, și în caz de necesitate, lucrări de excavare a gropilor;

- Creșterea vulnerabilității ce ține de alunecările de teren în zonele predispuse la eroziune;

- Compactarea temporară a solului din cauza amenajării șantierului, din cauza lucrărilor de pregătire a terenului, vehicolelor dar și din cauza altor utilaje tehnice situate de-a lungul drumurilor de acces. Mai mult ca atât, umiditatea ridicată ar putea favoriza transportarea noroiului în afara șantierului prin intremediul anvelopelor vehicolelor, ceea ce ar putea duce la sedimentarea zonelor adiacente șantierelor;

- Probabilitatea sporită a poluării solului din cauza gestionării ineficiente a materialelor de construcție și din cauza deșeurilor parvenite în urma activităților de construcție;

- Probabilitatea sporită a conatminării solului din cauza întrebuințării incorecte, activităților incompetente și scurgerii substanțelor periculoase (combustibil, lubrifianți, unsoare de la transformatoare, vopsea).

Impactele posible asupra suprafeței de apă precum și a apelor subterane, care ar putea parveni ca urmare a implementării proiectului, ar putea fi:

- Impactul asupra calității apei: Creșterea turbidității și depozitării sedimentelor în rezervoarele de apă din cauza eroziei solului expus, prafului ocazional și spălării particulelor. Activitățile legate de construcția turnurilor și perturbarea solului prin curățarea vegetației la suprafața acestuia în imediata apropiere de izvoarele de apă va rezulta în apariția unui sediment care va fi transportat în scurgerea râulețelor formate de acele izvoare. Proiectul va traversa cinci bazine hidrografice (Bâc, Botna, Cogâlnic, Ialpug, Cahul), iar în timpul activităților de construcție în cursul acestora ar putea pătrunde sedimente de natură diversă.

- În locațiile unde apele sunt la adâncime mică, activități de asecare ar putea fi necesare pentru a micșora temporar nivelul de apă din sol cu scopul de a instala fundamentele turnurilor si turnurile propriu-zise.

- Inevitabilă va fi și poluarea apelor sau contaminarea acestora cu materiale periculoase sau combustibili care ar putea să se scurgă acidental în timpul activităților de construcție.

- Perturbațiile fluxurilor de apă: Prin alterarea vegetației naturale existente și ca urmare a studiilor topografice efectuate pe șantier, se pot mări debitele de scurgere a apelor, ceea ce va cauza un flux crescut al scurgerii apelor de pe șantier și transportarea sedimentelor odată cu acestea. Debitul sporit de apă furtunoasă poate accelera eroziunea în aval, poate spori depozitarea sedimentelor și poate mări riscul de inundări. Astfel de fenomene sunt îngrijorătoare și prezintă motive de preocupare în zonele ce sunt abrupte, stânci, pante montane și suprafețe asemănătoare. Amplasarea turnurilor în zonele inundabile poate crea perturbări a fluxului de apă și nimerirea resturilor în râu, ceea ce la fel va perturba fluxul de apă al râului.

Riscurile asociate cu liniile energetice variază și depind de o mulțime de factori. Astfel de factori includ proximitatea și orientarea liniilor de transmisie vizavi de habitatele importante, comportamentul speciilor ce ține atât de evitarea cât și de utilizarea liniilor, altitudinea de zbor a păsărilor, mișcarea zilnică a cârdurilor de păsări, dar și factorii locali precum tipul liniilor și  turnurilor, și chiar și condițiile meteorologice. Pierderile indirecte pot apărea ca urmare a reducerii habitatelor.

Numărul speciilor care pot fi afectate de această coliziune, elucidează amplitudinea impactului liniilor energetice în lipsa măsurilor de atenuare.

Păsările sensibile la riscurile asociate electrocutării, se află în strânsă simbioză cu utilizarea zonelor în scopul reproducerii, în mare parte în timpul migrărilor, iar toate astea au fost identificate și analizate în Evaluarea impactului asupra mediului și social.

Printre efectele pozitive aupra păsărilor se enumeră: Pe de o parte, turnurile oferă loc pentru ca acestea să se așeze, să se adăpăsteasc dar și să cuibărească, printre astfel de păsări regăsindu-se cocostârcii, păsările răpitoare și ciorile, în deosebi în zonele în care nu se regăsesc condiții naturale pentru a forma cuibare sau pentru adăpostire, cum ar fi terenurile agricole prelucrate și câmpiile.

Impacte Sociale:

Terenurile ocupate temporar se întind pe o suprafață de aproximativ 94.58 ha, și sunt destinate pentru amenajarea fundamentelor turnurilor și pentru platformele de lucru concepute pentru montarea turnurilor și asamblarea aestora, pentru coridoarele pertinente conductorlor de fază și pentru îndoirea firelor de pământ (lățimea de 3 m de-a lungul traseului de 158 km) dar și pentru drumurile de serviciu/de acces. 95.68% din suprafața acestui teren va fi readus la starea inițială a acestuia după punerea în funcțiune a liniei. 84% din suprafața terenurilor traversate de către traseul liniei aeriene de transmisie a energiei electrice, este o suprafață de terenuri agricole productive, podgorii și livezi, ce au o perioadă de restabilire mai lungă. Fâșii forestiere majore nu vor fi traversate te către traseul liniei aeriene de transmisie a energiei electrice, cu toate acestea vor fi afectaț mai mulți arbori și arbuști, numărul exact al acestora cunoscându-se la etapa de inițiere a implementării Proiectului. Nu va fi nici un impact asupra terenului utilizat pentru ambele substații, dat fiind că activitățile de construcție vor avea loc în incinta acestora. Moldelectrica va folosi în mod legal contracte de închiriere a pământurilor pe durate scurte, ce vor fi încheiate cu proprietarii legali ai terenurilor, iar pierderile temporare ale culturilor agricole, arborilor, precum și a venitului parvenit de la acestea va fi compensat, în conformitate cu prevederile Cadrului de achiziție a terenurilor și de compensare și Planului de Acțiune privind Strămutarea.

Principalul impact asupra sănătății și siguranței lucrătorilor și comunității este așteptat în timpul activităților de construcție a viitoarei Linii Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, cu toate acestea sunt prevăzute impacte pe o durată lungă asupra sănătății și siguranței comunitare.

Toate aceste impacte vor fi diminuate în timpul activităilor de construcție și sunt descrise în cadrul Planului de Mediu și Managementului Social.

În privința construcției noului sediu central al Moldelectrica, nu sunt prevăzute arii sensibile sau obiecte ce aparțin patrimoniului natural pe șantierele selectate unde se va implementa Proiectul, și nici în vecinătatea acestora (vegetație, râulețe sau arii protejate). Cea mai apropiată vecinătate până la aria rezidențială și până la zona de producere industrială se află la o distanță de circa 50 m. Clădirea planificată va fi construită pe un teren de circa 1.5 ha, proprietarul căruia este însuși Moldelectrica. La momemnt, șantierul este folosit în calitate de depozit și spațiu de păstrare deschis pentru utilaje și materiale, și mai este folosit și în calitate de teren de parcare. Teritoriul  reprezintă un ecosistem urbanizat, amplasat într-o zonă industrială cu puternic impact uman asupra acestuia.

Este preconizat  că cele mai mari consecințe asupra populației din zonă vor fi zgomotele, perturbarea circulației rutiere și praful, astea toate fiind atestate în perioada de construcție.

Pentru a anticipa și a diminua aceste impacte este necesar de a sensibiliza populația băștinașă (mai ales rezidenții clădirilor din vecinătate), în legătură cu siguranța pe șantier,  comportamentul adecvat în trafic, dar și siguranța rutieră etc. (în caz de necesitate, vor fi organizate ședințe cu locuitorii clădirilor din vecinătate).

Zgomotul reprezintă un factor de risc major, în ceea ce privește siguranța, sănătatea și comfortul oamenilor. În cadrul industriei de construcție, deseori se regăsesc activități ce creeză un mediu zgomotos. Lucrătorii pot fi expuși nu doar zgomotului parvenit ca urmare a activității acestora, dar și zgomotului înconjurător sau zgomotului de fundal cauzat de alte activități din vecinătate.

Lucrările de construcție pe șantier cuprind lucrări ce pot fi efectuate atât în aer liber, în spații deschise și largi, cât și în spații înguste și restrânse. Din cauza amalgamului de lucrări de construcție este de o deosebită importanță de a efectua un studiu asupra utilajului întrebuințat, procesului tehnologic, perioada de executare a activităților pentru a caracteriza zgomotul și pentru a identifica sursele de vibrație parvenite atât de la vehicole, de la utilaje și instrumente, cât și de la procesele tehnologice specifice.

În timpul executării lucrărilor de construcție, vor fi utilizate în mare parte dispozitive și utilaje, precum excavatoare, stabilizatori, stații de beton, echipamente care creează vibrații, compactoare și alte utilaje de mare tonaj. Chiar dacă se preconizează ca nivelul de zgomote să crească semnificativ în timpul executării lucrărilor, impactul potențial va fi de scurtă durată. În acest context se vor respecta și cerințele legale cu privire la nivelul de zgomot de pe șantier și hotarul acestuia.

Impactul direct asupra lucrătorilor poate fi caracterizat după cum urmează:

- Influența zgomotului și vibrațiilor asupra lucrătorilor ce manipulează utilajul tehnic din interiorul cabinelor, pe platforme, atât înăuntru cât și în afara locului de muncă.

- Influența zgomotului și vibrațiilor asupra lucrătorilor cauzate de mediul  în care interacționează funcționarea concomitentă a diverselor utilaje, în timpul procesului tehnologic.

În sfârșit, datorită faptului că șantierul de construcții este amplasat la circa 50m distanță de zona sensibilă – zona rezidențială (strada Maria Dragan), nivelul zgomotului nu va trebui să depășească limitele permisibile indicate în Regulamentul de Construcție datat 04.02-2006 (nivelul zgmotului permisibil pe timp de zi este de 55 dBA, în timp ce pe durata nopții, se interzice efectuarea oricăror lucrări de contrucție). Emiterea zgomotelor cauzate de către lucrările de construcție nu vor avea un impact negativ major. Însă, se poate atesta un impact minor local, ce se va reflecta cu precădere asupra faunei urbane situate în apropierea șantierului de construcție.

## Scopul  și domeniul de aplicare al Planului de Implicare a Părților Interesate

Domeniul de aplicare al  Planului de Implicare a Părților Interesate este de a asigura o temelie a unei colaborări constructive dintre Moldelectrica (Beneficiarul Proiectului) / și dintre unitățile de implementare a Proiectului, precum și Părțile Implicate ce vor fi afectate pe parcurs. Planul de Implicare a Părților Interesate va acoperi întreaga durată a Proiectului, inclusiv activitățile înainte de construcție, planul de strămutare, implementarea planului de strămutare, construcția propriu zisă dar și buna funcționare. Planul de Implicare a Părților Interesate de asemenea prevede modul în care preocupările părților interesate vor fi adresate în etape diferite ale Proiectului. Respectiv, Planul de Implicare a Părților Interesate are drept temelie studiile și documentele elaborate anterior, care prezintă succint activitățile de informare publică la etapele anterioare de elaborare a Proiectului: Studiul de Fezabilitate, pezentarea Evaluării impactului asupra mediului și social, și în același timp consultări publice efectuate și care urmează a fi efectuate pentru fiece componentă a Proiectului.

Scopurile principale ale Planului de Implicare a Părților Interesate se rezumă la următoarele activități:

- Înțelegerea cerințelor față de implicarea părților interesate în raport cu legislația Republicii Moldova;

- Asigurarea călăuzirii acțiunii de implicare a Părților Interesate în așa fel încât această implicare să întrunească reglementările cu privire la siguranță ale Băncii Mondiale, dar și standartele – modele ale practicilor internaționale;

- Identificarea Părților Interesate principale care sunt afectate, și/sau au capacitatea de a influența implementarea Proiectului și activităților din cadrul acestuia;

- Identificarea celor mai eficiente metode, perioade și structuri prin care va fi distribuită informația referitoare la Proiect, și asigurarea consultărilor regulare, accesibile, transparente și adecvate;

- Elaborarea unui proces de implicare a părților interesate care va permite părților interesate opțiunea de a influența planificarea, proiectarea și implementarea Proiectului;

- Înființarea unui mecanism de remediere/rezoluție a reclamațiilor;

- Stabilirea rolurilor, responsabilităților și resurselor pentru implementarea Planului de Implicare a Părților Interesate;

- Stabilirea normelor de raportare și supraveghere în scopul asigurării eficienței Planului de implicare a Părților Interesate precum și revizuirea periodică a acestuia în baza descoperirilor recente.

Prezentul Plan de Implicare a Părților Interesate a fost elaborat în conformitate cu Politicie Operaționale ale Băncii Mondiale și în baza celor mai notorii practici internaționale, cu scopul de a spori informația disponibilă publicului și pentru a intensifica procedurile de implicare a părților interesate, și cuprinde următoarele aspecte:

- Descrierea Cadrului Legal local ce ține de de activitățile de consultare precum și cerințele de răspândire a informațiilor referitore la Proiect, în ceea ce privește activitățile de consultare publică care sunt cerute direct în cadrul procesului național de autorizare.

- Identificarea și analiza părților interesate potențiale în zona de inluență a Proiectului.

- Descrierea modului de soluționare a plângerilor și a reclamațiilor.

- Abordarea planificată pentru viitoarele activități de implicare a părților interesate pe durata activităților înainte de începerea construcției  precum și înainte de planificarea acțiunilor de strămutare, implementarea acțiunilor de strămutare precum și etapele de construcție și aplicare a Proiectului, cu detalii vizavi de fomatul adecvat în scopul organizării interacțiunilor eficiente și însemnate cu diverse părți interesate.

- Planul de divulgare, ce va cuprinde stabilirea aplasamentelor în care documentația relevantă referitoare la Proiect va fi disponibilă la nivel local, și pretutindeni, precum și identificarea limbilor ce vor fi utilizate la elaborarea acestora.

Planul de Implicare a Părților Interesate va fi revizuit și actualizat regulat. În caz că activitățile vor suferi o modificare, sau vor fi începute noi activități legate de implicarea părților interesate, Planul de Implicare a Părților Interesate va fi actualizat și el.

# Cadrul legal și cerințele legale

## Legislația Republicii Moldova

Contextul legal al Proiectului de dezvoltare a sistemului energetic din Moldova, în termeni de consultări publice și divulgare a informațiilor, este administrat, direct sau indirect de următoarele legi și documente naționale:

- Constituția Republicii Moldova/1994 – Re-editată, Amendată și completată în 2016

Articolul 32. Libertatea opiniei şi a exprimării

- Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

- Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

Articolul 34. Dreptul la informaţie

- Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

- Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.

- Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a cetăţenilor sau siguranţa naţională.

- Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice.

- Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

- Legea nr.982/2000 privind Accesul la Informație,  amendată în 2003-2011-2015

- Prezenta lege reglementează:  raporturile dintre furnizorul de informaţii şi persoana fizică si/sau juridică în procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie;

- principiile, condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţiile oficiale, aflate în posesia furnizorilor de informaţii;

- drepturile solicitanţilor informaţiei;

- obligaţiile furnizorilor de informaţii în procesul asigurării accesului la informaţiile oficiale

- modalitatea apărării dreptului de acces la informaţie.

- Legea nr.86/2014 privind Evaluarea impactului asupra mediului

Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic de funcţionare a mecanismului de evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor genuri de activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale,  a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

Evaluarea Impctului asupra mediului  se va efectua în conformitate cu următoarele principii: (a)principiul acţiunii preventive; (b) principiul corectitudinii şi plenitudinii informaţiei;

- Legea nr.488-XIV/1999 privind Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Procedurile de expropriere sunt guvernate de către Legea privind Exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Nr. 488-XIV, adoptată la data de 8 iulie 1999, și detaliată în Hotărârea de Guvern Nr. 660 din data de 15 iune 2006.

În conformitate cu prezenta lege, prin expropriere se înţelege transferul de bunuri şi de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică, transferul către stat de bunuri, proprietăți publice ce aparţin unei unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, cedarea către stat sau către o unitate administrativ-teritorială a drepturilor patrimoniale în scopul efectuării de lucrări pentru cauză de utilitate publică de interes naţional sau de interes local, în condiţiile prevăzute de lege, ca urmare a compensării unei echitabile şi prealabile despăgubiri.

- Legea privind modificarea Codului Funciar, nr.828-XII/1991, amendată în 1999

Acest document determină categoriile de teren în baza utilizării acestora, și amendează măsurile de protecție necesare pentru diferite categorii de terenuri.

Guvernul a aprobat proiectul noului Cod Funciar, un document ce va înlocui Codul Funciar existent, care a intrat în vigoare începând cu anul 1991. Noul proiect al Codului Funciar stabilește regimul legal al fondului funciar, relațiile funciare stabilite între indivizi și relații funciare stabilite între proprietarii terenurilor și autoritățile publice. Acest document este de asemenea propus pentru a codifica actele legislative privind relațiile funciare.

Noul proiect al Codului Funciar propune o clasificare nouă a terenurilor în conformitate cu tipul de proprietate, destinația și utilizarea acestuia.

- Legea nr.218/2010 privind Protejarea patrimoniului arheologic

Protejarea patrimoniului arheologic este asigurată de către prevederile Legii nr. 218/2010, care definește atribuțiile autorităților competente în vederea gestionării inventarului arheologic precum și a registrului acestuia, și de asemenea definește o zonă de protecţie a siturilor arheologice – spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului arheologic pe o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa obiectivului (în conformitate cu art.2, para „s”);

Legea nr. 218/2010 stabilește necesitatea susținerii cercetărilo arheoloice preventive de către investitor în scopul protejării șantierelor de o eventualădeteriorare sau distrugere în timpul executării lucrărilor de construcție.

- Legea nr.64/2010 privind Libertatea de exprimare, amendată în 2012-2013-2015

Prezenta lege are scopul de a garanta exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie ale persoanei.

- Legea nr.239/2008 privind Transparența în procesul decizional

Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în conformitate cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional. Consultările publice în vederea procesului decizional tinde să colecteze, furnizeze și să asigure schimbul informației. Consultările publice privind implicarea cetățenilor, societății civile, și mediului de afaceri în unele aspecte importante, asigură o valoare mai mare a documentelor elaborate și aprobate de către autorități precum și suportul acestora în etapa de implementare.

În conformitate cu această lege, în scopul asigurării transparenței în procesul decizional, autoritățile publice sunt obligate să treacă prin următoarele etape:

- informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;

- punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia

- consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;

- examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;

- informarea publicului referitor la deciziile adoptate.

- Hotărârea de Guvern Nr. 514 din 23.04.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la protecție rețelelor electrice

În scopul asigurării integrității, condițiilor normale de funcționare a rețelei energetice și în scopul prevenirii accidentelor, zone speciale vor fi alocate, zone de protecție, distanțe minime acceptabile de la firele electrice până la clădiri, construcții, arii terestre și rezervoare de apă vor fi stabilite, fâșiile de păduri care urmează a fi defrișate, vor fi delimitate în masivele împădurite și în plantații.

Zona de protecție pentru Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice, cu o putere de 330, 400 kV va fi de o suprafață de 75 m (câte 30 m în ambele direcții, începând cu ultimul transformator, și încă 15 m între conductorul turnului).

## Cerințele Băncii Mondiale

Politica Băncii Mondiale (Politica / Instrucțiunea 4.01) – Pentru Categoria A și B a Proiectului finanțat de către BIRD și IDA, împrumutatul va consulta grupurile afectate de Proiect și organizațiile locale non-guvernamentale (ONGuri) despre aspectele Proiectului ce țin de mediu și va lua în considerare părerea acestora.

Politica Băncii Mondiale (Instrucțiunea 4.12) tinde să evite strămutarea involuntară în măsura posibilității, sau tinde să reducă impactele negative sociale și economice asociate acesteia. Instrucțiunea 4.12 încurajează participarea publică ce ține de planificarea strămutării și implementaea ulterioară a acesteia.

Politicile Băncii Mondiale au fost înlocuite în 2018 cu Cadrul de Mediu și Social. Cele două pachete de legi vor funcționa în paralel aproximativ șapte ani în scopul administrării Proiectelor aprobate înainte și după ce Cadrul de Mediu și Social a intrat în vigoare.

# Identificarea și Analiza Părților Implicate

În scopul asigurării consultațiilor semnificative și eficiente, un element esențial în procesul de implicare a părților interesate este identificarea din timp a potențialelor părți interesate, și examinarea îngrijoărilor, așteptărilor și preferințelor acestora.

În vederea implicării eficiente și adecvate, părțile interesate în Proiectul de dezvoltare a sistemului energetic, pot fi categorizate după cum urmează:

- Comunitățile/Părțile afectate – persoane, grup de persoane sau oricare altă entitate localizate în zona de Proiect care sunt influențate de către implementarea Proiectului în mod direct (de fapt sau potențial, pozitiv sau negativ), și/sau care au fost identificate ca fiind cele mai predispuse schimbărilor asociate implementării Proiectului, și care trebuie să fie implicate în procesul de identificare a impactelor și importanței acestora, precum și în procesul de luare a deciziilor privind măsurile de atenuare și gestionare;

- Indivizii sau grupurile de indivizi dezavantajate/vulnerabile – reprezintă persoane care pot fi afectate disproporționat sau dezavantajați ulterior datorită implementării proiectului, în comparație cu alte grupuri, din cauza statutului vulnerabil al acestora, care ar putea necesita eforturi de implicare speciale, în scopul asigurării delegării echitabile atât în consultații cât și în procesul de luare a deciziilor asociate cu implementarea Proiectului;

- Alte Părți Interesate – indivizi/grupuri de indivizi/sau entități care ar putea să nu fie afectați de impactele asociate implementării Proiectului, dar care sunt de părerea sau percep interesele lor drept fiind afectate de către implementarea Proiectului, și/sau care ar putea afecta Proiectul și implementarea acestuia într-un oarecare mod; și

Ca urmare a acestei îndrumări, au fost identificate cele două grupuri principale de părți interesate atât pentru construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, cât și pentru construcția sediului nou al Moldelectrica, care sunt:

Comunitățile/Părțile Afectate: persoanele/entitățile afectate direct de către implementarea Proiectului și/sau care au fost identificați ca fiind cei mai vulnerabili procesului de schimbare, și care trebuie să fie implicați în procesul de identificare a impactelor și semnificația acestora, dar și în procesul de luare a deciziilor privind măsurile de atenuare și gestionare, printre care  se regăsesc:

- Gospodării și fermieri care au fost strămutați din punct de vedere economic, fiind deprivați de accesul lor către terenuri etc, fiind deranjați fizic din cauza emiterii aerului sau zgomotelor și/sau având acces redus la terenul arabil.

- Grupuri de persoane sau persoane ce fac parte din categoria vulnerabilă.

- Persoanele rezidente care pot fi afectate de năvala dar și de presiunea asociată acesteia ce ține de resurse și servicii.

- Administrația afacerilor, dar și administrația locală, care pot fi afectate de năvala dar și de presiunea asociată acesteia ce ține de resurse și servicii în procesul de achiziție a terenurilor.

Alte Părți Interesate: persoane sau entități care sunt interesate de Proiect și/sau care cred că implementarea Proiectului i-ar putea afecta într-un mod oarecare:

- Persoanele rezidente a localităților și raioanelor învecinate, precum și comunitatea per ansamblu.

- Societatea civilă, ONG-urile și mass-media.

- Guvernul Republicii Moldova, inclusiv oficialii guvernamentali și agențiile de autorizare la nivel național și regional.

  - Comunitățile/Părțile Afectate

Comunitățile/Părțile Afectate de către construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice au fost clasificate în trei grupări distincte, care sunt afectate de către implementarea Proiectului în moduri diferite sau în măsură diferită:

- Persoanele afectate de Proiect (PAP): Indivizi sau gospodării afectate de către pierderea activelor fizice și/sau activelor productive ca urmare a achiziției terenurilor dar și inițierea procesului de construcție a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice și protejarea zonei (cunoscută de asemenea și ca zona Planului de acțiune privind strămutarea), Drumurile de Acces și localitățile afectate care toate se încadrează în categoria de Persoane Afectate de Proiect (PAP). Acestea sunt persoanele rezidente, proprietarii de terenuri, utilizatorii terenurilor, proprietarii afacerilor dar și alți membri ai comunității care sunt eligibili pentru măsurile de compensare și/sau alt sprijin ca urmare a strămutării fizice și/sau economice.

- Comunitățile Afectate Direct (DAC):  1) acele comunități ce țin de terenul sau activele ce necesită strămutare economică sau 2) din cauza imediatei apropieri de coridorul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, chiar și drumurile locale sunt considerate drept potențiale Comunități Afectate Direct. Aici se vor regăsi și comunitățile învecinate care sunt predispuse impactelor legate de schimbările nivelului de praf și vibrații, accesului către ofertele de angajare, accidente, creșterea fluxului de oameni și creșterea presiunii ce ține de consumul resurselor acvatice, etc.

- Comunități Afectate Indirect (IAC): Persoanele rezidente, dar și afacerile, oficialii guvernamentali și administratorii satelor și raioanelor, care pot fi afectați indirect de către ofertele de angajare, fluxul crescut de oameni, presiune asociată răsfrânsă asupra resurselor, serviciilor dar și procesului de achiziție/expropriere.

La acesată etapă a Proiectului, potențialele comunități afectate sunt cele descrise în Tabelul 3.1. Cea mai afectată categorie a acestora sunt acei/acele indivizi/gospodării, care au fost strămutați economic din cauza implementării Proiectului (PAP), după care urmează locătarii satelor afectați diect de către procesul de achiziție a terenurilor dar și de alte impacte (DAC), urmate de alte comunități care ar putea fi afectate indirect de către implementarea Proiectului sau de alte activități asociate implementării acestuia (IAC).

Comunitățile/Părțile Afectate de construcția noii clădiri au fost categorizați în două grupuri, după cum urmează:

- Comunitățile Afectate Direct (DAC): Cei stabiliți în imediata apropiere de șantierul de construcții, și în apropierea drumurilor locale. Aici se regăsesc comunități învecinate și afaceri care ar putea fi afectate de către schimbările nivelului de praf, zgomot, vibrații, accidente și fluxul crescut de oameni, etc.

- Comunitățile Afectate Indirect (IAC): Rezidenții, afacerile și oficialii stabiliți în Chișinău, care ar putea fi afectați indirect de către ofertele de angajare, fluxul crescut de oameni dar și de accesul către drumurile locale.

Tabelul 3.1 Va fi revizuit ulterior ca urmare a finalizării Planului de Acțiune privind Strămutarea.

Tabelul 3.1 Părțile și Grupurile Implicate Afectate

| Părțile/Grupurile Implicate | Interesul asupra Proiectului sau modul în care aceștia vor fi afectați de către implementarea Proiectului |
| --- | --- |
| Persoanele Afectate de Proiect(PAP) |  |
| Construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice (zona de implementare a Planului de Acțiune privind Strămutarea): Gospodării, proprietarii terenurilor și proprietariii afacerilor/fermierii Proprietarii/utilizatorii terenurilor afectați de către procesul de achiziție a terenurilor pentru construcția turnurilor. Alte persoane care dețin dreptul la proprietate sau dreptul de a utiliza terenurile, sau cei care dețin o afacere în cadrul zonei afectate, dar nu locuiesc în localitățile enumerate. Proprietarii/utilizatorii terenurilor și gospodăriilor afectați direct de către accesul la teren. Proprietarii/utilizatorii terenurilor și gospodăriilor afectați direct de către restricțiile impuse în zona de acces a terenurilor sau utilizării terenurilor în timpul exploatării Linei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice. | În timpul lucrărilor de construcție, utilizarea temporară a terenului va avea și un impact temporar: Impact asupra proprietății și veniturilor Impact asupra utilizării terenurilor Accesul către terenuri Pierderea acestui drept de proprietate trebuie să fie despăgubit înainte de începerea propriu zisă a lucrărilor de construcție. În timpul funcționării Liniei Aeriene Electrice, pot apărea următoarele impacte cauzate de către urmele turnurilor dar și de restricțiile aplicate în cadrul coridorului de siguranță. Impact asupra proprietății/terenurilor. Restricții de utilizare a terenurilor. Impactul câmpului electromagnetic asupra sănătății. |
| Comunități Afectate Direct (DAC) |  |
| Construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice: Comunitățile situate în imediata apropiere a coridorului Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice dar care nu au fost afectate de acțiunile de strămutare. | Impact asupra accesului către drumurile locale. Impacte în timpul perioadei de construcție cum ar fi perturbarea traficului în regiune, zgomote și praf. |
| Construcția noii clădiri: Clădirile învecinate în care se derulează afaceri dar și blocurile locative Farmina Supraten Utlapcar 3 blocuri locative (strada Maria Dragan , 30/1-0/2, 32, 34/1-34/2), fiecare a câte 9 etaje. | Impacte asupra accesului către drumurile locale. Impacte în timpul perioadei de construcție cum ar fi perturbarea traficului în regiune, zgomote și praf. |
| Comunitățile Afectate Indirect (IAC) |  |
| Construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice: Locuitorii, afacerile, oficialii guvernamentali și administrațiile satelor și raioanelor. | Afectați indirect de către ofertele de angajare, fluxul crescut al oamenilor în regiune, precum și presiunea asociată răsfrânsă asupra resurselor și serviciilor dar și procesul de achiziție/expropriere a terenurilor. |
| Construcția noii clădiri: Instituția administrativă a sectorului Ciocana, a orașului Chișinău. | Afectați indirect de către inconvinienților ce pot apărea ca urmare a traficului îngreunat, zgomotului și altor impacte apărute în timpul perioadei de construcție asupra populației din regiune. |

## Persoane sau grupuri de persoane dezavantajate/vulnerabile

În cadrul Proiectului se admite precum că persoanele vulnerabile au nevoie de o atenție specială în procesul de consultare, dat fiind că aceștia de cele mai multe ori nu pot participa la activitățile publice organizate în masă, dar și din motivul că aceștia pot fi afectați în mod neproporțional de careva impacte, printre care se regăsește și pierderea terenului.

În contextul Proiectului, grupurile de oameni vulnerabile sau dezavantajate, pot include dar nu se limitează la:

- Familiile cu un singur părinte.

- Tineretul în general, iar în particular copiii fără părinți și familiile compuse doar din copii.

- Personane cu stare de sănătate precară sau cu dizabilități, și familiile membrii cărora au dizabilități sau au stare de sănătate precară.

- Vârstnicii și infirmii.

- Persoanele fără pământ, inclusiv și persoanele care iau informal pământul în chirie.

- Membrii familiilor ce sunt dependenți de familie în aspecte ce țin de locuință și venit.

- Familiile cu venituri foarte mici și/sau lipsa siguranței accesului la produsele alimentare (în general, oamenii ce locuiesc în sate au venituri foarte mici și se ocupă de agricultura de subzistență).

- Grupurile etnice minoritare precum și grupurile religioase

- Tineretul și șomerii.

Comitetul de monitorizare a impactelor sociale (SIMC) va continua să definească grupurile potențiale vulnerabile și va continua să dezvolte activițăți de consultare publică cu scopul de a sigura că aceste grupuri vor fi consultate în legătură cu problemele care îi pot afecta.

Părțile interesate vulnerabile solicită o abordare deschisă și cuprinzătoare în privința implicării ce le va asigura oportunități potrivite pentru a participa și pentru a-și exprima preocupările. Unele părți implicate vulnerabile vor avea nevoie de o atenție sporită, din cauza factorilor care îi categorizează drept vulnerabili. Respectiv, măsurile aplicate pentru a asigura participarea eficientă a acestora, și recepționarea unor păreri din partea părților interesate vulnerabile, vor fi diferențiate de la caz la caz.

## Alte părți interesate

Alte părți interesate sunt identificate în calitate de grupuri care dețin capacitatea de a influența Proiectul, sau datorită faptului că acestea moderează proiectul, or dat fiind că acestea dețin anumite cunoștințe care pot fi de folos în scopul elaborării proiectului. În acest grup se regăsesc Guvernul național și regional, ONG-urile regionale și naționale, afacerile precum și alte organizații.

Părțile interesate guvernamentale ale Republicii Moldova

Părțile interesate ale guvernului național cuprind Ministerele responsabile  pentru emiterea autorizărilor și monitorizarea Proiectului precum și alte agenții care pot asigura sprijin privind dezvoltarea Proiectului. Tabelul 3.2 prezintă o listă succintă a principalelor Părți Interesate ce aparțin nivelului național și local de administrare, precum și părților interesate ce aparțin nivelului local de administrare, care sunt interesați de proiect și care pot fi și implicați în proiect. Domeniile cheie de interes sau de influență asupra Proiectului, sunt de asemenea identificate pentru fiecare din părțile interesate cu rol administrativ.

Tabelul 3. 2Autoritățile cheie naționale și regionale

| Autoritatea Națională | Interesul în/Influența asupra Proiectului |
| --- | --- |
| Ministerul Economiei și Infrastructurii Unitatea de implementare a proiectelor de energie a Republicii Moldova Moldelectrica | Autorizații și proceduri de perturbare a terenului, culturilor agricole și pășunilor, dar și administrarea acestora. Rolul specific al Ministerului Economiei și Infrastructurii în legătura cu Planul de Acțiune privind Strămutarea, ce consistă în: Revizuirea și aprobarea Planului de Acțiune privind Strămutarea; Revizuirea și verificarea procesului de evaluare și elaborare a graficului de despăgubire; și Reglementarea și monitorizarea procesului de achiziție a terenurilor, inclusiv asigurarea faptului că toate despăgubirile sunt achitate; Implementarea zilnică a Proiectului, ce cuprinde monitorizarea Planului de Mediu și Social, Planului de Implicare a Părților Interesate, Planului de Acțiune privind Strămutarea, precum și implementarea Mecanismului de Remediere a Reclamațiilor. Comitetul de monitorizare al impactului social – participarea acestuia în consultațiile publice dar și în procesul de implicare. |
| Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | Gesionarea aspectelor ce țin de mediu, prevenirea poluării, probleme ce țin de obținerea autorizațiilor, Comitetul de monitorizare al impactului social, aspecte ce țin de biodiversitate. |
| Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Angajarea locală în câmpul muncii dar și condițiile de muncă, persoane vulnerabile. |
| Ministerul Finanțelor | Alocarea resurselor de despăgubire. Aprobarea surselor de finanțare și surselor de achitare a despăgubirilor. Monitorizarea gestionării utilizării fondurilor bănești. |
| Nivelul raional |  |
| Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia Raionul Cahul Raionul Taraclia Raionul Leova Raionul Cimişlia Raionul Hânceşti Raionul Ialoveni Municipiul Chişinău | Administrarea publică locală/Consiliul raional, responsabilă pentru siguranța oamenilor dar și proprietăților din cadrul raionului. Administrarea publică locală/Consiliul raional, responsabilă pentru dezvoltarea tuturor administrațiilor din cadrul raionului. Administrarea publică locală/Consiliul raional, ce supraveghează activitățile și procesul de administrare din toate satele. Reprezentanții Administrației publice locală/Consiliul raional, repezintă parte integră a Comitetul de monitorizare al impactului social ce ține de Proiect. Aspecte ce țin de teren și acțiunile de strămutare, planificarea utilizării terenurilor, angajarea, sănătatea comunității precum și dezvoltarea comunității, care per ansmblu reprezintă domenii cheie de interes a Proiectului. Folosirea rezervelor de apă dar și calitatea acestora. |
| Nivel local rural |  |
| Localitățile rurale care se situează de-a lungul coridorului de construcție a Liniei Aeriene de Tranmisie a Energiei Electrice Brăila Hanşca Fârlădeni Gura Gălberiei Valea Perjei Ecaterinovca Borogani Iujnoe Burlăceni Borceag Musaitu Vinogradovca Dezghingea Congazcicul de Jos Congaz Alexeevca | Administrarea publică locală /Primăria, responsabilă pentru securitatea oamenilor dar și a proprietăților din cadrul raionului. Administrarea publică locală /Primăria, implicată în dezvoltarea activităților din cadrul raionului. Administrarea publică locală /Primăria, ce supraveghează activitățile rurale. Administrarea publică locală /Primăria, implicați Comitetul de monitorizare al impactului social ce ține de proiect. Aspecte ce țin de teren și acțiunea de strămutare, planificarea utilizării terenurilor, angajare, sănătatea comunitară și dezvoltarea comunitară ce reprezintă domenii de interes cheie. Folosirea rezervelor de apă dar și calitatea acestora. |

### Organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri)  și alte Organizații a societății civile

Alte Părți Interesate luate în considerare includ acele părți care dețin potențialul de execricitare asupra implementării Proiectului, și cele care asigură asistență în furnizarea informațiilor ce țin de beneficiile proiectului, printre acestea regăsindu-se ONG-urile, grupurile mass-media, grupuri ce dețin afaceri și altele. Identificarea inițială a ONG-urilor a fost finalizată în calitate de parte integră a Studiului de Mediu și Social, și a continuat mai apoi. Instituțiile locale existente și ONG-urile sunt reprezentate de:

- Asociația Jurnaliștilor în domeniul Mediului și Turismului Ecologic

- Centrul Național de Mediu

- Agenția Națională pentru Conservarea Energiei

- Institutul Național de Ecologie

Mai sunt și câteva organizații în domeniul agriculturii, printre care se regăsesc:

- Federația Națională a Producătorilor Agricoli din Moldova AGROinform

- Asociația fermierilor - Moldova Fruct

- Asociația fermierilor – UniAgroProtect.

- Asociația fermierilor naționali.

Alte ONG-uri ar putea fi identificate la etapa de planificare a acțiunilor de strămutare.

În privința grupurilor mass-media, acestea încă nu au fost identificate la nivel local. Așadar, grupurile mass-media atât naționale cât și cele virtuale vor fi abordate în calitate de grup de părți implicate în proiect, în dependență de tipul informațiilor ce urmează a fi răspândite.

### Intituțiile Financiare

### WB – Banca Mondială

### EBRD – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

IFC –Corporația Financiară Internațională

EIB – Banca Europeană de Investiții etc.

### Consultanții și Antreprenorii

Atât Consultanții cât și Antreprenorii vor fi implicați  în etapa de implementare a proiectului, în cea de construcție, de supraveghere, precum și în alte activități ce se referă la implementarea Proiectului.

## Prezentarea succintă a intereselor Părților Implicate asupra Proiectului

Analiza Părților Interesate determină posibilile raporturi dintre Părțile Interesate și Proiectul în sine, și asistă în identificarea metodelor de consultare adecvate pentru fiece grup de Părți Interesate pe parcursul implementării Proiectului. Printre cele mai utilizate metode de consultare a Părților Interesate, regăsim:

- Telefonul/poșta electronică;

- Interviuri individuale;

- Seminare/discuții în grupuri;

- Distribuirea broșurelor și buletinelor informative;

- Întâlniri și consultații publice; și

- Ziare/reviste/radio.

Atunci când se va hotărî cât de des și adecvat vor fi folosite astfel de intrumente de implicare pentru consultările individuale cu anumite părți interesate, trei criterii vor fi luate în considerare:

- Amploarea impactului proiectului asupra grupului, gradul de influență al grupului părților interesate asupra Proiectului; și

- Gradul de interes ce ține de implementarea proiectului.

Gradul de interes și influență sunt prezentate în tabelul de mai jos în dependență de grupurile Părților Interesate identificate și au fost analizate pentru fiece componentă a Proiectului în parte. Nivelul de impact a Proiectului asupra Părților Interesate, a fost la fel reflectat în tabelul ce urmează.

Tabelul 3.3. Analiza și priotizarea grupurilor de Părți Interesate în baza gradului de interes și cel de influență asupra componentei 1 și 2 a Proiectului

| Categoriile de Părți Interesate | Rolul | Nivelul de analiză (Înalt, Mediu, Jos) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Interesul | Impactul | Influența |
| Părțile afectate |  |  |  |
| Persoanele Afectate de Proiect (PAP) | Beneficiarii despăgubirilor | Înalt | Înalt | Jos |
| Comunitățile Afectate Direct (DAC) | Beneficiarii despăgubirilor | Înslt | Mediu | Jos |
| Comunitățile Afectate Indirect (IAC) | Informație | Mediu | Jos | Jos |
| Grupuri vulnerabile | Beneficiarii despăgubirilor | Înslt | Înalt | Jos |
| Părțile Interesate |  |  |  |
| Ministerul Economiei și Infrastructurii Unitatea de implementare a proiectelor de energie a Republicii Moldova Moldelectrica | Rolul în implementare | Înalt | Înalt | Înalt |
| Alte Autorități Naționale | Reglementare, aprobare, implementare | Mediu | Mediu | Înalt |
| Autoritățile raionale | Implicarea/Distribuire a informațiilor referitoare la Proiect. Reprezentarea intereselor locale. | Mediu | Mediu | Mediu |
| Autoritățile rurale | Implicarea / Distribuirea informațiilor referitoare la Proiect. Reprezentarea intereselor locale. | Mediu | Înalt | Mediu |
| Mass media, ONG-uri și asociațiile fermierilor | Comunicare | Mediu | Jos | Mediu |
| Instituțiile Financiare/Donatori | Finanțare, Asistență tehnică | Înalt | Jos | Înalt |
| Consultanții și Antreprenorii | Colaborare, implementare | Înalt | Jos | Mediu |

Matricea 1: Analiza și Prioritizarea Grupurilor de Părți Interesate în baza gradului de interes și influență asupra componentei 1 și 2 a Proiectului

|  | Capacitatea sporită sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului | Capacitatea medie sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului | Capacitatea joasă sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Grad sporit de interes privind Proiectul | Ministerul Economiei și Infrastructurii Instituțiile Financiare/Donatori | Consultanți și Antreprenori | Persoane Afectate de Proiect/fermieri Comunitățile Afectate Direct Grupurile vulnerabile |
| Grad mediu de interes privind Proiectul | Alte Autorități Naționale | Autoritățile Raionale Administrarea publică locală Mass media, ONG-uri și Asociațiile fermierilor | Comunitățile Afectate Indirect |
| Grad jos de interes privind Proiectul | X | X | X |

Tabelul  3.4. Analiza și Priotizarea grupurilor Părților Interesate în baza gradului de interes și influență privind construcția noului sediu central al Moldelectrica

| Categoria Părților Implicate | Rolul | Nivelul de Analiză (Înalt, Mediu, Jos) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Interesul | Impactul | Influența |
| Părțile Afectate |  |  |  |
| Comunitățile Afectate Direct | Informarea privind impactul Proiectului asupra Mediului și Societății. | Înalt | Mediu | Jos |
| Comunitățile Afectate Indirect | Informarea | Mediu | Mediu | Jos |
| Părțile Interesate |  |  |  |
| Ministerul Economiei și Infrastructurii Unitatea de implementare a proiectelor de energie a Republicii Moldova Moldelectrica | Rolul în implementare | Înalt | Înalt | Înalt |
| Alte Autorități Naționale | Reglementare, aprobare și implementare | Mediu | Mediu | Înalt |
| Autoritățile orașului Chișinău | Implicare | Jos | Mediu | Mediu |
| Autoritățile sectorului Ciocana | Distribuirea informațiilor referitoare la Proiect. Reprezentarea intereselor locale. | Mediu | Înalt | Mediu |
| Mass media, ONG-uri | Comunicarea/informarea publică | Mediu | Înalt | Mediu |
| Instutuțiile Financiare/donatorii | Finanțarea, asistența tehnică | Înalt | Jos | Înalt |
| Consultanți și Antreprenori | Colaborare, implementare | Înalt | Jos | Mediu |

Matricea 2: Analiza prioritizării grupurilor de Părți Interesate în funcție de gradul de interes și influență supra construcșiei noului sediu central al Moldelectrica

|  | Capacitatea sporită sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului | Capacitatea medie sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului | Capacitatea joasă sau probabilitate de a influența sau a genera impact asupra Proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel sporit al interesului privind proiectul | Ministerul Economiei și Infrastructurii Instituțiile Financiare/Donatori | Consultanți și Antreprenori | Persoane Afectate de Proiect/fermieri Comunitățile Afectate Direct Grupurile vulnerabile |
| Nivel mediu al interesului privind proiectul | Alte Autorități Naționale | Autoritățile sectorului Ciocana, Mass media, ONG-uri | Comunitățile Afectate Indirect |
| Nivel jos al interesului privind proiectul | X | Autoritățile orașului Chișinău | X |

# Prezentarea succintă a activităților anterioare de implicare a Părților Interesate

Consultarea și activitățile de implicare, au fost efectuate în etapele incipiente ale implemntării Proiectului, ceea ce înseamnă că au avut loc atât ședințele la etapa stabilirii scopurilor Evaluării de Mediu și Social, cât și două ședințe la etapa de elaborare a studiului menționat.

De asemenea, au fost organizate ședințe de consultare publică în vederea promovării și răspândirii informației referitoare la Proiect, și anume Raportul de stabilire a scopurilor Evaluării de Mediu și Sociale; verificarea potențialelor impacte sociale și economice, dar și a celor de mediu, precum și verificarea aspectelor cheie relevante implementării proiectului, și identificarea Părților Interesate suplimentare relevante Proiectului și grupurilor vulnerabile.

În cadrul consultărilor și procesului de răspândire a informațiilor referitoare la Studiul de Mediu și Social, a fost întreprinsă o campanie oficială de consultare publică, de-a lungul traseului Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, efectuată de către echipa de proiect a Moldelectrica împreună cu asocierile de companii ce oferă servicii de consultanță, care a fost însoțită de metode de răspândire a informațiilor dar și evenimente organizate pentru părțile interesate.

Principalele etape în procesul de răspândire a informațiilor țin de:

- Elaborarea și răspândirea materialelor informative (pachetul de răspândire a informațiilor);

- Anunțuri publice și implicarea mass-media (comunicatele de presă);

- Întrevederi organizate în scopul răspândirii informațiilor;

- Colectarea și încorporarea comentariilor și părerilor.

O prezentare succintă a rezultatelor consultărilor anteriore cu părțile interesate este inclus în Tabelele 1.5 și 1.6 a prezentului Plan de Implicare a Părților Intersate. De asemenea, un raport vizavi de consultările anterioare și activitățile de implicare a fost elaborat de către asocierile dintre consultanții ce au participat la elaborarea Studiului de Mediu și Social, acesta fiind atașat la acest document în Anexele de mai jos. În aceste Anexe pot fi regăsite poze, lista participanților, dar și evidența efectuării anunțurilor publice.

În privința construcției noii clădiri a Moldelectrica, Planul de Management al Mediului și Social a fost elaborat, iar o consultare și un proces de răspândire a informației a fost inițiat. Drept urmare, Planul de Management și Social a fost publicat pe pagina oficială a Moldelectrica dar și pe pagina oficială a Unității de Implementare a Proiectelor de Energie din Moldova, în scopul recepționării comentariilor și sugestiilor pertenente.

Părțile interesate, printre care se regăsesc și sub-direcțiile relevante a Primăriei orașului Chișinău, afacerile derulate în zonă și reprezentanții comunității locale, au fost invitați la o ședință în scopul consultării publice privind schița Planului de Management al Mediului și Social, prin intermediul unei scrisori de invitație și prin intermediul anunțurilor amplasate în locuri vizibile precum panourile publicitare și panourile informative ale clădirilor adiacente.

De asemenea, anunțurile privind consultările publice au fost publicate pe paginile oficiale ale Moldelectrica și ale UCIPE, dar și pe portalul ONG-ului Civic.md,  cu câteva zile înainte de efectuarea întâlnirilor publice.

Raportul integral privind consultările publice, în legătură cu construcția noii clădiri a Moldelectrica, este atșat la acest document.

## Analiza prealabilă a Evaluării Impactului asupra Mediului și Social la etapa de identificare (aprilie - mai 2016)

Lucrătorii Moldelectrica, dar și cei ai BERD-ului, au fost consultați în procesul de definire a celui mai favorabil traseu a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice care va conecta substațiile amplasate în Vulcănești și Chișinău.

Au fost efectuate vizite pe șantier în zonele amplasate în apropierea substațiilor, precum și în locația unde se află „opțiunea 1” a traseului Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, iar experiența legată de aceste misiuni pe șantier au fost utilizate pentru a revizui activitățile viitoare reflectate în prima schiță a Planului de Implicare a Părților Interesate.

## Rezumatul întrebărilor, propunerilor și părerilor parvenite ca urmare a consultării publice privind Evaluarea Impactului asupra Mediului și Social (consultații efectuate în iunie – iulie 2016)

Pe parcursul etapei de identificare a scopurilor Evaluării Impactului asupra Mediului și Social (iunie – iulie 2016), au avut loc următoarele activități de implicare a părților implicate:

- Intreviuri față în față cu reprezentanții comunităților locale, care au avut loc de-a lungul traseului propus pentru Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice;

- Ședințe (introductive) cu ONG-urile naționale;

- Ședințe (introductive) cu reprezentanții Guvernului.

Scopurile etapei de stabilire a domeniilor de aplicare au fost de a verifica:

- Gama de impacte sociale și de mediu precum și alte aspecte (riscuri și oportunități) relevante Proiectului; și

- Identificarea Părților Interesate relevante Proiectului și grupurilor vulnerabile.

Ședințele privind definirea domeniilor de aplicare au avut loc la data de 28 iunie și 1 iulie 2016.

Tabelul 4.1.  Ședințe privind definirea domeinilor de aplicare în comunitățile locale, precum și organizațiile guvernamnetale și non-guvernamentale

| Data | Comunități, Organizații Guvernamnetale ONG-uri | Persoana întâlnită/funcția acestuia |
| --- | --- | --- |
| 28.06.2016 | Municipiul Chişinău localitatea Băcioi | Dl. Ilie LEAHU, vice - primar Dl. Dumitru STANILA, inginer Dna. Valentina BALTATESCU, contabil |
|  | Raionul Ialoveni – localitatea Hanșca | Dna. Svetlana BOSTANICA, contabil Dna. Silvia ARHIRII, secretar |
|  | Raionul Hânceşti – localitatea Fîrlădeni | Dl. Pavel BARBOS, primar |
|  | Raionul Cimişlia – localitatea Ecaterinovca | Dl. Efim STROGOTEANU, primar |
|  | Raionul Cimişlia – localitatea Topală | Dna. Nadejda COSTAS, primar Dl. Constantin Gherea, inginer Dna. Raisa COMERZAN, asistent social Dna. Mirea RACILA, contabilă Dna. Mariana CERNEI, secretară |
| 29.06.2016 | UTA Găgăuzia – localitatea Congazcic | Dl. Dimitrii IKIZLI, primar Dl. Grigori IKIZLI, inginer |
|  | UTA Găgăuzia – localitatea Congaz | Dl. Mihail ESIR, primar |
|  | Taraclia – localitatea Musaitu | Dna. Raisa TASNICENCO, primar |
|  | Raionul Cahul – localitatea Iujnoe | Dl. Ghenadie FOCSA, primar |
| 30.06.2016 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Dl. Anatolie ZOLOTCOV, vice ministru Dna. Elena BEJENARU, Șef al diviziei generale de arhitectură, construcții și locuințe Dl. Serghei MUNTEANU, Șeful Arhitecturii, Direcția de proiectare, urbanism și amenajarea teritoriului Dna. Victoria JARDAN, expert în cadrul aceleiați Direcții |
|  | Ministerul Mediului | Dna. Maria NAGORNÎI, Șef al Departamentului de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor Dna. Veronica JOSU, Șef adjunct al departamentului de resurse naturale și biodiversitate Dl. Vitalie GRIMALSCHI, Șef Arii protejate, biodiversitate și biosecuritate |
|  | Ministerul Culturii | Dl. Gheorghe POSTICA, vice ministru Dna. Emilia RISTIC, Serviciul investiților capitale |
|  | AgroInform Farmers Association | Dl. Iurie HURMUZACDirector adjunct |
| Data | Părți interesate Interne | Persoanele întâlnite/funcția acestora |
| 01.07.2016 | MOLDELECTRICA | Dl. Veaceslav ZASTAVNEŢCHI, Director General adjunct– Șeful Dispeceratului central Dl. Iurie CAZACU, Șeful Direcțieii de Reglementări și Prognoze privind Electricitatea Dl. Dmitri POPOV, Șeful Direcției Prognoze Dna. Nelli MELNICENCO, Șef adjunct a Direcției de Mediu Dl. Dmitri SUHAZEV, Șeful direcției Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice Dl. Vitalie BITCA, Șeful Direcției sub-stațiilor electrice |

Scopul interviurilor în cauză a fost de a întelege zona de influență a Proiectului precum și potențialele Părți Implicate afectate, în vederea colectării incursiunilor și a unei imagini clare asupra percepției impactelor potențiale ale Proiectului, dar și principalele Părți Interesate afectate, în conformitate cu perceperea proprie a acestora. Notele de interviu precum și interviurile propriu zise, au fost colectate informal, acestea fiind călăuzite de chestionare axate pe aspectele potențiale privind următoarele domenii de interes: dezvoltarea economică, infrastructura mediului, provocările sociale; dar și aspecte ce țin de logistică.

Selectarea șantierelor unde au avut loc ședințele față în față, a fost efectuată pe parcursul misiunii de identificare a domeniilor de aplicare pe șantier, în baza criteriilor de mediu, sociale dar și a altor criterii (cum ar fi răspândirea geografică logistică), dar și criteriile de selectare a împrejurărilor.

Scopul acestei misiuni pe șantier a fost de a :

- identifica aspectele cheie dar și preocupările, prin efectuarea consultărilor cu persoanele afectate (oamenii care sunt stabiliți de-a lungul „opțiunii 1” a traseului propus pentru Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Eletrice, dar și proprietarii de terenuri), grupurile vulnerabile și părțile implicate interesate, prin intermediul reprezentanților acestora, privind Proiectul per ansamblu și luarea în considerare a comentariilor acestora în implementarea Proiectului

- informa persoanele potențial afectate, prin intermediul reprezentanților acestora, privind perioada planificată de implementare a Proiectului, în vederea unei implicări continue

- idenifica grupuri de părți interesate supliementare.

Materialele informative despre Proiect, printre care se enumeră și rezumatul Proiectului, au fost elaborate în limbile Română și Rusă, fiind oferite reprezentanților părților interesate.

Informații de interes major au fost propuse de a fi puse în discuție în decursul interviurilor privind identificarea domeniilor de aplicare (iunie 2016), și în mare parte ele se refereau la:

- dezvoltarea economică

- oportunitățile de venit predominante (cum ar fi veniturile parvenite din activitățile de agricultură, industrie, etc)

- Proiecte noi, bariere (infrastructură – drumuri/energie electrică și căldură/resurse de apă dar și canalizări/gaze naturale, sisteme de irigare, telecomunicații, etc.)

- Patrimoniul de mediu și cultural:

- resursele naturale (terenuri, minerale, păduri etc.) – zone sensibile sau protejate

- atestarea șantierelor de importanță arheologică sau culturală

- traversarea de către râuri a formațiunilor geologice majore în imediata vecinătate a șantierelor Liniilor Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, unde pot fi atestate impacte vizuale

- condiții meteorologice extreme

- aspecte sociale

- grupuri vulnerabile

- șomajul și acțiunile de redresare a acestuia, utilajul agricol, terenurile, noua infrastructură a Proiectului

- căile, procedurile și mecanismele de comunicare

Sintetizând toate notițele privind interviurile informale efectuate pe parcursul ședințelor de identificare a domeniilor de aplicare dar și a răspândirii informației privind Evaluarea de mediu și a impactului social, consultări publice au fost efectuate, iar comentariile și recomandările au fost colectate și prezentate în tabelul de mai jos, în vederea actualizării Evaluării de mediu și a Impactului Social, la care ne-am referit anterior.

Tabelul 4.2. Consultarea părților interesate – Prezentarea succintă a rezultatelor

| Data | Tipul de eveniment | Domeniul de aplicare | Rezumatul părților interesate | Recomandări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.06.2016 și 29.06.2016 | Ședințe cu reprezentanții comunităților stabilite de-a lungul traseului propus pentru Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice, ONG-uri (Asociațiile fermierilor) | Ședințe de stabilire a domeniilor de aplicare în comunitățile locale, organizațiile guvernamentale dar și cele non-guvernamentale | Apecte pozitive: Ei consideră că Proiectul nu va genera impacte majore asupra existenței lor. Sunt identificate diferite origini etnice ale populației în zonele afectate, dar nu au fost declarate nici un fel de grupuri vulnerabile, aparte de câteva persoane sau familii (care au nevoie de asistență socială) Nici o ezitare în răspândirea și primirea informațiilor referitoare la Proiect Deschiși pentru Proiectele de interes național privind Utilitățile Publice – în special în domeniul infrastructurii drumurilor și securității furnizării energiei electrice. Dornici să participe Au fost identificate zonele protejate (în conformitate cu tipul Natura 2000), dar și șantierele arheologice care vor fi protejate/ocolite Evoluția pozitivă a productivității achizițiilor tehnologice moderne în domeniul agriculturii Câteva noi industrii au fost înființate în zonă (instalații de biogaz, cosmetice pe bază de levănțică) Dorința de a dezvolta turismul local și activitățile aferente acestuia, dar și de a prezenta propuneri vizavi de Proiect, în scopul finanțării acestora. Aspecte negative: Populația este îmbătrânită, tinerii pleacă peste hotare în căutarea locurilor de muncă mai bine plătite Majoritatea îngrijorărilor se referă la infrastructura locală – rezervele de apă/sistemele de canalizare, școlile, drumurile, sistemele de irigare În mare parte venituri mici, parvenite din activitățile de agricultură, nici un fel de exploatări a resurselor naturale Diferite acorduri de proprietate asupră pământurilor (proprietatea individuală fiind cea mai răspândită, dar regăsindu-se și asociațiile fermierilor dar și întreprinderi de stat) Terenurile agricole au fost divizate în terenuri mai mici, care sunt în mare parte deținute de către proprietarii privați. Îngrijorări majore în privința impactelor de mediu, în special impactele asupra culturilor agricole și podgoriilor, și mai puține îngrijorări în privința impactelor asupra sănătății și câmpurilor electromagnetice. Interesul sporit ce ține de posibilele despăgubiri, compensate ca urmare a impactelor suportate, în special în caz de expropriere. | Comentarii importante și idei în privința impactelor asupra mediului ce țin de culturile agricole și podgoriile, ce urmează a fi luate în considerare și prezentate echipei tehnice a Proiectului (cum ar fi recomandările primarului localității Cozangic) Furnizarea informației suplimentare referitoare la Proiect, ce ar putea fi plasată pe panourile informative Menținerea legăturii virtuale cu părțile interesate, asigurarea faptului că părțile interesate primesc informații referitoare la Proiect, înainte de întreținerea altor ședințe în viitor, cu scopul ca acestea să fie revizuite și luate în considerare în timpul consultărilor. Implicarea acestora în campaniile de promovare a Proiectului, dar și implicarea în elaborare pe parcursul etapei de planificare Consultări cu părțile interesate de-a lungul procesului Evaluării impactului asupra mediului și social, efectuate în septembrie – octombrie 2016 Selectarea locațiilor viitoare în scopul organizării ședințelor în zone/mediu cunnoscut Oferirea băuturilor răcoritoare în timpul ședințelor Asigurarea formelor și mecanismelor de recepționare a părerilor, și insistarea asupra recepționării acestora Menținerea leăturii cu Asociația Fermierilor – conexiuni bune la nivel național, un bun canal de comunicare luând în considerare că din această asociație fac parte 4500 membri, elaborarea unui ziar a asociației și întrunirea într-o ședință a membrilor asociației o dată la două luni. |
| 30.06.2016 | Reprezentanții Guvernului | Ședințe de stabilire a domeniilor de aplicare în comunitățile locale, organizațiile guvernamnetale dar și cele non-guvernamentale | Aspecte pozitive: Nici o ezitare în răspândirea și primirea informațiilor vizavi de Proiectele strategice de interes național Accesibili, deschiși pentru o comunicare eficientă și cooperare Dorința de a fi implicați și de a acorda ajutor pentru dezvoltarea Proiectului, în conformitate cu legislația, regulamentele și standartele naționale. Aprecierea și abordarea pozitivă vizavi de dialogul informal, luând în considerare procesul de implicare a părților interesate înfăptuit pe parcursul Evaluării impactului asupra mediului și social și etapa de identificare a domeniilor de aplicare, înainte de etapa de implementare a Proiectului, și chiar înainte de etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. Aspecte negative: Este necesar de a atrage atenția de repetate ori asupra faptului că la un moment dat, Proiectul a fost doar la stadiul de elaborare a Studiului de Fezabilitate | Introducerea în baza de date a părților interesate Agenției Naționale Arheologice și Institutului Cadastral, în caz că se identifică lipsa unor proprietari de terenuri de-a lungul traseului denumit „opțiunea 1” a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice Efectuarea observațiilor și întrunirea cerințelor și standartelor inginerești privind mediul înconjurător Legislația socială în forță pentru Liniile Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice de 300 și 400 kV (cum ar fi de exemplu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și Hotărârea de Guvern nr. 651/2016 cu privirea la migrarea păsărilor, Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic etc.), păstrarea legăturii pentru viitoarele evenimente în timpul etapei de consultări publice, pentru asigurarea unei căi fără obstacole în timpul procesului de eliberare a permiselor de autorizație Elaborarea unei linii de timp ce ține de procesul de eliberare a autorizațiilor, printre care se enumeră documente ce urmează a fi depuse, termene limite, responsabilități etc. |
| 01.07.2016 | Părțile interesate interne – lucrătorii Moldelectrica | Ședințe de identificare a domeniilor de aplicare | Aspecte pozitive: Câteva sisteme de administrare și reguli au fost deja implementate, cum ar fi: înregistrarea cererilor/reclamațiilor ale lucrătorilor și adresarea rezolvarea acestora, formarea celulei de criză și urmărirea funcționării acesteia, proceduri interne de prevenire a accidentelor la locul muncii, crearea unui sistem de administrare a documentelor și informației interne, stabilirea regulilor interne pentru mediul lucrător al companiei dar și funcționalitatea acestora, printre care se enumeră și un Cod Etic (împotriva corupției) Reglementările interne vor fi aduse la cunoștință tuturor sub-contractorilor Politici proprii ce țin de asigurarea calității, protecția mediului, sănătate și siguranță, în conformitate cu legislația și reglementările naționale Lucrătorii vor avea o asociație a lucrătorilor, inclusiv și o comisie care va arbitra conflictele angajaților Un acord colectiv de muncă existent elaborat de asociația menționatăCursuri interne de formare pentru începători, repetate anual și periodic privind Codul Etic, și lunar pentru aspectele ce țin de sănătate și securitate, denumit „Zi a securității” Accesibili, deschiși pentru o comunicare eficientă și cooperare Pagini oficiale recent lansate Aprecierea și abordarea pozitivă vizavi de dialogul informal, luând în considerare procesul de implicare a părților interesate înfăptuit pe parcursul Evaluării impactului asupra mediului și social și etapa de identificare a domeniilor de aplicare, înainte de etapa de implementare a Proiectului, și chiar înainte de etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. | Cursuri de formare pentru viitorii angajați ce vor fi responsabili pentru stațiile de 400 kV de tipul „spate în spate”. Ședințe tehnice periodice interne privind cele mai recente evoluții tehnologice la nivel internațional Diversificarea canalelor de comunicare internă – dezvoltarea unui viitor program INTRANET, care va fi luat în considerare la îmbunătățirea comunicării interne Afișarea evenimentelor publice pe pagina oficială a Moldelectrica Îmbunătățirea procesului de comunicare la nivel intern al companiei Suplimentar la ședințele periodice interne privind Proiectul – informații referitoare la evoluția Proiectului vor fi aduse la cunoștință tuturor angajaților companiei mai multă transparență a procesului decizional - implementarea viitoare a standardelor Calității, Mediului, Sănătății și Siguranței |
| 30.06.2016 | Părțile interesate interne – lucrătorii Moldelectrica | Ședințe de stabilire a domeniilor de aplicare în comunitățile locale, organizațiile guvernamnetale dar și cele non-guvernamentale | Aspecte pozitive: Câteva sisteme de administrare și reguli au fost deja implementate, cum ar fi: înregistrarea cererilor/reclamațiilor ale lucrătorilor și adresarea rezolvarea acestora, formarea celulei de criză și urmărirea funcționării acesteia, proceduri interne de prevenire a accidentelor la locul muncii, crearea unui sistem de administrare a documentelor și informației interne, stabilirea regulilor interne pentru mediul lucrător al companiei dar și funcționalitatea acestora, printre care se enumeră și un Cod Etic (împotriva corupției) Reglementările interne vor fi aduse la cunoștință tuturor sub-contractorilor Politici proprii ce țin de asigurarea calității, protecția mediului, sănătate și siguranță, în conformitate cu legislația și reglementările naționale Lucrătorii vor avea o asociație a lucrătorilor, inclusiv și o comisie care va arbitra conflictele dintre angajați Un acord colectiv de muncă existent elaborat de asociația menționată Cursuri interne de formare pentru începători, repetate anual și periodic privind Codul Etic, și lunar pentru aspectele ce țin de sănătate și securitate, denumit „Zi a securității” Accesibili, deschiși pentru o comunicare eficientă și coperare Pagini oficiale recent lansate Aprecierea și abordarea pozitivă vizavi de dialogul informal, luând în considerare procesul de implicare a părților interesate înfăptuit pe parcursul Evaluării impactului asupra mediului și social și etapa de identificare a domeniilor de aplicare, înainte de etapa de implementare a Proiectului, și chiar înainte de etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. Aspecte negative: Responsabilități adiționale și riscuri asociate noii tehnologii ale substațiilor de 400kV de tipul „Spate în spate” – în special lipsa experienței în operarea acestora. Comunicarea internă ce vizează două nivele, cel de „panouri informative” și sistemul de „uși deschise”; nici un sistem intern de comunicare elaborat (cum ar fi de exemplu sistemul de comunicare INTRANET) Conștientizând că există un monopol pe piață, aceștia nu vor insista asupra transparenței procesului decizional - limitată strict la cerințele legislației în vigoare Nici un sistem implementat de administrare a Calității, Mediului, Sănătății și Siguranței. | Cursuri de formare pentru viitorii angajați ce vor fi responsabili penru stațiile de 400 kV de tipul „spate în spate” privind cele mai recente evoluții tehnologice la nivel internațional Diversificarea canalelor intrene de comunicare Dezvoltarea unui viitor program INTRANET, care va fi luat în considerare la îmbunătățirea comunicării interne și procedura de notificare a evenimentelor publice pe pagina oficială a Moldelectrica Îmbunătățirea procesului de comunicare internă în plus la ședințele periodice interne privind Proiectul Informație cu privire la evoluția proiectului aduse la cunoștință la nivel intern, tuturor angajaților O mai mare transparență a procesului decizional Implementarea viitoare a standardelor Calității, Mediului, Sănătații și Siguranței. |
| 08.11.2016 și 09.11.2016 | Autoritățile guvernamnetale centrale Asociațile Profesionale, ONG-urile și mass media | Scopul acestor consultări publice inițiale a fost de a: Promova și răspândi informațiile privind Proiectul, în special Raportul privind Evaluarea impactului asupra mediului și social; Verificarea impactelor potențiale socio-economice și de mediu și aspectelor-cheie relevante privind Proiectul – prin recepționarea formularelor completate pentru documentarea feedbackului; Identificarea părților intersate suplimentare, relevant pentru Proiect și pentru grupurile vulnerabile. | Subiecte cheie: Proiectul este de un inters strategic național, dat fiind că Republica Moldova deține funcția de asigurator al tranzitului resurselor energetice, în conformitate cu Strategia energetică adoptată în 2020, s-a identificat precum că Republica Moldova trebuie să-și întărească securitatea energetică, iar Proiectul de față, asigură dezvoltarea acestor capacități de trazit reducând dependența țării față de importurile energetice din Rusia vizavi de creșterea pierderilor în rețelele de transport al energiei electrice, acest fenomen fiind răspândit în toate punctele-cheie de import Institutul de Energie este deschis spre colaborare și cercetărilor comune în subiecte ce țin de tipul de circuit și polii energetici, o direcție a acestei cercetări fiind dezvoltarea unui nou tip de linii compacte pentru transmiterea energiei electrice, prin aceasta sporind capacitatea de furnizare a acesteia. Proiectul reprezintă un efort financiar substanțial al Republicii Moldova, datorită investițiilor ample și modernizării transformatoarelor de tipul „Spate în spate”, precum și datorită povarei tarifare (accesibilitatea tarifelor) pentru consumatorul final, ce va avea loc din cauza impactului Proiectului asupra tarifului de furnizare a energiei electrice Analiza impactului câmpului electromagnetic asupra mediului înconjurător și asupra localităților învecinate (în special asupra sănătății și undelor de radio) Exproprierea de terenuri estimată la apoximativ 300-400 ha, va fi o procedură de aprobare de lungă durată. | Proiectul de un interes strategic național și trebuie să fie declarat în calitate de utilitate publică Academia de Științe sugerează, drept un viitor scenariu, de a include și Ucraina în analiza bazată pe un acord existent de furnizare a energiei electrice. Transparența în prezentarea informațiilor financiare și comerciale a Proiectului, cum ar fi de exemplu schema de finanțare, rentabilitatea investițiilor etc, durata de construcție și execuție, durata de exploatare a utilajelor principale. Efectuarea analizei accesibilității tarifelor energiei electrice (lacuna financiară) Nevoia de a intercaționa cu UE, în vederea deschiderii unei piețe a energiei electrice și în scopul generării competitivității între părțile implicate (cum ar fi de exemplu operatorii sistemelor de distribuire a energiei electrice), ceea ce inevitabil va duce la reducerea tarifelor la energia electrică. |

În timpul prezentării Evaluării impactului asupra mediului și social, au fost efectuate consultări publice de-a lungul traseului propus al Liniei Aereniene de Transmisie a Energiei Electrice, și anume în 13 localități. În Anexa 1 sunt recapitulate toate întrebările, propunerile și feedbackul parvenite ca urmare a rundei a doua a consultărilor publice privind Evaluarea impactului asupra mediului și social.

# Planul de Implicare a Părților Interesate

## Activitățile planificate ale părților interesate implicate

Viitoarea programă a implicării părților interesate va fi constituită din următoarele faze

- Faza A:  Activități înainte de începerea construcției și Planul de Strămutare. Această fază va fi inițiată atunci când Proiectul va fi declarat drept fiind de interes național și atunci când va fi decis că terenurile necesare pentru construcție vor fi expropriate. În această etapă vor fi identificate și Persoanele Afectate de Proiect.

- Faza B: Implementarea acțiunii de strămutarea (Program de relocare pe etape)

- Faza C: Faza de construcție și de operare.

Fazele B și C se pot contrapune dat fiind că pocesul de strămutare va fi divizat și el în etape iar accesul către șantiere va fi acordat în zonele unde procesele de achiziție a terenurilor / expropriere vor fi finalizate iar despăgubirile vor fi achitate. Acțiunile ulterioare vor fi incluse în Planul detaliat de Acțiune privind Strămutarea. Documentul de față ține de activitățile propuse de implicare pentru aceste două faze, cu toate acestea activitățile  de implicare pentru Fazele A și B sunt mult mai detaliate. Aceasta se datorează faptului că activitățile de implicare executate în aceste faze vor oferi careva informații în privința nevoilor comunităților în fazele care urmează. Viitoarele îmbunătățiri ale Planului de Implicare a Părților Interesate vor cuprinde informații și cerințe privind finalizarea fazelor, în măsura în care acestea vor fi elaborate.

Principalele instrumente și metode de implicare vor fi:

- Consultările publice/ședințele de grup - Prezentarea informațiilor trebuie să sprijine consultările. Consultările reprezintă un dialog interactiv între echipa de implementare a Proiectului și părțile interesate în acesta. Aceste consultări vor fi efectuate cel puțin de două ori pe an, și vor oferi tuturor cetățenilor ocazia să pună în discuție cu Unitătatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, diverse aspecte. Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii va solicita de asemenea și feedbackul din partea comunității privind eficientizarea consultărilor pentru implementarea propriu zisă a Proiectului. Bilanțul acestor consultări vor fi documentate, negociate cu liderii comunităților și publicate pe pagina oficială a Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii.

- Broșuri – Broșurile cu informații ce pot fi de folos comunităților afectate, prezentând informații referitoare la procesul de expropriere și oferire a depăgubirilor, vor fi elaborate și distribuite în timpul consultărilor/ședințelor publice, vor fi plasate pe panourile informative ale primăriilor, vor fi transmise atașat la notificările sau scrisorile adresate Persoanelor Afectate de Proiect și vor fi publicate pe pagina oficială a Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii dar și pe pagina oficială a Ministerului Economiei.

- Panourile informative - Stabilirea comisiilor de informare pentru fiecare comunitate din cadrul Proiectului. Pe aceste panouri informative vor fi amplasate informații privind Proiectul în fiece fază de implementare a acestuia.

- Ședințe individuale – Ședințe individuale vor fi întreprinse cu persoanele afectate de către acțiunile de strămutare, la solicitarea acestora, precum și cu persoanele ce fac parte din grupuri vulnerabile, în scopul identificării și implementării soluțiilor pentru anumite situații sau aspecte.

- Paginile Oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și a Ministerului Economiei – Paginile oficiale ale acestor agenții implementatoare vor constitui principalele instrumente de informare pe parcursul implementării Proiectului. Descrieri succinte vor fi elaborate în limbaj accesibil și adecvat pentru paginile oficiale menționate privind subiectele ce țin de procesul legal de expropriere a terenurilor, măsuri de remediere, despăgubiri etc.

- Scrisori – Scrisorile vor fi un instrument folosit pentru a ușura procesul de implementare a proiectului, prin intermediul unei colaborări eficiente dintre entitățile implementatoare precum și alte părți interesate.

- Rapoarte – Rapoartele vor fi utilizate pentru a monitoriza implementarea Proiectului și pentru a informa părțile interesate principale ale Proiectului.

- E-mailuri –folosite pentru facilitarea comuncării dintre entitățile implementatoare.

Mai jos este prezentat un plan pentru implicarea părților interesate relevante de-a lungul duratei integrale a Proiectului. Planul reprezintă un plan de acțiune pentru activități specifice, dar și activitățile de implicare și modalitățile de comunicare, dar și subiectele principale specifice fiecărei activități de implicare.

Este important de a reține că situația expusă în cele ce urmează este una dinamică, respectiv, de-a lungul timpului părțile interesate dar și preocupările acestora se pot modifica.

Tabelul 5.1.: Programul de Implicare a Părților Interesate

| Grupul de părți interesate | Metode de implicare | Frecvența/locația | Subiecte | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Faza A: Activități înainte de construcție și planificarea acțiunilor de strămutare | Faza B: Implementarea acțiunilor de strămutare (Programul de relocare pe etape) | Faza C: Faza de Construcție și Operare |  |
| Părțile afectate |
| Persoanele Afectate de Proiect Comunitățile Afectate Direct | Consultări publice / ședințe în grup | Cel puțin de două ori pe an/localitățile afectate de construcție a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrie | Procesul general planificat de implementare Planul Proiectului Procesul de expropriere Mecanismul de remediere a reclamațiilor Beneficiile proiectului Alte informații solicitate | Procesul de expropriere Mecanismul de remediere a reclamațiilor Despăgubiri Beneficiile Proiectului Alte Informații Solicitate | Posibilitatea de angajare în câmpul muncii Mecanismul de remediere a reclamațiilor Traficul și accesul către terenuri Alte măsuri de remediere Alte informații solicitate | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
|  | Broșuri | divizarea în grupuri sau ședințe individuale / consultări publice Amplasarea pe panourile informative Incluse în setul de documente |  |  |  |  |
|  | Panourile informative în primării | Permanent/în fiece localitate afectată |  |  |  |  |
|  | Paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica | Permanent |  |  |  |  |
|  | Panouri informative amplasate pe șantierele de construcție | În timpul perioadei de construcție | - | - |  |  |
| Comunitățile Afectate Indirect | Panouri Informative | Permanent/în fiece localitate afectată | Procesul general planificat de implementare a Proiectului Mecanismul de remediere a reclamațiilor Beneficiile Proiectului Alte informații solicitate |  | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
|  | Paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica | Permanent |  |  |  |
|  | Panouri informative amplasate pe șantierele de construcție | În timpul perioadei de construcție | - |  |  |
| Grupuri vulnerabile | Consultări publice / ședințe în grup | În caz de necesitate | Procesul general planificat de implementare a ProiectuluiPlanul proiectului Procesul de expropriere Mecanismul de remediere a reclamațiilor Beneficiile Proiectului Alte informații solicitate | Procesul de expropriere Mecanismul de remediere a reclamațiilor Despăgubirile Beneficiile Proiectului Alte informații solicitate |  | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
|  | Broșuri | La ședințe/Incluse în pachetul de documente |  |  |  |  |
|  | Panouri Informative | Permanent/În fiece localitate afectată |  |  |  |  |
|  | Ședințe individuale | În caz de necesitate |  |  |  |  |
|  | Paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica | Permanent |  |  |  |  |
|  | Panouri informative amplasate pe șantierele de construcție | În timpul perioadei de construcție | - | - |  |  |
| Părți interesate |
| Ministerul Economiei și Infrastructurii Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii ME Moldelectrica | Scrisori Ședințe E-mailuri Rapoarte | În timpul implementării Proiectului | Activități înainte de construcție și planificarea acțiunilor de strămutare Planul proiectului Procesul de expropriere Elaborarea Planului de Acțiune privind strămutarea Stabilirea Mecanismului de remediere a reclamațiilor Alte informații solicitate | Planificarea acțiunii de strămutare și implementare Procesul de expropriere Despăgubirile Mecanismul de remediere a reclamațiilor Monitorizarea acțiunilor de strămutare și implementarea Planului de Acțiune privind Strămutarea Alte informații solicitate | Supravegherea construcției Implementarea Planului de Mediu și Management Social, Planului de Implicare a părților interesate și Planului de Acțiune privind Strămutarea Despăgubiri Mecanismul de remediere a reclamațiilor Alte informații solicitate | Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
| Alte Autorități Naționale | Scrisori Ședințe |  | Informații necesare pentru obținerea aprobărilor, autorizărilor și/sau coordonării documentelor, în conformitate cu legislația în vigoare Alte informații solicitate | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
| Autoritățile raionale | Scrisori Ședințe Consultări publice E-mailuri Paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |  | Activități înainte de construcție și planificarea acțiunilor de strămutare Planul proiectului Procesul de expropriere Stabilirea Mecanismului de remediere a reclamațiilor Etc. | Planificarea Acțiunii de Strămutare și implementare a acesteia Procesul de expropriere Despăgubirile Mecanismul de remediere a reclamațiilor Monitorizarea procesului de strămutare și implementare a planului de Acțiune privind Strămutarea Alte informații solicitate | Monitorizarea executării lucrărilor Implementarea Planului de Mediu și Management Social, Planului de Implicare a părților interesate și Planului de Acțiune privind Strămutarea Despăgubiri Mecanismul de remediere a reclamațiilor Etc. | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
| Autortățile rurale |  |  |  |  |  |  |
| Mass media, ONGuri și Asociațiile Fermierilor | Scrisori Note informative Ședințe Consultări publice Paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |  | Beneficiile proiectului Invitație la consultările publiceAlte informații solicitate | Invitații de participare la consultările publice Alte informații solicitate | Începerea executării lucrărilor Informații solicitate | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
| Instituțiile Financiare/donorii | Scrisori Ședințe E-mailuri Rapoarte |  | Activități înainte de construcție și planificare a Acțiunilor de Strămutare Planul proiectului Procesul de expropriere Elaborarea Planului de Mediu și Management Social și Planului de Acțiune privind Strămutarea Stabilirea Mecanismului de remediere a reclamațiilor Alte informații solicitate | Planificarea procesului de strămutarea și implementare a acestuia Procesul de expropriere Despăgubiri Mecanismul de remediere a reclamațiilor Monitorizarea procesului de strămutare și implementare a acestuia Alte informații solicitate | Supravegherea executării lucrărilor de contrucție Implementarea Planului de Mediu și Management Social, Planului de Implicare a părților interesate și Planului de Acțiune privind Strămutarea Despăgubiri Mecanismul de remediere a reclamațiilor Alte informații solicitate | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica |
| Consultanți și Antreprenori | Scrisori Ședințe E-mailuri Rapoarte |  | Elaborarea și coordonarea Planului de Mediu și Management Social Procesul de achiziție Elaborarea inițială proiectului Elaborarea altor documente privind proiectul Alte informații solicitate | Elaborarea proiectului Alte informații solicitate | Monitorizarea construcției Implementarea Planului de Mediu și Management Social Mecanismul de remediere a reclamațiilor Alte informații solicitate | Consultanții/Antreprenorii/Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii/ Moldelectrica |

## Răspândirea Informației

Materialele informative vor fi elaborate pentru a informa părțile intersate referitor la activitațile din cadrul Proiectului, și referitor la performanța de mediu și cea socială, cuprinzând de asemenea și un rezumat vizavi de modul și timpul în care rezultatul activității implicării părților interesate dar și soluționarea reclamațiilor vor fi raportate în fața comunităților afectate și/sau părților interesate principale. Mai mult ca atât, procesele verbale vor urma să fie revizuite și semnate de către comunitățile/reprezentanții părților implicate afectate în vederea îmbunătățirii procesului de implementare. Informația ce va fi adusă la cunoștință părților interesate va cuprinde:

- Rapoarte de mediu și sociale care nu vor conține detalii tehnice, pentru comunitățile locale;

- Rapoarte/buletine informative ad-hoc care vor fi publicate pe paginile oficiale ale Moldelectrica și Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii;

- Rapoarte privind implementarea proiectului, despăgubirile și alte măsuriri de atenuare la fiece etapă a implementării Proiectului, care va fi amplasată pe panourile informative ale localităților afectate;

- Rapoarte Anuale de Monitorizare  prezentate creditorilor (în caz că acestea nu vor fi categorizate drept materiale confidențiale); și

- Rapoarte Anuale ce țin de Proiect/Rapoarte privind durabilitatea, etc.

# Mecanismul de remediere a reclamațiilor

## Canalele de sesizare a reclamațiilor

Procedura referitoare la reclamații este reglementată de Codul Administrativ și alte regulamente în acest sens.

Reclamațiile pot fi depuse la Departamentul de Relații Publice ale Ministerului Economiei și Infrastructurii:

- prin intermediul paginii oficiale https://mei.gov.md/ro/content/petitia-line

- prin poștă, la adresa: Piata Marii Adunari Nationale, 1, Chisinau, MD-2033, Ministerul Economiei si Infrastructurii

- fax: +373-22-234064

- e-mail: secretariat@mei.gov.md

- prin depunerea personală a acestora la sediul Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Reclamațiile pot fi de asemenea depuse la Departamentl Relații Publice a Moldelectrica (pagina oficială  http://www.moldelectrica.md/ro/about/contacts). Orice comentarii sau îngrijorări, pot fi adresate reprezentanților Moldelectrica atât verbal, telefonând la numărul +373-22-253396, sau în formă scrisă, prin poștă sau email, completând un formular de notificare. Aceste forme de notificare se regăsesc pe pagina ficială a Moldelectrica (www.moldelectrica.md).

## Mecanismul de remediere a reclamațiilor la nivel de Proiect

Suplimentar la cele menționate anterior, în cadrul Proiectului va fi elaborată o structură de gestionare a reclamațiilor în trei nivele, în vederea adresării îngrijorărilor publice și a Persoanelor Afectate de Proiect, precum și reclamațiilor legate de atenuare a impactelor sociale în cadrul Proiectului (în acest sens evidențiindu-se diferența dintre aceasta și mecanismul de redresare a reclamațiilor înființate în conformitate cu Codul Administrativ, în scopul monitorizării sumelor îndatorate Pesoanelor Afectate de Proiect în cadrul procesului de expropriere).

Nivelul de șantier/sub-proiect.  Persoanele Afectate de Proiect și părțile interesate la nivel local/de șantier, vor beneficia de opțiunea de a raporta reclamațiile/feedbackul acestora agenției/antreprenorului  de punere în aplicare a șantierului/sub-proiectului. Președintele Comitetului de monitorizare al impactului social va servi drept instrumentul de remediere a revendicărilor la nivel local. El va fi responsabil de soluționarea reclamației/adresarea feedbackului timp de 15 zile de la notificarea acestuia. Președintele Comitetului de monitorizare al impactului social va fi apt să coordoneze soluționarea acestora cu antreprenorul de pe șantier/consultantul ce va efectua serviciile de supervizare, și va raporta atât Moldelectricii, cât și Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii. Cu ajutorul contractorului, prin intermediul Planului de Mediu și Management Social și Planului de Acțiune privind Strămutarea, va fi elaborat un sistem de raportare a reclamațiilor la nivel de șantier/local, unde vor fi plasate cutii în care omenii vor putea depune plângeri/reclamații/îngrijorări. Personalul din partea antreprenorului responsabil de mediu/aspecte sociale, va verifica acea cutie zilnic și va adresa acele plângeri la nivel local.  Angajații antreprenorului vor fi responsabili de menținerea unui registru a plângerilor/feedbackului recepționat, monitorizând introducerea în acel registru a tuturor problemelor care au fost soluționate, și celor care se află în proces de soluționare. În caz că problemele nu pot fi soluționate la nivel de sub-proiect/șantier, inginerul șantierului/personalul de protecție vor informa Președintele Comitetului de monitorizare a impactului social care le va aduce la cunoștință unui nivel mai înalt, cum ar fi nivelul autorității raionale/locale, sau apelând direct la Moldelectrica/ Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (nivelul central).

Nivelul raional.  La nivelul raional, persoanele vor fi responsabile de adresarea problemelor sau revendicării reclamațiilor timp de 15 zile de la primirea acestora, în colaborare cu Președintele Comitetului de monitorizare a impactului, Comitetul de monitorizare al impactului social și subcomitetele înființate pentru adresarea feedbackurilor/plângerilor. Personalul angajat la nivel raional, de asemenea va fi responsabil de menținerea unor registre  unde se vor înscrie toate feedbackurile, iar în caz de necesitate, vor stabili legătura cu Moldelectrica/ Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii. Dacă problemele nu vor putea fi soluționate la nivelul raional, atunci aceestea vor fi aduse la cunoștința Președintelui Comitetului de monitorizare a impactului (Moldelectrica/ Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii).

Nivelul central/Unitatea de Implementare a Proiectului.

În caz de lipsă de răspuns din partea nivelului local/de șantier, sau din partea nivelului raional, sau dacă răspunsul nu este satisfăcător, persoanele din partea cărora au parvenit plângerile și feedbackurile, sunt invitați să contacteze direct Moldelectrica și nivelul central de implementare a Proiectului, și să infomeze reprezentanții acestora în legătură cu problema atestată. Unitatea de Implementare a Proiectului va fi responsabilă de plângerile și problemele ce țin de atenuarea impactelor sociale (Detaliile complete cu privire la Comitetului de monitorizare al impactului și rolul acestuia în soluționarea reclamațiilor va fi detaliat în Planul de Acțiune privind Strămutarea). Reclamațiile/plângerile vor fi înregistrate la fiece nivel, acestea vor fi examinate și soluționate nu mai târziu de 2 săptămâni de la primirea lor. În figura de mai jos, este prezentat procesul de examinare, în care sunt implicate toate nivelele.

Fig. 1.2.: Procesul de examinare a unei plângeri

## Închiderea reclamațiilor

O reclamație va fi „închisă” aunci când o hotărâre satisfăcătoare pentru toate părțile va fi emisă. Însă, în anumite cazuri, este posibil de a „închide” o reclamație chiar dacă o plângere nu a fost soluționată până la capăt, ca spre exemplu, în cazul în care reclamantul nu poate justifica plângerea sa, sau în caz că se identifică o încercare de speculă sau fraudă.

În astfel de situații, eforturile de investigare a plângerii și de a ajunge la o concluzie vor fi bine-documentate, iar reclamantul va fi informat cu privire la eventuala soluționare a cazului.

În caz că reclamantul nu este mulțumit de decizia emisă su de soluționarea propusă, acesta poate apela la instanță.

## Înregistrarea și documentarea reclamațiilor

Reclamațiile depuse în formă scrisă vor fi înregistrate într-un unic registru/bază de date, întreținut de către Comitetului de monitorizare a impactului.

O bază de date simplă va fi elaborată în cadrul Proiectului în vederea gestionării și monitorizării reclamațiilor apărute. Documentația întreținută în vederea înregistrării reclamațiilor va cuprinde:

- numele și datele de contact ale reclamantului

- data și tipul reclamației

- numele personalului responsabil pentru soluționarea reclamației

- orice acțiuni ulterioare

- soluționarea reclamației

- în ce mod și când deciziile importante din cadrul Proiectului au fost notificate reclamanților

- Dacă au fost întreprinse acțiuni de gestionare de lungă durată ce vor împiedica apariția plângerilor asemănătoare, dacă este cazul.

Reclamațiile depuse în formă verbală vor fi înregsitrate de către lucrătorii Antreprenorului, însă în cazul în care reclamația nu poate fi soluționată la nivel de sub-proiect/șantier, reclamantului i se va recomanda să completeze o reclamație/plângere în formă scrisă, care va fi transmisă ulterior către nivelele ierarhic superioare.

## Note Informative privind Mecanismul de remediere a reclamațiilor

Mecanismul de remediere a reclamațiilor va fi prezentat iar funcționarea acestuia ecplicată în ședințele întreținute cu reprezentanții autorității locale (reprezentanții Consiliilor Raionale și Primăriilor), în timpul consultărilor publice, prin intermediul broșurilor, și vor fi amplasate pe panourile informative ale autorităților locale precum și pe paginile oficiale ale Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica.

În afară de aceasta, orice informații cu privire la mecanismul de remediere a reclamațiilor va fi disponibilă la solicitare.

Cursurile de instruire ce țin de mecanismul de remediere a reclamațiilor din cadrul Proiectului vor fi efectuate la toate nivelele reprezentanțelor locale. Aceste cursuri de instruire specifică vor adresa subiecte ce țin de înregistrare, soluționare a reclamațiilor și documentarea acestora.

  - Mecanismul de remediere a reclamațiilor în procesul exproprierii în conformitate cu legislația națională în vigoare

Alături de mecanismul de remediere a reclamațiilor prevăzut pentru atenuarea impactelor sociale apărute în cadrul Contractului, mai putem identifica un mecanism de remediere a reclmațiilor prevăzut de lege (Codul Administrativ), ce ține de plângerile ce vizează valoarea despăgubirilor urmate a fi achitate Părților Afectate de Proiect, din cauza exproprierii permenente sau temporare a terenurilor.

În urma primirii notificării cu privire la expropriere precum și propunerea/oferta venită în schimb, Persoanele Afectate de Proiect, în caz că nu acceptă propunerea, pot adresa o plângere/reclamație Comitetului de Remediere a Reclamațiilor, în decursul a 45 de zile de la primirea notificării în cauză. Pentru ca acestea să fie la curent dacă plângerea lor a fost înregistrată și procesată, reclamanții sunt îndemnați să le depună personal la instituțiile care se ocupă de soluționarea plângerilor (Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și Moldelectrica), unde docuementele vor fi înregistrate și vor fi transmise ulterior Comitetului de Remediere a Reclamațiilor, mai fiind valabilă și opțiunea de transmitere a plângerii prin poșta electronică de pe o adresă înregistrată.

Comitetul de Remediere a Reclamațiilor va fi înființat ca urmare a unei hotărâri a Guvernului Republicii Moldova, iar în componența acestuia vor fi 3 membri permanenți, experți în domeniu de activitate care se ocupă de problemele de interes național și 3 membri reprezentați de proprietarii clădirilor/terenurilor în așezările rurale unde aceștia sunt stabiliți, și terenul cărora urmează a fi expropriat, fără a include deținătorii altor drepturi asupra obiectelor ce urmează a fi expropriate, membrii familiilor acestora, rudele acestora până la gradul patru, persoanele ce ocupă funcții în administrarea centrală sau locală și care sunt interesați de procesul de expropriere propriu zis. Comitetul va examina reclamațiile și documentele aferente acestora, nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării acestora. Decizia Comitetului cu privire la plângerea reclamantului, va fi adusă la cunoștință reclamantului nu mai târziu de 5 zile de la emiterea oficială a deciziei.

Dacă reclamantul va fi mulțumit cu decizia Comitetului, plângerea în cauză va fi închisă, în caz contrar, decizia Comitetului poate fi supusă unui proces judiciar (atacată în instanță). Legea ce ține de Declarația privind utilitatea publică va determina limitele dreptului de atac la Tribunal. Persoanele afectate pot contesta doar suma despăgubirii ce urmează a fi achitată, însă acestea nu pot contesta procesul de expropriere/utilizare a terenului vizat.

Legea ce ține de Declarația privind utilitățile publice în vederea executării lucrărilor de construcție, va atribui autorități responsabile cu dreptul de procesare a datelor personale a persoanlor afectate, cu dreptul de a solicita  de la instuțiile publice sau private, informații relevante  despre obiectul ce urmează a fi expropriat. Această responsabilitate va fi atribuită Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica. Documentele relevante urmează a fi înregistrate și arhivate de către reprezentanții acestor două instituții.

Dacă problema nu poate fi soluționată la un nivel inferior de mecanism de remediere a reclamațiilor, aceasta va fi adresată unui nivel ierarhic mai înalt. Detalii cu privire la mecanismul de remediere a reclamațiilor și funcțiile acestuia, vor fi elucidate în Planul de Acțiune privind Strămutarea.

Mecanismul de remediere a reclamațiilor va fi elaborat în conformitate cu legislația în vigoare, și va fi adusă la cunoștință Comunităților Afectate de Proect în timpul consultărilor publice, fiind de asemenea amplasate pe panourile informative ale autorităților locale. În afară de aceasta, aceste informații urmează a fi incluse în toate notificările care vor fi transmise tuturor Persoanelor Afectate de Proiect, ca urmare a procesului de expropriere.

# Rolurile și responsabilitățile părților interesate implicate

Moldelectrica va acționa în calitate de agenție implementatoare pentru componentele de investiție.  Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica, în calitate de agent fiduciar al Ministerului Economiei și Infrastructurii, va efectua coordonarea zilnică a implementării Proiectului în conformitate cu Manualul operațional al proiectului.

Consultanții Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  personalul Moldelectrica în domeniul social și de mediu, în colaborare cu personalul Moldelectrica, vor fi responsabili pentru elaborarea și implementarea activităților de implicare. De asemenea, aceștia vor monitoriza mecanismul de remediere a reclamațiilor și implementare a Planului de Implicare a Părților Interesate, și vor oferi sprijin puternic pe șantier, consultanților, antreprenorilor sau agențiilor de proiectare implicate în procesul de implementare a Proiectului.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica și personalul social și de mediu vor colabora cu consultanții în domeniul legal al Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii pentru a asigura implementarea măsurilor de atenuare și activităților de implicare în contextul procesului de expropriere/aciziție a terenurilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Comitetul de monitorizare al impactului social va fi înființat pentru consultările continue și participarea la implementarea normelor de securitate, printre care se va regăsi și mecansimul de remediere a reclamațiilor/plângerilor. Membrii Comitetului de monitorizare a impactului social vor colabora cu contractorul, Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica în vederea asigurării suportului în implementarea măsurilor de atenuare propuse în cadrul Planului de Mediu și Management Social, Planului de Acțiune privind Strămutarea, dar și legislația națională.

# Monitorizarea și Raportarea

## Raportarea regulară privind implicarea părților interesate

Moldelectrica/ Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, vor întreține o bază de date și un fișier în care se va înregistra activitatea detaliată privind consultările publice, răspândirea informațiilor dar și toate reclamațiile colectate pe tot parcursul proiectului, care vor fi disponibile recenziei publice, în caz de solicitare.

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, va monitoriza îndeaproape implementarea eficientă a instrumentelor de asigurare a securității (Planul de Mediu și Management Social, Planul de Acțiune privind Strămutarea), activitățile de implicare a cetățenilor și Mecanismul de remediere a reclamațiilor elaborate în cadrul Proiectului.

Rapoarte trimestriale

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica vor elabora rapoarte trimestriale care vor fi transmise Băncii Mondiale, privind activitățile de implicare, printre care

- activitățile întreprinse;

- Activități de informare publică (ședințe cu părțile interesate și note informative);

- Întregistrările efectuate în registrul de plângeri;

- Înregistrările efectuate în registrul de angajamente și preocupări;

- Numărul vizitelor pe șantier și rezultatul acestora;

- Grupuri noi de părți interesate (dacă este cazul).

Rezultatele implementării Mecanismului de Remediere a Reclamațiilor vor fi raportate semi-anul Băncii Mondiale și publicate pe pagina oficială a Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii.

Rapoartele Anuale

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și  Moldelectrica vor compila un raport anual în care se vor prezenta pe succint rezultatele Planului de Implicare a Părților Interesate. Acest raport va prezenta un rezumat a tuturor problemelor, reclamațiilor și deciziilor identificate în timpul consultărilor publice. De asemenea, raportul va prezenta rezumatul concluziilor relevante rezultate în urma consultărilor publice întreprinse în timpul ședințelor neformale la un nivel local.

## Implicarea părților interesate în activitățile de monitorizare

Comitetul de monitorizare a impactului social va fi înființat pentru consultările continue și implementarea normelor de siguranță.

Comitetul de monitorizare a impactului social va fi înființat în localitățile traversate de Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice. Comitetele vor pune la dispoziție un mijloc de transport pentru comunități, în scopul oferirii unui feedback în privința oricărei probleme care apare (cum ar fi nemulțumirile, securitatea copiilor, etc.). Aceste comunități sunt reprezentante de părți interesate multiple (reprezentanții locali – liderii locali, personalul tehnic și cel calificat, reprezentanții autorităților locale și membrii organizațiilor societății civile). Comitetul de monitorizare al impactului social nu va avea în componență mai mult de 5 membri.

Aceste comitete vor fi înființate pe parcursul primelor consultări publice, la inițierea proiectului, în momentul în care comuniățile își vor alege reprezentanții care vor fi și membri ai comitetului.

Ulterior, vor fi organizate instruiri în localitățile afectate de construcția Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, organizate pentru membrii Comitetului de monitorizare al impactului social. Instruirea va cuprinde următoarele subiecte: Mecanismul de Remediere și rolul Comitetul de monitorizare a impactului social în soluționarea reclamațiilor, informarea publică cu privire la activitățile legate de proiect, implementarea normelor de securitate, precum și alte cativități de implicare.

Ședințele comitetului vor avea loc oricând va fi necesar, la solicitarea persoanelor afectate/antreprenorilor, sau când va fi nevoie de notificat localnicii cu privire la informațiile legate de proiect.

## Indicatorii de implicare a Părților Interesate

Implicarea Părților Interesate trebuie să fie analizată periodic atât de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii cât și de Moldelectrica. Următorii indicatori vor fi folosiți în acest scop:

- Procentajul membrilor în comunitățile afectate de-a lungul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, care au raportat că implicarea lor în consultările publice efectuate în cadrul Proiectului a fost de folos, și au reprezentat părerile și preferințele acestora (procentajul).

- Numărul reclamațiilor recepționate de-a lungul anului raportat și modul în carea acestea au fost adresate, și,

- Nivelul de informare a persoanelor afectate în cadrul comunității, activitățile comune dar și activitățile din cadrul Proiectului.

În scopul evaluării acestor indicatori, următoarele informații vor fi folosite:

- Problemele și soluțiile administrative, corelate cu procesele-verbale ale ședințeor;

- Rapoarte periodice;

- Fedbackul parvenit din partea grupurilor formate din părțile interesate principale (prin efectuarea interviurilor cu potențialii oamenii afectați);

- Registrul angajamentelor și preocupărilor, și

- Registrul reclamațiilor.

# Anexe

## Anexa 1: Rezumatul întrebărilor, propunerilor precum și a fedbackului parvenit în urma celei de-a doua (finală) runde de consultări publice în privința Analizei Impactului Social și de Mediu

| Localitatea | Întrebări, propuneri și feedback | Răspunsurile din partea consultanților și a reprezentanților Moldelectrica |
| --- | --- | --- |
| Bacioi | Ce este luat în considerare atunci când se elaborează studiile cu privire la traiectorile de decolări/aterizări a aeronavelor și traseele de zbor a acestora, și ce se va intâmpla dacă acestea vor traversa spațiul aerian deasupra substațiilor? Este oare posibil de schimbat acest coridor din principii de securitate? În cazul unui posibil accident de avion, întregul centru geografic al Republicii Moldova ar putea fi deconectat de la furnizarea energiei electrice. | În privința unei eventuale schimbări a traiectoriei de decolare/aterizare a aeronavelor și traseelor de zbor a acestora, în vederea reglementării acestui aspect este nevoie de implicarea autorității aeronautice civile. Transformatorul din Chișinău a fost dat în exploatare demult, și a avut întotdeauna autorizarea de a funcționa. În acest context, ce ar putea fi înfăptuit este amenajarea unui element cu întrerupător, un separator, precum și un spațiu special amenajat pentru un nou autotransformator. Ce privește Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice despre care ne-am referit în repetate rânduri, la etapa următoare de proiectare – elaborarea detaliilor tehnice – va fi solicitată opinia autorității aeronautice, în scopul identificării înălțimii opime a stâlpilor care ar putea fi amplasați în acel loc, sau, în caz de imposibilitate de înstalare a unor noi stâlpi, se va solicita identificarea unui astfel de loc precum și cerințele de înălțime care vor trebui să fie respectate. Numai după o înfăptuire a proiectului detaliat, se vor determina și terenurile necesare, iar situația va fi ulterior adresată în conformitate cu legislația în vigoare. |
|  | Traseul Liniei Aeriene va traversa teren privat. Cum va fi soluționată această problemă? | O Hotărâre de Guvern privind exproprierea terenului pentru utilitate publică va fi emisă, iar măsurile de despăgubire pentru proprietarii acestor terenuri vor fi stabiltite în conformitate cu legislația în vigoare. |
|  | Există oare un preț fix stabilit pentru un ha de pământ? | La acesată etapă, în care se elaborează studiile de fezabilitate, doar coridorul care va fi traversat de linia aeriană, numărul polilor și valoarea investiției au fost estimate, în vederea aprobării finanțării. La etapa de proiectare, va fi stabilită locația exactă a tuturor pilonilor, ce terenuri vor fi traversate de linia aeriană și ce acțiuni de expropriere vor fi necesare. |
|  | Această linie aeriană va fi catalizator de influențe negative (cum ar fi emisia de radiație sau altele) asupra sănătății oamnilor care locuiesc în apropiere? Vor fi oare oferite despăgubiri materiale în acest sens (polițe de asigurare medicale gratuite etc)? | Traseul liniei aeriene a fost selectat în așa mod, încât aceasta să nu traverseze zonele populate. De asemenea, pentru acest scop a fost determinată distanța limită de 75 m, ceea ce înseamnă că construcția caselor după această distanță este interzisă. |
|  | În timpul condițiilor meteorologice ce prezintă umiditate sporită sau ploi, arcul electric generat de către liniile aeriene de tensiune înaltă poate prezenta un pericol real pentru muncitorii de pe câmp care lucrează în tractoare sau combine utilizate pentru lucrările agricole. | Există o probabilitate că tehnica agricolă poate nimeri sub linia care va funcționa, iar întrebarea ar fi ce se poate de făcut pentru a evita riscul unui șoc electric. Înălțimea medie a tehnicii agricole e de 4-5 m. Distanța dintre conductor și Linia Aeriana de Transmisie a energiei electrice izolată pînă la utilajul respectiv, trebuie să fie de cel puțin 9 m. Acești parametri și respectarea lor vor garanta că nu vor fi scurtcircuitele electrice între conductor și utilaj. Arcurile electrice se întîlnesc mai des la liniile aeriene cu alt nivel de tensiune, cu tensiune mai joasă (110kV, sau chiar și 330kV), însîă în aceste cazuri stâlpii nu sunt la fel de înalți ca cei utilizați pentru transmisia energiei electrice de 400kV. |
|  | Probabil ar fi fost mai bine de avut o astfel de linie sub pământ, cel puțin în zonele rurale, prin intermediul unor canale speciale. | Prețul pentru o linie cu o astfel de tensiune, instalată sub pământ, ar fi de 4-5 ori mai mare. De asemenea, din considerente tehnice, construcția liniei nu poate combina atât cablurile aeriene cât și cele de pământ. |
|  | Terenurile sunt deja afectate în Braila. Am avut un cumpărător pentru două parcele de teren la Braila, pe care el a intenționat să construiască o clădire agro-industrială, și eu nu le-am putut vinde din motiv că ele se află în vecinătate cu trasformatorul. Iar statul nu mi-a oferit nici o despăgubire pentru această pierdere. | În acea zonă, linia aeriană de transmisie a energiei electrice a fost construită cu peste 30 de ani în urmă. Atunci, toate pământurile din zona respectivă erau proprietate a Statului. Anume atunci a fost înfăptuită privatizarea terenurilor, acestea devenind deja proprietate privată. Această situație trebuia să fie rezolvată iar oamenii trebuia să fi fost informați despre posibilitatea primirii despăgubirilor pentru terenurile afectate de linia aeriană. Din păcate, nu putem să dăm timpul înapoi și să remediem ceea ce nu s-a făcut la timpul cuvenit, însă noi putem preveni acestea în cadrul noului Proiect. Reprezentanții Moldelectrica au asigurat publicul că Moldelectrica a efectuat un studiu, cu sprijinul Institutului de Studii si Proiectări Energetice, și că drept urmare a studiului înfăptuit, s-a făcut tot ce ste posibil pentru evitarea zonelor rurale precum și imediata apropiere a acestora de traseul liniei aeriene de transmisie a energiei electrice. Traseul selectat va avea impacte minime, atât asupra vieții socaile cât și asupra mediului. |
| Cahul | Oare voi, în calitate de exeperți, sunteți de părerea că acest proiect poate avea impacte negative asupra mediului? | Impactele negative asupra mediului nu sunt relevante...nu au fost identificate riscuri ce pot influența asupra mediului sau asupra sănătății oamenilor. În privința Proiectului în cauză, singurele restricții necesare sunt cele impuse pe durata construcției, dar linia propriu zisă va fi situată la periferia localităților, iar după câte cunoaștem în acele zone nu se preconizează săpări de fântâni sau construcții industriale. |
|  | Cu siguranță că Proiectul va avea efecte pozitive asupra economiei țării. | Aceasta este o alternativă a furnizării electrice existente, pentru ca țara noastră saă nu mai fie dependentă doar de o sursă, în cazul nostru de Ucraina. Acest proiect ne oferă posibilitatea de furnizare a energiei electrice către/și dinspre România, și prin conectarea la Rețeaua Europeană a operatorilor de sisteme de transport a energiei electrice (ENTSO-E), chiar și către/dispre Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, autorizația de mediu care urmează a fi emisă de către Ministerul Economiei și Infrastructurii Drumurilor, va cuprinde măsuri necesare pentru minimizarea oricăror impacte posibile. Acestea vor fi preluate de către Moldelectrica și vor fi incluse în specificații. |
| Chisinau | Care aspect e mai iportant pentru Proiect, cel social sau cel legat de biodiversitate? | Atât aspectele sociale cât și cele legate de biodiversitate, sunt cruciale pentru implementarea Proiectului. |
|  | Se găsesc oare în stația din Vulcănești Plăci de circuite imprimate? În privința contaminării șantierului din Vulcănești, puteți să ne spuneți, după ce a fost efectuată analiza chimică a solului, s-a depistat oare că acesta este contaminat, și în caz că da, ce măsuri se vor întreprinde pentru a înlătura această problemă? | În anul 2007, toate sursele de contaminare cauzate de plăcile de circuite imprimate din stația de la Vulcănești au fost eliminate. Atunci, prin intremediul unui program al Republicii Moldova finanțat de către Banca Mondială, a fost plantată o pădure de salcâmi, în scopul decontaminării solului. După ce au fost întreprinse aceste măsuri, s-au efectuat calcule și măsurări, în baza cărora s-a stabilit că valorile de risc au fost reduse considerabil. Cu toate acestea, se regăsec totuși câteva suprafețe de teren, unde valorile de contaminare încă nu au fost coborâte la limita maximă admisibilă stabilită în conformitate cu legislația Republicii Moldova. În acestsens, vor fi luate măsuri pentru a decontamina acele suprafețe de teren, pentru a a reuce acele valori mai jos de limita admisibilă. |
|  | După implementarea acestui Proiect, cum va fi modificat regimul de funcționare a sistemului de energie electrică atât a României și Republicii Moldova, cât și în cel din Romania, dat fiind că ele toate sunt interconectate. Sunt oare informații cu privire la aceste aspecte care pot fi disponibile pentru analiză? În cât timp vor fi rambursate creditele împrumutate de la instituțiile financiare, și cât de mult va infleunța rambursarea acestora asupra cheltuielilor legate de transport sau a tarifelor înaintate consumatorilor finali? | 1. În privința regimului de funcționare a sistemului de energie electrică, Institutul de Studii si Proiectări Energetice a efectuat studii asupra acestui Proiect (Isaccea - Vulcanești - Chișinău), Proiectul (eventual) Suceava-Bălți precum și (eventualul) Proiect Iași - Ungheni – Strășeni, în care a fost anlaizată posibilitatea de interconectare asincronă. În acest studiu au fost analizate atît regimele statice cât și cele dinamice, dar și au fost analizate eventualele scurt-circuite. Moldlectrica își va asuma responsabilitatea de a transmite toată documentația disponibilă Institutului de Energie și Academiei de Științe pentru analiză ulterioară. Un studiu al sistemului a fost de asemenea efectuat la solicitarea Băncii Mondiale, care a semnat un contract cu compania EKC din Serbia, pentru ca aceștia să efectueze un studiu ulterior de reconfirmare a studiului efectuat de Institutul de Studii si Proiectari Energetice. Așadar, putem afirmă că avem două studii a sistemului care elucidează aceleași rezultate ce țin de funcționarea noii interconexiuni. Cel mai probabil în cadrul unei alte ședințe, vom putea discuta referitor la aspectele economice și financiare. Ședința de față se axează mai mult pe aspectele ce țin de mediu, iar scopul acesteia este de a oferi posibilitatea tuturor participanților de exprimare a opiniilor privind modul în care construcția Liniei Aeriene de Transmisi a Energiei Electrice ar putea afecta populația, agricultura, biodiversitatea etc. 2. În cadrul acestei ședințe noi vom discuta doar aspecte ce țin de mediu și aspecte sociale, însă vor fi organizate și alte ședințe pe parcursul implementării Proiectului, care vor fi axate pe aspecte financiare sau alte aspecte identificate pe percurs. |
|  | De ce sunt examinate aspecte de mediu dacă Proiectul în sine încă nu a fost inițiat și traseul liniei aeriene încă nu este cunoscut în detaliu? | În privința etapei când va fi necesară evaluarea impactului în conformitate cu legislația în vigoare, documentele elaborate de către Moldelectrica, precum și autorizarea de mediu, reprezintă subiecte a unui capitol destinat protecției mediului înconjurător și care se va regăsi în specificațiile tehnice ale documentului. Din acest motiv, este mai bine de a stabili la etapa de proiectare traseul și terenul necesar implementării Proiectului, pentru a emite/obține autorizarea de mediu, și pentru a evita schimbările ulterioare care ar putea parveni la preț. Traseul este deja bine cunoscut, acesta va traversa regiunea de centru a țării, iar un coridor aferent a cestuia pe o lungime de 20 km a fost examinat. A fost important că chiar de la etapa de elaborare a studiului de fezabilitate, s-au luat în calcul aspecte de mediu dar și cele socio-economice. În acest fel, echipa tehnică/de proiectare pot corecta traseul pentru a minimiza impactele asupra mediului și oamenilor. Vizitele pe șantier efetuate la etapa de identificare a traseului, au ajutat la identificarea coridorului forestier, ceea ce a dus la faptul că echipa a modificat traseul pentru a ocoli pădurea, aceeași situație fiind valabilă pentru toate traseele liniilor aerine. Traseul a fost ales astfel, încât acesta să ocolească o zonă protejată, și anume stepa din Bugeac. Singura zonă protejată care din păcate nu a putut fi ocolită, este o zonă importantă pentru speciile de păsări migratoare, care zboară deasupra regiunii Vulcăneștiului, și în special în apropiere de transformator. Pentru acesată situație au fost căutate soluții tehnice pentru a minimiza impactul asupra păsărilor. Așadar, putem afirma că studiul de mediu efectuat în paralel cu studiul de fizibilitate, este benefic Proiectului, pentru că oferă posibilitatea de a aplica unele modificări, în caz de necesitate. |
| Cimișlia | Aveți date din registrul cadastral cu privire la proprietarii terenurilor pe pământurile cărora vor fi amplasați polii de tensiune? | Această informație încă nu estecunoscută. Acum, Proiectul se afă la etapa de elaborare a studiului de fizibilitate care până acum a estimat amplasarea celor 511 de stâlpi de-a lungul traseului identificat. Pentru a estima cheltuielile necesare pentru construcția liniei aeriene, a fost luată în considerare amplasarea stâlpilor la o distanță de 310-320 m între fiecare, în dependență de obiectele identificate pe traseu. La următoarea etapă de elaborare a proectului detaliat/specificațiilor tehnice, proiectantul va colecta toate informațiile necesare și va determina cu exactitate amplasarea finală a stâlpilor. |
|  | În cazul în care proprietarii terenurilor vor dori să planteze livezi, ce înalțime maximă a pomilor fructiferi este admisă? | Înalțimea maximă a pomilor fructiferi poate fi de 5 m. |
|  | În privința nivelului de zgomote, presupunem că liniile de transmisie a energiei electrice emit un zgomot permanent. Care este nevelul maxim admisibil în acest sens? | Nivelul maxim de zgomot parvenit de la liniile de furnizare a anergiei electrice este de 52 decibeli, dar această valoare este atinsă atunci când se atestează ceață sau umiditate înaltă. În alte cazuri, zgmotol emis va fi imperceptibil. Dea semenea, nivelul de zgomot depinde și de încărcarea liniei (nivelul de transmisie a energiei electrice). |
|  | Cine ne poate informa cu privire la producerea ozonului care poate fi atestată? | Într-adevăr, fenomenul de „coroană” poate produce ozon. Dar în conformitate cu analizele efectuate atât în România cât și în alte state, concentrația ionilor de ozon apare doar în nemijlocita apropiere a transformatorului, în timp ce la sol concentrația acestora este indetectabilă, așadar nu prezintă pericole. |
|  | Ce se va intâmpla în caz de prejudiciu sau măsuri de întreținere, atunci când terenul/solul situat sub linia aeriană va fi deteriorat? | Vor fi achitate despăgubiri în conformitate cu legislația în vigoare. |
|  | Cine va fi proprietarul zonelor protejate? | Zonele protejate au o suprafață de 75 m, ele vor rămâne proprietate a deținătorilor de teren, dar vor fi puse și în utilizarea Moldelectrica în scopuri de întreținere, în caz de necesitate și în conformitate cu legislația în vigoare. |
|  | Zona de siguranță va fi curățită în totalitate? | Nu, vegetația cu înălțimea până la 5 m va putea fi plantată. |
|  | Traseul ales va intersecta drumuri naționale? | Da, dar acestea vor fi traversate doar de liniile conductoare, și nu de stâlpii de susținere. Distanța dintre stâlpi va fi de 300 m așadar nu va afecta drumurile cu care se va intersecta. În acest sens, a fost luată în considerare și distanța minimă dintre drum și turnul de transmisie a energiei electrice. În privința lacului Ecaterinovca, stâlpii vor fi amplasați în partea de sud-vest a lacului, doar linia electrică va trece deasupra lacului. |
|  | În sdudiul care l-ați efectuat, am identificat trei coridoare ecologice de la nord la sud. Ce reprezintă acestea? | Acestea sunt stabilite în conformitate cu legislația națională, pentru protejarea speciilor de animale și plante. Pe parcursul planificării și executării lucrărilor, va trebui de atras atenția asupra faptului că toate activitățile aferente Proiectului nu vor afecta habitatele/păsărilor/animalelor. |
|  | Cum poate afecta păsările migratoare, construcția Liniei Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice? | Cu ajutorul unor ornitologi din Republica Moldova, a fost elaborat un raport ce ține de biodiversitate, care a identificate traseurile păsărilor migratoare în regiunea de sud a țării. Cel mai mare pericol la care sunt expuse păsările este ciocnirea. Dar, în mare parte ele nu zboară la o înălțime de 21 m, înălțime ce o au toți stâlpii, ci la o înălțime ce depășește 300 m. Totuși, unele păsări coboară, pentru a cuibări în zonele unde au fost stabilite coridoare pentru zborurile păsărilor respective, așadar întreprinderea unor măsuri pentru prevenirea pericolul de ciocnire, este necesară. Linia energetică, va avea un conductor protector pe vârful stâlpilor, pentru a proteja liniile împotriva vânturilor. Diametrul acestui cablu este foarte mic (3-4 cm), deci pe toată lungimea a acestuia, trebuie montate dispozitive speciale, pentru a le face vizibile. Cu toate acestea, pe conductorii activi (trei conductori amplasați în formă de triunghi, la o distanță de 40 cm unul de celălalt), astfel de dispozitive nu vor fi instalate, pentru că conductorii sunt vizibili. |
|  | La ce distanță se află casele din raionul Cimișlia de linia electrică? | În documentația care a fost adusă la cunoștință publicului larg, se regăsește un tabel ce reflectă localitățile situate în apropiere de traseul liniei electrice, dar sunt indicate și distanțele de la liniile aeriene până la localități, și anume: Cenac 280 m, Topal 240 m, Dimitrovca 670 m, Grid la 620 m, Valea Perjei la 220 m și Lipoveni la 570 m. |
|  | Având experiență cu contractul ce ține de construcția drumului Giurgiulești, care traversează Cimișlia, și care este în întârziere din cauza problemelor ce nu au fost rezolvate ce țin de expropriere, ne interesează cum problema existentă va fi soluționată la construcția Liniei Aereniene de Transmisie a Energiei Electrice. Personal, aș recomanda să folosiți cât mai multe opinii publice, pentru a nu vă ciocni de probleme similare. | Documentele care au fost puse la dispoziția dumnevoastră descriu clar că vor fi întreprinse acțiuni de expropriere, în conformitate cu legislația în vigoare. În primul rând, Proiectul va fi declarat de interes național, în conformitate cu legislația în vigoare, mai apoi etapele de expropriere vor fi întreprinse în acord cu procedurile stabilite pentru acest Proiect, prin intermediul Legilor și Hotărârilor de Guvern ad-hoc. |
| Cozangic | Propun ca treseul liniei aeriene să fie modificat, pentru că acum el traversează terenuri private, iar acestea ar putea fi utilizate în calitate de proprietate publică. | Moldelectrica este deschisă dialogului iar toate părerile expuse în timpul ședințelor publice vor fi luate în considerare la etapa de elaborare a detaliilor de execuție. |
|  | Ce zone protejate se află în apropiere de Cozangic? | În conformitate cu informațiile prezentate de Ministerul de Mediu, zonele protejate sunt stepa din Bugeac, în care se regăsește și Lacul Congaz, Taraclia dar și Purcari. |
|  | Sunt zone de securitate în cadrul Proiectului? | Da, într-adevăr se atestează astfel de coridoare „de securitate”, cu o lățime de 75 m, in ambele părți ale turnului, începând cu conductorul ultimului turn, și adunând încă 15 m dintre conductorii turnurilor. În zona de securitate sunt aplicate restricții ce țin de lucrările de construcție, și pentru plantarea livezilor în acel teritoriu, cum ar fi de exemplu livezile de nuci, conform restricțiilor palicate, înălțimea copacilor, după ce aceștia vor crește timp de 5-7 ani, nu trebuie să depășească înălțimea de 4-5 m. |
|  | Ce se întâmplă în cazul în care proprietarul trenului nu este de acord cu pierderea terenului? | În cazul proiectelor declarate de interes național, transferul drepturilor de utilizare și proprietate nu pot fi contestate. Cu toate acestea, mai sunt și proceduri de curățare în conformitate cu legislația în vigoare. Vor fi propuse alternative pentru a remedia daunele aduse, sau, dacă va fi posibil, terenul în cauză va fi ocolit. |
| Gradiste șiValea Perjii | Care va fi prețul energiei electrice după finalizraea Proietului? Când vom cunoaște cu exactitate cine vor fi proprietarii de terenuri afectate de construcția liniei energetice. | La momentul de față nu putem cunoaște ce tarife vor fi înaintate consumatorilor finali. Un lucru e clar, și anume cel că după finalizarea Proiectului, prețul pentru furnizarea energiei electrice se va mări, pentru că creditul oferit pentru implementarea Proiectului va trebui să fie rambursat. Acest proiect își propune diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice, îmbunătățirea securității și fiabilității sistemului de furnizare a energiei electrice din Moldova, prin interconectarea cu România, ceea ce va facilita crearea unei pieți a energiei electrice transparente și competitive precum și integrarea acestuia în piața energetică regională. În priml rând, este necesar de a avea proiectul final al traseului Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, coordonat și aprobat de către autoritățile relevante. La etapa de proiectare vor fi identificați toți proprietarii terenurilor. |
| Iujnoe | Ce riscuri poate provoca agriculturii, construcția liniei aeriene? Poate fi practicată apicultura în zonele traversate de linia electrică? | Construcția unor obiecte în raza zonei de siguranță a Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, va fi singura restricție aplicabilă. Activitățile agriculturale pot fi continuate pe terenurile ce vor fi traversate de linia aeriană. Cel mai mare impact care poate parveni este exproprierea întreprinsă în zonele unde stâlpii de suport vor fi instalați. Priectul se află la momentul dat în etapă de studiu a fizibilității și analiza impactelor de mediu, economice și sociale. În următoarea etapă de elaborare a detaliilor de execuție, vor fi determinate cu exactitate terenurile afectate, astfel, în dependență de circumstanțele identificate, traseul liniei aeriene ar putea suferi careva modificări. |
|  | Ce se va întâmpla în cazul în care oamenii nu vor renunța la pământul lor? | În cazul proiectelor declarate de interes național, transferul drepturilor de utilizare și proprietate nu pot fi contestate. Cu toate acestea, mai sunt și proceduri de curățare a terenului în conformitate cu legislația în vigoare. Vor fi propuse alternative pentru a remedia daunele aduse, sau, dacă va fi posibil, terenul în cauză va fi ocolit. Cu toate acestea, porțiuni mici ale terenurilor vor fi expropriate, în scopul instalării stâlpilor (200-250 m2), restul terenului va rămâne proprietatea deținătorului, și va putea fi utilizat în continuare. Mai există și situația în care construirea liniei nu va putea fi executată doar pe suprafețele de teren pe suprafața cărora nu se efectuează lucrări agricole, ceea ce va duce la impacte negative asupra culturii din apropierea liniei. În aceste cazuri for fi oferite despăgubiri pentru culturile agricole pierdute. |
|  | Ați menționat că lungimea traseului rutei e de 158 km. Cât de periculoasă poate fi aceasta pentru populație și pentru animalele din zonele traversate de aceasta? | Linia aeriană va produce un câmp electromagnetic, comparabil cu câmpurile electromagnetice emise de orice tehnică electrică. Există totuși norme speciale care stabilesc limitele valorilor și intensității câmpului electromagnetic, și care urmează a nu fi depășite. Atunci când este proiectată o linie aeriană, înălțimea acesteia este calculată în așa fel încât intensitatea câmpului electromagnetic să nu depășească limitele admisibile. Distanța dintre conductor și pâna la pământ trebuie să fie de cel puțin 9 m (care de altfel va fi asigura și aplicat la Linia Aeriană de Transmisie a Energie Electrice). |
|  | Majoritatea turnurilor vor fi instalate pe terenuri private. Care este procedura de transfer a pământurilor. | În conformitate cu legislația în vigoare, înainte de începerea propriu zisă a măsurilor de expropriere, trebuie întreprinse unele acțiuni. În primul rând, este necesar de avut proiectul final al Linei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, coordonată și aprobată de către autoritățile relevante. În al doilea rând trebuie să fie promulgată o Lege, de către Parlament, care va declara activitățile din cadrul Proiectului drept utilități publice de interes național. La etapa de proiectare vor fi identificați toți proprietarii terenurilor, mai apoi proprietarii vor fi notificați despre inițierea procedurii de expropriere, evaluatorii licențiați vor evalua terenul în conformitate cu legislația în vigoare, iar pe urmă, în baza rezultatelor raportului, fiece persoană va primi o ofertă de despăgubire. Pentru a beneficia de despăgubiri, proprietarii terenurilor trebuie să demonstreze dreptul la proprietate aupra terenului în cauză. |
|  | Va influența Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice calitatea semnalului telefoanelor mobile? Noi deja atestăm probleme în zonă. | Nu, la acest nivel de tensiune (400 kV), nu se atestează interferența cu echipamentele electronice. Aceasta ar putea fi atestată doar la tensiuni joase. Linia electrică și linia de tefonie mobilă operează pe frecvențe diferite. Linia Aeriană de Transmisie a Energiei Electrice operează la 50Hz, la fel ca o priză electrică din casă, în timp ce liniile de telefonie mobilă operează la frecvențe mult mai mari, și anume cele de 10-20 GHz/ în aceeași ordine de idei, rețelele de telecomunicații sunt situate la o înălțime mai mare față de turnurile elecrice. Polii de tensiune au o înălțime de 30 m, iar rețelele de telecomunicații ajung la 50-70 |
| Musaitu | Cum va fi influențat prețul energiei electrice de construcția acestei linii? | Calcularea tarifelor neregiei electrice este o procedură foarte complexă. O parte considerabilă din tarif aparține producătorului de energie (6-7% din tariful final), urmată de prețul de distribuire. În acest mod se obține tariful de 2 Lei/kWh achitat de către consumatori. Pentru mai multe detalii puteți să vizitați pagina oficială a ANRE, care descriu în mod transparent și explicit modul de calculare a tarifelor. În perioadă inițială premergătoare construcției liniei energetice, tariful la energia electrică poate crește nesemnificativ, cu toate acestea, în final, Proiectul va aduce doar beneficii Republicii Moldova. |
|  | În studiu a fost menționat că linia va trece în apropiere de sat la o distanță nu mai mică de 190 m. Va fi înființată oare o zonă sanitară? | Da, într-adevăr se atestează astfel de coridoare „de securitate”, cu o lățime de 75 m, in ambele părți ale turnului, începând cu conductorul ultimului turn, la care s emai adună încă 15 m dintre conductorii turnurilor. În zona de securiate sunt aplicate restricții ce țin de lucrările de construcție, și pentru plantarea livezilor în acel teritoriu, cum ar fi de exemplu nucii, iar înălțimea copacilor, după ce aceștia vor crește timp de 5-7 ani, nu trebuie să depășească înălțimea de 4-5 m. |
|  | Vor fi oare afectați copacii din regiune? | Pădurile și livezile vor fi ocolite, în măsura posibilității, pentru a minimiza impactul asupra mediului. |
| Vulcanești | Care este traseul noii linii aeriene și cum va afecta aceasta orașul Vulcănești? | După ce va trece de stația din Vulcănești, linia electrică va traversa direcția spre orașul Taraclia. Orașul Vulcănești va fi afectat foarte puțin de traseul liniei electrice. Doar atunci când va fi construită stația de tipul „spate în spate”, amplasată în apropiere de stația de 400kV din Vulcănești, este posibil ca proprietarii terenurilor din zona aflată în apropiere de stație, să fie afectați. |

Merită să fie menționat faptul că drept rezultat a consultărilor publice, până în luna martie 2017, Moldelectrica prin intermediul Administratorului Evaluării de mediu și a impactului social și Planului de Implicare a Părților Interesate, și care a exercitat și funcțiile Ofițerului de legătură în comunitate, nu a recepționat nici un feedback, nici în formă scrisă depusă personal sau transmisă prin poșta electronică/telefon, și nici o solicitare în scopul obținerii informațiilor sumplimentare referitoare la Proiect.

## Rezumatul întrebărilor, propunerilor și feedbackului privind sediul nou al Moldelectrica și Planul de Mediu și Management Social (2018)

| Întrebări, propuneri și feedback | Răspnsuri oferite de către Consultanți & Reprezentanții Moldelectrica |
| --- | --- |
| Chisinau, str. Ciocana 8, |  |
| Pentru a accesa șantierul de pe strada Maria Dragan a sectorului Ciocana, vor fi utilizate vehicole de mare tonaj? | Pentru intrarea pe șantier va fi folosită intrarea existentă (poarta) de pe strada Maria Dragan. |
| Se cunosc coordonatele exacte, locația precisă dar și suprafața pe care va fi construită noua clădire? | Nu, la etapa actuală se cunosc doar date generale. Documentele pentru obținerea Certificatului de Urbanism Informativ, au fost abia depuse la Primărie. De asemenea, au fost explicați și pașii ulteriori pentru obținerea actelor de autorizare înainte și după finalizarea detaliilor de execuție a Proiectului. |

## Anexa 2:  Activitățile de informare publică și consultare publică la etapa de elaborare a Proiectului (Etapa de Fizibilitate)

Notificările de pe pagina oficială a MOLDELECTRICA au fost publicate în limbile Română, Rusă și Engleză, după cum urmează:

http://moldelectrica.md/ro/about/news; http://moldelectrica.md/ro/finances/mold_rom_Project

http://moldelectrica.md/ru/finances/mold_rom_Project http://moldelectrica.md/ro/pages/mold_rom_Project_en

Pachetul de informații încărcat pe pagina oficială și disponibile pentru a fi accesate:

- SEP – Planul de Implicare a Părților Interesate (Raportul preliminar)

- Raporturi de stabilire a domeniilor de aplicare a Evaluării impactului asupra mediului și social

- Raporturi de stabilire a domeniilor de aplicare a Evaluării impactului asupra mediului și social (Anexa 1) – Harta zonelor protejate

- Ședințe de consultare cu Părțile Interesate Principale – formele de recepționare a feedbackului

Publicări din presa locală

Publicările în presă au fost efectuate atât în ziarele publicate în limba Română, cât și în cele publicate în limba rusă, ca urmare a ședinței cu numărul doi, cu privire la consultările publice, organizate la data de 8 noiembrie 2016

Ședințe organizate privind consultările publice (28.06.2016 și 09.11.2016)

Municipiul Chișinău, sesiunea de dimineață și de după amiază

Ședințele din orașul Comrat, UTA Găgăuzia, localitatea Ecaterinovca dar și raionul Cimișlia

Invitația (la ședința din data de 08.11.2016); Afișe, Material informative – distribuite în exemplare tipărite.

| Activități de informare preliminară întreprinse de reprezentanțiiZone rezidențiale / Localitățile situate în cadrul coridorului de 500 m, de-a lungul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, de la sud spre nord | Proiectul prezentat succinct prin intermediul broșurilor disponibile la secretariatele primăriilor și informațiilor afișate pe panourile informative ale acestora |
| --- | --- |
| Localitatea Iujnoe | Raionul Cahul |  |  |
| Localitatea Burlăceni | Raionul Cahul |  |  |
| Localitatea Vinogradovca | Raionul Taraclia |  |  |
| Localitatea Musaitu | Raionul Taraclia |  |  |
| Localitatea Svetlîi | UATG |  |  |
| Borceag Village | Cahul District |  |  |

Moldelectricii (îninte de ședințele finale privind consultarea publică)

| Localitățile situate în cadrul coridorului de 500 m, de-a lungul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, de la sud spre nord | Proiectul prezentat succinct prin intermediul broșurilor disponibile la secretariatele primăriilor și informațiilor afișate pe panourile informative ale acestora |
| --- | --- |
| Satul Congaz | UATG |  |  |
| Localitatea Congazcic | UATG |  |  |
| Satul Dezghingea | UATG |  |  |
| Satul Topală | Raionul Cimișlia |  |  |
| Localitatea Ecaterinovca | Raionul Cimișlia |  |  |
| Valea Rerjei Village | Cimișlia District |  |  |

| Localitățile situate în cadrul coridorului de 500 m, de-a lungul Liniei Aeriene de Transmisie a Energiei Electrice, de la sud spre nord | Proiectul prezentat succinct prin intermediul broșurilor disponibile la secretariatele primăriilor și informațiilor afișate pe panourile informative ale acestora |
| --- | --- |
| Satul Gura Galbenei | Raionul Cimișlia |  |  |
| Satul Fîrlădeni | Raionul Hîncești |  |  |
| Satul Hansca | Raionul Ialoveni |  |  |
| Băcioi Commune | Chișinău Municipality |  |  |

Până în luna martie 2017, Moldelectrica, nu a recepționat nici un feedback, nici în formă scrisă depusă personal sau transmisă prin poșta electronică/telefon, și nici o solicitare în scopul obținerii informațiilor sumplimentare referitoare la Proiect.

## Anexa 3: Raportul de consultare publică privind Planul de Mediu și Management Social

Raportul de consultare publică privind Planul de Mediu și Management Social

și privind noul sediu al Moldelectrica

1.	Introducere	76

2.	Informarea publică	76

3.	Ședințe de consultări publice	76

4.	Principalele comentarii și propuneri	77

5.	Atașamente	78

5.1 Publicările de pe pagina oficialală a Unității de implementare a proiectelor de energie a Republicii Moldova	78

5.2 Publicările de pe pagina oficială a  Moldelectrica	80

5.3 Publicările de pe pagina oficială a  civic.md – portalul electronic al ONGului	81

5.4 Audieri publice organizate pe strada Ciocana 8 	81

5.5 Ședința privind consultările publice – lista participanților	85

5.6 Informări publice  (câteva exemple )	.

5.6 Invitații la consultările publice 	.

# Introducere

Componenta propusă a Proiectului cuprinde asistență în investiții pentru construcția unui nou sediu al Î.S. Moldelectrica, valoarea estimată a căreia ajunge la 7,0 USD. Construcția noului sediu va fi finanțată de Banca Mondială, și va cuprinde un centru nou de comandă/expediere, modernizarea sistemului de monitorizare a controlului și achiziționării de date (SCADA)/ Serviciului Expres de transmitere a emailurilor (EMS), precum și a Sistemului de gestionare a măsurătorilor (MMS). Noua clădire care va fi de 5 etaje, și va găzdui circa 300 de angajați, va fi construită pe un teren liber, ce este o proprietate a Statului gestionată de Î.S. Moldelectrica.

Noul sediu central va fi construit în partea de est a orașului Chișinău, la 5 km distanță de centrul orașului, la periferie cu zona industrială a orașului, și mai exact la adresa strada Ciocana 8, sectorul Ciocana, Chișinău. Suprafața totală a terenului selectat pentru construcție, (cu numărul cadastral 01003060007), este de circa 1,5 ha.

Din luna decembrie 2018, acest teren este adiacent unei zone cu utilizări multiple (zonă rezidențială, cemercială, prestarea serviciilor, dar și zonă industrială etc) din sectorul Ciocana al capitalei.

# Infromarea publică

Planul de Mediu și Management Social este publicat pe pagina oficială a Moldelectrica, în vederea recepționării comentariilor și sugestiilor referitor la acesta.

http://www.moldelectrica.md/ro/finances/me_office_building

Edițiile tipărite a acestor documente dar și rezumatul în limba română, sunt accesibile pentru public la oficiile Unității de Implementare a Proiectelor de Energie din Moldova, sediul central al Moldelectrica dar și filiala Moldelectrica situată pe strada Ciocana 8.

Părțle interesate, inclusiv subdiviziunile relevante ale Primăriei municipiului Chișinău, deținătorii afacerile din zonă și reprezentanții comuniților locale, au fost cu toții invitați la ședințe privind consultările publice în legătura cu schița Planului de Mediu și Management Social. Aceștia au fost invitați prin intermediul unei scrisori de invitație și prin intermediul publicității amplasate la locuri vizibile, cum ar fi panourile publicitare, clădirile adiacente și panourile informative.

De asemenea, anunțurile privid consultările publice  au fost publicate pe paginile oficiale ale Moldelectrica și Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, cu câteva zile înainte de ședințe, și pe pagina oficială a civic.md (un portal electronic aparținând unui ONG), la data de 19 și 20 decembrie 2018:

http://mepiu.md/rom/planul-de-management-pentru-noua-cladire-moldelectrica-1

http://mepiu.md/rom/consultare-publica-proiectul-planului-de-management-de-mediu-si-social-pmms-pentru-constructia-noului-sediu-al-is-moldelectrica

Evidența informărilor publice efectuate și notificărilor informațiilor și anunțurilor diposnible, sunt atașate în cele ce urmează.

# Ședința privind consultările publice

Ședințele publice au fost planificate pentru data de 27 decembrie 2018, ora 15:00, pe strada Ciocana 8, în clădirea Moldelectrica.

Numărul total al participanților a fost de 16, dintre care 19% au fost femei și 81%, bărbați.

Consulanții de Mediu și Sociali (Aurel Overcenco și Veaceslav Vladicescu), au prezentat în cadrul acestor ședințe publice următoarele subiecte, alături de o prezentare power point, în care au fost reflectate eforturile consolidate ale specialiștilor Unității de Implementare a Proiectelor de Energie din Moldova, și reprezentanților Moldelectrica:

- Informații generale cu privire la scopul documentelor ce țin de Planul de Mediu și Management Social

- Informații generale cu privire la Proiect

- Informația disponibilă în teritoriu ce ține de Proiect

- Posibilele impacte specifice identificate ce țin de mediu și populație

- Măsuri generale de remediere propuse

- Mecanimsul de remediere a reclamațiilor

- Datele de contact a Părților Interesate (Ministerul Economiei și Infrastructurii, Unitatea de Implementare a Proiectelor de Energie din Moldova, Moldelectrica și Banca Mondială).

Pe parcursul ședințelor privind consultările publice, au fost făcute și poze (atașate în cele ce urmează).

# Principalele comentarii și sugestii

Întrebare: Pentru a accesa șantierul de pe strada Maria Dragan a sectorului Ciocana, vor fi utilizate vehicole de mare tonaj? Răspuns: Pentru intrarea pe șantier va fi folosită intrarea existentă (poarta) de pe strada Maria Dragan. Întrebare: Se cunosc coordonatele exacte, locația precisă dar și suprafața pe care va fi construită noua clădire? Răspuns: Nu, la etapa actuală se cunosc doar date generale. Documentele pentru obținerea Certificatului de Urbanism Informativ, au fost abia depuse la Primărie. De asemenea, au fost explicați și pașii ulteriori pentru obținerea acteleor de autorizare înainte li după finalizarea detaliilor de execuție e Proiectului.

Înainte de ședințele privind consultările publice organizate de la data de 27 decembrie 2018, nu au fost recepționate comantarii în formă scrisă, la adresa Moldelectrica, adresa Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, sau la adresa canalelor de comunicare a Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Planul de Mediu și Management Social elaborat pentru construcția noii clădiri a Moldelectrica, va fi publicat pe paginile oficiale ale Băncii Mondiale, Moldelectrica și pe pagina oficială a Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, timp de 120 de zile, pentru a putea fi vizualizate de către public, dar și în scopul recepționării feedbackului sau comentariilor.

# Atașamente

## 5.1 Publicările de pe pagina oficială a Unitații Consolidate pentru Implementare a Proiectelor în domeniul Energeticii din Moldova.

Pagina oficială a Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (publicată la data de 19 și 20.12.2018) cu link direct către documentul Planul de Mediu și Management Social:

http://mepiu.md/rom/planul-de-management-pentru-noua-cladire-moldelectrica-1

http://mepiu.md/rom/consultare-publica-proiectul-planului-de-management-de-mediu-si-social-pmms-pentru-constructia-noului-sediu-al-is-moldelectrica

## 5.2 Publicările de pe pagina oficială a  Moldelectrica

## 5.3 Publicările de pe pagina oficială civic.md – portal electronic al ONGului

## 5.4 Ședință publică organizată la adresa strada Ciocana 8

Poze din cadrul ședințelor publice

## 5.5 Ședința privind consultarea publică – lista participanților

## 5.6 Invitation letter to public consultation

Lungimea liniei aeriene de transmisie a energiei electrice ar putea fi modificată la finalizarea detaliilor de execuție și Documentelor de Licitație finanțate de către Fondul multi-donator de încredere programatică pentru dezvoltarea capacităților regionale în Europa și Asia Centrală (ECAPDEV)

Substația din Chișinău poate fi doar modernizată

Cel mai probabil impact temporar ar fi strămutarea economică în timpul perioadei de construcție.

Acestea sunt localitățile care au fost identificate drept localități potențial afectate la etapa elaborării Studiului de Mediu și Social. Lista acestora va fi finalizată la etapa de proiectare și de elaborare a Planului de Acțiune privind Strămutarea.

Managerul de Proiect, Director adjunct al Î.S. Moldelectrica:  Veaceslav Zastavnețchi zastanevski@moldelectrica.md, Aspecte de Mediu și Sociale, Nelly Melnicenco:melnicenco@moldelectrica.md; Aspecte tehnice, Octavian Ciobîrca: octavian.ciobirca@moldelectrica.md