Termeni de referință

pentru realizarea proiectului de digitizare a fondului arhivistic din cadrul Direcției de arhivă Chișinău (DAC) a Primăriei mun. Chișinău

NOTĂ: Prezentul Proiect al Termenilor de referință nu include condițiile de evaluare a calificării ofertanților (potențiali prestatori), care urmează a fi elaborate și implementate de către DAC în mod independent și separat, inclusiv pentru respectarea confidențialității și imparțialității.

Pavel Burghelea, EUROLEX, 5 iulie 2021

CUPRINS

Abrevieri

1. Introducere

2. Spațiul juridico-normativ și organizațional aplicabil

3. Domeniul de activitate al DAC

4. Procesele curente de arhivare

5. Volumul de documente spre digitizare

6. Tipurile de acte spre digitizare

7. Cerințe fata de denumirea actelor

8. Cerințe fata de procesul de digitizare

9. Cerințe funcționale și non-funcționale

- Cerințe față de echipa de proiect

- Cerințe minime pentru echipament

- Părțile implicate și rolul în cadrul sistemului informațional

- Cerințe față de arhitectura sistemului informațional

- Modelul funcțional al sistemului informațional

- Termene de executare

- Cerințe fata de documentația sistemului informațional

Abrevieri

| DAC | Direcția de arhivă Chișinău a Primăriei Municipiului Chișinău |
| --- | --- |
| PMC | Primăria Municipiului Chișinău |
| CMC | Consiliul Municipal Chișinău |
| STISC | Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, posesor al platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) |
| MCloud | Platforma tehnologică guvernamentală comună a Republicii Moldova |
| MConect | Platforma de interoperabilitate dezvoltată de Guvernul Republicii Moldova ca soluție tehnologică pentru a asigura interoperabilitatea și schimbul de date între sisteme informaționale |
| MPass | Serviciu de autentificare și control al accesului dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova |
| MSign | Serviciu guvernamental de semnătură electronică dezvoltat de Guvernul Republicii Moldova |
| APL | Organ al Administrației Publice Locale |
| Prestator | Prestator persoana juridică cu care s-a semnat contractul pentru prestarea serviciilor de digitizare, sau Ofertant până la câștigarea licitației și semnarea contractului |
| SIMAD | Sistem informațional de management a arhivei digitale |

1. Introducere

PMC implementează agenda de e-transformare a proceselor în vederea sporirii competitivității sale și demonstrării aspirației acesteia spre inovare. Eficientizarea activității administrației publice municipale și îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate de toate instituțiile sale reprezintă unele din obiectivele principale ale PMC.

La data de 09 martie 2017, prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău, nr. 2/14 ”Cu privire la digitizarea și conservarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în cadrul Direcției de arhivă Chișinău”, a dispus crearea unei baze de date și scanarea din format fizic (hârtie) în format electronic a documentelor cu termen permanent de păstrare. În calitate de primă măsură pentru executarea Deciziei nr. 2/14 din 09 martie 2017, s-a dispus ”Elaborarea Caietului de sarcini pentru digitizarea documentelor din fondurile Direcției de arhivă Chișinău”.

Suplimentar, serviciile publice acordate de Direcția de arhivă Chișinău a Primăriei mun. Chișinău (DAC) sunt printre cele mai solicitate de locuitorii Municipiului Chișinău. Una din principalele probleme cu care se confruntă DAC ține de timpul necesar pentru soluționarea petițiilor cetățenilor, pentru prestarea serviciilor publice din cauza necesității de verificare a documentelor pe suport de hârtie, de verificare de câteva ori a actelor și de transportare fizică a lor, care solicită mai mult timp pentru desfășurarea și finalizarea fiecărei solicitări.

Proiectul își propune drept scop să dezvolte abilitățile și capacitatea DAC în activitatea lor zilnică, de a spori eficiența organizațională și îmbunătăți calitatea serviciilor prestate cetățenilor.

Digitizarea fondului arhivistic din cadrul DAC are următoarele obiective:

• Reducerea timpului de prestare a serviciilor publice;

• Facilitarea schimbului de informații;

• Asigurarea securității sporite a datelor;

• Reducerea riscului de pierdere a documentelor;

• Conservarea electronică a documentelor;

• Minimizarea costurilor de întreținere și operare.

Proiectul include digitizarea fondului arhivistic al Republicii Moldova, care se păstrează în  DAC, dezvoltarea sistemului informațional de management a arhivei digitale și a documentelor scanate (SIMAD), versionarea actelor și implementarea fluxurilor de lucru și ghidurilor privind obținerea/transmiterea actelor pe suport de hârtie spre scanare, scanarea propriu zisă, introducerea metadatelor, asigurarea internă/externă a calității și transferul pachetelor  informaționale în SIMAD.

1.1. Scopul proiectului

Scopul proiectului este digitizarea documentelor păstrate în Fondurile DAC a PMC.

Scopul include transmiterea către PMC cu titlu gratuit a unui sistem informatic care va asigura stocarea și gestionarea întregii arhive – un sistem de management al arhivei DAC. Scopul nu include dezvoltarea și transmiterea unui sistem informațional de gestiune a documentelor (electronice, pe hârtie sau mixt), sau a corespondenței sau a procesului de elaborare a actelor.

Scopul include digitizarea și popularea cu metadate a întregului dosar integral. Scopul nu include digitizarea și popularea cu metadate a fiecărei file separat din dosar. Scopul include posibilitatea versionării fiecărui Proces-Verbal, fiecărei Decizii și Dispoziții – astfel, va fi digitizată în formă textuală și versionată fiecare Proces-Verbal, Decizie și Dispoziție, iar la acestea se vor anexa un fișier PDF care va conține Procesele-Verbale, Deciziile, Dispozițiile originale scanate cu tot setul de acte anexate (note informative, rapoarte, acte a comisiilor de specialitate, etc.).

Scopul include digitizarea  documentelor din 24 Fonduri ale DAC, cu punerea imediată la dispoziția DAC atât a sistemului informațional, cât și a conținutului gradual digitizat. Scopul nu include digitizarea parțială a documentelor DAC, sau doar a unor anumite tipuri de documente.

Scopul include digitizarea și populare cu metadate a:

- fiecărui dosar integral

- fiecărui Proces-Verbal

- fiecărei Decizii

- fiecărei Dispoziții

- fiecărui registru tematic

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea serviciilor oferite cetățenilor, în vederea creșterii transparenței precum şi realizarea şi implementarea unui sistem care să eficientizeze activitatea internă la nivelul DAC prin utilizarea mijloacelor specifice tehnologiei informației și comunicațiilor.

Obiective specifice:

Obiectiv 1: Realizarea digitizării documentelor din Fondurile nr.1-24 ale DAC.

Obiectiv 2: Stocarea într-un sistem informațional unic și prezentarea într-o formă accesibilă a dosarelor DAC.

Obiectiv 3: Eficientizarea resurselor umane ale DAC în scopul îmbunătățirii calității și eficienței furnizării serviciilor de informare electronică și relaționare cu cetățenii.

Obiectiv 4: Asigurarea integrității și securității documentelor din Fondurile nr.1-24 ale DAC .

2. Spațiul juridico-normativ și organizațional aplicabil

DAC este o subdiviziune structurală a aparatului Primăriei mun. Chișinău, care își desfășoară activitatea în baza Regulamentului Direcției de arhivă Chișinău din 05-08-2019, Legii Nr. 436 din 28-12-2006 privind administrația publică locală, Legii Nr. 136 din 17-06-2016 privind statutul municipiului Chişinău, Legii Nr. 880 din 22-01-1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova și Regulamentului Fondului arhivistic de stat aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352.

DAC este deținătorul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, format din 126 de fonduri pentru anii 1944-2015, inclusiv formate și completate din arhivele ce urmează a fi digitizate - Primăriei mun. Chișinău și preturilor de sector (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani) (Fondurile 1-6 respectiv) și Primăriilor din cadrul municipiului (Primăria comunei Bubuieci, Primăria comunei Băcioi, Primăria satului Budeşti, Primăria comunei Ciorescu, Primăria oraşului Codru, Primăria oraşului Cricova, Primăria comunei Cruzeşti, Primăria satului Coloniţa, Primăria oraşului Durleşti, Primăria satului Ghidighici, Primăria comunei Grătieşti, Primăria oraşului Sîngera, Primăria comunei Stăuceni, Primăria comunei Tohatin, Primăria comunei Truşeni, Primăria oraşului Vatra, Primăria oraşului Vadul-Vodă, Primăria satului Condriţa) (Fondurile 7-24 respectiv).

Procesul de digitalizare a Fondurilor 1-24 din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova din DAC a PMC este reglementat de următoarele acte normative și legislative (nu este exhaustiv):

Legea Nr. 880 din 22-01-1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. 352 din 27-05-1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat

Legea Nr. 982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie

Legea Nr. 71 din 22-03-2007 cu privire la registre

Legea Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal

Hotărârea Guvernului Nr. 1123 din 14-12-2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal

Legea Nr. 91 din 27-06-2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic

Hotărârea Guvernului Nr. 1140 din 20-12-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea prestatorilor de servicii de certificare în domeniul aplicării semnăturii electronice

Hotărârea Guvernului Nr. 1141 din 20-12-2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora

Legea Nr. 467 din 21-11-2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat

3. Domeniul de activitate al DAC

DAC prestează următoarele servicii publice în baza petițiilor persoanelor fizice și juridice:

- Eliberarea certificatelor de arhivă și extraselor din Fondurile DAC;

- Eliberarea copiilor documentelor;

- Efectuarea cercetărilor arhivistice tematice în Fondurile DAC.

4. Procesele curente de lucru cu arhiva existentă a DAC

Dosarele  care prezintă valoare istorico-științifică se păstrează pe suport de hârtie în depozitele DAC, fiind dedicate spații pentru depozitarea acestora (De ex. Depozitul nr. 1, nr. 2, etc.; în total 13 depozite). La necesitate – la solicitări de prestări servicii sau la solicitări de acces la informație – dosarul este preluat fizic din depozit și transmis executorului din cadrul DAC pentru studiere și extragere de informație sau documente, după care dosarul revine în arhiva DAC în depozitul respectiv.

La momentul actual, DAC nu dispune de un sistem informațional centralizat electronic de gestionare a arhivei și documentelor legate cu domeniul de activitate.

Evidența dosarelor este inclusă în inventare / liste / registre pe suport de hârtie. Fiecărei instituții îi este atribuit numărul Fondului, care permite identificarea locației dosarului în depozitele DAC după anumite criterii primare. De ex. Fondul nr. 1, Inventarul Nr. 4, nr. Dosarului 2756, indicele Dosarului 01-2, care conține Procesul-verbal nr. 1 al ședinței CMC din 22.01.08 (decizii de la nr.1/1 până la nr.1/2) și documentele anexate.

Se preconizează ca, în procesul digitizării arhivei DAC, inventarele pe hârtie să fie utilizate ca surse de date, cu digitizarea inclusiv a inventarelor și cu verificarea detaliilor de evidență a fiecărui dosar din sistemul primar pe suport de hârtie.

5. Volumul de documente spre digitizare

În depozitele DAC, în Fondurile nr. 1-24,  la moment se păstrează 34 926 dosare, care includ perioada anilor 1944-2015. Numărul de file (care pot include ambele pagini) este de aproximativ 3 657 965 (calculul este estimativ; prestatorul va raporta numărul scanat real). Filele sunt de format A4 și A3 (file/pagini de formatul A3 sunt foarte puține și reprezintă, de obicei, planuri cadastrale,  registre de evidență a proceselor verbale și autorizațiilor, etc.).

Starea filelor din dosare este satisfăcătoare. O parte din acestea au semne de uzură în timp, însă pot fi supuse procesului de digitizare. Calitatea hârtiei este diferită și include atât hârtie de culoare albă, cât și galbenă. A se lua în considerare faptul că unele documente au fost elaborate în perioada Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Astfel, textele sunt scrise pe hârtie de calitate diferită și densitate diferită. De asemenea, textele sunt scrise atât de mână și la mașina de dactilografiat (uneori cu utilizarea hârtiei de indigo), cât și la calculator (pentru perioada ultimelor două decenii). Suplimentar, textele sunt redactate în 3 ”limbi”: rusă (limba rusă cu utilizarea alfabetului chirilic), ”moldovenească ” (limba română cu utilizarea alfabetului chirilic) și limba română (limba română cu utilizarea alfabetului latin). A se lua în considerație faptul că traduceri și transliterarea nu se admit. A se lua în considerație și faptul că nu întotdeauna au fost admise sau respectate regulile cu privire la utilizarea (sau omiterea) diacriticelor.

Formate digitale de ieșire solicitate de DAC în cadrul procesului de digitizare:

- RTF, DOC, DOCX, TXT, altele similar (pentru versionări de Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții)

- PDF (pentru utilizatori)

- TIFF (imagini master)

- JPEG (imagini pentru adnotări)

6. Tipurile de acte spre digitizare

Actele supuse digitizării sunt:

6.1. Inventarele de evidență a dosarelor după tipul Fondului;

6.2. Dosarele cu documente;

6.3. Documentele din dosar (Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții, cu anexe);

6.4. Registrele tematice (altele decât Inventarele de evidență a dosarelor).

6.1. Inventarele de evidență a dosarelor după tipul Fondului

De principiu, Inventarele reprezintă registre de evidență a dosarelor după tipul Fondului.

Astfel, în inventar se indică numărul Fondului, numărul inventarului, perioada cuprinsă, numărul dosarului, indicele dosarului, titlul dosarului, datele extreme, numărul filelor în fiecare dosar și mențiuni. Suplimentar se indică numărul și data Procesului-Verbal prin care a fost aprobat Inventarul respectiv. Lista Fondurilor indică numărul fondului și denumirea fondului.

Toate Inventarele urmează a fi digitizate, iar informația din ele, va fi utilizată ca sursă de control atât a metadatelor ce corespund unui dosar, cât și a volumului de dosare.

Formatul fiecărui Inventar este A4, care conține 6 coloane cu date relevante. Astfel, pentru a citi informația din un anumit câmp orizontal care se referă la o înregistrare (respectiv un dosar), se va parcurge informația din toate coloanele de pe aceiași pagină.

6.2. Dosarele cu documente

În general, un Dosar poate cuprinde mai multe tipuri de documente, acte, registre.

- Există Dosare în care este inclusă o singură Decizie a CMC, anexată cu toate materialele relevante respectivei Decizii (însăși Decizia și materialele de lucru, Dispoziția de convocare sau alta relevantă, Ordinea de zi, Invitațiile, Lista consilierilor, Lista invitaților, Stenograma, etc.).

- Există Dosare în care sunt incluse mai multe Decizii, deoarece volumul filelor din documentele conținute este unul mai mic.

- Există Dosare în care sunt incluse registre tematice (de exemplu, Dosarul nr. 242 din Fondul nr. 1, Inventarul nr. 5, reprezintă Registrul Primăriei Chișinău de evidență a proceselor-verbale de recepție finală a obiectelor pentru anul 2010, care conține 102 file; sau Dosarul nr. 2753 din Fondul nr. 1, Inventarul nr. 4, reprezintă Registrul Deciziilor CMC pentru perioada 15.03.2007-04.05.2007, care conține 50 file).

- În alte situații, un Dosar va reprezenta chiar volumul 1 sau 2 sau 3 ale uneia și aceiași Decizii a CMC (de exemplu, Dosarul nr. 2566 din Fondul nr. 1, Inventarul nr. 4, reprezintă Volumul II al Deciziei CMC nr. 51/1 din 06.07.2006, care conține 179 file).

Dosarele sunt bine sistematizate și categorizate inclusiv după aniși numerele actelor normative locale (Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții, etc.). Categoria anilor 1944-1999 sunt preponderent dactilografiate (deși sunt unele culese sau completate și de mână), pe când cele recente din perioada anilor 1999 - 2015 sunt deja preponderent culese la calculator și imprimate la tipar. În unele fișe, și respectiv Dosare, se conțin până la câteva zeci de documente, iar în altele și până la o sută. Fiecare dosar are un număr unic și poate include mai multe Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții, registre, etc., fiecare având numărul lor propriu respectiv (după cum este exemplificat mai sus).

Dosarele includ și file cu informații grafice (planuri, schițe) care cel mai adesea au fost imprimate în format alb-negru, iar ulterior au fost adnotate manual în diferite culori și cu utilizarea a diferite instrumente și tehnici de marcare (creion, cariocă; evidențiere, hașurare, etc.).

6.3. Documentele din dosar (Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții cu anexe)

Deși documentele ce se conțin în interiorul unui dosar sunt parte integrantă a dosarului spre scanare, fiecare document este de diferit tip ( Procese-Verbale, Decizii, Dispoziții cu anexe, etc.) și necesită a fi indicate separat cu denumirea fiecărui document și atribuirea unui număr derivat din numărul dosarului. Însoțit de metadatele relevante (denumire, dată și sub-număr unic), aceasta va permite simplificarea procesului viitor de versionare a documentelor. Se vor digitiza în formă textuală și versiona doar Procesele-Verbale, Deciziile și Dispozițiile.

6.4. Registrele tematice (altele decât Inventarele de evidență a dosarelor)

Deși Registrele tematice (după cum este exemplificat mai sus) ce se conțin în interiorul unui dosar sunt parte integrantă a dosarului spre scanare, fiecare  Registru va fi digitizat cu atribuirea unor metadate specifice registrului respectiv. Fiecare poziție din Registru va fi posibil a fi extrasă / decupată din imaginea totală ulterior.

7. Cerințe față de denumirea actelor

Denumirile de acte utilizate vor fi următoarele (convenția de denumire a actelor):

7.1. Pentru Inventar

| Fond Nr. | Inventar Nr. |
| --- | --- |
| ”F” ”1”, ”2”, ”3”, ... ”24” | ”I” ”1”, ... ”4”, etc. |

Exemplu: ”F1_I4”

7.2. Pentru Dosare

| Denumire | Fond, Inventar nr. | Număr vechi | Număr nou |
| --- | --- | --- | --- |
| ”Dosar_” | ”F”, ”I” ”1”, ... ”24”, etc. | ”2566”, etc. | *Atribuit de SIMAD |

* Numărul nou va fi numărul unic atribuit de SIMAD

Exemplu: ”Dosar_F1_I2_2566_1234QWERTY”

7.3. Pentru Documentele din Dosar

| Denumire | Fond, Inventar nr. | Număr vechi | Număr nou | Tip Act** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Dosar_” | ”F”, ”I” ”1”, ... ”24”, etc. | ”2566”, etc. | Atribuit de SIMAD, compus din numărul Dosarului și sub-numărul documentului | Proces-Verbal Decizie Dispoziție Stenogramă Raport Notă informativă / explicativă Demers / Notificare / Solicitare / Sesizare Sugestie / Propunere / Opinie / Aviz Proiect Plan Anexe Ordinea de zi Invitație Listă Fișă de evidență și control |

** Tipul de act este indicat în dosar; Lista indicată nu este exhaustivă, aceasta poate fi modificată în funcție de conținutul documentului din dosar.

Exemplu: ”Dosar_F1_I2_2566_1234QWERTY_001_Plan”

7.3.A. Pentru Procese-Verbale / Decizii / Dispoziții în versiune textuală

| Denumire | Număr vechi | Tip act | Număr act | Din data | Număr nou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ”Dosar_” | ”2566”, etc. | ”Proces-Verbal” ”Decizie” ”Dispoziție” | ”51/1”, etc. | ”06072006”, etc. | Atribuit de SIMAD |

Exemplu: ”Dosar_2566_Decizie_51/1_06072006_1234QWERTY ”

Pentru fiecare Proces-Verbal / Decizie / Dispoziție necesară a fi versionată (în situația în care actul original a fost modificat prin alt act Proces-Verbal / Decizie / Dispoziție ulterior, unul sau mai multe), veridicitatea sursei va fi asigurata prin scanarea (in format .pdf) actului normativ (Dispoziție / Decizie) original din dosarul DAC și transformarea informației scanate în text (în format rtf, doc, docx, txt sau similar). La scanarea actului normativ respectiv, va fi creata versiunea “Act_original”. În baza informației despre volumul de modificări la actul normativ respectiv, va fi identificat fiecare caz de modificare a actului normativ original și respectiv va fi identificat fiecare act normativ prin intermediul căruia este modificat actul original (“actul de modificare)” - acest proces va avea loc gradual. Actul de modificare respectiv, de asemenea va fi scanat (în cazul în care se află în arhiva DAC; în caz contrar, se va face doar o mențiune despre număr și dată), cu transformarea informației scanate in text, în procesul de versionare. Astfel, pentru toate necesitățile de asigurare a sursei actului normativ (atât cel original, cât și cel de modificare) va fi utilizat textul din dosarul DAC.

La prima identificare sau informație, precum ca actul normativ (actul original) a fost modificat, se va verifica numărul total de modificări și vor fi cronologic ordonate în calitate de evenimente de modificare/completare a actului normativ. Fiecare eveniment va constitui baza a câte unei versiuni a actului normativ. Astfel, versionarea va avea loc prin (1) preluarea integrală a textului actului normativ original, (2) introducerea în textul actului normativ original a modificărilor/completărilor generate de evenimentul respectiv, (3) evidențierea în text a modificărilor/completărilor, și (4) salvarea textului actului normativ original supus modificărilor/completărilor ca versiunea nr. 1 (similar, pentru a genera versiunea nr. 2 – se va modifica versiunea nr. 1, și tot așa în continuare).

Exemplu: ”Dosar_2566_Decizie_51/1_06072006_1234QWERTY _Act_original”

Exemplu: ”Dosar_2566_Decizie_51/1_06072006_1234QWERTY _Versiunea_1”

Diacriticele vor fi indicate după cum acestea au fost culese / publicate în Procese-Verbale / Decizii / Dispoziții, adică dacă a fost omis vreun semn diacritic în textul din Dosar, acesta nu va fi indicat în textul digitizat. Greșelile nu vor fi corectate de Prestator.

7.4. Pentru registrele tematice din dosar

| Denumire | Fond, Inventar nr. | Număr vechi | Număr nou |
| --- | --- | --- | --- |
| ”Registru_Dosar_” | ”F”, ”I” ”1”, ... ”24”, etc. | ”2566”, etc. | Atribuit de SIMAD |

Exemplu: ”Registru_Dosar_F1_I2_2566_1234QWERTY”

8. Cerințe față de procesul de digitizare

Procesul de digitizare va include următoarele etape:

8.1. Preluarea Dosarului pe hârtie (în continuare ”Dosar”) din incinta DAC de către Prestatorul de servicii de digitizare;

|  | Acțiunea | Instrucțiuni | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obținerea Dosarului | Dosarul este prezentat de angajatul DAC desemnat pentru acest scop | Angajat DAC, reprezentant Prestator |
|  | Stabilirea în ce stare este Dosarul | Stabilirea în ce stare este Dosarul: a) Numărul Dosarului; b) Starea fizică a Dosarului | Angajat DAC, reprezentant Prestator. |
|  | Stabilirea necesității de desfacere a Dosarului sau a anumitor acte din Dosar | În cazul în care se conțin documente cusute sau sigilate (hotărâri de judecată, acte notariale, etc.) – Prestatorul va solicita aprobarea oficială a angajatului DAC pentru desfacerea Dosarului, dar documentele cusute nu vor putea fi desfăcute. | Angajat DAC, reprezentant Prestator. |
|  | Marcarea Dosarului | Dosarul va fi marcat (cu utilizarea hârtiei adezive) cu mențiunea a) în cazul în care poate fi desfăcut - “STANDARD” sau b) în cazul în care sunt anumite acte ce nu pot fi desfăcute - “A NU SE DESFACE”. | Angajat DAC, reprezentant Prestator. |
|  | Completarea și semnarea actului de predare-primire | Semnarea actului de predare-primire, care va conține data, ora, numărul vechi a Dosarului din arhivă și alte câmpuri care descriu în ce stare este acesta. | Angajat DAC, reprezentant Prestator. |
|  | Desfacerea Dosarului sau documentului dacă este marcat cu mențiunea STANDARD | Dosarul va fi desfăcut doar după semnarea actului de predare-primire, care va menționa necesitatea. | Angajat DAC, reprezentant Prestator. |

Angajații DAC sunt responsabili pentru pregătirea lotului de Dosare. Prestatorul este responsabil de transportul lotului de Dosare către locația destinată digitizării.

8.2. Pregătirea Dosarului pentru scanare;

Determinarea formatului / formatelor necesare scanării.

Distribuirea filelor la diferite echipamente de scanare cu notarea privind respectarea ordinii și consecutivității din Dosar.

Pașii 8.3-8.8 pot avea loc atât în ordinea și consecutivitatea de mai jos, cât și aleatoriu, separat sau simultan, în dependență de soluția de digitizare a Prestatorului.

8.3. Scanarea Dosarului;

Scanarea și captarea în format TIFF, PDF cu rezoluția 300 dpi, color 24 RGB, scara 100%. Se va respecta scara pentru toate formatele, inclusiv pentru hărți, planuri, schițe.

8.4. Post-procesarea documentelor scanate parte a Dosarului;

Paginile scanate pot fi divizate și ulterior unite într-o singur fișier sau imagine din care se poate genera un PDF ulterior. Decizia privind mecanismul de automatizare a acestui proces rămâne la discreția Prestatorului. Denumirea Inventarelor, Dosarelor, documentelor, Registrelor va fi respectată conform ordinii stabilite mai sus.

8.5. Controlul calității din partea Prestatorului;

Inspectarea vizuală a rezultatelor scanării pentru claritate, integritate, respectarea culorilor și rezoluției.

8.6. Încărcarea în SIMAD;

Operațiunea de încărcare a datelor va avea loc automat prin integrarea sistemului de digitizare cu SIMAD.

8.7. Atribuirea numărului unic al Dosarului;

Fiecărui Inventar sau Dosar i se va atribui un număr unic (număr nou) care este diferit de numărul vechi (numărul de arhivă al DAC).

Fiecărui document din Dosar sau Registru i se va atribui un sub-număr derivat din numărul Dosarului.

8.8. Completarea metadatelor aferente Inventarului / Dosarului / documentului / Registrului în SIMAD;

Toate imaginile și metadatele vor fi criptate și exportate în SIMAD prin integrarea cu web serviciile acestuia (RestFull API). Metadatele se vor completa conform fișelor de indexare aferente fiecărui tip de document scanat.

8.8.1. Fiecărui Inventar i se vor atribui următoarele metadate (colectate din Inventar):

| Metadata | Conținut | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Inventar | Inventar al Dosarelor din arhiva DAC |
| APL | (Primărie / localitate) | Se va selecta unul din organele APL |
| Fond | 1, 2, 3 ... | Nr. de ordine al Fondului Arhivistic |
| Inventar | 1, 2, 3 ... | Nr. de ordine al Inventarului din Fondul respectiv |
| Anii sau Perioada | 1960, ... 2021 sau 1978-1979 | Un an anume (de ex. 2019) sau câțiva ani sau Perioada (de ex. 2019-2020) |
| Nr. PV | (de ex. 12/1) | Nr. Procesului-Verbal de aprobare a Inventarului |
| Data PV | (de ex. 27.12.2013) | Data Procesului-Verbal de aprobare a Inventarului |
| Nr. Dosar prima | (de ex. 2755) | Nr. de ordine a primei înregistrări din Inventar a numărului de arhivă a Dosarului (de ex. 2755) din coloana 1 din stânga Inventarului; |
| Nr. Dosar ultima | (de ex. 3237); | Nr. de ordine a ultimei înregistrări din Inventar a numărului de arhivă a Dosarului (de ex. 3227) din coloana 1 din stânga Inventarului; |

8.8.2. Fiecărui Dosar i se vor atribui următoarele metadate (colectate din Dosar și verificate în Inventar):

| Metadata | Conținut | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Denumire | ”Dosar” | Dosar din arhiva DAC |
| Anul | ”1960”, ... ”2021” | Un an calendaristic (de ex. 2007) care corespunde anului Dosarului |
| Nr. vechi | (de ex. ”2755”) | Nr. vechi al Dosarului din arhiva DAC care corespunde nr. de înregistrare în Inventar, coloana 1 din stânga a Inventarului |
| Indicele | ”01-1”, ”01-02” | Nr. indicelui Dosarului înregistrat în Inventar, coloana 2 din stânga a Inventarului |
| Organ APL emitent* | (de ex. ”CMC”) | Se va selecta unul din organele APL |
| Nr. nou | 1234QWERTY | Nr. unic al Dosarului atribuit de SIMAD |
| Fondul | 1, 2, 3 ... | Nr. de ordine al Fondului Arhivistic din care face parte Dosarul |
| Inventarul | 1, 2, 3 ... | Nr. de ordine al Inventarului din Fondul Arhivistic din care face parte Dosarul respectiv |
| Titlul Dosarului | (de ex.: Proces verbal nr.1 al ședinței CMC din 22.01.08) | Denumirea Dosarului înscrisă pe coperta de carton a Dosarului și indicată în coloana 3 din stânga a Inventarului |
| Nr. file | (de ex.: 179) | Numărul de file din Dosar înscris pe coperta de carton a Dosarului și indicată în coloana 2 din dreapta a Inventarului |
| Mențiuni | (de ex.: Se păstrează permanent) | Se va indica orice mențiune înscrisă pe coperta de carton a Dosarului și/sau indicată în coloana 1 din dreapta a Inventarului |
| Borderou | (Cuprinsul cu lista de documente din Dosar) | Se va popula automat de SIMAD și va corespunde cu lista tuturor documentelor din Dosar |

* Pentru perioada sovietică, denumirea organului APL se va coordona și aproba cu DAC.

8.8.3. Fiecărui document din Dosar i se vor atribui următoarele metadate (colectate din Dosar):

| Metadata | Conținut | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Proces-Verbal Decizie Dispoziție Stenogramă Raport Notă informativă / explicativă Demers / Notificare / Solicitare / Sesizare Sugestie / Propunere / Opinie / Aviz Proiect Plan Anexe Ordinea de zi Invitație Listă Fișă de evidență și control | Se va utiliza una din denumirile din lista prezentată, conform documentului din Dosar |
| Nr. vechi | (de ex. ”2755”) | Numărul vechi al Dosarului din arhiva DAC |
| Nr. nou, sub-număr | (de ex. 1234QWERTY_001) | Număr unic al Dosarului atribuit de SIMAD suplinit cu numărul de ordine a documentului din Dosar, începând cu 001 și finisând cu 999 |
| Nr. pagina | 1, 2, 3 ... | Numărul paginii din Dosar aplicata pe prima pagină a documentului, vizibilă în colțul drept-sus |
| Nr. document | (de ex. ”51/1”) | Numărul documentului atribuit de emitent, în cazul în care un asemenea număr este aplicat și vizibil pe documentul respectiv |
| Data document | (de ex. ”06.07.2006”) | Data documentului atribuită de emitent, în cazul în care o asemenea dată este aplicată și vizibilă pe documentul respectiv. |
| Titlul documentului | (de ex. ”Cu privire la activitatea administrativă, economică și socială a preturilor de sector”) | Titlul se va aplica doar pentru Procese-Verbale, Decizii sau Dispoziții |
| Organ APL emitent | (de ex. ”CMC”) | Se va selecta unul din organele APL. Se va aplica doar pentru Procese-Verbale, Decizii sau Dispoziții |

8.8.4. Fiecărui registru tematic din Dosar i se vor atribui următoarele metadate:

| Metadata | Conținut | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Denumire | Registrul (de ex. ”Registrul Primăriei Chișinău de evidență a proceselor-verbale de recepție finală a obiectelor pentru anul 2010” sau ”Registrul Deciziilor Consiliului Municipal Chișinău”) | Se va indica denumirea deplină a Registrului conform copertei de carton din Dosar |
| Nr. vechi | (de ex. ”2753”) | Numărul vechi al Dosarului din arhiva DAC în care se conține Registrul respectiv |
| Nr. nou, sub-număr | (de ex. 1234QWERTY_001) | Număr unic al Dosarului atribuit de SIMAD suplinit cu numărul de ordine a Registrului din Dosar conform ordinii din Dosar, începând cu 001 și finisând cu 999 |

În dependență de conținutul Inventarului, Registrului sau Dosarului, caracterele utilizate pentru metadate vor fi alfanumerice, cu utilizarea alfabetului latin sau chirilic respectiv (fără transliterare), cu utilizarea obligatorie a diacriticelor.

8.9. Generarea Borderoului (fișei electronice) în formă textuală a Dosarului;

Cu condiția unei bunei funcționări a SIMAD și completarea tuturor metadatelor solicitate în p. 8.8 de mai sus, SIMAD va putea genera Borderoul (fișa electronică) a Dosarului, cu toate metadatele relevante, ceea ce va reprezenta digitizarea completă a Dosarului.

8.10. Semnarea digitală a Dosarului digitizat;

Prestatorul va semna digital Dosarul, care la această etapa va reprezenta un singur fișier sau mai multe fișiere PDF, cu utilizarea platformei MSign. Semnarea va avea loc în vederea asigurării autenticității și integrității Dosarului. Această etapă poate avea loc și după etapa indicată la p. 8.11. în dependență de soluția SIMAD prezentată de Prestatorul și acceptul lotului digitizat din partea DAC (cerința de semnare digitală va fi aplicabilă și pentru proiectul pilot).

8.11. Asigurarea posibilității de verificare a calității de către DAC;

Prestatorul va implementa un instrument intern de asigurare a calității înainte de a transmite datele angajatului DAC pentru verificarea calității. Asigurarea internă a calității realizată în cadrul procesului de digitizare va asigura implementarea eficientă a proceselor corespunzătoare și aplicarea cerințelor de calitate în procesul de digitizare.

Identificarea erorilor de introducere a datelor și/sau calității reduse a imaginilor scanate la etapele inițiale va eficientiza procesul de digitizare, va spori calitatea materialului digitizat și va maximiza colaborarea între Prestator și DAC.

Prestatorul va asigura un mecanism de verificare externă și aprobare a Inventarelor, Dosarelor și Registrelor pentru angajatul DAC. Mecanismul poate fi sub forma unei resurse web sau aplicații cu rol de acces în SIMAD (această funcționalitate trebuie să existe de la bun început în sistemul de digitizare a Prestatorului; cerința de verificare va fi aplicabilă și pentru proiectul pilot) cu următoarele caracteristici:

1) Vizualizarea imaginilor scanate;

2) Vizualizarea metadatelor pentru fiecare Dosar și/sau Registru;

3) Funcția de aprobare a Dosarului și/sau Registrului;

4) Funcția de respingere a Dosarului și/sau Registrului și de introducere a motivelor respingerii (comentariu);

Funcția de respingere va fi utilizată în momentul detectării în cadrul verificării calității de către DAC a unor nereguli și/sau erori:

1) Imaginile scanate sunt de calitate redusă;

2) Datele sunt ascunse și/sau există alte probleme care împiedică citirea informațiilor;

3) Metadatele conțin erori și/sau probleme de transliterare;

Persoana din cadrul DAC care va verifica calitatea va selecta cel puțin 1% din actele digitizate (deși poate testa până la 100% din acte), iar în cazul în care 1% din acte sunt respinse, actele respective vor fi restituite Prestatorului pentru repetarea procesului de digitizare.

8.12. Schimbul de date cu / exportul în orice sistem informațional indicat de DAC;

În cadrul acestei activități Prestatorul va utiliza platforma MConnect pentru a asigura schimbul de date cu asigurarea accesului la actele digitizate din SIMAD. În prezent procesul este mult mai simplu; pentru realizarea acestei sarcini nu sînt necesare careva adaptoare de baze de date și/sau alte soluții programatice.

8.13. Restituirea dosarului pe hârtie (restabilit și cusut) arhivei DAC de către Prestator.

În cadrul acestei activități Prestatorul va reasambla Dosarul sau Registrul, cu respectarea strictă a ordinii documentelor după cum aceasta era enumerată în fișa originală a Dosarului și îl va restitui arhivei DAC. În cazul în care acest lucru este necesar, Dosarul se va lega și coperta din nou, având în vedere starea precara a unor Dosare, cu replicarea tuturor metadatelor existente inclusiv pe copertă în Dosarul vechi.

8.14. Locul de muncă

Procesul de scanare și digitizare va avea loc pe adresa indicată de DAC, în mun. Chișinău, Republica Moldova. DAC va asigura spațiu (cel puțin 300m2, dintre care cel puțin 3 încăperi, dintre care o încăpere va fi nu mai mică de 30m2) și mobilierul necesar și va suporta cheltuielile curente ce țin de spațiul de lucru. Spațiul va fi dotat cu sistem de ventilare, climatizare, canal de acces Internet de mare viteză, nivel adecvat de tensiune electrică și linie electrică de rezervă (sau generator). Cu acceptul și inspectarea prealabilă a DAC, Prestatorul va putea confirma disponibilitatea proprie și asigurarea cu un asemenea spațiu, anexând la ofertă (sau în termen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea DAC) planul spațiilor și informația despre adresa și locația respectivă în mun. Chișinău, Republica Moldova.

8.15. Proiectul demo

La solicitarea DAC, înainte de a începe scanarea masivă, Prestatorul selectat va efectua un proiect demo în prima lună de la inițierea proiectului (semnarea Contractului), care va consta în digitizarea a cel puțin cinci sute (500) de Dosare și cel puțin 5 (cinci) Registre, dar nu mai puțin de 10 000 de pagini.

Scopul acestui demo va fi de a valida întregul proces de digitizare, de a agrea caracteristicile tehnice a documentelor digitale, precum și de a servi drept indicator privind termenul de execuție și calitatea proiectului.

Proiectul demo va fi compus dar nu se va limita la:

- Implementarea procedurii de pre-scanare;

- Scanarea Dosarelor;

- Adnotarea cu metadate a Dosarelor și documentelor, Registrelor;

- Asigurarea calității Dosarelor și documentelor (de către Prestator, pe de o parte, și de către DAC, pe de altă parte);

- Semnarea digitală al documentelor digitizate de către Prestator, după asigurarea externă a calității;

- Asigurarea schimbului de date cu SIMAD;

9. Cerințe funcționale și non-funcționale

Prezentul capitol conține condițiile care urmează a fi întrunite de Prestator. Următoarele abrevieri vor fi utilizate pentru a reprezenta trei (3) tipuri de condiții:

- O (condiție obligatorie) – neconformarea cu această condiție duce la descalificarea propunerii;

- P (condiții preferabile) – înseamnă că DAC are nevoie de această funcție, dar lipsa acesteia nu duce la descalificarea propunerii;

- I (informații) - informații adiționale care facilitează înțelegerea de către Prestator a altor cerințe;

## Cerințe față de livrabile

| Nr. | Condiție | Obligatorie sau preferabilă |
| --- | --- | --- |
|  | Raportul privind activitatea demo de digitizare a cel puțin cinci sute (500) de Dosare și cel puțin 5 (cinci) Registre indexate cu metadate, arhivate și ingerate într-o aplicație pilot cu funcționalități avansate de căutare. Aplicația pilot va fi instalată temporar în MCloud până la dezvoltarea unui sistem de management a arhivei complet funcțional. | O |
|  | Circa șase (6) milioane pagini sunt scanate, metadatele introduse, Procesele-Verbale, Deciziile și Dispozițiile sunt versionate ca text, acceptarea calității și importarea în SIMAD realizată. | O |
|  | Imaginile scanate sunt procesate și salvate în următorul format: - TIFF comprimat pentru fiecare imagine stocată în SIMAD - PDF comprimat pentru fiecare imagine descărcată din SIMAD; Fișierele sunt grupate, metadatele adnotate, semnăturile digitale aplicate în conformitate cu specificațiile. | O |
|  | Instrucțiunea privind procesul de scanare/digitizare prezentată. | O |
|  | Instrucțiunea privind procesul de asigurare a calității prezentată. | O |
|  | Prezentarea raportului zilnic privind numărul documentelor pregătite pentru procesul de asigurare a calității de către DAC. | O |
|  | Prezentarea DAC a rapoartelor de progres lunare nu mai târziu de a cincea zi lucrătoare de la sfârșitul lunii de raportare. | O |
|  | Prezentarea raportului final nu mai târziu de a zecea zi lucrătoare de la finalizarea acestei activități. | O |

## Condiții tehnice generale

|  | Energie electrică: Tot echipamentul activ (în funcțiune) va funcționa cu prize standard pentru Republica Moldova. | O |
| --- | --- | --- |
|  | De mediu: dacă nu este prevăzut altfel, tot echipamentul va funcționa în condiții de 10-30 grade Celsius, 20-80% de umiditate relativă și 0-40 grame de praf pe metru cub. | O |
|  | Dacă nu este prevăzut altfel, tot echipamentul va funcționa la nivelul de zgomot care nu va depăși 55 decibeli. | O |
|  | Tot echipamentul electronic care emite energie electromagnetică va fi de clasa B US FCC sau EN 55022 și EN 50082-1, sau echivalentul - standarde de emisie. | O |

## Cerințe față de echipamentul de scanare

|  | Funcția de scanare a soluției propuse va suporta scanare monocromă și coloră. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Furnizorul va utiliza tehnologie de scanare de ultimă oră și va garanta producerea unor imagini calitative care permit examinarea și verificarea acestora. | O |
|  | Soft-ul și echipamentul pentru scanare vor accepta documente de diferite tipuri, dimensiuni și stare fizică, fără ca acestea sa fie deteriorate în timpul procesului de scanare. | O |
|  | Organizarea documentelor cu pagini multiple. Soft-ul pentru scanare va putea separa în mod automatizat documentele prin aplicarea: Numărării paginilor; Codurilor de bare; Paginilor curate. Separarea foilor poate fi ștearsă automat. Utilizatorul poate atașa un document, șterge, insera sau scana pagini, schimba ordinea paginilor în document, trage imaginile selectate dintr-o parte a documentului în alta sau grup. | O |
|  | Numirea automată. Soft-ul de scanare va avea funcția de numire automată a fișierelor și documentelor permițând operatorilor să evite sarcinile de rutină și să obțină fișierele și documente structurate imediat. | O |
|  | Soft-ul de scanare va avea capacitatea de a salva imaginile în format standard, inclusiv, dar fără a se limita la TIFF, PDF sau PDF/A comprimat (vezi ISO 19005). | O |
|  | Formatul (dimensiunea) minim al zonei de scanare va asigura acoperirea completă a tipului de documente și registre DAC (vezi formatele spre digitizare indicate la capitolul 5 de mai sus). | O |
|  | Funcția de captură automată a datelor pentru recunoașterea codului de bare. | O |
|  | Soft-ul de scanare va fi capabil să salveze imaginile cel puțin cu 300dpi cu un profil color de 24 biți, sRGB IEC61966-2.1. | O |
|  | Rezoluția imaginilor scanate va fi de cel puțin 2.8 linii / mm pentru copia de aceeași dimensiune (1:1) | O |
|  | Soft-ul de scanare propus va fi capabil să stocheze parametrii de setare a scanerului (inclusiv cu o singură/două fețe, rezoluție, contrast, și luminozitate) pentru diferite tipuri de documente. | O |
|  | Prestatorul trebuie sa dețină scanere specializate pentru scanarea documentelor fără a separa/desface Dosarele/Registrele DAC. | O |
|  | Prestatorul trebuie să dețină echipament de scanare pentru formatele de documente A4, A3. |  |
|  | Prestatorul va efectua toate activitățile necesare pentru instalarea echipamentului; va livra echipamentul necesar pentru scanare, stocarea temporară a materialului scanat și introducerea metadatelor. Prestatorul, de asemenea, va livra consumabile cum sunt cabluri electrice, prize, echipament pentru rețeaua locală. | O |

## Cerințe față de echipamentul de infrastructură TIC

|  | Prestatorul va instala echipamentul în cantitatea și de funcționalitatea necesară pentru implementarea reușită a proiectului. Cel puțin, echipamentul de infrastructură TIC va consta din: Scanere în conformitate cu cerințele de mai sus (nr. 13 – 26); Server local pentru stocarea imaginilor scanate și metadatelor până la încărcarea în SIMAD din MCloud; Licențele corespunzătoare pentru soft-ul de scanare și procesare (după necesitate); Comutator și cablu de rețea locală sau alt echipament corespunzător (preferabil cu fir) pentru conectarea calculatoarelor și scanerelor în zona de lucru; Conectarea la MCloud (STISC WAN / Internet / VPN / firewall) Numărul necesar de stații de lucru pentru introducerea metadatelor, operațiunile de fișier încărcare/descărcare și testul de asigurare a calității; Alt echipament necesar pentru realizarea eficientă a activității și prezentarea rezultatelor. | O |
| --- | --- | --- |

## Aspectele de securitate

|  | Ținând cont de informațiile conținute în documentele/registrele scanate, caracterul sensibil și confidențial al acestora, procesul de digitizare va avea loc exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Documentele nu vor fi copiate, replicate sau transcrise în formă manuală și/sau digitală, cu excepția operațiunilor specificate în cadrul acestei activități. | O |
|  | Personalul Prestatorului va respecta regulile de igienă de bază, de exemplu spălatul pe mâini după fiecare masă și/sau orice alte activități în afara zonei de lucru. | O |
|  | Documentele vor fi manipulate doar cu mâinile curate îmbrăcate în mănuși (de preferință de bumbac). | O |
|  | Intrarea persoanelor străine în zona de lucru nu se permite. Intrarea în zona de lucru se va realiza doar în baza unor permise speciale. | O |
|  | Deschiderea geamurilor, reglarea temperaturii și/sau umidității aerului în zona de lucru este strict interzisă. | O |
|  | Produsele alimentare și/sau băuturile sunt interzise în zona de lucru. | O |
|  | Respectarea măsurilor de securitate la incendiu este obligatorie (inclusiv interzicerea utilizării neautorizate a dispozitivelor adiționale de încălzire, fumatului, blocării căilor de evacuare și accesului pompierilor). | O |
|  | Personalul Prestatorului va mânui documentele cu atenție, pentru a evita distrugerea acestora. Toate daunele cauzate vor fi acoperite de Prestator. | O |
|  | Crearea unui registru pentru vizitatori; elaborarea instrucțiunilor privind utilizarea registrului și drepturilor de acces pentru vizitatori și monitorizarea atentă a acestora. Prestatorul va ține evidența accesului intern la Dosare, metadate, documente digitizate. | O |
|  | Asigurarea faptului că stațiile de lucru, serverele și alte dispozitive (inclusiv telefoanele mobile, aparatele de transmisie) nu sunt conectate la LAN, Internet, Wi-Fi, Bluetooth și alte modalități de transmitere a conținutului scanat în afara zonei de lucru. | O |
|  | După fiecare schimb, un supraveghetor desemnat se va asigura că personalul nu scoate imagini scanate și/sau registrele pe suport de hârtie din zona de lucru. | O |
|  | Documentele pot fi păstrate doar pe mese speciale, sertare și polițe. Plasarea lor pe podea, pervazuri, scări este interzisă. | O |
|  | Documentele nu trebui lăsate fără supraveghere. Când nu sunt utilizate, toate aceste materiale vor fi puse în husă sau înapoi în Dosar, mesele vor fi acoperite, sertarele închise pentru a asigura protecția împotriva prafului și a luminii. | O |
|  | Benzile sau alte materiale adezive nu vor fi utilizate ca și materiale adiționale de suport în timpul procesului de scanare. Benzile sau materialele adezive (de ex. abțibilduri, inclusiv temporare, cu coduri de bare, coduri QR, etc.) pot fi utilizate doar pe coperta de carton (interior sau exterior) a Registrului sau Dosarului | O |
|  | Personalul Prestatorului nu va pune documentele sub presiune (de ex. plasarea pe ele a cărților, creioanelor, autocolantelor sau altor obiecte). | O |
|  | Documentele nu vor fi marcate sau adnotate în nici un fel; instrucțiuni și notițe pot fi făcute doar cu utilizarea unor bucăți speciale de hârtie adezivă. | O |

## Cerințe față de acțiunile și procedurile pre-scanare

|  | Vor fi urmate prevederile capitolului 8.1 de mai sus. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Prestatorul va obține documentele din arhiva DAC de la angajații responsabili. Registrele și Dosarele DAC sunt numerotate în conformitate cu numerotarea convențională din arhiva DAC. Această numerotare este indicată pe exteriorul copertei de carton la începutul Dosarului sau în coloana 1 din dreapta a Inventarului. Această numerotare va sta la baza denumirilor fișierelor în conformitate cu prevederile capitolului 7 de mai sus. | I |
|  | Prestatorul va evalua dimensiunea și starea fizică a Dosarului/Registrului: În cazul în care este de o calitate satisfăcătoare, dar unele date utile din dosar sunt ascunse în zona în care documentul este prins sau cusut, acesta va fi marcat (cu utilizarea hârtiei adezive) cu mențiunea ”STANDARD” (în coordonare cu DAC). În cazul în care în Dosar se conțin anumite acte ce nu pot fi desfăcute, acesta va fi marcat (cu utilizarea hârtiei adezive) cu mențiunea “A NU SE DESFACE” (în coordonare cu DAC). | O |
|  | La necesitate, în mod special pentru Dosarele /Registrele cu mențiunea “A NU SE DESFACE”, fiecare Dosar va fi completat de Prestator cu o instrucțiune specială, în care se vor menționa particularitățile documentelor în Dosar, ca spre exemplu, necesitatea de a dezvălui datele ascunse în zona în care sunt fixate / cusute paginile Registrului sau documentului din Dosar. | O |
|  | Prestatorul va face o mențiune pe Dosar (cu utilizarea hârtiei adezive) - “Gata pentru scanare” (așadar, Prestatorul va crea și menține o astfel de listă de Registre și Dosare), după care poate iniția procesul de digitizare. | O |
|  | Prestatorul va realiza sarcini în conformitate cu programul stabilit și va păstra un registru intern al lucrărilor desfășurate. | O |
|  | Disponibilitatea Dosarelor va fi monitorizată de Prestator în cooperare cu DAC. | O |
|  | Prestatorul va asigura evidența strictă a Dosarelor aflate în lucru, caracterului complet și problemelor aferente (dacă există). | O |
|  | Dosarele nu vor fi păstrate în zona de lucru a Prestatorului mai mult de o (1) săptămână lucrătoare și vor fi returnate DAC la sfârșitul acesteia. | O |

## Cerințe față de procesele de scanare

|  | Prestatorul va elabora o instrucțiune specială privind procesul de scanare, inclusiv asigurarea calității, acceptată de DAC. Acest set de instrucțiuni va fi parte a propunerii tehnice pentru participarea la licitație în conformitate cu prezentele condiții și Termeni de referință. Prestatorul va urma cu strictețe instrucțiunea. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Digitizarea va fi realizată de personalul Prestatorului care are instruirea necesară. Dacă Prestatorul utilizează personalul DAC (la inițiativa DAC, dar exclusiv cu acceptul Prestatorului), acest personal va fi instruit în utilizarea instrumentelor și sistemelor de scanare și digitizare. Personalul Prestatorului, de asemenea, va fi instruit în procedurile de lucru cu datele de arhivă ale DAC, inclusiv cerințele de securitate, confidențialitate și alte aspecte de securitate care vor evolua în cadrul activității. | O |
|  | Digitizarea documentelor în cadrul acestei activități constă din scanarea dosarelor și registrelor DAC și procesarea și stocarea ulterioară a acestora în formatele TIFF și PDF/A. Pentru Procese-Verbale, Decizii și Dispoziții, digitizarea va consta în procesarea și stocarea ulterioară a acestora în formate textuale, precum și versionarea acestora. Procesul de digitizare va fi realizat în conformitate cu metodologia propusă de Prestator, ținând cont de procedurile deja existente descrise în acest document. | O |
|  | Metodologia propusă de Prestator va conține descrierea echipamentului, tehnologiei, modalităților de asigurare a securității, calității imaginilor și conformării cu specificațiile tehnice obligatorii și preferabile. | O |
|  | Tehnologia utilizată la scanare nu va afecta integritatea Dosarelor, documentelor și Registrelor DAC. Cele din urmă nu vor fi puse sub presiune inegală și nu vor fi supuse riscului deformării. Cerneala nu își va pierde din intensitate sau nu va dispărea. | O |
|  | Tehnologia va avea funcția de scanare a dosarelor/registrelor prinse (cărți sau mape cu coperte) fără a le afecta. Pentru întindere în procesul de scanare poate fi utilizată o membrană transparentă (sticlă rezistentă) cu condiția că acest lucru nu va afecta Dosarele, Registrele sau documentele ce nu pot fi desfăcute. | O |
|  | Digitizarea documentelor va fi realizată cu rezoluția 300dpi (profil color de 24 biți, sRGB IEC61966-2.1). | O |
|  | Dacă un document este pe câteva pagini, acesta va fi digitizat ca și un singur fișier. Doar paginile cu informații vor fi scanate ca și imagini, documentele nu vor conține pagini goale (coperta spre exemplu, va fi digitizată doar dacă pe suprafața respectivă sunt careva informații, date ce constituie metadate; dacă acestea sunt goale, fără adnotări, inscripții sau detalii – nu se vor digitiza), cu excepția cazului în care pagina goală din dosar este numerotată (dacă o filă/pagină din dosar este numerotată – cu creion, pix, cariocă, etc. - aceasta va fi scanată și va face parte din documentul respectiv). | O |
|  | Documentele vor putea fi scanate în consecutivitatea din Dosar (cu respectarea ordinii filelor/paginilor) și stocate în Dosarul corespunzător. După procesul de scanare, documentele vor fi puse înapoi în Dosarul fizic pe hârtie în aceeași consecutivitate. | O |
|  | Dosarele și documentele vor putea fi desfăcute în procesul de scanare cu excepția cazurilor în care conțin acte autentificate notarial, hotărâri de judecată, contracte sau acte sigilate și/sau cusute. | O |
|  | Sistemul va include mecanismele fizice necesare pentru fixarea paginilor de hârtie în procesul de scanare, iar soft-ul va permite efectuarea corectărilor în cazul denaturării imaginilor (de ex. ajustarea unghiurilor, etc.). | O |
|  | Pagini întregi vor fi scanate, inclusiv textul scris de mână sau alte informații – ștampile, semnături și comentariile făcute în scris. | O |

## Cerințe față de procesele post scanare

|  | Securitatea imaginilor scanate va fi asigurată în vederea excluderii oricărei posibilități de copiere, modificare sau ștergere neautorizată. Acest proces va fi descris în instrucțiunea Prestatorului și urmat cu strictețe. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Imaginile vor fi procesate într-o așa manieră încât aceasta nu va afecta calitatea materialelor scanate, de exemplu: rotația 90, 180 grade, corectarea alinierii necorespunzătoare, tăierea unei imagini în fișiere separate, dacă conține câteva documente pe aceeași pagină; combinarea câtorva imagini în același fișier dacă aceste imagini sunt pagini ale aceluiași document. | O |
|  | Operatorul de scanare nu are voie să îmbunătățească calitatea imaginilor scanate și/sau să opereze corectări/modificări în acestea în nici un editor grafic și/sau alt software. | O |
|  | Denumirea fișierului corespunzător pentru Inventar, Registru, Dosar sau document va respecta prevederile capitolului 7 de mai sus. | O |
|  | Se va evita dublarea sau repetarea denumirii fișierului (prin atribuirea unui număr unic pentru fiecare Inventar, Registru, Dosar sau document digitizat). | O |

## Cerințe față de introducerea metadatelor

|  | Metadatele indică locația documentului pe suport de hîrtie în arhiva existentă. Lista exactă a câmpurilor de metadate este inclusă în p. 8.8 de mai sus. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Metadatele sunt formate și localizate în vederea asigurării introducerii corecte în SIMAD. | O |
|  | Metadatele au scopul de a facilita identificarea de către operatorii DAC a unui Dosar prin utilizarea unui motor de căutare. Lista completă a câmpurilor de metadate este inclusă în p. 8.8 de mai sus. | O |
|  | Metadatele vor fi introduse cu utilizarea alfabetului latin și/sau chirilic (fără transliterare). La căutare – motorul nu va fi sensibil la diacritice sau semne de punctuație sau alte simboluri (care pot fi atribuite inclusiv eronat, în rezultatul unei erori de digitizare umane sau automate). | O |
|  | Sistemul va permite crearea și utilizarea regulilor de validare a informațiilor introduse ca și metadate de pe documentele scanate. | P |
|  | Sistemul va include proceduri de operare corespunzătoare pentru asigurarea corectitudinii introducerii numelor, datelor etc. Exemple de verificări sunt: numele vor conține doar litere (fără metacaractere, cifre); numerele cadastrale vor conține doar cifre (fără metacaractere, litere); datele sunt verificate pentru a permite doar datele existente, etc. | O |

## Cerințele față de aplicarea semnăturii digitale

|  | Soluția de digitizare a prestatorului va oferi un mecanism de semnare digitala a documentelor de către angajații DAC responsabili de verificarea calității și aprobarea documentelor digitizate. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Soluția de digitizare va interacționa cu serviciul MSign, https://msign.gov.md. | O |

## Cerințe față de procesul de asigurare a calității

|  | Prestatorul serviciilor de digitizare urmează să verifice cel puțin: Imaginile care lipsesc, dacă este cazul; Claritatea imaginilor (dpi corespunzătoare), toate datele din documente trebuie să fie clar vizibile; Imagini inversate; Imagini înclinate; Imagini întinse; Asocierea corectă a imaginii cu tipul documentului; Dacă imaginile sunt scanate în modul specificat; Dungi negre și/sau alte denaturări; Prezența tuturor metadatelor specifice fiecărui tip de Inventar, document, Dosar, Registru; Corectitudinea respectării denumirii fișierelor; Conformarea metadatelor cu cerințele; | O |
| --- | --- | --- |
|  | Reprezentantul (reprezentanții) DAC vor efectua verificarea calității în bază de eșantion (pentru dosarele standard) și exhaustivă – pentru cele problematice. Reprezentantul (reprezentanții) DAC vor selecta un eșantion (cel puțin 10%) din Dosarele din lotul care urmează a fi verificat și, în cazul identificării a peste 1% din documente cu erori, întregul lot va fi returnat Prestatorului pentru procesare/verificare repetată. | O |
|  | În propunerea tehnică Prestatorul va include o instrucțiune privind asigurarea calității, care va conține și alte cerințe relevante pentru tehnologia și metodologia de scanare aplicată. | O |
|  | Dacă în procesul de scanare paginile sunt marcate ca fiind de calitate redusă, sistemul va propune un mecanism care va permite scanarea din nou a aceleiași pagini și localizarea acesteia în locul inițial în interiorul documentului. | O |

## Cerințele față de stocarea datelor în MCloud

|  | În etapele anterioare, imaginile au fost scanate, metadatele introduse, textele au fost culese și încărcate în versiunea temporară a sistemului de management a arhivei digitale. După controlul calității datelor acestea sunt încărcate și stocate în MCloud, amplasat fizic în centrul de date al STISC. În timpul implementării proiectului este dezvoltat un nou sistem de management a arhivei digitale ca versiune industrială - SIMAD. | I |
| --- | --- | --- |
|  | Toate imaginile, textele și metadatele vor fi stocate în MCloud numai după controlul calității și acceptată de către DAC. | O |
|  | Procesul stocării datelor în MCloud va fi realizat cu participarea specialiștilor STISC pentru evitarea copierii neautorizate a imaginilor și pentru transferul cunoștințelor în vederea administrării ulterioare a SIMAD. | O |
|  | Respectarea integrală a etapelor: Instalarea SIMAD Încărcarea automată a imaginilor si a metadatelor în baza de date Testarea tuturor scenariilor de utilizare a sistemului instalat Ajustarea configurărilor sistemului dacă acest lucru devine necesar Testarea procesului de semnare digitală Configurarea drepturilor de acces, conturilor de utilizator, semnăturilor digitale, și alte acțiuni relevante | O |
|  | Datele vor fi exportate în SIMAD cel puțin o dată pe săptămână. Această periodicitate poate fi modificată cu acordul DAC. Odată încărcate în SIMAD datele devin disponibile imediat pentru personalul DAC. | O |

## Cerințele față de ținerea evidenței și raportare

|  | DAC și Prestatorul vor monitoriza de comun acord intrarea și ieșirea Dosarelor în timpul procesului de scanare | O |
| --- | --- | --- |
|  | Dosarele trebuie luate pentru scanare și returnate înapoi în baza actelor de predare-primire scris și cu verificarea stării și completitudinii acestora | O |
|  | Orice Dosar trebuie sa poată fi returnat în decurs de 1 zi la cererea DAC. | O |
|  | Orice abateri observate trebuie înregistrate. | O |
|  | Nici un dosar nu poate fi scos din arhiva DAC pentru o perioada mai mare de 1 săptămână calendaristică. | O |
|  | Rapoartele de progres privind dosarele utilizate și starea acestora vor face parte integrantă din raportul lunar. | O |
|  | Raportarea în cadrul procesului de digitizare va fi realizată automatizat, din sistemul de digitizare al prestatorului. Sistemul va oferi opțiunile de raportare online (în limba română). Vor fi disponibile cel puțin următoarele tipuri de rapoarte: Volum preluat pentru digitizare (inclusiv acceptanța Prestatorului, număr cutii, Dosare, etc) Volum scanat (număr de pagini) Volum verificat (numărul de pagini verificate, număr de pagini respinse) Volum digitizat aprobat (număr pagini) | O |

## Cerințe față de SIMAD

|  | Prestatorul va pune la dispoziția DAC, gratuit, un sistem informatic de management a arhivei digitale. Deși SIMAD este un produs derivat al proiectului de digitizare a arhivei DAC reprezintă instrumentul de bază prin intermediul căreia reprezentanții DAC vor accepta rezultatele serviciilor prestatorului și vor asigura gestionarea de mai departe a fondului arhivistic digitizat. Sistemul poate fi o soluție deja existentă sau dezvoltată de către Prestator. Acesta trebuie să fie conform cerințelor tehnice și funcționale descrise în continuare și instalat, testat și pilotat în MCloud nu mai târziu de 3 luni de la inițierea proiectului. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Sistemul precum și componentele terțe folosite vor fi de tip open source. | O |
|  | Arhitectura SIMAD va fi bazată pe microservicii. Astfel, sistemul va cuprinde un grup de servicii mai mici, dezvoltate în jurul funcționalităților de bază în mod independent, prin mecanisme de livrare continuă, pentru a putea fi adaptat facil. | O |
|  | Sistemul va permită accesul simultan a 300 de utilizatori. | O |
|  | Sistemul trebuie să dețină capacitatea de semnare digitală a imaginilor scanate prin MSign și de validare a semnăturii. | O |
|  | Sistemul va avea funcționalități de versionare a documentelor. Sistemul va permite accesul la versiunile precedente ale documentelor. | O |
|  | Sistemul va permite ajustarea și personalizarea unor funcționalități la nivel de utilizator, rol, tipuri de documente conform clasificării, inclusiv modele / șabloane de documente pentru indexare, listă adrese, etc. | O |
|  | Sistemul va fi capabil să utilizeze clasificatoare universale de tip documente, străzi, sectoare, utilizatori, etc. | O |
|  | Sistemul va avea capacitatea să asigure trasabilitatea clasificării (organizării) curente a arhivei și trasabilitatea locației Dosarului pe hârtie; | O |
|  | Sistemul va permite introducerea de metadate specifice activității DAC (a se vedea p. 8.8.), pentru indexarea imaginilor scanate. La fel, va permite configurarea facilă a unor metadate noi. | O |
|  | Pentru fiecare tip de Inventar, Dosar, Registru, document sistemul va utiliza tipuri predefinite de metadate. | O |
|  | Va asigura funcționalitatea de căutare a Inventarelor, Dosarelor, Registrelor, documentelor în baza de metadate introduse. | O |
|  | Va permite ca utilizatorii să-și creeze propriile reguli și mape de căutare, astfel încât să nu fie nevoie de fiecare dată configurarea filtrelor pentru căutările tipice. | O |
|  | Sistemul va asigura opțiunea de a salva căutările și interfețele de căutare (filtrele) și partajarea lor cu alți utilizatori, grupuri, departamente. | O |
|  | Sistemul va furniza un mecanism de delimitare a rezultatului căutării pe baza rolului și dreptului utilizatorului în sistem. Astfel, doi utilizatori, efectuând aceeași căutare, vor obține potențial rezultate diferite, în funcție de drepturile lor în sistem. | O |
|  | Sistemul trebuie sa fie scalabil și apt pentru a fi ajustat unor cerințe viitoare precum crearea unor noi unități administrative / departamente sau utilizarea de către alte unități / departamente / alți utilizatori. | O |
|  | Sistemul trebuie sa asigure căutarea Dosarelor, documentelor, imaginilor scanate, textelor culese și stocate în sistem după oricare din metadatele indicate, inclusiv după data creării, etc. Sistemul trebuie să permită extragerea paginilor din Dosar sau a unor înscrieri din Registre. | O |
|  | Sistemul trebuie sa fie capabil sa asigure protecția imaginilor scanate, asigurându-se că o imagine nu poate fi modificată fără ca acest fapt sa fie detectat. | O |
|  | Sistemul trebuie să dețină funcționalități / opțiuni de criptare pentru documentelor sensibile pentru a evita citirea directă din baza de date. | O |
|  | Sistemul trebuie să permită păstrarea documentelor adiționale precum anexe la documentele de bază (anexe la Decizii sau comentarii / note textuale, de exemplu). | O |
|  | Sistemul va avea posibilitate de adnotare: - posibilitate de adnotare document cu crearea versiunii noi, semnate digital; - posibilitate adnotare imagini (creator de imagini) cu crearea versiunii noi, semnate digital; - suprapunere straturi acte original vs acte adnotate. | O |
|  | Sistemul trebuie să permită separarea accesului la datele digitizate în funcție de roluri pentru a asigura un acces separat pentru terți. | O |
|  | Sistemul trebuie să aibă o bază de date bine documentată și să permită integrarea cu alte baze de date/sisteme (inclusiv prin MConnect). Va fi utilizat un sistem de gestiune al bazei de date open source (echivalent PostgreSQL). | O |
|  | Sistemul va fi pus în exploatare operațională și la dispoziția DAC nu mai târziu de 6 luni de la inițierea proiectului (a nu se confunda cu termenul de 3 luni pentru pilotare în MCloud; a nu se confunda cu termenul de 1 lună pentru aplicația demo/proiect pilot). DAC poate numi o echipa de audit tehnic care să analizeze corespunderea SIMAD cu cerințele înaintate față de acesta. | O |
|  | Sistemul va furniza instrumente de raportare statistica, de ex. monitorizarea volumului de documente existente grupate în diferite categorii și surse de origine. | O |
|  | Sistemul va deține un mecanism de audit care va utiliza stiva de tehnologii echivalent Elastic pentru colectarea, căutarea și analiza datelor. | O |
|  | Sistemul va avea un mecanism de alarmare și notificare în cazul declanșării unui eveniment în sistem de care trebuie să știe operatorii acestuia (de ex. ștergerea, modificarea unui dosar / document, apariția neautorizată a documentelor în SIMAD, etc.) | O |
|  | Sistemul trebuie să asigure autentificarea digitală prin serviciul MPass. | O |
|  | Sistemul trebuie să asigure semnarea digitală prin serviciul MSign. | O |
|  | Sistemul trebuie sa asigure gestiunea istoricului Dosarelor / documentelor. | O |
|  | Sistemul trebuie sa asigure opțiunea de legare / conexare a documentelor. | O |
|  | Sistemul trebuie sa asigure opțiunile de editare text și previzualizare a imaginilor și metadatelor. | O |
|  | Sistemul trebuie să aibă 2 componente de stocare a informației. Prima, arhiva activă va fi destinată păstrării și accesării documentelor curente (în lucru). A doua, arhiva pasivă – pentru restul documentelor / Dosarelor. Documentele curente, fiind cele mai solicitate, trebuie să fie accesate într-o manieră mult mai rapidă. | O |
|  | Sistemul trebuie să asigure integrarea cu sursele de date externe și sisteme terțe prin intermediul standardelor și tehnologiilor moderne (RestFull API). | O |
|  | Sistemul va fi livrat cu codul sursă deschis. | O |
|  | Sistemul va fi instalat și va rula în MCloud. | O |
|  | Sistemul va fi containerizat utilizând o soluție echivalent sau docker | O |
|  | Orchestrarea sistemului se va face prin intermediul unei soluții echivalent sau Kubernetes. | O |
|  | Deployment-ul si livrarea continua a sistemului se va face prin intermediul unei soluții echivalent sau Jenkins. | O |
|  | Sistemul trebuie însoțit de o documentație tehnică detaliată și bine organizată (ghiduri de utilizator, administrator), cu respectarea cerințelor legislației Republicii Moldova. | O |

## Cerințe față de instruire

|  | Ofertantul va furniza în cadrul ofertei un plan preliminar de instruire pentru transferul de cunoștințe personalului DAC precum și specialiștilor tehnici. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Instruirea utilizatorilor DAC va aborda cel puțin următoarele subiecte: interfața și funcționalitățile SIMAD și controlul calității în etapa de digitizare. | O |
|  | Instruirea specialiștilor tehnici va aborda cel puțin următoarele subiecte: instalarea, configurarea, administrarea, crearea copiilor de rezerva, restabilire și mentenanța SIMAD și a bazei de date utilizând practici și instrumente DevOps (echivalente ale sau docker, Kubernetes, Jenkins); integrarea cu serviciile și sistemele terțe menționate în prezentul document; mentenanță si profilaxie periodică (testare, verificare, reconfigurare). | O |
|  | Instruirea utilizatorilor DAC se va realiza în cadrul proiectului pilot în care se va digitiza un volum de documente cu utilizarea SIMAD. | O |
|  | Administratorii sistemului vor lua parte la instalarea si configurarea SIMAD ca parte a procesului de instruire. | O |
|  | Prestatorul va furniza o documentație tehnică detaliată și bine organizată (ghiduri de utilizator, administrator). | O |
|  | Instruirea va fi realizata pentru 2 grupe de utilizatori, maxim 20 persoane. | O |
|  | Prestatorul va asigura toate acțiunile necesare pentru instruirea personalului, inclusiv documentație și facilități de instruire. | O |
|  | Documente de tip manuale și/sau îndrumare care sa acopere toate subiectele menționate vor fi furnizate de Prestator. | O |
|  | La sfârșitul sesiunii de instruire reprezentanții DAC trebuie sa dețină suficiente cunoștințe și aptitudini pentru a instrui alți utilizatori ai sistemului. | O |

## Cerințe față de documentele ofertei

|  | Metodologia de scanare/digitizare, inclusiv descrierea tehnologiilor utilizate, scanere, aplicații software, calculatoare, personal (manager de proiect, operator de scanare, operator de indexare, operator de control al calității) etc. Scopul principal al acestui document este de a convinge echipa de evaluare că echipamentele de digitizare propuse și metodologia sunt fezabile și vor conduce la un rezultat de succes. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Proiectul de instrucțiune privind procesul de scanare, care va fi utilizat de operatori în timpul implementării proiectului. | O |
|  | Proiectul de instrucțiune privind întreținerea spațiului de lucru care va include și un capitol de securitate pentru prevenirea scurgerilor sau modificărilor de date. | O |
|  | Proiectul de instrucțiune privind asigurarea calității. | O |
|  | Proiectul planului de instruire și curriculua pentru toate grupurile țintă (administratori de sistem, utilizatori); | O |
|  | Proiectul planului de implementare, inclusiv periodicitatea și procedurile de verificare săptămânale a calității și acceptarea documentelor scanate și încărcarea acestora în SIMAD. | O |
|  | Toate aceste documente vor fi discutate în timpul negocierii și ajustate în prima lună de proiect. | I |

## Cerințe față de planul de implementare

|  | Prestatorul va elabora un plan de implementare care va prevedea principalele etape. Planul de lucru va oferi o imagine clară a modului în care Ofertantul intenționează să implementeze activitatea de digitizare cu menționarea tuturor resurselor, bugetului și programului activităților care urmează a fi realizate, precum și a termenelor de realizare. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Durata anticipată a proiectului este de 16 luni. Acestă perioada poate fi extinsă, fără a depăși însă 18 luni. | O |
|  | Planul de implementare va prevedea periodicitatea verificărilor calității (zilnic, săptămânal etc.), durata păstrării dosarelor în afara arhivei, produsele lunare, periodicitatea raportării etc. Condiția DAC este ca asigurarea calității să se realizeze odată pe săptămână, dar Prestatorul poate veni cu o altă propunere justificată în conținutul Planului de implementare. | O |
|  | Planul preliminar de implementare va face parte din propunerea tehnică a ofertanților în baza programului de activități descrise mai jos. În timpul negocierilor, acest plan va fi ajustat și agreat de către DAC. | I |
|  | Implementarea generală a proiectului este prevăzută să aibă loc în perioada august 2021 – noiembrie 2022. | I |

### Programul activităților

| Activități | Luna N | Comentarii |
| --- | --- | --- |
| Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente necesare. Proiect demo pentru digitizarea a 10 mii de pagini. | 1 |  |
| Instalarea aplicației pilot a sistemului de gestiune a arhivei digitale în MCloud, asigurarea exportului automat al datelor din sistemul de digitizare în aplicația pilot | 1-2 |  |
| Scanarea, introducerea metadatelor, verificarea calității datelor digitizate | 2-16 |  |
| Instalarea versiunii industriale a sistemului de management a arhivei digitale în MCloud, testarea și predarea acestuia | 6 |  |
| Instruirea personalului beneficiarului | 1-2, 15-16 | Instruire continuă, inclusiv |
| Raportul de progres | În fiecare zi, pe documentele procesate zilnic, raport lunar de activitate |  |
| Raport final | 16 |  |

## Cerințe față de livravbile

|  | 6 milioane de pagini sunt scanate, documentele solicitate sunt versionate, metadatele conform cerințelor prezentului document sunt introduse, calitatea este acceptată. | O |
| --- | --- | --- |
|  | SIMAD cu bază de date de tip enterprise (echivalent PostgreSQL), ambele open source sunt instalate și testate. Sunt instalate 2 versiuni ale sistemului: versiunea pilot instalată în a 1-a lună a proiectului și versiunea industrială, predată în a 6 lună a proiectului. | O |
|  | Serviciile web pentru conectarea sistemului de digitizare cu SIMAD sunt dezvoltate și testate | O |
|  | Imaginile scanate sunt procesate, disponibile în 2 formate (TIFF necomprimat și PDF / PDF-A comprimat) textele sunt culese și încărcate în baza de date SIMAD. | O |
|  | Versiunea pilot a sistemului este testată și ajustată, versiunea industrială instalată și predată; | O |
|  | Instrucțiunile privind procesul de scanare / digitizare furnizate. | O |
|  | Instrucțiuni privind întreținerea spațiului de digitizare furnizate. | O |
|  | Instrucțiunile privind procesul de asigurare a calității furnizate. | O |
|  | Planul de instruire și curricula furnizate. | O |
|  | Utilizatorii instruiți, re-instruiți (dacă este necesar). | O |
|  | Documente de tip manuale și/sau îndrumare care sa acopere toate subiectele menționate necesare pentru instruirea utilizatorilor, inclusiv a administratorului SIMAD, furnizate. | O |
|  | Rapoartele de progres trimise zilnic și lunar | O |
|  | Raport despre predarea SIMAD, inclusiv rezultatele testelor. | O |
|  | Raport final – prezentat nu mai târziu de 10 zile lucrătoare după predarea finală. | O |

## Cerințe față de perioada garanție

|  | Prestatorul va asigura o perioadă de garanție de 1 an de la aprobarea raportului final. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Serviciile de garanție va acoperi: remedierea de la distanță a erorilor în funcționalitatea SIMAD; soluționarea de la distanță a problemelor apărute nerezolvate de administratorii SIMAD ai DAC; asistență de la distanță a administratorilor SIMAD în soluționarea problemelor; consultarea de la distanță a administratorilor SIMAD – în cazul unor probleme complexe ale utilizatorilor; remedierea imaginilor scanate de calitate slabă dezvăluite nu ține de domeniul de aplicare al perioadei de garanție, dar Prestatorul va oferi asistență la distanță personalului local în cazul în care personalul DAC întâmpină probleme cu scanarea repetata a documentelor cu imagini de calitate scăzută. | O |
|  | Rezolvarea problemelor enumerate la punctele (a) și (e) trebuie făcut în 2 zile lucrătoare din momentul raportării de către DAC, pentru cele non-critice și 1 zi lucrătoare pentru cele critice; Prestatorul va utiliza tot timpul și efortul necesare pentru remedierea (propriilor) greșeli. | O |
|  | Sarcinile de la punctele (b), (c), (d) vor fi limitate la 4 ore om pe lună de efort al Prestatorului, dar consultarea trebuie să se desfășoare nu mai târziu de 1 zi lucrătoare din momentul raportării problemei. Cazurile care vor necesita mai mult de 4 ore lucrătoare pe lună pentru eforturile Prestatorului vor fi specificate ca și costuri suplimentare de către Prestator. | O |

## Cerințe față de calificarea personalului

|  | Managerul proiectului trebuie să aibă o experiență demonstrabilă în domeniul gestionării digitizării arhivelor – nu mai puțin de 5 ani. Va vorbi fluent în română. Se va atașa o diplomă de licență. Experiență în implementarea a cel puțin 2 (două) proiecte în ultimii 3 (trei) ani cu un volum digitizat de cel puțin 6 000 000 de pagini. | O |
| --- | --- | --- |
|  | Administratorul procesului de scanare trebuie să aibă experiență de cel puțin 5 ani în utilizarea echipamentului de scanare propus. Va vorbi fluent în română. Experiență în implementarea a cel puțin 2 (două) proiecte în ultimii 3 (trei) ani. Se va atașa o diplomă de licență. Experiență în implementarea a cel puțin 2 (două) proiecte în ultimii 3 (trei) ani cu un volum digitizat de cel puțin 6 000 000 de pagini. Managerul proiectului și administratorul procesului de scanare trebuie să fie persoane diferite | O |
|  | Operatorii de scanere trebuie să aibă experiență de cel puțin 2 ani de utilizare a echipamentului de scanare propus. | O |
|  | Operatorii de introducere a metadatelor au cel puțin un an de experiență în utilizarea tehnologiei, instrumentelor și metodologiei de digitizare utilizate în contractul actual. | O |
|  | Specialistul în sistemul informatic de digitizare trebuie să aibă experiență în instalarea si mentenanța a cel puțin 3 sisteme informatice și baze de date similare; Experiența IT generală a acestui specialist nu poate fi mai mică de 5 ani. | O |
|  | Specialistul în sistemul informatic de management a arhivei digitale trebuie să aibă experiență în instalarea și mentenanța a cel puțin 3 sisteme informatice și baze de date similare și cel puțin 2 ani experiență în utilizarea componentelor tehnologice utilizate în cerințele față de SIMAD. Experiența IT generală a acestui specialist nu poate fi mai mică de 5 ani. | O |
|  | Ofertantul trebuie să aibă experiență în executarea a cel puțin 3 contracte de natură similară cu un volum total de cel puțin 6 000 000 pagini, dintre care cel puțin 1 contract cu un volum de cel puțin 5 000 000 pagini în ultimi 3 ani și cu o productivitate lunară de cel puțin 500 000 pagini pe durata a cel puțin 6 luni; | O |
|  | Ca parte a propunerii, ofertantul va pregăti o listă a personalului cheie, cu indicarea inclusiv a următoarelor aspecte: Titluri și nume, calificările specialistului, descrierea detaliată a responsabilităților în cadrul proiectelor similare. | O |
|  | Personalul antrenat - angajat / contractat în condiții legale ale Republicii Moldova - personal instruit și autorizat (lista comunicată către DAC) - angajamente scrise semnate de nedivulgare și păstrare a confidențialității | O |
|  | Ofertantul / Prestatorul va fi deținător al certificatelor ISO 27001 și 9001 | O |
|  | Ofertantul / Prestatorul va avea o cifră medie anuală de afaceri pentru ultimii 3 (trei) ani de 5 (cinci) milioane MDL (lei). | O |