Aprobat :

Î.S. „Administrația  de Stat  a Drumurilor”

Director general interimar

___________________  Sergiu BEJAN

„____„ ______________ 2023

Tema de proiectare

|  | Denumirea lucrării | Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600 |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin HG 73/2023 |
|  | Faza de proiectare | Studiu de fezabilitate |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitației publice |
|  | Începutul sectorului de reparație | R34, km 124,835 – sfârșitul proiectului „Reparația drumului R34, km 82,00-km 125,00”, elaborat de către S.R.L.„Universinj” (se va preciza prin Studiu de fezabilitate) |
|  | Sfârșitul sectorului de reparație | R34, km 180,600 - intersecție cu drumul M3 (se va preciza prin Studiu de fezabilitate) |
|  | Lungimea sectorului de proiectare | 55,765 km (se va preciza prin Studiu de fezabilitate) |
|  | Necesitatea efectuării sau utilizării studiilor de teren | - Trasarea preliminară se va efectua pe hărţi topografice Sc 1:50000, 1:25000, 1:10000, precizarea traseului se va efectua pe planuri ORTOFOTO şi hărţi digitale, cu vizualizări pe teren; - La necesitatea se vor utiliza studii hidrologice, geologice și topogeodezice a sistemului rutier existent, precum și studiul de trafic existent (prospecțiuni), care vor fi puse la dispoziție de către beneficiar; - Utilizarea Analizei Tehnico-Economice ” Разработка противоэрозионных мероприятий на территории прилегающей к автодорогам R34 (на участке Кантемир-Слобозея Маре) и М3 (на участке Слобозея Маре-Джюрджюлешть), elaborată de către SRL ”Intexnauca” în anul 2012. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”. - Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier. - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN). - Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”. - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”. - Proiectantul va elabora compartimentul „Protecția mediului”. Componența și conținutul compartimentului în documentația de proiect se va elabora conform NCM A.07.06:2016. - Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. - Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы” inclusiv și a altor normative și standarde în vigoare; - Durata de viață normată proiectată, conform EN 1990:2004. - Acțiuni variabile din trafic, conform EN 1992-2:2005. |
|  | Cerințe suplimentare | - Proiectantul va examina posibilitatea amenajării drumurilor colectoare prin localități pentru conexiunea acceselor locale cu drumul; - Se vor propune variante alternative ținând cont de: - Costul estimativ minim al lucrărilor; - Evaluarea tuturor sectoarelor cu impact negativ asupra mediului înconjurător şi minimizarea acestuia; - Conexiunea raţională la reţeaua de drumuri naţionale. |
|  | Condiții specifice | - Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților; - Proiectantul va elabora studiul de fezabilitate conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Conținutul studiului de fezabilitate | - Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții și NCM L.01.07-2005 „Regulament privind fundamentarea proiectelor investitionale în construcţii” Cerințe și prevederi principale : - Memoriu explicativ general; - Situația de referință în regiunea de proiect - Acțiuni de proiect și cadrul legal - Analiza opțiunilor - Descrierea proiectului investițional - Impactul socio-economic și aspectele de gen - Impact asupra mediului ambiant - Analiza financiară a proiectului - Analiza economică a proiectului - Analiza riscurilor - Planul de implementare - Desene pe compartimente; - Recomandări |
|  | Numărul exemplarelor de documentație | - În volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă. |

Director adjunct  Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 		                 Serghei GALUȘCA

Șef direcție Implementare proiecte 						             Andrei ERMURACHI

Șef serviciu Planificare Proiectări și Devize						      Petru SARACUȚA

Șef serviciu Poduri									         Victor SERDIUC

Șef direcție Investiții Externe								       Mircea DOBÎNDA