| Reparatia scarii centrale a cladirii Parlamentului Republicii Moldova | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №  3753-2-1

Reparatia scara centrale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,, etc (palierului scarii,treptelor, rampei) |  |  | m2 |  | 500,190 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 195,074 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 195,074 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 25,010 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 25,010 |  |
| 2 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -sapa gr. 30mm |  |  | m2 |  | 481,750 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 72,263 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,263 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,088 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 19,270 |  |
| 3 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare- contratreptelor,bordurului rempei (D-5, D-8,D-9) |  |  | m2 |  | 216,400 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 248,860 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 248,860 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,649 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,328 |  |
| 4 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (D-6,D-10,D-11) |  |  | m2 |  | 12,240 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,203 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,203 |  |
| 5 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 11,270 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,510 |  |
| 6 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 11,270 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 2,908 |  |
| 7 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,042 |  |
|  |  |  |  | Total Demolate |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 545,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,342 |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 163,590 |  |
| 9 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.30mm (M-1,M-2, Nod.1,PL-7) C30/37, XF3, XC4 |  |  | m2 |  | 481,750 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 385,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,175 |  |
|  | 2663102100915 |  | Beton marfa clasa C 30/37 M550 |  |  | m3 |  | 49,379 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,898 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 48,175 |  |
| 10 | CG22A5 k=7 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -481,750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -33,723 |  |
|  | 2663102100915 |  | Beton marfa clasa C 30/37 M550 |  |  | m3 |  | -34,566 |  |
| 11 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp 150x150 (1.29kg/m2) |  |  | kg |  | 621,460 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,537 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,107 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate 4Vr 150x150 |  |  | kg |  | 627,675 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,107 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,215 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 186,438 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,373 |  |
| 12 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-1, placi ale palierului scarii) -placicuratite |  |  | m2 |  | 208,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,400 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 509,600 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 2 288,000 |  |
|  | 26611128008000-1cur |  | Placi din granit gr/48mm ( Firma "Riff stone" ) (placi curatite) |  |  | m2 |  | 212,160 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 208,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,080 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 10,400 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,496 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,360 |  |
| 13 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-1, placi ale palierului scarii)-placi noi |  |  | m2 |  | 69,300 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,790 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 169,785 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 762,300 |  |
|  | 26611128008000-1 |  | Placi din granit gr/48mm ( Firma "Riff stone" ) |  |  | m2 |  | 70,686 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 69,300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,693 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 3,465 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,118 |  |
| 14 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.48mm pe clei (10mm) (M-2,placi ale treptelor scarii)-placi curatite |  |  | m2 |  | 153,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 590,971 |  |
|  | 2670112202052-2cur |  | Placi de granit gr. 48mm-trepte (placi curatite) |  |  | m2 |  | 156,366 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 1 686,300 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 22,995 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 30,660 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 3,066 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,767 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 52,582 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,519 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,104 |  |
| 15 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.48mm pe clei (10mm) (M-2,placi ale treptelor scarii)-placi noi |  |  | m2 |  | 51,100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 196,990 |  |
|  | 2670112202052-2 |  | Placi de granit gr. 48mm-trepte |  |  | m2 |  | 52,122 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 562,100 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 7,665 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,220 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 1,022 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,256 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 17,527 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,368 |  |
| 16 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.30mm pe clei (10mm) (M-3,placi ale contratreptelor scarii) |  |  | m2 |  | 128,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 494,982 |  |
|  | 2670112202052-3cur |  | Placi de granit gr. 30mm- contratrepte (placi curatite) |  |  | m2 |  | 130,968 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 1 412,400 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 19,260 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 25,680 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 2,568 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,642 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 44,041 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,622 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |
| 17 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.30mm pe clei (10mm) (M-3,placi ale contratreptelor scarii)-placi noi |  |  | m2 |  | 42,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 164,994 |  |
|  | 2670112202052-3 |  | Placi de granit gr. 30mm- contratrepte |  |  | m2 |  | 43,656 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 470,800 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 6,420 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,560 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,856 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,214 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 14,680 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,541 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |
| 18 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-4)150x250 gr.50cm -placi curatite |  |  | m2 |  | 6,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,481 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,095 |  |
|  | 26611128006551-50cur |  | Placi din granit 150x250x50-placi curatite |  |  | m2 |  | 6,090 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 9,600 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 47,220 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,257 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,120 |  |
| 19 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-4)150x250 gr.50cm -placi noi |  |  | m2 |  | 2,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,160 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,032 |  |
|  | 26611128006551-50 |  | Placi din granit 150x250x50, |  |  | m2 |  | 2,030 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 3,200 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 15,740 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,086 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,040 |  |
| 20 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-5, placi ale rampei pentru carucioare)-placi curatite |  |  | m2 |  | 13,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,140 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 33,810 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 151,800 |  |
|  | 26611128008000-1cur |  | Placi din granit gr/48mm ( Firma "Riff stone" ) (placi curatite) |  |  | m2 |  | 14,076 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 13,800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,138 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,690 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,166 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,621 |  |
| 21 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-5, placi ale rampei pentru carucioare)-placi noi |  |  | m2 |  | 4,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,380 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 11,270 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 50,600 |  |
|  | 26611128008000-1 |  | Placi din granit gr/48mm ( Firma "Riff stone" ) |  |  | m2 |  | 4,692 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,046 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,230 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |
| 22 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 30mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-6, placi orizontale ale bordulului rampei )-placi curatite |  |  | m2 |  | 7,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,130 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 17,395 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 78,100 |  |
|  | 26611128008000-2cur |  | Placi din granit gr.30mm -placi curatite |  |  | m2 |  | 7,242 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 7,100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,355 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |
| 23 | CG19A |  | Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 30mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-6, placi orizontale ale bordulului rampei )-placi noi |  |  | m2 |  | 2,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 5,880 |  |
|  | 62106110400 |  | Adeziv pentru placaj "Baucol" |  |  | kg |  | 26,400 |  |
|  | 26611128008000-2 |  | Placi din granit gr.30mm |  |  | m2 |  | 2,448 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |
| 24 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.10mm pe clei (7mm) (M-7,placi verticale ale bordulului rampei)-placi curatite |  |  | m2 |  | 26,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 103,314 |  |
|  | 2670112202052-4cur |  | Placi de granit gr. 10mm-verticale -placi curatite |  |  | m2 |  | 27,336 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 206,360 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 4,020 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,360 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,536 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,134 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 9,192 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,965 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |
| 25 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.10mm pe clei (7mm) (M-7,placi verticale ale bordulului rampei)-placi noi |  |  | m2 |  | 8,900 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,309 |  |
|  | 2670112202052-4 |  | Placi de granit gr. 10mm-verticale |  |  | m2 |  | 9,078 |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol |  |  | kg |  | 68,530 |  |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  | 1,335 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,780 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,178 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 3,053 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
| 26 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-8)120x250 gr.50cm -placi curatite |  |  | m2 |  | 1,900 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,102 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,030 |  |
|  | 26611128006551-50cur |  | Placi din granit 150x250x50-placi curatite |  |  | m2 |  | 1,928 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 3,040 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 14,953 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,009 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,081 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,038 |  |
| 27 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit rozeta capac de canalizare (M-9) gr.50cm -placi noi |  |  | m2 |  | 2,340 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1,358 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,037 |  |
|  | 26611128006551-50 |  | Placi din granit 150x250x50, |  |  | m2 |  | 2,375 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 3,744 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 18,416 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,012 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,047 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asiguarea sociala de stat |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |