| Lucrari de reparatie a strazilor din s. Borogani, r-nul Leova | Formular Nr.1 (desfasurat) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Str. Alexandru Macedon, PC0+00 - PC6+67 (B=4.0m) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.75 tn/m3) | 100 m3 |  | 6,520 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 14,67 |  |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 141,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 30,81 |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,520 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 2,35 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0040 | 0,03 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 2,61 |  |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 |  | 26,680 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 5,04 |  |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 8,000 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 9,54 |  |
| 6 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 6,400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 11,01 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 6,08 |  |
|  |  | 1.2. Sistemul rutier - drum L=652 m, B=4.0 m |  |  |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 |  | 228,200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 84,43 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 52,94 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 299,17 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 34,91 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 5,25 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 10,95 |  |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 22,820 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 112,73 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 18,9000 | 431,30 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm | m3 | 1,5000 | 34,23 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta LA 30 fr. 4-8/8-16 mm | m3 | 1,0000 | 22,82 |  |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 mm | m3 | 1,0000 | 22,82 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 68,46 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,96 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 5,89 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 25,56 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 61,84 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 9,45 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 2,42 |  |
|  |  | 1.3. Drumuri (accese) laterale |  |  |  |  |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 |  | 1,010 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 2,27 |  |
| 10 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 176,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 4,75 |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,010 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0040 | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,40 |  |
| 12 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 |  | 4,020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,76 |  |
| 13 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 1,210 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,44 |  |
| 14 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 |  | 40,200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 14,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 9,33 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 52,70 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 6,15 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,92 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 1,93 |  |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 4,020 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 19,86 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 18,9000 | 75,98 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm | m3 | 1,5000 | 6,03 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta LA 30 fr. 4-8/8-16 mm | m3 | 1,0000 | 4,02 |  |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 mm | m3 | 1,0000 | 4,02 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 12,06 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,17 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 1,04 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 4,50 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 10,89 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 1,66 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 0,43 |  |
|  |  | 1.4. Trecere prin vad PC3+10 - PC3+25 (L=15m, B=4m) |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 |  | 0,209 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 0,47 |  |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 36,580 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 0,99 |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,209 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,08 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0040 | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,08 |  |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | 5,42 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,60 |  |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,4000 | 0,84 |  |
| 20 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec de nisip-pietris fr. 0-32 mm, h=10 cm | m3 |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 0,90 |  |
|  | 1421102200467 | Amestec de nisip-pietris fr. 0-32 mm | m3 | 1,2200 | 7,32 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 0,42 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 0,13 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 0,16 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 0,06 |  |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=15 cm | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 5,40 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 1,83 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 10,97 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 1,35 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,38 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 2,32 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,14 |  |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate (200x200x0.08m) cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 237,000 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 9,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,19 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 239,37 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,19 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,37 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 71,10 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,14 |  |
| 23 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile - Beton monolit clasa, C30/37, XF4 XC4 XD2 XF2, conform SM EN206, h=15 cm | m3 |  | 9,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0900 | 27,81 |  |
|  | 26631021030/37 | Beton clasa C 30/37 | m3 | 1,0080 | 9,07 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0960 | 0,86 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,5810 | 5,23 |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 | 0,01 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3150 | 2,83 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,1350 | 1,22 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0310 | 0,28 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,6900 | 42,21 |  |
| 24 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare | m |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 | 2,56 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 0,06 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,64 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 | 2,56 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 | 2,56 |  |
| 25 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos | m |  | 16,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 1,76 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 5,60 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 0,30 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 0,27 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 0,64 |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm sub pinteni (38 x 0.4 x 0.1 m = 1.52 m3) | m3 |  | 1,520 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 1,50 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 1,1500 | 1,75 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,15 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,32 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,64 |  |
| 27 | DI119 | Fundatii monolite din beton C 20/25 la edificiile artificiale - pinten la trecere prin vad (38 x 0.55 x 0.4 m = 8.36 m3) Alte utilaje=1,0300 | m3 |  | 8,360 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 26,67 |  |
|  | 26631021020/25 | Beton clasa C 20/25 | m3 | 1,0200 | 8,53 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 0,31 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 3,69 |  |
|  |  | 1.5. Reparatia podetului PC6+65 cu diametrul de D=0.8 m, L=10.0 m |  |  |  |  |
| 28 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalul de evacuare a apelor la intrare si iesire) | 100 m3 |  | 0,150 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 | 0,38 |  |
| 29 | DI122 k=0.8 | Demolarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri K=0,8000 | m3 |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 25,60 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 6,34 |  |
| 30 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 0,040 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 0,10 |  |
| 31 | TsI50A2 | Transportarea material demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 10,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 0,64 |  |
| 32 | TsC51C | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,040 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 0,02 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 0,02 |  |
| 33 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - groapa de fundatie a podetului | 100 m3 |  | 0,280 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 0,57 |  |
| 34 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 3,09 |  |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,050 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 0,44 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 0,52 |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0-65 GA, h=20cm | m3 |  | 4,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 4,26 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast ( amestec optimal D=0-63 GA ) | m3 | 1,1500 | 4,94 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,43 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,90 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,81 |  |
| 37 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TS80.25 __ 4 buc. | m3 |  | 3,560 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 28,48 |  |
|  | 2666122800561-82 | Tuburi din beton armat de diam 0,8m TS80,25 | m3 | 1,0000 | 3,56 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 7,05 |  |
| 38 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) __ 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 |  | 2,460 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 8,00 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 | 0,53 |  |
|  | 266612282200 | Portal ST-9 | m3 | 1,0000 | 2,53 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 1,62 |  |
| 39 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  | 31,400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 17,71 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 0,15 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 | 0,24 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 0,05 |  |
| 40 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 |  | 4,600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 5,34 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 0,03 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M 20 | m3 | 0,0075 | 0,04 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 11,09 |  |
| 41 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,002 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 | 0,05 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 | 0,06 |  |
| 42 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 1,800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 | 1,80 |  |
| 43 | DI130 | Consolidarea albieii la intrare cu beton monolit C20/25 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  | 0,040 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 6,54 |  |
|  | 26631021020/25 | Beton clasa C 20/25 | m3 | 15,3000 | 0,63 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 0,01 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 1,85 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 0,01 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 10,7000 | 0,44 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 0,10 |  |
| 44 | DI131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3,0000 | 100m2 |  | -0,040 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | -0,97 |  |
|  | 26631021020/25 | Beton clasa C 20/25 | m3 | 1,0200 | -0,12 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 0,00 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 | 0,00 |  |
| 45 | DI130 | Consolidarea albieii la iesire cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 |  | 0,060 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 9,81 |  |
|  | 26631021020/25 | Beton clasa C 20/25 | m3 | 15,3000 | 0,95 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 0,02 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 2,78 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 0,01 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 10,7000 | 0,66 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 0,15 |  |
| 46 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,110 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 | 0,07 |  |
| 47 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,110 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 0,97 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 | 1,14 |  |
|  |  | 2. Str. Tineretului, PC0+00 - PC7+30 (B=4.0m) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.75 tn/m3) | 100 m3 |  | 8,213 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 18,48 |  |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 1 437,190 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 38,80 |  |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,213 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 2,96 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0040 | 0,03 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 3,29 |  |
| 51 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 |  | 32,850 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 6,21 |  |
| 52 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 9,855 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 11,75 |  |
| 53 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 7,300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 12,56 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 6,93 |  |
|  |  | 2.2. Sistemul rutier - drum L=730 m, B=4.0 m |  |  |  |  |
| 54 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 |  | 328,500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 121,55 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 76,21 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 430,66 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 50,26 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 7,56 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 15,77 |  |
| 55 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 32,850 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 162,28 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 18,9000 | 620,87 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm | m3 | 1,5000 | 49,28 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta LA 30 fr. 4-8/8-16 mm | m3 | 1,0000 | 32,85 |  |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 mm | m3 | 1,0000 | 32,85 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 98,55 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 1,38 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 8,48 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 36,79 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 89,02 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 13,60 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 3,48 |  |
|  |  | 2.3. Drumuri (accese) laterale |  |  |  |  |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Decaparea casetei sistemului rutier (y=1.8 tn/m3) | 100 m3 |  | 0,900 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 2,02 |  |
| 57 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 158,000 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 4,27 |  |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,900 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,32 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0040 | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,36 |  |
| 59 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - Platforma casetei drumului | 100m2 |  | 3,600 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 0,68 |  |
| 60 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (nimai Compactor 25 t) | 100 m3 |  | 0,900 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 1,07 |  |
| 61 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10 cm | m3 |  | 36,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 13,32 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 8,35 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 47,20 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 5,51 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,83 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 1,73 |  |
| 62 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA 30 fr.4-8; 8-16; 16-32 mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 3,600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 17,78 |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 18,9000 | 68,04 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm | m3 | 1,5000 | 5,40 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta LA 30 fr. 4-8/8-16 mm | m3 | 1,0000 | 3,60 |  |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 mm | m3 | 1,0000 | 3,60 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 10,80 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 0,15 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 0,93 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 4,03 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 9,76 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 1,49 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 0,38 |  |
|  |  | 3. Str. Soarelui (Scoala) |  |  |  |  |
| 63 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 |  | 3,090 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2500 | 0,77 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0800 | 0,25 |  |
| 64 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 309,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 10,78 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 9,89 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 5,62 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 5,62 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 5,62 |  |
| 65 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 309,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 15,45 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual - suflanta | h-ut | 0,0500 | 15,45 |  |
| 66 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 kg/m2 | t |  | 0,185 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,19 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,06 |  |
| 67 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic BA-16 cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 |  | 309,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7700 | 237,93 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic BA-16 | t | 0,1150 | 35,54 |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 0,19 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,1250 | 38,62 |  |
|  | 29522400040040 | Compactor | h-ut | 0,0140 | 4,33 |  |
|  | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 2,47 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0080 | 2,47 |  |
| 68 | TsH92B | Incarcarea material frezat | t |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 26,64 |  |
| 69 | TsI50A2 | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 24,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 1,54 |  |
|  |  | 4. Str. Eugen Doga, cu lungimea de L=150m latimea B=5.0m |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 70 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 2,58 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 1,42 |  |
|  |  | 4.2. Amenajarea sistemului rutier, inclusiv acces |  |  |  |  |
| 71 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm (150m*5.26m*0,1m=79m3) | m3 |  | 79,000 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 47,40 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,2030 | 16,04 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA 30 fr. 32-63 mm | m3 | 1,2190 | 96,30 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 11,85 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 3,32 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 20,38 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 1,19 |  |
| 72 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6 kg/m2 | t |  | 0,474 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,49 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 0,14 |  |
| 73 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul birumat se esclude) | m2 |  | 790,000 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 47,40 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 111,39 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 12,64 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 6,24 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 6,24 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 6,24 |  |
|  |  | 4.3. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 |  |  |  |  |
| 74 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) | m2 |  | 435,000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 13,79 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 0,1260 | 54,81 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 3,04 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 1,53 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 0,42 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 4,79 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 0,20 |  |
|  |  | 5. Str. Alecu Ruso (Lichidarea calamitatilor naturale din vara s. 2024) |  |  |  |  |
| 75 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 2,600 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 4,47 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 2,47 |  |
| 76 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 |  | 880,000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 44,00 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 1,23 |  |
| 77 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 8,800 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 | 49,10 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-16 mm | m3 | 1,1500 | 10,12 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr. 16-32 mm | m3 | 5,5000 | 48,40 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 | 22,00 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 | 2,64 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 | 0,62 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 | 18,83 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 | 7,23 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 | 3,41 |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |