Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: Lucrări de reabilitare a stratului de beton asfaltic din incinta IP Compania „Teleradio – Moldova”(șos. Hâncești nr. 64)

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

- Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reabilitare a stratului de beton asfaltic din incinta IP Compania „Teleradio – Moldova”(șos. Hâncești nr. 64)

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.

4. Mostre: la solicitare

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică..

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: la solicitare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: la  momentul executării lucrărilor ,semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse şi a defectelor, se va solicita remedierea loc de către executor.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform normelor  și cerințelor tehologice.

8.  Cerinţe privind calculul costului: Prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

- Garanția lucrărilor (de 5 ani).

12. Termen de executare a lucrărilor: Lucrările vor fi executate după cum urmează:  în termen de până la 50 (cincizeci) zile din data semnării contractului de achiziții publice, procesului de predare a santierului.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul nr. 1 Lucrări de reabilitare a stratului de beton asfaltic din incinta IP Compania „Teleradio – Moldova”(șos. Hâncești nr. 64)

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio – Moldova”

Deviz-oferta  № 7-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpDB36C |  |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  | 27,30 |  |
| 2 | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 1,48 |  |
|  | 1421102200068 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 1,72 |
|  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |
|  | 2912340002506 |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2592270004021 |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |
| 3 | DE10E |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm |  |  |  |  | m |  | 65,00 |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 11,05 |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 33,15 |  |
|  | 2663102100911 |  |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  |  |  | m3 |  |  | 3,44 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  | 227,50 |
|  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,65 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,39 |
|  | 26661228002842 |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x150 |  |  |  |  | m |  |  | 65,32 |
| 4 | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  |  |  | m2 |  | 1.520,00 |  |
|  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 53,05 |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  | 48,64 |
|  | 2940420007200 |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  |  | h-ut |  | 27,66 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 27,66 |  |
|  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  | 27,66 |  |
| 5 | TsI51C5 |  |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  |  |  | t |  | 140,00 |  |
|  | 3410540000007 |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 15,92 |  |
| 6 | RpDC06C(aplicativ) |  |  | Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu matura mecanica fixata pe tractor |  |  |  |  | m2 |  | 1.520,00 |  |
|  | 1212121212121 |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  | 7,60 |
|  | 2862306830000 |  |  | Matura mecanica pe tractor 65 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 7 | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591 |  |  |  |  | t |  | 0,99 |  |
|  | 23203226000401 |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  | 1,02 |
|  | 2952220000000 |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
| 8 | DB16D k=1,25 |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 k=1,25 gr 5 cm |  |  |  |  | m2 |  | 1.520,00 |  |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 228,00 |  |
|  | 111100010001311 |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  |  | t |  |  | 178,60 |
|  | 1421102200000 |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  | 5,70 |
|  | 2710603420379 |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  | 20,90 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 17,33 |  |
| 9 | RpAcF01A |  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2640112300739 |  |  | Caramizi |  |  |  |  | buc |  |  | 448,80 |
|  | 2663102101183 |  |  | Mortar M-100 Z |  |  |  |  | m3 |  |  | 0,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |