| Lucrari de reparatie a incaperii pentru PTI | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de reparatie interioare

Valoarea de deviz 87 902,849 lei

Intocmit in preţuri  curente 23.12.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 8,099 |  | 168,060 |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 3,599 |  | 74,680 |
| 3 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 83,831 |  | 1 739,484 |
| 4 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 32,324 |  | 670,725 |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 3,599 |  | 74,680 |
| 6 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 20,750 |  |  | 39,000 |  | 809,260 |
| 7 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 8,099 |  | 266,220 |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 3,600 |  | 118,320 |
| 9 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 46,445 |  | 1 526,644 |
| 10 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 130,585 |  | 4 292,340 |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 3,600 |  | 118,320 |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 32,870 |  |  | 138,776 |  | 4 561,580 |
| 13 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,710 |  |  | 4 500,000 |  | 7 695,000 |
| 14 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  | 305,000 |  | 61,000 |
| 15 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 17,370 |  |  | 155,933 |  | 2 708,550 |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 17,370 |  |  | 3,600 |  | 62,540 |
| 17 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 17,370 |  |  | 395,986 |  | 6 878,280 |
| 18 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 12,850 |  |  | 8,099 |  | 104,070 |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,850 |  |  | 3,598 |  | 46,240 |
| 20 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 12,850 |  |  | 158,483 |  | 2 036,509 |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 12,850 |  |  | 32,322 |  | 415,335 |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 29,900 |  |  | 3,600 |  | 107,640 |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 29,900 |  |  | 39,000 |  | 1 166,100 |
| 24 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 8,100 |  | 176,910 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 3,600 |  | 78,620 |
| 26 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 182,798 |  | 3 992,300 |
| 27 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  |  | m |  | 23,450 |  |  | 12,550 |  | 294,294 |
| 28 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 32,323 |  | 705,945 |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 3,600 |  | 78,620 |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 21,840 |  |  | 39,000 |  | 851,760 |
| 31 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  | 305,000 |  | 61,000 |
| 32 |  | RpCB02B |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  | 7 571,876 |  | 7 950,470 |
| 33 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  | m2 |  | 29,950 |  |  | 498,623 |  | 14 933,757 |
| 34 |  | RpCI22A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050 |  |  | m |  | 27,400 |  |  | 96,400 |  | 2 641,360 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 67 466,613 |
|  |  |  |  | Asigurarea de stat obligatorie |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 761,031 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 3 197,872 |
|  |  |  |  | Cheltueli directe |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 72 425,516 |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 10 501,700 |
|  |  |  |  | Rentabilitatea |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 4 975,633 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 87 902,849 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 902,849 |  |

| Intocmit | SRL “Repconsam-B.D.” |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat | Banca Nationala a Moldovei. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Banca Nationala a Moldovei | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Lucrari de reparatie interioare

Valoarea de deviz 87 902,849 lei

Intocmit in preţuri  curente 23.12.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,597 | 30,00 | 317,910 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 39,739 | 30,00 | 1 192,170 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 59,592 | 20,00 | 1 191,840 |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,347 | 20,00 | 166,940 |
| 5. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 74,505 | 20,00 | 1 490,100 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,278 | 20,00 | 1 285,560 |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,098 | 20,00 | 421,960 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,097 | 20,00 | 121,940 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,307 | 30,00 | 1 149,210 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 7 337,630 |

Materiale:

| 1. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,800 | 300,00 | 540,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,730 | 200,00 | 146,000 |
| 3. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,811 | 500,00 | 405,500 |
| 4. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,654 | 20,00 | 633,080 |
| 5. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 88,996 | 70,00 | 6 229,720 |
| 6. | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,196 | 38,00 | 539,448 |
| 7. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 870,000 | 2,90 | 2 523,000 |
| 8. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 794,596 | 5,70 | 4 529,197 |
| 9. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 308,483 | 15,00 | 4 627,245 |
| 10. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 48,740 | 290,00 | 14 134,600 |
| 11. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 191,646 | 7,80 | 1 494,839 |
| 12. | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 28,770 | 70,00 | 2 013,900 |
| 13. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 24,622 | 7,00 | 172,354 |
| 14. | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,710 | 4 500,00 | 7 695,000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 45 683,883 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 52,034 | 150,00 | 7 805,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 16,000 | 150,00 | 2 400,000 |
| 3. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 16,000 | 190,00 | 3 040,000 |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 8,000 | 150,00 | 1 200,000 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 14 445,100 |

|  | Total | lei |  |  | 67 466,613 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea de stat obligatorie | 24,00 % |  |  | 1 761,031 |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  | 3 197,872 |
|  | Cheltueli directe | 100,00 + |  |  | 72 425,516 |
|  | Cheltueli de regie | 14,50 % |  |  | 10 501,700 |
|  | Rentabilitatea | 6,00 % |  |  | 4 975,633 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 87 902,849 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 87 902,849 |

| Intocmit | SRL”Repconsam-B.D.” |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat | Banca Nationala a Moldovei |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect | Investitor Banca Nationala a Moldovei |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 8,099 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,499 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,599 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 83,831 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 20,00 | 4,819 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,70 | 40,698 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 150,00 | 38,313 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 32,324 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,501 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,00 | 15,823 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,599 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,00 | 11,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 70,00 | 28,000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 8,099 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,500 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 46,445 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 20,00 | 3,347 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,70 | 40,698 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 150,00 | 2,400 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 130,585 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 15,00 | 114,086 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 138,776 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,00 | 11,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 70,00 | 127,776 |
| 13 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 4 500,000 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 4 500,00 | 4 500,000 |
| 14 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  |  | 305,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 20,00 | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 30,00 | 105,000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 155,933 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 20,00 | 12,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,90 | 63,443 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 200,00 | 8,405 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 150,00 | 69,085 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,001 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 395,986 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 20,00 | 45,001 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,501 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 290,00 | 298,698 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,80 | 31,590 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 38,00 | 11,400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,796 |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 8,099 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,499 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,598 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,599 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 2,999 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 158,483 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 20,00 | 24,400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 5,70 | 40,698 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 150,00 | 93,385 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 32,322 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,499 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,00 | 15,823 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,00 | 11,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 70,00 | 28,000 |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  | 8,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 30,00 | 3,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 30,00 | 4,500 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  | 182,798 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 20,00 | 30,600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 5,70 | 83,516 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 150,00 | 68,681 |
| 27 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  |  | 12,550 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 20,00 | 5,200 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 7,00 | 7,350 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  | 32,323 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 30,00 | 13,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 30,00 | 3,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 15,00 | 15,823 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  | 3,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 20,00 | 0,600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,000 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 39,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 20,00 | 11,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 70,00 | 28,000 |
| 31 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 |  |  | 305,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,0000 | 20,00 | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 30,00 | 105,000 |
| 32 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 |  |  | 7 571,876 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 | 20,00 | 82,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 | 30,00 | 54,314 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,90 | 1 353,333 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 500,00 | 386,190 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 300,00 | 514,286 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 150,00 | 2 285,714 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut |  | 190,00 | 2 895,238 |
| 33 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 498,623 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 20,00 | 16,694 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 290,00 | 298,705 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 7,80 | 31,590 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 38,00 | 11,400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 150,00 | 140,234 |
| 34 | RpCI22A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050 | m |  |  | 96,400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7700 | 20,00 | 15,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 30,00 | 7,500 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 1,0000 | 70,00 | 73,500 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| SRL “Repconsam-B.D.” | Banca Nationala a Moldovei |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

WinÑmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistică

al Republicii Moldova

| Antreprenor |  |  | SRL "Repconsam-B.D." |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (denumirea ) |  |
| Investitor |  | Banca Nationala a Moldovei |  |
|  |  | (denumirea ) |  |
| Obiect | Banca nationala a Moldovei |  |  |

Valoarea lucrarilor executate  87 902,849 lei

P r o c e s  -  v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe ianuarie 2023

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 20,750 |  | 8,099 —————————— 8,099 |  | 168,060 ——————————— 168,060 |  |
| 2 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,750 |  | 3,599 —————————— 0,600 |  | 74,680 ——————————— 12,440 |  |
| 3 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 20,750 |  | 83,831 —————————— 4,819 |  | 1 739,484 ——————————— 100,000 |  |
| 4 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,750 |  | 32,324 —————————— 16,501 |  | 670,725 ——————————— 342,390 |  |
| 5 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,750 |  | 3,599 —————————— 0,600 |  | 74,680 ——————————— 12,440 |  |
| 6 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,750 |  | 39,000 —————————— 11,000 |  | 809,260 ——————————— 228,260 |  |
| 7 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 32,870 |  | 8,099 —————————— 8,099 |  | 266,220 ——————————— 266,220 |  |
| 8 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 32,870 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 118,320 ——————————— 19,720 |  |
| 9 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 32,870 |  | 46,445 —————————— 3,347 |  | 1 526,644 ——————————— 110,000 |  |
| 10 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 32,870 |  | 130,585 —————————— 16,500 |  | 4 292,340 ——————————— 542,340 |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 32,870 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 118,320 ——————————— 19,720 |  |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 32,870 |  | 138,776 —————————— 11,000 |  | 4 561,580 ——————————— 361,580 |  |
| 13 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,710 |  | 4 500,000 —————————— 0,000 |  | 7 695,000 ——————————— 0,000 |  |
| 14 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 | 0,200 |  | 305,000 —————————— 305,000 |  | 61,000 ——————————— 61,000 |  |
| 15 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 17,370 |  | 155,933 —————————— 15,000 |  | 2 708,550 ——————————— 260,550 |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 17,370 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 62,540 ——————————— 10,420 |  |
| 17 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 17,370 |  | 395,986 —————————— 52,501 |  | 6 878,280 ——————————— 911,950 |  |
| 18 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 12,850 |  | 8,099 —————————— 8,099 |  | 104,070 ——————————— 104,070 |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 12,850 |  | 3,598 —————————— 0,599 |  | 46,240 ——————————— 7,700 |  |
| 20 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 12,850 |  | 158,483 —————————— 24,400 |  | 2 036,509 ——————————— 313,540 |  |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 12,850 |  | 32,322 —————————— 16,499 |  | 415,335 ——————————— 212,010 |  |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 29,900 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 107,640 ——————————— 17,940 |  |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 29,900 |  | 39,000 —————————— 11,000 |  | 1 166,100 ——————————— 328,900 |  |
| 24 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 21,840 |  | 8,100 —————————— 8,100 |  | 176,910 ——————————— 176,910 |  |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,840 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 78,620 ——————————— 13,100 |  |
| 26 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 21,840 |  | 182,798 —————————— 30,600 |  | 3 992,300 ——————————— 668,300 |  |
| 27 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 23,450 |  | 12,550 —————————— 5,200 |  | 294,294 ——————————— 121,940 |  |
| 28 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 21,840 |  | 32,323 —————————— 16,500 |  | 705,945 ——————————— 360,360 |  |
| 29 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 21,840 |  | 3,600 —————————— 0,600 |  | 78,620 ——————————— 13,100 |  |
| 30 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 21,840 |  | 39,000 —————————— 11,000 |  | 851,760 ——————————— 240,240 |  |
| 31 |  | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  | m3 | 0,200 |  | 305,000 —————————— 305,000 |  | 61,000 ——————————— 61,000 |  |
| 32 |  | RpCB02B |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 |  | m3 | 1,050 |  | 7 571,876 —————————— 137,114 |  | 7 950,470 ——————————— 143,970 |  |
| 33 |  | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 29,950 |  | 498,623 —————————— 16,694 |  | 14 933,757 ——————————— 500,000 |  |
| 34 |  | RpCI22A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050 |  | m | 27,400 |  | 96,400 —————————— 22,900 |  | 2 641,360 ——————————— 627,460 |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  | 67 466,613 |  |
|  |  |  |  | Asigurarea de stat obligatorie |  | 24,00 % |  |  |  |  | 1 761,031 |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  | 7,00 % |  |  |  |  | 3 197,872 |  |
|  |  |  |  | Cheltueli directe |  | 100,00 + |  |  |  |  | 72 425,516 |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |  | 10 501,700 |  |
|  |  |  |  | Rentabilitatea |  | 6,00 % |  |  |  |  | 4 975,633 |  |
|  |  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |  | 87 902,849 |  |
|  |  |  |  | TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  | 87 902,849 —————— 7 337,630 |

INTOCMIT:								APROBAT:

| Antreprenor general (subantreprenor) SRL "Repconsam-B.D." | Investitor Banca Nationala a Moldovei |
| --- | --- |
| (denumirea) | (denumirea) |
| (func₫ia, numele, prenumele, semnătura) | (func₫ia, numele, prenumele, semnătura) |
| L.ª. | L.ª. |