| IP LT "Toader Bubuiog",com. Bubuieci, str.Stefan cel Mare 21 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de instalarea imprejmuiri metalice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | CL14B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile |  |  | t |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 52,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 14,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,2000 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 70,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Imprejmuiri metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 142,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD17A |  | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 92,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 46,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,2600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 6,5100 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 7,4865 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 8,5346 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,5103 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,9960 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,1497 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  | m3 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 159,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 46,8169 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 12 971,7000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 34,7130 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 31,9725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,2458 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 2,5650 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 27,0000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 130,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 188,5000 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 32,5000 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,6000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 450,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3500 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 486,2500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 217,5000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 14,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CC04A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv, |  |  | kg |  | 850,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,5500 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 871,2500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCP29B |  | Constructii metalice (stilpi) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura-Dimensiunile conform schitei tehnice |  |  | kg |  | 1 836,0000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 24,2352 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,0160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,4688 |  |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 1 836,0000 |  |  |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  |  | kg |  | 2,2032 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,5080 |  |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 5,5080 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 5,5080 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 5,5080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5508 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,8262 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 12,8520 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 11,0160 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,2032 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,1016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat-l=217 ml;-Dimensiunile conform schitei tehnice |  |  | kg |  | 7 595,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 227,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 379,7500 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 7 974,7500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 7,5950 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,5950 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 37,9750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, PORTITA 4 buc l=0.9 m-Dimensiunile conform schitei tehnice |  |  | kg |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 168,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, POARTA 1 buc l= 4 m-Dimensiunile conform schitei tehnice |  |  | kg |  | 160,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 168,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1600 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CK13A |  | Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv-Poarta culisanta automata, porta 4 ml x2h. Setul include:Stilpul cadrului, Gard, Captator superior, Captator inferior, Suport de montare, Rama de suport, Stilp de fixare cu role, Stilp aditional cu role, Motor, Zavor, Mecanismului de actionare electrica. Costul este stipulat in set. Culoarea se va coordona cu beneficiarul. |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 28121063060001 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,1600 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 5,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0080 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,5200 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD04F |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat |  |  | t |  | 9,4310 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,6360 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 86,7652 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 6,0358 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,3578 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,9500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 135,4500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 45,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 16,8750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 85,0000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 270,3750 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 7,7250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 167,5000 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 280,5000 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 5,5000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,3100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0151 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 3,0300 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpEG03A |  | Montarea Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 29,3100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,0300 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0151 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0030 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 12,1200 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0909 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Panou de distributie la 6 module IP 31 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 6module IP 31 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Set sistem de control al accesului. Inclus in pretul kitului: Controler, Cititor,Incuietoare electrotehnica, Unitate de alimentare, Buton de iesire, Cablu UTP |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11111222000074 |  | Set sistem de control al accesului |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |