TEMA-PROGRAM

Pentru elaborarea documentației de urbanism

Caiet de sarcini

| Denumirea lucrării | Planul urbanistic general al comunei: s. Sărata Galbenă, s. Brătianovca, s.Cărpineanca, s. Coroliovca. s. Valea Florii |
| --- | --- |
| Beneficiar | Primăria com. Sărata Galbenă, rn. Hîncești |
| Surse de finanțare | Bugetul proiectului 422790,83 lei MD fără TVA, 507 349lei MD cu TVA alocate de ONDRL |
| Necesitatea lucrării Scopul lucrării, conținutul,etapele și termenele de realizare. Pregătirea datelor inițiale: Modul de elaborarea a lucrării; Alte date și cerințe: Valorificarea lucrării: Avizarea, expertizarea și aprobarea Termenul de elaborare și costul lucrării Coordonator | Planul uarbanistic general este documentaţia de bază claborată pentru intreg teritoriul comunci. inclusiv pentru toate teritoriile necesare funcţionării şi dezvoltării comunei. Planul urbanistic general și Regulamentul local de urbanism aferent, reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la nivel local, asigura corclarea dzvoltării urbanistice a comunei cu planul de amenajare a teritoriului administrativ al acesteia. delimitat conform legii. Planul urbanistic general cuprinde direcţiile. priorităţile si reglementările de dezvoltare a localităţii. inclusiv prevederi pentru următoarele probleme principale: ⁃ relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ: ⁃ relevarea potențialului natural, economic și uman și a posibilităţilor de dezvoltare a localitäţii legate de acest potenţial. ⁃ stabilirea şi delimitarea intravilanului propus al localităţii. zonelor funcţionale. construibile și zonelor cu interdicţie permanentă și temporară de construire: ⁃ evidenţierea detinătorilor de terenuri şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor: ⁃ stabilirea regimului de construire. cuprinzând liniile roșii alinicrea si înălțimea construcţiilor: ⁃ modernizarea și dezvoltarca infrastructurii edilitare: ⁃ organizarea și dezvoltarea cailor de comunicaţiis ⁃ stabilirea şi delimitarea zonelor protejate: ⁃ delimitarca suprafeţelor în care se preconizează amplasarea obiectivelor de utilitate publică. Asigurarca satului cu Plan Urbanistic General contemporan în corespundere cu normativele îin vigoare conform Instrucţiunii privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare. avizare și aprobare a documentaţici de urbanism şi amenajare a teritoriului (CM B. 01.02.2016) Conţinutul lucrării: ⁃ Analiza situaţici existente pentru toate domeniile de activitate. evaluarca complexă a potenţialului natural. tcritorial. cconomic și demografic ⁃ Evidențicrea principalelor disfuncţionalităţi si prioritaţi în profil teritorial. problemele demografice. resurse umane, deservirea cu transport. Factorii ecologici. -Prognoza dezvoltärii teritoriale. zonilicarea funetionala teritoriului a calculul numārului populaţici pentru perspectiva, gradul de ocupare a populatiei în rezultatul restructurarii domeniului de producere, -Solutionarea problemelor amenajārii tchnico-edilitare a teritoriului, optimizarea reţelei de drumuri și stråzi. asigurarea populaţici cu locuinţe şi obiective ale infrastructurii sociale Componenţa planului urbanistic general: - Materiale grafice Sc. 1:25 000: 1:10 000: 1:5 000 - Incadrarea in teritoriu. - Situaţia existent. Zoniticarea teritoriului. Situaţia hidrogeotehnicã. - Situaţia existentā. Disfuncţionalităţi şi priorităţi. - Reglementări. Zonificarea teritoriului. - Reglementări. Cai de comunicaţie şi transport. - Reglementari.Alimentare cu apa, - Reglementâri. Canalizare. - Reglementãri. Alimentare cu gaze naturale - Reglementāri. Alimentare cu energie electrica. - Reglementări. Cireulaţia terenurilor. - Reglementări. Protecţia mediului. - Memoriu general. - Regulamentul local de urbanism. - Varianta clectronicå Etapele și termenele de realirare se stabilesc conform devizului. contractului şi graficului de claborare. ⁃ Materialele topogeodezice și geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000. ⁃ Datele statistice, ce caracterizeazà infrastructurile socio-economicå şi edilitarā ⁃ Materialele anchetare prezentate de autoritaţile publice locale și instituţiile subordonate. 1. - Examinarea datelor și materialelor primite - Actualizarea suportului topografic - Ieșirea în teren - Consultarea cu APL 2. - Elaborarea situației existente - Prezentarea și consultarea cu APL 3 - Elaborarea concepției - API organizează consultarea populației. Proces-verbal - Arhitectul șef APL - Aviz prealabil 4 - Finalizarea lucrării: Rețele. Memoriu general. Regulamentul local de urbanism - Prezentarea și consultarea cu populația 5 - Predarea proiectului Materiale grafice ⁃ Situaţia hidrogeotehnică Orice modificare în proiect sau colaborare a altor categorii de documentație de urbanism trebuie să fie examinate și avizate în mod obligatoriu de către autorii proiectului Lista organismelor emitente de avize la documentaţiile de urbanism I. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul economic: 2. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul mediului: 3. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul agriculturii: 4. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul sănătății: 5. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul muncii și protecției sociale: 6. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul culturii: 7. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul transporturilor și drumurilor: 8. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul afacerilor interne (Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale): 9. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul resurselor funciare și cadastru: 10. S.A pentru gestionarea gazului 11. Serviciile desconcentrate ale AAPC în gestionarea apelor din Moldova: 12. Serviciile desconcentrate ale AAPC pentru gestionarea resurselor minerale: 13. Serviciile desconcentrate ale AAPC în domeniul silviculturii: 14. Arhitectul șef API Termenul de elaborare și costul lucrării se stabilesc conform devizului, contractului și graficului de elaborare. Primăria com. Sărata Galbenă, rn. Hîncești |