[image: image1.jpg]''''

AT cEN oo
b5 S,«ﬁ‘."".?f‘.".,s._oc,' s
d.b. ®s

(2305
B!

2%








WinСмета2000

Formular Nr.5

	Investitor
Obiect
	 IP LT "N. Donici"  Dubasarii Vechi, raionul Criuleni
Lucrari de reparatie in incinta Liceului Teoretic" N. Donici"  din s. Dubasarii Vechi.  Biblioteca.


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
(formular desfăşurat)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total

—————

incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Capitolul 1. Lucrari de reparatie
	
	
	
	

	
	
	1.1. Capitolul 1.1 Tavan
	
	
	
	

	1
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	
	244,90

—————

99,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	45,00
	6,75

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	45,00
	92,25

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	1,00
	4,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	135,00
	141,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	10,00
	0,15

	
	
	1.2. Capitolul 1.2  Pereti
	
	
	
	

	2
	RpCG29C1


	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice 
	m3
	
	
	115,00

—————

99,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	45,00
	20,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	45,00
	78,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	20,00
	2,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	10,00
	0,80

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	25,00
	8,00

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	15,00
	4,80

	3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	
	
	72,21

—————

72,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	45,00
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	45,00
	36,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	20,00
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	10,00
	0,15

	4
	СF59A


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti  ( fara ternoizolant)
	m2
	
	
	192,41

—————

80,42

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	45,00
	80,41

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	26,80
	28,28

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	24,00
	17,73

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	22,00
	48,64

	
	2521302602900
	Placi termoizolante
	m2
	1,0300
	0,00
	0,00

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	0,80
	1,89

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	0,7575
	0,80
	0,61

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	3,80
	1,03

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	22,50
	1,98

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	0,50
	0,75

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	0,80
	10,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	10,00
	0,06

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	15,00
	0,63

	5
	CK18C


	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m
	
	
	77,65

—————

11,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	45,00
	11,70

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	58,00
	60,90

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,55
	0,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	210,00
	0,21

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	0,80
	4,80

	6
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2
	
	
	79,49

—————

44,59

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,9910
	45,00
	44,59

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	22,50
	6,75

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	14,2800
	1,80
	25,70

	
	2812106306002
	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm
	m
	0,3500
	5,00
	1,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	20,00
	0,22

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0028
	10,00
	0,03

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	15,00
	0,44

	7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	
	70,69

—————

54,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	45,00
	54,90

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	2,00
	14,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	20,00
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	10,00
	0,79

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	40,00
	0,64

	8
	CF51B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  k=2
	m2
	
	
	27,92

—————

21,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	45,00
	21,60

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	2,00
	5,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	20,00
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	10,00
	0,32

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	40,00
	0,24

	9
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	
	
	3,22

—————

1,35

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	45,00
	1,35

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,80
	1,62

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	5,00
	0,25

	10
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	
	47,65

—————

24,75

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	45,00
	24,75

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	50,00
	20,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,80
	0,11

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,00
	2,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,00
	0,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	20,00
	0,04

	11
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	
	
	170,07

—————

54,90

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	45,00
	54,90

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	2,3000
	50,00
	115,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	20,00
	0,08

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	15,00
	0,09

	12
	CK18B


	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m
	
	
	31,14

—————

23,40

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	45,00
	23,40

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	55,00
	0,11

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	3,00
	0,26

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	6,00
	6,30

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	1,55
	0,04

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	210,00
	0,21

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	23,00
	0,05

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	23,00
	0,35

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	18,00
	0,11

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	20,00
	0,08

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	35,00
	0,07

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	20,00
	0,04

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	20,00
	0,02

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	20,00
	0,12

	
	
	1.3. Capitolul1.3  Pardosele
	
	
	
	

	13
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	
	
	36,60

—————

35,10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	45,00
	17,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	45,00
	17,55

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	20,00
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	10,00
	0,50

	14
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2
	
	
	111,21

—————

40,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	45,00
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	45,00
	4,50

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,1025
	0,00
	0,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	24,0000
	1,55
	37,20

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0650
	210,00
	13,65

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0600
	250,00
	15,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0330
	20,00
	0,66

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0020
	400,00
	0,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1000
	10,00
	1,00

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	400,00
	2,40

	15
	CG22A4


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade  k=5
	m2
	
	
	56,35

—————

22,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	45,00
	22,50

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0102
	0,00
	0,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,4000
	1,55
	18,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0065
	210,00
	6,83

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,0060
	250,00
	7,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0033
	20,00
	0,33

	
	2952270003702
	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric
	h-ut
	0,0030
	40,00
	0,60

	16
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg
	
	
	17,10

—————

1,35

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	45,00
	1,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	45,00
	0,23

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	15,00
	15,15

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	11,00
	0,06

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	15,00
	0,15

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	0,50
	0,15

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	400,00
	0,24

	17
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv
	m2
	
	
	421,07

—————

112,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	45,00
	101,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	45,00
	11,25

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	250,00
	257,50

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	2,80
	11,34

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	50,00
	15,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	0,20
	4,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	22,00
	19,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	10,00
	0,45

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	40,00
	0,48

	18
	RpCK28C


	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din PVC
	m
	
	
	37,81

—————

17,55

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3800
	45,00
	17,10

	
	2940420007680
	Abricht
	h-om
	0,0100
	45,00
	0,45

	
	2030112947738
	Plinte din PVC
	m
	1,0200
	14,00
	14,85

	
	2874115836985
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm
	buc
	4,0000
	0,80
	3,33

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	4,0000
	0,50
	2,08

	
	
	1.4. Capitolul 1.4  Timplarie
	
	
	
	

	19
	RpCO56A


	Demontari: timplarie  (usi, ferestre)
	m2
	
	
	18,90

—————

18,90

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	45,00
	9,45

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	45,00
	9,45

	
	
	1.5. Capitolul 1.5 Obiecte sanitare si retele  ingineresti interioare
	
	
	
	

	20
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	
	
	7,20

—————

7,20

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	45,00
	7,20

	21
	RpIC18A


	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m
	
	
	25,46

—————

16,20

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3600
	45,00
	16,20

	
	2875274123510
	Dop din fonta 
	buc
	0,3000
	25,00
	7,88

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	60,00
	1,39

	22
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m
	
	
	38,41

—————

15,75

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	45,00
	15,75

	
	2521216710000
	Teava din polietilena sau polipropilena
	m
	1,0300
	22,00
	22,66

	23
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv
	buc
	
	
	32,23

—————

6,75

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	45,00
	6,75

	
	2875274110102
	Piesa de racordare (fiting)
	buc
	1,0000
	25,00
	25,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	5,00
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	25,00
	0,15

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0150
	15,00
	0,23

	24
	RpIB01A


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda ( fara pret)
	m2
	
	
	46,68

—————

42,30

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,9400
	45,00
	42,30

	
	2822115710000
	Radiatoare din fonta
	m2
	1,0100
	0,00
	0,00

	
	2682117323463
	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm
	kg
	0,0500
	60,00
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0220
	60,00
	1,32

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	0,0010
	60,00
	0,06

	
	
	2. Capitolul 2. Electricitate
	
	
	
	

	25
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	
	
	9,90

—————

9,90

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	45,00
	9,90

	26
	RpEF24A


	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente
	buc
	
	
	2,25

—————

2,25

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0500
	45,00
	2,25

	27
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	
	
	2,70

—————

2,70

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	45,00
	2,70

	28
	RpEB12A


	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m
	
	
	3,60

—————

3,60

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0800
	45,00
	3,60

	29
	RpEA12A


	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent
	m
	
	
	12,60

—————

12,60

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2800
	45,00
	12,60

	30
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc
	
	
	264,60

—————

264,60

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,8800
	45,00
	264,60

	31
	RpEF01A


	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)
	buc
	
	
	545,85

—————

10,35

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2300
	45,00
	10,35

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	1,0000
	500,00
	525,00

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	1,0000
	10,00
	10,50

	32
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente
	buc
	
	
	59,25

—————

6,75

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	45,00
	6,75

	
	3150145100143
	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur
	buc
	1,0500
	50,00
	52,50

	33
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc
	
	
	57,66

—————

12,15

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2700
	45,00
	12,15

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100
	40,00
	40,40

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	5,00
	5,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	5,00
	0,03

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	1,80
	0,09

	34
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	
	
	57,68

—————

13,95

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	45,00
	13,95

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200
	35,00
	35,70

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	5,00
	5,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	1,80
	0,01

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	5,00
	0,03

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	0,50
	1,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	1,00
	2,00

	35
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp
	m
	
	
	47,42

—————

15,30

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400
	45,00
	15,30

	
	3130134817405
	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari
	m
	1,0300
	11,50
	12,44

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,5000
	35,00
	18,38

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,2500
	5,00
	1,31

	36
	RpEA01A


	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m
	
	
	28,40

—————

19,35

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4300
	45,00
	19,35

	
	2521216704235
	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP
	m
	1,0200
	6,00
	6,43

	
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	0,2000
	5,00
	1,05

	
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G, 
	buc
	0,1500
	5,00
	0,79

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	0,1500
	5,00
	0,79


	 Intocmit 
	(SRL "Constructiv Grup")

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	()

	                                      (funcţia, semnătura)



