| Institutia de educatie timpurie nr. 164 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Protectia cladirii gradinitei contra subinundarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 245,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 173,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0377 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,5360 |  |  |
|  | 2940420007200 |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  | h-ut |  | 3,1486 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,1486 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 3,1486 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm |  |  | m3 |  | 86,3900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 138,2240 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 66,9522 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 66,9522 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 110,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 17,3000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,4739 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,4135 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 0,2387 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 0,2387 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton- BR100.30.18 |  |  | m |  | 85,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 55,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 43,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH92A |  | Incarcarea in auto: (material demontat) |  |  | t |  | 302,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 410,7200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50B5 |  | Transportarea (material demontat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 302,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 77,9160 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 15,6520 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Protectia contra subinundarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 260,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 195,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках |  |  | m3 |  | 51,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,8920 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 206,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 24,7200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grundului cu cuart "Betonocontact" sau analog |  |  | kg |  | 85,4900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 207,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 341,5500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,5190 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0350 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,0700 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,2100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 070,0000 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 372,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,6590 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,0700 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 78,6600 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 486,4500 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 10,3500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6210 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzF32A |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm) |  |  | m |  | 215,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,5000 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 21,5000 |  |  |
|  | 24165373438291 |  | Amestec "Penecrit" |  |  | kg |  | 387,0000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF51C |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale cu protectie suplimentara - strat drenaj grosime 4 mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100 |  |  | m2 |  | 206,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 26,3680 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" sau analog |  |  | kg |  | 1 456,4200 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 93,6270 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 457,7320 |  |  |
|  | 2523156720056 |  | Pelicula de prorectie |  |  | m2 |  | 235,1078 |  |  |
|  | 2010102918806 |  | Cherestea de rasinoase. Scinduri cu muchii lungimea 2-3,75m, latimea 75-150mm, grosimea 25mm, calitatea III |  |  | m3 |  | 0,2081 |  |  |
|  | 2051142950703 |  | Diblu de fixare din polietilena 6x40mm |  |  | buc |  | 520,1500 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 6,2006 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,8446 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzF51A |  | Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete orizontale grosime 4mm Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100 |  |  | m2 |  | 51,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,4370 |  |  |
|  | 2413317000004 |  | Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" sau analog |  |  | kg |  | 360,5700 |  |  |
|  | 2413317000005 |  | Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare |  |  | kg |  | 23,1795 |  |  |
|  | 2523156720055 |  | Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 |  |  | m2 |  | 56,6610 |  |  |
|  | 2952270003003 |  | Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt |  |  | h-ut |  | 1,1577 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2091 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IzF21A |  | Etansarea si protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate in afara hidroizolatiei curente cu materiale bituminoase si benzi din tabla zincata cu latimea de cca, 300 mm, prevazute cu bucle de compresare, la rosturile fara rebord ale acoperisurilor si sorturi marginale. |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 46,1500 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 123,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 19,5000 |  |  |
|  | 2682132602080 |  | Tesetura fibre sticla LT 130 |  |  | m2 |  | 66,3000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 24,7000 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0410 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 82,5500 |  |  |
|  | 2710403642020 |  | Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 110,5000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 3,9000 |  |  |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  |  | kg |  | 3,2500 |  |  |
|  | 1714227322200 |  | Cilti de cinepa sort 4 |  |  | kg |  | 3,2500 |  |  |
|  | 2413217309660 |  | Clorula amoniu (tipirig) |  |  | kg |  | 3,2500 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 3,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,9750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcD18B |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m- Teava PVC SN8-MS dn 100 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,0200 |  |  | m |  | 95,0000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 31,3500 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din PVC neplastifiata |  |  | m |  | 101,7450 |  |  |
|  | 2523156670000 |  | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) |  |  | buc |  | 16,5699 |  |  |
|  | 2462106110467 |  | Codez - 100 |  |  | kg |  | 0,8721 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 2,2287 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  | buc |  | 24,2250 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 2,1318 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor,Teava drenaj cu filtru din geotextil, diametru 160 mm SN4, perforata la 360 grade, din policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  | m |  | 200,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 60,0000 |  |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava drenaj cu filtru din geotextil, diametru 160 mm SN4 |  |  | m |  | 209,0400 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 23,1150 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA22A |  | Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 160 mm -Ramificatie DN160x160mm la 90 grade, pentru teava de drenaj DN160 Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500 |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 37,0000 |  |  |
|  | 28752744281001 |  | Ramificatie DN160x160mm la 90 grade, pentru teava de drenaj DN160 |  |  | buc |  | 26,2500 |  |  |
|  | 2513736601730 |  | Garnituri cauciuc trapezoidale pentru tuburi PVC mufate |  |  | buc |  | 26,5125 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE52A |  | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de canalizare |  |  | m3 |  | 40,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 71,2000 |  |  |
|  | 1421102206036 |  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm |  |  | m3 |  | 50,0000 |  |  |
|  | 3410540003730 |  | Autoincarcator 5t |  |  | h-ut |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia contra subinundarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pireu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 1,7200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,5316 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,7200 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,0640 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI111 |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta compactat |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6080 |  |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 3,1320 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 0,2628 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0990 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 850,0000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 42,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 871,2500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 127,5000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 51,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 372,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 588,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 40,0860 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 36,9750 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 13,7700 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 30,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 12,7500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 68,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,0000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 98,6000 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,2000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1360 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1360 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,3600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  | m2 |  | 185,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,5500 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Grund de profunzime CT 17 Ceresit sau analog |  |  | kg |  | 27,7500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp- teracota extrarezistenta |  |  | m2 |  | 185,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 416,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,2500 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 190,5500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 405,0000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,1050 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 296,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,7700 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 9,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,8500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,3250 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,2200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CG18B |  | Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp-teracota extrarezistenta |  |  | m |  | 74,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 185,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5180 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4440 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1480 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica-Trepte |  |  | m |  | 75,4800 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 7,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,1100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pireu |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |