| Contract Nr.___ privind achiziția de servicii I PARTEA GENERALĂ Obiectul achiziției: Servicii de control al calității lucrărilor de construcție (diriginte de șantier) Cod CPV: 71521000-6 „__” ________ 2026 mun. Chișinău |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Autoritatea Contractantă |  |
| _____________________________________, (denumirea completă a operatorului) reprezentată prin _______________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza __________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator, _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | IP Centrul Național pentru Energie Durabilă, reprezentat prin dl Ion MUNTEAN, Director, care acţionează în baza HG nr.1060/2023, denumit în continuare Autoritate Contractantă, înregistrat în Registrul de Stat cu numărul 1011601000099, pe de altă parte, |  |
| ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea servicii de control al calității lucrărilor lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din ____________ (diriginte de șantier), denumite în continuare Servicii, în baza deciziei grupului de lucru al Autorității Contractante nr.__ din __ _________ 2026. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Anexa nr.1: Specificaţia tehnică; - Anexa nr.2: Specificația de preț; - Anexa nr.3: Model Raport narativ de control al calității lucrărilor de construcții; - Anexa nr.4: Model Act de prestare a serviciilor. - În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Autoritatea Contractantă, Prestatorul se obligă prin prezentul Contract să presteze Autorității Contractante serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Autoritatea Contractantă se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contracului |  |  |
| - Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta serviciile conform Specificaţiei tehnice (Anexa nr.1) și Specificaţiei de preț (Anexa nr.2) care sunt parte integrantă a prezentului Contract. - Autoritatea Contractantă se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze serviciile prestate de Prestator. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţia tehnică (Anexa nr.1) |  |  |
| - Termeni şi condiţii de prestare - Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator, în termenele stabilite în Specificația de preț (Anexa nr.2). - Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: - Factura fiscală; - Actul de prestare a serviciilor cu copia înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada executării lucrărilor verificate; - Rapoarte narative de control al calității lucrărilor; - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Autorității Contractante cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |
| - Preţul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificația de preț (Anexa nr.2) a prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie ________ (___________ lei, ____ bani), inclusiv TVA, echivalentul a ____% din valoarea lucrărilor. - Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Autoritatea Contractantă vor fi: - Plata pentru serviciile prestate se va efectua după prestarea serviciilor, în baza facturii fiscale prezentate de către Prestator, a rapoartelor narative de control al calității lucrărilor și a actului de prestare a serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părţi, în termen de 30 zile de la data recepționării și acceptării documentelor de către Autoritatea Contractantă. - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |
| - Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Autoritatea Contractantă, dacă: - cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificația de preț (Anexa nr.2) şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţia tehnică (Anexa nr.1); - Prestatorul este obligat să prezinte Autorității Contractante un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Autoritatea Contractantă îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere. |  |  |
| - Standarde |  |  |
| - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a serviciilor. |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: - să presteze serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Autoritatea Contractantă după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon sau mijloace electronice despre disponibilitatea prestării Serviciilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea serviciilor de către Autoritatea Contractantă, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Autoritatea Contractantă. - În baza prezentului Contract, Autoritatea Contractantă se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |
| - Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1 Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. |  |  |
| - Rezoluțiunea |  |  |
| - Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: - Autoritatea Contractantă în caz de refuz al Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul Contract; - Autoritatea Contractantă în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; - Prestator în caz de nerespectare de către Autoritatea Contractantă a termenelor de plată a serviciilor; - Prestator sau Autoritatea Contractantă în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. - Autoritatea Contractantă are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: - contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire; - contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică; - contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. - Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Autorității Contractante despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Autorității Contractante cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 10.Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Autoritatea Contractantă este garanția bancară emisă de o bancă licențiată din RM, în cuantum de 0% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. - Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Prestatorul prezintă Autorității Contractante o explicație în formă scrisă. Dacă Autoritatea Contractantă acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. - Pentru achitarea cu întârziere, Autoritatea Contractantă poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract. - Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. - Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Autoritatea Contractantă din suma plăţii pentru Serviciile prestate. |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |
| - Prestatorul are obligaţia să despăgubească Autoritatea Contractantă împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu obiectul contractului, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea Contractantă. |  |  |
| - Dispoziţii finale - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Autoritatea Contractantă. - Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți. - Prezentul Contract este valabil 5 ani din data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Completare Capitolul 3. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.6 Valoarea totală a prezentului contract va fi ajustată în funcție de valoarea lucrărilor efectiv executate de antreprenor și verificate de dirigintele de șantier, cu respectarea coeficientului de ___% , stipulat la pct.3.2. - Plata pentru servicii prestate se va efectua conform următorelor condiții: - la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se va achita o sumă care, cumulat cu eventualele plăți intermediare efectuate anterior, nu va depăși 95% din valoarea totală a contractului; - Diferența de 5% din valoarea contractuală va fi achitată după semnarea procesului-verbal de recepție finală. 3.8 Pe durata prestării serviciilor, se admit plăți intermediare proporționale cu valoarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, comtrasemnate de prestator și acceptate de autoritatea contractantă. Completare Capitolul 4. Condiții de predare-primire 4.3 Prestatorul va prezenta Autorității Contractante, în fiecare zi de luni, rapoarte narative de control al calității lucrărilor de construcție. Raportul va conține informație cu privire la vizitele efectuate, la calitatea lucrărilor executate și alte date relevante. Raportul se va elabora în conformitate cu modelul din Anexa nr.3 a contractului. 4.4 După semnarea procesului verbal de recepție la teminarea lucrărilor, Prestatorul va elabora și prezenta spre semnare Actul de prestare a serviciilor, în conformitate cu modelul din Anexa nr.4 a contractului. La act, obligatoriu se va anexa copia înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor supravegheate. Completare Capitolul 6. Obligațiile părților 6.1 În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: - Să exercite obligațiilor și responsabilităților atribuite diriginților de șantier în perioada de execuție, de recepție și pe durata termenului de garanție a lucrărilor de construcție, conform art. 181, 182, 183, 184 din Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023; - Să participle la recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală; - Să asigure controlul calității lucrărilor de construcții, de la data începerii lucrărilor și până la expirarea termenului de garanție a acestora; - Să efectueze vizite la șantierul de lucru cel puțin 1 dată pe săptămână, inclusiv la solicitarea Autorității Contractante sau Beneficiarului final (Asociației de Proprietari din Condominiu), după o coordonare preventivă cu Autoritatea Contractantă; - Să verifice volumele și prețul lucrărilor executate și prezentate spre plată de către Antreprenor (corespunderea acestora cu oferta), precum si verificarea corectitudinii întocmirii proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și contrasemnarea acestora; - Să ofere asistență tehnică Autorității Contractante în cazul depistării unor lucrări suplimentare/ascunse, neprevăzute inițial și necesității modificării contractului de antrepriză supravegheat; |  |  |
| RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |  |
| PRESTATORUL | AUTORITATEA CONTRACTANTĂ |  |
| „_________” ___ | IP Centrul Național pentru Energie Durabilă |  |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Albișoara nr.38, etajul 4, MD-2005 |  |
| Telefon: | Telefon: (022)-49-94-44 |  |
| Cod fiscal: | Cod fiscal:1011601000099 |  |
| Banca: | Trezoreria teritorială: |  |
| Cod: | Cod: |  |
| IBAN: | IBAN: |  |
| Semnăturile părţilor |  |  |
| „____________” ___ |  | I.P. Centrul Național pentru Energie Durabilă |
| _______________ | Ion MUNTEAN Director |  |

Anexa nr. 1

la contractul nr.__

din ___________

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor |  | Specificarea tehnică | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocurilor locative |  |  |  |
| 1. | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 14 - diriginte de șantier, lucrări de izolare termică și înlocuire tâmplărie |  |  | Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023; |
| 2. | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 5/2 - diriginte de șantier, lucrări de izolare termică și înlocuire tâmplărie |  |  | Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023; |
| 3. | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna 14 – diriginte de șantier, lucrări de izolare termică |  |  | Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023; |
| Semnăturile părţilor |  |  |  |  |
| „__________” ___ |  | IP Centrul Național pentru Energie Durabilă |  |  |
| ________________________ |  | Ion MUNTEAN Director |  |  |

Anexa nr.2

la contractul nr.__

din ___________

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cant. | Termenul de prestare | Cuantum (% din valoarea lucrărilor) | Preţ unitar fără TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocurilor locative |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din mun. Chișinău, str. Grigore Ureche 14 - diriginte de șantier, lucrări de izolare termică și înlocuire tâmplărie | serviciu | 1 | Până la recepția finală a lucrărilor |  |  |  |  |
|  | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 5/2 - diriginte de șantier, lucrări de izolare termică și înlocuire tâmplărie | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Servicii de control al calității lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna 14 – diriginte de șantier, lucrări de izolare termică | serviciu | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- În prețul final sunt incluse toate cheltuielile aferente serviciilor solicitate, cum ar fi: transportul, printarea rapoartelor ș.a.

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| „_____________” ____ | IP Centrul Național pentru Energie Durabilă |
| __________________ | Ion MUNTEAN Director |

Anexa nr.3

la contractul nr.__

din ___________

Model

RAPORT NARATIV DE CONTROL AL CALITĂȚII

Privind lucrările executate de către antreprenorul ______________________________________

(denumirea entității executante a lucrărilor)

desemnat conform contractului de antrepriză _________________________________________

(nr. și data contractului de antrepriză încheiat cu antreprenorul)

în cadrul obiectului______________________________________________________________

( denumirea obiectului)

- Raportul se referă la executarea lucrărilor de construcție de către antreprenor pentru perioada _______________ 20__.

- Graficul vizitelor efectuate:

| Nr. d/o | Data, ora vizitei |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| ... |  |

- Lucrările executate de antreprenor în perioada vizată:

| Nr. d/o | Lucrarea executată | Volumul/ Ponderea executată (se va indica fie volumul exact, fie procentul din volumul total executat) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ... |  |  |

- Procese verbale de verificare a calității lucrărilor care devin ascunse/ la faze determinante semnate în perioada vizată (se va completa doar în cazul în care s-au semnat astfel de documente):

| Nr. d/o | Procesul verbal semnat (lucrări ascunse/faze determinante) | - Numărul procesului si data semnării | Lucrarea verificată și recepționată |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- Constatările făcute:

- Lucrările au fost / nu au fost executate calitativ și în conformitate cu prevederile Codului Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023, reglementărilor tehnice și altor acte normative în vigoare.

- A fost /nu a fost respectat proiectul de execuție, Caietul de sarcini și devizul de cheltuieli aferent obiectului.

- În Cartea tehnică au fost / nu au fost consemnate lucrările și volumele executate.

- Certificatele de conformitate a materialelor utilizate sunt prezente / absente și corespund/ nu corespund cerințelor stipulate în contractul de antrepriză.

- Încercări de laborator se solicită / nu se solicită. (în caz că se solicită, se va indica pentru care materiale de construcție)

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezentul raport sunt veridice.

Diriginte de șanțier _______________________________      L.Ș.

(numele prenumele, semnătura)

”_____” _______________ 20___

Anexa nr.4

la contractul nr.__

din ____________

Model

ACT

DE PRESTARE A SERVICIILOR

______________ 								        mun. Chișinău

(data)

____________________________ reprezentată prin _______________________________,

(Denumire operator economic)			                          (Nume, Prenume Administrator)

Director/Administrator, denumit în continuare „Prestator”, pe de o parte şi Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă, reprezentată prin Dl Ion MUNTEAN, Director, denumit în continuare „Autoritate Contractantă”, pe de altă parte, au întocmit prezentul act, pentru confirmarea executării prevederilor contractului nr. __ din _______.

Astfel, „Autoritatea Contractantă” a pus în sarcina, iar „Prestatorul” a executat: ___________________________________________________________________________

(Denumirea exactă a serviciilor, conform contractului de achiziții)

după cum urmează:

| Denumire | Cantitatea, unitatea de măsură | Preț unitar, fără TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL, lei |  |  |  |  |

Serviciile au fost prestate pe parcursul ________________________________.

(se va indica perioada prestării)

Serviciile au fost prestate în termen și calitativ.

Suma totală aprobată spre plată constituie _________ lei.

Contrasemnat:

______________________________________________

(Numele, Prenumele, funcția persoanei care a recepționat serviciile)

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| „___________” _____ | IP Centrul Național pentru Energie Durabilă |
| _____________________ | Ion MUNTEAN Director |