- FORMULARUL

- PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către: IP Compania „Teleradio-Moldova”

Stimați domni,

- Examinând documentația standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,_________________________________________________________________

reprezentanți ai ofertantului_____________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

___________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația  menționată, să executăm „Lucrări de reparație a scărilor de la intrarea Televiziunii IP Compania „Teleradio-Moldova” (repetat)  pentru suma fără TVA de______________________________________________________________________lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ________________________________________________________________________ lei,

(suma în litere și în cifre)

cu executarea lucrărilor în termen de 45 de zile din data semnării contractului de antrepriză.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele                    ___________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către______________________________________________________________________

(denumirea autorității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea_______________________ ___________________________________________________________________________
                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___________________________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ____________________________________zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## privind

Obiectul: „Lucrări de reparație a scărilor de la intrarea Televiziunii IP Compania „Teleradio-Moldova” (repetat)

Autoritatea contractantă: IP Compania „Teleradio-Moldova”

1. Descriere generală: În scopul identificării unor operatori economici care ar efectua Lucrări de reparație a scărilor de la intrarea Televiziunii IP Compania „Teleradio-Moldova” (repetat)

2. Informații şi proiectare: nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate: actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

4. Mostre: în decurs de 3 zile de la solicitare, se vor prezenta mostre la placaj cu aderență pentru trepte

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: la  momentul semnării procesului verbal al recepției finale, se vor constata (după caz) existența viciilor ascunse și a defectelor, se va solicita remedierea în termeni utili.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform normelor  și cerințelor tehnologice

8.  Cerințe privind calculul costului: prețul ofertei va cuprinde prețul lucrărilor, în lei, fără TVA. Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform pct. 16 din Anunțul de participare.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 12 din Anunțul de participare.

11. Livrarea și documente însoțitoare

Lucrările executate vor fi însoțite de următoarele documente:

 Factura fiscală electronică;

- Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor

12. Termen de executare a lucrărilor: lucrările vor fi executate în termen de până la 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | 1.1. Scara 1 |  |  |
| 1 | RpCP44A | Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 65,00 |
|  | 7214240021800 | Lăcătuș mecanic | h-om | 1,3000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0650 |
|  | 2413547308164 | Carbură de calciu tehnică (carbid) S102 | kg | 0,0683 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1024 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0195 |
| 2 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmură, piatră, granit sau similare | m2 | 6,10 |
|  | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 7,0150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0150 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0183 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1220 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților şi pardoselilor | m2 | 33,25 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9975 |
|  | 2416586105303 | Amorsă-grund | kg | 4,9875 |
|  | 810741 | Hârtie pentru șlefuit uscată | buc | 1,6625 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 9,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2760 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,0644 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,0368 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,0736 |
| 5 | CI21A | Placarea pereților cu placi din ceramică-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm | m2 | 9,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,6800 |
|  | 2670112202051 | Plăci din ceramică granit | m2 | 9,4778 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 40,8848 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,9956 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0186 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,2328 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1012 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatră universală | h-ut | 0,6716 |
| 6 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare „Nivelir”: grosime 10mm | m2 | 12,75 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,9835 |
|  | 2653102100828 | Amestec „Nivelir-Rapid” | kg | 196,0504 |
|  | 2430226101017 | Grund „Tifengrund” | kg | 1,1532 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0513 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5355 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,1275 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin | m2 | 11,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 148,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4788 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,3420 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,1368 |
| 8 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 247,2000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6098 |
|  | 1421102200290 | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm | m3 | 0,5603 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2719 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0456 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0144 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 0,4800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2240 |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere | kg | 45,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1350 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 46,1250 |
|  | 2010237318750 | Distanțier | buc | 6,7500 |
|  | 2734113803881 | Sârmă din oțel moale, neagră, D=1 mm | kg | 0,4500 |
| 10 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor 60x60 cm )aderenta sporita min R12) | m2 | 12,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,3397 |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie ceramic | m2 | 12,9412 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex | kg | 54,8250 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,5500 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2550 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0510 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatră universală | h-ut | 0,5814 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1479 |
|  | 2952270007607 | Mașină de găurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0676 |
| 11 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic încleiate, cu grosimea 10 mm aderenta sporita min R12 | m2 | 15,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 58,2105 |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie ceramic | m2 | 15,4020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex | kg | 87,5800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2,2650 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,0200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,3020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0755 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatra universală | h-ut | 5,1793 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5436 |
|  | 2952270007607 | Mașină de găurit electrică cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1087 |
| 12 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 8,00 |
|  | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 3,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie porțelanată sau faianță | m | 8,5680 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,9400 |
|  | 2010237318700 | Distanțier de rost | buc | 50,4000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,8400 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2,4000 |
|  | 2952270003204 | Mașină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0080 |
| 13 | CH06A | Mina curentă metalica montată pe suporți înălțime 90 cm, așezați la distante de 1–1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă profilată de inox inclusiv sprijin persoane dizabilități | m | 5,00 |
|  | 7214240021810 | Lăcătuș CM | h-om | 4,5000 |
|  | 2812106305714 | Mina curenta dreaptă din țeavă inox | m | 5,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,5000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,5000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1250 |
|  | 1010126200341 | Cărbuni de forjă (huilă) | kg | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Scara 2 |  |  |
| 14 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 31,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 35,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,6500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0930 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6200 |
| 15 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 15,40 |
|  | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 10,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,7820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0154 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1540 |
| 16 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 – 5,9 mc/min | h-ut | 0,1450 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,1450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0750 |
| 17 | RpDC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contracție în betonul de uzură, la drumuri și străzi | m | 8,80 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,2560 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantați cu crestătura largă cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0317 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,3626 |
|  | 2940520007684 | Mașină de tăiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 3,2560 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,2560 |
| 18 | RpDA04A | Scarificarea ușoară a împietruirii până la 5 cm adâncime manual | m2 | 2,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
| 19 | TsA03C | Săpătură manuală de pământ in spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executata fără sprijiniri, cu taluz inclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren tare | m3 | 0,30 |
|  | 9312040019600 | Săpător | h-om | 0,7170 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |
| 20 | TsC54C | Strat de fundație din pietriș | m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3960 |
|  | 1421102200068 | Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm | m3 | 0,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0400 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0840 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1680 |
| 21 | CB01A | Cofraje, din scânduri de rășinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (planșee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1250 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 12,3250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,2750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții | kg | 2,1250 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,0200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rășinoase | m3 | 0,0170 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rășinoase | m3 | 0,0170 |
|  | 2010102903495 | Scânduri de rășinoase | m3 | 0,1700 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 | kg | 68,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,7125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3425 |
|  | 28731220041002 | Plase sudate VR -1 d=4 - 100 | kg | 69,1850 |
|  | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,3425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6850 |
|  | 2010237318750 | Distanțier | buc | 20,5500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0411 |
| 23 | CA04B | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv | m3 | 1,95 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,6525 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8775 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 602,5500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,4863 |
|  | 1421102200290 | Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm | m3 | 1,3658 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6628 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,1111 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0351 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime | h-ut | 1,1700 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,5460 |
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane | m2 | 31,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 43,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 325,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2170 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,1240 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,2480 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drișcuită fin | m2 | 10,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 132,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4284 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,3060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0,1224 |
| 26 | CI21A | Placarea pereților cu placi din ceramică-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm | m2 | 31,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 31,9362 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 137,7640 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,4633 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0626 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0,7843 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3410 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatra universală | h-ut | 2,2630 |
| 27 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor 60x60 cm | m2 | 10,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,4718 |
|  | 2670112202052 | Placi de gresie ceramic | m2 | 10,3530 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex | kg | 43,8600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,0400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,2040 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0408 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatra universala | h-ut | 0,4651 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1183 |
|  | 2952270007607 | Mașină de găurit electrică cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0541 |
| 28 | CI24A | Placarea treptelor cu plăci de gresie ceramic încleiate, cu grosimea 10 mm cu aderență sporită min R12 | m2 | 24,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 95,9895 |
|  | 2670112202052 | Plăci de gresie ceramică | m2 | 25,3980 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe bază de rășini acrilice sau latex | kg | 144,4200 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 3,7350 |
|  | 24302261000001 | Fugă | kg | 4,9800 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,4980 |
|  | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1245 |
|  | 2952270003205 | Mașină de tăiat piatra universală | h-ut | 8,5407 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,8964 |
|  | 2952270007607 | Mașină de găurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1793 |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |
| 29 | TsH92B | Încărcarea in auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,5500 |
| 30 | TsI50C8 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 28 km | t | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,0520 |

Contract nr.  ____

privind achiziția lucrărilor de valoare mică

Obiectul achiziției:  „Lucrări de reparație a scărilor de la intrarea Televiziunii IP Compania „Teleradio-Moldova”

Cod CPV: 45453000-7

”___” ___________ ________                                                                                 mun. Chișinău

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.  _________________, în baza Deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice al Beneficiarului nr. __________________, între:

IP Compania „Teleradio-Moldova”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Miorița nr. 1, telefon 022721047, fax 022723352, IDNO: 1004600050558, reprezentată prin dl Vladimir Țurcanu, Director General, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi

_____________, cu sediul în _____________________________, tel: ________, IDNO __________, reprezentat prin ___________ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrările de reparație a scărilor de la intrarea Televiziunii IP Compania „Teleradio-Moldova”, (în continuare - ,,Lucrări), în conformitate cu normativele, standardele, prescripțiile tehnice în vigoare și anexele la prezentul Contract.

1.2. Documentația de însoțire a Lucrărilor executate, prezentată de către Antreprenor Beneficiarului, include:

a. Proces-verbal de recepție al Lucrărilor (actul de predare-primire al Lucrărilor);

b. Factura fiscală electronică.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor, conform graficului de executare.

2.2. Graficul de execuție a Lucrărilor este parte integrantă a prezentului Contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

c. influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității Lucrărilor;

d. calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția Lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva Lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea Lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea Lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea Lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7. Lucrările se consideră executate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar, dacă:

a. cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în anexele la Contract și în documentele de însoțire conform punctului 1.2 al prezentului Contract;

b. calitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în prezentul Contract și cerințelor actelor normative în vigoare, relevante executării Lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea Lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie suma de ______________________________________  MDL.

3.2. Achitarea va fi efectuată prin transfer în baza facturii fiscale și a Procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a Lucrărilor executate, semnat şi acceptat de către Beneficiar fără obiecții.

3.3. Beneficiarul va verifica procesul-verbal de recepție la terminarea a Lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face imediat după finalizarea lucrărilor și verificarea şi acceptarea Procesului–verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea Lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze Lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare din domeniul construcţiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspectoratul Național Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţii ale Antreprenorului.

4.16. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.17. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

4.18. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de vedere calitativ.

4.20. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1. Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.21. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.

4.22. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

4.23. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi

realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe după semnarea Contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de ______ ani.

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în termen de 20 zile de la recepţionarea unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.

10.9. Antreprenorul răspunde pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.10. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalitatea de întârziere calculată va fi reținută (dedusă) de la Antreprenor, prin compensare, din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate.

10.11. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul va achita o penalitate în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată.

10.12. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.13. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat, nu reia lucrările suspendate, în termenul indicat în dispoziţia scrisă de reîncepere a lucrărilor, emisă de Beneficiar, Antreprenorul nu își execute corespunzător obligațiile, care rezultă din prezentul contract;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către Beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. Suma daunelor calculate va fi reținută de la Antreprenor prin compensare din contul plăților contractuale datorate de Beneficiar pentru lucrările executate.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2025. Obligațiile Antreprenorului privind garanția aferentă Lucrărilor executate, rămân valabile până la expirarea termenului stabilit la pct. 9.1.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

DATE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| Antreprenorul | Beneficiarul |
| --- | --- |
|  | IP Compania „Teleradio-Moldova” |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: mun. Chișinău, str. Miorița 1, |
| Telefon: | Telefon: 022721047, 022723352 |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: 1004600050558 |
| Banca: | Banca: BC Moldinconbank SA, fil. Telecentru / BC Moldova-Agroindbank SA, fil. nr. 16 / Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, str. C. Tănase7 |
| Cod: - | Cod: MOLDMD2X306/ AGRNMD2X451/ TREZMD2X |
| IBAN: | IBAN: MD47ML000000002251206328 / MD33AG000000022512706126 / MD54TRPCCC518430A00044AA |
| Semnătura autorizată: Administrator _______________ L.Ș. | Semnătura autorizată: Director General Vladimir Țurcanu _______________ L.Ș. |

Anexa nr. 1

la Contractul nr. ___________

din „____”  _____ 20_______

Anexa nr. 2

la Contractul nr. ___________

din „____”  _____ 20_______

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR