| Lucrari de reparatie în LT Lucian Blaga din mun. Balti | Formular nr.1 WinSmeta 2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari interioare

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scara aripa dreapta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) | m | 24,00 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки) | m2 | 42,12 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила | kg | 79,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari interioare |  |  |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare | m2 | 42,12 |
| 5 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm | m2 | 42,12 |
| 6 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm | m2 | 42,12 |
| 7 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,30 |
| 8 | CI24A | Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C) | m2 | 42,12 |
| 9 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 2. Scara aripa stinga |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demontari |  |  |
| 10 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) | m | 24,00 |
| 11 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка неоштукатуренных бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки) | m2 | 42,12 |
| 12 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) Перила | kg | 79,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Finisari interioare |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare | m2 | 42,12 |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Savana": grosime 10mm | m2 | 42,12 |
| 15 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: K=15 pentru grosimea totala 25mm | m2 | 42,12 |
| 16 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (scara-trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,30 |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor si pardoseli cu placi de granit ceramic incleiate (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C) | m2 | 42,12 |
| 18 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 3. Coridor la etajul 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demontari |  |  |
| 19 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) | m | 118,07 |
| 20 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки) | m2 | 189,30 |
|  |  | Capitolul 3.2. Finisari interioare |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare | m2 | 189,30 |
| 22 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C) | m2 | 189,30 |
| 23 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 118,07 |
|  |  | Capitolul 4. Coridor la etajul 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demontari |  |  |
| 24 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плинтусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов) | m | 118,01 |
| 25 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Подготовка бетонных поверхностей перед грунтовкой с помощью металлической щетки) | m2 | 185,37 |
|  |  | Capitolul 4.2. Finisari interioare |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardoseli interioare | m2 | 185,37 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie Home Wood Maro 400*400 1C) | m2 | 185,37 |
| 28 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 118,01 |
|  |  | Capitolul 5. Balustrada |  |  |
| 29 | CK35B | Dibluri din metal fixate in elementele din beton armat (Ancher LSI 8x40mm) | buc | 88,00 |
| 30 | CH06A | Mina curenta metalica INOX montata pe stilpi cu d=38mm, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, bara confectionata din teava din inox D=42mm | m | 35,00 |