OFERTĂ

Către Primaria com. Trebujeni r-ul Orhei

Stimaţi domni,

- Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, “Electro Service Grup” SRL reprezentanţi ai ofertantului Gondobescu Stefan

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm: Lucrari de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni,

pentru suma fără TVA de 459068.65 lei (patru sute cincizeci si noua mii sasezeci si opt lei si 65bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 91813.73 (nouazeci si unu mii opt sute treisprezece lei si 73 bani).

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 (doua) luni calendaristice.

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, respectiv pînă la data de 11.10.2021 (unsprezece octombrie, anul doua mii douazeci si unu )  , şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[+] nu depunem ofertă alternativă.

- Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 11/08/2021

“Electro Service Grup” SRL, în calitate de director general, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele Gondobescu Stefan

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  0 (zero) (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă de scrisoare de garantie bancara original, emisa de banca detinatoare de cont

în cuantum de 5 %  (din preţul total ofertat) și constituie 27544.12mii lei, (douazeci si sapte mii cinci sute patruzeci si patru lei, 12 bani).

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate 60 (sasezeci) luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 2 (doua) zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una) zile calendaristice.

Ofertant, “Electro Service Grup” SRL

_______________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.1      din “11”august 2021

# CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria comunei Trebujeni, sat. Trebujeni, r-ul Orhei

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

### Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21042517 din 29.07.2021 (ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrari de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni (denumirea contractului de achiziție publică),   noi ”Electro Service Grup” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.08.2021	Cu stimă,

“

Ofertant/candidat

“Electro Service Grup” SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.2     din “11”august 2021

### DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către Primaria comunei Trebujeni, sat. Trebujeni, r-ul Orhei-

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

### Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Lucrarilor de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni

(se indică obiectul achiziției)

### prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de pret,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de

11 octombrie 2021 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.08.2021	Cu stimă,

“

Ofertant/candidat

“Electro Service Grup” SRL

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr.3

din “11”august 2021

BANCA

BC “Moldinconbank” SA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către Primaria comunei Trebujeni, sat. Trebujeni, r-ul Orhei

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

Lucrarilor de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

Subsemnaţii BC “Moldinconbank” SA,

(denumirea băncii)

înregistrat la_________________________________________________,

(adresa băncii)

ne obligăm faţă de Primaria comunei Trebujeni să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de 4752.78 (patru mii sapte sute cincizeci si doi lei si 78bani) , la prima sa cerere

(suma în litere şi în cifre)

scrisă şi  fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

1. Ofertantul “Electro Service Grup” SRL

(denumirea ofertantului)

îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul “Electro Service Grup” SRL

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul “Electro Service Grup” SRL

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de 11 octombrie 2021

Parafată de Banca BC “Moldinconbank” SA în ziua 11 august 2021

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10 la Documentația standard nr.4      din “11” august 2021

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrarilor de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna august-octombrie 60zile calendaristice |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Organizare de şantier | 2 zile |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Categoria de lucrări: Lucrari de constructie generale |  | 22zile |  |  |  |  |  |
| 3. | Categoria de lucrări: Lucrari de montare |  |  | 25 zile |  |  |  |  |
| 4. | Categoria de lucrări: Montare utilaj |  |  |  |  | 9 zile |  |  |
| 5. | Categoria de lucrări: Lucrari de finisare si dare in exploatare |  |  |  |  |  |  | 2 zile |

Anexa nr. 12 la Documentația standard nr.5      din “11” august 2021

### DECLARAȚIE

privind experienţa similară

  - Denumirea şi obiectul contractului Modernizarea si modificarea sistemului de iluminat al peronului Aeroportului mun. Chisinau

  - Numărul şi data contractului   Contract № 624/17- RC din «31» octombrie 2017

  - Denumirea/numele beneficiarului  SRL „AVIA INVEST”

  - Adresa beneficiarului_ mun.Chisinau, sec.Botanica, bd.Dacia, 80/3

  - Ţara  Moldova

  - Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

  - Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată

în care s-a (mdl)	în echivalent

încheiat contractul	dolari SUA

- iniţială (la data semnării contractului )	 533 333.01		 30 424.02

- finală (la data finalizării contractului)        484 819,86		     27 672.36

  - Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de

soluţionare:  nu

  - Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată  2 luni

- efectiv realizată   2 luni

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ------

  - Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  10.04.2019

  - Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

  - Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

Anexa nr. 14 la Documentația standard nr.6      din “11” august 2021

### DECLARAŢIE

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Ciocan demolator SDS MAX DeWalt | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 2 | Ciocan demolator SDS MAX Bosch | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 3 | Ciocan demolator SDS MAX MaxFlex | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 4 | Ciocan rotopercutor Stanley STHR 272ks | 2 buc. | în proprietate |  |  |
| 5 | Ciocan rotopercutor Makita HR2740 | 2 buc. | în proprietate |  |  |
| 6 | Ciocan rotopercutor DeWalt | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 7 | Ciocan rotopercutor INGCO | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 8 | Ciocan rotopercutor Tiedao | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 9 | Ciocan rotopercutor STARK PH850 PROFI | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 10 | Masina de insurubat cu acumulator Makita DF333 | 2 buc. | în proprietate |  |  |
| 11 | Masina de insurubat cu acumulator DcD 710 DeWalt | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 12 | Masina de insurubat cu acumulator Metabo BS 14,4 | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 13 | Masina de gaurit Bosch | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 14 | Masina de gaurit Makita | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 15 | Masina de gaurit cu percutie GSB 550 Bosch | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 16 | # Debitor canale Metabo MFE 40 | 2 buc. | în proprietate |  |  |
| 17 | Aspirator Metabo ASA 25L | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 18 | Aspirator Einhel | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 19 | Polizor unghiular DeWalt 492 | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 20 | Polizor unghiular Makita GA5030R | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 21 | Polizor unghiular INGCO | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 22 | Polizor unghiular Bosch | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 23 | Nivel laser STARK LL126 | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 24 | Nivel laser Bosch | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 25 | Masina multifunctionala Einhell TC-M6 | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 26 | Compresor Вихрь KMП-240/50 1600 W | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 27 | Aparat de sudat Kraft | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 28 | Aparat de spalat Ryobi | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 29 | Fierastraul circular stationar Makita | 1 buc. | în proprietate |  |  |
| 30 | Scara din 3 sectiuni | 3 buc. | în proprietate |  |  |
| 31 | Scara din 4 sectiuni | 4 buc. | în proprietate |  |  |
| 32 | Turn mobil VSR 0,7x1,6 | 2 buc. | în proprietate |  |  |
| 33 | Generator electric mobil pe benzina, 2 kW, FairLine Feg 2001 | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 34 | Pres hidraulic ПГ-300, 16-240mm2 | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 35 | Lampa de lipit pe gaz | 2 buc | în proprietate |  |  |
| 36 | Masina de gaurit stationara | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 37 | Betoniera electrica 120 L, 500W | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 38 | Utilaj de ridicare | 2 buc | în proprietate |  |  |
| 39 | Instrument de intindere/taiere a bandei FZT | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 40 | Rotila de intindere p/u SIP FR-270 | 2 buc | în proprietate |  |  |
| 41 | Uscator tehnic | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 42 | Кабельный чулок для протяжки кабеля | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 43 | Заземление переносное ЗПЛ-1М 16мм (до 1 кВ) | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 44 | Imprimantă de etichete BROTHER P-Touch PT-E110VP pentru instalatii electrice | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 45 | Clește de curent UT-206, UNI-T | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 46 | Detector multifunctional GMS 120 Professional, BOSCH | 1 buc | în proprietate |  |  |
| 47 | Buldoexcavator CASE 580SLE | 1 buc |  | în locațiune |  |
| 48 | Excavator BobCat 328 | 1 buc |  | în locațiune |  |
| 49 | Autobasculanta Kamaz 5511 | 2 buc |  | în locațiune |  |
| 50 | Excavator pe sine CASE 1825 B | 1 buc |  | în locațiune |  |
| 51 | Manipulator MAN 5T | 1 buc |  | în locațiune |  |

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

Anexa nr. 15 la Documentația standard nr.7      din “11” august 2021

### DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Numele Prenumele | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Diriginte de şantier | Gondobescu Stepan | Studii superioare | 10 | 275 | Seria 2021-DLS Nr. 0524 din 23.06.21 |
| 2 | Proiectant | Carajia Adrian | Studii superioare | 28 | 46 | Seria 2019-P Nr. 0376 din 09.10.21 |
| 3 | Inginer devizier | Chirtoaca Dionisie | Studii superioare | 7 | 28 |  |
| 4 | Inginer șef | Gondobescu Marceliu | Studii superioare | 7 | 78 |  |
| 5 | Inginer șef | Gondobescu Andrei | Studii superioare | 16 | 42 |  |
| 6 | Inginer in telecomunicatii | Grati Ion | Studii superioare | 7 | 65 |  |
| 7 | Inginer șef | Apreutesii Ion | Studii superioare | 14 | 74 |  |
| 8 | Maistru | Mișcenco Anatolie | Studii medii | 4 | 65 |  |
| 9 | Electrician montator | Railean Ghenadie | Studii medii | 3 | 35 |  |
| 10 | Electrician montator | Capbatut Gheorgehe | Studii medii | 2 | 28 |  |
| 11 | Electrician montator | Burduja Svetoslav | Studii medii | 3 | 21 |  |
| 12 | Electrician montator | Capsamun Serghei | Studii medii | 2 | 28 |  |
| 13 | Electrician montator | Ungurean Vlad | Studii medii | 1 | 13 |  |
| 14 | Electrician montator | Volovodiuc Alexandr | Studii medii | 3 | 22 |  |
| 15 | Electrician montator | Ion Carai | Studii medii | 2 | 7 |  |
| 16 | Electrician montator | Bordeianu Mihail | Studii medii | 3 | 8 |  |
| 17 | Șofer (Agent de aprovizionare) | Gondobescu Anatolie | Studii medii | 3 | 25 |  |

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

Anexa nr. 16 la Documentația standard nr.8      din “11” august 2021

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nu exista |  |  |  |

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

Anexa nr. 17 la Documentația standard nr.8      din “11” august 2021

### INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrari de renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni

### (denumirea)

- Părţi contractante ( agenţi economici)

- Nu exista

- -

- -

- Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante):

- -

- -

- -

### Informaţii privind modul de asociere:

- Data încheierii contractului de asociere  -

- Locul şi data înregistrării asociaţiei -

- Activităţi economice ce se vor realiza în comun  -

- Contribuţia	fiecărei	părţi	la	realizarea	activităţilor	economice	comune	convenite

-

- Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat   -

- Condiţii de administrare a asociaţiei   -

- Modalitatea	de	împărţire	a	rezultatelor	activităţii	economice	comune	desfăşurate -

- Cauze	de	încetare	a	asociaţiei	şi	modul	de	împărţire	a	rezultatelor

lichidării   -

- Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei      -

- Alte cauze    -

Data completării  11.08.2021

Semnat Liderul Asociației:  	  Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: "Electro Service Grup” SRL

Semnat Asociatul secund: ----

Nume: ----

Funcţia în cadrul întreprinderii: ---

Denumirea întreprinderii: ---

Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2018 | 5084243 |
| 2 | 2019 | 5538566 |
| 3 | 2020 | 5773823 |
| Media anuală: 5465544 |  |  |

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele “Electro Service Grup” SRL

2. Codul fiscal 1014600005526

3. Adresa sediului central str. Sarmizegetusa, 15, of. 409, mun. Chișinău,

4. Telefon 079990317

Fax 022 52-21-24

E-mail electroservicegrup@gmail.com

5. Certificatul de înregistrare: MD0092998 din 25.11.2014 Camera Inregistrarii de Stat

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica

7.  Autorizație (certificat) Nr A MM II 049494 din 24 aprilie 2012 Camera de licentiere, Constructiile de instalatii si retele tehnico-edilitare

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu sunt

9. Principala piaţă de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2018 | 5084243 |
| 2 | 2019 | 5538566 |
| 3 | 2020 | 5773823 |
| Media anuală: 5465544 |  |  |

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL

SCRISOARE DE GARANTIE

Antreprenor în calitate de Garant:

“Electro Service Grup” SRL

mun. Chisinau c/f 1014600005526

reprezentata  prin dir. Gondobescu Stepan

Beneficiar:    Primaria  comunei Trebujeni

DATA: 11 august 2021

GARANTIE

Prin prezenta  “Electro Service Grup” SRL în calitate de antreprenor general, este disponibil de a oferi garanția de  functionare calitativa a instalatie electrice precum si a produselor electrotehnice (cablu electric, intrerupatoare automate, demaror, releu de timp a corpurilor de iluminat etc) utilizate la lucrarile de: Renovare si extindere a iluminarii stradale in comuna Trebujeni. Astfel în cazul unei eventuale defectiuni  în functionarea calitativa a instalatiei sau a utilajului electrotehnic  “Electro Service Grup” SRL își asuma cheltuielile de, repunere în funcțiune  reparatie sau dupa caz de înlocuirea utilajului de iluminat.

Scrisoara de garantie este tipărită în două exemplare pentru  fiecare parte și are putere  juridica la semnarea acesteai de către Antreprenor și Beneficiar si devine operanta din momentul punerii în funcțiune a instalatiei electice.

Perioada de garantie se extinde pe un termen de: (cinci ani) 5 ani

Data completării: 11.08.2021

Semnat: ___________________

Nume: Gondobescu Stepan

Funcţia în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL