| FORMULARUL F3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din blocul de studii al I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul: 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perioada 09.07.2020-09.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09.07-19.07 |  |  | 19.07-29.07 |  | 29.07-09.08 |  |  |  |  |  |
| 1 | Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lucrari de tehnica sanitara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Retea de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Electricitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montarea peretiilor despartitori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Montarea usilor si ferestrelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Placarea peretilor si podelelor cu placi din gresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Montarea instalatiilor sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data completării: 30. 03.2020 Semnat: _____________________________ Nume: Miherea Eugeniu Funcţia în cadrul firmei: Administrator Denumirea firmei şi sigiliu: ”Constructie Arhitectura’SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |