# Anexa nr. 1

# Servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi .

# Cod CPV:    _77310000-6_.

| № crt. | Denumire lucrărilor | U.M | Volum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Blocul didactic nr.1 (Aleea Savanților și Medicilor Iluștri) str.N.Testemițanu, 27. |  |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 2280 m² 22 ori, | m2 | 50160 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon 310 m²  22 ori, | m2 | 6820 |
| 3 | Plivirea buruienilor in peluze 2280 m² 1 ori, | m2 | 2280 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm | m2 | 228 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in pantă sub 30% | m2 | 228 |
| 6 | Scarificarea ,aerarea gazonului 2280 m² 2 ori, | m2 | 4560 |
| 7 | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol | buc | 100 |
| 8 | Formarea coroanei la arbori cu înalțime 3-5 m 130 buc  1 ori, | buc | 130 |
| 9 | Formarea coroanei la arbuști: cu Ø ˃ de 0,5m | buc | 138 |
| 10 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori si arbuști: alte specii 127 buc  2 ori, | buc | 254 |
| 11 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdarie medie 2280 m²  1 ori, | m2 | 2280 |
| 12 | Musuroirerea pe iarna a trandafirilor cu vîrsta după plantare pina la 2 ani 1700 buc  1 ori, | buc | 1700 |
| 13 | Dezgroparea (cu nivelarea solului) a tufelor trandafiri cu vîrsta dupa plantare, 2ani | buc | 1700 |
| 14 | Administrarea (împrăștierea îngrașămintelor ) | kg | 958 |
| 15 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc.inclusiv transportarea | t | 20 |
| 16 | Deconservarea ,conservarea și întreținerea sistemului de irigare | h-om | 45 |
| 17 | Retezarea crengilor și ramurilor uscate la tufele de trandafiri | buc | 1700 |
| 18 | A doua plivire a buruienilor din trandafiri | m2 | 340 |
| 19 | Afinarea și nivelarea solului în trandafiri,cu plivirea buruienilor 340 m²  5 ori, | m2 | 1700 |
| 20 | Tăieri de corecție a trandafirilor | buc | 1700 |
| 21 | Descoperirea arborilor primăvara | buc | 172 |
| 22 | Legarea coniferelor pe timp de iarnă | buc | 172 |
| Blocul didactic nr.2 str.Malina Mică,66 |  |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 1256 m²  22 ori, | m2 | 27632 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon 132 m²  22 ori, | m2 | 2904 |
| 3 | Plivirea buruienilor în peluze 1256 m²  1 ori, | m2 | 1256 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm | m2 | 125 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in pantă sub 30% | m2 | 125 |
| 6 | Scarificarea ,aerarea gazonului 1256 m²  2 ori, | m2 | 2512 |
| 7 | Formarea coroanei la arbori cu înalțime 3-5 m 29 buc  1 ori, | buc | 29 |
| 8 | Formarea coroanei la arbuști: cu Ø˃de 0,5m | buc | 39 |
| 9 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori și arbuști: alte speci 35 buc  2 ori,i | buc | 70 |
| 10 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie 1256 m²  1 ori, | m2 | 1256 |
| 11 | Administrarea (împrăștierea îngrașămintelor ) | kg | 528 |
| 12 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc. inclusiv transportarea | t | 9 |
| 13 | Descoperirea arborilor primăvara | buc | 25 |
| 14 | Legarea coniferelor pe timp de iarnă | buc | 25 |
| 15 | Deconservarea ,conservarea și întreținerea sistemului de irigare | h-om | 45 |
|  | Servicii de întreținere a spațiilor verzi la Blocul didactic central din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,165 |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 1408 m²  22 ori, | m2 | 30976 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon 482 m²  22 ori | m2 | 10 604 |
| 3 | Plivirea buruienilor în peluze 1408 m²  1 ori | m2 | 1408 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm. | m2 | 140 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in panta sub 30% | m2 | 140 |
| 6 | Scarificarea ,aerarea gazonului 1408 m²  2 ori | m2 | 2816 |
| 7 | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol | buc | 1200 |
| 8 | Tăieria florilor uscate | m² | 62 |
| 9 | Plivirea florilor de buruiene cu murdarie medie fără prășit 570 m²  3 ori | m² | 1710 |
| 10 | Formarea coroanei la arbori cu înalțime 3-5 m 147 buc 1 ori | buc | 147 |
| 11 | Formarea coroanei la arbuști: cu Ø˃de 0,5m | buc | 206 |
| 12 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori și arbuști: alte specii | buc | 162 |
| 13 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie 1408 m²  1 ori | m2 | 1408 |
| 14 | Administrarea ingrasamintelor | kg | 590 |
| 15 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc.inclusiv transportarea, | t | 12 |
| 16 | Descoperirea arborilor primăvara | buc | 45 |
| 17 | Legarea coniferelor pe timp de iarnă | buc | 45 |
|  | Caminul nr.4 str.N.Testemițanu,24/2 |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 , 1370 m²  22 ori, | m2 | 30140 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon 153 m²  22 ori | m2 | 3366 |
| 3 | Plivirea buruienilor in peluze 1370 m²  1 ori | m2 | 1370 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm. | m2 | 137 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in pantă sub 30% | m2 | 137 |
| 6 | Scarificarea, aerarea gazonului 1370 m²  2 ori, | m2 | 2740 |
| 7 | Formarea coroanei la arbori cu înalțime 3-5 m, 11 buc  1 ori, | buc | 11 |
| 8 | Formarea coroanei la arbuști: cu Ø˃de 0,5m | buc | 165 |
| 9 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori și arbuști: alte specii, 45 buc  2 ori, | buc | 84 |
| 10 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdarie medie 1370 m²  1 ori, | m2 | 1370 |
| 11 | Administrarea ingrasamintelor | kg | 575 |
| 12 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc. inclusiv transportarea, | t | 18 |
| 13 | Descoperirea arborilor primăvara, | buc | 8 |
| 14 | Legarea coniferelor pe timp de iarnă | buc | 8 |
| Caminul nr.10 str.Malina Mică,11 |  |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400,820 m²  22ori, | m2 | 18040 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon 77 m²  22 ori, | m2 | 1694 |
| 3 | Plivirea buruienilor in peluze 820 m²  1ori | m2 | 820 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm. | m2 | 82 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in pantă sub 30% | m2 | 82 |
| 6 | Scarificarea, aerarea gazonului ,820 m²  2ori, | m2 | 1640 |
| 7 | Formarea farfuriei pentru udarea la arbori și arbuști solitari, 43 buc  3 ori, | m2 | 129 |
| 8 | Plivirea și prășirea farfuriei în jurul arborilor și arbustilor, 43 buc  2 ori, | buc | 86 |
| 9 | Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m , 9 buc  1 ori, | buc | 9 |
| 10 | Formarea coroanei la arbusti: cu Ø˃de 0,5m | buc | 23 |
| 11 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori și arbuști: alte specii, 43 buc  2 ori, | buc | 86 |
| 12 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie 820 m²  1ori, | m2 | 820 |
| 13 | Administrarea ingrasamintelor | kg | 335 |
| 14 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc. inclusiv transportarea. | t | 7 |
|  | Servicii de întreținere a spațiilor verzi la Direcției Campusului studențesc din сartierul Malina Mică, str.Malina Mică 68 |  |  |
| 1 | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 1997 m²  22 ori, | m2 | 43934 |
| 2 | Tunderea bordurilor de gazon, 214 m²  22 ori, | m2 | 4 708 |
| 3 | Plivirea buruienilor in peluze, 1997 m²  1 ori, | m2 | 1997 |
| 4 | Mobilizarea manuală a solului în vederea asigurării prizei cu stratul vegetal, nivelarea și finisarea suprafețelor după mobilizarea solului, teren mijlociu la adîncimea de <10cm. | m2 | 200 |
| 5 | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau in pantă sub 30% | m2 | 200 |
| 6 | Scarificarea, aerarea gazonului, 1997 m² 2 ori, | m2 | 3994 |
| 7 | Formarea farfuriei pentru udarea la arbori și arbuști solitary, 79 buc  3 ori, | m2 | 237 |
| 8 | Plivirea și prășirea farfuriei în jurul arborilor și arbustilor,79 buc  2 ori, | buc | 158 |
| 9 | Plivirea florilor de buruiene cu murdarie medie fără prășit, 146m²  3 ori, | m² | 438 |
| 10 | Tăieria florilor uscate, | m² | 42 |
| 11 | Formarea coroanei la arbori cu înalțime 3-5 m, 65 buc  1 ori | buc | 65 |
| 12 | Formarea coroanei la arbuști: cu Ø˃de 0,5m | buc | 240 |
| 13 | Înlaturarea lăstаrilor cu foarfeca la arbori si arbuști: alte specii ,87 buc  2 ori | buc | 174 |
| 14 | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdarie medie, 1997 m²  1 ori | m2 | 1997 |
| 15 | Administrarea ingrasamintelor | kg | 840 |
| 16 | Evacuarea gunoiului: iarbă cosită ,frunze,etc. inclusiv transportarea, | t | 25 |
| 17 | Descoperirea arborilor primăvara, | buc | 32 |
| 18 | Legarea coniferelor pe timp de iarnă. | buc | 32 |
|  | Servicii de amenajare a spațiilor verzi la teritoriul adiacent Clubului "Ion și Doina" din bd. Ștefan cel Mare și Sfînt,165 |  |  |
|  | Degajarea terenului de corpuri străine | 100 m² | 5,02 |
|  | Curățarea terenului de iarbă și buruiene, | 100 m² | 1,25 |
|  | Extragerea manuală de buxus | buc | 228,00 |
|  | Extragerea pămîntului necesară amenajării spațiilor verzi cu păstrarea structurii, teren mijlociu. | m³ | 5,02 |
|  | Încărcarea solului extras în auto | t | 7,02 |
|  | Transportarea pămîntului extras , gunoiul cu autobasculanta la distanța de 20 km | t | 10,00 |
|  | Transportarea pămintului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 20 km, pînă la locul de amenajare. | t | 20,00 |
|  | Transportarea materialelor din grupa 4 (încărcarea , aruncarea, descărcarea.aruncarea)cu roaba pe pneuri,pe distanță de 50 m. | t | 6,00 |
|  | Nivelarea manuală a terenului și platformelor cu denivelări de 10 - 20 cm, în teren mijlociu. | 100 m² | 5,02 |
|  | Prelucrarea solului cu motocultivatorul, adincime 10 -20cm | 100 m² | 5,02 |
|  | Finisarea (politura) manuală a platformelor, în teren mijlociu. | 100 m² | 5,02 |
|  | Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbuștilor în sol neînghețat , adîncime pînă la 0,4 m- sol greu. | buc | 89,00 |
|  | Plantarea arborilor,arbuștilor,plantelor perene în gropi gata sapate, specie foioși. | buc | 80,00 |
|  | Plantarea arborilor,arbuștilor,plantelor perene în gropi gata sapate, specie rașinoși. | buc | 9,00 |
|  | Semanarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30% | 100 m² | 2,20 |
|  | Executarea gazoanelor gata crescute în rulouri, suprafețe orizontale și taluzuri cu pantă sub 1:2. | 100 m² | 2,10 |
|  | Amenajarea stratului din balast | m³ | 3,85 |

Conducătorul grupului de lucru:  Serghei Suman   ______________________

L.Ș.