| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsG14B | Cosirea vegetației acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat (aplicativ) | 100m2 | 0,860 |
| 2 | RpDA14B | Curățirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.(300*50*), (150*50mm) | m | 1 428,000 |
| 3 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat H=150mm | m3 | 16,500 |
| 4 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat H=300mm | m3 | 17,620 |
| 5 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (taierea marginii placilor de beton pentru marirea aderarari betonului nou) | m | 468,000 |
| 6 | RCsD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu dn pina la 30 mm l | buc | 6 864,000 |
| 7 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Fr. 40-70mm H=15-20cm | m3 | 27,300 |
| 8 | RpDD01A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire Fr. 20-40mm H=10-15cm | m3 | 24,560 |
| 9 | RCsD04B | Refasonarea si montarea armaturilor pe santier, indreptarea la banc a otelului beton recuperat din desfaceri | kg | 812,000 |
| 10 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 896,000 |
| 11 | RCsD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi | kg | 585,000 |
| 12 | RCsC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 52,650 |
| 13 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv gr=150mm | m3 | 15,600 |
| 14 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv gr=300mm | m3 | 17,620 |
| 15 | RpCJ33A | Strat-suport pentru tencuieli executate peste rasina epoxidica, format din strop de ciment, slivisire (aplicativ) ojeleznenie | m2 | 156,000 |
| 16 | RCsE01B | Amorsarea suprafetelor, pntru aplicarea izolatiei hidrofuge, executata cu suspensie de bitum filaterizat la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 714,000 |
| 17 | RCsE33A | Umplerea rosturilor cu bitum tip D (apliativ) rosturi orizontale (lațimea de 5cm ) norma calculata 1*0.005*0.15*980=0.735kg/m | m | 660,000 |
| 18 | RCsE33A | Umplerea rosturilor cu bitum tip D (apliativ) rosturi orizontale (latimea de 5-6cm) norma calculata 1*0.3*0.005*980=1.47kg/m | m | 768,000 |
| 19 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m K=1.5 | t | 76,000 |
| 20 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,360 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 76,000 |

Conducătorul grupului de lucru:  __Radu CAZACU___  .