Приложение № 2

к Положению о закупке товаров и

услуг путем запроса ценовых оферт

Объявление/приглашение на участие

о закупке товаров и услуг путем запроса  ценовых  оферт

1. Название закупающего органа:Примэрия с.Кирсово

2. IDNO:1007601003851

3. Тип процедуры закупки : Конкурс ценовых оферт

4. Предмет закупок:Работы по строительству дорог в белом варианте

5. Код CPV:45233123-7

Настоящее объявление на участие составлено в целях закупки -- Работы по строительству дорог в белом варианте                                                                                                    (предмет закупки)

согласно нуждам:            Примэрии с. Кирсово              (в дальнейшем – Покупатель)

(название закупающего органа)

на бюджетный период 2022, была выделена необходимая сумма из:  дорожного фонда                                                                          (источник публичных средств)

Покупатель приглашает заинтересованных экономических операторов, способных

удовлетворить его нужды, принять участие в конкурсе по поставке/предоставлению следующих товаров и/или услуг:

| № п/п | Код CPV | Название запрошенных товаров/услуг | Единица измере ния | Количество | Полная истребуемая техническая спецификация, Ссылочные стандарты | График выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45233123-7 | -- Работы по строительству дорог в белом варианте | Перечень обьемов работ(смета-оферта) | оригинал | В соответствии с технической документацией и сметой в спецификации |  |

6.  Запрошенный срок начало/окончание работ :

с 01 апреля 2022 по 01 июня  2022г.

За поставку/оказание с опозданием Товаров/Услуг Продавец несет материальную

ответственность в размере от 0,10% от суммы недопоставленных Товаров и/или Услуг за каждый

день просрочки, но не больше    20%  от общей стоимости настоящего Договора. В случае если

задержка превышает  5  дней, это считается отказом продавать Товары и/или оказывать

Услуги, предусмотренные в настоящем Договоре.

Срок выполнения работ –2месяца.

Оплата за работы производится на расчётный счёт подрядчика после подписания акта

выполненных работ в течении 1 месяца в национальной валюте

| Примэрия с.Кирсово | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (Наименование объекта) | WinCmeta |

Перечень объемов работ № 10/22

"Устройство щебёночного покрытия по улицам с.Кирсово"

| № п.п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Единица измерения | Количествосогласно данных проекта | Цена ед.изм., лей ( в т. ч. зарплата) | Всего, лей (гр.5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Ул. Юбилейная - дл.830,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 830,0м(L)х3,5м(В)=2905,0м2 |  | 100m2 | 29,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 3,8346 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 29,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 5,4905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***830,0м(L)х3,5м(В)=2905,0м2 |  | 100m2 | 29,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 143,5070 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 549,0450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 43,5750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 29,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 29,0500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,2201 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 7,4949 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 32,5360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 78,7255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 12,0267 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 3,0793 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Юбилейная - дл.830,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Ул. Комсомольская - дл.613,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 613,0м(L)х3,5м(В)=2145,5,0м2 |  | 100m2 | 21,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,8321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 21,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 4,0550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***613,0м(L)х3,5м(В)=2145,5м2 |  | 100m2 | 21,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 105,9877 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 405,4995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 32,1825 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 21,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 21,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9011 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 5,5354 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 24,0296 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 58,1430 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 8,8824 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 2,2742 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Комсомольская - дл.613,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Ул. Мира - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 132,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 7,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 18,9700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Мира - дл.200,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Ул. М.Танасогло - дл.322,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 322,0м(L)х3,5м(В)=1127,0м2 |  | 100m2 | 11,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,4876 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 11,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***322,0м(L)х3,5м(В)=1127,0м2 |  | 100m2 | 11,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 55,6738 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 213,0030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 16,9050 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 11,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 11,2700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4733 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 2,9077 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 12,6224 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 30,5417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,6658 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,1946 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. М.Танасогло - дл.322,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Ул. 28 Июня - дл.340,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 340,0м(L)х3,5м(В)=1190,0м2 |  | 100m2 | 11,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,5708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 11,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,2491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***340,0м(L)х3,5м(В)=1190,0м2 |  | 100m2 | 11,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 58,7860 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 224,9100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 17,8500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 11,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 11,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4998 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 3,0702 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 13,3280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 32,2490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 4,9266 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,2614 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. 28 Июня - дл.340,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Ул. Олимпийская - дл.200м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,3230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***200,0м(L)х3,5м(В)=700,0м2 |  | 100m2 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 34,5800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 132,3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,5000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2940 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,8060 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 7,8400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 18,9700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Олимпийская - дл.200м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Ул. Гагарина (овраг) - дл.195,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 195,0м(L)х3,5м(В)=682,5м2 |  | 100m2 | 6,8250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,9009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)***(устройство "корыта") |  | 100m2 | 6,8250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,2899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***195,0м(L)х3,5м(В)=682,5м2 |  | 100m2 | 6,8250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,7155 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 128,9925 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 10,2375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 6,8250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 6,8250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2867 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,7609 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 7,6440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 18,4958 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,8255 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,7235 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. Гагарина (овраг) - дл.195,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. ул. М.Танасогло (северная часть) - дл.360,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 360,0м(L)х3,5м(В)=1260,0м2 |  | 100m2 | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,6632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,3814 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)*** 360,0м(L)х3,5м(В)=1260,0м2 |  | 100m2 | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 62,2440 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 238,1400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 18,9000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 12,6000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,5292 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 3,2508 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 14,1120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 34,1460 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 5,2164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 1,3356 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего ул. М.Танасогло (северная часть) - дл.360,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.9. Ул. 28 Июня (северная часть) - дл.220,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 220,0м(L)х3,5м(В)=770,0м2 |  | 100m2 | 7,7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,0164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 7,7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,4553 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***220,0м(L)х3,5м(В)=770,0м2 |  | 100m2 | 7,7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 38,0380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 145,5300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 11,5500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 7,7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 7,7000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,3234 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,9866 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 8,6240 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 20,8670 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 3,1878 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,8162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Ул. 28 Июня (северная часть) - дл.220,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.10. пер. Юбилейный - дл.170,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 170,0м(L)х3,5м(В)=595,0м2 |  | 100m2 | 5,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,7854 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 5,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,1245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***170,0м(L)х3,5м(В)=595,0м2 |  | 100m2 | 5,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,3930 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 112,4550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 8,9250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 5,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 5,9500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,2499 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 1,5351 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 6,6640 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 16,1245 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 2,4633 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,6307 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего пер. Юбилейный - дл.170,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.11. пер. Садовая (южная часть) - дл.90,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)*** 90,0м(L)х3,5м(В)=315,0м2 |  | 100m2 | 3,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,4158 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)*** (устройство "корыта") |  | 100m2 | 3,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,5953 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)***90,0м(L)х3,5м(В)=315,0м2 |  | 100m2 | 3,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,5610 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  | m3 | 59,5350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 4,7250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  | m3 | 3,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  | m3 | 3,1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,8127 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Vibrocompactor 5-6 t |  | h-ut | 3,5280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Vibrocompactor 10 t |  | h-ut | 8,5365 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,3041 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  | h-ut | 0,3339 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего пер. Садовая (южная часть) - дл.90,0м, шир.3,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Устройство щебёночного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего Дорожные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Социальное страхование |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего по смете: В т.ч. зарплата |  |  |  |  |

| Инвестор | Офертант |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия, отчество) | (должность, подпись, фамилия, отчество ) |
| М.П. | М.П. |

7. Документы/ квалификационные требования экономических операторов включают

следующее:

| № п/п | Название документа/требования | Дополнительные требования к документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр оферты | заверенный подписью и печатью F3.1 |
| 2. | Письмо банковской гарантии | заверенный подписью и печатью F3.2 |
| 3. | Смета формы F3, F5,F7 | Оригинал, заверенный подписью и печатью |
| 4. | График выполнения работ | заверенный подписью и печатью F3.3 |
| 5. | Декларация о невовлечении в ситуации, определяяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года | Декларация под собственную ответственность согласно F3.5 |
| 6. | Декларация об этическом поведении и неучастии в мошеннических и коррупционных действиях | Декларация под собственную ответственность согласно F3.6 |
| 7. | Информационный формуляр об офертанте | заверенный подписью и печатью F3.7 |
| 8. | Декларация о договорных обязательствах перед другими бенеициарами | Декларация под собственную ответственность согласно F3.8 |
| 9. | Схожий опыт | заверенный подписью и печатью F3.9 |
| 10. | Декларация о списке основных работ, выполненных за посление 2 года деятельности2020-2021 ( один договор в год) | Декларация под собственную ответственность согласно F3.10 |
| 11. | Декларация о специальном оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора | Декларация под собственную ответственность согласно F3.11 |
| 12. | Декларация о специальном персонале и/или экспертах, предложенном/предложенных для внедрения договора | Декларация под собственную ответственность согласно F3.12 |
| 13. | Список субподрядчиков и сторона/стороны договора, которые выполнены ими | Декларация под собственную ответственность согласно F3.13 |
| 14. | Акт, подтверждающий право выполнения работ данного вида | Копия, заверенная подписью и печатью |
| 15. | Лицензия предприяти | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 16. | Сертификат регистрации предприятия | Копия заверенный подписью и печатью |
| 17. | Выписка из Государственного Регистра юридических лиц (Extras)подтверждающий право проведения данных видов работ на 2022г | Копия заверенный подписью и печатью |
| 18. | Сертификат на руководителя строительства | Копия, заверенная подписью и печатью |
| 19. | Сертификат с налоговой инспекции | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 20. | Финансовый отчет (за последний отчетный год) | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 21. | Стандартные документы | Копия, заверенный подписью и печатью |
| 22. | DUAE (единый Европейский документ закупок) | В соответствии с приказом Министерства финансов №177 от 09 октября 2018г |

8.Заинтересованные экономические операторы могут получить дополнительную информацию,

либо потребовать разъяснений от закупающего органа по адресу, указанному ниже:

Название закупающего органа: Примэрия с.Кирсово

Адрес: с. Кирсово, ул. Ленина, 151А,

Те л: 0 (298) 51-2-36; (298)52-0-30;

Факс: 0 (298) 51-2-36;

E-mail:primariya.kirsovo@mail.ru

Имя и должность ответственного лица: Сапунжи С.Дм.- примар

9. Составление оферт:  Запрошенные оферты и квалификационные документы составляются четко, без исправлений, с номером и датой выхода, за подписью ответственного лица и подаются:

- по адресу: с. Кирсово, ул. Ленина, 149А, Примэрия с. Кирсово

(кабинет заместителя примара).

- Оферты, поданные с опозданием  будут отклонены.

10. Критерием присуждения является: (наиболее выгодная оферта с технико-экономической точки зрения )или самая низкая цена .

Особое внимание будет уделяться формулярам:

F3.11 – декларация о специальном оснащении оборудования(техническое оснащение должно соответствовать той технике, которая указана в сметной документации- автогрейдер 175ср и более, с возможностью рыхления., каток 10т. и каток 5-6т.-  с наличием функции вибрации.

F3.10 -  договора за последние 2года  о проведении работ по строительству дорог в белом варианте.

Разрешение на проведение данных видов работ  на 2022г( стоительство дорог) с указанием в Екстрасе предприятия

Опыт выполнения данных видов работ  не менее   5лет

В сучае если заявленная техника не будет соответствовать представленной – договор будет аннулирован с исходящими последствиями  для генерального подрядчика.

11.  Срок действия оферт: (30 дней)

12. Гарантия оферты: (заполняется лишь в случаях, когда она требуется, либо отмечается

Все оферты должны сопровождаться гарантией оферты в размере         %,

в форме:

- банковской гарантии или

- перевода на счет органа.

Оплата переводом осуществляется по адресу (название организации), с примечанием «Гарантия оферты по открытым торгам №_________ от _______________», согласно следующим детальным данным:

a) бенефициар платежа;

b) банковские данные (укажите);

c) фискальный код:;

d) расчетный счет (укажите);

e) казначейский счет (укажите);

f) банковский счет (укажите);

g) территориальное казначейство.

13. Жалобы, поданные в рамках процедуры запроса ценовых оферт, подаются в

Национальное агентство по разрешению споров, по адресу:(укажите адрес.)

14. Договор не подпадает под действие Соглашения ВТО

15.Оценочная стоимость закупки, без НДС 1 846998,70лей

Руководитель рабочей  группы:  С.Сапунжи____________          L.Ș.

Исп. Д.Драган

Tel. 0(298)52-0-30