# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):    Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_ http://soroca.org.md/jpg/PLANIFICATE/2022/5.pdf

Denumirea autorității contractante: Consiliul Raional Soroca

- IDNO: 1007601010699

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel  Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230/22088, 22098

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  crsoroca@gmail.com;

WWW.soroca.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(M.Tender)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Administrație publică locală.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unita tea de măsu ră | Canti ta tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei, f/ă TVA/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Reparatia capitală a drumului public local L 99 G35 Regina Maria - Bulboci pe 2 segmente ( km 0+00 – km 2+90 și km 3+55 - km 7+30)”, tranșa I, (PC 34+20 - PC69+40) | buc | 1 | Conform proiectului și caietului de sarcini | 30 965 181,32 total, Repartizarea surselor financiare pe ani: 2025 - 8202484,58 2026 - 14622733,45 2027 – 8139963,29 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA, lei |  |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu e cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pe un singur lot

Pentru mai multe loturi;

Pentru toate loturile;

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  de la data înregistrării pînă la

31 octombrie 2027, conform contractului ( 2025 - 8202484,58 lei;  2026 - 14622733,45 lei și

2027 - 8139963,29 lei ).

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2027

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de

lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 semnate electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă (anexa nr.9) | Anexa nr.9 - Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în cuantum de 2% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10) | Anexa nr.10, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Anexa nr.7, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) | Anexa nr.8, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) | Anexa nr.12, Ofertantul urmează să dispună de un contract de lucrări similare executate în ultimii 5 ani a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13) | Anexa nr.13, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) | Anexa nr.14, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15) | Anexa nr.15, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16) | Anexa nr.16, semnat electronic | Obligatoriu după caz |
| 12 | Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) | Anexa nr.17, semnat electronic | Obligatoriu după caz |
| 13 | Angajament terţ susţinător financiar | Documentația standard (anexa nr. 18) | Obligatoriu după caz |
| 14 | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici - după caz; | Documentația standard (anexa nr. 19) | Obligatoriu după caz |
| 15 | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Documentația standard (anexa nr. 20) | Obligatoriu după caz |
| 16 | Declaraţie terţ susţinător profesional | Documentația standard (anexa nr. 21) | Obligatoriu după caz |
| 17 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) | Anexa nr.22, semnat electronic | Obligatoriu |
| 18 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 19 | Dovada înregistrării întreprinderii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 20 | Certificatul de atestare tehnico-profesională în domeniu dat | Certificat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 21 | Disponibilitatea uzinei de producere a betonului sau contract cu asemenea uzină | Documente confirmative cu aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 22 | Perioada de garanţie | Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor va fi de 5 ani, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 23 | Certificat de vizită în teren | Prezentarea dovezei de examinare a sectorului de drum în teren și a proiectului tehnic, semnat electronic | Obligatoriu |
| 24 | Garanția de bună execuție 15% | (pentru cîștigător) Scrisoare de garanție de bună execuție - în cuantum de 15% din suma totală a ofertei cu TVA pe contul Consiliului Raional Soroca, comform rechizitelor bancare: Adresa poştală: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 Cod fiscal: 1007601010699 Banca: MF-TR Nord - Soroca Cod bancar: TREZMD2X IBAN: MD11TRPCDQ518410A01104AA Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă după recepția finală a lucrărilor. | Obligatoriu |
| 25 | - DECLARAŢIE - privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | (pentru cîștigător), semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | Cerințe din caietul de sarcini: - Beneficiarul solicită ca : - EXECUTANTUL să efectuieze din contul său lucrările de trasare geodezică a obiectului și Planul topografic de control după executarea lucrărilor. - În scop de examinare detaliată a proiectului cu suprapunere în teren a obiectului supus achiziției, de a prezenta certificat de examinare în teren a obiectului. - Executantul să dispună de experiență în domeniul reparației capitale a drumurilor publice – minim 5 ani, dispunerea de contracte similare ( pentru genul de lucrări incluse în caietul de sarcini). - Antreprenorul să asigure siguranța circulației traficului în stadiul de execuție a lucrărilor pe șantier. - Informarea și excluderea tuturor situațiilor ce impiedică buna desfășurare a lucrărilor executate . - Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametri de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare, deasemenea se solicită și dotarea cu reciclator suspendat și dispersator de ciment pentru execuția unor lucrări solicitate la obiect. - Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor, pînă la finalizarea lor. 2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - raportul responsabilului tehnic privind execuția lucrărilor în procesul verbal prezentat spre plată; - raportul dirigintelui de șantier privind execuția lucrărilor în procesul verbal prezentat spre plată; - rapoarte de încercări emise de un laborator autorizat privind densitatea, tasarea, compactarea, rezistența și calitatea mixturii asfaltice; betonului monolit; etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); Plata lucrărilor executate nu va fi efectuată până nu vor fi prezentate toate documentele solicitate mai sus. 3) Recepția la terminarea lucrărilor și finală conform prevederilor CUC nr.434/2023. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz -  2% din valoarea ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări  -  5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz - de 15% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz - nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): respectarea

condițiilor solicitate din documentația de atribuire;

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești, MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor solicitate din documentația de atribuire;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (M.TENDER)  (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”M.Tender)

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 31.12.2024 și modificat 18.04.2025.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:   conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu            (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  nu

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca       __________________