REPUBLICA                                                 MOLDOVA

RAIONUL                                                             ŞTEFAN VODĂ             Primăria comunei Purcari

MD-4229 c.Purcari,r-nul Ştefan Vodă tel. fax (242) 30-4-36, 30-4-38

Pentru  SRL  Foremcons SC

SRL Compania Electrica

SRL Zepto

Prin prezenta ,primaria com.Purcari  Va comunica  ca conform deciziei  nr.03D-19-25 din data de 09.01.2025 ,privind  solutionarea contestarilor  formulate de catre  Compania Electrica SRL si  SC Foremcons SRL  inregistrate la ANSC  pe marginea procedurii  de achizitii publice  nr.MD-1730447602254

1 . Se respinge  contestatia   nr.02/1140/24 din 04.12.24  depusa de  Compania  Electrica SRL ,  pe marginea rezultateor procedurii de achzitie cu  nr.Md-1730447602254 privind achizitia   ,,Modernizarea si extinderea  retelei de iluminat  public a traseului  L-589 s.Viisoara si s,Purcari ,r-ul Stefan Voda .

2.  In baza  deciziei  date de ANSC ,primaria com.Purcari  conform  solicitarii nr.26 din 13.01.2025,a  cerut  de la  SC Foremcons SRL in decurs de   trei zile lucratoare,  justificarea preturilor  ofertei  anormal de scazuta , la careva pozitii  cu anexarea documentelor  confirmative (cont de plata,facturi,  oferte comerciale) la :

-materiale

-utilaje de constructii

-specificatii tehnice  minime pentru corpurile  de iluminat cu LED,folosite pentru iluminatul  exetior al zonelor carosabile si pietonale,

- performanta  luminotehnica pentru corpuri de iluminat cu LED

- documentele  doveditoare pentru corpuri de iluminat cu LED,

-certificate de calitate pentru  consolile de sustinere,cablu,echipamentul de evidenta a energiei electrice,panourile de evidenta, aparatele de comutare si protective.

In decurs de trei zile primaria com.Purcari nu a primit nici un raspuns de la  SRL Foremcons SC.

La data de 17.01.2025 in componenta grupului de lucru  s-a luat decizia ca  oferta  depusa de SRL ForemconsSC  sa fie descalificata  din motivul ca  oferta este anormal de scazuta ,si justificarea  preturilor   nu a fost prezentata in termenii stabiliti de catre primariea com.Purcari.

3.  In urma evaluarii  si exzaminarii ofertelor    depuse in cadrul  procedurii   de atribuire ,s-a decis  ca   la  lucrarea   de ,,Modernizarea  si extindere retelei de iluminat public a traseului L-589 s.Viisoara si s.Purcari r-ul Stefan Voda” este  desemnata  cistigatoare oferta  depusa de  SRL Zepto.

Membru grupului de lucru     Spiceac S