CAIET DE SARCINI

Servicii

Obiectul achiziției: Servicii de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)"

Prevederi generale

1. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucţiune pentru ofertanţi, utilizată la elaborarea ofertei le procedura de achiziţie publică: Achiziționarea Serviciilor de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)".

2. Prezentul Caiet de sarcini conţine anexe destinate să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Cerere de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

2) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

3) Garanţie bancară (transfer la contul autorității contractante indicat în anunțul de participare);

4) Garanţia de bună execuţie (anexa nr.10 din Ordinul MF 115/2021);

5) Specificaţii tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);

6) Specificaţii de preţ (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

3. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi documentelor care o însoţesc.

4. Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021), Oferta, Documentul Unic de Achiziţii European (în continuare – DUAE), documentaţia de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmeşte în limba română.

Secţiunea a 2-a

Calificarea candidaţilor/ofertanţilor

5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă, odată ce a fost declarat în DUAE.

6. Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct.29 din Ordinul MF nr. 115/2021, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară.

7. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

8. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic completează şi prezintă DUAE, conform formularului atașat, în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziţie publică.

9. Criteriile de calificare și selecție sunt stabilite în anunțul de participare.

10. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţii publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare – SIA RSAP).

11. Operatorul economic va prezenta dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentaţia de atribuire şi de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care este stabilit.

Secţiunea a 3-a

Pregătirea/Elaborarea ofertelor

12. Condiţiile/cerinţele de livrare sunt indicate în anunțul de participare

13. Modalitatea de calculare a costului bunului: Conform condițiilor din anunțul de participare.

14. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziţie publică este obligat să depună odată cu oferta cererea de participare.

15. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică – ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conţine –Specificaţii tehnice (anexa nr.22 din Ordinul MF 115/2021);

2) Propunerea financiară – ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri şi servicii. Propunerea financiară conţine – Specificaţii de preţ (anexa nr.23 din Ordinul MF 115/2021);

3) DUAE conform formularui din documentația de atribuire;

4) Garanţia pentru ofertă, după caz, transfer la contul autorității contractante:

Beneficiar

MF – TR Chişinău bugetul de stat

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM

c/f  1006601000107

Cont  trezorerial: 518440A00436AA

IBAN:  MD96TRPCAA518410A00436AA

Banca:   MF – Trezoreria de Stat

5) Cererea de participare (anexa nr.7 din Ordinul MF 115/2021);

6) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din Ordinul MF 115/2021);

16. Toate documentele menţionate la pct.21 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

17. Propunerea tehnică se elaborează în conformitate cu următoarele specificatii tehnice:

Specificații Tehnice pentru organizarea procedurii de achiziție a Serviciilor de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)".

| Nr. | Denumirea echipamentului sau serviciului aferent | Specificații tehnice și standarde | Cantitate, buc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)" | Conform caietului de sarcini | 1 |
|  | Suma estimativă: 834 000,00 lei (fără TVA) |  |  |

Caietul de sarcini:

  - Introducere

Sistemul informațional de management în educație (în continuare SIME) este destinat gestionării datelor educaționale și oferă tuturor celor interesați (autorități și instituții ale statului, instituții de învățământ, societatea civilă, cetățeni etc.) informații actuale cu privire la domeniul educației în Republica Moldova. SIME este parte componentă a resurselor informaționale de stat și este format din mai multe module corespunzătoare tipurilor instituțiilor de învățământ.

Prezentul Caiet de sarcini are ca obiect elaborarea și implementarea unui nou modul al SIME — Modulul Managementul Manualelor Școlare (în continuare — Modulul MMS) — destinat colectării, centralizării, procesării și raportării datelor privind repartizarea, utilizarea și evidența manualelor școlare la nivel național, ca parte integrantă a platformei SIME existente.

    - Situația actuală

În prezent, procesele de colectare și raportare a datelor privind manualele școlare sunt realizate preponderent prin instrumente disparate (fișiere Excel, raportări manuale), ceea ce generează:

- riscuri de inconsistență și duplicare a datelor;

- dificultăți în validarea și agregarea informațiilor;

- lipsa trasabilității modificărilor;

- întârzieri în generarea rapoartelor la nivel raional și național.

    - Contextul soluției propuse

Modulul MMS va asigura un cadru unitar, interoperabil și securizat pentru gestionarea datelor privind manualele școlare, integrat în cadrul SIME și interoperabil cu platformele guvernamentale (MPass, MSign, MConnect), în conformitate cu:

- Legea nr. 467/2003 privind informatizarea și resursele informaționale de stat;

- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Hotărârea Guvernului nr. 201/2017 privind cerințele minime de securitate cibernetică;

- Hotărârea Guvernului nr. 601/2020 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional de management în educație;

- Hotărârea Guvenului nr. 320/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional de management în educație;

- Standardele W3C și recomandările WAI privind accesibilitatea web.

  - Scopul modulului

Scopul Modulului MMS este de a asigura Ministerul Educației și Cercetării (MEC), autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile de învățământ și Fondul special pentru manuale cu date actualizate și veridice privind gestiunea manualelor școlare, ca parte a sursei unice de date educaționale din SIME.

    - Obiective specifice

      - Automatizarea procesului de colectare și validare a datelor;

      - Asigurarea unui mecanism unitar de raportare și agregare la nivel instituțional, raional și național, integrat în SIME;

      - Creșterea calității datelor prin reguli automate de validare și control;

      - Asigurarea trasabilității complete a modificărilor (audit trail);

      - Facilitarea accesului la rapoarte și indicatori statistici în timp real;

      - Integrarea cu sistemele informaționale guvernamentale existente.

  - Cerințe funcționale

    - Cerințe funcționale generale

      - Modulul MMS urmează a fi elaborat conform Legii nr. 467/2003 și actelor normative în vigoare;

      - Funcționare non-stop (24/7) cu intervenție minimă din partea factorului uman;

      - Elaborat conform recomandărilor W3C și WAI (nivel minim A);

      - Compatibil cu ultimele 3 versiuni ale browserelor Chrome, Edge, Firefox, Safari; interfață responsive (desktop și mobil).

    - Cerințe funcționale detaliate

      - Gestionarea utilizatorilor și autentificare

        - Autentificare prin serviciul guvernamental MPass;

        - Gestionare utilizatori pe bază de roluri;

        - Activare, dezactivare și modificare drepturi utilizatori;

        - Restricție acces exclusiv la datele aferente nivelului de acces atribuit.

      - Gestionarea formularelor electronice

        - Crearea, configurarea și modificarea formularelor (ESIM, EMGP, CM, EK etc.);

        - Definire tipuri de câmpuri: numeric, text, listă, câmpuri calculate;

        - Configurare reguli de validare per câmp; salvare automată (autosave);

        - Editare colaborativă de minimum 2 utilizatori simultan, cu blocare temporară a câmpurilor.

      - Fluxuri de lucru (Workflow)

Stări formulare: „în lucru” — „transmis” — „validat” — „necesită modificări”. Tranziția între stări este permisă doar utilizatorilor autorizați. Returnarea necesită comentariu obligatoriu. Istoricul complet al modificărilor se păstrează în audit trail.

      - Validarea datelor

        - Validări automate la nivel de câmp (valori numerice pozitive, câmpuri obligatorii);

        - Validări logice între câmpuri (totaluri, corelări);

        - Blocarea transmiterii formularelor în cazul existenței erorilor;

        - Afișare mesaje clare de eroare.

      - Raportare, agregare și semnătură electronică

        - Generare automată rapoarte la nivel instituțional, raional și național;

        - Filtrare date după criterii (an, raion, instituție, clasă etc.); export Excel și PDF;

        - Calcul automat indicatori (rata utilizării manualelor etc.);

        - Semnare electronică prin serviciul guvernamental MSign.

    - Cerințe de interoperabilitate

      - Interoperabilitatea cu celelalte module din SIME pentru preluarea datelor privind instituțiile de învățământ;

      - Utilizarea platformei MConnect pentru schimbul de date;

      - Interconectare cu MPass (autentificare), MSign (semnătură) și MLog (jurnalizare).

    - Notificări și audit

Notificări automate prin MNotify la: deschiderea perioadei de raportare, transmiterea formularelor, returnare pentru corectare, apropierea termenului limită.

Toate acțiunile utilizatorilor se înregistrează în jurnalizări, prin integrarea cu MLog, cu posibilitate de vizualizare și export al istoricului. Evenimentele jurnalizate includ: autentificare/deconectare utilizator, creare/modificare/transmitere/validare/returnare formular, export raport, modificare configurații sistem, gestionare utilizatori.

  - Obiectivele principale

    - Digitalizarea completă a proceselor de colectare a datelor

      - Eliminarea fișierelor externe (Excel) și a raportărilor manuale;

      - Implementarea formularelor electronice standardizate;

      - Centralizarea automată a datelor la nivel instituțional, raional și național.

    - Generarea automată a rapoartelor și susținerea decizională

      - Agregare automată și rapoarte statistice + nominale actualizate în timp real;

      - Furnizarea de indicatori relevanți pentru factorii de decizie;

      - Identificarea rapidă a necesarului de manuale și a deficiențelor.

    - Trasabilitate, securitate și interoperabilitate

      - Flux de validare pe niveluri cu audit trail complet;

      - Export date în formate standard (Excel, PDF); compatibilitate cu alte sisteme prin API.

  - Structura modulului MMS și niveluri de utilizatori

Modulul MMS este organizat pe bază de roluri (RBAC). Fiecare utilizator are acces exclusiv la funcționalitățile și datele aferente rolului atribuit.

    - Niveluri de utilizatori

| Nivel | Tip utilizator | Drepturi principale |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Instituții de învățământ | Completează formulare; generează rapoarte instituționale; semnează prin MSign |
| Nivel 2 | OLSDÎ | Validează datele instituțiilor; generează rapoarte raionale; semnează prin MSign |
| Nivel 3 | Fondul special pentru manuale | Administrare completă: creează formulare, gestionează utilizatori, generează rapoarte naționale, acces jurnalizări |
| Nivel 4 | Ministerul Educației și Cercetării | Vizualizare rapoarte naționale; acces indicatori statistici; export date agregate (fără drept de modificare) |

    - Baza de date

Modulul MMS va utiliza aceeași infrastructură de baze de date ca SIME — Oracle Database Standard Edition 2, versiunea 19C, model relațional. Datele preluate din celelalte module SIME (instituții, elevi, cadre didactice) sunt referențiate, nu duplicate, asigurând consistența la nivel de sistem.

    - Tehnologii utilizate

Modulul MMS va fi elaborat folosind aceeași stivă tehnologică ca SIME:

- Baza de date: Oracle Database Standard Edition 2, versiunea 19C;

- Limbajele SQL, PL/SQL, Javascript;

- Application Express ver. 5.1 (sau versiunea curentă utilizată în SIME);

- Oracle REST Data Services;

- Comunicarea Web prin protocolul HTTPS;

- Interacțiunea cu alte sisteme departamentale prin protocolul SOAP XML / API REST;

- Găzduirea pe platforma guvernamentală MCloud.

  - Scenarii operaționale și fluxuri

Scenariul 1 — Crearea perioadei de raportare

Actor: Fondul special pentru manuale.

Administratorul creează perioada de raportare, configurează formularele; sistemul generează automat formularele pentru toate instituțiile active din SIME și transmite notificări.

Scenariul 2 — Introducerea datelor (Instituția de învățământ)

Utilizatorul accesează formularul, introduce datele (cu validare în timp real), salvează și transmite. Nu se acceptă valori negative; câmpurile obligatorii trebuie completate; transmiterea este blocată la erori.

Scenariul 3 — Verificarea și validarea la nivel raional (OLSDÎ)

Utilizatorul OLSDÎ verifică formularul transmis și alege: validat / modificare / necesită modificări. Returnarea necesită comentariu obligatoriu. Orice modificare se înregistrează în jurnalizări.

Scenariul 4 — Generarea raportului raional

Sistemul agregă datele formularelor validate; OLSDÎ generează, verifică, exportă și semnează raportul raional.

Scenariul 5 — Analiza datelor la nivel național

Fondul agregă datele raionale; accesează dashboard-ul și vizualizează indicatorii în timp real.

Scenariul 6 — Monitorizarea procesului de raportare

Dashboard centralizat cu statusuri per instituție/raion; trimitere notificări manuale sau automate către instituțiile care nu au raportat.

Scenariul 7 — Modificarea datelor după transmitere

Formularul este redeschis de utilizatorul autorizat; instituția modifică datele; formularul este retransmis și revalidat. Toate modificările sunt înregistrate în jurnalizări.

Scenariul 8 — Administrarea sistemului

Gestionare utilizatori, configurare formulare și perioade de raportare, monitorizare sistem (log-uri, erori, statistici).

  - Structura formularelor

Modulul MMS gestionează formulare electronice configurabile pe tipuri de raportare și niveluri de utilizatori. Structura este standardizată, extensibilă și compatibilă cu agregarea datelor la toate nivelurile.

    - Tipuri de câmpuri și reguli

Câmpuri suportate: numeric (integer, decimal), text, listă de selecție, câmpuri calculate (read-only), câmpuri obligatorii/opționale. Câmpurile numerice acceptă doar valori pozitive; câmpurile calculate nu pot fi modificate manual; toate câmpurile au etichete explicite.

    - Identificatori, stări și configurabilitate

      - Fiecare formular are un ID unic, asociat cu: instituția (din SIME), perioada de raportare și tipul formularului;

      - Stări: „în lucru” (editabil), „transmis”, „validat” (blocat), „necesită modificări”;

      - Modulul MMS permite adăugarea de noi formulare fără modificare majoră, versionare și reutilizarea modelelor;

      - Indicatori calculați automat: total manuale, necesar manuale, sumă plăți, stoc rezervă.

    - Catalogul datelor consumate din SIME de către Modulul MMS

Câmpurile marcate „preluat din SIME" în structura formularelor (Anexa) sunt populate automat prin integrare și nu pot fi modificate manual.

| Câmp în MMS | Formular | Sursă în SIME |
| --- | --- | --- |
| Cod instituție | Toate | Instituții |
| Denumire instituție | Toate | Instituții |
| Nr. clase | EK1, EK2 | Clase |
| Nr. elevi per instituție | EMGP1, EMS2 | Elevi |
| Nr. elevi per clasă per limbă | EK1, EK2 | Elevi |
| Cadre didactice per disciplină | EK1, EK2 | Personal didactic |
| Contingent elevi per OLSDÎ | EMGP2 | Elevi |
| Contingent total elevi liceal | EMS2 | Elevi |

  - Cerințe tehnice

Arhitectură multi-tier (frontend / backend / bază de date). Găzduire obligatorie în cloudul guvernamental MCloud.

    - Performanță, disponibilitate și integrare

      - Minimum 5.000 utilizatori concurenți; timp de răspuns < 2 secunde; rapoarte în max. 10 secunde;

      - Disponibilitate minimă 99,5%; backup automat zilnic; plan de recuperare în caz de dezastru;

      - Integrare prin API-uri REST/SOAP cu: MPass, MSign, MConnect, SIME, MNotify și MLog, realizată în baza anexelor tehnice și cu respectarea procedurilor de integrare aplicabile serviciilor guvernamentale publicate în cadrul Platformei de interoperabilitate MConnect și eGov4Dev.

      - Export date: Excel (XLSX), PDF, CSV.

    - Accesibilitate și mentenanță

      - Compatibil cu ultimele 3 versiuni ale browserelor moderne; interfață responsive;

      - Respectarea standardelor W3C și WAI (nivel minim A);

      - Cod sursă documentat; actualizări fără întreruperi majore; arhitectură extensibilă.

  - Cerințe de securitate

Principii: confidențialitate, integritate, disponibilitate, trasabilitate pe întreg ciclul de viață.

    - Toate comunicațiile prin HTTPS (TLS); certificate SSL valide obligatorii;

    - Protecție împotriva SQL injection, XSS, CSRF și brute force;

    - Backup automat zilnic; testare periodică a restaurării; control al versiunilor;

    - Respectarea: Legii nr. 133/2011, Legii nr. 467/2003, HG nr. 201/2017.

  - Rapoarte și statistici

Rapoarte disponibile în timp real, în funcție de nivelul de acces al utilizatorului.

    - Tipuri de rapoarte și niveluri de agregare

Operaționale: situația completării formularelor, statusul raportării, formulare nevalidate.

Statistice: total manuale pe instituție/raion/național, rata utilizării (%), stocuri, manuale deteriorate/pierdute, plăți.

Comparative: evoluția indicatorilor în timp, comparații între raioane, instituții de învățământ și ani de studiu.

    - Filtrare, export și dashboard

      - Filtrare dinamică după: an, instituție, raion, nivel de învățământ, disciplină/titlu de manual, limbă de instruire, contingent de elevi și cadre didactice, tip formular;

      - Export: Excel (XLSX), PDF, CSV; rapoartele exportate includ data generării și sursa datelor;

      - Dashboard interactiv: KPI, grafice (bar, pie, line chart), alerte privind întârzierile și neconformitățile, adaptat în funcție de rol.

  - Interfața modulului MMS (UI/UX)

    - Principii și elemente principale

      - Interfață simplă, intuitivă, coerentă vizual, responsive (desktop/tabletă/mobil).

      - Stil vizual curat (flat design).Elemente cheie: dashboard cu statusuri formulare, notificări și meniu lateral; formular electronic cu tabel editabil, validare automată, butoane Salvează/Transmite/Export; modul administrare (doar Nivel 3) cu gestiunea utilizatorilor și log activitate.

    - Cerințe UX

      - Validări în timp real; confirmări vizuale clare („Date salvate”, „Formular transmis”);

      - Secțiune „Ajutor” cu instrucțiuni și exemple;

      - Evidențiere statusuri: verde = validat, galben = în lucru, roșu = necompletat.

  - Administrarea modulului MMS

Componenta centrală prin care administratorii gestionează utilizatorii, formularele, termenele de raportare și rapoartele finale.

    - Funcționalități principale

Gestionare utilizatori: creare/modificare/activare/dezactivare conturi; vizualizare istoric activitate; resetare acces.

Gestionare formulare: creare formulare noi; definire câmpuri și reguli de validare; setare perioade de raportare; blocare/deschidere editare.

Monitorizare: statusul completării la toate nivelurile; identificare instituții care nu au raportat; notificări automate prin MNotify; rapoarte săptămânale pentru nivel național.

    - Securitate și audit admin

      - Autentificare HTTPS + verificare pe bază de rol; jurnalizare completă prin integrare cu MLog (conform pct. 3.4);

      - Export istoric acțiuni CSV; limitare automată acces la activitate suspectă.

  - Managementul proiectului

Prestatorul va asigura implementarea în baza unui plan structurat pe etape, cu raportare lunară și ședințe de lucru bilunare (la fiecare două săptămâni).

    - Medii de lucru

      - Mediu de dezvoltare (DEV);

      - Mediu de testare (TEST/UAT) - MCloud guvernamental.;

      - Mediu de producție (PROD) - MCloud guvernamental.

  - Remedierea erorilor

    - Obligații în perioadă de dezvoltare

      - Remedierea erorilor și defectelor; corectarea disfuncționalităților;

      - Actualizări necesare pentru funcționarea corectă; suport prin ticketing, email și telefon.

    - Timpi de răspuns și remediere

| Tip incident | Timp răspuns | Timp remediere |
| --- | --- | --- |
| Critic | max. 4 ore | max. 24 ore |
| Major | max. 8 ore | max. 48 ore |
| Minor | max. 24 ore | max. 5 zile lucrătoare |

  - Livrabile și criterii de acceptanță

Prezenta secțiune definește livrabilele obligatorii și criteriile de acceptanță aferente fiecărei etape. Aceasta constituie cadrul de referință pentru recepția finală a contractului.

    - Livrabile structurate pe etape și termene

| Livrabil | Termen (de la contractare) | Criterii de acceptanță |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1 — Proiectare sistem |  |  |
| — Plan de lucru detaliat (pe sprinturi) - Specificație tehnică în baza caietului de sarcini - Prototip interfață (wireframes/mockup-uri) | 8 săptămâni | — Plan de lucru elaborat - Documentație de specificații tehnice livrată - Prototip livrat și validat de MEC |
| Etapa 2 — Aplicație web funcțională (MCloud — mediu de test) |  |  |
| - Modulul Organizații (per fiecare tip de utilizator: instituții, OLSDÎ, administrare) - Modulul Formulare electronice (ESIM, EMGP, CM, EK etc.) - Modulul Fluxuri de lucru (raportări) și validare date - Integrare MPass - Integrare MConnect și SIME | 15 săptămâni | - Raport de executare lucrări - Module funcționale conform caietului de sarcini - Sistem funcțional pe mediu de test guvernamental MCloud - Integrare servicii guvernamentale pe mediu de test MCloud |
| Etapa 3 — Aplicație web funcțională (MCloud — mediu de test) |  |  |
| - Modulul Rapoarte și Dashboard (KPI, grafice, filtre) - Modulul Administrare - Integrare MNotify, MSign, MLog | 17 săptămâni | - Aplicație funcțională pe mediul de test în MCloud - Raport de testare a modulelor noi - Servicii guvernamentale integrate pe mediul de test MCloud |
| Etapa 4 — Documentație tehnică completă |  |  |
| - Manual de utilizare și administrare (per nivel de utilizator) - Cod sursă + documentație tehnică - Documentație API (OpenAPI/Swagger) - Ghid de instalare, backup și recuperare | 21 săptămâni | - Documentație tehnică completă livrată și recenzată - Manual de utilizare și administrare livrat - Cod sursă + documentație tehnică livrată - Ghid de instalare și backup livrat |
| Etapa 5 — Livrare versiune finală în producție (MCloud — PROD) |  |  |
| - Aplicație web funcțională (MCloud — producție) - Testare funcțională UAT cu MEC și grup pilot - Formare utilizatori (minimum 20 ore) - Corectarea neconformităților UAT - Versiune finală manuale și documentație | 23 săptămâni | - Aplicație funcțională pe mediul de producție în MCloud + serviciile guvernamentale pe mediul de producție - Manual de utilizare și administrare livrat - Utilizatori formați - Raport UAT - Lipsa defecțiunilor critice nerezolvate |

    - Criterii de acceptanță generale

Sistemul va fi considerat acceptat dacă sunt îndeplinite cumulativ:

      - Toate funcționalitățile prevăzute în caietul de sarcini sunt implementate și operaționale;

      - Scenariile operaționale sunt realizabile integral, demonstrate prin testare UAT;

      - Nu există erori critice sau blocante;

      - Performanța respectă cerințele: timp răspuns, concurență, generare rapoarte;

      - Toate integrările guvernamentale sunt funcționale și documentate atât pe mediul de test cât și prod;

      - Cerințele de securitate sunt respectate;

      - Toate livrabilele documentare au fost livrate și acceptate;

      - Sesiunile de instruire au fost realizate pentru toți utilizatorii vizați.

Anexă – Structura formularelor

Tabelul de mai jos prezintă structura formularelor electronice care vor fi gestionate de sistem, organizate pe niveluri de utilizatori și tipuri de rapoarte.

Nivel 1 — Utilizatori: Instituții de învățământ (Școli / Instituții de învățământ, Colegii, Centre de excelență)

| Raport | Câmpuri principale |
| --- | --- |
| CM1 | Nr. elevi prognozat 2026-2027 până la 2032-2033; Nr. maxim clase prognozat; Nr. maxim cadre didactice prognozat, etc. |
| EK1 | Limba de instruire; Nr. clase (preluat din SIME); Nr. elevi (preluat din SIME); Limbi străine studiate (inclusiv limba 1 și limba 2); Cadre didactice per disciplină și limbă de instruire; Nr. de elevi per limbă străină studiată; Nr. de clase per limbă străină studiată, etc. |
| EMGP1 | Contingent elevi per instituție, la data raportării (preluat din SIME); Nr. manuale în gestiunea instituției, la data raportării; Nr. manuale împrumutate elevi; Nr. manuale împrumutate cadre didactice; Nr. manuale stoc rezervă al instituției; etc. |
| EMD1 | Titlul manualului; Clasa; Limba de instruire; Anul ediției manualului; Plata de înlocuire a manualelor deteriorate sau pierdute (lei); Nr. manuale deteriorate sau pierdute (liceal, gimnazial, primar); Manualele deteriorate sau pierdute înlocuite cu manuale de același titlu (liceal, gimnazial, primar); Manualele deteriorate sau pierdute înlocuite cu alt titlu de carte pentru copii de vârsta respectivă (gimnazial, primar); etc. |
| EMS1 | Cod instituție (preluat din SIME); denumire instituție (preluat din SIME); Numele/prenumele elevului beneficiar de subvenții; Clasa; Titlurile manualelor împrumutate; Plata de închiriere/manual (lei); Costul setului de manuale; Categoria socială/temei; etc. |
| ESIM1 | Nr. manuale în gestiunea instituției la data raportării; Nr. manuale închiriate elevi; Nr. manuale subvenționate; Nr. manuale închiriate cadre didactice; Nr. manuale prezente în stocul de rezervă al instituției; etc. |
| AD1 | Contingent elevi prognozat (primar, gimnazial, liceal); Numărul de cadre didactice prognozat să utilizeze manualele școlare (primar, gimnazial, liceal); Numărul de manuale școlare aflate în gestiunea instituției la sfârșitul anului de studii 2025-2026, exemplare (primar, gimnazial, liceal); Insuficiența de manuale școlare prognozată în instituția de învățământ pentru anul de studii 2026-2027, exemplare (primar, gimnazial, liceal); Rezerva de manuale școlare prognozată în instituția de învățământ pentru anul de studii 2026-2027, exemplare (primar, gimnazial, liceal); etc. |

Nivel 2 — Utilizatori: OLSDÎ, Colegii, Centre de excelență

| Raport | Câmpuri principale |
| --- | --- |
| CM2 | Denumirea instituțiilor; Total nr. max. elevi + nr. max. cadre didactice prognozat din instituții; etc. |
| EK2 | Denumire instituție per limbă de instruire; Nr. clase per limbă; Nr. elevi per clasă per limbă; Cadre didactice per disciplină RO/RU; etc. |
| EMGP2 | Contingent elevi per OLSDÎ; Nr. manuale în gestiune; Manuale împrumutate elevi; Manuale împrumutate cadre didactice; etc. |
| EMD2 | Cod instituție (SIME); denumire instituție (SIME); Nr. de manuale deteriorate sau pierdute (liceal, gimnazial, primar); Suma executată a plăților de înlocuire a manualelor deteriorate sau pierdute, lei (liceal); Manualele deteriorate sau pierdute înlocuite cu manuale de același titlu (liceal, gimnazial, primar); Manualele deteriorate sau pierdute înlocuite cu alt titlu de carte pentru copii de vârsta respectivă (gimnazial, primar); etc. |
| EMS2 | Cod instituție (SIME); denumire instituție (SIME); Contingent total elevi întățământ liceal (SIME); Nr. elevi subvenționați; Suma totală subvenții acordate (lei); etc. |

Nivel 3 — Utilizatori: Fondul special pentru manuale

| Raport | Câmpuri principale |
| --- | --- |
| CM1, CM2, CM3,CM2D | Titlul manualului/indicatori; Clasa; Limba de instruire |
| CM3D | Titlul manualului/indicatori; Clasa; Limba de instruire; Raion |
| EK3 | Raion; Obiecte de studii RO/RU |
| EMGP1, EMGP2, EMGP3 | Titlul manualului; Clasa; Anul ediției manualului |
| ESIM1, ESIM2, ESIM3 | Titlul manualului; Clasa; Limba de instruire; Anul ediției; Plățile de închiriere |
| AD1, AD2, AD3 | Titlul manualului; Clasa; Anul Ediției/Primirii manualului |

Identificatori spre calcul (câmpuri calculate automat)

| Raport | Indicatori calculați |
| --- | --- |
| CM | Nr. maxim elevi prognozat; Total nr. max. elevi + nr. max. cadre didactice prognozat în instituție |
| CM2, CM3 | Nr. maxim elevi prognozat; Total nr. max. elevi + nr. max. cadre didactice prognozat în instituție; Rezerva (≤7%) OLSDÎ; TOTAL GENERAL MUNICIPIU/RAION/UTA |
| CM2D | Rezerva (≤7%) calculată de OLSDÎ; TOTAL GENERAL MUNICIPIU/ RAION/ UTA; |
| CM3D | Total manuale pe tip |
| EK2 | Total clase per limba studiată (preluat din SIME); Total elevi per limba studiată (preluat din SIME) |
| EK3 | Total per disciplină RO/RU |
| EMGP2, EMGP3 | Nr. manuale stocul de rezervă OLSDÎ; Rata utilizării manualelor (%) |
| EMD1 | Suma executată a plăților de înlocuire a manualelor deteriorate sau pierdute (lei) |
| ESIM1 | Suma preconizată a plăților de închiriere a manualelor; Suma executată a plăților de închiriere a manualelor (închiriate de către elevi); Suma totală subvenții acordate |
| ESIM2, ESIM3 | Numărul de manuale prezente în stocul de rezervă al OLSDÎ; Rata utilizării manualelor (%) |

Notă: Câmpurile preluate din SIME sunt populate automat prin integrare și nu pot fi modificate manual de utilizatori.

18. Ofertantul depune garanţia pentru ofertă conform cerințelor din anunțul de participare.

19. Ofertantul are obligaţia, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentaţia de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

20. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: maxim 23 săptămâni, de la data semnării contractului.

21. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

Depunerea şi deschiderea ofertelor

22. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât şi în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

23. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepţionată şi înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ţinând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem.

24. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază.

25. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Evaluarea şi compararea ofertelor

26. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanţe între informaţiile prezentate de către operatorul economic în DUAE şi cerinţele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă şi neconformă, şi se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

27. Operatorul economic a cărui informaţie prezentată în DUAE corespunde cerinţelor/condiţiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunţ/invitaţia de participare are obligaţia să prezinte la cerere şi fără întârziere documentele justificative.

28. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare şi de selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în Anunțul de participare și DUAE.

29. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în invitaţia/anunţul de participare, inclusiv în documentaţia de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic şi după caz, semnată şi ştampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, şi nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerinţelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepţie constituind doar corectarea greşelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

30. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

31. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

32. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

33. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informaţiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

34. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

35. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

36. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător este obligat de a completa şi prezenta declaraţia cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr.145/2020 cu privire la aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Atribuirea contractului

37. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică în cazul apariției circumstanțelor descrise în art.71 din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

38. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerinţele stipulate în art.68 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice.

39. Garanţia de bună execuţie a contractului, dacă părţile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

40. Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului.

41. La expirarea perioadei de aşteptare sau, după caz, după soluţionarea oricăror contestaţii, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenţia Achiziţii Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziţii publice, în conformitate cu termenii şi condiţiile indicate în documentaţia de atribuire.

42. Contractul-model este prezentat în Documentația standard (anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 15.09.2021).

43. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Extras de la Camera înregistrării de Stat | Copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4. | Garanția pentru ofertă - 1% | Scrisoare de garanție bancară sau transfer Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării al R. M. MF – TR Chişinău bugetul de stat c/f 1006601000107 Cont bancar 2264011001 IBAN: MD96TRPCAA518410A00436AA Banca: MF – Trezoreria de Stat Anexa nr. 9, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie, eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 7. | Specificații tehnice | Original, completat de participant în conformitate cu Formularul (Anexa nr. 22) Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Specificații preț | Original, completat de participant în conformitate cu Formularul (Anexa nr. 23) Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Garanția de bună execuție | 5% din valoarea contractului. Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Se va prezenta de către operatorul economic desemnat câștigător, după decizia de atribuire a contractului. | Obligatoriu |
| 10. | Capacitate profesională | Anexa nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 11. | Experiență similară | Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului Experiență în dezvoltarea, implementarea și mentenanța sistemelor informaționale cu o experiență în domeniu de minim 3 ani. Se vor descrie succint (Proiectul, Data implementării, Beneficiarul, Descriere succintă, Stiva tehnologică), minimum 3 proiecte similare. | Obligatoriu |
| 12. | DUAE | Original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:                           _______________ / Valentina OLARU

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5 și 6 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2].

Numărul procedurii de achiziție: _____________________________ din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea Serviciilor de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)".

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Servicii de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)" | Conform Caietului de sarcini |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4]

Numărul procedurii de achiziție: ________________________ din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea Serviciilor de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)".

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Suma fără TVA | Preţ unitar (cu TVA) | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Servicii de dezvoltare a modulului „Managementul manualelor școlare” în cadrul Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)" | 72212190-7 | serv | 1 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________