# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):    Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:_ http://soroca.org.md/jpg/PLANIFICATE/2022/5.pdf

Denumirea autorității contractante: Consiliul Raional Soroca

- IDNO: 1007601010699

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel  Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230/22088, 22098

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  crsoroca@gmail.com;

WWW.soroca.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(M.Tender)

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Administrație publică locală.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unita tea de măsură | Canti ta tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45200000-9 | Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale în perioada de primăvară, vară și toamnă a anul 2025 | buc | 1 | Conform caietului de sarcini | 3 141 769,73 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 3 141 769,73 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu e cazul

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pe un singur lot

Pentru mai multe loturi;

Pentru toate loturile;

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:  de la data înregistrării pînă la

31 decembrie 2025, conform contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 semnate electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă (anexa nr.9) | Anexa nr.9 - Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în cuantum de 2% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei (emisă de o bancă comercială), semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10) | Anexa nr.10, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare (anexa nr. 7) | Anexa nr.7, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind valabilitatea ofertei – 45 zile (anexa nr. 8) | Anexa nr.8, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12) | Anexa nr.12 (prezentarea copiei contractelor și a proceselor verbale de terminare a lucrărilor), semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13) | Anexa nr.13, semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) | Anexa nr.14, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15) | Anexa nr.15, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16) | Anexa nr.16, semnat electronic | Obligatoriu după caz |
| 12 | Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) | Anexa nr.17, semnat electronic | Obligatoriu după caz |
| 13 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) | Anexa nr.22, semnat electronic | Obligatoriu |
| 14 | Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 15 | Dovada înregistrării întreprinderii, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 16 | Certificatul de atestare tehnico-profesională în domeniu dat | Certificat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 17 | Perioada de garanţie | Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor va fi de un an, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 18 | Garanția de bună execuție 15% | (pentru cîștigător) Scrisoare de garanție de bună execuție - Anexa 9a în cuantum de 15% din suma totală a ofertei cu TVA (emisă de o bancă comercială). | Obligatoriu |
|  | - DECLARAŢIE - privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | (pentru cîștigător), semnat electronic. | Obligatoriu |
|  | NOTĂ: Cerințe din caietul de sarcini: - Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca : - Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 3 ani, dispunerea de contracte similare. - Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată . - informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia . - Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. - Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor, pînă la finalizarea lor. Toată tehnica necesară pentru lucrările contractate să fie în apropierea mun. Soroca, în scopul intervențiilor solicitate în regim urgent după necesitate. 2 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); - Recepționarea lucrărilor la terminarea lor conform CPD 02.37:2024. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz -  2% din valoarea ofertei fără TVA.

- Termenul de garanție a lucrărilor -  1 (unu) an de la data recepției la terminarea lucrărilor.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz - de 15% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz - nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): respectarea condițiilor solicitate din caietul de sarcini;

- Ofertele se prezintă în valuta: lei moldovenești, MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut cu respectarea condițiilor solicitate din documentația de atribuire;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] SIA RSAP

- pe: [data] SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (M.TENDER)  (SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”M.Tender)

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este cazul.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 31.12.2024.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:   conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu            (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:  nu

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca       __________________