____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Lingura

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Lingura

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenului de joaca pentru copii în s. Lingura, r. Cantemir

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 20m2 | 2,0000 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 20m2 | 2,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | TsH38C | Montarea elementelor pentru teren de joaca pentru copii (Complex de joaca Dizel, Pavilion mare, Carusel cu volan, Masa cu 5 scaune, Tabla pentru desen, Leagan rotund, Trambulina 150) | buc | 9,0000 |
| 4 | TsH91A | Montarea elementelor pentru teren de sport și fitness (beton 1,75m3)( Masa pentru tenis exterior,Aparat fitness 08, Aparat fitness 02, Aparat fitness 15, Aparat fitness 06, Aparat fitness 01, Aparat fitness 10, Aparat fitness 11, Aparat fitness 14, Aparat fitness 04) | buc | 10,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 5 |  | Complex de joaca Dizel | buc | 1,0000 |
| 6 |  | Pavilion mare | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Carusel cu volan | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Masa cu cinci scaune | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Tabla pentru desen | buc | 2,0000 |
| 10 |  | Leagan rotund | buc | 2,0000 |
| 11 |  | Trambulina 150 | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Masa de tenis exterior | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Aparat fitness 02 | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Aparat fitness 15 | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Aparat fitness 06 | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Aparat fitness 01 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Aparat fitness 10 | buc | 1,0000 |
| 18 |  | Aparat fitness 11 | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Aparat fitness 14 | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Aparat fitness 04 | buc | 1,0000 |