|  | Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova |  |
| --- | --- | --- |
|  | Inspectoratul General pentru Situații de Urgență General Inspectorate for Emergency Situations |  |

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 tel: +373 (22) 73-85-45, +373 (22) 73-85-16, fax: +373 (22) 73-85-01 e-mail: serv.prot.civila@mai.gov.md, dse@dse.md, pagina-web: www.dse.md,

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate,

de evaluare a impactului asupra mediului

și de elaborare a documentaţiei tehnice de proiect în vederea creării

Modulului de instruire în domeniul comunicațiilor,

din cadrul Centrului Republican de Instruire a IGSU

filiala din s. Răzeni, Republica Moldova,

în cadrul Proiectului ,,Îmbunătățirea capabilităților de comunicații bazate pe

Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), în zona transfrontalieră

Estul României – Republica Moldova”

CHIŞINĂU 2019

CUP RNS

| 1. | Cadru general ………………………………………………………….. | p. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Obiectul achiziției ………………………………………………………... | p. 3 |
| 3. | Date despre locația investiției ……………………………………………. | p. 5 |
| 4. | Cerințe față de studiul de fezabilitate ……………………………………. | p. 6 |
| 5. | Cerințe față de evaluarea impactului asupra mediului …………………… | p. 6 |
| 6. | Cerințe față de documentația tehnică de proiect a investiției…………….. | p. 7 |
| 7. | Cerințe față de operatorul economic ……………………………..………. | p. 8 |
| 8. | Perioada de implementare și livrabilele ...………………………………... | p. 8 |
| 9. | Aranjamentele de acceptanță …………………………….......................... | p. 9 |
| 10. | Modalitatea de plată …………………………..………………………….. | p. 9 |
| 11. | Contribuția beneficiarului …………………...…………………………… | p. 9 |
| 12. | Condiții speciale………...………………………………………………... | p. 10 |
| 13. | Anexa nr. 1 ……………………………………………………………….. | p. 11 |
| 14. | Anexa nr. 2 ……………………………………………………………….. | p. 14 |
| 15. | Anexa nr. 3 ……………………………………………………………….. | p. 15 |

- Cadru general:

Cooperarea transfrontalieră la hotarele externe reprezintă o prioritate de top pentru Uniunea Europeană (în continuare UE) în perioada 2014-2020. Pentru valorificarea cooperării transfrontaliere UE a elaborat Instrumentul European de Vecinătate (în continuare ENI – European Neighbourhood Instrument) pentru generarea valorii adăugate regiunilor aflate la frontiere în baza predecesorului său Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat.

În acest cadru, cooperarea transfrontalieră dintre România și Republica Moldova va consolida și va spori potențialul de dezvoltare al celor două state, în special prin aplicarea instrumentelor și principiilor noului Instrument european de vecinătate (ENI).

Obiectivul ENI este crearea unei zone de prosperitate împărtășită și bună vecinătate între statele membre ale UE și vecinii lor ". În acest scop, ENI are trei obiective strategice, inclusiv obiectivul (B): abordarea provocărilor comune în domeniul mediului, sănătății publice, siguranței și securității;

Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 va contribui la toate obiectivele strategice ale ENI, concentrându-și intervenția strategică asupra obiectivelor tematice, inclusiv 7. Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii, dezvoltarea de reţele şi sisteme de transport şi comunicaţii

Obiectivul general al Programului este de a „îmbunătăți dezvoltarea economică și crește calitatea vieții oamenilor din zona Programului prin investiții comune în educație, dezvoltare economică, cultură, infrastructură și sănătate și asigurarea siguranței și sănătății cetățenilor din ambele state”.

Prezentul caiet de sarcini urmărește achiziția de servicii care se încadrează în obiectivul tematic „7. Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicare” și prioritatea programului „3.1. Dezvoltarea infrastructurii tranfrontaliere de transport și de tehnologii informaționale și comunicații”. Rezultatul așteptat al priorității este „3.1.2. Rețele și obiective de tehnologii informaționale și comunicații îmbunătățite pentru susținerea conexiunilor transfrontaliere”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare Beneficiar) a aplicat la Program prin depunerea cererii de finanțare a proiectului transfrontalier cu denumirea „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica Moldova (Improving the ICT based communications capabilities in the North-East Romania - Republic of Moldova cross-border area) care a trecut de două etape de evaluare și a fost acceptat pe lista proiectelor propuse pentru finanțare.

- Obiectul achiziției

Scopul final al prezentei achiziții este de a obține în final întregul pachet de documente necesare pentru completarea cererii de finanțare depuse anterior de Beneficiar în cadrul Programului. În acest sens Beneficiarul demarează achiziţia de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a pachetului de documente pentru evaluarea impactului asupra mediului, precum și a documentaţiei tehnice de proiect în vederea creării Modulului de instruire în domeniul comunicațiilor, în cadrul Centrului Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, filiala din s. Răzeni, Republica Moldova.

Serviciile achiziționate vor fi livrate Beneficiarului în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene aplicabile Programului şi legislația/regulile Republicii Moldova. Activitatea principală prevăzută de proiectul ,,Îmbunătățirea capabilităților de comunicații bazate pe Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) în zona transfrontalieră Estul României – Republica Moldova” urmărește crearea Modulului de instruire, precum și dotarea acestuia cu echipamente specifice cu ulterioară operaționalizare.

Activităţile principale necesare de realizat în cadrul Proiectului menţionat supra se referă la:

- Renovarea și amenajarea unor spații (component de infrastructură) pentru crearea Modulului de instruire pentru comunicații în cadrul Centrului Republican de Instruire, filiala Răzeni, care va asigura creșterea capacităților operaționale ale Partenerului 1 și va spori disponibilitatea și eficiența sistemului de radiocomunicații, precum și calitatea comunicațiilor efectuate pentru dirijarea forțelor și mijloacelor, inclusiv și pe parcursul operațiunilor transfrontaliere comune de intervenție în cazul situațiilor de urgență;

- Identificarea și dezvoltarea continuă a instrumentelor bazate pe TIC, inclusiv în contextul cooperării transfrontaliere;

- Pregătirea continuă a personalului în sensul cunoașterii și aplicării eficiente a echipamentelor de comunicații, iar implicarea lectorilor din România va permite schimbul de bune practici și know-how în acest domeniu cu ulterioara elaborare a documentelor comune (acorduri, proceduri, programe de instruire) în vederea îmbunătățirii comunicării între structurile similare ale celor două state România și Republica Moldova;

- În componența de infrastructură se va regăsi și instalarea unui panou electric de informare pe care vor fi afișate mesaje de avertizare emise atât de Sistemul de avertizare timpurie al României ,,RO-ALERT”, cât și de alte sisteme operate de către IGSU-MD. Panoul informativ va fi instalat în localitatea Leușeni pe traseul Chișinău-Leușeni (M1), la o distanță de 7 km de la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița. Beneficiarul informațiilor și mesajelor de avertizare afișate pe panou va fi populația, care se deplasează din MD în RO și invers pe traseul Chișinău-Leușeni (M1).

La elaborarea documentației tehnice de proiect vor fi respectate legislația și normele de construcții ale Republicii Moldova, iar în lipsa unor prevederi specifice pentru anumite compartimente vor fi aplicate normele UE ce reglementează domeniul respectiv. Aceste prevederi specifice, precum și normele UE aferente lor vor fi identificate la etapa elaborării studiului de fezabilitate și vor fi incluse în acesta.

# Date despre locația investiției

| Întregul lot de servicii achiziționate de Beneficiar se referă la viitoarea investiție în vederea creării Modulului de instruire în domeniul comunicațiilor. Investițiile vor |
| --- |
| fi proiectate pentru a fi dezvoltate în cadrul Centrului Republican de Instruire, filiala Răzeni, care este o subdiviziune a Beneficiarului (în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.137 din 27.02.2019) și este amplasată pe adresa: Republica Moldova, raionul Ialoveni satul Răzeni. Drepturile asupra terenului sunt înregistrate după Beneficiar în Cadastrul Național cu numărul 2334314005. |  |
|  | Fig. 1 - Planul general cu amplasare estimată |

Investițiile proiectate vor trebui să se înscrie în limitele terenului menționat și să se încadreze în amplasamentul clădirii deja existente fără ca acestea să fie afectate în vreun fel. Investițiile proiectate, la fel, urmează să se înscrie în peisajul urbanistic și arhitectural al amplasamentului interior și exterior al locației.

| Panoul informativ va fi instalat în localitatea Leușeni pe traseul Chișinău-Leușeni (M1), la o distanță de 7 km de la punctul de trecere a frontierei Leușeni – Albița (fig. Nr.1) și va avea dimensiunile 2500x1500 mm, cu o construcție metalică de susținere. |
| --- |
| Amplasarea panoului va avea loc pe terenul gestionat de către Unitatea de Salvatori și Pompieri Leușeni (subdiviziune teritorială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență), care se află nemijlocit pe traseu (fig. Nr.3). |  |
|  | Fig. 2 - Planul general cu amplasare estimată |

Fig. 3 - Unitatea de Salvatori și Pompieri Leușeni

r. Hîncești satul Leușeni (planul general cu amplasare estimată)

4. Cerinţele faţă de Studiul de Fezabilitate

Studiul de fezabilitate va fi elaborat în conformitate cu legislația națională și cerințele Programului aplicabile proiectelor HARD, expuse în Ghidul Aplicantului (https://ro-md.net/proiecte-hard/ ). Structura și conținutul minim al studiului de fezabilitate sunt redate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. La elaborarea studiului de fezabilitate operatorul economic selectat va lua în considerație construcțiile și comunicațiile deja existente pe teritoriul viitoarei investiții care se află în posesia Beneficiarului.

Se recomandă ca Studiul de Fezabilitate să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) Informații generale despre proiect (descrierea investițiilor, date tehnice ale investițiilor - zonă și locație, statutul juridic al terenului / clădirii, studii de teren, principala caracteristică a construcțiilor propuse, programul de proiect);

b) Analiza opțiunilor, rezultatele și revizuirea independentă a calității (în conformitate cu articolul 43.2 (c) al ENI CBC IR);

c) Informații privind managementul de proiect (rezumat și metodologie);

d) Costurile estimate pentru investiție;

e) Analiza cost-beneficiu;

f) Principalii indicatori tehnici și economici, autorizațiile și acordurile (tipul de documentație cerut de diferitele legislații naționale), desene.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat în limbile română și engleză.

- Cerinţele faţă de evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului va fi realizată în conformitate cu legislația națională și redate în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Evaluarea impactului asupra mediului va fi bazată pe rezultatele studiului de fezabilitate. Pentru aceasta operatorul economic selectat va pregăti Cererea privind activitatea planificată, prevăzută de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (art. 8; Anexa 3), precum și întregul pachet de documente conexe care vor permite Beneficiarului depunerea lor la autoritatea competentă. Scopul final al prezentei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului este obținerea actelor permisive în domeniul mediului.

Cererea privind activitatea planificată, precum și întregul pachet de documente conexe vor fi elaborate în limbile română și engleză.

- Cerinţe faţă de documentaţia tehnică de proiect a investiției

Documentaţia de proiect elaborată în cadrul prezentului Caiet de sarcini trebuie să corespundă următoarelor exigenţe minime:

- să respecte în mod obligatoriu recomandările dezvoltate în cadrul Studiului de Fezabilitate;

- să conţină compartimentele şi etapele specificate în anexa nr.3;

- expertiza tehnică a clădirii

- construcţia acoperișului şarpant;

- construcţia pilonului de metal (h=15 m)

- camera tehnică (server)

- termoizolarea clădirii;

- reparația capitală a încăperilor, care constituie următoarele compartrimente:

Parter. Bloc administrativ, care trebuie să conțină:

Birouri – 14 săli (16 persoane),

Secretariat – 1 (1 persoană);

Încăpere pentru Server – 1 (sală tehnică);

Punct de control și trecere – 1 (1 persoană)

Cameră de odihnă – 1 persoană;

Grup sanitar – 2 încăperi;

Etajul 1. Bloc de studii, care trebuie să conțină:

Sala IT – 1 încăpere pentru 30-40 persoane;

Sala de ședințe -  1 încăpere pentru 70-100 persoane;

Săli de studii – 4 încăperi pentru 120 persoane;

Sală demonstrativă – 1 încăpere;

Grup sanitar – 2 încăperi;

Etajul 2. Spații pentru cazare, care trebuie să conțină:

Bibliotecă – 1 sală;

Cameră de odihnă – 18 încăperi pentru 72 persoane;

Grup sanitar – 2 încăperi;

Baie (duș) - 2 încăperi;

La proiectarea spațiilor vor fi luate în considerație:

- dotarea birourilor, sălilor de studii cu mobilier și tehnică de calcul IT;

- procurarea și instalarea unei cazangerii pe carburanți solizi;

- instalarea unui panou electric de informare pe care vor fi afișate mesaje de avertizare emise atât de Sistemul de avertizare timpurie al României ,,RO-ALERT”, cât și de alte sisteme operate de către IGSU-MD, care va fi instalat în localitatea Leușeni pe traseul Chișinău-Leușeni (M1), la o distanță de 7 km de la punctul de trecere a frontierei Leușeni –Albița.

La proiectarea spațiilor de acces pentru public vor fi luate în considerație și necesitățile persoanelor cu dezabilități.

La etapa selectării coloristicii interioare și exterioare operatorul economic selectat va consulta Beneficiarul în vederea identificării celor mai potrivite soluții.

7. Cerinţele faţă de Operatorul economic

Operatorii economici interesați de prezenta achiziție publică vor fi evaluați în baza criteriilor de calificare, ofertă financiară și experienței deținute în activități similare. Operatorii interesați de prezenta achiziție publică trebuie să prezinte dovezi ce confirmă corespunderea condițiilor expuse mai jos:

- reprezintă entitate juridică înregistrată, actele de înregistrare fiind valabile minim până la data de 01.03.2020;

- posedă licență/licențe de activitate în domeniul proiectării, precum și personal calificat;

- posedă experiență în domeniul serviciilor de consultanță de cel puțini 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă experiență în domeniul proiectării de cel puțini 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă experiență de realizare a sarcinilor cu complexitate similară cu prezentul caiet de sarcini de cel puțin 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă abilități excelente de analiză, raportare, scriere și comunicare, precum și personal calificat;

- posedă cunoștință și abilități de scriere în limbile română și engleză, precum și personal calificat;

- posedă experiență de lucru cu autorităţile publice locale sau centrale de cel puțin 3 ani;

- posedă cunoștințe teoretice și abilități practice de aplicare a legislației naționale  în domeniul lucrărilor de proiectare şi construcţie, precum și personal calificat;

- posedă capacități și abilități de realizare a tuturor studiilor în teren (studiul geotehnic sau expertiză tehnică după caz, ridicare topografică, etc.) necesare pentru prestarea serviciilor solicitate în prezentul Caiet de sarcini;

- disponibilitate de a oferi consultanţă Beneficiarului la serviciile solicitate în prezentul Caiet de sarcini și de a reprezenta Beneficiarul in relaţia cu autorităţile competente;

- disponibilitate de a depune toate eforturile în vederea efectuării studiilor și investigațiilor pe aspectele lucrărilor de pregătire, expertizare, proiectare si avizare în vederea atingerii scopului final;

- disponibilitate de a presta serviciile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini în volumul și la parametrii de calitate care să asigure realizarea obținerea scopului final al prezentei achiziții;

- disponibilitate de a întocmi toate actele necesare în vederea obținerii și de a obține toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare, în numele beneficiarului în conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, cheltuielile date fiind incluse în oferta depusă de ofertant.

- Dispune de înregistrarea la organul fiscal al Republicii Moldova și deține cont bancar în MDL, la una din băncile comerciale din Republica Moldova.

- Perioada de implementare și livrabilele

În cadrul realizării angajamentelor contractuale, expuse în prezentul Caiet de sarcini, ofertantul va elabora și livra Beneficiarului livrabilele expuse mai jos.

Perioada de implementare și cerințele specifice pentru livrabilele date sunt următoarele:

| Nr. | Livrabilele | Termen de elaborare și livrare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Studiul de fezabilitate cu toate anexele și actele suplimentare și/sau auxiliare. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limbile română și engleză (fiecare în 2 exemplare); - pe suport electronic CD-R, în versiune redactabilă pentru fiecare limbă, precum și în versiune scanată în formatul „.pdf” pentru fiecare limbă. | 30 decembrie 2019 |
| 2. | Cererea privind activitatea planificată, prevăzută de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (art. 8; Anexa 3), precum și întregul pachet de documente conexe. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limbile română și engleză (fiecare în 2 exemplare); - pe suport electronic CD-R, în versiune redactabilă pentru fiecare limbă, precum și în versiune scanată în formatul „.pdf” pentru fiecare limbă. | 15 ianuarie 2020 |
| 3. | Documentația tehnică de proiect care va conține documentele scrise și materiale grafice prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limba română în 4 exemplare; - pe suport electronic CD-R, în versiune scanată în formatul „.pdf”; - pentru compartimentul „Memoriu explicativ” și toate actele permisive vor fi prezentate traduceri în limba engleză atât pe suport de hârtie (în 2 exemplare), cât și pe suport electronic CD-R în versiunile redactabilă și scanată în formatul „.pdf”. | 10 februarie 2020 |

Notă: termenele indicate mai sus nu vor putea fi extinse printr-un contract adiţional sau altă formă.

- Aranjamentele de acceptanţă

Toate livrabilele aferente realizării angajamentelor contractuale prevăzute în prezentul Caiet de sarcini vor fi livrate Beneficiarului de operatorul economic selectat. Procesul de recepționare a livrabilelor va fi confirmat prin semnarea bilaterală a proceselor-verbale de primire/predare.

Beneficiarul poate solicita modificarea/actualizarea/ajustarea documentelor elaborate și livrate de operatorul economic selectat în vederea aducerii acestora la parametrii necesari.

Livrabilele recepționate vor fi considerate acceptate de către Beneficiar în momentul primirii de către operatorul economic selectat a notificării scrise semnate de un reprezentant împuternicit al Beneficiarului prin care se confirmă acceptanța serviciului/serviciilor acordate.

- Modalitatea de plată:

Beneficiarul va achita mijloacele financiare pentru serviciile acordate urmând procedura descrisă mai jos.

După recepționarea ultimei notificări din partea Beneficiarului despre acceptanța serviciilor acordate, operatorul economic selectat va prezenta factura fiscală spre achitare.

Beneficiarul va achita 100% din suma contractată în termen de 30 de zile din momentul recepționării facturii fiscale.

Plata va fi efectuată exclusiv în MDL pe un cont bancar la una din băncile comerciale din Republica Moldova.

- Contribuţia Beneficiarului

Beneficiarul va acorda suportul necesar operatorului economic selectat în limita posibilităților și competențelor.

Pentru familiarizarea cu locația unde vor fi dezvoltate viitoarele investiții, Beneficiarul va organiza și desfășura o ședință la fața locului cu toți ofertanții care vor exprima interes în acest sens. Această ședință va avea loc la data de 05 noiembrie 2019, ora 10:00, pe adresa: Republica Moldova, s. Răzeni raionul Ialoveni, Centrul Republican de Instruire a IGSU.

Ulterior, Beneficiarul va asigura operatorului economic selectat acces pe teritoriul unde vor fi dezvoltate viitoarele investiții și la acte și/sau informație ce au legătură cu realizarea angajamentelor contractuale prevăzute în prezentul caiet de sarcini, în baza solicitărilor prealabile. Pentru aceasta, Beneficiarul va desemna o persoană în calitate de punct de contact pentru întreaga durată a contractului.

- Condiții speciale

Reieșind din faptul că elaborarea Studiului de Fezabilitate are ca finalitate depunerea Cererii de finanţare către Comisia Europeană, conţinutul cadru al Studiului de Fezabilitate poate fi modificat / concretizat / actualizat de compania de consultanță în baza cerințelor finanțatorului și conform Ghidului de aplicare pentru Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Operatorul economic contractat trebuie să asigure consultanţă beneficiarului la faza de avizare şi acceptare a Studiului de Fezabilitate, precum şi a documentaţiei de proiect şi sa-l reprezinte în relaţia cu Autoritățile.

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

CONŢINUTUL CADRU AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Partea I 	Analiză

- Informaţii generale

1.1 	Informaţii generale privind Proiectul

1.2 	Informaţii generale privind entitatea responsabilă de implementare. Modul de cooperare cu alte instituţii ce au atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă. Prezentarea riscurilor la nivel de ţară şi celor comune, transfrontaliere.

1.3 	Denumirea infrastructurii / investiţiei

1.4	Proprietarul infrastructurii / investiţiei

1.5 	Beneficiarii infrastructurii / investiţiei

1.6 	Autor al studiului de fezabilitate

- Situația curentă și necesitatea pentru execuția infrastructurii / investiţiei

2.1 	Contextul (politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare)

2.2 	Analiza situației actuale și identificarea deficiențelor

2.3 	Justificarea nevoilor infrastructurii / investiţiei

- beneficiile preconizate de scurtă şi lungă durată;

- impact asupra operabilităţii Beneficiarului;

- impact asupra ameliorării situaţiilor de urgenţă

- Scenariile propuse pentru execuția infrastructurii (minim 2)

Fiecare scenariu va cuprinde următoarele secțiuni:

3.1 Caracteristicile site-ului / locaţiei:

- Descrierea site-ului / locației (locația terenului, suprafața, dimensiunile, proprietatea, caracteristici speciale, de exemplu, zonă protejată, monument istoric etc.)

- Accesele la infrastructură (existente sau potentiale)

- Existența:

- rețelele de utilități care necesită relocare / protecție, în măsura în care pot fi identificate

- monumente istorice / situri arhitecturale sau arheologice care pot ridica restricții specifice;

- infrastructura aparținând sistemului de apărare, ordinii publice sau securității naționale

- altele, similar

- Caracteristicile geofizice ale terenului (după caz), după studiul geotehnic elaborat în conformitate cu reglementările naționale, cuprinzând printre altele: zonarea seismică, datele privind natura solului fundației, datele geologice și geotehnice, zonele de risc bazate pe Datele oficiale, caracteristicile hidrologice rezultate din studiile existente

3.2 Descrierea tehnică, constructivă, funcțională, arhitecturală și tehnologică a infrastructurii, care cuprinde:

- caracteristicile tehnice și parametrii specifici infrastructurii

- soluția de execuție a infrastructurii, cu justificări

- echiparea și dotarea în funcție de funcționalitatea sa

- soluții pentru asigurarea utilităților necesare, dacă este cazul

  - Costurile estimative ale infrastructurii

- costurile totale estimate pentru executarea infrastructurii prin luarea în considerare a costurilor infrastructurilor similare sau a costurilor standard pentru infrastructura ce are caracteristici tehnice și parametri similari;

- costurile de funcționare estimate pentru ciclul de viață al infrastructurii / investiţiei.

  - Alte studii

După cum este cazul, de ex. analiza topografică, studiul geotehnic și / sau analiza stabilității solului, studiul hidrologic, studiul hidrogeologic, studiu privind posibila utilizare a sistemelor alternative eficiente pentru creșterea performanței energetice, studiu de trafic și / sau studiu de circulație, raport preliminar de diagnostic arheologic, studiu privind resursele culturale, alte studii de specialitate, în funcție de specificul infrastructurii

  - Durata de execuţie a infrastructurii (în luni)

3.6   Aspecte privind durabilitatea legate de infrastructură:

- impactul social și cultural, egalitatea de șanse;

- forța de muncă care urmează să fie angajată după executarea infrastructurii;

- impactul asupra mediului, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, dacă este cazul;

- impact asupra mediului natural și antropic;

- încadrarea obiectivului în politicile generale, sectoriale sau regionale

  - Analiza financiară

Afișarea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulativ, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, sustenabilitatea financiară

  - Analiza economică

Afișarea indicatorilor de performanță: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficiență

3.9  Analiza riscurilor și măsuri de prevenire / atenuare a riscurilor

- Cel mai bun scenariu recomandat

  - Comparație tehnică, economică, financiară, sustenabilitate și riscuri între scenarii / opțiuni

  - Selecția și justificarea celui mai bun scenariu recomandat

  - Descrierea celui mai bun scenariu recomandat care cuprinde:

A) proprietatea asupra terenului

B) utilitățile necesare funcționarii infrastructurii

C) soluția tehnică care descrie, după caz, tehnologia, construcția, indicatorii tehnici și funcționali, indicatorii economici, lucrările principale

D) instalare, testare

  - Privire de ansamblu asupra indicatorilor tehnici și economici legați de infrastructură

A) indicatori maximali, de ex. Costul total al infrastructurii etc.

B) indicatori minimali de ex. Indicatori de performanță în conformitate cu standardele, reglementările tehnice etc.

C) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / de funcționare în funcție de specificul infrastructurii

D) Durata estimată de execuție a infrastructurii (în luni)

  - Conformitatea cu reglementările specifice referitoare la funcția așteptată

  - Acorduri, consimțăminte, autorizații

Necesar pentru executarea / operarea infrastructurii

A) legate de terenuri și / sau clădiri, inclusiv documente care să ateste dreptul de proprietate sau alt tip de drepturi și înregistrarea în registrele publice

B) legate de infrastructură

C) autorizația de construire

D) alte acorduri, autorizații, autorizații necesare pentru ca infrastructura să fie pe deplin funcțională în conformitate cu legislația națională în vigoare

- Implimentarea Infrastructurii

  - Entitatea responsabilă pentru executarea infrastructurii

  - Strategia de implementare

Inclusiv: durata execuției (în luni), programul de implementare și resursele necesare

  - Strategia de exploatare și întreținere a infrastructurii (etape, metode, resurse necesare)

- Concluzii şi Recomandări

- Perioada de valabilitate a prezentului studiu

PARTEA II 	DESENE

Proiectele vor fi prezentate la scări relevante pentru caracteristicile infrastructurii:

- Planul de zonă

- Planul locaţiei

Arătarea limitelor și accesului la terenul / clădirea în care urmează să fie executată infrastructura, rețelele de utilități din apropiere, zonele protejate stabilite de legislația națională în terenul / clădirea respectivă

- PLANURI GENERALE, VOLUMETRICE, SCHEME FUNCTIONALE, ALTE PLANURI SPECIFICE CA POTRIVIT

Data								Proiectant *

................................					 .................. ............

(Numele, funcția și semnătura persoanei autorizate)

* Studiul de fezabilitate va oferi ca pagină finală lista cu semnături prin care dezvoltatorul își asumă datele și soluțiile propuse. Acesta va conține cel puțin următoarele informații: nr ... / data contractului, numele și prenumele persoanei responsabile pentru proiect, semnăturile și ștampila.

Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

Conţinutul – cadru al Studiului de Impact asupra Mediului

- Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu:

- apă, aer, sol şi subsol;

- flora, fauna;

- zone / arii protejate inclusiv patrimoniu cultural;

- factor uman;

- situaţia actuală / scenariul propus

- Planul de management al deşeurilor pentru perioada construcţiei şi pentru perioada de exploatare a infrastructurilor (pentru fiecare categorie de deşeu):

- deşeuri menajere (inclusiv reciclabile);

- deşeuri din construcţii şi demolări;

- deşeuri periculoase şi nepericuloase;

- alte tipuri de deşeuri.

- Planul de măsuri / acţiuni în caz de incident / accident ecologic (pentru perioada construcţiei);

- Memoriu tehnic de prezentare pentru dezbateri publice / sau ACM (dacă vor fi solicitate);

- Reprezentarea în cadrul dezbaterilor;

- Obţinerea Acordului de Mediu (indiferent de încadrarea proiectului – cu sau fără SIM)

Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

Compartimentele şi etapele de realizare a documentaţiei de proiect

| N/n | Denumirea compartimentelor |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Ridicarea topografică |
| 2. | Expertiza tehnică a clădirii |
| 3. | Schița de proiect: 4.1. Plan de situație sc. 1:1000, 1:5000. 4.2. Plan general sc. 1:500 4.3. Planurile cladirilor sc. 1:100 4.4. Fațade clădirilor cs. 1:100 4.5. Memoriu explicativ cu indicile de bază (capacitatea, capacitatea de trecere, volumul construcției, suprafața utilă, suprafața de calcul etc.) |
| 4. | Certificat de urbanism |
| 5. | Obţinerea condiţii tehnice necesare pentru lucrările de prioectare |
| 6. | Conţinutul documentaţiei de proiect (compartimente): 5.1. Proiect de organizare 5.2. Plan general 5.3. Arhitectura 5.4. Rezistenţa 5.5. Amenajarea teritoriului 5.6. Sistemul de apeduct interior şi exterior 5.7. Sistemul de canalizare interior şi exterior 5.8. Energia termică 5.9. Sistemul de energie electrică interior şi exterior 5.10. Sistemul de încălzire și ventilare 5.11. Sistem de gazificare 5.12. Sistemul de automatizare 5.13. Telefonie, internet și semnalizare 5.14. Sistem de supraveghere video 5.15. Sistem de alarmă antiincendiu 5.16. Graficul de execuţie a lucrărilor şi etape de finanțare |
| 7. | Avizarea şi coordonarea proiectului de execuţie |
| 8. | Devizul de cheltuieli ( formularele 3, 5, 7, 9, 21) în format electronic |
| 9. | Verificarea şi expertizarea proiectului de execuţie şi devizului de cheltuieli |
| 10. | Autorizare de construire |

# Footnotes

1 Așa cum prevede legislația națională sau, în cazul în care astfel de dispoziții nu există, validitatea nu trebuie să depășească mai mult de 24 de luni.

# Text boxes

Centrului Republican de Instruire a IGSU, filiala Răzeni RM,

r. Ialoveni s. Răzeni

longitudine: 46.76      latitudine: 28.91

traseul Chișinău-Leușeni (M1)

Vama Leușeni

Unitatea de Salvatori și Pompieri Leușeni

r. Hîncești satul Leușeni

longitudine: 46.84

latitudine: 28.20

Amplasarea panoului electronic de informare