CAPITOLUL3

## PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INTEGRAT

## PLANUL DE OBIECTIVE STRATEGI

# Sectorul alimentare cu apă şi canalizare

# Obiectiv 1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației Raionului Leova prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Cadru naţional

- Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru perioada 2014-2020

- Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015

- Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova

- Strategia națională de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

| # | Obiective | Acţiuni | Termenul limită | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Implementarea planului de monitorizare a implementării strategiei, persoanele responsabile de monitorizare și formularele-tip care vor fi utilizate pentru monitorizare | 2014 | Consiliul raional |
|  |  | Pregătirea proiectelor investiționale |  |  |
| 2 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Pregătirea Studiului de fezabilitate pentru clusterul B (inclusiv pentru orășelul Iargara) | 2014 | APL II cu suportul Proiectului MSPL finanțat de GIZ |
| 2 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Pregătirea Studiului de fezabilitate pentru clusterul C (rural) | 2015 | APL II |
| 3 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Colectarea și menținerea datelor cu privire la toate sursele de apă potențiale pentru alimentarea cu apă a localităților din clusterul D | 2014 | APL II |
| 4 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Elaborarea conceptului studiului opțiunilor posibile pentru alimentarea cu apă a localităților din clusterul D | 2016 | APL II |
| 5 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Colectarea și menținerea datelor privind situația AAC în toate localitățile din raionul Leova și asigurarea accesului publicului la datele respective | Anual | APL II în co-operare cu APL I, Centrul Național de Sănătate Publică |
| 7 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Definirea contribuțiilor proprii și pregătirea planului de capacitate investițională | 2015 | APL II |
| 8 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Identificarea opțiunilor de finanțare potențiale și familiarizarea cu suportul acordat și cu procedurile de solicitare | 2015-2017 | APL II |
| 9 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Depunerea cererii la instituțiile de finanțare identificate | 2015-2018 | APL II |
|  |  | Acțiunile care nu necesită investiții |  |  |
| 10 |  | Organizarea întrunirilor cu APL 1 pentru promovarea cooperării intercomunitare | 2014 | APL I, APL II cu suportul Proiectului MSPL finanțat de GIZ |
| 11 | Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației referitor la necesitatea consumului de apă de calitate. | Sporirea gradului de sensibilizare a populației privind importanța AAC adecvate pentru sănătate și pentru dezvoltarea economică, etc. | Anual | APL II, ONG-uri, APL I |
| 12 | Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației referitor la necesitatea consumului de apă de calitate. | Sporirea gradului de sensibilizare a populației privind investițiile capitale, costurile de exploatare și tarifele în transparență deplină | Anual | APL II, ONG-uri, APL I |
| 13 | Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației referitor la necesitatea consumului de apă de calitate. | Sporirea gradului de sensibilizare a populației privind influența obiceiurilor de consum individual asupra eficienței sistemelor AAC | Anual | APL II, ONG-uri, APL I |
| 14 | Creșterea nivelului de conștientizare a populației referitor la influența apei uzate asupra mediului înconjurător. | Sporirea gradului de sensibilizare a populației privind influența apelor uzate asupra mediului | Annual, din 2016 | APL II, ONG-uri, APL I |
| 15 | Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației referitor la necesitatea consumului de apă de calitate. | Organizarea unui concurs pentru elevii din școli privind importanța consumului de apă sigură | Anual | APL II, ONG-uri, APL I |
| 16 | Creșterea nivelului de conștientizare a populației referitor la influența apei uzate asupra mediului înconjurător. | Organizarea unui concurs pentru elevii din școli privind importanța protecției mediului, inclusiv a colectării și tratării apelor uzate | Anual, din 2016 | APL II, ONG-uri APL I |
| 17 | Creșterea nivelului de conștientizare a populației referitor la influența apei uzate asupra mediului înconjurător. | Pregătirea de către ONG-uri a foilor volante/broșurilor privind conștientizarea importanței protecției mediului, inclusiv a colectării și tratării apelor uzate | Anual | APL II, ONG-uri, APL I |
| 18 | Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației referitor la necesitatea consumului de apă de calitate. | Pregătirea de către ONG-uri a foilor volante/broșurilor axate pe conștientizarea consumului de apă sigură și distribuirea acestora în rândurile populației | Anual, din 2016 | APL II, ONG-uri, APL I |
| 19 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Pregătirea planului de dezvoltare instituțională a operatorului regional pentru zona de deservire extinsă, cu monitorizarea și actualizarea acestuia | 2015 | Operatorul regional |
| 20 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Actualizarea periodică a zonei de deservire a Întreprinderii Apa Canal Leova | anual | Operatorul regional, APL II |
| 21 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Depistarea pierderilor pentru rețeaua de apă existentă | 2017 | Operatorul regional, APL I |
| 22 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Îmbunătățirea contorizării prin instalarea contoarelor la intrarea în clădirile cu multe apartamente | 2016 | Operatorul regional, APL I |
| 23 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Înlocuirea contoarelor de apă cu contoare de precizie mai înaltă | 2018 | Operatorul regional, APL I |
| 24 | Consolidarea și dezvoltarea capacităților operatorului regional S.A. Apa Canal Leova | Optimizarea presiunii în rețea | 2019 |  |
|  |  | Intervenții rapide |  |  |
| 25 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Analiza necesităților de investiții urgente și pregătirea planului penru intervențiile rapide | Până în martie 2015 | APL II în cooperare cu APL I |
| 26 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Îmbunătățirea sistemului de facturare | 2018 | Operatorul regional, APL I |
|  |  | Investiții |  |  |
| 27 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția rețelelor interne în orășelul Iargara | 2015 | APL I în cooperare cu APL II |
| 28 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția rețelelor interne în alte localități din clusterele A și B | 2016-2017 | APL I în cooperare cu APL II |
| 29 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția rețelelor interne în alte localități din clusterul C | 2018-2019 | APL I în cooperare cu APL II |
| 30 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția rețelelor interne în alte localități din clusterul D | Din 2019 | APL I în cooperare cu APL II |
| 31 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția conductelor regionale | 2014-2019 | APL II în cooperare cu APL I |
| 32 | Asigurarea a 85% din populația Raionului Leova cu servicii de alimentare cu apă potabilă pînă în anul 2020. | Construcția sistemului de alimentare cu apă individual (inclusiv tratarea apei din sondele arteziene) | 2016-2020 | APL I în cooperare cu APL II |