|  | Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova Inspectoratul General pentru Situații de Urgență |  |
| --- | --- | --- |

MD-2028, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 69 tel: +373 (22) 73-85-45, +373 (22) 73-85-16, fax: +373 (22) 73-85-01 e-mail: serv.prot.civila@mai.gov.md, dse@dse.md, pagina-web: www.dse.md,

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate,

de evaluare a impactului asupra mediului şi de elaborare a documentaţiei tehnice de proiect în vederea construcţiei Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă „NORD”

CUPRNS

| 1. | Cadru general …………………………………………………………….. | p. 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Obiectul achiziției ………………………………………………………... | p. 4 |
| 3. | Date despre locația investiției ……………………………………………. | p. 4 |
| 4. | Descrierea generală a investiției …………………………………………. | p. 5 |
| 5. | Cerințe față de studiul de fezabilitate ……………………………………. | p. 6 |
| 6. | Cerințe față de evaluarea impactului asupra mediului …………………… | p. 6 |
| 7. | Cerințe față de documentația tehnică de proiect a investiției ……………. | p. 6 |
| 8. | Cerințe față de operatorul economic ……………………………………... | p. 7 |
| 9. | Perioada de implementare și livrabilele …………………………….......... | p. 8 |
| 10. | Aranjamentele de acceptanță …………………………………………….. | p. 9 |
| 11. | Modalitatea de plată ……………………………………………………… | p. 9 |
| 12. | Contribuția beneficiarului ………………………………………………... | p. 9 |
| 13. | Anexa nr. 1 ……………………………………………………………….. | p. 10 |
| 14. | Anexa nr. 2 ……………………………………………………………….. | p. 14 |
| 15. | Anexa nr. 3 ……………………………………………………………….. | p. 23 |

- Cadru general

Cooperarea transfrontalieră la hotarele externe reprezintă o prioritate de top pentru Uniunea Europeană (în continuare UE) în perioada 2014-2020. Pentru valorificarea cooperării transfrontaliere UE a elaborat Instrumentul European de Vecinătate (în continuare ENI – European Neighbourhood Instrument) pentru generarea valorii adăugate regiunilor aflate la frontiere în baza predecesorului său  Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat.

Cooperarea transfrontalieră în cadrul ENI tinde să creeze „o zonă de prosperitate împărtășită și buna vecinătate între Statele Membre UE și vecinii săi”. În acest scop ENI are trei obiective strategice:

(A) Să promoveze dezvoltarea economică și socială în regiunile de pe ambele părți ale frontierelor comune;

(B) Să abordeze provocările comune în probleme de mediu, sănătate publică, siguranță și securitate;

(C) Să promoveze condiții și modalități mai bune pentru asigurarea mobilității persoanelor, bunurilor și capitalului.

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 (în continuare Programul) contribuie la atingerea obiectivului general al ENI de a „progresa spre o zonă de prosperitate împărtășită și buna vecinătate între Statele Membre UE și vecinii săi”. Obiectivul general al Programului este de a „îmbunătăți dezvoltarea economică și crește calitatea vieții oamenilor din zona Programului prin investiții comune în educație, dezvoltare economică, cultură, infrastructură și sănătate și asigurarea siguranței și sănătății cetățenilor din ambele state”.

Prezentul caiet de sarcini urmărește achiziția de servicii care se încadrează în obiectivul tematic „7. Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea rețelelor și sistemelor de transport și comunicare” și prioritatea programului „3.1. Dezvoltarea infrastructurii tranfrontaliere de transport și de tehnologii informaționale și comunicații”. Rezultatul așteptat al priorității este „3.1.2. Rețele și obiective de tehnologii informaționale și comunicații îmbunătățite pentru susținerea conexiunilor transfrontaliere”.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare Beneficiar) a aplicat la Program prin depunerea cererii de finanțare a proiectului transfrontalier cu denumirea „Răspunsul comun efectiv pentru situații de urgență transfrontaliere” („Effective joint response in cross-border emergency situations”) care a trecut de două etape de evaluare și a fost acceptat pe lista proiectelor propuse pentru finanțare. Pentru ca proiectul menționat să fie aprobat pentru finanțare din partea UE Beneficiarul urmează să depună un pachet de documente suplimentare descrise mai jos.

- Obiectul achiziției

Scopul final al prezentei achiziții este de a obține în final întregul pachet de documente necesare pentru completarea cererii de finanțare depuse anterior de Beneficiar în cadrul Programului. În acest sens Beneficiarul demarează achiziţia de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a pachetului de documente pentru evaluarea impactului asupra mediului, precum și a documentaţiei tehnice de proiect în vederea construcţiei Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă „NORD”. Serviciile achiziționate vor fi livrate Beneficiarului în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene aplicabile Programului şi legislația și regulile Republicii Moldova. Activitatea principală prevăzută de proiectul transfrontalier „Răspunsul comun efectiv pentru situații de urgență transfrontaliere” urmărește construcția Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă „NORD”, dotarea acestuia cu echipamente specifice cu ulterioară operaționalizare.

La elaborarea documentației tehnice de proiect Dispeceratul pentru Situaţii de Urgenţă „NORD” vor fi respectate legislația și normele de construcții ale Republicii Moldova, iar în lipsa unor prevederi specifice pentru anumite compartimente vor fi aplicate normele UE ce reglementează domeniul respectiv. Aceste prevederi specifice, precum și normele UE aferente lor vor fi identificate la etapa elaborării studiului de fezabilitate și vor fi incluse în acesta.

- Date despre locaţia investiţiei

| Întregul lot de servicii achiziționate de Beneficiar se referă la viitoarea investiție în vederea construcției Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă „NORD”. Investițiile vor |  |
| --- | --- |
| fi proiectate pentru a fi dezvoltate pe teritoriul Direcției regionale căutare-salvare nr. 2 care este o subdiviziune a Beneficiarului în conformitate cu Prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 137 din 27.02.2019, care este amplasată pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Moscovei 1. Drepturile asupra terenului sunt înregistrate după Beneficiar în Cadastrul Național cu numărul 0300304786 din 16.09.2013 în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 468 din 26.06.2012 și Deciziei |  |
|  | Fig. 1 - Planul general cu amplasare estimată |

Consiliului Municipal Bălți numărul 6/53 din 27.06.2013. Investițiile proiectate vor trebui să se înscrie în limitele terenului menționat și să se încadreze în amplasamentul clădirilor deja existente fără ca acestea să fie afectate în vreun fel. Investițiile proiectate, la fel, urmează să se înscrie în peisajul urbanistic și arhitectural al amplasamentului interior și exterior al locației.

- Descrierea generală a investiţiei

Construcția și instalațiile aferente vor fi proiectate pentru a permite realizarea și menținerea pe întreaga durată de exploatare a lor a cerințelor esențiale de calitate ale clădirii: rezistența mecanică și stabilitatea; securitatea la incendiu; igienă, sănătate și protecția mediului; siguranță în exploatare; protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; termoizolare și eficiență energetică.

Dispeceratul pentru Situaţii de Urgenţă „NORD” va reprezenta o clădire (sau un complex de clădiri după caz) cu dimensiuni aproximative de 16 m x 18 m x 2 nivele. Parterul va fi compartimentat astfel, încât să găzduiască spații tehnologice adecvate pentru echipamente de tehnologii informaționale și comunicații (în continuare IT și C), precum și garaje pentru autospeciale de intervenție. Etajul va fi compartimentat în conformitate cu cerințele operaționale necesare pentru încăpere pentru dispeceri (dimensionată pentru 15 locuri de muncă), sală de ședințe (dimensionată pentru 20 locuri de muncă), încăperi auxiliare precum bucătărie, grupuri sanitare (separate pe sexe), oficii, spații de depozitare care vor asigura funcționarea în regim neîntrerupt de 24/24 de ore.

Structura de rezistență a clădirii Dispeceratului pentru Situaţii de Urgenţă „NORD” va fi executată din carcasă de beton armat, iar pereții exteriori vor avea o grosime de 25-35 cm și vor fi termo și hidroizolate cu materiale adecvate. Compartimentarea internă va fi proiectată din structură metalică ușoară și plăci de ghips antifoc pe ambele fețe, izolate pe interior cu vată minerală. În toate încăperile, cu excepția spațiilor umede, garaje și casele scărilor vor fi montate pardoseli supraînălțate care vor permite trasarea tuturor comunicațiilor (cabluri, conducte etc.) cu asigurarea ulterioară a accesului ușor. Toate încăperile cu excepția garajelor, vor avea tavan suspendat casetat din plăci pe structură de carcasă metalică. La fel, toate încăperile vor fi dotate cu sisteme de căldură, ventilare și condiționare a aerului cu acționare locală.

Clădirea va fi proiectată pentru a corespunde categoriei 1 de asigurare cu energie electrică în conformitate cu standardele naționale și va fi alimentată de surse externe și două surse interne (UPS și generator). Întregul sistem electric de alimentare cu energie va fi complet automatizat pentru asigurarea algoritmilor de acționare fără implicarea persoanelor în cazul căderii oricăreia din surse.

Toate componentele sistemului IT și C vor fi proiectate pentru a fi interconectate prin rețeaua locală care va avea acces la Internet. Rețeaua locală va oferi viteza de transfer de cel puțin 1 Gb/s, iar cablurile de date utilizate în acest scop vor corespunde minim categoriei 7 UTP.

Toate cablurile vor avea execuție antifoc. Cablurile de date/voce vor fi separate de cele de alimentare cu energie electrică pentru a evita interferențe în conformitate cu recomandările producătorilor.

- Cerinţe faţă de studiul de fezabilitate

Studiul de fezabilitate va fi elaborat în conformitate cu legislația națională și cerințele Programului aplicabile proiectelor HARD, expuse în Ghidul Aplicantului (https://ro-md.net/proiecte-hard/). Structura și conținutul minim al studiului de fezabilitate sunt redate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

La elaborarea studiului de fezabilitate operatorul economic selectat va lua în considerație construcțiile și comunicațiile deja existente pe teritoriul viitoarei investiții care se află în posesia Beneficiarului.

Studiul de fezabilitate va fi elaborat în limbile română și engleză.

- Cerinţe faţă de evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului va fi realizată în conformitate cu legislația națională și cerințele Programului aplicabile proiectelor HARD, expuse în Ghidul Aplicantului (https://ro-md.net/proiecte-hard/) și redate în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini.

Evaluarea impactului asupra mediului va fi bazată pe rezultatele studiului de fezabilitate. Pentru aceasta operatorul economic selectat va pregăti Cererea privind activitatea planificată, prevăzută de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (art. 8; Anexa 3), precum și întregul pachet de documente conexe care vor permite Beneficiarului depunerea lor la autoritatea competentă. Scopul final al prezentei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului este obținerea actelor permisive în domeniul mediului.

Cererea privind activitatea planificată, precum și întregul pachet de documente conexe vor fi elaborate în limbile română și engleză.

- Cerinţe faţă de documentaţia tehnică de proiect a investiţiei

Documentația tehnică de proiect va fi realizată în conformitate cu legislația națională (și cea a UE în cazul în care nu există prevederi în legislația națională) și va fi bazată pe soluția prioritară identificată în cadrul studiului de fezabilitate. Documentația tehnică de proiect va corespunde compartimentelor și etapelor specificate în anexa nr. 3 la prezentul caiet de sarcini.

La proiectarea spațiilor de acces pentru public vor fi luate în considerație și necesitățile persoanelor cu dezabilități.

La etapa selectării coloristicii interioare și exterioare operatorul economic selectat va consulta Beneficiarul în vederea identificării celor mai potrivite soluții.

- Cerinţe faţă de operatorul economic

Operatorii economici interesați de prezenta achiziție publică vor fi evaluați în baza criteriilor de calificare, ofertă financiară și experienței deținute în activități similare. Operatorii interesați de prezenta achiziție publică trebuie să prezinte dovezi ce confirmă corespunderea condițiilor expuse mai jos:

- reprezintă entitate juridică înregistrată, actele de înregistrare fiind valabile minim până la data de 01.03.2020;

- posedă licență/licențe de activitate în domeniul proiectării, precum și personal calificat;

- posedă experiență în domeniul serviciilor de consultanță de cel puțini 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă experiență în domeniul proiectării de cel puțini 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă experiență de realizare a sarcinilor cu complexitate similară cu prezentul caiet de sarcini de cel puțin 3 ani, precum și personal calificat;

- posedă abilități excelente de analiză, raportare, scriere și comunicare, precum și personal calificat;

- posedă cunoștință și abilități de scriere în limbile română și engleză, precum și personal calificat;

- posedă experiență de lucru cu autorităţile publice locale sau centrale de cel puțin 3 ani;

- posedă cunoștințe teoretice și abilități practice de aplicare a legislației naționale  în domeniul lucrărilor de proiectare şi construcţie, precum și personal calificat;

- posedă capacități și abilități de realizare a tuturor studiilor în teren (studiul geotehnic sau expertiză tehnică după caz, ridicare topografică, etc.) necesare pentru prestarea serviciilor solicitate în prezentul Caiet de sarcini;

- disponibilitate de a oferi consultanţă Beneficiarului la serviciile solicitate în prezentul Caiet de sarcini și de a reprezenta Beneficiarul in relaţia cu autorităţile competente;

- disponibilitate de a depune toate eforturile în vederea efectuării studiilor și investigațiilor pe aspectele lucrărilor de pregătire, expertizare, proiectare si avizare în vederea atingerii scopului final;

- disponibilitate de a presta serviciile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini în volumul și la parametrii de calitate care să asigure realizarea obținerea scopului final al prezentei achiziții;

- disponibilitate de a întocmi toate actele necesare în vederea obținerii și de a obține toate avizele, acordurile, autorizațiile necesare, în numele beneficiarului în conformitate cu prevederile Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, cheltuielile date fiind incluse în oferta depusă de ofertant.

- Înregistrat la Organul fiscal al R. Moldova și deținerea unui cont bancar în lei. MD, în una din instituția bancară din R. Moldova

- Perioada de implementare și livrabilele

În cadrul realizării angajamentelor contractuale, expuse în prezentul Caiet de sarcini, ofertantul va elabora și livra Beneficiarului livrabilele expuse mai jos. Perioada de implementare și cerințele specifice pentru livrabilele date sunt următoarele:

| Nr. | Livrabilele | Termen de elaborare și livrare |
| --- | --- | --- |
| 1. | Studiul de fezabilitate cu toate anexele și actele suplimentare și/sau auxiliare. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limbile română și engleză (fiecare în 2 exemplare); - pe suport electronic CD-R, în versiune redactabilă pentru fiecare limbă, precum și în versiune scanată în formatul „.pdf” pentru fiecare limbă. | 30 decembrie 2019 |
| 2. | Cererea privind activitatea planificată, prevăzută de Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului (art. 8; Anexa 3), precum și întregul pachet de documente conexe. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limbile română și engleză (fiecare în 2 exemplare); - pe suport electronic CD-R, în versiune redactabilă pentru fiecare limbă, precum și în versiune scanată în formatul „.pdf” pentru fiecare limbă. | 15 ianuarie 2020 |
| 3. | Documentația tehnică de proiect care va conține documentele scrise și materiale grafice prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport de hârtie în original, semnate și ștampilate, în limba română în 4 exemplare; - pe suport electronic CD-R, în versiune redactabilă (devizele în formatul „.KOS”) și versiune scanată în formatul „.pdf”; - pentru compartimentul „Memoriu explicativ” și toate actele permisive vor fi prezentate traduceri în limba engleză atât pe suport de hârtie (în 2 exemplare), cât și pe suport electronic CD-R în versiunile redactabilă și scanată în formatul „.pdf”. | 10 februarie 2020 |

- Aranjamentele de acceptanţă

Toate livrabilele aferente realizării angajamentelor contractuale prevăzute în prezentul Caiet de sarcini vor fi livrate Beneficiarului de operatorul economic selectat. Procesul de recepționare a livrabilelor va fi confirmat prin semnarea bilaterală a proceselor-verbale de primire/predare.

Beneficiarul poate solicita modificarea/actualizarea/ajustarea documentelor elaborate și livrate de operatorul economic selectat în vederea aducerii acestora la parametrii necesari.

Livrabilele recepționate vor fi considerate acceptate de către Beneficiar în momentul primirii de către operatorul economic selectat a notificării scrise semnate de un reprezentant împuternicit al Beneficiarului prin care se confirmă acceptanța serviciului/serviciilor acordate.

- Modalitatea de plată

Beneficiarul va achita mijloacele financiare pentru serviciile acordate urmând procedura descrisă mai jos.

După recepționarea ultimei notificări din partea Beneficiarului despre acceptanța serviciilor acordate, operatorul economic selectat va prezenta factura fiscală spre achitare.

Beneficiarul va achita 100% din suma contractată în termen de 30 de zile din momentul recepționării facturii fiscale.

Plata va fi efectuată în lei.MD pe un cont Bancar înregistrat în R. Moldova.

- Contribuţia beneficiarului

Beneficiarul va acorda suportul necesar operatorului economic selectat în limita posibilităților și competențelor.

Pentru familiarizarea cu locația unde vor fi dezvoltate viitoarele investiții, Beneficiarul va organiza și desfășura o ședința la fața locului cu toți ofertanții care vor exprima interes în acest sens. Această ședință va avea loc la data de 01.11.2019, ora 10:00, pe adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Moscovei 1.

Ulterior, Beneficiarul va asigura operatorului economic selectat acces pe teritoriul unde vor fi dezvoltate viitoarele investiții și la acte și/sau informație ce au legătură cu realizarea angajamentelor contractuale prevăzute în prezentul caiet de sarcini, în baza solicitărilor prealabile. Pentru aceasta, Beneficiarul va desemna o persoană în calitate de punct de contact pentru întreaga durată a contractului.