- CAIET DE SARCINI

- SERVICII DE PROIECTARE

- I. DATE GENERALE

- Denumirea obiectului: Decolmatare albiei râului Ciulucul Mare de la lacul din s. Verejeni, r-nul Telenești, până la lacul de acumulare din s. Belicenii Vechi, r-nul Sîngerei.

- Amplasarea obiectului:

    - Tronsonul de rîu traversează localitățile Verejeni, Bănești r-nul Telenești și localitățile Prepelița, Mihailovca, Copăceni, Grigorăuca, Sîngerei și Belicenii Vechi r-nul Sîngerei.

    - Lungimea totală a tronsonului: 38,0 km, de la lacul de acumulare din s. Verejeni, r-nul Telenești, până la lacul de acumulare din s. Belicenii Vechi, r-nul Sîngerei

- II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTĂRII

- Restabilirea capacității de scurgere a râului;

- Reducerea riscului de inundații și eroziuni;

- Amenajarea albiei și fâșiei de protecție a râului;

- III. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTĂRII

- 1. Studierea situației existente

- obținerea avizelor și coordonărilor

- ridicarea topografică;

- batimetrie (la necesitate);

- evaluarea gradului de colmatare și determinarea volumelor de aluviuni;

- analiza hidrologică și calculul debitelor la Q1%, Q5%, Q10%.

- 2. Elaborarea soluțiilor tehnice

- metode și tehnologii de decolmatare;

- reprofilarea albiei și amenajarea secțiunilor;

- amplasarea depozitelor temporare și a zonelor de valorificare a materialului excavat;

- 3. Documentația de proiect va cuprinde

- Memoriu explicativ;

- Plan de situație pe segmente;

- Profil longitudinal și profiluri transversale;

- Detalii de execuție pentru lucrările de decolmatare;

- Plan de organizare a șantierului;

- Devize conform normativelor;

- Caiet de sarcini. Lista cu cantități de lucrări.

- Alte documente relevantă

- IV. CERINȚE TEHNICE ȘI NORMATIVE

Proiectarea se va executa în conformitate cu legislația și normativele în vigoare, inclusiv:

- NCM D.01.01-97

- NCM D.01.03 – 2007

- CP D.01.04-2007

- CUC nr. 434/2023

- alte acte normative relevante

- V. LIVRABILE

- Studiu topografic;

- Studiu geotehnic;

- Studiu hidrologic;

- Proiectul de execuție;

- Devize;

- Caiet de sarcini pentru licitație;

- VI. TERMENI ȘI CONDIȚII

- Termen de elaborare: 10 luni de la semnarea contractului.

- Predarea documentației: în format tipărit (4 ex.) și electronic (DWG, PDF, Excel, Word).

- Împărțire proiectului de execuție pe segmente:

  - Segmentul 1: 7,5 km – de la lacul de acumulare s. Verejeni până la hotarul cu r-nul Sîngerei (localități: Verejeni, Bănești) conform schiței.

  - Segmentul 2: 18,0 km – de la hotarul r-nului Telenești până la traseul R6 Orhei–Bălți (intrare în or. Sîngerei) (localități: Prepelița, Mihailovca, Copăceni, Grigorăuca) conform schiței.

  - Segmentul 3: 13,3 km – de la traseul R6 Orhei–Bălți până la lacul de acumulare s. Belicenii Vechi (localități: Sîngerei, Belicenii Vechi) conform schiței.

Conducătorul grupului de lucru:     Nicu BELIETI______________________