DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări Obiectul achiziţiei: lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 Cod CPV: 45233142-6 Autoritatea Contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I  INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## SECȚIUNEA 1. DISPOZIȚII GENERALE

### Scopul procedurii de achiziție

  - Autoritatea contractantă, emite Documentația de atribuire în vederea achiziționării serviciilor de proiectare și de lucrări, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA) și în caietul de sarcini.

  - Numărul și tipul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări sînt specificate în punctul 1.3 din FDA.

  - Obiectul contractului de servicii de proiectare sau de lucrări şi codul CPVsînt specificate în punctele 1.2 și 1.5 din FDA.

  - Obiectul achiziției specificat în punctul 1.2. din FDA se consideră indivizibil, iar contractul se încheie pentru un obiectiv aparte.

  - Detaliile privind materialele grafice și părțile scrise, prin care sânt determinate soluții urbanistice, de sistematizare spațială, arhitecturale, constructive, tehnologice și alte soluții tehnice, precum și rezultatele calculelor și argumentării a soluțiilor adoptate sânt prezentate în caietul de sarcini.

  - Detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice şi alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.

### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări sânt:

### libera  concurenţă;

### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

### transparenţa;

### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

### protecția mediului;

### respectarea ordinii de drept;

### confidenţialitatea;

### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

### Sursa de finanţare

  - În punctul 1.6 din FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.

  - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

### Legislația aplicabilă

  - Atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de proiectare și de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:

- Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

- Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

  - La depunerea ofertelor, operatorul economic după caz, va achita o taxă.  Modul de achitare a taxelor precum şi cuantumul acesteia sânt stabilite de Guvern.

  - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei

  - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

  - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în punctul 1.11 din FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

### Vizitarea  amplasamentului

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie sau obiectul supus proiectării.

  - Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării sau obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

### Secţiunile Documentelor de atribuire

  - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului 9 din Instrucțiuni Pentru Ofertanți (în continuare IPO).

Capitolul I. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO)

Capitolul II. Fişa de date a achiziţiei (FDA)

Capitolul III. Formulare pentru depunerea ofertei

Capitolul IV. Caiet de sarcini. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Capitolul V. Contract-model.

### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

  - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

  - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

### Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Autoritățile contractante şi participanţii la procedura de achiziție vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.

  - În conformitate cu prevederile punctului 10.1 din IPO, în cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile descrise în punctul 10.4 din IPO,va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

  - În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului:

### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise în punctul 10.3 din IPO; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

## SECȚIUNEA 2. CRITERII DE CALIFICARE

### Criterii generale

  - Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritățile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziție publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici.

  - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

  - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

- standarde de asigurare a calității;

- standarde de protecție a mediului.

### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

  - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție  publică de lucrări.

  - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

  - Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă .

  - Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile punctului 13 din IPO, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări în nume propriu şi, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, proprii filialei.

  - Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări şi de a încheia contractul respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.

  - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

  - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

- a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;

- se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice;

- este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile descrise în punctul 12.7 din IPO, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

  - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor descrise la punctele 12.6 și 12.7 din IPO în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPO orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

  - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul 12.7 din IPO, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

  - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul 12.7 din IPO  sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele 1.6 și 12.7 din IPO, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

  - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele 12.6 și 12.7 din IPOcare atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

### Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte  dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a executa documentație de proiect și realiza lucrări, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

### Capacitatea economică şi financiară

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului:

    - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît suma stabilită în punctul 3 din FDA;

    - lichiditate generală (active circulante/datorii curente) conform punctului 3 din FDA;

    - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, conform punctului 3 din FDA.

  - Ofertantul va prezenta informații/documente privind capacitatea economico și/sau financiară:

  - informaţiilor cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform punctului 3 din  FDA.

  - raportul finaciar din anul precedent, avizat şi înregistrat de organele competente, şi/sau rapoartele anuale, şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.

  - Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

### Capacitate tehnică și/sau profesională

  - Ofertantul va prezenta documente care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract:

  - o listă a lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoţită de certificări (recomandări) de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit, ei vor prezenta și formularul F3.9;

  - informaţii privind deţinerea de laboratoare proprii autorizate şi acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton şi a altor materiale şi elemente de construcţie care necesită încercări, incluse în ofertă;

  - informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de şantier, atestați conform legislaţiei în vigoare (confirmat prin certificat de atestare profesională) şi cu o  experienţă similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, ei vor prezenta și formularul F3.12;

  - o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

  - dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări;

  - o declaraţie referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, ei vor prezenta și formularul F3.11;

  - informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. În cazul în care subcontractanții vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului, ei vor prezenta și formularul F3.7și formularul F3.13;

  - avizul pozitiv al Inspecției de Stat în Construcții;

  - manualul calităţii  privind sistemul propriu de conducere şi asigurare a calităţii.

  - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă, ei vor prezenta și formularul F3.14.

### Criterii de experienţă în cazul achiziției de lucrări

  - Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului:

  - executarea în ultimii 5 ani cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

- sau

  - valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract.

### Standarde de asigurare a calităţii.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

### Standarde de protecție a mediului.

  - Operatorul economic va prezenta documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);

b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

### Calificarea candidaților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

  - În ceea ce priveste criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

  - În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Pentru calificarea operatorilor economici asociați, partenerul responsabil (liderul asociaților) urmează să întrunească cel puțin 40 % din cerințele de calificare privind cifra medie de afaceri și experiența similară.

  - Liderul asociației va executa cel puţin 40% din valoarea viitorului contract de achiziții publice de lucrări.

## SECȚIUNEA 3. PREGĂTIREA OFERTELOR

### Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele formulare:

- Formularul ofertei (F3.1);

- Scrisoare de garanția bancară (F3.2) în original;

- Oferta tehnică conform caietului de sarcini;

- Orice alt document cerut în punctul 3 din FDA;

- Documentul unic de achiziții european (DUAE).

  - Toate documentele menţionate în punctul 20.1 din IPO vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.

  - Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

a) Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

b) Oferta  financiară - ofertantul va elabora oferta financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de lucrări. Formularul ofertei F3.1 va fi însoţit de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

  - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

- Oferte alternative

  - Ofertantul are dreptul de a depune, suplimentar fată de oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, dacă astfel este prevăzut în punctul 4.1 din FDA. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.

  - Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de  a depune şi oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor şi exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.

  - Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va  exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la  fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.

  - Ofertele alternative care nu respectă prevederile punctului 20.2. din IPO nu vor fi luate în considerare.

- Perioada de valabilitate a ofertei

  - Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe o perioada indicată în punctul 4.8 din FDA.

  - Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.

  - În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.

  - Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

  - Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.

- Perioadade executare

  - Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de executare a lucrărilor pentru obiectul indicat în punctul 1.2 din FDA, reieşind din procesul de executare, în conformitate cu normativele în construcţii.

  - Perioada maximă de executare a lucrărilor este indicată în punctul 4.5 din FDA.

- Perioada de garanție

  - Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în punctul 1.2 din FDAeste indicată în secțiunea 3 din FDA.

  - Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în secțiunea 3 din FDA se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

- Oferta tehnică

  - Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop oferta tehnică va conține:

- graficul de executare a lucrării;

- documentația de deviz (formularele 3, 5, 7 corespunzător CPL.01.01-2012), conform Formularului de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

- Oferta financiară

  - Oferta financiară include formularul 3.1 din Secţiunea 3 și formularul deviz – ofertă (inclusiv formularele de deviz 3 și 5).

  - Ofertantul trebuie să prezinte formularul F3.1 din Secţiunea 3 care reprezintă elementul principal al ofertei financiare. În cazul în care există discrepanță între formularul F3.1 și formularele 3, 5, 7, oferta se va respinge ca fiind neconformă.

### Garanţia pentru ofertă

  - Ofertantul depune garanția pentru ofertă.  Cuantumul garanției pentru ofertă este prevăzut în punctul 4.3 din FDA. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei (punctul 4.8 din FDA), în caz contrar oferta se va respinge.

  - Garanția pentru ofertă se exprimă în lei şi poate fi prezentată în formele prevăzute în punctul 4.2 din FDA.

  - Ofertele care nu sînt însoţite de dovada constituirii garanţiei pentru ofertă sau garanția pentru ofertă este perfectată cu abateri de la formularul F 3.2, vor fi respinse.

  - Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia pentru ofertă în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- îşi retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a  acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare nu prezintă garanţia de bună executare în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;

- oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

- nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

  - Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică şi constituirii garanţiei de bună executare.

  - Garanţia pentru ofertă, prezentată de ofertanţii ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind cîştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului.

### Valuta ofertei

28.1 Preţurile indicate în documentația de deviz (Formularul 3, 5, 7,) solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care punctul 4.9 din FDAprevede altfel.

- Formatul ofertei

  - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

## SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA ȘI DESCHIDEREA OFERTELOR

### Depunerea ofertelor

  - Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată şi înregistrată în  SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice.

  - Operatorul economic va asigura, că la depunerea ofertei se va atașa: DUAE,garanția pentru ofertă și oferta financiară.

  - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA RSAP, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

  - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### 31. Termenul limita de depunere a ofertelor

  - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.  Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul 9 din IPO, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

### Oferte întîrziate

  - SIA RSAP nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

  - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în punctul 5.2 din FDA, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

- Oferta comună

  - Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă.

  - Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd formularul F3.14 din capitolul 3.

- Interdicția de a depune mai multe oferte

  - Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.

  - Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

  - Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor punctelor 34.1 și 34.2 din IPOva fi respinsă.

### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

  - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

### Deschiderea ofertelor

  - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în punctul 5.2 din FDA.

  - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## SECȚIUNEA 5. EVALUAREA ȘI COMPARAREA OFERTELOR

### Confidenţialitate

  - Posesorul SIA RSAP va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți până la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel, va fi preântîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

### Examinarea documentelor care însoțesc oferta

  - Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se va efectua în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, parte componentă a documentației de licitație, prin care menționează că:

- este eligibil să participe la procedura de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

- îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

  - Declarațiile pe proprie răspundere (DUAE) a operatorilor economici se vor verifica după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate SIA RSAP, cu accesare a unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

  - În cazul în care există discrepanțe între informațiile prezentate în DUAE de către operatorul economic și cele prevăzute în invitația/anunțul de participare de către autoritatea contractantă, se oferta se va respinge și se va examina DUAE următorului ofertant.

  - Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare, are obligația să prezente la cerere și fără întârziere documentele justificative.

  - În cazul în care documentele furnizate de către operatorul economic nu corespund cerințelor/condițiilor confirmate prin DUAE, autoritatea contractantă va respinge oferta, fiind stabilită ca ofertă neconformă.

  - Orice ofertant care îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat și este admis la etapa de evaluare a ofertelor conform criteriului de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului indicat în punctul 7.1. din FDA.

### Examinarea ofertelor

  - Ofertele vor fi examinate de către Grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

  - Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sânt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

  - În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini și de a solicita în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizari pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

  - Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

- oferta nu respectă cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

- ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

- ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul ofertei tehnice şi/sau al ofertei financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;

  - explicațiile solicitate nu sânt concludente şi/sau nu sânt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

  - Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare sau aceasta nu este completată, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.

### Clarificarea ofertelor

  - Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

  - Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător:

- Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către grupul de lucru.

  - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

  - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în maxim trei zile de la data expedierii acesteia.

### Determinarea conformităţii ofertelor

  - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

  - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa serviciilor specificate în contract;

- nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;

- nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor.

  - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

### Neconformităţi, erori şi omiteri

  - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

  - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă.

### Evaluarea ofertelor

  - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează de către Grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

  - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, prin SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

### Descalificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Operatorii economici incluși în Lista de interdicţie a operatorilor economici întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice, reprezintă temei pentru descalificare.

  - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de  sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

  - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

  - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

  - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

## SECȚIUNEA 6.ADJUDECAREA CONTRACTULUI

### Criteriul de adjudecare

  - Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

  - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în punctul 7.1 din FDA precum şi a altor condiţii şi cerinţe din documentația de atribuire.

### Înştiinţarea de adjudecare

  - Autoritatea contractantă prin SIA RSAP va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice a stabilit oferta cîştigătoare.

  - În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată cîştigătoare comunicarea va preciza:

- fiecărui ofertant respins – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei sale;

- pentru fiecare ofertă respinsă – motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespund cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini.

  - În cazul ofertantului cîştigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată cîştigătoare şi că acesta urmează să încheie contractul prin SIA RSAP.

- Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

  - Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective şi numai în următoarele circumstanţe:

    - nu există cel puțin trei ofertanți, care au întrunit condițiile de calificare stabilite;

    - valoarea tuturor ofertelor este mai mică cu cel puțin 15% decât valoarea estimată a lucrărilor, calculată conform prevederilor legii privind achizițiile publice nr. 131/2015;

    - au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerințele stabilite;

- conțin, în propunerea financiară, prețuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate temeinic;

- conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sânt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- au o valoare ce depășesc pragul prevăzut de lege pentru procedura de achiziție publică desfășurată.

    - s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărârea definitivă a instanței judecătorești;

    - ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice şi/sau financiare;

    - existența unor abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legislative se înțelege faptul că:

- nu au fost respectate principiile sau regulile privind transparența şi comunicarea, reglementate de legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; sau

- pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice.

    - ofertanții clasați pe locul unu și doi refuză încheierea contractului.

  - Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante fată de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă.

  - În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

### Garanţia de bună execuţie

  - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de punctul 7.2 din FDA.

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### Semnarea contractului

  - La expirarea perioadei de așteptare, dar nu mai devreme de 6 zile din data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, autoritatea contractantă va completa și genera în cadrul SIA RSAP contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

  - În cazul efectuării plăților de către autoritatea contractantă prin sistemul trezorerial, contractul va putea fi semnat și transmis prin intermediul SIA RSAP operatorului economic câștigător spre semnare, după confirmarea disponibilității resurselor bugetare.

  - Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

  - Ofertantul până la semnarea prin SIA RSAP a contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garanţia de bună executare. Cuantumul garanţiei de bună executare este prevăzut în punctul 7.2 din FDA și se stabilește procentual din valoarea contractului de lucrări adjudecat.

  - Forma de constituire a garanţia de bună executare este prevăzută în punctul 7.3 din FDA.

  - Refuzul ofertantului câştigător de a depune Garanţia de bună executare sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

  - Operatorul economic, în termen de pînă la  5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

  - Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

# CAPITOLUL II. FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 |  |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1578731898229 Tipul procedurii de achiziție: Licitațe deschisă |  |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | lucrări |  |
| 1.5. | Codul CPV: | 45233142-6 |  |
| 1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Programul de dezvoltare a infrastructurii drumurilor cu suportul Instituțiilor Financiare Internaționale |  |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Ministerul Economiei și Infrastructurii Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” |  |
| 1.8. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz): | Nu se aplică |  |
| 1.9. | Denumirea investitorului, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.10. | Beneficiarul serviciilor de proiectare/lucrări, IDNO: | Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” 1003600023559 |  |
| 1.11. | Limba de comunicare: | Limba română |  |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | nu se aplică |  |
| 1.14. | Tipul contractului: | de antrepriză |  |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: | nu se aplică |  |

## Lista serviciilorși specificațiile tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1. | 45233142-6 | Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 | bucată | 1 | Conform caietului de sarcini |

- Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. | Denumirea documentului/cerințelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta financiară | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. Devizul de cheltuieli formele 3,5,7 semnate electronic (operatorul economic cîșttigător la semnarea contractului va prezenta devizul de cheltuieli în original semnat și ștampilat olografic) | Da |
| 2 | Garanția pentru ofertă | Formularul F3.2 Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei, sau transfer direct la contul de gestiune al autorității contractante | Da |
| 3 | DUAE | Semnat de către operatorul economic | Da |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor | Formularul F3.3 | Da |
| 5 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere conform Formularului F3.5 | Da |
| 6 | Declarație privind conduit etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | Declarațiepe proprie răspundere conform Formularul F3.6 | Da |
| 7 | Formular informativ despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularul F3.7 | Da |
| 8 | Declarație privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Formularul F 3.8 | Da |
| 9 | Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. | Declarație privind experiența similară conform Formularul F3.9 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) | Da |
| 10 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Formularul F 3.10 Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) | Da |
| 11 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Formularul F3.11 Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor, instalaţiilor şi/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului | Da |
| 12 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractuluiconform | Formularul F 3.12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzatoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia) | Da |
| 13 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Formularul F 3.13 | Da |
| 14 | Informație privind asocierea | Formularul F 3.14 | Da |
| 15 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică | Formularul F 3.15 | Da |

## Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: - Beneficiar: MF-TR Chisinau-bugetul de stat I.S. Administraţia de Stat a Drumurilor Codul IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA Codul fiscal: 1003600023559 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat Destinatia plății: “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. ____ din _______” |  |  |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | _______ [ediția aplicabilă] |  |  |
| 4.5. | Termenul de executare : | Decembrie 2022 |  |  |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: | drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 |  |  |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | în termen de pînă la 30 zile după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului |  |  |
| 4.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 45 zile |  |  |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |
| 5.1 | Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este: |  |  |  |
|  |  | SIA RSAP |  |  |
| 5.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |
| 5.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |  |  |
| 6.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Pe lista întreagă |  |  |
| 6.3. | Factorii de evaluare vor fi următorii: | Nu se aplică |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| 7.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de avaluare: Prețul cel mai mic |  |  |
| 7.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% din valoarea contractului adjudecat cu termenul de valabilitate pe întreaga perioadă de garanție a lucrărilor, care constituie 1 (unu) an din data recepției la terminarea lucrărilor |  |  |
| 7.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | - Garanția de buna executare (emisă de o bancă comercială) conform formularului F5.2 din secţiunea a 5-a – Formularul de contract sau - Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: - Beneficiarul plăţii: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat MF-TR Chisinau-bugetul de stat IBAN: MD29TRPCCC518430D00891AA TREZMD2X, cu nota “Garanția de bună executare” sau “Pentru garanţia de bună executare la licitaţia publică nr. ______ din ___________”sau - Prin reţinerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. |  |  |
| 7.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |  |  |
| 7.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile calendaristice |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________

| # CAPITOLUL III. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Prezentul capitol conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. - Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezentul capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. |  |  |
| Formular | Denumirea |  |
| F3.1 | Formularul Ofertă |  |
| F3.2 | Scrisoare de garanție bancară |  |
| F3.3 | Grafic de executare a lucrărilor |  |
| F3.4 | Grafic de executare a documentației de proiect |  |
| F3.5 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 |  |
| F3.6 | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere |  |
| F3.7 | Formularul informativ despre ofertant |  |
| F3.8 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari |  |
| F3.9 | Declarație privind experiența similară |  |
| F3.10 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate |  |
| F3.11 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului |  |
| F3.12 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului |  |
| F3.13 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia |  |
| F3.14 | Informație privind asocierea |  |
| F3.15 | Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică |  |

FORMULARULF3.1

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

- Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

(denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________

(durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

_______________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.2

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului _____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________, avînd sediul         (denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ______________________________________________________ să plătim

(denumirea autorităţii contractante)

suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca

(suma în litere şi în cifre)

acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună executare;

- Oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, ofertantul _______________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documentele de licitaţie înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă pănă la data de ___________________________

Parafată de Banca____________________________________înziua____luna_____anul______

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

_____________________________________________________________________________

(denumirea serviciilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | N |
| 1. | Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești etc |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Faza 2 Schiță de proiect __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz): __________________ __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Faza 4 : __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.5

- DECLARAŢIE

- de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____________ reprezentant împuternicit al _______________ (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura ____________________ (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică avînd ca obiect _________________ (denumirea lucrării), codul CPV ___________________, la data de  ________________ (zi/luna/an), organizată de ______________ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei  __________________________

FORMULARUL F3.6

- DECLARAŢIE

- privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: ________________

Numărul procedurii: __________________

Către: __________________

Subsemnatul, ________________ reprezentant împuternicit al _____________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

- În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă.

- Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

- În legătură cu procedura respectivă de achiziție şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un  fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante.

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele __________________________________________________________

2. Codul fiscal ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central _______________________________________________________

4. Telefon ___________________________________________________________________

Fax _________________________________________________________________________

E-mail ______________________________________________________________________

5. Certificatul de înregistrare_____________________________________________________

(numărul, data înregistrării)

___________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:_____________________________________________

_____________________________________________________________________

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.  Autorizație (certificat)_________________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

____________________________________________________________________________

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:______________________________

___________________________________________________________________________

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: ____________________________________________________

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Media anuală: |  |  |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.8

## DECLARAŢIE

## privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei __________________________

FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul      	      dolari SUA

a) iniţială

(la data semnării contractului )    _____________________  	______________________

b) finală

(la data  finalizării contractului) ______________________	______________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:____________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată ________________________________________________________________

- efectiv realizată ____________________________________________________________

- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul __________________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte __________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei şi sigiliu: __________________________

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATEÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţ contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.11

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.12

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Arhitect șef |  |  |  |  |
|  | Inginer șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: _____________________________

Nume: ________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.14

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_______________________________________________________________________________

(denumirea)

(forma de licitaţie____________________________________________________)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, telefax  a oficiilor partenerilor (părţi contractante):

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

- _________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _________________________________________

3.2. Locul şi data înregistrării asociaţiei____________________________________________

3.3. Activităţi economice ce se vor realiza în comun __________________________________

_____________________________________________________________________________

3.4. Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.5. Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

3.6. Condiţii de administrare a asociaţiei____________________________________________

3.7. Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate _____________________________________________________________________________

3.8. Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării ______________

_____________________________________________________________________________

3.9. Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei___________________________________________________________

3.10.Alte cauze________________________________________________________________

Data completării _____________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

Semnat Asociatul Secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: __________________________

FORMULARUL F3.15

Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Nr.________ din ____________________

A V I Z

Ca urmare a solicitării ___________________________________ (denumirea solicitantului), nr.____  din _____________ privind participarea la licitaţia publică organizată pentru executarea obiectivului de investiţie _______________________________________________________ (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menţionat,  comunicăm următoarele:

| Nr. d/o | Informaţii rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică | Da | #### Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Cu privire la lucrările generale şi similare executate şi în curs de executare din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului: - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parţiale sau totale ale lucrărilor; - cazuri în care neconformităţile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundaţie, a fundaţiilor şi a structurii de rezistenţă; - cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor; - cazuri de respingeri sau amînări de recepţii preliminare; …………………………………………………. …………………………………………………. |  |  |

Şeful  Agenția pentru Supraveghere Tehnică_________________

NOTE:

1.Vor fi menţionate lucrările în cauza şi vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepţii preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitaţie.

2.Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conţine descrieri sintetice pentru informarea cît mai obiectivă a comisiei de licitaţie.

3.Pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecţie teritorială a raionului în care ofertantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea  în ultimii 3 ani.

## CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

### Caiet de sarcini

Obiectul: Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Memoriul explicativ al proiectului de execuție ”Reabilitarea drumului M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 6-15” redenumit conform HG nr. 1468 din 30.12.2016 în M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina este prezentat într-un fișier PDF anexat la procedură.

### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000

Autoritatea contractantă:  Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor” MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea si modernizarea drumului М2 Drumul de centura al mun. Chisinau sector 3, km 96 - km 105

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km | 10 |
|  |  | Pichetarea axei | km | 10 |
|  |  | LUCRARI PREGATITOARE |  |  |
|  |  | 1. Desfacerea parapetilor metalic |  |  |
| - 1 | DF10A | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor | m | 877,00 |
| - 2 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 63,70 |
| - 3 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 63,70 |
| - 4 |  | Inclusiv rambursare 50% |  |  |
|  |  | 2. Desfacerea parapetilor din cablu |  |  |
| - 5 | DF10B | Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu | m | 2 393,00 |
| - 6 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 127,20 |
| - 7 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 127,20 |
| - 8 |  | Inclusiv rambursare 50% |  |  |
|  |  | 3. Deplantarea stilpilor |  |  |
| - 9 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru dirijarea circulatie rutiera | buc | 119,00 |
| - 10 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 26,20 |
| - 11 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 26,20 |
| - 12 |  | Inclusiv rambursare 50% |  |  |
|  |  | 4. Demontarea indicator rutiere |  |  |
| - 13 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc | 42,00 |
| - 14 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc | 42,00 |
| - 15 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 40,00 |
| - 16 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 40,00 |
| - 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,50 |
|  |  | 5. Desfacerea bordurilor |  |  |
| - 18 | DG04B | Desfacerea de borduri de beton, asezate pe beton | m | 495,00 |
| - 19 |  | Inclusiv rambursare 50% |  |  |
| - 20 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, executate in imbracaminti carosabile | m3 | 17,30 |
| - 21 | DG01A | Desfacerea fundatii din piatra | m2 | 49,50 |
| - 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, moluz si descarcare in auto . | 100 m3 | 0,38 |
| - 23 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 85,00 |
| - 24 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,38 |
|  |  | 6. Decaparea imbracaminte din beton ciment |  |  |
| - 25 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 75 820,00 |
| - 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 9 174,22 |
| - 27 | DI109A | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton ciment, h-22 cm | m3 | 16 680,00 |
| - 28 | DI118A | Decaparea mecanizata a imbracamintei din amestic de pamint cu ciment, h-17 cm | m3 | 12 889,00 |
| - 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0,8 | 100 m3 | 166,80 |
| - 30 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 36 696,00 |
| - 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 166,80 |
| - 32 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 166,80 |
| - 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K=0,8 | 100 m3 | 128,89 |
| - 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 30 222,40 |
|  |  | 7. Decaparea santului din beton |  |  |
| - 35 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 13,61 |
| - 36 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 2 732,00 |
| - 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,61 |
| - 38 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 13,61 |
|  |  | 8. Doborirea arborilor si arbustilor |  |  |
| - 39 | TsG05G | Doborirea manuala a arborilor de rasinoase si foioase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avind diametrul de 30 cm | buc | 963,00 |
| - 40 | TsG10C | Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm | ha | 11,00 |
| - 41 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | hc | 11,00 |
| - 42 | TsG21A | Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate | hc | 11,00 |
| - 43 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 300,00 |
| - 44 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 300,00 |
| - 45 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 11,00 |
|  |  | 9. Amenajarea si descarcarea drum de acces temporal PC 91+00 - PC 93+22 si santier de constructie PC 89+77 - PC 91+00 (la stinga). L-233 m |  |  |
| - 46 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,70 |
| - 47 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 547,10 |
| - 48 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 7,70 |
| - 49 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 26,70 |
| - 50 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 6,80 |
| - 51 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 26,70 |
| - 52 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 300,00 |
| - 53 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 60,00 |
| - 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| - 55 | TsI51A1 | Transportarea (piatra sparta din decapare) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 73,20 |
| - 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica moloz si descarcare in autovehicule | 100 m3 | 2,45 |
| - 57 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 490,00 |
| - 58 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,45 |
| - 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,30 |
| - 60 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 462,30 |
| - 61 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,30 |
| - 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,75 |
| - 63 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 17,30 |
|  |  | 10. Amenajarea si descarcarea santier de constructie PC 98+82 - PC 102+40. (la dreapta). L-358 m. B-8 m |  |  |
| - 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 35,70 |
| - 65 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 7 068,60 |
| - 66 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 28,50 |
| - 67 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 11,00 |
| - 68 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 28,64 |
| - 69 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 573,00 |
| - 70 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 114,60 |
| - 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,146 |
| - 72 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 139,80 |
| - 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica moloz si descarcare in autovehicule | 100 m3 | 4,58 |
| - 74 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 916,00 |
| - 75 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 40,28 |
| - 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 40,28 |
|  |  | 11. Curatirea suprafata in lung drumurilor de la moloz PC 103+50 - PC 104+00, (la stinga). |  |  |
| - 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, moloz si descarcare in autovehicule | 100 m3 | 2,50 |
| - 78 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 450,00 |
| - 79 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,50 |
| - 80 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,50 |
| - 81 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 11,00 |
| - 82 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 7,50 |
|  |  | 12. Amenajarea si descarcarea santier de constructie PC 107+74 - PC 108+60. (la dreapta). L-86 m. |  |  |
| - 83 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,50 |
| - 84 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 8,60 |
| - 85 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 172,00 |
| - 86 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 34,40 |
| - 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica moloz si descarcare in autovehicule | 100 m3 | 0,344 |
| - 88 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 42,00 |
| - 89 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica moloz si descarcare auto | 100 m3 | 1,38 |
| - 90 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 276,00 |
| - 91 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,38 |
|  |  | 13. Amenajarea drum de acces temporal PC 144+79 - PC 146+59. (la stinga). L-136 m |  |  |
| - 92 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,90 |
| - 93 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,90 |
| - 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 15,60 |
| - 95 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 135,60 |
| - 96 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 18,50 |
| - 97 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 8,90 |
| - 98 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 3,70 |
| - 99 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 8,90 |
|  |  | 14. Descarcarea drum de acces temporal PC 144+79 - PC 146+59. (la stinga). L-136 m |  |  |
| - 100 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 256,00 |
| - 101 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 51,20 |
| - 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, moloz si, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 0,512 |
| - 103 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 62,50 |
| - 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, moloz si, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 2,06 |
| - 105 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 412,00 |
| - 106 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,06 |
| - 107 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,06 |
|  |  | 15. Amenajarea si descarcarea drum de acces temporal si santier de constructie №1 la PC 145+10 - PC 146+63 (la dreapta) |  |  |
| - 108 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,40 |
| - 109 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 3,40 |
| - 110 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 3,40 |
| - 111 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 10,40 |
| - 112 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 10,40 |
| - 113 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 208,00 |
| - 114 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 41,60 |
| - 115 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, moloz si, descarcare in autovehicule | 100 m3 | 0,416 |
| - 116 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 50,80 |
| - 117 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica moloz si descarcare auto | 100 m3 | 1,66 |
| - 118 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 332,00 |
| - 119 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,66 |
| - 120 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,66 |
| - 121 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 7,00 |
|  |  | 16. Amenajarea si descarcarea santier de constructie №2 la PC 145+10 - PC 146+58 (la dreapta) |  |  |
| - 122 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,90 |
| - 123 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 2,90 |
| - 124 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 8,10 |
| - 125 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 8,10 |
| - 126 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 11,00 |
| - 127 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,30 |
| - 128 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 663,30 |
| - 129 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 |
| - 130 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 |
| - 131 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 9,10 |
| - 132 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 9,10 |
| - 133 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 182,00 |
| - 134 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 36,40 |
| - 135 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 44,40 |
| - 136 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,00 |
| - 137 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,00 |
| - 138 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica moloz si descarcare auto | 100 m3 | 5,50 |
| - 139 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 100,00 |
| - 140 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,50 |
| - 141 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,50 |
|  |  | 17. Descaparea capat amonte de podet la PC 146+16 |  |  |
| - 142 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 6,29 |
| - 143 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica moloz si descarcare auto | 100 m3 | 0,0629 |
| - 144 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 15,10 |
| - 145 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,0629 |
| - 146 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0629 |
|  |  | 18. Descaparea put de drenaj (9 buc) si lansare din drenaj (2 buc) la PC 94+79 - PC 99+31 |  |  |
| - 147 | PI06A | Demontarea put de drenaj din beton armat K-0.8 | buc | 18,00 |
| - 148 |  | Inclusiv rambursare 50% |  | 0,00 |
| - 149 | DG06B | Desfacerea capat avat din betonului de ciment | m3 | 5,20 |
| - 150 | RpAcD14A | Demontarea tuburilor de drenare din azbociment, avind diametrul de150mm | m | 6,00 |
| - 151 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica moloz si descarcare auto | 100 m3 | 0,083 |
| - 152 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 20,00 |
| - 153 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,083 |
| - 154 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,083 |
|  |  | 19. Amenajarea drum de acces temporal PC 86+00 - PC 89+22 (la stinga) |  |  |
| - 155 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,70 |
| - 156 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 2 351,70 |
| - 157 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 11,70 |
| - 158 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,70 |
| - 159 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 5,10 |
| - 160 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 5,10 |
| - 161 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 9,70 |
| - 162 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1 949,70 |
| - 163 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 9,70 |
| - 164 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 14,80 |
| - 165 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 21,75 |
| - 166 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 3,40 |
| - 167 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100 m2 | 21,75 |
|  |  | 20. Decaparea drum de acces temporal PC 86+00 - PC 89+22 (la stinga) |  |  |
| - 168 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 625,00 |
| - 169 |  | Rambursare piatra sparta (20%) la consolidarea acostamentului | m3 | 125,00 |
| - 170 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,25 |
| - 171 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 152,50 |
| - 172 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica moloz si descarcare in autovehicule | 100 m3 | 5,00 |
| - 173 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 1 000,00 |
| - 174 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,00 |
| - 175 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,00 |
|  |  | 21. Desfacerea garde metalic |  |  |
| - 176 | RpCS20F | Demontarea garde metalic din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | m | 40,00 |
| - 177 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 16,00 |
| - 178 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, descarcare auto moloz | 100 m3 | 0,16 |
| - 179 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 32,00 |
| - 180 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,16 |
| - 181 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,16 |
| - 182 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 5,00 |
| - 183 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatie | m3 | 14,00 |
| - 184 | RpCS17A | Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat | m | 35,00 |
|  |  | 22. Amenajarea cojoc pentru comunicatie subteren |  |  |
| - 185 | DG06B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 24,00 |
| - 186 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,60 |
| - 187 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 48,00 |
| - 188 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast | m3 | 26,00 |
| - 189 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 auri (diam 100mm) | 1 km | 0,522 |
| - 190 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 auri (diam 200mm) | 1 km | 0,032 |
| - 191 | 34-02-001-1 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu mansete de otel: pina la 2 auri (diam 400mm) | 1 km | 0,036 |
| - 192 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 3,08 |
| - 193 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 308,00 |
| - 194 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,12 |
| - 195 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 3,00 |
| - 196 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit. h-15 cm | m3 | 1,50 |
| - 197 | PI06A | Montarea dale din beton armat h-0.1 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 6,00 |
| - 198 | PI06A | Montarea inel din beton armat d-1.0 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 6,00 |
| - 199 | PI06A | Montarea dale din beton armat h-0.15 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 6,00 |
| - 200 |  | Scoab | buc | 18,00 |
| - 201 |  | Gura de observare | buc | 6,00 |
| - 202 |  | Beton B-15 | m3 | 0,60 |
|  |  | 23. Amenajarea si descarcarea drum de acces temporal PC109+40 - ПК111+31 (dreapta) |  |  |
| - 203 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 46,50 |
| - 204 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 | 100 m3 | 46,50 |
| - 205 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 202,00 |
| - 206 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 34 340,00 |
| - 207 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 202,00 |
| - 208 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 24,60 |
| - 209 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10 cm | m3 | 192,00 |
| - 210 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=25 cm | m3 | 440,00 |
| - 211 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm | m3 | 264,00 |
| - 212 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat cu emulisiei de bitum 0.6 l/m2 | t | 0,96 |
| - 213 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 600,00 |
| - 214 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat cu emulisiei de bitum 0.3 l/m2 | t | 0,48 |
| - 215 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 600,00 |
| - 216 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 160,00 |
| - 217 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm | m3 | 704,00 |
| - 218 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,12 |
| - 219 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 844,80 |
| - 220 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 24,60 |
|  |  | LUCRARI DE TERASAMENTE |  |  |
|  |  | 1. Supralargire terasamente, umplutura, taiere existente acostamentului |  |  |
| - 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I. h-0.4 m | 100 m3 | 114,05 |
| - 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 | 114,05 |
| - 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 332,30 |
| - 4 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 332,30 |
| - 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. cu amenajarea santului | 100 m3 | 21,40 |
| - 6 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamintului pe 40 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 21,40 |
| - 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 31,00 |
| - 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 6 231,00 |
| - 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 31,00 |
| - 10 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 31,00 |
| - 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (casete de supralargire) | 100 m3 | 229,90 |
| - 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 46 209,90 |
| - 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 229,90 |
| - 14 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 229,90 |
| - 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 563,10 |
| - 16 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 109 967,10 |
| - 17 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 3 216,00 |
| - 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 563,10 |
| - 19 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 563,10 |
| - 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 340,60 |
| - 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 58 491,00 |
| - 22 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9 969,60 |
| - 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 340,60 |
| - 24 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 340,60 |
| - 25 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1 084,80 |
| - 26 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 4 505,00 |
| - 27 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 10 030,00 |
| - 28 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t | 43 860,00 |
| - 29 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 36 499,00 |
| - 30 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 50 558,00 |
| - 31 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 1 547,00 |
| - 32 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t | 3 740,00 |
| - 33 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t | 6 460,00 |
| - 34 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t | 27 217,00 |
| - 35 | 1 | Pamint | m3 | 0,00 |
| - 36 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1 084,80 |
| - 37 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1 084,80 |
| - 38 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2 270,80 |
| - 39 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Umplutura acostamentului) | 100 m3 | 195,80 |
| - 40 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 3 060,00 |
| - 41 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 3 740,00 |
| - 42 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t | 4 012,00 |
| - 43 | TsI51A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km | t | 2 601,00 |
| - 44 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 3 621,00 |
| - 45 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 3 213,00 |
| - 46 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t | 4 012,00 |
| - 47 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t | 4 012,00 |
| - 48 | TsI51B4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km | t | 3 893,00 |
| - 49 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 1 122,00 |
| - 50 | 1 | Pamint | m3 | 0,00 |
| - 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 195,80 |
| - 52 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 195,80 |
| - 53 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 195,80 |
| - 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica din santului, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 10,10 |
| - 55 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 2 030,10 |
| - 56 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 10,10 |
| - 57 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 10,10 |
| - 58 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 114,00 |
| - 59 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 13 680,00 |
| - 60 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 114,00 |
|  |  | 2. Nod rutier la ramificatie str. Doina |  |  |
|  |  | 2.1. Terasamente |  |  |
| - 61 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I. h-0.4 m | 100 m3 | 95,30 |
| - 62 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 | 95,30 |
| - 63 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 105,40 |
| - 64 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 105,40 |
| - 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Teren curgator) | 100 m3 | 64,80 |
| - 66 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 6 km, V=2.01 m3/t | t | 13 024,80 |
| - 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 64,80 |
| - 68 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 64,80 |
| - 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Rambleu str.Doina si casete de supralargire) | 100 m3 | 242,80 |
| - 70 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 48 802,80 |
| - 71 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 242,80 |
| - 72 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 242,80 |
| - 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 175,10 |
| - 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 35 195,10 |
| - 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 175,10 |
| - 76 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 175,10 |
| - 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 372,80 |
| - 78 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 74 932,80 |
| - 79 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 372,80 |
| - 80 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 372,80 |
| - 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (casete de supralargire) | 100 m3 | 31,80 |
| - 82 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 6 391,80 |
| - 83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 31,80 |
| - 84 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 31,80 |
| - 85 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 109,00 |
| - 86 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 452,90 |
| - 87 | TsI51B1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km | t | 76 993,00 |
| - 88 | 1 | Pamint | m3 | 45 290,00 |
| - 89 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 452,90 |
| - 90 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 452,90 |
| - 91 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1 489,80 |
|  |  | 3. Lucru de nivelare |  |  |
|  |  | 3.1. Drum |  |  |
| - 92 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostamentului) | 100 m2 | 445,00 |
| - 93 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 1 093,10 |
|  |  | 3.2. Nod rutier |  |  |
| - 94 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostamentului) | 100 m2 | 39,50 |
| - 95 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzul rambleului din pamant de categ. II | 100 m2 | 174,30 |
| - 96 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 40,20 |
|  |  | 4. Lucrari consolidare pe drum |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari consolidare |  |  |
| - 97 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 64,00 |
| - 98 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamintului pe 40 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 | 64,00 |
| - 99 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 100,10 |
| - 100 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 7 296,00 |
| - 101 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 4 176,00 |
| - 102 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 540,00 |
| - 103 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 100,10 |
| - 104 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria I | 100 m3 | 100,10 |
| - 105 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 13 524,00 |
| - 106 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta din decapare acces temporal (463.2 m3) de 10 cm | m2 | 3 676,00 |
| - 107 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Consolidarea acostamentelor) | 100 m3 | 17,295 |
|  |  | 4.2. Extragerea si plantarea arborilor cu balot |  |  |
| - 108 | TsH21B | Extragerea mecanizata a arborilor cu diametrul de pina la 10 cm, cu balot de pamint la radacina, prevazuti fara invelirea coroanei si cu ambalarea balotului cu pinza de sac | buc | 102,00 |
| - 109 | TsH226C | Incarcarea materialului saditor | 100 шт | 1,02 |
| - 110 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 125,00 |
| - 111 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor | buc | 102,00 |
| - 112 | TsH25B | Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm | buc | 102,00 |
| - 113 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinai, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 131,00 |
|  |  | 4.3. Plantarea arborilor si arbustilor |  |  |
| - 114 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 17 400,00 |
| - 115 | pr-nt | Transportarea arborilor la 75 km | t | 34,80 |
| - 116 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot de talie mica | buc | 8 700,00 |
| - 117 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot de talie mare | buc | 8 700,00 |
|  |  | 4.4. Curatirea si reconstructia santului din beton |  |  |
| - 118 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 325,00 |
| - 119 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,spargerea si desfacerea rigolilor si descarcare auto moloz | 100 m3 | 0,22 |
| - 120 | pr-nt | Transportarea pamintului la 6 km V- 2.2 m3/t | t | 49,00 |
| - 121 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,22 |
| - 122 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,22 |
| - 123 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 0,23 |
| - 124 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 1,11 |
| - 125 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100 m2 | 1,08 |
|  |  | 4.5. Amenajarea santului consolidat cu panta rapida |  |  |
| - 126 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 46,83 |
| - 127 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 2 028,00 |
| - 128 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 25,33 |
| - 129 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 103,14 |
| - 130 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100 m2 | 104,10 |
| - 131 | PB02A | Turnarea manuala a betonului dinte №2 0.4x0.5x2.2 | m3 | 783,00 |
| - 132 | PB02A | Turnarea manuala a betonului suport 0.5x2.1x2.2 | m3 | 67,50 |
| - 133 | 1-1 | Material lemnos | m3 | 8,50 |
| - 134 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat | m2 | 1 780,80 |
|  |  | 4.6. Reastabilarea santului consolidat cu panta rapida PC 68+00-PC 68+22 |  |  |
| - 135 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,14 |
| - 136 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 49,00 |
| - 137 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 0,65 |
| - 138 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 2,64 |
| - 139 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100 m2 | 2,657 |
| - 140 | PB02A | Turnarea manuala a betonului dinte №2 0.4x0.5x2.2 | m3 | 9,40 |
| - 141 | PB02A | Turnarea manuala a betonului suport 0.5x2.1x2.2 | m3 | 4,82 |
|  |  | 4.7. Amenajarea santului din pamint |  |  |
| - 142 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamant de cat.II | 100 m3 | 18,23 |
|  |  | 4.8. Amenajarea santului din beton |  |  |
| - 143 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 25,40 |
| - 144 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 1 157,00 |
| - 145 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 16,61 |
| - 146 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 66,44 |
| - 147 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100 m2 | 68,488 |
| - 148 | 1-1 | Material lemnos | m3 | 1,80 |
| - 149 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat | m2 | 1 480,00 |
|  |  | 4.9. Curatirea si reparatia rigolelor la berma din beton |  |  |
| - 150 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 75,00 |
| - 151 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm | 100 m2 | 1,77 |
|  |  | 5. Lucrari consolidare pe nod rutier la ramificatie str.Doina |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari consolidare |  |  |
| - 152 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, supra consolidarea taluzelor de sol | 100 m3 | 26,145 |
| - 153 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 26,15 |
| - 154 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj pentru transportul pamintului pe 40 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 | 26,15 |
| - 155 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 19,15 |
| - 156 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km, V=1.4 m3/t | t | 2 681,00 |
| - 157 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 19,15 |
| - 158 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria I | 100 m3 | 19,15 |
| - 159 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 17,30 |
| - 160 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(Consolidarea acostamentelor) | 100 m3 | 1,845 |
|  |  | 5.2. Amenajarea santului din beton |  |  |
| - 161 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,70 |
| - 162 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 115,00 |
| - 163 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 1,46 |
| - 164 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 8,00 |
| - 165 | DI130 | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100 m2 | 7,673 |
|  |  | LUCRARI DE CONSOLIDAREA |  |  |
|  |  | 1. Decaparea teren curgator |  |  |
| - 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Teren curgator) | 100 m3 | 162,70 |
| - 2 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 32 702,70 |
| - 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 162,70 |
| - 4 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 162,70 |
|  |  | 2. Restabilire taluzului rambleurilor PC 112+50-PC 112+90 L=40 m (Dreapt) |  |  |
| - 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,05 |
| - 6 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 412,00 |
| - 7 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,05 |
| - 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,05 |
| - 9 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu. | m3 | 70,00 |
| - 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,70 |
| - 11 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,00 |
| - 12 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 510,00 |
| - 13 | 1 | Pamint | m3 | 300,00 |
| - 14 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,00 |
| - 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,00 |
| - 16 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,40 |
| - 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,60 |
| - 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 1,00 |
| - 19 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100 m2 | 2,00 |
| - 20 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |
| - 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 42,00 |
| - 22 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria I | 100 m3 | 0,30 |
| - 23 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |
| - 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 | 2,00 |
|  |  | 3. Amenajarea constructia fixarea din piloti forati la PC 89+82-PC 90+90, L-108 m si contrbanchet la PC 89+69-PC 91+82 (la stinga) |  |  |
|  |  | 3.1. Amenajarea contrbanchet |  |  |
| - 25 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha | 0,24 |
| - 26 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 17,90 |
| - 27 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 17,90 |
| - 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 136,30 |
| - 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 27 396,30 |
| - 30 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 154,20 |
|  |  | 3.2. Amenajarea constructia fixarea |  |  |
| - 31 | PI06A | Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 36,00 |
| - 32 | PI06A | Repetate montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 72,00 |
| - 33 | PI06A | Demontarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 108,00 |
| - 34 | RpDD19E | Forarea mecanica a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 1.0 m. L-11 m 56 buc. L-9.0 m 16 buc. | m | 760,00 |
| - 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,97 |
| - 36 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 1 081,30 |
| - 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,97 |
| - 38 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,97 |
| - 39 | RpDD20E | Piloti forati din beton armat la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 100 cm | m | 760,00 |
| - 40 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg | 110,90 |
| - 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,43 |
| - 42 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 103,20 |
| - 43 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,43 |
| - 44 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,43 |
|  |  | 3.3. Amenajarea radier |  |  |
| - 45 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,74 |
| - 46 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 952,74 |
| - 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,74 |
| - 48 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 4,74 |
| - 49 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 61,00 |
| - 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit h-10 cm | m3 | 48,60 |
| - 51 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale. | m3 | 432,00 |
| - 52 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 4 800,00 |
| - 53 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 61,00 |
| - 54 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,61 |
| - 55 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100 m2 | 57,30 |
|  |  | 4. Amenajarea constructia fixarea din piloti forati la PC 98+87-PC 102+35, L-348 m (la dreapta) |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea constructia fixarea |  |  |
| - 56 | PI06A | Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 116,00 |
| - 57 | PI06A | Repetate montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 232,00 |
| - 58 | PI06A | Demontarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 348,00 |
| - 59 | RpDD19F | Forarea mecanica a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 1.2 m. L-5.5 m 87 buc. | m | 478,50 |
| - 60 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 5,41 |
| - 61 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 1 087,40 |
| - 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 5,41 |
| - 63 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 5,41 |
| - 64 | RpDD20F | Piloti forati din beton armat la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 120 cm | m | 478,50 |
| - 65 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg | 44 400,00 |
| - 66 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,39 |
| - 67 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 333,60 |
| - 68 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,39 |
| - 69 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,39 |
|  |  | 4.2. Amenajarea radier |  |  |
| - 70 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,74 |
| - 71 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 349,70 |
| - 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,74 |
| - 73 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,74 |
| - 74 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 35,00 |
| - 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit h-10 cm | m3 | 69,60 |
| - 76 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale. | m3 | 515,00 |
| - 77 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 5 662,00 |
| - 78 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 35,00 |
| - 79 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,35 |
| - 80 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 31,90 |
| - 81 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 5 423,00 |
| - 82 | 1 | Pamint | m3 | 3 190,00 |
| - 83 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 31,90 |
| - 84 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 31,90 |
| - 85 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 616,00 |
| - 86 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 25,52 |
| - 87 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 6,38 |
|  |  | 4.3. Zid de sprijia |  |  |
| - 88 | DI119 | Zid de sprijia din beton B25 | m3 | 120,10 |
| - 89 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 4 300,00 |
| - 90 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast (Застенный дренаж) | m3 | 90,00 |
|  |  | 4.4. Amenajarea rigola din beton L-370 m |  |  |
| - 91 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 115,00 |
| - 92 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor, in teren usor | 100 m2 | 5,80 |
| - 93 | DI130 | Consolidarea rigolelor cu beton monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=8 cm | 100 m2 | 3,70 |
|  |  | 5. Amenajarea constructii de drenaj PC 93+73-PC 104+00. L-1027m (Geotextil) |  |  |
| - 94 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,76 |
| - 95 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,27 |
| - 96 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 657,30 |
| - 97 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,27 |
| - 98 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,27 |
| - 99 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. h-10 cm | m3 | 31,00 |
| - 100 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 90 mm (Teava de drenaj riflata Polidren diam.110/90mm) | m | 1 027,00 |
| - 101 | TsJ05C | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (geocompozit de drenaj Megadrain 740 | m2 | 2 054,00 |
| - 102 | 02 | Sirma zincata | m | 1 059,00 |
| - 103 | TsC54A | Strat de filtratie din nisip.H-1.0 m | m3 | 293,00 |
| - 104 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. h-0.85m | m3 | 249,00 |
| - 105 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 249,00 |
|  |  | 6. Amenajarea put de drenaj PC 93+73-PC 104+00. |  |  |
| - 106 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,50 |
| - 107 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 25,00 |
| - 108 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,25 |
| - 109 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 150,80 |
| - 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,75 |
| - 111 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,75 |
| - 112 | DI102 | Consolidarea excavatiilor cu panouri din scinduri, la paminturi cu stabilitatea slaba | m3 | 75,00 |
| - 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit. h-15 cm | m3 | 5,50 |
| - 114 | PI06A | Montarea dale din beton armat h-0.1 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 22,00 |
| - 115 | PI06A | Montarea inel din beton armat d-1.0 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 55,00 |
| - 116 | PI06A | Montarea dale din beton armat h-0.15 m, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 22,00 |
| - 117 |  | Scoab | buc | 143,00 |
| - 118 |  | Gura de observare | buc | 22,00 |
| - 119 |  | Beton B-15 | m3 | 5,50 |
|  |  | 7. Amenajarea lansarede drenaj PC 93+70, PC 97+78, PC 98+84, PC 104+70 |  |  |
| - 120 | TsA05A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren usor. | m3 | 56,00 |
| - 121 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit. h-5 cm | m3 | 0,20 |
| - 122 | RpAcA14A | Montarea conductelor de azbociment, cu tuburi din azbociment asamblate cu mufa din azbociment si inel de cauciuc, diametrul de 100 mm | m | 12,00 |
| - 123 | TsC54A | Strat din nisip, h-0.5 m. | m3 | 6,40 |
| - 124 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 40,00 |
| - 125 | DI119 | Amenajarea capat aval din beton B15 | m3 | 10,24 |
|  |  | 8. Curatirea vechi drenajului |  |  |
| - 126 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | 14,00 |
| - 127 | RpAcH16A | Curatirea manuala tuburi de drenaj | m | 889,00 |
|  |  | 9. Amenajarea constructia fixarea din piloti forati la PC 107+79-PC 108+54.6, L-75.6 m (la dreapta) |  |  |
|  |  | 9.1. Amenajarea constructia fixarea |  |  |
| - 128 | PI06A | Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 26,00 |
| - 129 | PI06A | Repetate montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 52,00 |
| - 130 | PI06A | Demontarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 78,00 |
| - 131 | RpDD19F | Forarea mecanica a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 1.2 m. L-13 m 15 buc, L-10 m 6 buc. | m | 255,00 |
| - 132 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,88 |
| - 133 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 578,90 |
| - 134 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,88 |
| - 135 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,88 |
| - 136 | RpDD20F | Piloti forati din beton armat la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 120 cm | m | 255,00 |
| - 137 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg | 45 600,00 |
| - 138 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,312 |
| - 139 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 74,90 |
| - 140 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,312 |
| - 141 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,312 |
|  |  | 9.2. Amenajarea radier |  |  |
| - 142 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit h-20 cm | m3 | 78,60 |
| - 143 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast h-20 cm | m3 | 37,80 |
| - 144 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale. | m3 | 113,00 |
| - 145 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 1 243,00 |
|  |  | 9.3. Zid de sprijia |  |  |
| - 146 | DI119 | Zid de sprijia din beton B25 | m3 | 26,50 |
| - 147 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 900,00 |
|  |  | 10. Amenajarea constructia fixarea din piloti forati la PC 145+99-PC 146+59, L-59.9 m (la dreapta) |  |  |
|  |  | 10.1. Amenajarea constructia fixarea |  |  |
| - 148 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 2,40 |
| - 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,024 |
| - 150 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 5,28 |
| - 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,024 |
| - 152 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,024 |
| - 153 | PI06A | Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 20,00 |
| - 154 | PI06A | Repetate montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 40,00 |
| - 155 | PI06A | Demontarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 60,00 |
| - 156 | RpDD19F | Forarea mecanica a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 1.2 m. L-10 m 8 buc, L-9 m 6 buc. L-8 m 4 buc. | m | 166,00 |
| - 157 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,88 |
| - 158 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 377,90 |
| - 159 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,88 |
| - 160 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,88 |
| - 161 | RpDD20F | Piloti forati din beton armat la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 120 cm | m | 166,00 |
| - 162 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg | 20 200,00 |
| - 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,24 |
| - 164 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 57,60 |
| - 165 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 |
| - 166 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,24 |
|  |  | 10.2. Amenajarea radier |  |  |
| - 167 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit h-10 cm | m3 | 15,20 |
| - 168 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale. | m3 | 119,70 |
| - 169 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 1 400,00 |
|  |  | 11. Amenajarea constructia fixarea din piloti forati la PC 145+52-PC 1146+00, L-48 m (la dreapta) |  |  |
|  |  | 11.1. Amenajarea constructia fixarea |  |  |
| - 170 | PI06A | Montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 16,00 |
| - 171 | PI06A | Repetate montarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 32,00 |
| - 172 | PI06A | Demontarea dala din beton armat 2.5x3.0x0.16 m | buc | 48,00 |
| - 173 | RpDD19F | Forarea mecanica a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 1.2 m. L-13 m 8 buc, L-10 m 8 buc. | m | 184,00 |
| - 174 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,08 |
| - 175 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 418,10 |
| - 176 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,08 |
| - 177 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,08 |
| - 178 | RpDD20F | Piloti forati din beton armat la consolidarea terasamentelor in terenuri slabe sau instabile la drumuri, strazi autostrazi avind diametrul forat 120 cm | m | 184,00 |
| - 179 | PD05A | Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton, pentru coloane forate | kg | 33 000,00 |
| - 180 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,19 |
| - 181 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 45,60 |
| - 182 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 6 km, V=2.4 m3/t | t | 45,60 |
| - 183 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |
| - 184 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,19 |
|  |  | 11.2. Amenajarea radier |  |  |
| - 185 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra granit h-20 cm | m3 | 49,90 |
| - 186 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast h-20 cm | m3 | 24,00 |
| - 187 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale. | m3 | 72,00 |
| - 188 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 800,00 |
|  |  | 11.3. Zid de sprijia |  |  |
| - 189 | DI119 | Zid de sprijia din beton B25 | m3 | 16,80 |
| - 190 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 600,00 |
|  |  | 12. Consolidarea terasamentelor armate cu material Geotextil |  |  |
| - 191 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100 m2 | 112,80 |
| - 192 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor (Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile, executate cu geocompozit PEC 95/95F) | m2 | 10 440,00 |
| - 193 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100 m2 | 114,80 |
| - 194 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor (Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile, executate cu geocompozit PEC 95/95F) | m2 | 9 840,00 |
| - 195 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100 m2 | 516,30 |
| - 196 | TsJ05A | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor (Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile, executate cu getextil tip TS80 | m2 | 47 300,00 |
|  |  | SISTEMUL RUTIER |  |  |
|  |  | 1. Instalarea bordurilor |  |  |
|  |  | 1.1. Instalarea bordurilor normal |  |  |
| - 1 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 17,80 |
| - 2 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 888,00 |
|  |  | 1.2. Instalarea bordurilor cu latul |  |  |
| - 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 317,90 |
| - 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 9 933,00 |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiere |  |  |
| - 5 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast. h-20 cm | m3 | 37 900,20 |
| - 6 | DA10B | Strat rutier din material de la demolarea sistemului rutier existent (25%), amestec de pietris cu ciment M100 Н=30сm (75%), stabilizate cu ciment h-30 cm | m3 | 53 909,70 |
| - 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat cu emulisiei de bitum 0.97 l/m2 | t | 174,308 |
| - 8 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 10 cm, cu asternere mecanica (k=1,429) | m2 | 163 363,00 |
| - 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat 0.3 l/m2 | t | 49,00 |
| - 10 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 8 cm, cu asternere mecanica (k=1,143) | m2 | 163 363,00 |
| - 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat 0.3 l/m2 | t | 49,00 |
| - 12 | TsJ05A | Armarea partii carosabil, executate cu geocompozit PGM-G 100/100 | m2 | 163 363,00 |
| - 13 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMSc-I, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 163 363,00 |
|  |  | 3. Amenajarea rigolelor din beton |  |  |
|  |  | 3.1. Rigolelor la acostamentului |  |  |
| - 14 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 77,20 |
| - 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 45,00 |
| - 16 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in fundatii h-10 cm | m3 | 38,60 |
|  |  | 3.2. Rigolelor la taluzelor |  |  |
| - 17 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 456,30 |
| - 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 206,10 |
| - 19 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in fundatii h-10 cm | m3 | 161,90 |
|  |  | 3.3. Stingator |  |  |
| - 20 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 99,60 |
| - 21 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in deflector. | m3 | 0,24 |
| - 22 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 9,60 |
| - 23 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in blocul B-5 | m3 | 172,80 |
| - 24 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 5 011,20 |
| - 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 31,70 |
| - 26 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in stingator | m3 | 42,70 |
|  |  | 4. Nod rutier la ramificatie str.Doina |  |  |
|  |  | 4.1. Imbracaminte rutiere |  |  |
| - 27 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast. h-20 cm | m3 | 2 277,20 |
| - 28 | DA10B | Strat rutier din material de la demolarea sistemului rutier existent (25%), amestec de pietris cu ciment M100 Н=30сm (75%), stabilizate cu ciment h-30 cm | m3 | 2 292,30 |
| - 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat cu emulisiei de bitum 0.97 l/m2 | t | 7,41 |
| - 30 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 10 cm, cu asternere mecanica (k=1,429) | m2 | 7 081,00 |
| - 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 2,12 |
| - 32 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 8 cm, cu asternere mecanica (k=1,143) | m2 | 7 081,00 |
| - 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 2,12 |
| - 34 | TsJ05A | Armarea partii carosabil, executate cu geocompozit PGM-G 100/100 | m2 | 7 081,00 |
| - 35 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte tip SMSc-I executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 081,00 |
| - 36 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | 100 m2 | 11,92 |
| - 37 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | 100 m2 | 11,92 |
|  |  | 4.2. Instalarea bordurilor cu latul |  |  |
| - 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 37,70 |
| - 39 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 1 178,00 |
|  |  | 4.3. Amenajarea rigolelor din beton |  |  |
|  |  | 4.3.1. Rigolelor la acostamentului |  |  |
| - 40 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 8,40 |
| - 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 4,90 |
| - 42 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in fundatii h-10 cm | m3 | 4,20 |
|  |  | 4.3.2. Rigolelor la taluzelor |  |  |
| - 43 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 64,50 |
| - 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 29,10 |
| - 45 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in fundatii h-10 cm | m3 | 22,90 |
|  |  | 4.3.3. Stingator |  |  |
| - 46 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 13,20 |
| - 47 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in deflector. | m3 | 0,04 |
| - 48 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 1,60 |
| - 49 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in blocul B-5 | m3 | 31,70 |
| - 50 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 919,30 |
| - 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-8 cm | m3 | 5,70 |
| - 52 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-20 in stingator | m3 | 7,70 |
|  |  | Construcții pentru evacuarea apelor |  |  |
|  |  | 1. Prelungire podetului d-1.5 m la PC 65+12 |  |  |
| - 1 | TsG05G | Doborirea manuala a arborilor de rasinoase si foioase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avind diametrul de 30 cm | buc | 6,00 |
| - 2 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi | 100m2 | 7,00 |
| - 3 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | hc | 0,07 |
| - 4 | TsG21A | Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate | hc | 0,07 |
| - 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,0125 |
| - 6 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 3,00 |
| - 7 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,0125 |
| - 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0125 |
| - 9 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Curatirea albiei) | 100 m3 | 0,70 |
| - 10 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| - 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,40 |
| - 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |
| - 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,45 |
| - 14 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 90,50 |
| - 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,45 |
| - 16 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,45 |
| - 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 11,80 |
| - 18 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 6,40 |
| - 19 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 0,96 |
| - 20 | CP21B | Mortar | m3 | 0,15 |
| - 21 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 0,50 |
| - 22 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 2,02 |
| - 23 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 3,84 |
| - 24 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 6,84 |
| - 25 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 6,30 |
| - 26 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 50,90 |
| - 27 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,003 |
| - 28 | DI130 | Consolidarea a iesilor podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,319 |
| - 29 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 | 100m2 | -0,319 |
| - 30 | DI130 | Consolidarea a taluzelor podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,123 |
| - 31 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 | 100m2 | -0,123 |
| - 32 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 79,00 |
| - 33 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 3,20 |
| - 34 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 0,55 |
| - 35 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 14,00 |
| - 36 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 10,00 |
| - 37 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 14,00 |
| - 38 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,06 |
| - 39 | CP21B | Mortar | m3 | 0,50 |
| - 40 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,24 |
|  |  | 2. Amenajarea podetului d-1 m la PC 69+29 |  |  |
| - 41 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,26 |
| - 42 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 244,44 |
| - 43 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II, K=2 | 100 m3 | 1,06 |
| - 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,06 |
| - 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 24,00 |
| - 46 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 60,40 |
| - 47 | CP21B | Mortar | m3 | 2,80 |
| - 48 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 10.14) | m3 | 1,25 |
| - 49 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 100.25.3 | m3 | 9,92 |
| - 50 | DI119 | Amenajarea put de acomulare a apei 2,4х2,4 m din beton B15 | m3 | 4,00 |
| - 51 | PD01A | Montarea retea de armatur pentru beton armat in fundatii, | kg | 91,60 |
| - 52 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 36,00 |
| - 53 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 354,00 |
| - 54 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,028 |
| - 55 | DI130 | Consolidarea a iesirol podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,05 |
| - 56 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 | 100m2 | -0,05 |
| - 57 | DI130 | Consolidarea a taluzelor podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,072 |
| - 58 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 | 100m2 | -0,072 |
| - 59 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 25,40 |
| - 60 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,20 |
| - 61 | DI130 | Consolidarea a iesirol podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Amenajarea suprainaltare de panta rapida cu beton monolit B-15. h=25 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm ) | 100m2 | 0,453 |
| - 62 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=10 | 100m2 | 0,453 |
| - 63 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 55,00 |
| - 64 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 40,00 |
| - 65 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 55,00 |
| - 66 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,24 |
| - 67 | CP21B | Mortar | m3 | 1,10 |
| - 68 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare, K=0,8 (numai lucru) | m3 | 3,90 |
| - 69 | TsC03F1 | Incarcare mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, K=0,8 | 100 m3 | 0,04 |
| - 70 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 9,36 |
| - 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |
| - 72 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 38,80 |
| - 73 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat | m3 | 3,00 |
| - 74 | PB01A | Turnarea betonului B3.5 simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 0,80 |
| - 75 | DI119 | Amenajarea placi de fundatii din beton B15 | m3 | 3,39 |
| - 76 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 174,57 |
| - 77 | DI119 | Amenajarea pereti din beton B15 | m3 | 14,58 |
| - 78 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 287,58 |
| - 79 | PI06A | Montarea Placi din beton armat cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 12,00 |
| - 80 | 154857 | Placi din beton armat | m3 | 1,20 |
| - 81 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (otel - 44,43 kg) | buc | 2,00 |
| - 82 | PI06A | Montarea camine cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 3,00 |
| - 83 | 011 | КЦО-4 | buc | 1,00 |
| - 84 | 012 | КЦО-2 | buc | 1,00 |
| - 85 | 013 | ПО4-1 | buc | 1,00 |
| - 86 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 1,00 |
| - 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| - 88 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 5,82 |
| - 89 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat | m3 | 1,00 |
| - 90 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare, K=0,8 (numai lucru) | m3 | 1,09 |
| - 91 | PB01A | Turnarea betonului B3.5 simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 0,32 |
| - 92 | DI119 | Amenajarea camina din beton B15 | m3 | 3,31 |
| - 93 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (otel - 22,2 kg) | buc | 1,00 |
| - 94 | PI06A | Montarea camine cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 3,00 |
| - 95 | 011 | КЦО-4 | buc | 1,00 |
| - 96 | 012 | КЦО-2 | buc | 1,00 |
| - 97 | 013 | ПО4-1 | buc | 1,00 |
| - 98 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 1,00 |
| - 99 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare, K=0,8 (numai lucru) | m3 | 0,26 |
| - 100 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,03 |
| - 101 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3,84 |
| - 102 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat | m3 | 1,00 |
| - 103 | PB01A | Turnarea betonului B3.5 simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 0,22 |
| - 104 | DI119 | Amenajarea camina din beton B15 | m3 | 2,47 |
| - 105 | AcE09B | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton (otel - 18,96 kg) | buc | 1,00 |
| - 106 | PI06A | Montarea camine cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 3,00 |
| - 107 | 011 | КЦО-4 | buc | 1,00 |
| - 108 | 012 | КЦО-2 | buc | 1,00 |
| - 109 | 013 | ПО4-1 | buc | 1,00 |
| - 110 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B ( Amenajarea capacilor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Prelungire podetului d-1.5 m la PC 89+37 |  |  |
| - 111 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 4,90 |
| - 112 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,049 |
| - 113 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 11,76 |
| - 114 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,049 |
| - 115 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,049 |
| - 116 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Curatirea albiei) | 100 m3 | 0,70 |
| - 117 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| - 118 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| - 119 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 120 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,25 |
| - 121 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 251,30 |
| - 122 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,25 |
| - 123 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,25 |
| - 124 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 17,37 |
| - 125 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 9,60 |
| - 126 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 1,37 |
| - 127 | CP21B | Mortar | m3 | 0,53 |
| - 128 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 2,02 |
| - 129 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 3,66 |
| - 130 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 9,84 |
| - 131 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 9,00 |
| - 132 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 9,40 |
| - 133 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 76,40 |
| - 134 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0045 |
| - 135 | DI130 | Consolidarea a iesilor podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,123 |
| - 136 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-7 | 100m2 | -0,123 |
| - 137 | DI130 | Consolidarea a taluzelor podeteluii cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,319 |
| - 138 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 K=-3 | 100m2 | -0,319 |
| - 139 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 97,30 |
| - 140 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 3,20 |
| - 141 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 0,55 |
| - 142 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,25 |
| - 143 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 46,00 |
| - 144 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 32,00 |
| - 145 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 49,00 |
| - 146 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,207 |
| - 147 | CP21B | Mortar | m3 | 1,10 |
|  |  | 4. Amenajarea podetului 2x2x2.5 m la PC 114+15 |  |  |
| - 148 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 15,25 |
| - 149 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 20,00 |
| - 150 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 3 167,25 |
| - 151 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,00 |
| - 152 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 14,35 |
| - 153 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 77,90 |
| - 154 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 65,40 |
| - 155 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B15 | m3 | 17,80 |
| - 156 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in timpan elementelor tub | m3 | 13,50 |
| - 157 | CP21B | Mortar | m3 | 4,20 |
| - 158 | PI06A | Montarea blok din beton armat B49 | buc | 52,00 |
| - 159 | PI06A | Montarea blok din beton armat B56 | buc | 4,00 |
| - 160 | PI06A | Montarea blok din beton armat B57 | buc | 2,00 |
| - 161 | PI06A | Montarea blok din beton armat B59 | buc | 2,00 |
| - 162 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 79,00 |
| - 163 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 382,00 |
| - 164 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 1,799 |
| - 165 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,394 |
| - 166 | DI130 | Consolidarea la iesire podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 1,794 |
| - 167 | DI130 | Consolidarea la taluz cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,384 |
| - 168 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 565,90 |
| - 169 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 1,10 |
| - 170 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 171 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 151,00 |
|  |  | 5. Prelungire podetului la PC 115+17.5 |  |  |
| - 172 | TsG05G | Doborirea manuala a arborilor de rasinoase si foioase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente foioase moi, arborii avind diametrul de 30 cm | buc | 14,00 |
| - 173 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi | 100m2 | 5,00 |
| - 174 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | hc | 0,05 |
| - 175 | TsG21A | Transportarea la distanta de pina la 500 m, cu tractorul rutier tip forestier, cu remorca de 3 tone, a resturilor lemnoase adunate de pe suprafete defrisate | hc | 0,05 |
| - 176 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 11,70 |
| - 177 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,117 |
| - 178 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 28,00 |
| - 179 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,117 |
| - 180 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,117 |
| - 181 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| - 182 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.h-20 cm | m3 | 13,00 |
| - 183 | PI06A | Montarea blocul fundatiilor. prefabricate din beton FS-4, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 36,00 |
| - 184 | CP21B | Mortar | m3 | 0,70 |
| - 185 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 56,00 |
| - 186 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,20 |
| - 187 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 442,20 |
| - 188 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,20 |
| - 189 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,20 |
| - 190 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 20 cm grosime, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 220,00 |
| - 191 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 220,00 |
| - 192 | CQ05C | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, fara prelungitor, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta | m | 144,00 |
| - 193 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia. h-40 cm | m3 | 0,40 |
| - 194 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 40,00 |
| - 195 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,40 |
| - 196 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 80,40 |
| - 197 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,40 |
| - 198 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,40 |
| - 199 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.h-30 cm | m3 | 19,68 |
| - 200 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in rigolelor. h-30 cm | m3 | 19,68 |
| - 201 | DI119 | Amenajarea radier din beton B25 | m3 | 7,20 |
| - 202 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 160,00 |
| - 203 | PI06A | Montarea dale din beton armat 4.6x1.0x0.38 m.. cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 8,00 |
| - 204 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 37,00 |
| - 205 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,08 |
| - 206 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 16,00 |
| - 207 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
| - 208 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,08 |
| - 209 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.h-10 cm | m3 | 5,20 |
| - 210 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi (Bloc №39) | m3 | 4,06 |
| - 211 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 689,00 |
| - 212 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi (Bloc №38) | m3 | 7,46 |
| - 213 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 887,00 |
| - 214 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 76,00 |
| - 215 | PI06A | Demontarea blocul fundatiilor. prefabricate din beton FS-4, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 8,00 |
| - 216 | TsI51B1 | Transportarea FS-4 la 11 km | t | 7,44 |
| - 217 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,417 |
| - 218 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 459,00 |
| - 219 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,30 |
| - 220 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 158,00 |
| - 221 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 0,70 |
| - 222 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 27,00 |
| - 223 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 18,00 |
| - 224 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 27,00 |
| - 225 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,096 |
| - 226 | CP21B | Mortar | m3 | 0,80 |
| - 227 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica ( | m | 132,30 |
| - 228 | Плита КЦД 15 | buc | kg | 69,00 |
| - 229 | CP21B | Mortar | m3 | 0,42 |
| - 230 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 212,90 |
| - 231 | DI119 | Camasuirea cu beton B25 F200 W6 H=10cm | m3 | 5,15 |
| - 232 | DI119 | Consolidarea portalului in aval din beton B25 F200 W6 H=10cm | m3 | 1,00 |
|  |  | 6. Prelungire podetului 2x1.5 m ТН 16.50 la PC 122+10 |  |  |
| - 233 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 10,00 |
| - 234 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
| - 235 | pr-nt | Transportarea moloz la 6 km V-2.4m3/t | t | 22,00 |
| - 236 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| - 237 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| - 238 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,25 |
| - 239 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 251,30 |
| - 240 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,25 |
| - 241 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,25 |
| - 242 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| - 243 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,98 |
| - 244 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 194,00 |
| - 245 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,98 |
| - 246 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,98 |
| - 247 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 45,00 |
| - 248 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 16,00 |
| - 249 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 4,30 |
| - 250 | CP21B | Mortar | m3 | 1,20 |
| - 251 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 8,08 |
| - 252 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 7,32 |
| - 253 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 16,40 |
| - 254 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in timpan elementelor tub | m3 | 9,00 |
| - 255 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 1,00 |
| - 256 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 11,60 |
| - 257 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 71,74 |
| - 258 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0055 |
| - 259 | RpCE18A | Etansarea rosturilor de blocuri din beton armat, cu cilti de cinepa | m | 8,50 |
| - 260 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,47 |
| - 261 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 583,00 |
| - 262 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,272 |
| - 263 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 130,00 |
| - 264 | DI130 | Consolidarea taluzelor la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,284 |
| - 265 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 142,00 |
| - 266 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 4,65 |
| - 267 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 268 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. II | 100 m3 | 0,42 |
| - 269 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 34,00 |
| - 270 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 23,00 |
| - 271 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 34,00 |
| - 272 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,144 |
| - 273 | CP21B | Mortar | m3 | 0,70 |
| - 274 | TsC03F21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,20 |
| - 275 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 232,80 |
|  |  | 7. Prelungire podetului 2x1.25 m ТН 16.50 la PC 132+08 |  |  |
| - 276 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 9,80 |
| - 277 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,10 |
| - 278 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 22,00 |
| - 279 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| - 280 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,10 |
| - 281 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| - 282 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 120,60 |
| - 283 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,60 |
| - 284 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,60 |
| - 285 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,60 |
| - 286 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,30 |
| - 287 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 261,30 |
| - 288 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,30 |
| - 289 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,30 |
| - 290 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| - 291 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,03 |
| - 292 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 207,00 |
| - 293 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,03 |
| - 294 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,03 |
| - 295 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 46,50 |
| - 296 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 18,00 |
| - 297 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 4,40 |
| - 298 | CP21B | Mortar | m3 | 1,43 |
| - 299 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 8,08 |
| - 300 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 7,32 |
| - 301 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 13,12 |
| - 302 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in timpan elementelor tub | m3 | 9,00 |
| - 303 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 1,00 |
| - 304 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 11,60 |
| - 305 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 71,74 |
| - 306 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0055 |
| - 307 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,47 |
| - 308 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 583,00 |
| - 309 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,272 |
| - 310 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 130,00 |
| - 311 | DI130 | Consolidarea taluzelor la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,284 |
| - 312 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 142,00 |
| - 313 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 4,65 |
| - 314 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 315 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren cat.II | 100 m3 | 0,42 |
| - 316 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 42,00 |
| - 317 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 26,00 |
| - 318 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 42,00 |
| - 319 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,168 |
| - 320 | CP21B | Mortar | m3 | 0,70 |
|  |  | 8. Prelungire podetului d-1.5 m la PC 141+64 |  |  |
| - 321 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| - 322 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| - 323 | TsC03F1 | Demolarea burlanilor mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,026 |
| - 324 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 6,38 |
| - 325 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,32 |
| - 326 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,05 |
| - 327 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| - 328 | TsC03F1 | Demolarea burlanilor mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,009 |
| - 329 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 2,13 |
| - 330 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |
| - 331 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate | m3 | 9,80 |
| - 332 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,098 |
| - 333 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 22,00 |
| - 334 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,098 |
| - 335 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,098 |
| - 336 | TsC04F1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,10 |
| - 337 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 13 km | t | 221,10 |
| - 338 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,10 |
| - 339 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,10 |
| - 340 | DI96 | Compactarea pamantului de cat.II cu compactor pe pneuri de 25 tn, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,10 |
| - 341 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,80 |
| - 342 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 343 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,42 |
| - 344 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 84,40 |
| - 345 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,42 |
| - 346 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,42 |
| - 347 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 28,00 |
| - 348 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 9,80 |
| - 349 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 3,43 |
| - 350 | CP21B | Mortar | m3 | 0,50 |
| - 351 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 4,04 |
| - 352 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 7,32 |
| - 353 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 8,86 |
| - 354 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 1,10 |
| - 355 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 12,18 |
| - 356 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 104,40 |
| - 357 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,005 |
| - 358 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,09 |
| - 359 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 21,00 |
| - 360 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,226 |
| - 361 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 90,00 |
| - 362 | DI130 | Consolidarea taluzelor la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,291 |
| - 363 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 149,00 |
| - 364 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 8,00 |
| - 365 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 366 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. II | 100 m3 | 0,48 |
| - 367 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 12,00 |
| - 368 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 8,00 |
| - 369 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 12,00 |
| - 370 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,054 |
| - 371 | CP21B | Mortar | m3 | 0,23 |
|  |  | 9. Prelungire podetului d-1.5 m la PC 146+16 |  |  |
| - 372 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,33 |
| - 373 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| - 374 | TsC03F1 | Demolarea burlanilor mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,048 |
| - 375 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 12,00 |
| - 376 | TsC03F1 | Demolarea camin mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,07 |
| - 377 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 17,50 |
| - 378 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,15 |
| - 379 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,00 |
| - 380 | TsC03F1 | Demolarea burlanilor mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, | 100 m3 | 0,289 |
| - 381 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 72,25 |
| - 382 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,30 |
| - 383 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | 30,00 |
| - 384 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Curatirea albiei) | 100 m3 | 0,30 |
| - 385 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj, pentru transportul pamintului pe 20 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| - 386 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,60 |
| - 387 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 120,60 |
| - 388 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,40 |
| - 389 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| - 390 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 542,70 |
| - 391 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 |
| - 392 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 |
| - 393 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 26,40 |
| - 394 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 36,80 |
| - 395 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 1,37 |
| - 396 | CP21B | Mortar | m3 | 0,64 |
| - 397 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular (Bloc 16.21) | m3 | 4,04 |
| - 398 | DI125 | Montarea aripi podetului tubular (Bloc №16) | m3 | 7,32 |
| - 399 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TN 160-III | m3 | 32,80 |
| - 400 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in imbinare elementelor tub | m3 | 1,10 |
| - 401 | DI119 | Amenajarea put de acomulare a apei h-2.5 m din beton B15 | m3 | 41,10 |
| - 402 | PD01A | Montarea retea de armatur pentru beton armat in fundatii, | kg | 20,00 |
| - 403 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 40,60 |
| - 404 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 522,00 |
| - 405 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,015 |
| - 406 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,302 |
| - 407 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 242,00 |
| - 408 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,171 |
| - 409 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 51,00 |
| - 410 | DI130 | Consolidarea taluzelor la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,325 |
| - 411 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 186,00 |
| - 412 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 3,20 |
| - 413 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 414 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. II | 100 m3 | 0,20 |
| - 415 | PJ11A | Inlaturarea tencuielei exfoliate de pe interiorul tuburilor existente | m2 | 27,00 |
| - 416 | IzA12A | Curatirea armaturii si tratarea suprafetei de beton cu solutie de acid clorhidric 4% | m2 | 18,00 |
| - 417 | PF01A | Aplicarea tencuelei noi din mortar de ciment cu polimeri, hmed=2,0cm | m2 | 20,00 |
| - 418 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,111 |
| - 419 | CP21B | Mortar | m3 | 0,45 |
|  |  | 10. Amenajarea podetului d-0.6 m la acces buc-8 |  |  |
| - 420 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,55 |
| - 421 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 512,60 |
| - 422 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 30,00 |
| - 423 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,55 |
| - 424 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru 1 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,55 |
| - 425 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta.h-30 cm | m3 | 44,00 |
| - 426 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 60.25.3 | m3 | 25,20 |
| - 427 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B15 la portal | m3 | 26,46 |
| - 428 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 44,00 |
| - 429 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 440,00 |
| - 430 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0068 |
| - 431 | CP21B | Mortar | m3 | 1,20 |
| - 432 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. II | 100 m3 | 2,20 |
|  |  | 11. Curatirea si reparatie capat podetului la ramificatii. |  |  |
| - 433 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 | 36,00 |
| - 434 | DI130 | Consolidarea la intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,10 |
| - 435 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,066 |
| - 436 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 34,80 |
|  |  | 12. Lucrari de arta la nod rutier |  |  |
|  |  | 12.1. Amenajarea podetului d-1.0 m la acces №1 PC 2+10 |  |  |
| - 437 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,90 |
| - 438 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 439 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 18,40 |
| - 440 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 6,18 |
| - 441 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 1,08 |
| - 442 | CP21B | Mortar | m3 | 0,25 |
| - 443 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 100.25.3 | m3 | 7,44 |
| - 444 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la portal (P10.14) | m3 | 2,50 |
| - 445 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 137,00 |
| - 446 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi | m3 | 0,98 |
| - 447 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 50,00 |
| - 448 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 6,72 |
| - 449 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 55,04 |
| - 450 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,002 |
| - 451 | DI130 | Consolidarea taluzelor podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,13 |
| - 452 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 30,00 |
| - 453 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 0,35 |
| - 454 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | 12.2. Amenajarea podetului d-1.0 m la acces №1 PC 2+91 |  |  |
| - 455 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| - 456 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 457 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 16,00 |
| - 458 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 8,24 |
| - 459 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 0,54 |
| - 460 | CP21B | Mortar | m3 | 0,30 |
| - 461 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 100.25.3 | m3 | 9,92 |
| - 462 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la portal (P10.14) | m3 | 2,50 |
| - 463 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 137,00 |
| - 464 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi | m3 | 1,96 |
| - 465 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 100,00 |
| - 466 | DI119 | Amenajarea put de acomulare a apei 2.2x1.0 m din beton B15 | m3 | 2,80 |
| - 467 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 8,30 |
| - 468 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 84,00 |
| - 469 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0026 |
| - 470 | DI130 | Consolidarea intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,05 |
| - 471 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 4,40 |
| - 472 | DI130 | Consolidarea taluzelor podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,184 |
| - 473 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 21,00 |
| - 474 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 475 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | 12.3. Amenajarea podetului d-1.2 m la acces №1 PC 3+98 |  |  |
| - 476 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,90 |
| - 477 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 478 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 27,00 |
| - 479 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 19,40 |
| - 480 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 0,80 |
| - 481 | CP21B | Mortar | m3 | 0,75 |
| - 482 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 120.25.3 | m3 | 28,00 |
| - 483 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la portal | m3 | 3,02 |
| - 484 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 154,00 |
| - 485 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi | m3 | 2,48 |
| - 486 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 118,00 |
| - 487 | DI119 | Amenajarea put de acomulare a apei 2.2x1.0 m din beton B15 | m3 | 2,10 |
| - 488 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 16,60 |
| - 489 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 181,40 |
| - 490 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0104 |
| - 491 | DI130 | Consolidarea intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,06 |
| - 492 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 6,30 |
| - 493 | DI130 | Consolidarea taluzelor podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,218 |
| - 494 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 84,40 |
| - 495 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,256 |
| - 496 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 173,60 |
| - 497 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 498 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,30 |
| - 499 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 2,70 |
|  |  | 12.4. Amenajarea podetului d-1.0 m la acces №2 PC 0+97 |  |  |
| - 500 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,70 |
| - 501 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 10,00 |
| - 502 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 21,10 |
| - 503 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in fundatii | m3 | 12,36 |
| - 504 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in albiei | m3 | 1,08 |
| - 505 | CP21B | Mortar | m3 | 0,40 |
| - 506 | DI122 | Montarea podetelor tubulare TS 100.25.3 | m3 | 14,88 |
| - 507 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la portal | m3 | 2,50 |
| - 508 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 137,00 |
| - 509 | DI119 | Turnarea manuala a betonului B20 la aripi | m3 | 3,92 |
| - 510 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 198,00 |
| - 511 | DI120 | Hidroizolare executata prin lipire in 2 staturi | m2 | 11,52 |
| - 512 | DI121 | Hidroizolare executata prin ungere in 2 staturi | m2 | 108,80 |
| - 513 | IzK01A | Calafatuirea rosturilor cu cilti | t | 0,0049 |
| - 514 | DI130 | Consolidarea intrare podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,11 |
| - 515 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 21,30 |
| - 516 | DI130 | Consolidarea taluzelor podetelui cu beton monolit B-15. h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,184 |
| - 517 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 59,80 |
| - 518 | DI130 | Consolidarea la iesilor podetelui cu beton monolit B-15 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,254 |
| - 519 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, | kg | 170,70 |
| - 520 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu B-15 in suport | m3 | 1,10 |
| - 521 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg.II | 100 m3 | 0,42 |
| - 522 | DI129 | Umplutura santului cu piatra bruta | m3 | 2,70 |
|  |  | POD PC 110+37 |  |  |
|  |  | 1.1. Pregatirea platformei de montare |  |  |
| - 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 109,00 |
| - 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 21 909,00 |
| - 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 109,00 |
|  |  | 1.2. Executarea pilelor |  |  |
| - 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 9,75 |
| - 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 852,50 |
| - 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 9,75 |
| - 7 | PA05A | Piloti din beton armat(B25,F200,W6), prefabricati cu sectiunea plina de 35x35 cm, lungimea 6,0m, greutatea de 1,9t | m3 | 68,40 |
| - 8 | PA05A | Piloti din beton armat(B25,F200,W6), prefabricati cu sectiunea plina de 35x35 cm, lungimea 6,0m, greutatea de 1,9t | m3 | 57,00 |
| - 9 | PA05A | Piloti din beton armat(B25,F200,W6), prefabricati cu sectiunea plina de 35x35 cm, lungimea 7,0m, greutatea de 2.2t | m3 | 39,60 |
| - 10 | TsC39A2 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 3,0 m | buc | 630,00 |
| - 11 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III | m | 1 215,00 |
| - 12 | PA06C | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat cu inclinare de 1/8, de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria III | m | 90,00 |
| - 13 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 4,60 |
| - 14 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 | 30,00 |
| - 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 24,20 |
| - 16 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 34 513,00 |
| - 17 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 pe panta taluzului, in scari | m3 | 251,25 |
| - 18 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 315,60 |
| - 19 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 5,00 |
| - 20 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (stilpi din beton armat B25,F200,W6 cu diametrul de 80cm, lungimea de 5,15m) | buc | 5,00 |
| - 21 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 5,00 |
| - 22 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (stilpi din beton armat B25,F200,W6 cu diametrul de 80cm, lungimea de 5,47m) | buc | 5,00 |
| - 23 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 5,00 |
| - 24 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (stilpi din beton armat B25,F200,W6 cu diametrul de 80cm, lungimea de 6,12m) | buc | 5,00 |
| - 25 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 5,00 |
| - 26 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (stilpi din beton armat B25,F200,W6 cu diametrul de 80cm, lungimea de 7,12m) | buc | 5,00 |
| - 27 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 5,00 |
| - 28 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (stilpi din beton armat B25,F200,W6 cu sectiunea de 40x70cm, lungimea de 5,56m) | buc | 5,00 |
| - 29 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 2 450,00 |
| - 30 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin | m3 | 47,35 |
| - 31 | PC02B | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, susprafete curbe | m2 | 131,90 |
| - 32 | PG01A | Platforma de lucru, suspendata, executata din lemn de foioase | m2 | 238,80 |
| - 33 | PG14A | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 | 5,21 |
| - 34 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 1 497,00 |
| - 35 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin | m3 | 13,65 |
| - 36 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 43,80 |
| - 37 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 4,00 |
| - 38 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat B25,F200,W6, confectionate in uzina (blocurile riglelor cu dimensiunile de 974x145x85 cm) | buc | 4,00 |
| - 39 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 4,00 |
| - 40 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat B25,F200,W6, confectionate in uzina (blocurile riglelor cu dimensiunile de 1059x145x85 cm) | buc | 4,00 |
| - 41 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 2,00 |
| - 42 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat B25,F200,W6, confectionate in uzina (blocurile riglelor cu dimensiunile de 560x145x85 cm) | buc | 2,00 |
| - 43 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 2,00 |
| - 44 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat B25,F200,W6, confectionate in uzina (blocurile riglelor cu dimensiunile de 560x145x85 cm) | buc | 2,00 |
| - 45 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 1 718,00 |
| - 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 193,00 |
| - 47 | PD06B | Innadirea armaturilor din otel-beton asezate cap la cap, prin eclise si sudura electrica avind diametrul de peste 20 mm pina la 30 mm inclusiv | buc | 448,00 |
| - 48 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (la imbinarea elementelor pilelor) | m3 | 13,65 |
| - 49 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 45,60 |
| - 50 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 3 134,00 |
| - 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,00 |
| - 52 | PB10C | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin (in zidul de garda) | m3 | 26,85 |
| - 53 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 184,00 |
| - 54 | PD03A | Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli | kg | 1 744,00 |
| - 55 | PB13A | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 | 18,66 |
| - 56 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 101,30 |
| - 57 | PB01A | Turnarea mortarului simplu M200 in prizma de scurgere, executata pe radier, executat in straturi cu grosimea de 15 cm | m3 | 14,50 |
| - 58 | PB01A | Turnarea mortarului simplu M200 in prizma de scurgere, executata pe radier, executat in straturi cu grosimea de 7 cm | m3 | 4,50 |
| - 59 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 1 037,00 |
| - 60 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 | 4,90 |
| - 61 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 170,00 |
| - 62 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 3,20 |
|  |  | 1.3. Montarea suprastructurei de rezistenta |  |  |
| - 63 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (25x20x6,2cm, greutatea de 9kg) | buc | 84,00 |
| - 64 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (20x30x3,3cm, grutatea de 5,5kg) | buc | 12,00 |
| - 65 | PK38A | Material metalic prelucrat partial in uzina, pentru consolidari de tabliere metalice in gusee, platbande, profile | t | 1,277 |
| - 66 | PK49B | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina | t | 1,277 |
| - 67 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m | 50,40 |
| - 68 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 24,00 |
| - 69 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat B30,F200,W6 cu deinseunile de 1200x194x90 cm., greut.11,26t.) | buc | 24,00 |
| - 70 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 4,00 |
| - 71 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat B30,F200,W6 cu deinseunile de 1200x194x90 cm., greut.11,41t.) | buc | 4,00 |
| - 72 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 12,00 |
| - 73 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat B30,F200,W6 cu deinseunile de 1800x194x105 cm., greut.18,53t.) | buc | 12,00 |
| - 74 | PI06D | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc | 2,00 |
| - 75 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (grinzi din beton armat B30,F200,W6 cu deinseunile de 1800x194x105 cm., greut.18,75t.) | buc | 2,00 |
| - 76 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 5 220,00 |
| - 77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 695,00 |
| - 78 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B30,F200,W6 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 42,88 |
| - 79 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 | 104,10 |
|  |  | 1.4. Calea podului |  |  |
| - 80 | PK37A3 | Otel laminat din table groase pentru consolidari si reparatii de poduri metalice | t | 1,268 |
| - 81 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat B25,F200,W6 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 0,57 |
| - 82 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t | 1,268 |
| - 83 | PK50B | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm | m | 77,20 |
| - 84 | PB01A | Turnarea betonului simplu B25,F200,W6 in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 3 cm | m3 | 28,84 |
| - 85 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 9,61 |
| - 86 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 | 961,20 |
| - 87 | RpIzF09A | Folie de hidroizolatie DERBIGUM GC, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz | m2 | 965,30 |
| - 88 | PB11C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (strat de protectie cu grosimea de 4cm) | m3 | 38,75 |
| - 89 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 2 192,00 |
| - 90 | PK31A | Parapet pietonal din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t | 3,432 |
| - 91 | PK31A | Parapet de siguranta din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t | 1,174 |
| - 92 | DF09B | Parapet metalic deformabil tip B, cu lise si stilpi metalici | m | 152,00 |
| - 93 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 9,81 |
| - 94 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | m2 | 980,90 |
| - 95 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 980,90 |
| - 96 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 980,90 |
| - 97 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 14,30 |
| - 98 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 98,80 |
| - 99 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 24,70 |
| - 100 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 24,70 |
| - 101 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 | 24,70 |
| - 102 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi | m2 | 24,70 |
| - 103 | SA19A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 162,40 |
| - 104 | PJ09B | Gauri si strapungeri cu diametrul maxim de 50 mm, pentru introducerea buloanelor si ancorajelor in vederea reparatiilor si a camasuielilor, la poduri, in beton simplu sau armat cu forare mecanica | m | 84,00 |
| - 105 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 66,00 |
| - 106 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 440,00 |
| - 107 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (Algaflex T50) | m | 49,40 |
| - 108 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 5,20 |
| - 109 | PB02A | Turnarea manuala a betonului polimeric B30,F200, W6 in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (monolitizarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatare) | m3 | 2,97 |
|  |  | 1.5. Executarea conurilor. Scari |  |  |
| - 110 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis | m3 | 5 944,00 |
| - 111 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis | m3 | 298,00 |
| - 112 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 2,27 |
| - 113 | TsD7D1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 2,27 |
| - 114 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 18,16 |
| - 115 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 129,20 |
| - 116 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 2 971,00 |
| - 117 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in fundatii cu talpi, radiere | m3 | 155,00 |
| - 118 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 860,00 |
| - 119 | PF09A | Umplutura rosturilor cu mastic bituminos | m | 860,00 |
| - 120 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 48,00 |
| - 121 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu B20,F200,W6 in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. | m3 | 28,40 |
| - 122 | PB06C | Turnarea cu macaraua a betonului simplu B20,F200,W6 in pinten cu sectiunea de 21x75 cm. | m3 | 12,13 |
| - 123 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,82 |
| - 124 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 608,00 |
| - 125 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 pe panta taluzului, in scari | m3 | 5,71 |
| - 126 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 20,70 |
| - 127 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, pe scari, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t | 0,139 |
|  |  | 1.6. Racordarea podului cu drumul |  |  |
| - 128 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 60,00 |
| - 129 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 2,00 |
| - 130 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat B25,F200,W6 cu dimensiunile de 565x63x50 cm.) | buc | 2,00 |
| - 131 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 2,00 |
| - 132 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat B25,F200,W6 cu dimensiunile de 650x63x50 cm.) | buc | 2,00 |
| - 133 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc | 4,00 |
| - 134 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat B25,F200,W6 cu dimensiunile de 565x63x50 cm.) | buc | 4,00 |
| - 135 | PI06C | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 42,00 |
| - 136 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi de racordare din beton armat B25,F200,W6 cu dimensiunile de 800x98x40 cm.) | buc | 42,00 |
| - 137 | PB01A | Turnarea mortarului simplu M200 in prizma de scurgere, executata pe radier, executat in straturi cu grosimea de 15 cm | m3 | 1,26 |
| - 138 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 la monolitizarea blocului longrinei | m3 | 1,44 |
| - 139 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat B25,F200,W6 la monolitizarea placilor de racordare | m3 | 6,00 |
| - 140 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 116,00 |
| - 141 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 10,60 |
| - 142 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 394,40 |
| - 143 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 | 0,68 |
| - 144 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 6,77 |
| - 145 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5 cm cu astenere manuala | m2 | 67,70 |
|  |  | Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera |  |  |
|  |  | 1. Drumuri de acces si parcare |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea imbracamintei la acces Tip I |  |  |
| - 1 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast. h-10 cm | m3 | 206,30 |
| - 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii cu H=25cm | 100 m2 | 20,63 |
| - 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 1,24 |
| - 4 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica, K=1,143 | m2 | 2 063,00 |
| - 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,62 |
| - 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip B MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 063,00 |
|  |  | 1.2. Amenajarea imbracamintei la acces Tip II |  |  |
| - 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,72 |
| - 8 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica. | t | 470,80 |
| - 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,72 |
| - 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte tip B MI, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 410,00 |
|  |  | 1.3. Amenajarea imbracamintei la parcareTip I |  |  |
| - 11 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast. h-10 cm | m3 | 25,80 |
| - 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroireH=13 cm | m3 | 33,54 |
| - 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm | m3 | 30,96 |
| - 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,155 |
| - 15 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare MI, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica, K=1,143 | m2 | 258,00 |
| - 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,077 |
| - 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 258,00 |
|  |  | 1.4. Amenajarea imbracamintei la parcareTip II |  |  |
| - 18 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,92 |
| - 19 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica. | t | 625,90 |
| - 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,92 |
| - 21 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 060,00 |
|  |  | 2. Amenajarea imbracamintei la ramificatie |  |  |
| - 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,70 |
| - 23 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica. h-6 cm | t | 325,70 |
| - 24 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizarere din balast. h-15 cm | m3 | 191,00 |
| - 25 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintiei rutiera din piatra sparta prin metoda impanarii cu H=25cm | 100 m2 | 12,70 |
| - 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 1,56 |
| - 27 | DA12C | Strat de fundatie din piatra sparta penetrat cu bitum 4%. cu asternere mecanica, h-12 cm | m3 | 192,00 |
| - 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,30 |
| - 29 | DB14B | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica. h-8 cm | t | 189,60 |
| - 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,80 |
| - 31 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 090,00 |
| - 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,90 |
| - 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 090,00 |
| - 34 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 975,00 |
| - 35 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. | m3 | 178,10 |
|  |  | 3. Amenajarea trotuar. b-1.35 m |  |  |
| - 36 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 56,00 |
| - 37 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor, in teren usor | 100 m2 | 4,02 |
| - 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-10 cm | m3 | 40,20 |
| - 39 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,24 |
| - 40 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 402,00 |
| - 41 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 484,00 |
|  |  | 4. Parapet metalic |  |  |
| - 42 | DF09C | Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici | m | 4 488,00 |
|  |  | 5. Indicator rutier |  |  |
| - 43 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 153,00 |
| - 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A700 | buc | 70,00 |
| - 45 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 900x600 | buc | 3,00 |
| - 46 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 350x700 | buc | 4,00 |
| - 47 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700 | buc | 21,00 |
| - 48 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 | buc | 26,00 |
| - 49 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat individual | buc | 16,00 |
|  |  | 6. Indicator kilometriche rutier |  |  |
| - 50 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| - 51 | TrB22F1A | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 4,30 |
| - 52 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t | 4,30 |
| - 53 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 7,00 |
| - 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. h-10 cm | m3 | 0,40 |
| - 55 | PF01B | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita | m2 | 1,00 |
| - 56 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 3,00 |
| - 57 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,00 |
|  |  | 7. Marcaj rutier |  |  |
| - 58 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 4 957,50 |
|  |  | 8. Stilpilor dirigare |  |  |
| - 59 | DI117 | Instalarea in mod mecanizat a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (la drumuri). | buc | 289,00 |
|  |  | 9. Amenajarea parapetului greu de protectie de tip "New Jersey" |  |  |
| - 60 | PI06A | Montarea parapetului greu de protectie de tip "New Jersey" (Numai lucrare, только работа) | buc | 2 504,00 |
| - 61 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, tip "New Jersey" (Element de capat) | buc | 1,00 |
| - 62 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, tip "New Jersey" (Element standard) | buc | 2 503,00 |
| - 63 | DF14A | Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Element reflectorizant) | buc | 5 006,00 |
|  |  | 10. Nod de rutier |  |  |
|  |  | 10.1. Parapet metalic |  |  |
| - 64 | DF09C | Parapet metalic deformabil tip C, cu lise si stilpi metalici | m | 1 272,00 |
|  |  | 10.2. Indicator rutier |  |  |
| - 65 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 27,00 |
| - 66 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A700 | buc | 4,00 |
| - 67 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 300x700 | buc | 3,00 |
| - 68 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700 | buc | 3,00 |
| - 69 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 | buc | 12,00 |
| - 70 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat individual | buc | 6,00 |
|  |  | 10.3. Marcaj rutier |  |  |
| - 71 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 380,00 |
|  |  | 10.4. Stilpilor dirigare |  |  |
| - 72 | DI117 | Instalarea in mod mecanizat a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere (la drumuri). | buc | 73,00 |
|  |  | Вынос ЛИНИИ СВЯЗИ Pc.65 |  |  |
|  |  | 1. Telefonizarea ( Lucrări de construcţie) |  |  |
|  | TsC02Bl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu miditate naturala descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,050 |
|  | TsD02Bl | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,903 |
|  | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in utovehicule teren catg.II | 100 m3 | 0,150 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,150 |
|  | 34-02-077-11 | Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), cămine de vizitare | 1 t-km | 7,260 |
|  | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-3" | buc | 3 |
|  | 34-02- 009-3 | Executarea intercalărilor pentru cămine de colt si de ramificare: "KKC-2" | 1 вставка | 1 |
|  | 1214521 | Ciment M50 | kg | 20 |
|  | 40893 | Nisip | m3 | 0,094 |
|  | 404-23 | Cărămidă | buc | 75 |
|  | 34-02-001-3 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu manşete de polietilena: pina la 2 găuri | km | 0,300 |
|  |  | 2. Telefonizarea ( монтаж) |  |  |
|  | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,315 |
|  | Preţul firmei | Cablu ТПП-10x2x0,4 mm2 | m | 105 |
|  | Preţul firmei | Cablu ТПП-30х2х0,4 mm2 | m | 210 |
|  | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in tranşee | km | 0,125 |
|  | Preţul firmei | Cablu FO-24 | m | 125 |
|  | 10-06-051-01 | Mansoane directe pe cablul fibro-optica RTU in cămin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta măsurărilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in cămin de vizitare, număr fibre: 4 | buc | 1 |
|  | 10-06-029-17 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in cămine de vizitare: Manşon direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 10x2 | buc | 4 |
|  | 10-06-029-19 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in cămine de vizitare: Manşon direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 30x2 | buc | 2 |
|  | 10-06-051-01 | Mansoane directe pe cablul fibro-optica RTU in cămin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta măsurărilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in cămin de vizitare, număr fibre: 24 | buc | 1 |
|  | 10-06-054-06 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura direcţie, număr fibre: 24 | 1 teren | 1 |
|  |  | Lucrari demontarea Pc.65 | buc | 1 |
|  | 10-06-033-25 | Reconstrucţia liniilor de cablu: Extracţia cablului din canalizare, ТПП-10x2x0,4 | km | 0,180 |
|  | 10-06-033-25 | Reconstrucţia liniilor de cablu: Extracţia cablului din canalizare, ТПП-30x2x0,4 | km | 0,090 |
|  | 10-06-048-05 | Demontarea cablurilor fibro-optice, FO-24 | km | 0,080 |
|  |  | Вынос ЛИНИИ СВЯЗИ Pc.69 |  |  |
|  |  | 1. Telefonizarea ( Lucrări de construcţie) |  |  |
|  | TsC02Bl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu miditate naturala descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,038 |
|  | TsD02Bl | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,830 |
|  | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in utovehicule teren catg.II | 100 m3 | 0,210 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,350 |
|  | 34-02-077-11 | Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), cămine de vizitare | 1 t-km | 12,100 |
|  | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2" | buc | 5 |
|  | 34-02- 009-3 | Executarea intercalărilor pentru cămine de colt si de ramificare: "KKC-2" | 1 вставка | 5 |
|  | 1214521 | Ciment M50 | kg | 25 |
|  | 40893 | Nisip | m3 | 0,14 |
|  | 404-23 | Cărămidă | buc | 100 |
|  | 34-02-001-3 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu manşete de polietilena: pina la 2 găuri | km | 0,200 |
|  |  | 2. Telefonizarea ( монтаж) |  |  |
|  | 10-06-048-05 | Pozarea cablurilor fibro-optice in tranşee | km | 0,080 |
|  | Preţul firmei | Cablu FO-24 | m | 80 |
|  | 10-06-051-01 | Mansoane directe pe cablul fibro-optica RTU in cămin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta măsurărilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in cămin de vizitare, număr fibre: 4 | buc | 1 |
|  |  | Вынос ЛИНИИ СВЯЗИ Pc.77 |  |  |
|  |  | 1. Telefonizarea ( Lucrări de construcţie) |  |  |
|  | TsC02Bl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu miditate naturala descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,600 |
|  | TsD02Bl | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,500 |
|  | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in utovehicule teren catg.II | 100 m3 | 0,090 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,100 |
|  | 34-02-077-11 | Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), cămine de vizitare | 1 t-km | 4,840 |
|  | 34-02-005-4 | Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2" | buc | 2 |
|  | 34-02- 009-3 | Executarea intercalărilor pentru cămine de colt si de ramificare: "KKC-2" | 1 вставка | 1 |
|  | 1214521 | Ciment M50 | kg | 15 |
|  | 40893 | Nisip | m3 | 0,094 |
|  | 404-23 | Cărămidă | buc | 50 |
|  | 34-02-001-3 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu manşete de polietilena: pina la 2 găuri | km | 0,106 |
|  | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din ţevi de polietilena: pina la 2 găuri | km | 0,015 |
|  | 34-02-024-2 | Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 7,5 | buc | 2 |
|  | 34-02-027-1 | Montarea adaosurilor simple din beton armat Ia stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 7,5 m | buc | 1 |
|  | 34-02-024-2 | Montarea stilpilor de lemn simpli cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 7,5 | buc | 1 |
|  |  | 2. Telefonizarea ( монтаж) |  |  |
|  | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,160 |
|  | Preţul firmei | Cablu ТПП-20x2x0,4 mm2 | m | 80,00 |
|  | Preţul firmei | Cablu ТПП-50х2х0,4 mm2 | m | 80,00 |
|  | 10-06-0291-18 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in cămine de vizitare: Manşon direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 20x2 | buc | 2 |
|  | 10-06-029-20 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in cămine de vizitare: Manşon direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2 | buc | 1 |
|  | 10-06-029-20 | Mansoane directe ale cablurilor pereche in cămine de vizitare: Manşon direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x50x20 | buc | 1 |
|  |  | Lucrari demontarea Pc.77 | buc | 1 |
|  | 10-06-033-25 | Reconstrucţia liniilor de cablu: Extracţia cablului din canalizare, ТПП-50x2x0,4 | km | 0,055 |
|  | 10-06-033-25 | Reconstrucţia liniilor de cablu: Extracţia cablului din canalizare, ТПП-20x2x0,4 | km | 0,055 |
|  |  | Вынос ЛИНИИ СВЯЗИ Pc.116 |  |  |
|  |  | 1. Telefonizarea ( Lucrări de construcţie) |  |  |
|  | TsC02Bl | Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu miditate naturala descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,120 |
|  | TsD02Bl | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,110 |
|  | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in utovehicule teren catg.II | 100 m3 | 0,010 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,100 |
|  | 34-02-077-11 | Transpunerea materialelor liniare cu tractoare pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), cămine de vizitare | 1 t-km | 0,010 |
|  | 34-02-001-3 | Executarea conductelor din tuburi de azbociment prin imbinarea lor cu manşete de polietilena: pina la 2 găuri | km | 0,050 |
|  |  | Наружные сети водопровода |  |  |
|  |  | 1. Сантеработы |  |  |
|  |  | 1.1 Lucrari terasamente |  |  |
|  | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II (траншеи) | 100 m3 | 3,28 |
|  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную) | m3 | 12,00 |
|  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (бульдозером) | 100 m3 | 1,95 |
|  | TsD02B1 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка траншей вручную) | m3 | 49,00 |
|  | ТsD05А | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 1,95 |
|  | TsC03F1 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,54 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 97,20 |
|  | ТsС51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 0,54 |
|  | АсF03А | Umpluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 13,50 |
|  |  | Construcții din b/a |  |  |
|  | АсЕ10А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cuapa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,50 |
|  |  | Плита КЦД 10 | buc | 4 |
|  |  | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 4 |
|  |  | Кольцо КЦ 10-9а | buc | 4 |
|  |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 4 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 9 |
|  |  | Плита КЦП1-10-1 | buc | 4 |
|  | АсЕ11А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cuapa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,470 |
|  |  | Плита КЦД 15 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 15-9 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 15-9а | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 3 |
|  |  | Плита КЦП2-15-1 | buc | 1 |
|  | АсЕ12А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cuapa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,2 |
|  |  | Плита КЦД 20 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 20-9 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 20-9а | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 3 |
|  |  | Плита КЦП2-20-1 | buc | 1 |
|  | AcF02A | Scara cu vanguri (лестницы) | m | 9 |
|  | CL18A | Confectii metalice | kg | 124,80 |
|  | AcF07A | Montarea copacilir din fonta saufonta-beton, fara piesa-suport (люк типа Л) | buc | 6 |
|  | DAI2А | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебень для отмостки | m3 | 3,20 |
|  | DB16H | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 32,00 |
|  | CA03A | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Вс 5/B 75) Бетонные упоры B7,5 | m3 | 3,50 |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru cămine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg. | buc | 3 |
|  | RpAcF38A | Demolarea porţiunilor deteriorate ale căminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 | 5,60 |
|  |  | Трубопроводы и арматура |  |  |
|  | AcE50I | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 400 mm Врезка s сущ. сеть д=400мм | piesa | 2 |
|  | AcE50E | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 200 mm Врезка s сущ. сеть д=200мм | piesa | 1 |
|  | AcE50C | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm Врезка s сущ. сеть д=100мм | piesa | 2 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta Отвод чугунный фл. д=200 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta Отвод чугунный фл. д=200 45гр. раструб-гладкий конец | buc | 1 |
|  | SB02E | Piese de legătură din fonta Отвод чугунный фл. д=150 45гр. фланцевый | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta чугунный фланец-раструб. д=400 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta тройник чугунный фл. 400х4000 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta патрубок чугунный фланец-раструб. д=400 | buc | 2 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta переход чугунный фл. 400х150 | buc | 1 |
|  | SB02E | Piese de legătură din fonta переход чугунный фл. 100х150 | buc | 2 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta крест чугунный раструб фл. 250х100 | buc | 1 |
|  | SB02С | Piese de legătură din fonta муфта электрическая д=100 | buc | 2 |
|  | SB02E | Piese de legătură din fonta муфта электрическая д=160 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta муфта электрическая д=180 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta Тройник чуг. фл. с пожарной подставкой 250x200 | buc | 1 |
|  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica а flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец CT. д=100 | buc | 4 |
|  | GA08E | Tub de protecţie din ţeava de otel, montat in sânt, la traversări de drumuri, pentru protecţia conductei, tubul avind Dn 406 x 8 mm Футляр ст. д=400 | m | 71,50 |
|  | IC44D | Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri, ţeava avind diametrul de 219 x 8mm... 273 x 7 mm Гильза из труб д=200 L=0.5m | buc | 4 |
|  | AcA26B | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Фланец свободный д=150 | buc | 1 |
|  | AcA26A | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный д=100 | buc | 2 |
|  | SB09G | Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Отвод пэ д=180 | buc | 1 |
|  | AcA01E | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etanşate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 250 mm Трубы чугунные д=250 | m | 93,00 |
|  | AcA01D | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etanşate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 200 mm Трубы чугунные д=200 | m | 19,00 |
|  | AcA01G | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etanşate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 400 mm Трубы чугунные д=400 | m | 8,00 |
|  | AcA10B | Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 160-200 Труба SDR11 PN 16 PE 100 d=180 | m | 47,00 |
|  | AcA10B | Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 160-200 Труба SDR11 PN 16 PE 100 d=160 | m | 19,00 |
|  | AcA10A | Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avind diametrul de 110-140 Труба SDR11 PN 16 PE 100 d=110 | m | 6,00 |
|  | AcF11D | Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, inaintea recepţiei | m | 6,00 |
|  | AcF11E | Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, inaintea recepţiei | m | 85,00 |
|  | AcF11F | Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 225 mm, de apa potabila după montarea si imbinarea, inaintea recepţiei | m | 101,00 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Патрубок чугунный фланец-раструб д=250 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Патрубок чугунный раструб д=200 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Патрубок чугунный фланец д=250 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Патрубок чугунный фланец д=200 | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Двойной раструб чугунный д=200 | buc | 1 |
|  | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe poziţie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Гидрант h=1750 | buc | 1 |
|  | AcF09A | Placa indicatoare montata la cămine, rezervoare sau alte construcţii si instalaţii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель для гидранта | buc | 1 |
|  | SB02F | Piese de legătură din fonta pentru canalizare, etanşate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 200 mm Заглушка д=250 | buc | 2 |
|  | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Втулка под фланец д -110 | buc | 2 |
|  | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Втулка под фланец д -150 | buc | 1 |
|  | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 300-400 mm Фланец д-400 | buc | 2 |
|  | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 125-250 mm Фланец д-250 | buc | 2 |
|  | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 125-250 mm Фланец д-200 | buc | 2 |
|  | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 125-250 mm Фланец д-150 | buc | 4 |
|  | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la căpătui ţevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец д-100 | buc | 2 |
|  | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si construcţii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grimd de culoare si trei straturi de email) | m2 | 50,00 |
|  | AcB01B | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Клапан-захлопка д=150 | buc | 1 |
|  |  | Ж/б лоток 7,7м |  |  |
|  | AcF03A | Umpluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Основание из песка под лоток | m3 | 1,90 |
|  | CA03C | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) Ж/б лоток Лм1, B15 | m3 | 4,60 |
|  | CB02B | Cofraje din panouri | m2 | 35,61 |
|  | CC02O | Armaturi din otel beton | kg | 137,90 |
|  | CC02P2 | Armaturi din otel beton | kg | 36,60 |
|  | CL18A | Confectii metalice | kg | 45,20 |
|  | CP15B | Montarea plăcutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Ж/б плита П16-15 | buc | 1 |
|  | CP15B | Montarea plăcutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv Ж/б плита П16 g-15 | buc | 4 |
|  | CA03C | Beton turnat in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Вс 10/B 150) плита Пм1, B15 | m3 | 0,14 |
|  | CB02B | Cofraje din panouri | m2 | 0,80 |
|  | CC02M | Armaturi din otel beton | kg | 0,90 |
|  | CC02N2 | Armaturi din otel beton | kg | 8,40 |
|  | CL10C | Scări, parapete, pasarele, podeşte Опора N10 и монтажные ручки. | t | 0,030 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email, clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,030 |
|  |  | Демонтаж камеры 3x3x2,8h TK-7 |  |  |
|  | TsC58B | Săpătură mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 | 100 m3 | 1,00 |
|  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,00 |
|  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 74,00 |
|  | TsC19B1 | Săpătură mecanica cu buldozer | 100 m3 | 0,74 |
|  | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,48 |
|  | TsC03F1 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,48 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 252,00 |
|  | TsC51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,48 |
|  | CP50D K=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Демонтаж блоков ФС5м | buc | 7 |
|  | CP50B K=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,0 t. Демонтаж блоков ФС5-8м | buc | 14 |
|  | CP50A K=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 0,5 t. Демонтаж блоков ФБС 12.5.3 | buc | 6 |
|  | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Демонтаж монолитных доборов | m3 | 5,70 |
|  | CP50A K=0,8 | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 0,5 t. Демонтаж балки, перемычки и плит перекрытия и опорного кольца | buc | 6 |
|  | RpSF03A | Demontarea unui capac | buc | 4 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto sol | t | 38,06 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 36,06 |
|  | TsC51C | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,20 |
|  |  | Оборудование |  |  |
|  |  | Задвижка д=400 | buc | 1 |
|  |  | Задвижка д=250 | buc | 1 |
|  |  | Задвижка д=200 | buc | 1 |
|  |  | Задвижка д=150 | buc | 2 |
|  |  | Задвижка д=100 | buc | 1 |
|  |  | - Монтажные работы |  |  |
|  | AcB01D | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm Задвижка д=400 | buc | 1 |
|  | AcB01C | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Задвижка д=250 | buc | 1 |
|  | AcB01C | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Задвижка д=200 | buc | 1 |
|  | AcB01B | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm То же, д-150 | buc | 2 |
|  | AcB01B | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm То же, д-100 | buc | 1 |
|  | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe poziţie existenta, avind diametful de Dn=65 mm Пожарный гидрант | buc | 1 |
|  |  | Наружные сети канализации |  |  |
|  |  | 1. Lucrari terasamente |  |  |
|  | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II (траншеи) | 100 m3 | 7,45 |
|  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную) | m3 | 23,00 |
|  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (бульдозером) | 100 m3 | 5,10 |
|  | TsD02B1 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка траншей вручную) | m3 | 63,00 |
|  | ТsD05А | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 5,10 |
|  | TsC03F1 | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,13 |
|  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 203,40 |
|  | ТsС51B | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 1,13 |
|  | АсF03А | Umpluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protecţie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 57,00 |
|  | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aşezaţi orizontal, la săpături executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea săpăturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. | m2 | 518,00 |
|  |  | Construcții din b/a |  |  |
|  | АсЕ13А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizaree circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,31 |
|  |  | Плита КЦД 10 | buc | 6 |
|  |  | Кольцо КЦ 10-6 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 10-9 | buc | 7 |
|  |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 2 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 16 |
|  |  | Плита КЦП1-10-1 | buc | 3 |
|  |  | Плита КЦП1-10-2 | buc | 3 |
|  | АсЕ14А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizaree circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,88 |
|  |  | Плита КЦД 15 | buc | 2 |
|  |  | Кольцо КЦ 15-9 | buc | 3 |
|  |  | Кольцо КЦ 15-6 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ- 7-3 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 3 |
|  |  | Плита КЦП2-15-1 | buc | 1 |
|  | АсЕ12А | Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cuapa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,2 |
|  |  | Плита КЦД 20 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 20-9 | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦ 20-9а | buc | 1 |
|  |  | Кольцо КЦО 1 | buc | 3 |
|  |  | Плита КЦП 15-1 | buc | 1 |
|  |  | Плита КЦП 15-2 | buc | 1 |
|  | АсЕ07А | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalaţiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Л " -стоимость | buc | 4 |
|  | АсЕ07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la căminele de vizitare ale instalaţiilor de alimentare cu apa si canalizare,,carosabil tip III A si В-стоимость | buc | 4 |
|  | CL18A | Confectii metalice | kg | 166,40 |
|  | AcF02A | Scara cu vanguri (лестницы) Лестница CI -04-стоимость | m | 6,30 |
|  | AcF02A | Scara cu vanguri (лестницы) Лестница CI -02-стоимость | m | 3,00 |
|  | AcF02A | Scara cu vanguri (лестницы) Лестница CI -стоимость | m | 5,40 |
|  |  | Трубопроводы |  |  |
|  | IC44E | Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri, ţeava avind diametrul de 324 x 8 mm... 356 x 9 mm Врезка в существующую сеть д=300 | buc | 1 |
|  | IC44D | Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri, ţeava avind diametrul de 219 x 8mm... 273 x 7 mm То же д=200 | buc | 2 |
|  | IC44C | Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii de protecţie la trecerea conductelor prin ziduri, ţeava avind diametrul de 127 x 4mm... 178 x 5 mm То же д=160 | buc | 1 |
|  | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul clădirilor, a ţevilor din PVC, de 9 m lungime, etanşate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Труба SN4 PVC d=300 | m | 202,00 |
|  | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul clădirilor, a ţevilor din PVC, de 9 m lungime, etanşate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Труба SN4 PVC d=200 | m | 28,00 |
|  | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul clădirilor, a ţevilor din PVC, de 9 m lungime, etanşate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Труба SN4 PVC Стояк d=300 | m | 2,28 |
|  | GA08C | Tub de protecţie din ţeava de otel, montat in sânt, la traversări de drumuri, pentru protecţia conductei, tubul avind Dn 324 x 8 mm Футляр PVC д=315 | m | 10,00 |
|  | GA08G | Tub de protecţie din ţeava de otel, montat in sânt, la traversări de dramuri, pentru protecţia conductei, tubul avind Dn 521 x 8 mm Футляр ст. д=500 | m | 62,40 |
|  | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si construcţii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) Окраска футляров | m2 | 99,84 |
|  |  | Наружные сети газоснабжения |  |  |
|  |  | 1. Lucrari terasamente |  |  |
|  | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II (траншеи) | 100 m3 | 0,56 |
|  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную) | m3 | 2,00 |
|  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (бульдозером) | 100 m3 | 0,48 |
|  | TsD02B1 | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка траншей вручную) | m3 | 4,00 |
|  | ТsD05А | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 0,48 |
|  |  | Трубопроводы и арматура |  |  |
|  | RpGA10A | Montarea in pamint a ţevilor negre,din otel pentru construcţii (lansate mecanizat in sânt) si asamblate prin sudare, la instalaţiile de gaze avind diametrul de 57*3 Эл свар | m | 40, |
|  | GC01A | Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,04 |
| - 00 | M1L30A | Controlul cu ultrasunete al sudurilor executate la utilaje Контроль стыков | m | 40,00 |
|  | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn l"-2" la montare Контрольная трубка в ковере | buc | 3 |
|  | GA08A | Tub de protecţie din ţeava de otel, montat in sânt, la traversări de drumuri, pentru protecţia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm Футляр д= 159*4 | m | 29,00 |
|  | IzL03C | Izolaţie anticoroziva executata mecanizat in statie, la ţevi de otel cu protecţie din impislitura din fibre de sticla, izolaţia fiind foarte intarita | m2 | 23,50 |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |
|  | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II (траншеи) | 100 m3 | 0,22 |
|  | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную) | m3 | 2,00 |
|  | RpGA32A | Demontarea din pamint a ţevilor de otel pentru construcţii avind diametrul de 51x3.5-70x3.5 mm ( труба д=57*3 ) | m | 30,00 |
|  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (бульдозером) | 100 m3 | 0,24 |
|  | ТsD05А | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 0,24 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

# CAPITOLUL V. CONTRACT – MODEL ACHIZIŢII PUBLICE. Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin licitație deschisă ““___”_________20__ __________________________ (municipiu, oraş) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ________________ reprezentat prin ________________________________________, (numele, prenumele şifuncţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _____________________________________________________________________, (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din “__”______________20__, eliberată de ___________________________________________, pe un termen de _____ani, pentru genurile de activitate ___________________________________, reprezentat prin _________________________________________________________, în calitate (numele şifuncţia conducătorului) - de Antreprenor general, pe de altă parte. - OBIECTUL CONTRACTULUI - Antreprenorul general se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare. - PERIOADA DE EXECUŢIE - Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni după primirea ordinului de începere a execuţiei. - Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa prezentului contract. - Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a); - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; - datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general; - influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. - Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. - La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sânt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sânt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. - VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de ___________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. - Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General. - Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale. - Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită. - Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. - AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI - Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale. - ANTREPRENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE - Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a prezentului contract. - În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate. - Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări. - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE BENEFICIARULUI - Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. - Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul unde se desfăşoară activitatea. - Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel: - un exemplar rămânee la dispoziţia Antreprenorului general, iar - altul va fi ţinut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. - Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenorul general. - Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. - Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea sânt necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. - Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. - Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. - Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reţinerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate până la completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar. - În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general. - Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garantie a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract. - Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul va reţine garanţia pentru ofertă depusă. - Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia de bună execuţie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra ei. Atâta timp însă cât pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat. - Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. - La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare. - Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. - Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general. - Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. - Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligaţiuni ale Antreprenorului general. - Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. - Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. - Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale. - Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. - În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. - În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. - În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii. 6.28. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. - FORŢA DE MUNCĂ - Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. - MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE - Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. - Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. - Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de proiect, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general. - Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - Lucrările vor începe după semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 1 (unu) an. - Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol. - Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. - Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. - Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanţia de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere. - Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiile contractuale. - SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită. - REZILIEREA CONTRACTULUI - Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă: - Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă: - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru; - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract; - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract. - Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate. - În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul. - După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. - Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. - DISPOZIŢII FINALE - Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - Caietul de sarcini; - Propunerea tehnică; - Oferta financiară; - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului; - Garanția de bună execuție. - Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - În cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul general. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ”Beneficiar” Î.S. ”Administraţia de Stat a Drumurilor”; ”Antreprenor general”. MD 2004 or. Chişinău, str. Bucuriei, 12 a; mun. Chișinău, str.. c/f 1003600023559; c/f. c/IBAN; ### c/IBAN MD. Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat MF-TR Chișinău-bugetul de stat; BC „”S.A., fil.1Chișinău, c/b. c/TVA 0503301; c/TVA. Director general Gheorghe CURMEI ______________; Director general ____________.