CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat ConsiliulRaionalAnenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ConsiliulRaionalAnenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Bulboaca amenajarea trotuarului)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Bulboaca, amenajarea trotuarului) |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trutuarului existent |  |  |
| 1 | TrB22F3C | Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t | t | 121,00 |
| 2 | TsI50A3 | Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 121,00 |
| 3 | TrB22F3C | Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t | t | 121,00 |
| 4 | TsG18B | Scoaterea cu defrisatormontat pe tractor S-1500, de pe terenurilenisipoase, a arborilortaiati in scaun, avinddiametrele de la 41cm la 70 cm | 100 buc | 0,10 |
| 5 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 1,15 |
| 6 | TsI50A2 | Transportareamaterialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 164,00 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 | 1,15 |
|  |  | 1.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |
| 8 | TsA02C | Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m teren tare | m3 | 3,40 |
| 9 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelulstrazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, cu inaltimeamedie de 20 cm sigreutateacapacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 4,00 |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 | 3,50 |
|  |  | 1.3. Amenajarea trutuarului |  |  |
| 11 | TsE01B | Nivelareamanuala a terenurilorsiplatformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in terenmijlociu | 100m2 | 5,76 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 | 86,40 |
| 13 | DE11A | Bordurimici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentrutrotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 640,00 |
| 14 | DE18A | Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezate pe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 480,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Bulboaca amenajarea trotuarului) | Investitor ConsiliulRaional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorulBulboaca, amenajarea trotuarului) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trutuarului existent |  |  |  |  |
| 1 | TrB22F3C | Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,08 |  |  |
| 2 | TsI50A3 | Transportareapamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,076 |  |  |
| 3 | TrB22F3C | Manipulareamaterialelorsielementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitiefixa, sarcina fiind de 1-2 t | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,24 |  |  |
|  | 2410520006711 | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,08 |  |  |
| 4 | TsG18B | Scoaterea cu defrisatormontat pe tractor S-1500, de pe terenurilenisipoase, a arborilortaiati in scaun, avinddiametrele de la 41cm la 70 cm | 100 buc |  |  |  |
|  | 2955270007615 | Echipamentdefrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 5,65 |  |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 5,65 |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 6 | TsI50A2 | Transportareamaterialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,064 |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 8 | TsA02C | Sapaturamanuala de pamint in spatiilimitate, avind sub 1,00 m saupeste 1,00 m latime, executatafarasprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamintnecoezivsau slab coezivadincime< 0,75 m teren tare | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,11 |  |  |
| 9 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelulstrazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, cu inaltimeamedie de 20 cm sigreutateacapacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 11 | TsE01B | Nivelareamanuala a terenurilorsiplatformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in terenmijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.12m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 13 | DE11A | Bordurimici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentrutrotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 11 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,003 |  |  |
| 14 | DE18A | Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezate pe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentrutrotuare | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentrurosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentrustrat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrurosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrustrat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.