	DGPDC,Centru comunitar "Staua", Florilor 4/3
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie interioare
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	
	
	1.1. Incaperi 

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	335,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	16,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,3500

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 

	m2
	175,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	40,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,2500

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	5,2500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	5,2500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,2500

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	175,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	26,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	26,2500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	8,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,0000

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. 

	m2
	44,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	20,6800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	20,6800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Lucrari de reparatie

	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Pereti

	
	
	

	5
	CK17A2


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp  din profiluri de mase plastice 
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020


	m2
	35,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	85,7500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,7500

	
	2670112204050
	Placi din profiluri de mase plastice
	m2
	31,5630

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	3,5070

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	14,0280

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3500

	
	
	Total
	
	
	

	6
	CK18B


	Montarea Profil pentru lambriu PVC 

	m
	44,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	22,8800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0880

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	3,7400

	
	2521106718391
	Profil pentru lambriu PVC
	m
	46,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,1000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0440

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0880

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6600

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,2640

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1760

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0880

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0440

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CK17A2


	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placi laminat 
Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020


	m2
	55,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	134,7500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	22,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,7500

	
	26701122040501
	Placi din placi laminat
	m2
	49,5990

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	5,5110

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	22,0440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CK18B


	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice 

	m
	44,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	22,8800

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0880

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	3,7400

	
	2521106718391
	Profil pentru lambriu PVC
	m
	46,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,1000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0440

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0880

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,6600

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,2640

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1760

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0880

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0440

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,2640

	
	
	Total
	
	
	

	9
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare 

	m2
	335,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	46,9000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	139,0250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,7500

	
	
	Total
	
	
	

	10
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	155,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	189,1000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 106,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	12,2450

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,4800

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor, inclusiv glafurile 

	m2
	335,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	150,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	353,3915

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3350

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3350

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile 

	m2
	335,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,0500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	50,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,7500

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CN05B


	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual  aplicate pe glet de ipsos existent, inclusiv glafurile 

	m2
	335,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	103,8500

	
	243011610350
	Vopsea  pe baza de poliacetat de  vinil
	kg
	83,7500

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,7500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	167,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	16,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3350

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio",  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile 

	m2
	335,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	184,2500

	
	24301161038001
	Lac Brio
	kg
	134,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,1000

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	167,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	16,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,6700

	
	
	Total
	
	
	

	15
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 70*40 cm 

	buc
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7600

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	8,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,2000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	4,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.2.2. Pardoseli 

	
	
	

	16
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele 

	m2
	175,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	24,5000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"
	kg
	72,6250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,7500

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	175,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	105,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	5,7750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 275,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,3500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,7500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,2500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 
K=4,0000


	m2
	175,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	70,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,0000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	3,8500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 505,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,1000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,0500

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele 

	m2
	175,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,2500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	26,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	8,7500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA 60*60 cm 

	m2
	175,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	456,7500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	50,7500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	180,2500

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	708,7500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	52,5000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	3 500,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	157,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,8750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,1000

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp 

	m
	102,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	91,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	204,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6120

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,5100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1530

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	104,0400

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	10,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0200

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	

	 
	
	1.1.3. Lucrari diverse

	
	
	

	22
	TsH92B


	Incarcarea materialul demolat in auto 

	t
	22,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	24,4200

	
	
	Total
	
	
	

	23
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	22,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	41,1400

	
	
	Total
	
	
	

	24
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	22,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	8,2500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperi 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


