PROIECTUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI ENERGETIC

TERMENI DE REFERINȚĂ

SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU

ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNI PRIVIND STRĂMUTAREA

# Contextul proiectului

Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 102/2013, are ca obiectiv sporirea capacității și îmbunătățirii fiabilității sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova.

În 2015, cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pentru programul de interconexiune a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României, au fost elaborate Studiul de Fezabilitate (SF), Evaluarea Impactului de Mediu și Social (abv. eng. ESIA), a Planului de Management și Monitorizare de Mediu și Social (abv. eng. ESMMP) și a Cadrului de Achiziție și Compensare a Terenurilor (abv. eng. LACF), inclusiv pentru activitatea planificată ce ține de construcția unei noi LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău

În cadrul grantului ECAPDEV Nr. TF0A6821, implementat în perioada 20 noiembrie 2018 – 20 martie 2020, au fost elaborate documentele de salvgardare socială și de mediu necesare activităților de implementare a Proiectul de Dezvoltare a sistemului Energetic (PDSE),. Documentele de salvgardare elaborate includ: Rezumatul măsurilor de salvgardare privind ESIA; Cadrul de politici privind strămutarea (abv. eng. RPF); Planul de implicare a părților interesate (abv. eng. SEP); Strategia de gen și de implicare a cetățenilor și Evaluarea instituțională a entităților de implementare a Proiectului.

Astfel, PDSE sprijină programul general al Guvernului Moldovei pentru securitatea aprovizionării prin diversificarea surselor și crearea condițiilor pentru concurența pe piață energetică din Republica Moldova.

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE, Angajatorul), având ca fondator Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, este entitatea responsabilă de implementarea Proiectului, a cărui finalizare este prevăzută pentru 31 august 2024.

PDSE include următoarele componente:

- construcția a aproximativ 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit de 400kV (LEA) pe direcția Vulcănești – Chișinău;

- extinderea stației electrice Vulcănești de 400kV;

- modernizarea stației electrice Chișinău de 330kV.

LEA va traversa unitățile administrative ale UTA Găgăuzia, Cahul, Taraclia, Leova, Cimișlia, raioanele Hâncești, Ialoveni și municipiul Chișinău. LEA va avea o lungime de cca 158 km și 511 piloni amplasați la o distanță medie de 350 m unul de altul. Traseul propus pentru linia de transport a fost selectat încât să fie la o distanță semnificativă de orice locuință sau alte construcții.

Lucrările de construcție a LEA inevitabil vor presupune activități de strămutare. Pentru a asigura un proces de construcție fără deficiențe, realizarea la timp a lucrărilor și evitarea depășirii de costuri, este necesar un Plan de acțiuni privind strămutarea (abr. eng RAP, în continuare RAP) care să ofere o procedură de strămutare bine adaptată la procesul de implementare a Proiectului, cu un impact minim asupra persoanelor afectate de lucrările de construcție, astfel încât să fie asigurat accesul Contractorului în șantier, conform graficului planificat de realizare a lucrărilor de construcție.

La 12 mai 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 120 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești. Conform prevederilor Legii, Guvernul va demara procedura de achiziție a terenurilor necesare exproprierii permanentă și temporară și va aloca resurse financiare în vederea elaborării și implementării Planului de acțiuni privind strămutarea. Totodată, Legea stabilește cadrul instituțional pentru realizarea procedurii de expropriere, mecanismul de soluționare a reclamațiilor privind asigurarea și monitorizarea impactului de mediu și social al lucrărilor planificate.

# Obiectivul serviciilor de consultanță

Activitatea urmărește angajarea serviciilor unei firme de consultanță competente (Consultantul) pentru elaborarea în timp util, a unui RAP, relevant și complet pentru PDSE, și anume pentru Componenta I - Construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău.

Obiectivul RAP este de a stabili politicile, principiile, aranjamentele instituționale, calendarul, bugetele aproximative și mecanismul de monitorizare prin care impactul procesului de strămutare/expropriere va fi gestionat de către Angajator în timpul procesului de implementare a RAP. Planul de acțiuni privind strămutarea va asigura existența unui proces sistematic de participare a persoanelor afectate de proiect (PAP), a instituțiilor relevante și a părților interesate în procesul de expropriere. RAP va prezenta criteriile de eligibilitate pentru părțile afectate, va stabili valoarea estimată a compensațiilor pentru pierderea activelor și va descrie nivelurile de asistență pentru PAP pentru pierderea temporară sau permanentă a terenurilor.

- Scopul serviciilor de consultanță

RAP va fi elaborat pentru (i) identificarea și atenuarea impactului proiectului; (ii) asigurarea respectării legislației naționale și a cerințelor de salvgardare ale Băncii Mondiale; și (iii) asigurarea cu măsuri relevante și suficiente pentru acordarea compensațiilor gospodăriilor afectate de intervenția Proiectului și implementarea altor măsuri de atenuare a impactului. RAP va prezenta procedura de monitorizare, pentru a asigura că cei care sunt eligibili pentru compensare sunt compensați în perioada de implementare a RAP.

RAP va fi elaborat înainte de începerea lucrărilor de construcție, în conformitate cu PO 4.12 – Relocare involuntară a Băncii Mondiale, în baza datelor tehnice furnizate de Contractor la etapa de proiectare și a datelor SF. De asemenea, RAP va fi ghidat de rezultatele și principiile ESIA ale Proiectului descrise în RPF.

Sarcina Consultantului va cuprinde următoarele activități, așa cum sunt descrise în Termeni de referință (TdR). Alte domenii/sarcini considerate relevante pot fi luate în considerare de către Consultant în măsura în care vor contribui calitativ la domeniile descrise mai jos.

- Revizuirea documentelor Proiectului. Consultantul va examina toate documentele relevante ale Proiectului. Documentele care urmează să fie revizuite includ, dar fără a se limita la SF a Proiectului, schița de proiect și proiectul preliminar elaborate de Contractor, documente socio-economice relevante (RPF, ESIA/ESMMP, SEP, documente elaborate privind aspectele de gen) și alte documente legale;

- Descrierea Proiectului. Va prezenta o scurtă descriere a Proiectului pentru a plasa RAP în contextul acestuia. Acesta ar include un rezumat al contextului Proiectului și al componentelor acestuia. Cel mai important, Consultantul va identifica posibilele probleme în procesul de strămutare/expropriere pe care lucrările de construcție planificate le pot genera și pentru care scop acest RAP este elaborat;

- Reglementări și cerințe legale și instituționale naționale. Consultantul va prezenta o revizuire a legislației naționale, care reglementează achiziția de terenuri și alte active. De asemenea, va analiza diferitele forme de utilizare și proprietate a terenurilor din Republica Moldova, instrumente legale privind achizițiile guvernamentale și individuale, și politicile de strămutare și compensare;

RAP va identifica, de asemenea, instituțiile mandatate legal, asociate cu instrumentele juridice și rolurile lor în procesul de expropriere. Aranjamentele instituționale vor include mecanisme de implementare și monitorizare care vor asigura incluziunea și participarea tuturor persoanelor, grupurilor și comunităților afectate;

- Politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale. Consultantul va descrie politica Băncii Mondiale privind strămutarea involuntară conform PO 4.12 și va evalua modul în care va fi aplicată în cazul specific al PDSE. Atenția se va atrage la și se vor documenta diferențele dintre politica Băncii și legislația Republicii Moldova privind strămutarea involuntară, dacă este cazul. Dacă vor identificate diferențe, Consultantul va propune măsuri pentru eliminarea acestora pentru a asigura că RAP este implementat în conformitate cu cerințele Băncii Mondiale.

- Cercetări și studii socio-economice. Studiile necesită a fi efectuate pentru elaborarea RAP, inclusiv sondajul socio-economic și studiul de inventariere/recensământul. Sondajul socio-economic va colecta date privind mijloacele de trai și veniturile PAP pentru a stabili o linie de referință pentru elaborarea măsurilor de reabilitare a bunăstării și veniturilor până la achiziționarea terenurilor PAP. Studiile vor fi realizate luând în considerare aspectele de gen și, de asemenea, vor acorda o atenție deosebită gospodăriilor vulnerabile care ar putea fi afectate mai considerabil pentru a elabora măsuri de asistență specifice pentru aceste grupuri. RAP va trebui să includă rezultatele unui sondaj de recensământ asupra tuturor persoanelor, gospodăriilor, infrastructurii, întreprinderilor (mari sau mici, licențiate sau fără licență), fermelor și gospodăriilor agricole, pășuni;

- Persoanele/părțile afectate de proiect (PAP), inclusiv populația afectată direct și indirect, strămutarea și alte categorii de persoane afectate. Sarcina presupune evaluarea și evidența numărului estimat de persoane care ar putea fi afectate sau strămutate urmare a activităților din Proiect (persoane afectate de proiect – PAP) cum ar fi: - atât deținători de terenuri care ar putea pierde dreptul de proprietate, cât și persoanele care folosesc terenurile pentru activități economice/agricole fără a deține titlu legal de proprietate asupra acestora; - persoane care ar putea pierde accesul temporar la proprietăți sau la amplasamentele pentru afaceri. Prin urmare, RAP va defini categoriile de PAP în baza impactului identificat sau preconizat;

- Criterii de eligibilitate pentru diferite categorii de persoane afectate. Consultantul va determina metoda de stabilire a datei limită pentru eligibilitatea solicitării compensației și, de asemenea, a mijloacelor prin care această informație (privind data limită) va fi adusă la cunoștință publicului larg. În plus, Consultantul va stabili tipul de compensații pentru diferite categorii, pierderi și persoane afectate. RAP va acorda o atenție deosebită diferitor forme de impact și le va gestiona corespunzător;

- Matricea drepturilor privind politicile de strămutare și compensare. Urmare celor expuse, RAP va include o matrice care va reprezenta și propune tipul de compensații corespunzătoare la care vor avea dreptul să pretindă fiecare categorie de PAP identificate și temeiul legal care stă la baza acestui drept;

- Metode de evaluare a activelor afectate. Consultantul va descrie în detaliu metodele utilizate în evaluarea acelor active care vor fi eligibile pentru compensare în conformitate atât cu legislația națională, cât și cu PO 4.12. Acest proces ar trebui să cuprindă metodologia de inventariere a activelor, valorile atribuite și acordul la care s-a ajuns cu fiecare PAP identificat, totodată fiind luat în considerare și fenomenul inflației la determinarea finală a suma compensației. Această sumă ar trebui să reflecte costul de înlocuire al activelor achiziționate.

- Elaborarea măsurilor de strămutare. Suplimentar compensației, Consultantul va elabora un pachet de măsuri pentru restabilirea veniturilor, bunăstării și de strămutare pentru fiecare categorie de persoane eligibile conform politicilor de strămutare. RAP va include, de asemenea și o analiză a fezabilității măsurilor de strămutare propuse;

- Realizarea consultărilor cu diferite părți interesate ale Proiectului, inclusiv cu persoanele afectate de proiect privind opțiunile de strămutare, standardele de compensare, măsurile de restabilire a bunăstării și veniturilor; privind aranjamentele instituționale și mecanismul de soluționare a reclamațiilor. Consultantul va participa la ședințele de consultare publică privind elaborarea RAP, organizate și desfășurate de UCIPE.

- Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor (MSR). Consultantul va descrie în RAP metodologia de funcționare a MSR, disponibil pentru PAP cu privire la procesul de identificare a persoanelor eligibile pentru compensare, evaluarea și compensarea daunelor, precum și orice alte plângeri pe care le-ar putea avea pe durata procesului. RAP va descrie cum MSR va deveni accesibil și inteligibil pentru PAP-uri. MSR va dispune de un mecanism de monitorizare pentru verificarea înregistrării și soluționării reclamațiilor depuse. Vor fi descrise diferite forme de recepționare a reclamațiilor împreună cu descrierea clară a etapelor procesului de soluționare. În plus, mecanismul de soluționare a reclamațiilor va indica metode alternative, în cazul în care mecanismul propus, din orice motiv, nu răspunde tuturor nemulțumirilor și reclamațiilor.

- Bugetul și modalități de finanțare. Activitatea presupune estimarea costurilor pentru toate activitățile de strămutare/expropriere (planificare și implementare, management și administrare, monitorizare și evaluare), calendarul plăților, aranjamente instituționale pentru gestionarea fluxului de fonduri, matricea drepturilor (tipuri de compensări în funcție de tipul de pierdere, pe categorii de PAP-uri);

- Graficul de implementare. Elaborarea programului de implementare care va cuprinde toate activitățile de strămutare/expropriere, de la pregătire până la implementare, inclusiv datele-cheie pentru primirea beneficiilor/compensațiilor așteptate de expropriați și finalizarea/implementarea diferitelor forme de asistență. Graficul va indica modul în care activitățile de strămutare sunt conectate la procesul de implementare a Proiectului (se presupune elaborarea planului-grafic a programului de implementare a RAP pe etape).

- Aranjamente de implementare și de monitorizare a RAP. Planul va oferi un mecanism adecvat pentru monitorizarea implementării activităților de strămutare/expropriere. Consultantul va propune metodologii de monitorizare permanente și participative care ar implica activ PAP-urile. De asemenea, va trebui să fie clarificate rolurile diferitelor părți interesate, inclusiv a societății civile, a Comitetelor de monitorizare a impactului social, a consultantului-inginer de supraveghere și autorităților guvernamentale în procesul de implementare și monitorizare;

- Planul de acțiune pentru strămutare (RAP). Consultantul va elabora RAP, cu sprijinul UCIPE, în baza constatărilor și rezultatelor revizuirii documentației de proiect, studiilor socioeconomice și consultărilor cu părțile interesate și persoanele afectate de proiect. RAP va prezinta informații detaliate cu privire la măsurile de atenuare propuse pentru fiecare grup de PAP afectat, cu argumentarea pentru tipul și nivelul de asistență oferit.

# Aranjamente de implementare

UCIPE este responsabilă de implementarea efectivă a Proiectului. UCIPE dispune de specialiști pe aspecte sociale, de mediu, legale și în expropriere, de înaltă calificare și cu experiență în procesul național de achiziție de terenuri, dispun de cunoștințe aprofundate privind politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale și elaborarea instrumentelor de salvgardare. Prin urmare, UCIPE va oferi sprijin Consultantului în elaborarea RAP, în special pentru descrierea Proiectului, a cadrului legal național, a politicilor Băncii Mondiale, privind prevederile MSR, privind procesul de consultare și aranjamentelor de implementare a RAP.

Consultantul responsabil de elaborarea RAP va conlucra cu specialiștii în aspecte de mediu și sociale din cadrul UCIPE, ÎS Moldelectrica, din partea Contractorului responsabil pentru construcție și specialiștii Consultantului pentru supraveghere. De asemenea, va coopera cu autoritățile naționale/locale relevante, responsabile de achiziția de terenuri, expropriere și compensarea daunelor.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2022 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, responsabil de efectuarea lucrărilor cadastrale și de organizare a teritoriului (identificarea bunurilor proprietate privată, delimitarea proprietății publice, modificarea planurilor cadastrale și elaborarea planurilor geometrice, formarea bunurilor imobile, elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului după necesitate, elaborarea studiilor pedologice și întocmirea dosarelor de schimbare a categoriei de destinație după necesitate), de evaluarea despăgubirilor și întocmirea informațiilor sistematizate privind transmiterea în proprietatea/folosința statului a bunurilor imobile menționate este ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” (IPOT). Astfel, prin intermediul UCIPE, ÎS IPOT va oferi Consultantului informația necesară pentru efectuarea studiului de inventariere / recensământul proprietarilor de terenuri afectați de Proiect și evaluarea costurilor pentru activitățile de strămutare/expropriere. În acest context colaborarea strânsă între Consultant, UCIPE și ÎS IPOT pentru sincronizarea acțiunilor constituie factorul cheie pentru finalizarea elaborării RAP în perioada planificată.

- Durata

Activitatea privind elaborarea RAP va fi finalizată în termen de șapte (7) luni de la semnarea contractului.

# Raportare/Livrabile

Livrabilele enumerate mai jos vor fi prezentate Angajatorului în conformitate cu programul propus, care poate fi modificat la negocierile/inițierea Contractului. Toate rezultatele sunt supuse aprobării Angajatorului și/sau Băncii Mondiale.

Consultantul va furniza RAP final în conformitate cu următoarele etape:

- Raportul de inițiere, în termen de 1 lună de la semnarea Contractului de consultanță, inclusiv metodologia activității, metodologia și instrumentele de cercetării socio-economice/recensământului, planul de realizare etc. Raportul inițial este supus examinării și aprobării de către Angajator.

- Proiectul Planului de Acțiuni pentru Strămutare (inclusiv sumarul rezultatelor preliminare ale cercetării socio-economice și ale recensământului) vor fi transmise Angajatorului, în termen de 5 luni de la aprobarea Raportului de Inițiere. Proiectul de raport este supus examinării de către Banca Mondială și aprobării de către Angajator. UCIPE va asigura diseminarea proiectului RAP aprobat.

- Planul de Acțiuni pentru Strămutare - Final. Consultantul va transmite RAP final în termen de 1 lună de la primirea comentariilor Angajatorului la proiectul RAP.

Consultantul va prezenta RAP atât în limba română, cât și în limba engleză. Certificatele de acceptare finală vor fi semnate la confirmarea lipsei de obiecții. Din motive practice se propune acordarea unei perioade de întârziere de 10 (zece) zile lucrătoare pentru depunerea rapoartelor în limba română pentru efectuarea traducerii.

Liderul echipei Consultantului sau alt reprezentant al echipei, va participa la ședințele periodice organizate de UCIPE pentru a discuta despre progresul realizării sarcinilor asumate, privind problemele și constrângerile întâlnite la îndeplinirea sarcinilor specifice etc.

# Calificarea

Criteriile de calificare și de selecție, precum și modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței sunt prezentate în anunțul de participare (pct. 16).

Compania de consultanță trebuie să aibă minimum cinci (5) ani de experiență generală în domeniul managementului social și de mediu conform standardelor IFI (Banca Mondială, BERD etc.) și 3 ani experiență specifică în domeniul strămutării involuntare conform standardelor IFI, de gestionare a impactului social, și cel puțin un contract de natură si complexitate similară.

Echipa de consultanți va deține experiență de colaborare cu instituțiile internaționale de dezvoltare, precum Banca Mondială. Cunoașterea politicilor de salvgardare ale Băncii Mondiale și experiența în proiecte similare sunt absolut necesare. Echipa Consultantului va fi formată din profesioniști cu experiență în analiza socio-economică, sondaje și evaluare.

Inputul aproximativ și calificările necesare a echipei de proiect sunt prezentate în tabelul de mai jos. Totodată, Consultantul va propune inputul de timp pentru fiecare expert dintre personalul cheie.

Tot personalul cheie al Consultantului va cunoaște fluent limba engleză și limbile locale, va cunoaște lucrul la calculator, inclusiv programele de procesare de text și pentru calcul. Echipa Consultantului va cuprinde (dar nu se va limita neapărat la) următorul personal cheie:

| Poziție | Cerințe de calificare | Indicativ input om-luni |
| --- | --- | --- |
| Manager de Proiect (șef de echipă) | - Minim licențiat în științe sociale, sau drept/economie/finanțe sau domeniu similar; - Minim 10 ani de experiență de lucru în gestionarea problemelor sociale (în special, managementul impactului social, administrarea terenurilor, achiziții, planificarea și implementarea strămutării) a proiectelor de infrastructură, să fie familiarizat cu politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale și cu punerea în aplicare a standardelor BM în proiectele finanțate de bancă. - Experiență de lucru și abilități în analiză socială, implicarea comunității, managementul conflictelor, anchetei sociale, evaluarea impactului și domenii conexe, cunoștințe bune despre condițiile și legile locale. | 7 |
| Specialist în planificarea și monitorizarea procesului de strămutare/expropriere | - Minim licențiat în domeniul cadastral, administrație publică, economie sau în domeniu similar; - Minim 5 ani de experiență in planificarea strămutării/exproprierii, în evaluarea activelor conform legislației locale | 7 |
| Specialist dezvoltare socială și cercetare sociologică | - Minim licențiat în sociologie, științe sociale sau domenii similare; - Experiență de minim 5 ani în analiză socială, anchete sociale, evaluarea impactului social. | 2 |

# Programul de plată

Programul final de plată către Consultant va fi stabilit în timpul semnării Contractului în baza următoarelor condiții:

- Plățile ulterioare vor fi efectuate la depunerea și aprobarea livrabilelor specificate mai jos.

| # | Produse livrate | Plăți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plata în avans | 15% |
| 2 | Raport de Inițiere | 15% |
| 3 | Proiectul RAP | 50% |
| 4 | RAP final | 20% |

# Criteriul de atribuire a Contractului

Atribuirea Contractului se va produce conform criteriului cel mai bun raport calitate preț. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase precum și ponderile lor sunt prezentați în anunțul de participare (pct. 23).

# Cerințe cu privire la propunerea tehnică

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:

- Experiența generală

- Experiența specifică

- Calificarea personalului

- Metodologia și planul de acțiuni

# Oferta Financiară

Oferta de preț va fi prezentată în MDL, fără TVA, și va cuprinde toate cheltuielile aferente realizării Contractului.

# Anexe

Anexa 1 – Cuprins provizoriu al RAP (în engleză)

Anexa 2 – Planul de implicare a părților interesate

Anexa 3 – Cadrul de politici de strămutare

Anexa 4 – Evaluarea impactului asupra mediului și social

Anexa 1

| RAP Tentative Table of Contents |  |  |
| --- | --- | --- |
| Abbreviations and acronyms |  |  |
| Definition of Terms |  |  |
| Executive Summary |  |  |
| A. | Project Background |  |
| B. | Scope of Land Acquisition and Resettlement and Impact Summary |  |
| C. | Socioeconomic Information and Profile of the Affected Population |  |
| D. | Information Disclosure, Consultations and Participation |  |
| E. | Grievance Redress Mechanism |  |
| F. | Legal Framework of the Republic of Moldova |  |
| G. | Entitlements, Assistance and Benefits |  |
| H. | Institutional Arrangements |  |
| I. | Resettlement Budget |  |
| J. | Resettlement Action Plan (RAP) Implementation Process |  |
| K. | Monitoring and Reporting |  |
| 1 | Introduction |  |
| 1.1 | Project Background |  |
| 1.2 | Description of the Project |  |
| 1.3 | Main Technical Characteristics of the Designed Route |  |
| 1.4 | Impact on Utilities and Services |  |
| 1.5 | Project Benefits |  |
| 1.6 | Objective and Scope of the Land Acquisition and Resettlement Plan. |  |
| 2 | Legal and Policy Framework |  |
| 2.1 | Types of land ownership and land use rights allocation |  |
| 2.2 | Moldova Law/regulation on Land Acquisition, Resettlement and Compensation |  |
| 2.3 | Applicable WB Policy, scope of Application of WB ESS 5 |  |
| 2.4 | Gap Analyses - National Legal Framework for Expropriation and the WB ESS 5 |  |
| 2.5 | Project Specific Entitlements. |  |
| 3 | Scope of Land Acquisition and Resettlement |  |
| 3.1 | Introduction |  |
| 3.2 | Summary of Impacts |  |
| 3.3 | Impact on Land |  |
| 3.4 | Impact on Fruit Trees |  |
| 3.5 | Impact on Government Land, Buildings and Structures |  |
| 3.6 | Impact on Businesses and Income |  |
| 3.7 | Significantly Affected Households (Income Loss) |  |
| 3.8 | Impact on Poor and Vulnerable Households |  |
| 4 | Income Restoration and Resettlement |  |
| 4.1 | Loss of Livelihoods in the Project |  |
| 4.2 | Provisions of Loss of Livelihoods |  |
| 4.3 | Income Restoration Measures |  |
| 5 | Socio Economic Profile of the Affected Population |  |
| 5.1 | Socioeconomic Survey Methodology |  |
| 5.2 | Socioeconomic Profile of Surveyed Households |  |
| 5.3 | Key Facilities in the Surveyed Households |  |
| 5.4 | Gender, Ethnicity and Religion |  |
| 5.5 | Age and Marital Status |  |
| 5.6 | Education |  |
| 5.7 | Employment, Income Sources and Expenses |  |
| 5.8 | Women and the Vulnerable in Project Area |  |
| 6 | Information Disclosure and Stakeholders Engagement |  |
| 6.1 | Overview |  |
| 6.2 | Consultations with Stakeholders and Project Communities |  |
| 6.3 | Information Disclosure |  |
| 7 | Grievance Redress Mechanism and SIMC |  |
| 7.1 | Overview |  |
| 7.2 | Grievance Resolution Process |  |
| 7.3 | Functioning of the SIMC within the Grievance Redress Mechanism |  |
| 7.4 | Duties of SIMC Members |  |
| 7.5 | SIMC Complaint Register, Records and Documentation |  |
| 8 | Institutional Arrangements |  |
| 8.1 | General |  |
| 8.2 | Core Agencies and Organizations |  |
| 9 | RAP Principals: Valuation Method in Moldova |  |
| 9.1 | Valuation methodology of permanent or temporary lost assets |  |
| 10 | Resettlement Plan Budget |  |
| 10.1 | Background |  |
| 10.2 | Compensation for Land and Trees |  |
| 10.3 | Compensation for Residential Land, Residential cum Commercial Lands and Commercial Lands |  |
| 10.4 | Compensation for Buildings, Structures and Improvements |  |
| 10.5 | Assets Registration Cost |  |
| 10.6 | Compensation for Business and Income Losses |  |
| 10.7 | Budget Summary |  |
| 11 | Resettlement Action Plan Implementation Schedule |  |
| 11.1 | Introduction |  |
| 11.2 | RAP Implementation Schedule |  |
| 12 | Monitoring and Reporting |  |
| 12.1 | Monitoring and Reporting Requirement |  |
| 12.2 | Internal Monitoring |  |
| Annexes |  |  |
| Annex 1-1 |  | List of PAPs (Owners and Tenants) |
| Annex 2-2 |  | Socioeconomic Survey Report |
| Annex 3-3 |  | Report on public and stakeholder consultations (List of Participants + Photographs) |
| Annex 4-4 |  | Cut-Off-Date Declaration |
| Annex 5-5 |  | Decision on SIMC Establishment |
| Annex 6-7 |  | Grievance Redress Reporting Formats |
| Annex 7-8 |  | Flowchart of Grievance Redress Mechanism |