CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea

Sistemului informațional de billing și facturare

SA ,,ENERGOCOM”

CAPITOLUL 1. INFORMAȚIE GENERALĂ	1

1.1. Context	1

1.2. Despre Proiect	1

1.3. Termeni și Referințe	2

1.4. Contextul Proiectului	3

CAPITOLUL 2. OBIECTIVELE STRATEGICE	3

CAPITOLUL 3. DOMENIUL DE APLICARE	4

3.1. Metodologia de implementare a sistemului informatic	4

3.2. Metodologia de livrare iterativă	4

3.3. Consultarea părților interesate	4

3.4. Proiectarea și dezvoltarea sistemului	4

3.5. Integrarea cu sistemele existente	5

3.6. Testarea și pilotarea	5

3.7. Instruirea utilizatorilor	5

3.8. Lansarea și mentenanța	5

CAPITOLUL 4. LIVRABILE	5

4.1. Raport de inițiere și evaluare	5

4.2. Document de proiectare a sistemului	6

4.3. Sistem Funcțional de Billing și Facturare (SBF)	6

4.4. Raport de testare și integrare	6

4.5. Instruire și materiale de suport	6

4.6. Plan de mentenanță	6

CAPITOLUL 5. CERINȚE TEHNICE	7

5.1. Arhitectura la nivel înalt	7

5.1.1. Interfața web (UI Layer)	7

5.1.2. Stratul de aplicație (Application Layer)	7

5.1.3. Stratul de date (Data Layer)	7

5.1.4. Stratul de integrare (Integration Layer)	7

5.1.5. Stratul de securitate (Security Layer)	7

5.1.6. Stratul de implementare (Deployment Layer)	7

5.2. Cerințe de dezvoltare	8

5.2.1. Tehnologii recomandate	8

5.2.2. Principii arhitecturale	8

5.2.3. Cerințe de performanță	8

5.2.4. Cerințe de disponibilitate	8

5.2.5. Cerințe de securitate	8

5.3. Cerințe de utilizare și design (UI/UX)	8

5.3.1. Interfața utilizator	8

5.3.2. Experiența utilizatorului	8

5.3.3. Specificații tehnice interfață	9

5.3.4. Adaptare la procesele SA Energocom	9

5.4. Cerințe funcționale	9

5.4.1. MODUL 1: Import date (Microserviciu Import)	9

5.4.2. MODUL 2: Calcul consumuri și valori financiare (Microserviciu Calcul)	10

5.4.3. MODUL 3: Gestionarea recalculărilor (Microserviciu Recalculare)	11

5.4.4. MODUL 3: Generarea și punerea la dispoziție a facturilor	14

5.4.5. MODUL 4: Integrarea bancară	15

5.4.6. MODUL 5: Dashboard operațional	16

5.4.6.1. Submodul:  Recalculărilor (Dashboard Operator)	16

5.4.6.2. Submodul: Autentificare și acces (User Management)	18

5.4.6.3. Submodul: Control procese operaționale (Import și Calcul)	19

5.4.6.4. Submodul: Vizualizare rezultate procese (post-import / post-calcul)	20

5.4.6.5. Submodul: Tarife	21

5.4.6.6. Submodul: Rapoarte	22

5.4.7. MODUL 6: API Gateway	23

5.4.7.1. Cerințe funcționale generale API Gateway	23

5.4.7.2. Integrare API Comerț – API Gateway → Comerț	24

5.4.7.3. Integrare API Comerț – API Gateway ← Comerț	24

5.4.7.4. Integrare API Bănci	25

5.4.7.5. Integrare API Contabilitate – API Gateway → Contabilitate	25

5.4.7.6. Integrare API Contabilitate – API Gateway ← Contabilitate	25

5.5. Cerințe non-funcționale	26

5.5.1. Cerințe de arhitectură	26

5.5.2. Cerințe de performanță	26

5.5.3. Cerințe de disponibilitate și fiabilitate	26

5.5.4. Cerințe de securitate	27

5.5.5. Cerințe de utilizare	27

CAPITOLUL 6. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	28

6.1. Durata și etapele proiectului	28

6.2. Echipa necesară - 6 persoane	28

6.5. Suport și garanție - 6 luni	28

6.6. Transfer proprietate	28

CAPITOLUL 7. CONDIȚII DE APLICARE	28

7.1. Condiții generale de participare	28

7.2. Subcontractare și asociere	29

7.2.1. Subcontractarea	29

7.2.2. Asocierea în vederea realizării contractului	29

CAPITOLUL 1. INFORMAȚIE GENERALĂ

1.1. Context

SA "Energocom" activează în prezent cu procese predominant manuale pentru gestionarea evidenței consumatorilor de gaze naturale și generarea facturilor. Situația actuală se caracterizează prin provocări semnificative care afectează eficiența operațională și calitatea serviciilor.

Situația actuală - Probleme identificate:

- Fragmentarea datelor: Informațiile despre consumatori, consumuri și facturi sunt dispersate în multiple registre Excel, fișiere separate și baze de date neintegrate.

- Lipsa automatizării: Procesele de calcul al tarifelor, generare facturi și procesare plăți se efectuează manual sau semi-automat, consumând resurse umane considerabile.

- Erori umane frecvente: Introducerea manuală a datelor și calculele efectuate în Excel conduc inevitabil la erori de transcriere și calcul incorect al tarifelor.

- Timp excesiv de procesare: Procesarea manuală pentru aproximativ 900.000 de consumatori necesită efort susținut al personalului.

- Dificultăți reconciliere plăți: Asocierea manuală a plăților cu facturile este un proces laborios, predispus la erori.

- Lipsa trasabilității: Absența unui sistem centralizat de logging și audit face dificilă urmărirea modificărilor efectuate.

Provocările majore:

- Volume mari de date: Sistemul trebuie să proceseze informații pentru aproximativ 900.000 de consumatori activi (PF și PJ).

- Diversitate tipuri consumatori: Diferențe semnificative între consumatorii casnici (PF) și non-casnici (PJ), cu cerințe diferite de facturare.

- Cerințe complexe de raportare: Conformitate strictă cu standardele ANRE pentru raportare lunară și anuală.

- Integrări multiple: Necesitatea conectării cu platforme bancare, clasificatoare naționale, sisteme de facturare existente, platforme ANRE.

1.2. Despre Proiect

SA "Energocom" este furnizorul principal de gaze naturale în Republica Moldova, având un rol strategic în asigurarea securității energetice a țării. Compania deservește consumatori pe întreg teritoriul național.

Obiectivul principal:

Dezvoltarea și implementarea unui sistem informațional modern, integrat și scalabil de billing și facturare care să centralizeze și automatizeze integral toate procesele legate de gestionarea relației cu consumatorii.

Sistemul va include:

- Evidența completă consumatorilor - Gestionarea integrală a bazei de date cu consumatori PF și PJ, incluzând toate datele de identificare, date de contact și informații contractuale.

- Evidența locurilor de consum - Înregistrarea și urmărirea fiecărui punct fizic de furnizare cu parametri tehnici detaliați, inclusiv tipul de presiune (joasă, medie, înaltă) pentru consumatorii non-casnici.

- Procesarea automată a datelor de consum - Import masiv de date, calcul automat volum, conversie în kWh, detectare anomalii.

- Calculul tarifelor și billing - Formule configurabile cu 3 tipuri de presiune (joasă, medie, înaltă), tarife diferențiate, calcul componente preț, aplicare coeficient ANRE, calcul TVA 8%, penalități.

- Generarea automată a facturilor - Template-uri profesionale pentru PF/PJ, informații legale complete, grafice, barcode unic, transmitere către contabilitate pentru distribuție ulterioară.

- Integrare completă cu platformele bancare - APIuri securizate cu băncile din RM pentru transmitere date facturi, sincronizare automată plăți, reconciliere automată, actualizare solduri.

- Raportare avansată și monitorizare - Dashboard-uri interactive KPIuri real-time, rapoarte financiare/ANRE/anomalii, export PDF/Excel/CSV, RBAC.

- Trasabilitate și conformitate GDPR - Logging complet cu timestamp, istoric versiuni, audit trail, criptare AES-256, conformitate legislație.

1.3. Termeni și Referințe

Tabelul următor definește terminologia utilizată:

| TERMEN | DESCRIERE |
| --- | --- |
| SBF | Sistemul de Billing și Facturare |
| SA "Energocom" | Societatea pe acțiuni, furnizor de gaze naturale în Republica Moldova |
| Consumator PF | Consumator persoană fizică (casnic) |
| Consumator PJ | Consumator persoană juridică (non-casnic) |
| Loc de consum | Punct fizic de furnizare a gazelor naturale, identificat prin adresă și contor |
| NLC | Numărul Locului de Consum (identificator unic) |
| IDNP | Identificatorul Numeric Personal (pentru persoane fizice) |
| IDNO | Identificatorul Numeric al Organizației (pentru persoane juridice) |
| Capacitate calorică | Puterea calorifică superioară, exprimată în kWh/m³ (ex: 10,6002 kWh/m³) |
| Coeficient ANRE | Coeficient de ajustare reglementat de ANRE |
| Presiune joasă/medie/înaltă | Tipuri de presiune pentru furnizarea gazelor naturale (3 categorii), folosite în formule de calcul pentru consumatorii non-casnici |
| Clasificatoare | Registre de referință cu date standardizate |
| API | Application Programming Interface |
| RBAC | Role-Based Access Control |
| CI/CD | Continuous Integration/Continuous Deployment |
| ANRE | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică |
| GDPR | Regulamentul General privind Protecția Datelor |
| API Comerț | API Comerț este un modul core al SA "Energocom", care reprezintă sursa centrală și autoritativă a tuturor datelor comerciale, coordonând și orchestrând întregul flux operațional de evidență, fiind practic capul întregului proces. |

1.4. Contextul Proiectului

Cerințele de afaceri:

- Eliminarea erorilor de calcul prin automatizare completă

- Trasabilitate completă a tuturor operațiilor

- Centralizarea datelor într-un sistem unificat

- Scalabilitate pe orizontală pentru creșterea numărului de consumatori

Beneficiile așteptate:

- Eficiență operațională - reducere cu 80% a muncii manuale

- Precizie în calcule - eliminarea completă a erorilor umane

- Răspuns rapid - sub 1 secundă pentru operații standard

- Disponibilitate ridicată >99.5% în timpul programului de lucru

CAPITOLUL 2. OBIECTIVELE STRATEGICE

O1. Centralizarea și automatizarea proceselor de billing

Sistemul va centraliza toate procesele legate de evidența consumatorilor, procesarea consumurilor și generarea facturilor, incluzând gestionarea celor 3 tipuri de presiune (joasă, medie, înaltă). Automatizarea completă va elimina introducerea manuală și va reduce timpul necesar pentru procesarea lunară.

O2. Flexibilitate în formule de calcul și gestionare tarife

Sistemul va permite configurarea flexibilă a formulelor de calcul pentru toate cele 3 tipuri de presiune, calcule bazate pe volum și capacitate calorică. Tarifele și formulele vor putea fi ajustate rapid de administratori fără modificări de cod.

O3. Integrare bancară și validare automată plăți

Integrare completă cu platformele bancare din RM prin API-uri securizate pentru transmitere date facturi și primire confirmare plăți. Plățile vor fi reconciliate automat cu facturile emise.

O4. Raportare avansată și monitorizare în timp real

Dashboard-uri interactive cu KPI-uri, rapoarte financiare detaliate, rapoarte ANRE și export date în formate multiple. Managementul va avea acces la date în timp real.

O5. Trasabilitate completă și conformitate GDPR

Sistemul va înregistra toate operațiile cu autori și date. Conformitate deplină cu GDPR și legislația națională, criptare date sensibile, audit complet.

CAPITOLUL 3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Metodologia de implementare a sistemului informatic

Dezvoltarea sistemului va fi realizată prin aplicarea metodologiei Agile/Scrum, care permite flexibilitate și adaptabilitate:

- Dezvoltare incrementală în sprinturi de 2-3 săptămâni;

- Livrabile complete și funcționale la finalul fiecărui sprint;

- Comunicare continuă cu stakeholderii pentru feedback constant;

- Daily stand-ups pentru coordonare echipă.

3.2. Metodologia de livrare iterativă

Livrarea va fi organizată în cicluri de lucru de 2-3 săptămâni:

- Codul sursă va fi în Git, va fi configurat CI/CD;

- Pachete complete funcționale testate și documentate;

- Cod sursă curat, bine structurat și comentat;

- Documentație tehnică actualizată;

- Acceptare oficială din partea SA Energocom.

3.3. Consultarea părților interesate

Implementarea va include sesiuni regulate de consultare cu:

- Managementul SA Energocom pentru validarea direcției strategice;

- Personalul operațional pentru identificarea nevoilor practice;

- Departamentul IT pentru aspecte tehnice;

- Departamentul financiar/contabilitate pentru validarea calculelor și fluxurilor de distribuție al facturilor.

3.4. Proiectarea și dezvoltarea sistemului

Sistemul va fi dezvoltat pe baza unei arhitecturi moderne de microservicii:

- Module funcționale independente și scalabile pe orizontală;

- Interfețe web responsive optimizate pentru desktop și dispozitive mobile;

- API-uri RESTful securizate pentru integrări cu băncile;

- Baze de date relaționale și soluții de caching.

3.5. Integrarea cu sistemele existente

Sistemul va asigura integrare completă cu:

- Platforme bancare pentru transmitere date facturi prin APIuri securizate;

- Departamentul de contabilitate pentru transmiterea securizată a facturilor generate;

- Clasificatoare naționale (localități, străzi, bănci);

- Platforme de raportare ANRE.

3.6. Testarea și pilotarea

Faza de testare va include:

- Testare funcțională completă a tuturor modulelor;

- Testare de integrare automată cu sisteme externe (bănci, contabilitate);

- Scanări SAST/DAST automate în pipeline CI/CD;

- Anonimizare date în medii de test, pentru conformitate cu GDPR;

- Testare de performanță cu volume mari (900.000+ consumatori);

- Testare securitate conform OWASP;

- Pilot cu grup limitat de utilizatori.

3.7. Instruirea utilizatorilor

Programul de instruire va include:

- Materiale complete (manuale, ghiduri);

- Sesiuni de formare pentru administratori (16 ore);

- Sesiuni de formare pentru operatori (24 ore);

- Instruire departament contabilitate pentru fluxul de distribuție facturi.

3.8. Lansarea și mentenanța

Faza de lansare va include:

- Penetration testing înainte de lansare, realizat de o echipă certificată (CEH/OSCP);

- Implementare în producție cu monitorizare strictă a tuturor endpoint-urilor și a performanței sistemului informațional, utilizând instrumente consacrate (e.g. Thanos/Prometheus, AlertManager, Grafana);

- Suport tehnic dedicat pentru primele 6 luni;

- Transfer complet documentație și cod sursă, inclusiv pipeline CI/CD configurat, instrucțiuni de configurare și deployment manual;

- Backup criptat automat zilnic, dar și backup manual când este nevoie;

- Plan de mentenanță, disaster recovery și actualizări.

CAPITOLUL 4. LIVRABILE

4.1. Raport de inițiere și evaluare

Document complet care va include:

- Metodologie detaliată implementare Agile/Scrum;

- Cronologie completă cu milestone-uri;

- Identificarea stakeholderilor și responsabilitățile;

- Evaluarea nevoilor de afaceri;

- Plan management riscuri.

4.2. Document de proiectare a sistemului

Documentație tehnică completă:

- Arhitectură microservicii cu diagrame UML;

- Fluxuri de lucru (BPMN) - inclusiv flux transmitere facturi către contabilitate;

- Schemă completă bază de date (ERD);

- Măsuri securitate și protocoale

- Design UI cu wireframes

- Specificații API-uri (OpenAPI/Swagger)

4.3. Sistem Funcțional de Billing și Facturare (SBF)

Sistemul complet implementat cu componentele:

- Modul Billing: Formule de calcul pentru 3 tipuri presiune (joasă, medie, înaltă), tarife ajustabile, calcul componente, TVA, penalități

- Modul Consumuri: Procesare și validare automată, detectare anomalii, istoric

- Modul Facturi: Mapare perioade, tracking statusuri, calcul solduri, istoricizare

- Modul Generare: Template-uri PF/PJ, transmitere către contabilitate, export API bănci

- Modul Integrare Bancară: API conexiuni, reconciliere plăți, sincronizare, validare IBAN

- Modul Raportare: Dashboard-uri, rapoarte financiare/ANRE/anomalii, export Excel/CSV

4.4. Raport de testare și integrare

Document complet cu:

- Evaluare testare cu date reale

- Feedback utilizatori din pilot

- Verificare protocoale securitate

- Documentație integrare sisteme externe

- Rezultate teste performanță

4.5. Instruire și materiale de suport

Pachete complete:

- Manuale diferențiate pe roluri (Admin, Operator)

- Ghiduri pas cu pas pentru operații frecvente

- Documentație tehnică pentru echipa IT

- Transfer complet cod sursă

4.6. Plan de mentenanță

Plan detaliat pentru 6 luni suport:

- Suport tehnic continuu cu SLA garantat

- Actualizări programate și patch-uri securitate

- Protocoale răspuns la incidente

- Monitorizare proactivă performanță

CAPITOLUL 5. CERINȚE TEHNICE

5.1. Arhitectura la nivel înalt

Sistemul va fi dezvoltat conform unei arhitecturi moderne pe straturi, asigurând separarea responsabilităților, scalabilitate și mentenabilitate.

5.1.1. Interfața web (UI Layer)

- Design responsive optimizat pentru desktop

- Interfață intuitivă pentru operațiuni de evidență și raportare

- Suport multilingv (Română, altele opțional)

- Navigare prin meniuri contextuale

5.1.2. Stratul de aplicație (Application Layer)

Microservicii:

- Identity Service: Autentificare și autorizare (JWT, RBAC)

- External Integration Service: Comunicare API bănci, contabilitate

- Notifications Service: Alerte și notificări

- Audit Service: Logging complet acțiuni

- Search Service: Căutare în timp real

- Events Service: Procesare evenimente asincrone

- Data Hub Service: Depozit central date partajate

5.1.3. Stratul de date (Data Layer)

- Bază de date relațională - PostgreSQL pentru date structurate

- Motor căutare - Elasticsearch/Solr

- Stocare în memorie - Redis/Memcached pentru caching

5.1.4. Stratul de integrare (Integration Layer)

- API-uri RESTful securizate pentru bănci

- Interfețe pentru transmitere facturi către contabilitate

- Conexiuni la clasificatoare naționale

- Platforme raportare ANRE

5.1.5. Stratul de securitate (Security Layer)

- Autentificare/autorizare robustă cu JWT

- Criptare în tranzit (TLS 1.3) și în repaus (AES-256)

- Audit complet cu timestamp

- Conformitate GDPR

5.1.6. Stratul de implementare (Deployment Layer)

- Containerizare cu Docker

- Orchestrare Kubernetes

- CI/CD pipeline pentru deployment automat

- Monitorizare cu Prometheus/Grafana

5.2. Cerințe de dezvoltare

5.2.1. Tehnologii recomandate

- Backend: Ruby and Rails / Node.js

- Frontend: React cu TypeScript

- Baze de date: PostgreSQL (primară) + Redis (caching)

- Containerizare: Docker, Kubernetes

5.2.2. Principii arhitecturale

- Arhitectură microservicii cu servicii independente

- Separarea responsabilităților

- Design patterns: Repository, Factory, Strategy

- Testabilitate - unit tests, integration tests

5.2.3. Cerințe de performanță

- Timp răspuns: < 3 secunde pentru operații standard

- Utilizatori concurenți: Minimum 50, optimal 100+

- Procesare date: 900.000+ consumatori

- Import în lot: Minimum 500.000 înregistrări/oră

5.2.4. Cerințe de disponibilitate

- Disponibilitate: 99.5% în program lucru (8:00-18:00, luni-vineri)

- RTO: < 4 ore

- RPO: < 1 oră

- Backup-uri: Zilnice automate

5.2.5. Cerințe de securitate

- Standarde: OWASP Top 10, ISO 27001

- Criptare: AES-256 în repaus, TLS 1.3 în tranzit

- Audit trail: Logging complet operațiuni critice

- Conformitate: GDPR, legislația națională

5.3. Cerințe de utilizare și design (UI/UX)

5.3.1. Interfața utilizator

- Multilingvă: Română (obligatoriu), alte limbi (opțional)

- Responsive: Desktop, laptop (1366x768 până la 4K)

- Accesibilitate: WCAG 2.1 nivel AA

- Navigare intuitivă: Meniuri contextuale

5.3.2. Experiența utilizatorului

- Încărcare pagini: < 3 secunde

- Rezultate căutare: < 2 secunde

- Feedback vizual: Pentru operații > 1 secundă

- Validări: În timp real cu mesaje clare

5.3.3. Specificații tehnice interfață

- Browsere: Chrome, Firefox, Edge, Safari (ultimele 2 versiuni)

- Tehnologii: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+

- Securitate client: Prevenire XSS, CSRF

5.3.4. Adaptare la procesele SA Energocom

- Fluxuri optimizate pentru operațiuni frecvente

- Integrare cu procesul de transmitere facturi către contabilitate

- Personalizare dashboard-uri pe roluri

- Ghiduri interactive pentru utilizatori noi

5.4. Cerințe funcționale

Cerințele funcționale sunt organizate pe module și prezentate sub formă de User Stories. Modificările aplicate: BIL-03 (3 tipuri presiune), GEN-14/15/16 (distribuție prin contabilitate și API bănci).

5.4.1. MODULUL 1: Import date (Microserviciul Import)

Modulul de import este responsabil de preluarea, validarea și persistarea datelor despre consumatori, locuri de consum și indici de consum din sistemul extern API Comerț, utilizând mecanisme asincrone, scalabile și auditabile.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | Inițiere | Inițiere import date | Sistemul trebuie să permită inițierea manuală a importului de date din dashboard pentru declanșarea procesului de facturare |
| IMP-02 | Integrare | Conectare API Comerț | Sistemul trebuie să transmită cereri către API Comerț pentru extragerea datelor despre consumatori, locuri de consum și indici |
| IMP-03 | Reziliență | Gestionare indisponibilitate API | Sistemul trebuie să gestioneze situațiile în care API Comerț nu răspunde sau răspunde cu întârziere, utilizând mecanisme de timeout, retry și backoff |
| IMP-04 | Procesare | Procesare asincronă | Sistemul trebuie să proceseze datele importate utilizând mecanisme asincrone de tip batch și queue pentru asigurarea scalabilității |
| IMP-05 | Validare | Validare date importate | Sistemul trebuie să valideze structura, formatul, consistența și integritatea datelor importate |
| IMP-06 | Idempotență | Prevenire importuri duplicate | Sistemul trebuie să prevină importarea duplicată a acelorași înregistrări utilizând chei unice (IDNP/IDNO, NLC, perioadă) |
| IMP-07 | Persistență | Persistare date valide | Sistemul trebuie să persiste doar datele validate și să păstreze datele brute în scop de audit |
| IMP-08 | Retry | Reluare import | Sistemul trebuie să permită reluarea automată sau manuală a importurilor fără a afecta datele deja procesate |
| IMP-09 | Rollback | Izolare batch | Sistemul trebuie să izoleze batch-urile astfel încât acestea să nu afecteze importurile precedente |
| IMP-10 | Monitorizare | Monitorizare progres import | Sistemul trebuie să permită monitorizarea progresului importului (în curs, finalizat, eșuat) |
| IMP-11 | Raportare | Raport import detaliat | Sistemul trebuie să genereze rapoarte detaliate de import care să includă înregistrări reușite, erori, duplicate și omisiuni |
| IMP-12 | Audit | Logging și audit import | Sistemul trebuie să jurnalizeze toate operațiile de import, incluzând data, utilizatorul și rezultatul operației |

5.4.2. MODULUL 2: Calcul consumuri și valori financiare (Microserviciul Calcul)

Modulul de calcul este responsabil de executarea procesului complet de calcul al consumurilor și valorilor financiare, pe baza datelor disponibile în sistem, aplicând formulele și regulile de billing configurate. Procesul trebuie să fie controlabil, reluabil și auditabil.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| CAL-01 | Automatizare | Declanșare proces de calcul | Sistemul trebuie să poată declanșa automat procesul de calcul atunci când sunt îndeplinite condițiile de pornire |
| CAL-02 | Control | Oprire proces de calcul | Operatorul trebuie să poată opri procesul de calcul în orice moment |
| CAL-03 | Control | Reluare proces de calcul | Operatorul trebuie să poată relua procesul de calcul după o oprire |
| CAL-04 | Calcul | Calcul volum consumat pe indici | Sistemul trebuie să calculeze volumul consumat ca diferență dintre indicele precedent și indicele actual |
| CAL-05 | Calcul | Calcul volum consumat mediu | Sistemul trebuie să calculeze volumul consumat utilizând valori medii atunci când nu sunt disponibile indici |
| CAL-06 | Calcul | Calcul pe perioade și subperioade | Sistemul trebuie să permită calculul consumului pe perioade și subperioade distincte, în funcție de condițiile aplicabile |
| CAL-07 | Calcul | Calcul pe perioade cu tarife diferite | Sistemul trebuie să aplice calculul separat pentru subperioade în care sunt active tarife diferite |
| CAL-08 | Conversie | Conversie volum în energie | Sistemul trebuie să convertească volumul de gaze din metri cubi în kilowați-oră utilizând capacitatea calorică configurată |
| CAL-09 | Logică | Logică de calcul diferențiată PF / PJ | Sistemul trebuie să aplice logici de calcul diferite pentru consumatorii persoane fizice și persoane juridice |
| CAL-10 | Logică | Aplicare formule pe tip de presiune | Sistemul trebuie să aplice formule de calcul diferite pentru presiune joasă, medie și înaltă |
| CAL-11 | Tarife | Aplicare tarife configurate | Sistemul trebuie să aplice tarifele active configurate în sistem, corespunzător perioadei, subperioadei și tipului de presiune |
| CAL-12 | Fiscal | Calcul TVA | Sistemul trebuie să calculeze TVA conform cotei configurate, aplicată asupra valorii fără TVA |
| CAL-13 | Penalități | Calcul penalități | Sistemul trebuie să calculeze penalități pentru întârzieri la plată, conform regulilor stabilite |
| CAL-14 | Validare | Validare date înainte de calcul | Sistemul trebuie să valideze datele de intrare înainte de efectuarea procesului de calcul |
| CAL-15 | Validare | Validare rezultate calcul | Sistemul trebuie să valideze rezultatele procesului de calcul prin comparație cu volumele totale importate |
| CAL-16 | Consistență | Recalculare consistentă | Sistemul trebuie să asigure că reluarea sau recalcularea procesului produce rezultate consistente |
| CAL-17 | Monitorizare | Monitorizare progres proces | Utilizatorii autorizați trebuie să poată monitoriza progresul procesului de calcul |
| CAL-18 | Raportare | Raport proces de calcul | Sistemul trebuie să genereze rapoarte detaliate privind erorile, avertizările și rezultatele procesului |
| CAL-19 | Audit | Înregistrare și audit calcul | Sistemul trebuie să înregistreze toate acțiunile și stările procesului de calcul, incluzând data, ora și utilizatorul |

5.4.3. MODULUL 3: Gestionarea recalculărilor (Microserviciul Recalculare)

Modulul de gestionare a recalculărilor este responsabil de procesarea ajustărilor asupra consumurilor, valorilor financiare, penalităților și alocărilor de plăți, deja calculate și/sau facturate, pe baza cererilor recepționate exclusiv prin API Comerț și API Contabilitate. Modulul asigură controlul workflow-ului de recalculare, versionarea datelor, audit complet și reflectarea diferențelor în facturile curente sau viitoare, fără modificarea sau ștergerea datelor istorice.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| REC-01 | Inițiere | Inițiere recalculare | Sistemul trebuie să permită inițierea procesului de recalculare exclusiv pe baza cererilor recepționate prin API Comerț sau API Contabilitate |
| REC-02 | Sursă | Surse autorizate | Sistemul trebuie să accepte cereri de recalculare doar din surse externe autorizate (API Comerț, API Contabilitate) |
| REC-03 | Identificare | Identificare obiect recalculare | Cererea de recalculare trebuie să identifice explicit obiectul recalculării: factură, set de facturi și/sau perioadă |
| REC-04 | Identificare | Recalculare pe factură | Sistemul trebuie să permită recalcularea pornind de la o factură concretă identificată prin ID unic |
| REC-05 | Identificare | Recalculare pe set de facturi | Sistemul trebuie să permită recalcularea pentru mai multe facturi transmise într-o singură cerere |
| REC-06 | Identificare | Recalculare pe perioadă | Sistemul trebuie să permită recalcularea pentru perioade exacte (lună, interval date, subperioade) transmise de API |
| REC-07 | Scope | Definire domeniu recalculare | Cererea trebuie să specifice explicit ce se recalculează: volum, sume, penalități, plăți sau recalculare completă |
| REC-08 | Scope | Recalculare completă | Sistemul trebuie să suporte recalcularea completă care include volume, sume, taxe, penalități, plăți și sold |
| REC-09 | Control | Izolare proces | Procesul de recalculare trebuie să fie izolat de procesul standard de calcul |
| REC-10 | Validare | Validare cerere recalculare | Sistemul trebuie să valideze existența și corectitudinea facturilor, perioadelor și consumatorului indicat |
| REC-11 | Validare | Idempotență recalculare | Sistemul trebuie să prevină procesarea duplicată a aceleiași cereri de recalculare |
| REC-12 | Date intrare | Perioadă exactă | Sistemul trebuie să utilizeze exclusiv perioada exactă transmisă în cererea de recalculare |
| REC-13 | Date intrare | Valori corectate | Sistemul trebuie să accepte valori corectate (volum și/sau sume) furnizate în cererea de recalculare |
| REC-14 | Date intrare | Recalcul fără valori | Sistemul trebuie să permită recalcularea prin refacerea calculelor pe baza datelor existente |
| REC-15 | Clasificator | Motiv recalculare | Fiecare recalculare trebuie să aibă un motiv obligatoriu selectat din clasificator |
| REC-16 | Documente | Anulare logică facturi | Sistemul trebuie să permită anularea logică a facturilor afectate, fără ștergere fizică |
| REC-17 | Calcul | Recalcul volum | Sistemul trebuie să recalculeze volumele de consum pentru obiectele afectate |
| REC-18 | Calcul | Recalcul sume | Sistemul trebuie să recalculeze valorile financiare rezultate din recalculare |
| REC-19 | Fiscal | Recalcul taxe | Sistemul trebuie să recalculeze TVA și alte componente fiscale |
| REC-20 | Penalități | Recalcul penalități | Sistemul trebuie să recalculeze penalitățile aferente perioadelor și sumelor afectate |
| REC-21 | Plăți | Reevaluare plăți | Sistemul trebuie să reevalueze toate plățile asociate obiectelor recalculate |
| REC-22 | Plăți | Realocare plăți | Sistemul trebuie să permită realocarea plăților conform noilor rezultate |
| REC-23 | Sold | Recalcul sold | Sistemul trebuie să recalculeze soldul consumatorului după recalculare |
| REC-24 | Rezultat | Determinare diferență | Sistemul trebuie să determine diferența dintre valorile inițiale și cele recalculate |
| REC-25 | Rezultat | Debit / Credit | Sistemul trebuie să stabilească dacă diferența rezultată este debit sau credit |
| REC-26 | Facturare | Factură de regularizare | Sistemul trebuie să poată genera o factură nouă care reflectă diferențele rezultate |
| REC-27 | Facturare | Reflectare în factura curentă | Sistemul trebuie să permită reflectarea diferențelor în factura curentă sau următoare |
| REC-28 | Facturare | Corelare documente | Sistemul trebuie să creeze legături între facturile inițiale și cele rezultate |
| REC-29 | Versionare | Versionare calcule | Sistemul trebuie să păstreze versiuni distincte ale calculelor |
| REC-30 | Versionare | Versionare facturi | Sistemul trebuie să păstreze versiuni distincte ale facturilor |
| REC-31 | Integritate | Păstrare date istorice | Sistemul nu trebuie să modifice sau să șteargă datele istorice |
| REC-32 | Trasabilitate | Corelare versiuni | Sistemul trebuie să coreleze versiunile înainte și după recalculare |
| REC-33 | Audit | Audit recalculare | Sistemul trebuie să înregistreze complet fiecare recalculare efectuată |
| REC-34 | Audit | Conținut audit | Auditul trebuie să includă sursa, data, obiectele afectate, perioada, tipul și rezultatul |
| REC-35 | Securitate | Control acces | Sistemul trebuie să aplice controlul accesului pe sursă și tip de recalculare |
| REC-36 | Siguranță | Interdicție ștergere istoric | Sistemul nu trebuie să permită ștergerea istoricului recalculărilor |
| REC-37 | Monitorizare | Stare recalculare | Sistemul trebuie să permită monitorizarea stării recalculării |
| REC-38 | Raportare | Raport recalculări | Sistemul trebuie să furnizeze rapoarte detaliate privind recalculările |
| REC-39 | Raportare | Filtrare rapoarte | Rapoartele trebuie să poată fi filtrate după perioadă, tip, motiv și sursă |
| REC-40 | Raportare | Impact financiar | Sistemul trebuie să furnizeze impactul financiar agregat al recalculărilor |

5.4.4. MODULUL 4: Generarea și punerea la dispoziție a facturilor

Modulul de generare a facturilor este responsabil de crearea facturilor ca entități logice, organizarea acestora pe criterii operaționale și punerea lor la dispoziția sistemelor externe exclusiv prin interfețe programabile, precum și de generarea dinamică a facturii la accesarea de către consumator, prin intermediul unui link securizat.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| GEN-01 | Inițiere | Inițiere generare facturi | Sistemul trebuie să inițieze generarea tuturor datelor pentru formarea facturilor după finalizarea cu succes a procesului de calcul. |
| GEN-02 | Diferențiere | Generare facturi PF / PJ | Sistemul trebuie să genereze facturi distincte pentru consumatori PF și PJ |
| GEN-03 | Structură | Creare factură logică | Sistemul trebuie să creeze factura ca entitate logică ce conține toate datele necesare facturării |
| GEN-04 | Grupare | Grupare facturi pe criterii operaționale | Sistemul trebuie să grupeze facturile după operator sistem distribuție (OSD), localitate și adresă |
| GEN-05 | Date furnizor | Includere date furnizor | Sistemul trebuie să includă în factură datele legale ale furnizorului |
| GEN-06 | Date consumator | Includere date consumator | Sistemul trebuie să includă datele de identificare ale consumatorului și ale locurilor de consum |
| GEN-07 | Conținut | Structurare date factură | Sistemul trebuie să includă detalii privind consumul, valorile financiare, soldurile și termenele |
| GEN-08 | Grafică | Generare elemente grafice | Sistemul trebuie să poată genera grafice de consum și de structură a prețului |
| GEN-09 | Versiuni | Versionare factură | Sistemul trebuie să păstreze istoricul versiunilor facturii în caz de recalculare |
| GEN-10 | Raportare | Raport generare și acces facturi | Sistemul trebuie să genereze rapoarte privind facturile generate și accesate |
| GEN-11 | Furnizare date | Exportare date | Sistemul trebuie sa permita exportarea datelor în format prestabilit pentru tipar |

5.4.5. MODULUL 5: Integrarea bancară

Modulul de integrare bancară este responsabil de interacțiunea directă dintre bănci și sistem, prin intermediul interfețelor programabile expuse prin API Gateway, pentru interogarea datelor facturii, procesarea plăților și confirmarea rezultatului către bancă. Integrarea se realizează exclusiv prin apeluri de tip webhook inițiate de bănci.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| BANK-01 | Integrare | Recepționare cerere bancă – interogare factură | Sistemul trebuie să recepționeze cereri inițiate de bănci, prin API, pentru interogarea datelor unei facturi |
| BANK-02 | Identificare | Identificare factură | Sistemul trebuie să identifice factura pe baza datelor de identificare primite de la bancă (număr factură, identificator consumator, perioadă etc.) |
| BANK-03 | Validare | Validare date de intrare | Sistemul trebuie să valideze datele primite de la bancă înainte de orice procesare |
| BANK-04 | Răspuns | Returnare date factură | Sistemul trebuie să returneze băncii, în format JSON, toate datele necesare pentru afișarea și inițierea plății facturii |
| BANK-05 | Plată | Recepționare notificare plată | Sistemul trebuie să recepționeze, prin API, notificarea de plată inițiată de bancă după achitarea de către utilizator |
| BANK-06 | Conținut | Recepționare date plată | Sistemul trebuie să primească datele de identificare a facturii și informațiile privind suma achitată |
| BANK-07 | Validare | Validare plată | Sistemul trebuie să valideze corectitudinea sumei achitate și asocierea acesteia cu factura corespunzătoare |
| BANK-08 | Procesare | Procesare plată | Sistemul trebuie să proceseze plata și să actualizeze starea facturii și soldurile aferente |
| BANK-09 | Răspuns | Confirmare rezultat către bancă | Sistemul trebuie să returneze băncii un răspuns explicit care indică dacă procesarea plății a fost realizată cu succes sau nu |
| BANK-10 | Consistență | Prevenire procesare dublă | Sistemul trebuie să prevină procesarea multiplă a aceleiași plăți |
| BANK-11 | Monitorizare | Monitorizare tranzacții bancare | Utilizatorii autorizați trebuie să poată vizualiza starea tranzacțiilor bancare |
| BANK-12 | Audit | Înregistrare și audit plăți | Sistemul trebuie să înregistreze toate interacțiunile cu băncile, inclusiv cererile și răspunsurile |

5.4.6. MODULUL 6: Dashboard operațional

Dashboard-ul este interfața principală prin care utilizatorii interacționează cu sistemul. Acesta oferă acces securizat, controlat pe bază de roluri, la funcționalitățile sistemului, precum și vizualizarea și administrarea operațiunilor zilnice.

Dashboard-ul este compus din următoarele submodule:

- Autentificare și acces (User Management)

- Monitorizare operațională

- Administrare sistem

5.4.6.1. Submodul:  Recalculărilor (Dashboard Operator)

Această componentă a dashboard-ului reprezintă interfața principală de lucru a operatorului pentru gestiunea manuală a excepțiilor și ajustărilor financiare, asigurând un flux de lucru trasabil între identificarea consumatorului și emiterea instrucțiunii de recalculare.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| RECALC-01 | Identificare | Identificare contract | Sistemul trebuie să permită identificarea unui contract unic utilizând criterii standard (ID contract, cod client, denumire client). |
| RECALC-02 | Identificare | Selectare obiect recalcul | Sistemul trebuie să permită selectarea explicită a unei facturi sau a unei perioade de facturare asupra căreia se aplică recalculul. |
| RECALC-03 | Validare | Obiect recalcul obligatoriu | Sistemul nu trebuie să permită inițierea unui recalcul fără asocierea clară cu un contract și cu o factură sau perioadă de facturare. |
| RECALC-04 | Vizualizare | Afișare date inițiale | Sistemul trebuie să afișeze datele inițiale aferente facturii sau perioadei selectate (perioadă, sumă facturată, status). |
| RECALC-05 | Configurare | Tip recalcul | Sistemul trebuie să permită selectarea tipului de recalcul (penalități, plăți alocate eronat, recalcul mixt). |
| RECALC-06 | Configurare | Introducere sumă recalculată | Sistemul trebuie să permită introducerea sumei reprezentând diferența rezultată în urma recalculului, pozitivă sau negativă. |
| RECALC-07 | Validare | Diferență, nu total | Suma recalculată trebuie să reprezinte exclusiv ajustarea față de valoarea inițială, nu valoarea totală a facturii. |
| RECALC-08 | Justificare | Motiv recalcul | Sistemul trebuie să impună selectarea unui motiv de recalcul dintr-o listă predefinită. |
| RECALC-09 | Justificare | Descriere detaliată recalcul | Sistemul trebuie să impună completarea unei descrieri detaliate a recalculului, care să explice clar cauza și contextul corecției. |
| RECALC-10 | Validare | Verificare recalculări existente | Sistemul trebuie să verifice existența altor recalculări pentru aceeași perioadă și să afișeze avertizări corespunzătoare. |
| RECALC-11 | Confirmare | Confirmare explicită recalcul | Sistemul trebuie să solicite confirmare explicită înainte de finalizarea recalculului. |
| RECALC-12 | Generare | Generare document de corecție | La confirmare, sistemul trebuie să genereze documentul de ajustare corespunzător (factură de corecție). |
| RECALC-13 | Consistență | Nemodificare documente istorice | Sistemul nu trebuie să permită modificarea sau ștergerea facturilor inițiale ca urmare a recalculului. |
| RECALC-14 | Impact | Actualizare sold client | Sistemul trebuie să reflecte automat impactul recalculului în soldul clientului. |
| RECALC-15 | Vizualizare | Afișare impact contabil | Sistemul trebuie să afișeze impactul contabil estimat al recalculului, în scop informativ. |
| RECALC-16 | Audit | Audit inițiere recalcul | Sistemul trebuie să înregistreze utilizatorul, data și ora inițierii recalculului. |
| RECALC-17 | Audit | Audit confirmare recalcul | Sistemul trebuie să înregistreze utilizatorul care a confirmat recalculul și momentul confirmării. |
| RECALC-18 | Versiuni | Versionare recalcul | Sistemul trebuie să permită versionarea recalculului în cazul modificărilor ulterioare. |

5.4.6.2. Submodulul: Autentificare și acces (User Management)

Submodulul de autentificare și acces este responsabil de gestionarea identităților utilizatorilor, a rolurilor și a securității accesului în dashboard. Acesta implementează controlul accesului bazat pe roluri (RBAC), fiind definite două roluri: Admin și Operator.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| USER-01 | Autorizare | Autorizare bazată pe adresă IP | Sistemul trebuie să permită accesul doar din adrese IP autorizate |
| USER-02 | Autentificare | Login utilizator | Sistemul trebuie să permită autentificarea utilizatorilor pe bază de username și parolă |
| USER-03 | Autentificare | Autentificare 2FA pentru Admin | Sistemul trebuie să aplice autentificare în doi pași (2FA) obligatorie pentru utilizatorii cu rol Admin |
| USER-04 | Autorizare | Control acces bazat pe roluri (RBAC) | Sistemul trebuie să permită accesul la funcționalități exclusiv în funcție de rolul utilizatorului (Admin sau Operator) |
| USER-05 | Utilizatori | Creare utilizator | Sistemul trebuie să permită Adminului crearea de utilizatori noi |
| USER-06 | Utilizatori | Modificare utilizator | Sistemul trebuie să permită Adminului modificarea datelor utilizatorilor existenți |
| USER-07 | Utilizatori | Atribuire rol utilizator | Sistemul trebuie să permită Adminului atribuirea rolului Admin sau Operator |
| USER-08 | Utilizatori | Blocare manuală utilizator | Sistemul trebuie să permită Adminului blocarea manuală a unui utilizator |
| USER-09 | Securitate | Blocare automată utilizator | Sistemul trebuie să blocheze automat utilizatorul după 5 încercări eșuate consecutive de autentificare |
| USER-10 | Recuperare | Recuperare parolă | Sistemul trebuie să permită utilizatorilor recuperarea parolei prin email |
| USER-11 | Profil | Cabinet personal utilizator | Sistemul trebuie să permită fiecărui utilizator accesul la propriul cabinet personal |
| USER-12 | Profil | Modificare date personale | Utilizatorul trebuie să poată modifica datele personale (email, parolă, preferințe) |
| USER-13 | Audit | Jurnal autentificări | Sistemul trebuie să înregistreze toate evenimentele de autentificare și autentificare eșuată |
| USER-14 | Audit | Jurnal acțiuni utilizatori | Sistemul trebuie să înregistreze acțiunile critice efectuate de utilizatori |
| USER-15 | Securitate | Expirare sesiune | Sistemul trebuie să închidă automat sesiunea utilizatorului după o perioadă de inactivitate |
| USER-16 | Administrare | Vizualizare listă utilizatori | Sistemul trebuie să permită Adminului vizualizarea listei complete de utilizatori |
| USER-17 | Administrare | Dezactivare utilizator | Sistemul trebuie să permită Adminului dezactivarea unui utilizator fără ștergerea datelor istorice |

5.4.6.3. Submodulul: Control procese operaționale (Import și Calcul)

Submodulul de control al proceselor operaționale din dashboard este responsabil de inițierea, oprirea, reluarea și monitorizarea proceselor critice ale sistemului, respectiv procesul de import date și procesul de calcul al consumurilor și valorilor financiare. Acest submodul oferă o interfață centralizată de comandă și supraveghere, fără a modifica logica internă a microserviciilor.

Acces pe roluri

- Admin: control complet (pornire, oprire, reluare)

- Operator: vizualizare și monitorizare (fără drept de control)

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| DASH-CTL-01 | Vizualizare | Afișare procese disponibile | Sistemul trebuie să afișeze lista proceselor operaționale disponibile (Import date, Calcul) |
| DASH-CTL-02 | Vizualizare | Stare proces | Sistemul trebuie să afișeze starea fiecărui proces (nepornit, în curs, finalizat, eșuat, oprit manual) |
| DASH-CTL-03 | Vizualizare | Informații proces | Sistemul trebuie să afișeze informații relevante despre proces: perioadă, inițiator, timp pornire |
| DASH-CTL-04 | Control | Pornire proces Import | Adminul trebuie să poată porni manual procesul de import din dashboard |
| DASH-CTL-05 | Control | Oprire proces Import | Adminul trebuie să poată opri procesul de import aflat în execuție |
| DASH-CTL-06 | Control | Reluare proces Import | Adminul trebuie să poată relua procesul de import după oprire sau eșec |
| DASH-CTL-07 | Control | Pornire proces Calcul | Adminul trebuie să poată porni manual procesul de calcul din dashboard |
| DASH-CTL-08 | Control | Oprire proces Calcul | Adminul trebuie să poată opri procesul de calcul în orice moment |
| DASH-CTL-09 | Control | Reluare proces Calcul | Adminul trebuie să poată relua procesul de calcul după oprire sau eșec |
| DASH-CTL-10 | Siguranță | Confirmare acțiuni critice | Sistemul trebuie să solicite confirmare explicită pentru pornirea sau oprirea proceselor |
| DASH-CTL-11 | Consistență | Prevenire rulare paralelă | Sistemul trebuie să prevină rularea simultană a aceluiași proces pentru aceeași perioadă |
| DASH-CTL-12 | Monitorizare | Progres proces | Sistemul trebuie să afișeze progresul procesului (procent, batch-uri procesate) |
| DASH-CTL-13 | Monitorizare | Afișare erori | Sistemul trebuie să afișeze erorile și avertizările apărute în timpul procesului |
| DASH-CTL-14 | Detaliere | Acces raport proces | Utilizatorii autorizați trebuie să poată accesa raportul detaliat al procesului |
| DASH-CTL-15 | Audit | Audit acțiuni control | Sistemul trebuie să înregistreze toate acțiunile de control (pornire, oprire, reluare) |
| DASH-CTL-16 | Trasabilitate | Corelare proces–utilizator | Sistemul trebuie să coreleze fiecare execuție de proces cu utilizatorul care a inițiat-o |

Clarificări importante:

- Dashboard-ul NU execută logica de import sau calcul, ci doar trimite comenzi către microserviciile aferente

- Procesele sunt asincrone, iar dashboard-ul afișează starea prin polling sau evenimente

- Oprirea unui proces nu corupe datele, fiind gestionată conform mecanismelor de rollback definite în modulele Import și Calcul

- Operatorul nu poate porni, opri sau relua procese

5.4.6.4. Submodulul: Vizualizare rezultate procese (post-import / post-calcul)

Submodulul de vizualizare a rezultatelor proceselor este responsabil de afișarea, analizarea și consultarea rezultatelor obținute în urma rulării proceselor de import date și calcul al consumurilor și valorilor financiare. Acesta oferă utilizatorilor o imagine clară asupra rezultatului fiecărei execuții, fără a permite modificarea sau influențarea rezultatelor proceselor deja finalizate.

Submodulul asigură trasabilitate completă între execuția procesului, starea acestuia, rezumatul rezultatului și utilizatorul care a inițiat procesul, fără expunerea logicii interne a proceselor.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| DASH-RES-01 | Vizualizare | Listă execuții procese | Sistemul trebuie să afișeze lista tuturor execuțiilor proceselor de import și calcul |
| DASH-RES-02 | Identificare | Metadate execuție proces | Sistemul trebuie să afișeze pentru fiecare execuție: tip proces, perioadă, dată, inițiator |
| DASH-RES-03 | Stare | Stare finală proces | Sistemul trebuie să afișeze starea finală a procesului (finalizat, finalizat cu avertizări, eșuat) |
| DASH-RES-04 | Rezumat | Rezumat rezultat proces | Sistemul trebuie să afișeze un rezumat cantitativ al execuției (total procesat, total erori, avertizări) |
| DASH-RES-05 | Trasabilitate | Corelare execuție–raport | Sistemul trebuie să permită accesul direct la raportul generat de proces |
| DASH-RES-06 | Navigare | Navigare contextuală | Sistemul trebuie să permită navigarea din execuția procesului către entitățile afectate (fără modificare) |
| DASH-RES-07 | Filtrare | Filtrare rezultate | Utilizatorii trebuie să poată filtra rezultatele după proces, perioadă și stare |
| DASH-RES-08 | Export | Export rezultate | Utilizatorii autorizați trebuie să poată exporta rezultatele în format PDF/Excel |
| DASH-RES-09 | Audit | Audit acces rezultate | Sistemul trebuie să înregistreze accesările și vizualizările rezultatelor |
| DASH-RES-10 | Istoric | Păstrare istoric execuții | Sistemul trebuie să păstreze istoricul execuțiilor conform politicilor de retenție |

5.4.6.5. Submodulul: Tarife

Submodulul de tarife din dashboard este responsabil de administrarea și vizualizarea tarifelor utilizate în procesul de calcul al consumurilor și al facturării. Tarifele sunt definite pe criterii de perioadă de valabilitate și tip de presiune și sunt utilizate de sistem în mod automat la calcularea valorilor aferente consumului.

Submodulul permite exclusiv adăugarea de tarife noi, fără posibilitatea modificării sau ștergerii celor existente, asigurând astfel trasabilitatea și integritatea datelor istorice.

Tarifele sunt utilizate de sistem în baza regulilor de business configurate, fiind aplicat automat tariful activ corespunzător perioadei și tipului de presiune.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| DASH-TAR-01 | Vizualizare | Listă tarife | Sistemul trebuie să afișeze lista tarifelor existente, cu informații privind perioada de valabilitate, tipul de presiune, valoarea și statusul |
| DASH-TAR-02 | Vizualizare | Detalii tarif | Sistemul trebuie să permită vizualizarea detaliilor unui tarif selectat |
| DASH-TAR-03 | Administrare | Adăugare tarif | Sistemul trebuie să permită utilizatorului cu rol Admin adăugarea unui tarif nou |
| DASH-TAR-04 | Validare | Validare perioadă | Sistemul trebuie să valideze corectitudinea perioadei de valabilitate (data început ≤ data sfârșit) |
| DASH-TAR-05 | Validare | Prevenire suprapuneri | Sistemul nu trebuie să permită suprapunerea perioadelor de valabilitate pentru tarife cu același tip de presiune |
| DASH-TAR-06 | Business | Aplicare tarif activ | Sistemul trebuie să utilizeze automat tariful activ corespunzător perioadei și tipului de presiune în procesele de calcul |
| DASH-TAR-07 | Audit | Istoric și trasabilitate | Sistemul trebuie să păstreze istoricul tarifelor și informații de audit (data și utilizatorul care a creat tariful) |
| DASH-TAR-08 | Securitate | Restricționare modificări | Sistemul nu trebuie să permită modificarea sau ștergerea tarifelor existente |

5.4.6.6. Submodulul: Rapoarte

Submodulul de rapoarte din dashboard este responsabil de furnizarea rapoartelor generale și agregate privind intrările financiare, calculele efectuate de sistem și volumele înregistrate. Rapoartele sunt destinate analizei și monitorizării operaționale și manageriale și nu permit modificarea datelor sursă.

Submodulul conține exclusiv rapoarte generale, generate pe baza datelor existente în sistem, rezultate din procesele de import, calcul, facturare și plăți. Rapoartele pot fi filtrate și grupate după criterii geografice, contractuale și temporale.

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| DASH-REP-01 | Vizualizare | Listă rapoarte | Sistemul trebuie să afișeze lista rapoartelor generale disponibile în dashboard |
| DASH-REP-02 | Vizualizare | Vizualizare raport | Sistemul trebuie să permită afișarea fiecărui raport într-o formă tabelară și/sau agregată |
| DASH-REP-03 | Filtrare | Filtrare rapoarte | Sistemul trebuie să permită filtrarea rapoartelor după criterii precum OSD, tip contract (persoană fizică / juridică), perioadă |
| DASH-REP-04 | Grupare | Grupare date | Sistemul trebuie să permită gruparea rezultatelor după OSD, tip contract și perioadă |
| DASH-REP-05 | Business | Rapoarte intrări financiare | Sistemul trebuie să furnizeze rapoarte privind intrările financiare provenite din achitările înregistrate din bănci |
| DASH-REP-06 | Business | Rapoarte calcule | Sistemul trebuie să furnizeze rapoarte privind rezultatele proceselor de calcul efectuate de sistem |
| DASH-REP-07 | Business | Rapoarte volume | Sistemul trebuie să furnizeze rapoarte privind volumele/consumurile înregistrate |
| DASH-REP-08 | Securitate | Restricționare modificări | Sistemul nu trebuie să permită modificarea datelor sursă din cadrul rapoartelor |
| DASH-REP-09 | Performanță | Generare rapoarte | Sistemul trebuie să genereze rapoartele pe baza datelor existente, fără a afecta procesele operaționale curente |

5.4.7. MODULUL 7: API Gateway

Modulul API Gateway reprezintă componenta centrală de integrare a sistemului cu aplicații și sisteme externe. Acesta are rolul de a expune și consuma servicii API într-un mod securizat, standardizat și controlat, asigurând schimbul de date între sistem și platforme externe de comerț, instituții bancare și sisteme de contabilitate.

API Gateway-ul gestionează autentificarea și autorizarea apelurilor, rutarea cererilor, validarea datelor, jurnalizarea accesului și aplicarea regulilor de securitate pentru toate interfețele expuse.

5.4.7.1. Cerințe funcționale generale API Gateway

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-GW-01 | Integrare | Expunere API | Sistemul trebuie să asigure un mecanism de acces pentru toate integrările externe, prin intermediul unui strat de expunere API |
| API-GW-02 | Securitate | Autentificare și autorizare | Sistemul trebuie să asigure autentificarea și autorizarea apelurilor API |
| API-GW-03 | Securitate | Control acces | Sistemul trebuie să controleze accesul la API-uri în funcție de sistemul extern apelant |
| API-GW-04 | Validare | Validare date | Sistemul trebuie să valideze datele de intrare și ieșire pentru toate apelurile API |
| API-GW-05 | Audit | Jurnalizare apeluri | Sistemul trebuie să jurnalizeze toate apelurile API în scop de audit și trasabilitate |
| API-GW-06 | Performanță | Gestionare erori | Sistemul trebuie să returneze coduri de răspuns standard și mesaje de eroare clare |

5.4.7.2. Integrare API Comerț – API Gateway → Comerț

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-COM-01 | Business | Calcule consumatori | Sistemul trebuie să furnizeze către comerț informații despre calculele aferente consumatorilor |
| API-COM-02 | Business | Istoric consumator | Sistemul trebuie să furnizeze istoricul consumatorului (consumuri, facturi, plăți, penalități) |
| API-COM-03 | Business | Penalități | Sistemul trebuie să furnizeze informații despre penalitățile calculate și starea acestora |
| API-COM-04 | Business | Informații plăți | Sistemul trebuie să furnizeze informații despre plăți, solduri și restanțe |
| API-COM-05 | Business | Recalculări | Sistemul trebuie să furnizeze informații despre recalculările efectuate |
| API-COM-06 | Business | Date factură | Sistemul trebuie să furnizeze date detaliate despre facturi (număr, perioadă, sume, status) |
| API-COM-07 | Raportare | Rapoarte generale | Sistemul trebuie să expună API-uri pentru rapoarte generale cu posibilitatea aplicării de filtre |

5.4.7.3. Integrare API Comerț – API Gateway ← Comerț

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-COM-08 | Integrare | Date consumatori | Sistemul trebuie să primească date despre consumatori din sistemele de comerț |
| API-COM-09 | Integrare | Volume consumate | Sistemul trebuie să primească volumele consumate pe perioade și puncte de consum |
| API-COM-10 | Business | Recalcul per volum | Sistemul trebuie să primească cereri de recalcul la nivel de volum consumat |
| API-COM-11 | Business | Recalcul per sume | Sistemul trebuie să primească cereri de recalcul pe sume și plăți |
| API-COM-12 | Business | Recalcul pe perioadă | Sistemul trebuie să primească cereri de recalcul pentru o perioadă specifică |
| API-COM-13 | Integrare | Ajustări financiare | Sistemul trebuie să primească ajustări și corecții financiare |

5.4.7.4. Integrare API Bănci

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-BNK-01 | Integrare | Import plăți bancare | Sistemul trebuie să primească plăți din sistemele bancare |
| API-BNK-02 | Business | Confirmări plăți | Sistemul trebuie să proceseze confirmările de plată |
| API-BNK-03 | Business | Corelare plăți | Sistemul trebuie să coreleze plățile cu facturile și consumatorii |
| API-BNK-04 | Raportare | Status plăți | Sistemul trebuie să furnizeze statusul procesării plăților |
| API-BNK-05 | Raportare | Rapoarte intrări financiare | Sistemul trebuie să furnizeze rapoarte privind intrările financiare din bănci |

5.4.7.5. Integrare API Contabilitate – API Gateway → Contabilitate

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-ACC-01 | Business | Calcule persoane juridice | Sistemul trebuie să furnizeze calcule financiare pentru persoane juridice |
| API-ACC-02 | Business | Informații plăți | Sistemul trebuie să furnizeze informații despre plăți alocate și nealocate |
| API-ACC-03 | Business | Recalculări | Sistemul trebuie să furnizeze informații despre recalculările efectuate |
| API-ACC-04 | Raportare | Date contabile | Sistemul trebuie să furnizeze date agregate și detaliate pentru raportare contabilă |

5.4.7.6. Integrare API Contabilitate – API Gateway ← Contabilitate

| Nr. | Categorie | Cerință funcțională | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| API-ACC-05 | Integrare | Plăți persoane juridice | Sistemul trebuie să primească plăți pentru persoane juridice |
| API-ACC-06 | Integrare | Recalculări contabilitate | Sistemul trebuie să primească recalculări inițiate din contabilitate |
| API-ACC-07 | Integrare | Plăți persoane fizice | Sistemul trebuie să primească plăți pentru persoane fizice |
| API-ACC-08 | Integrare | Corecții contabile | Sistemul trebuie să primească corecții și ajustări contabile |

5.5. Cerințe non-funcționale

5.5.1. Cerințe de arhitectură

| Categorie | Specificație |
| --- | --- |
| Arhitectură | Microservicii modulară, scalabilă, mentenabilă |
| Tehnologii | Modern stack stabile cu suport long-term |
| Containerizare | Docker/Kubernetes pentru orchestrare automată |
| API | RESTful cu documentație OpenAPI/Swagger |
| Baze de date | PostgreSQL (relațional) + Redis (caching), versiunile LTS |
| Messaging | Kafka/RabbitMQ pentru evenimente asincrone, versiune LTS |
| Object Storage | MinIO/S3 pentru documente și PDF-uri, versiune LTS |

5.5.2. Cerințe de performanță

| Parametru | Valoare minimă | Valoare optimă |
| --- | --- | --- |
| Timp răspuns operații standard | < 1 secundă | < 0.5 secunde |
| Timp răspuns căutări | < 2 secunde | < 1 secundă |
| Timp generare rapoarte simple | < 5 secunde | < 3 secunde |
| Utilizatori concurenți | 50 | 100+ |
| Volum date (consumatori) | 1.000.000 | 1.500.000+ |
| Import în lot | 500.000 înregistrări/oră | 1.000.000+ înregistrări/oră |

5.5.3. Cerințe de disponibilitate și fiabilitate

| Aspect | Cerință |
| --- | --- |
| Disponibilitate | 99.5% în program lucru (8:00-18:00, luni-vineri) |
| RTO | < 4 ore - Timp maxim restaurare după eșec |
| RPO | < 1 oră - Pierdere maximă de date acceptabilă |
| Backup-uri | Zilnice automate cu testare lunară |
| Monitorizare | 24/7 cu alerte automate |
| Disaster Recovery | Plan complet cu site secundar |

5.5.4. Cerințe de securitate

| Domeniu | Cerință |
| --- | --- |
| Autentificare | Integrare cu MS Entra pentru 2FA & SSO și integrare cu MPass |
| Sesiuni și autentificare | Expirare sesiune (maximum 15 minute de inactivitate), invalidare la logout, reautentificare pentru acțiuni critice, protecție împotriva session hijacking (Secure/HttpOnly/SameSite/cookies) |
| Control acces și RBAC | Principiul „least privilege”, segregare sarcini (SoD), aprobare pentru escaladare roluri, revizuire trimestrială a drepturilor, deprovisioning automat |
| Protecție brute-force | Rate limiting la login/API, backoff progresiv, CAPTCHA după 5 încercări eșuate, blocare temporară a contului și alerte securitate |
| API Gateway (autentificare) | OAuth 2.0 / OpenID Connect pentru clienți externi; token scopes, audience, certificate cu durată scurtă de viață pentru TLS; rotație chei (JWKS) și revocare token |
| Management chei și secrete | Stocare în HSM/Key Vault, rotație periodică (<=90 zile), separare chei producție/test, principle of least privilege, audit acces la secrete |
| Criptare în tranzit | TLS 1.3 pentru toate comunicațiile |
| Criptare în repaus | AES-256 pentru date sensibile |
| Protecție atacuri | Conformitate OWASP Top 10, WAF |
| Logging și SIEM | Centralizare loguri (syslog/agent), retenție diferențiată (operațional vs securitate), integrare SIEM (corelare/alerte), protecție integritate loguri (WORM) |
| Testare securitate | SAST/DAST în CI/CD, scanări dependințe (SCA), test penetrare trimestrial, revizuire cod de către colegi pentru componentele critice |
| Conformitate GDPR | Pseudonimizare/anonimizare în test, data minimization, evidență prelucrări, mecanisme „dreptul la ștergere” și restricționare, DPIA (Data Protection Impact Assessment) pentru fluxuri sensibile |
| Conformitate legislație RM | Respectarea legilor naționale |
| Backup-uri | Criptate și stocate separat geografic; chei distincte pentru backup; test restaurare lunar |
| Disponibilitate și reziliență | Failover automat pentru servicii critice, health-checks, circuit breakers, retry cu backoff, testare periodică a Planului DR (cel puțin semestrial) |
| Politici patching | Patch management lunar, ferestre de mentenanță comunicate, urmărire CVE, remediere prioritară pentru vulnerabilități exploatabile (KEV) |
| Hardening și configurare | CIS Benchmarks pentru OS/K8s/DB, dezactivare servicii inutile, rotirea logurilor, izolarea la nivel de namespace și network policies în Kubernetes |
| Audit și trasabilitate | Log complet pentru acțiuni critice (cine, ce, când, de unde), corelare cu identitatea și rolul, semnare/loguri imutabile pentru dovezi |
| Penetration testing | Anual, de către terță parte |

5.5.5. Cerințe de utilizare

| Aspect | Cerință |
| --- | --- |
| Timp învățare | < 2 ore pentru operații de bază |
| Completare sarcini | < 5 minute pentru operații frecvente |
| Interfață | Multilingvă: Română (obligatoriu), alte limbi (opțional) |
| Browsere | Chrome, Firefox, Edge, Safari (ultimele 2 versiuni) |
| Accesibilitate | Conformitate WCAG 2.1 nivel AA |
| Ajutor integrat | Ghiduri contextuale, tooltips, FAQ |
| Mesaje eroare | Descriptive cu sugestii remediere |
| Feedback vizual | Indicatori progress pentru operații > 1 secundă |

CAPITOLUL 6. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

6.1. Durata și etapele proiectului

Durata totală: 24 săptămâni (aproximativ 6 luni)

Echipă: 6 persoane (1 PM, 1 Backend, 1 Frontend, 1 DevOps, 1 QA, 1 UI/UX)

6.2. Echipa necesară - 6 persoane

- 1 Manager de Proiect/Scrum Master (Senior) - Coordonare echipă, comunicare stakeholderi, management riscuri

- 1 Dezvoltator Backend Senior - Arhitectură microservicii, logică billing, integrări API, Implementare funcționalități, suport dezvoltare

- 1 Dezvoltator Frontend Senior - Interfețe React/Angular/Vue, dashboarduri interactive

- 1 Inginer DevOps Senior - Docker/Kubernetes, CI/CD, monitorizare

- 1 Inginer QA Senior - Teste automate, testare performanță, validare securitate

- 1 Designer UI/UX Senior - Wireframes, design system, experiență utilizator

6.5. Suport și garanție - 6 luni

Furnizorul va asigura suport tehnic continuu conform SLA:

| Severitate | Timp răspuns | Timp rezolvare |
| --- | --- | --- |
| Critică (sistem nefuncțional) | 1 oră | 6 ore |
| Ridicată (funcționalitate majoră) | 2 ore | 15 ore |
| Medie (funcționalitate minoră) | 1 zi | 3 zile |
| Scăzută (îmbunătățiri) | 2 zile | 5 zile |

6.6. Transfer proprietate

La finalizarea proiectului, SA Energocom va primi:

- Cod sursă complet cu drepturi nelimitate

- Documentație tehnică completă

- Documentație utilizator pe roluri (inclusiv ghid pentru contabilitate)

- Licențe software necesare

- Instrucțiuni complete de configurare, build și deployment

- Instrumente și scripturi de administrare

CAPITOLUL 7. CONDIȚII DE APLICARE

7.1. Condiții generale de participare

La procedura de achiziție pot participa operatori economici care îndeplinesc următoarele condiții:

- Sunt înregistrați legal și au capacitatea juridică de a oferi serviciile solicitate;

- Posedă experiența tehnică și profesională necesară în domeniul dezvoltării de sisteme informatice de billing și facturare;

- Au capacitatea financiară și economică pentru realizarea proiectului;

- Nu se află în situațiile de excludere prevăzute de legislația în vigoare.

7.2. Subcontractare și asociere

7.2.1. Subcontractarea

Aplicantul are dreptul să subcontracteze alte companii pentru realizarea sarcinilor din cadrul proiectului, cu respectarea următoarelor condiții:

- Aplicantul principal rămâne responsabil pentru îndeplinirea integrală a contractului;

- Subcontractanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții de calificare și eligibilitate pentru porțiunea de activități subcontractată;

- Identitatea subcontractanților și partea de contract care urmează să fie executată de aceștia trebuie declarată în ofertă;

7.2.2. Asocierea în vederea realizării contractului

Două sau mai multe companii pot aplica în comun pe baza unui contract de asociere, cu respectarea următoarelor condiții:

- Toți membrii asocierii trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate;

- Asocierea trebuie să desemneze un lider care va avea responsabilitatea coordonării generale și va fi principalul interlocutor cu SA Energocom;

- Toți membrii asocierii răspund solidar pentru îndeplinirea contractului;

- Contractul de asociere trebuie anexat la ofertă, precizând contribuția fiecărui membru și responsabilitățile acestora;

- Asocierea trebuie să fie valabilă pe toată durata contractului și a perioadei de garanție.

Președintele grupului de lucru: _________________________________

Inițiatorul: ___________________________________________________