Nr. .59                      din 09.03.2021

CAIET DE SRCINI

pentru achizitionarea Serviciilor:

Studiu de Fezabilitate pentru proiectul

„Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raionul Cantemir”,

finanțat în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020, finanțat de ENI CBC, Cod 2SOFT/4.2/178

- INTRODUCERE

Denumirea procedurii de achiziţii: Elaborare Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raionul Cantemir”.

Faza de proiectare: studiu de fezabilitate (S.F.), cod CPV: 79314000-8.

Beneficiar: PRIMARIA GOTESTI, RAIONUL CANTEMIR.

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 are ca scop să contribuie la realizarea obiectivelor Instrumentului de Bună Vecinătate (ENI) prin promovarea culturii locale si conservarea patrimoniului cultural prin dezvoltarea unui sistem de sănătate la nivelul zonei implicate, infrastructurii și nu în ultimul rând dezvoltarea educației și prevenirii și combaterii problemelor de securitate și siguranță.

Începând cu Obiectivul Tematic nr. (8) PROVOCĂRI COMUNE ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII al Instrumentului de Bună Vecinătate (ENI), unul din obiectivele Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 este ”de a adresa provocările comune referitoare la accesul la sănătate, managementul riscurilor naturale și antropice și situațiilor de urgență, securitate transfrontalieră prin proiecte comune”.

Pentru a susține implementarea priorităților de investiții pentru a contracara riscurile naturale și antropice și situațiile de urgență în regiunea transfrontaliera, unitatea teritorială administrativă Ștefan cel Mare, Județul Vaslui din România și unitatea teritorială administrativă Gotești, raionul Cantemir din Republica Moldova doresc să acceseze fonduri nerambursabile pentru a minimaliza apariția urgențelor.

- CONTEXTUL REALIZĂRII ACHIZIȚIEI – INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Proiectul „Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raionul Cantemir” se implementează de către Primăria Ștefan cel Mare Județul Vaslui, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Primăria Gotești Districtul Cantemir din Republica Moldova în calitate de Beneficiar 1.

În comuna Gotești proiectul se axează pe construcția unui sistem de drenare a râului situat în apropierea str. Grănicerilor în satul Gotești, și care presupune: suprafața ravenelor 0.82ha; aria acoperită de sistemul de drenare 2.3km2; țeavă de dren 136m; reabilitarea drumurilor locale 262m; plantarea de arbori forestieri pe o suprafață de 0.65 ha; colector 4 buc.

Obiectivul fundamental al proiectului îl reprezintă creșterea capacității autorităților locale de prevenire a situațiilor de urgență, iar obiectivele generale iau în considerare urmatoarele:

1. Prevenirea situațiilor de urgență prin organizarea unui sistem de alertă și comunicare modernă;

2. Salvare de vieți umane prin intervenții precise și profesionale în cazul situațiilor de urgență;

3. Crearea unui sistem integrat de răspuns în cazul situațiilor de urgență prin organizarea din timp a comunităților locale în zonele de risc pentru prevenirea situațiilor de urgență;

4. Utilizarea de resurse adecvate pentru realizarea, menținerea și exploatarea infrastructurii și măsuri de prevenire, intervenție și reabilitare a suprafețelor afectate;

5. Asigurarea unei bune funcționări a infrastructurii critice.

Obiectivul specific il reprezintă: realizarea de lucrări de intervenție pentru a preveni viiturile cauzate de un debit mare de apă în timpul ploilor torențiale pe cursul de apă ce traversează comuna Gotești.

- OBIECTUL ACHIZITIEI

Scopul final al prezentei achizitii este de a obtine documente necesare solicitate pentru completarea cererii de finantare depuse anterior de Beneficiar in cadrul Programului. In acest sens, Beneficiarul demareaza achizitia de servicii de elaborare a studiului de fezabilitate in vederea realizarii lucrarilor de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor din comuna Gotesti.

Serviciile achizitionate vor fi livrate Beneficiarului in conformitate cu cerintele Uniunii Europene aplicabile Programului si legislatia si regulile Republicii Moldova.

- INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Primăria Gotești, Raionul Cantemir

Adresa: R34, Goteşti, Republica Moldova

Adresa e-mail: secretar_gotesti@mail.ru

Telefon: +373 273 44 236.

- DESCRIEREA INFRASTRUCTURII

În comuna Gotești proiectul se axează pe construcția unui sistem de drenare a râului situat în apropierea str. Grănicerilor în satul Gotești, și care presupune: suprafața ravenelor 0.82ha; aria acoperită de sistemul de drenare 2.3km2; țeavă de dren 136m; reabilitarea drumurilor locale 262m; plantarea de arbori forestieri pe o suprafață de 0.65 ha; colector 4 buc.

Construirea sistemului de drenare pentru râul localizat pe strada Grănicerilor, terenul cu numărul de înregistrare cadastrală 2136203139, are ca scop reducerea riscului de inundații și alunecări de teren, creând astfel un mediu mai sigur pentru 120 de case localizate lângă râu.

Scopul acestei activitati este de a intreprinde demersurile necesare pentru a realiza lucrarile propuse si de a asigura desfasurarea acestora in conditii optime, la standardele europene.

Categoriile de lucrari furnizate in documentatia tehnica economica se vor baza pe raportul de expertiza tehnica/studii de teren.

Bugetul general estimativ va fi insotit de costuri pe elemente. Documentatia tehnica va specifica explicit necesitatea / obligatia de utilizare a produselor de constructie pentru care exista atestarea conformitatii – certificat de conformitate / declaratie de performanta, in conformitate cu cerintele si nivelurile minime de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare, asa cum au fost impuse de notele tehnice si specificatiile.

Studiul de Fezabilitate trebuie să fundamenteze toate elementele de bază ale proiectului investiţional, structura acestuia în mod logic fiind racordată necesităţii de expunere a tuturor elementelor care sunt specifice proiectului menționat.

- CERINȚE FAȚĂ DE STUDIUL DE FEZABILITATE

Studiul de Fezabilitate va fi elaborat în conformitate cu legislația națională și cerințele Programului aplicabile proiectelor SOFT, expuse în cadrul Ghidul Aplicatului (https://ro-md.net/ro/despre-program/apeluri-de-proiecte). Structura și conținutul indicativ al Studiului de Fezabilitate este redat în anexa nr. 1 la prezentul Caiet de Sarcini.

La elaborarea studiului de fezabilitate, operatorul economic selectat va lua in consideratie constructiile si comunicatiile deja existente pe teritoriul viitoarei investitii care se afla in posesia Beneficiarului.

În mod obligatoriu Studiul de Fezabilitate se va prezenta atât în limba română, cât și în limba engleză.

- CERINȚE FAȚĂ DE OPERATORUL ECONOMIC

Operatorii economici interesati de prezenta achizitie publica vor fi evaluati in baza criteriilor de calificare, oferta financiara si experienta detinuta in activitati similare. Operatorii interesati de prezenta achizitie publica trebuie sa prezinte dovezi ce confirma corespunderea conditiilor expuse mai jos:

- reprezinta entitate juridica inregistrata, actele de inregistrare fiind valabile minim pana la data de 15.03.2021.

- poseda experienta in domeniul serviciilor de consultanta de cep putin 3 ani, precum si de personal calificat;

- poseda experienta de realizare a sarcinilor cu complexitate similara cu prezentul caoet de sarcini;

- poseda abilitati excelente de analiza, raportare, scriere si comunicare;

- poseda cunostinta si abilitati de scriere in limbile romana si engleza, precum si personal calificat;

- poseda experienta de lucru cu autoritatile publice locale si/sau centrale de cel putin 3 ani;

- inregistrat la Organul fisccal al Republicii Moldova si detinerea unui cont bancar in lei moldovenesti, in una din institutia bancara din Republica Moldova.

- PERIOADA DE IMPLEMENTARE SI LIVRABILELE

In cadrul realizarii angajamentelor contractuale, expuse in prezentul caiet de sarcini, ofertantul va elabora .si va livra Beneficiarului livrabilele expuse mai jos. Perioada de implementare si cerintele specifice pentru livrabilele date, sunt urmatoarele:

| Nr. | Livrabil | Termen de predare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Studiu de fezabilitate cu toate anexele si actele suplimentare si/sau auxiliare. Toate actele vor fi prezentate: - pe suport hartie in original, semnate si stampilate (doua exemplare in limba romana, 2 exemplare in limba engleza); - pe suport electronic CD, in versiune redactabila, precum si in versiune scanata in formatul .pdf. | 30 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de incepere a serviciilor |

- MODALITATEA DE PLATA

Beneficiarul va achita mijloacele financiare pentru serviciile acordate urmand procedura descrisa mai jos.

Dupa receptionarea ultimei notificari din partea Beneficiarului despre acceptarea serviciilor acordate, operatorul economic selectat va prezenta factura fiscala spre achitare.

Beneficiarul va achita 100% din suma contractata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice din momentul receptionarii facturii fiscale.

Plata va fi efectuata in lei moldovenesti pe un cont bancar inregistrat in Republica Moldova.

Departament Achiziții Publice

Semnătura:

Comuna Gotestti

Primar – Romeo  Bolocan

Semnătura :