Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr. 12-Bender

2. IDNO 1019601000062

3. Adresa or. Bender, str. Sovetscaia, 65

4. Numărul de telefon/fax +00373-552-2-01-90

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante https://drive.google.com/drive/folders/1ExeB_8OKKmtuUqxuEDJtGIowJttKxpn6

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție de stat din subordinea ANP

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45200000-9 | Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender | Buc. | 1 | Conform caietului de sarcini, anexa nr. 1 | 222 357,50 |
| Valoarea estimativă totală lei, fără TVA 222 357,50 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant-

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate până la 30.11.2024, lucrările de reparație se vor efectua la sediul instituției or. Bender, str. Sovetscaia, 65.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare

| NNr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Cerere de participare | Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 22. | Oferta | confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 33. | Devize locale aferente ofertei | Completate în conformitate cu Formularele 3,5,7 cu specificarea bunurilor material, utilaje, etc., propuse pentru executarea lucrărilor conform caietului de sarcini – confirmate prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 44. | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Completată în conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 55. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Termenul de valabilitate 30 zile din ziua deschiderii ofertelor – confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 76. | Perioada de garanție asupra lucrărilor executate minim 12 luni | Original/copie – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 87. | Dovada înregistrării de stat | Emis de organul abilitat – copie sau original - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 98. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor | Eliberat de către organul abilitat – valabil la momentul deschiderii ofertelor – confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 19. | Grafic de executare a lucrărilor | Completat în conformitate cu Anexa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – în original – confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 110. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie - confirmat prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 111. | Declarație privind dotările specific, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată în conformitate cu Anexa nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – în original – confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 112. | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului | Completată în conformitate cu Anexa nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – în original – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 113. | Formularele 16,17,18,19,20,21 se vor prezenta în cazul în care agenții economici participanți la procedura de achiziție se vor regăsi în conformitate cu prevederile dispuse. | Completate în conformitate cu Anexa nr. 16,17,18,19,20,21 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – în original – confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 114. | Declarație/certificate privind instruirea personalului implicat referitor la securitatea muncii | Agenții economici vor prezenta o declarație semnată de fiecăre personă de specialitate care va face parte din lista personalului pentru îndeplinirea contractului - confirmată prin semnătură electronica sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 115. | Scrisoare de garanție privind executarea lucrărilor și livrarea bunurilor până la instituție. Cheltuielile de transport, etc. sunt incluse în prețul ofertei. | - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |
| 116. | Prezentarea schemei/plan al ogrăzii pentru pavare | - confirmată prin semnătură electronică sau semnătura și ștampila autorității contractante și a participantului; | Obligatoriu |
| 117. | Informații generale despre ofertant | - confirmat prin semnătura electronică sau semnătura și ștampila participantului; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1 %.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD moldovenești

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice conform caietului de sarcini.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md

- pe: (data) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP, achiziții.md

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Română

23. Alte informaţii relevante-

Vicepreședintele grupului de lucru ___________________Evgheni TCACI

Anexa nr. 1

Caiet de sarcini

1. Reparația capitală a curții de plimbare și bunurile se vor executa/livra la/până la instituție, or. Bender, str. Sovetscaia, 65;

2. Cheltuielile de transport, etc. sunt incluse în prețul ofertei;

3. Termenul de executare a lucrărilor este 30.11.2024;

4. Agenții economici se vor prezenta la adresa instituției până la data limită de depunere a ofertelor pentru analizarea ogrăzii și efectuarea (desen) schemei/plan al ogrăzii pentru pavare cu aprobarea acesteia de către autoritatea contractantă și participant.

| Penitenciarul nr. 12-Bender | WinСмета2000 Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender (denumirea obiectivului)

- DEVIZ  LOCAL Nr. 1

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | - Denumirea lucrărilor, - cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe U.M | Cantitate conform datelor din proect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Demolări |  |  |  |
| 1.1 | DG04B | Desfaceri de borduri de piatră sau de beton de orce dimensiune așezată pe beton | m | 1,000 | 99 |
| 1.2 | TrI1AA02F1 | Încarcarea materialelor din grupa A-grele în bulgari în transport pînă la 10m de pe rampă sau teren în auto, categoria 1 | t | 1,000 | 5,40 |
| 1.3 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km | t | 1,000 | 5,40 |
| 1.4 | TRI1A A09F1 | Descărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgari prin transport până la 15m- din auto, categoria 1, pe rampă sau teren | t | 1,000 | 5,40 |
| 1.5 | Dl109 | Descărcarea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic h=5cm | m3 | 1,000 | 30 |
| 1.6 | Dl118 | Decaparea mecanizată a îmbrăcamintei din piatră spartă h=10cm | m3 | 1,000 | 65 |
| 1.7 | TsC02D1 | Săpătură mecanozată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m3 cu comandă hidraulică, înprimant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II. | 100 m3 | 1,000 | 4,85 |
| 1.8 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10t la distanța 7 km | t | 1,000 | 50 |
|  |  | Total demolări |  |  |  |
| 2 |  | Lucrări de terasament |  |  |  |
| 2.1 | TsC02D1 | Săpătură mecanozată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m3 cu comandă hidraulică, în primant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II. | 100 m3 | 1,000 | 18,50 |
| 2.2 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km | t | 1,000 | 50 |
| 2.3 | TsC51B | Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,000 | 4,85 |
| 2.4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și platformei de terasament, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren categoria II | 100 m2 | 1,000 | 6,50 |
| 2.5 | TsD06A | Compactarea cu placă vibratoare a umpluturii în straturi de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv cu placă vibratoare de 0,7t | 100 m3 | 1,000 | 60 |
|  |  | Total lucrări de terasament |  |  |  |
| 3 |  | Amenajarea pavaj |  |  |  |
| 3.1 | DE11A | Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10*15cm, p/u încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., așezate pe o fundație din beton, de dimensiunile 50*20*4 cm | m | 1,000 | 99 |
| 3.2 | DE10E | Beton C12/15 XF2 | m3 | 1,000 | 1,45 |
| 3.3 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm ПГС | m3 | 1,000 | 96 |
| 3.4 | Dl111 | Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12cm din piatră spartă LA30 fr.20-40mm la trotuare | m2 | 1,000 | 550 |
| 3.5 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbarea grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma Dl 111 (k=+3) | m2 | 1,000 | 550 |
| 3.6 | DE18A | Pavaje executate din placi din trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat de amestic uscat de ciment și nisip, în proporție de 1:6 rostuit cu amestic uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20*10 cm, h=4cm culoare gri | m2 | 1,000 | 60 |
|  |  | Total amenajarea pavajului |  |  |  |
| 4 |  | Drenaj |  |  |  |
| 4.1 | DD07A01 | Țavă de scurgere cu grilă zincată cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone) 1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc | m | 1,000 | 99 |
| 4.2 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc |  | 10 |
|  |  | Total drenaj |  |  |  |
|  |  | Total lucrări efectuate |  |  |  |

Întocmit ,                                                                               Aprobat,

Antreprenor general (subantreprenor )                                                  Investitor

_____________________________________________________________________________

(denumirea)                                                                       (denumirea)

(funcţia, numele, prenumele, semnătura)                      (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

Obiect:

| Penitenciarul nr. 12-Bender | WinСмета2000 Formular Nr.5 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender (denumirea obiectivului)

Investitor:

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Nr. 1

Lucrări de reparație

(Formular desfășurat)

Întocmit în preţuri  curente:

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | - Denumirea lucrărilor, - cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe U.M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Demolări |  |  |  |  |
| 1.1 | DG04B | Desfaceri de borduri de piatră sau de beton de orce dimensiune, așezată pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,321 |
| 1.2 | TrI1AA 02F1 | Încarcarea materialelor din grupa A-grele în bulgari în transport pînă la 10m de pe rampă sau teren în auto, categoria 1 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |
| 1.3 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10t la distanța de 7,0km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculantă 10t | h-ut | 0,372 |
| 1.4 | TRI1A A09F1 | Descărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgari prin transport până la 15m- din auto, categoria 1, pe rampă sau teren | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |
| 1.5 | Dl109 | Decaparea mecanizată a înbrăcămintei din beton asfaltic h=5cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |
|  | 2875277400000 | Compresor (7atm) 6m3/min | h-ut | 0,775 |
|  | 2952220003546 | Autogreider pînă la 175 cp. | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min | h-ut | 0,775 |
| 1.6 | Dl118 | Decaparea mecanizată a înbrăcămintei din beton asfaltic h=10cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |
|  | 29522200003546 | Autogreider pînă la 175 cp. | h-ut | 0,0239 |
|  | 29522600003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe șenile | h-ut | 0,0138 |
| 1.7 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de0,21- 0,39 m3 cu comandă hidraulică, în pământ cu umeditatea naturală descărcare auto teren categoria II | m3 | 100 |
|  | 29522600003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic pe 0,21-0,39 m3 buldozer | h-ut | 4,7700 |
| 1.8 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanța de 7 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculantă 10t | h-ut | 0,383 |
|  |  | 2. Lucrări de terasament |  |  |
| 2.1 | TsC02D1 | Săpătură mecanozată cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 m3 cu comandă hidraulică, în primant cu umeditatea naturală descărcată auto teren categ II. | m3 | 100 |
|  | 29522600003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic pe 0,21-0,39 m3 buldozer | h-ut | 4,770 |
| 2.2 | TsI51A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10t la distanța de 7 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculantă 10t | h-ut | 0,383 |
| 2.3 | TsC51B | Lucrări de descarcarea pământului în depozit teren categoria II | m3 | 100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |
|  | 1411122201752 | Piatră spartă | m3 | 0,040 |
|  | 29522600003554 | Buldozer 79 kw (108 cp) | h-ut | 0,4000 |
| 2.4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreider de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și platformei de terasament, prin tăierea dâmburilor și deplasarea îngoluri a pământului săpat în teren categoria II | m2 | 100 |
|  | 2952260003544 | Autogreider până la 175 cp | h-ut | 0,189 |
| 2.5 | TsD06A | Compactarea cu placă vibratoare a umpluturii în straturi de 20-30cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv cu placă vibratoare de 0,7t | m3 | 100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,400 |
|  | 29522700040019 | Placă vibratoare, greu=0,7 tf, motor deardere int <10 cp | h-ut | 4,900 |
|  |  | 3. Amenajarea pavaj |  |  |
| 3.1 | DE11A | Borduri mici prefabricate din beton cu secțiunea de 10*15cm, p/u încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., așezate pe o fundație din beton, de dimensiunile 50*20*4 cm | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informare) | m3 | 0,048 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,3-3mm | m3 | 0,030 |
|  | 2666122800325 | Bordură beton p/u trotuare dimensiuni 50*20*4 mm | m | 1,050 |
|  | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane | m3 | 0,030 |
| 3.2 | DE10E | Beton C12/15 XF2 | m3 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C12/15 XF2 | m3 | 1,45 |
| 3.3 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 |
|  | 4100116202806 | Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament | m3 | 0,700 |
|  | 2952220003546 | Autogreider până la 175cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,097 |
| 2.8 | Dl111 | Executarea mecanizată a stratului de fundație cu h=12cm din piatră spartă LA 30 fr 20-40 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,230 |
|  | 1411122201660 18-12 | Piatră spartă 20-40mm | m3 | 0,169 |
|  | 4100116202806 | Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament | m3 | 0,020 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18t | h-ut | 0,0146 |
|  | 3410540005603 | Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |
| 2,9 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbarea a grosimii stratulului de piatră spartă se adaugă sau se scade Dl 111 (k=+3) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |
|  | 1411122201660 18-12 | Piatră spartă 20-40mm | m3 | 0,012 |
| 3,0 | DE18A | Pavaje executate din placi din trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat de amestic uscat de ciment și nisip, în proporție de 1:6 rostuit cu amestic uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20*10 cm, h=4cm culoare gri | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 93100600019922 | Muncitor de deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Plăci din beton, pentru trotuare gros 6 gri | m2 | 1,0150 |
|  | 26511221000027 | Ciment portlend M400 saci, (p/u rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portlend M400 saci, (p/u strat) | kg | 6,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru tăiat plăci | buc | 0,020 |
| 4 |  | Drenaj |  |  |
| 4.1 | DD07A01 | Țavă de scurgere cu grilă zincată cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone)1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc | m |  |
|  | 38-01-009-1 | Pozarea tuburilor de drenaj din plastic cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone)1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc | buc | 0,301 |
|  | 93100600019922 | Muncitor de deservire | h-om | 0,158 |
| 4.2 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc |  |
|  | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse | buc | 4,5 |
|  | 93100600019922 | Muncitor de deservire | h-om | 0,0158 |
|  |  | Materiale de construcţii |  |  |

Întocmit ,                                                                               Aprobat,

Antreprenor general (subantreprenor )                                                  Investitor

_____________________________________________________________________________

(denumirea)                                                                            (denumirea)

(funcţia, numele, prenumele, semnătura)                      (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

| Penitenciarul nr. 12-Bender | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Reparația capitală a curții de plimbare din blocul de regim nr. 1 al Penitenciarului nr. 12-Bender (denumirea obiectivului)

DEVIZ  LOCAL  Nr. 1

| Nr. crt. | Simbol norme şi Cod resurse | - Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate pe unitate de volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Manopera: |  |  |  |  |
| 1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 219,25 |
| 2 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 115,35 |
| 3 | 9310060019922 | Muncitor de deservire | h-om | 10,46 |
| 4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 125,16 |
|  |  | Total manopera |  |  |
| Materiale: |  |  |  |  |
| 1 | 141112220166018 | Piatră spartă 20-40 mm ПГС | m3 | 96 |
| 2 | 1421102200546 | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,3-7mm (pentru rosturi) | t | 41 |
| 3 | 26511221000027 | Ciment portlend M500 saci (40kg) | kg | 6520 |
| 4 | 2661112800655 | Plăci din beton, pentru trotuare 20*10 cm, h=4cm culoare gri | m2 | 60 |
| 5 | 2666122800325 | Bordură beton p/u trotuare dimensiuni 50*20*4 mm | m | 99 |
| 6 | 2663102100001 | Beton C12/15 XF2 | m3 | 1,45 |
| 7 | 38-01-009-1 | Pozarea tuburilor de drenaj din plastic cu dimensiunile DN 100 A15 (pâna la 1,5 tone) 1000*145*80 mm cu capacitatea de 2,4 lit pe sec, cu masa 3,2kg 1buc | buc | 70 |
| 8 | 2881116002701 | Disc pentru tăiat plăci | buc | 1 |
| 9 | 4100116202806 | Apă industrială în cisterne p/u lucrări de terasament | m3 | 14,76 |
|  |  | Total materiale de construcții |  |  |
|  |  | Utilaj de construcții |  |  |
| 1 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg | h-ut | 4,85 |
| 2 | 2875277400000 | Compresor (7atm) 6 m3 /min | h-ut | 17,65 |
| 3 | 29112340002506 | Compresor mobil motor ardere internă Presiunea până la 686 kPa, 2,2 m3 /min | h-ut | 2,43 |
| 4 | 2952220003546 | Autogreider până la 175cp | h-ut | 4,65 |
| 5 | 2952240004105 | Compactor 5-6t | h-ut | 7,98 |
| 6 | 2952240004118 | Compactor 18t | h-ut | 1,49 |
| 7 | 29522600003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39m3 Buldoex | h-ut | 10,56 |
| 8 | 2952260003554 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,91 |
| 9 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,49 |
| 10 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3 /min | h-ut | 2,50 |
| 11 | 2952270004019 | Placă vibratoare, greutatea = 0,7 t motor ardere internă <10CP | h-ut | 4,75 |
| 12 | 2952500005607 | Tractor pe șenile 80 CP | h-ut | 0,91 |
| 13 | 3410540000007 | Autobasculantă -10t | h-ut | 15,16 |
| 14 | 3410540005603 | Autocisternă 5-8t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,54 |
|  |  | Total utilaj de construcție |  |  |

Întocmit ,                                                                               Aprobat,

Antreprenor general (subantreprenor )                                                  Investitor

____________________________________________________________________________

(denumirea)                                                                            (denumirea)

(funcţia, numele, prenumele, semnătura)                      (funcţia, numele, prenumele, semnătura)