TERMENII DE REFERINŢĂ

PENTRU DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA

MODULELOR  ”CLINICA”, ”BURSA” 
ÎN SISTEMUL INFORMAŢIONAL DE MANAGEMENT UNIVERSITAR AL UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU”

Cuprins

1	Informaţii generale	3

2	Referinţe şi aspecte legale	4

3	Termeni şi abrevieri	6

4	Destinaţie SIMU	6

5	Modelul de business	7

5.1	Introducere	7

5.2	Modulul CLINICA	7

5.3	Modulul BURSA	9

5.4	Utilizatorii sistemului	10

6	Cerinţele modulelor în SIMU	15

6.1	Cerinţe funcţionale	16

6.1.1	Colectarea informaţiilor utilizând formulare electronice	16

6.1.2	Automatizarea proceselor şi fluxurilor de lucru	16

6.1.3	Gestiunea utilizatorilor	17

6.1.4	Facilitaţi raportare şi statistice	17

6.2	Cerinţe non-funcţionale	19

6.2.1	Securitate / Fiabilitate	19

6.2.2	Scalabilitate şi extensibilitate	19

6.2.3	Integrabilitate	20

6.2.4	Cerinţe privitor la spaţiu de lucru al utilizatorilor	20

7	Infrastructură existentă	21

7.1	Hardware	21

7.2	Software	21

8	Documentare şi instruire	21

9	Termeni de implementare	22

# Informaţii generale

Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău (Universitate) este unica instituţie de învăţământ medical superior din Republica Moldova. Funcţiile Universităţii sunt instructive, curative şi de cercetări ştiinţifice medicale. În cadrul Universităţii îşi desfăşoară activitatea aproximativ 700 de cadre didactice, 5300 de studenţi la ciclul universitar, 1500 de rezidenţi şi 3500 de medici veniţi la perfecţionare.

Prezenții termeni de referință sunt elaborați pentru dezvoltarea și implementarea în cadrul Sistemului Informaţional de Management Universitar (SIMU), existent, a unor module suplimentare destinate Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, care vor spori avantajele aplicabile pe intervale de termen scurte, medii şi lungi bazat pe următoarele principii:

- accesul şi administrarea SIMU în baza interfeţelor grafice bazate pe tehnologia World Wide Web, standardelor http://www.w3.org,

- reutilizarea datelor existente în SIMU;

- Oferirea de suport pentru generarea de rapoarte, statistici ale activităţilor desfăşurate în Universitate în cadrul procesului didactic (suport pentru managementul procesului didactic).

# Referinţe şi aspecte legale

Sistemul Informaţional al USMF este guvernat de cadrul juridico-normativ al Republicii Moldova şi se conformează legilor şi reglementărilor din sfera dezvoltării sistemelor informatice şi a ciclului de viaţă al produselor software. În mod special, procesul care ghidează elaborarea Sistemelor informaţionale este definit de reglementarea tehnică "Procesele ciclului de viaţă al software-ului" RT 38370656 - 002:2006 elaborată de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale.

Deciziile şi spaţiul soluţiilor disponibile sunt modelate de actele normative conexe ale Republicii Moldova, precum şi de standardele şi practicile internaţionale în domeniu.

Este necesar de luat în consideraţie faptul că USMF s-a certificat recent conform standardului de management al calităţii ISO 9001:2015 ceea ce presupune că toate procesele trebuie să fie aliniate corespunzător acestui standard.

  - Spaţiul juridico-normativ al Republicii Moldova

- Legea Nr. 133 din  08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

- Legea privind telecomunicaţiile Nr. 241  din 15.11.2007,

- Legea  privind accesul la informaţie Nr. 982  din  11.05.2000,

- Legea cu privire la informatică Nr. 1069 din 22.06.2000,

- Legea Nr. 71 din  22.03.2007 „cu privire la registre”.

- Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat Nr. 467-XV din 21.11.2003,

- Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală Nr. 264-XV din 15.07.2004,

- Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal Nr. 17 din 15.02.2007,

- Hotărîrea Guvernului Nr. 1123 din  14.12.2010 „privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”.

- Hotărârea Guvernului cu privire la centrele de certificare a cheilor publice Nr. 945 din 05.09.2005,

- Hotărârea Guvernului privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale  - "Moldova electronică" Nr. 255  din 09.03.2005,

- Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice  Nr.  844 din 26.07.2007,

- Hotărârea Guvernului cu privire la Concepţia Portalului guvernamental Nr. 916 din 06.08.2007,

- Cod nr. 152 din  17.07.2014 „Codul educaţiei al Republicii Moldova”.

- Cod nr. 154 din  28.03.2003 „Codul muncii al Republicii Moldova”.

- Strategia de dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în perioada 2011-2020;

- REGULAMENTUL cu privire la utilizarea serviciilor electronice în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu.

- Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

- Politica Naţională de Sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din  06 august 2007. p.175, p.182;

  - Spaţiul juridico-normativ şi practicile internaţionale

Pe lângă conformitatea cu baza normativă locală, se salută soluţiile care se vor baza pe cercetările, practicile, ghidurile, standardele, criteriile de interoperabilitate, soluţiile şi cerinţele model internaţionale. Lista de mai jos include o serie de referinţe în acest sens:

- Informaţia electronică:

  - Ghidul de practici de succes în folosirea informaţiei electronice, DLM Forum, http://dlmforum.typepad.com/gdlines.pdf

- Sisteme de management a documentelor/înregistrărilor:

  - MoReq2 - Model Requirements Specification for the Management of Electronic Records, http://www.moreq2.eu/

  - DoD 5015.02-STD RMA Design Criteria Standard by US Department of Defence, http://jitc.fhu.disa.mil/recmgt/standards.html

- Standarde Internet:

  - Standarde publicate de Internet Engineering Task Force (IETF), http://www.ietf.org/

- Standarde XML:

  - Standarde publicate de World Wide Web Consortium (W3C), http://www.w3.org/

  - Standarde publicate de OASIS, http://www.oasis-open.org/

- Standarde Metadata:

  - DCMI Element Set (ISO Standard 15836) Standarde publicate de Dublin Core Metadata Initiative, http://dublincore.org/

  - Sisteme de codare a caracterelor:

- Standardul Unicode publicat de Unicode Consortium.

# Termeni şi abrevieri

- USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

- DTIC – Departamentul Tehnologia Informaţiei și Comunicațiilor al USMF.

- STUDENT – Studenţi, rezidenţi, doctoranzi, medici cursanţi ai USMF.

- SIMU - Sistem Informaţional de Management Universitar

- DB – Baza de date

# Destinaţie SIMU

Aplicaţia software SIMU furnizează un mediu virtual unde personalul şi studenţii Universităţii au acces la informaţiile necesare, în funcţie de rolul pe care-l joacă în cadrul sistemului informatic.

USMF urmăreşte implementarea unor noi module în SIMU care:

- Va informatiza fluxul de informaţii, procese de lucru şi documente interne din cadrul Universităţii;

- Va integra informațiile despre reușita academică a studenților destinată calculelor burselor pentru studenți;

- Va integra informaţiile despre personalul didactic ocupat cu activitatea curativă în clinicile USMF și performanţele obținute;

- Va integra informațiile despre admiterea documentarea și evidența studenților internaționali;

- Va facilita accesul la informaţie a persoanelor autorizate în funcţie de rolul acestora;

- Va facilita desfăşurarea procesului didactic în cadrul Universităţii;

- Va îmbine simplitatea cu complexitatea:

  - simplă: să ofere accesul la o interfaţă grafica uşor de utilizat pentru operaţiile curente ale utilizatorilor (în funcţie de rolul avut, utilizatorul va putea accesa diverse categorii de informaţii şi operaţii) prin intermediul oricărui dispozitiv computerizat ce posedă web browser, fără implicarea unor aplicaţii compterizate adiţionale de către utilizator;

  - complexă: să ofere suport informatic tuturor participanţilor la activităţile complexe ale Univeristăţii.

# Modelul de business

## Introducere

Structura organizaţională a USMF este una complexă, include un număr mare de subdiviziuni şi servicii auxiliare/specializate. În acest context, modulele funcţionale din SIMU se axează pe următoarele pricipii majore:

- Accesarea sistemului informaţional, este bazat pe principiul client/server, doar prin intermediul web browserului cu securizarea respectivă prin protocoale de transmisiune a datelor în cadrul reţelelor.

- Acordarea permisiunilor de acces pre-stabilite utlizatorilor:

- Datele de acces pentru studenţi sunt acordate şi ridicate de către Departamentul didactic, decanate în colaborare cu responsabilii din DTIC.

- Fiecare student recepţionează un set de permisiuni specifice de accesare a sistemului, bazat pe rolul lui: student.

- Setul de permisiuni permite accesarea doar a resurselor şi funcţionalităţilor SIMU admise.

- Acordarea permisiunilor pre-stabilite de acces pentru personalul universitar:

- Datele de acces sunt acordate şi ridicate de către responsabilii din Departamentul Resurse Umane cu suportul personalului DTIC.

- Fiecare angajat recepţionează setul de permisiuni specifice de accesare a sistemului, bazat pe funcţia îndeplinită în subdiviziunea sa.

- Securitatea fluxului de date prin utilizarea protocoalelor securizate de transfer de date în cadrul rețelei INTERNET si transport date.

Direcţiile majore care urmează a fi integrate în SIMU sunt:

- Modulul Clinica;

- Modulul Bursa;

## Modulul CLINICA

Funcționalităție de bază ce urmează a fi dezvoltate în cadrul modulului Clinica sunt următoarele:

- Planificarea și implementarea arhitecturii modulului și bazei de date. Securizare. Roluri și permisiuni de acces în Modulul CLINICA.

- Dezvoltarea/programarea funcționalităților de creare, modificare, ajustare a formularelor în regim dinamic.

- Programarea formularelor de introducere a informațiilor:

  - Datele generale ale clinicii universitare, relaționat cu IMSP,

  - Categoriile de beneficiari prezenți la catedră, pe an universitar (sau calendaristic),

  - Secțiile din clinic (relaționate cu IMSP),

  - Numărul personalului medical care se ocupă cu activitatea clinic în clinici pe secții, an universitar (sau calendaristic),

  - Lista corpului profesoral al Clinicii care se ocupă cu activitatea curativă (relaționare cu Modulul HR),

  - Activitatea pe domeniu a Catedrei/Clinicii pe an universitar (sau calendaristic),

  - Indicii activității Clinicii pe secții,

  - Evaluarea clinică individuală/performanță a angajaților Catedrei/Clinicii,

  - Perfecționările angajaților,

  - Serviciile medicale prestate populației în cadrul asigurărilor medicale obligatorii de către angajații Catedrei/Clinicii,

  - Protocoale clinice naționale elaborate și implementate de către angajații Catedrei/Cllinicii,

  - Brevete de invenție/innovative elaborate și implementate de către angajații Catedrei/Cllinicii,

  - Metode noi de diagnostic/tratament chirurgical/therapeutic elaborate și implementate de către angajații Catedrei/Cllinicii,

  - Acte de implementare a metodelor noi de diagnostic și tratament,

  - Participarea, organizarea și realizarea consiliilor medicale, conferințelor științifico-practice, seminarelor etc.,

  - Activitatea științifico-metodică acordată sistemului sănătății de căte angajații Catedrei/Clinicii,

  - Promovarea Activitatea științifico-medicale în presă (minim 3 subcompartimente – radio, TV, presa scrisă, internet),

  - Serviciul consultative AVIASAN a angajaților Catedrei/Clinicii.

- Rapoarte:

  - Clinicile universitare cifre statistice generale,

  - suprafaţa contractată de USMF „Nicolae Testemiţanu” cu IMSP,

  - Categoriile de beneficiari prezenţi la catedre/clinici pe perioade calendaristice,

  - Structura personalului medical ale clinicilor universitare care participă în activitatea clinică (angajaţi IMSP + USMF),,

  - N U M Ă R U L de paturi ce revine 1 angajat  medical care  se ocupă cu activitatea clinică,

  - Activitatea clinică la catedrele de profil terapeutic,

  - Activitatea clinică la catedrele de profil chirurgical,

  - Activitatea clinică la catedrele de profil pediatric-terapeutic,

  - Activitatea clinică  la catedrele de profil pediatric-chirurgical,

  - Activitatea clinică  la catedrele de profil obstetrico-ginecologic,

  - Activitatea chirurgicală a catedrelor (clinicilor) pe anul 2019,

  - Numărul consultaţiilor, gărzilor efectuate de angajaţii catedrelor în perioada calendaristica,

  - Serviciile medicale prestate populaţiei în cadrul asigurărilor medicale obligatorii de către angajaţii catedrei pe perioada calendaristica,

  - Protocoale clinice naţionale elaborate şi implementate de către angajaţii catedrei în a.2019,

  - Metode noi de tratament terapeutic implementate de angajaţii catedrei,

  - Metode noi de diagnostic implementate de angajaţii catedrei a.2019,

- -	Acte de implementare a metodelor noi de diagnostic şi tratament de către angajaţii catedrei/clinicii, participarea, organizarea şi realizarea consiliilor medicale, conferinţelor ştiinţifico-practice, seminarelor etc. de către angajaţii catedrelor/clinicilor,

  - Activitatea  ştiinţifico-metodică acordată sistemului sănătăţii de către angajaţii catedrei/clinicii, promovarea şi popularizarea activităţii ştiinţifico-medicale în mass-media efectuată de angajaţii catedrei/clinicii,

  - Serviciul consultativ extraclinic (AVIASAN, IMSP republican şi municipal).

## Modulul BURSA

Pentru a gestiona și monitoriza eficient politica de asigurare cu burse a studenților, rezidenților și doctoranzilor.

- Planificarea și implementarea arhitecturii modulului și bazei de date. Securizare. Roluri și permisiuni de acces în Modulul BURSE.

- Dezvoltarea/programarea funcționalităților de creare, modificare, ajustare a formularelor pentru toate tipurile de burse> 4 tipuri majore x 3 subtipuri fiecare x 6 facultăți x 6 ani de studii = 432 itemi finali.

- Funcționalul de calcul planificat al burselor.

- Funcționalul de calcul și evidență al soldului la zi per student.

- Funcționalul de calcul atribuire burse anexe (în rezultatul fluctuației studenților). Burse suplimentare.

- Funcționalul de închidere / confirmare a calculelor burselor pentru luna curentă  în urma ORDINULUI.

- Funcționalul de export file-uri bancare.

- Funcționalul de import a file-urilor de la bancă referitor la sumele achitate către studenți. Stocarea datelor în baza de date.

- Funcționalul de creare a burselor și plăților extrabugetare către studenți. Inclusiv calcululul plăților de asigurare medical, impozitului.

- Sistem de raportare.

  - Rapoarte electronice către decanat,

  - Tabelul de plăți nominal al bursei, pe facultate, pe an de studii, pe lună, pe tip de bursă (5 tipuri),

  - Generarea raportului pentru ORDIN cu export Word sau Excel.

  - Tabelul de plată sumativ, pe facultate, pe an de studii, pe lună, pe tip de bursă,

  - Raport sumativ pe universitate pe tip de bursă, pe lună, (posibil semestru, an de studii),

  - Raport statistic sumativ pe numărul de studenți care primesc o anumită sumă (în un anumit diapazon start unmber->end number),

  - Raport generalizator pep e tip de burse, fără orfani, cu orfani, pe lună,

  - Tabelul de plată a burselor din extrabuget nominal, pe facultate, an de studii, cu calculul impozitelor, asigurărilor sociale.

  - Tabelul de plată a bursei din extrabuget lunar, sumativ pe an de studii și pe facultate,

  - Raport studenți cu burse nominale din buget.

## Utilizatorii sistemului

Rolurile de mai jos sunt cele existente actualmente în business procesele universitare. Soluţia trebuie să ofere posibilităţi de adăugare a rolurilor noi inclusiv combinarea permisiunilor din diverse roluri.

Persoană de conducere

Principalele activităţi în ale persoanei de conducere sunt:

- aprobarea documentelor interne;

- aprobarea borderourilor de note;

- obţinerea rapoartelor cu privire la personalul subordonat şi studenţi, etc.

Persoana din conducere nu efectuează introduceri masive de date totodată avînd posibilitate de introduce sau redacta, participă activ la Managementul Documentelor, obţine informaţia într-o formă cât mai accesibilă, uşor interpretabilă.

Şef DTIC

Principalele responsabilităţi ale şefului departamentului TIC sunt:

- configurarea utilizatorilor şi a drepturilor acestora în cadrul aplicaţiilor;

- controlul şi verificarea activităţii membrilor departamentului TIC;

- mentenanţa aplicaţiei şi solicitarea de modificări atunci când se consideră necesar;

- aprobarea de documente interne atunci când au legătură cu departamentul TIC.

Şeful departamentului TIC are acces la aplicaţie care integrează o mare parte din informaţiile despre studenţi, care sunt create şi utilizate în cadrul Universităţii, permițînd accesul autorizat la aceste informaţii. Şeful departamentului TIC este un utilizator cu drepturi extinse ale aplicaţiei.

De asemenea, şeful departamentului TIC are cele mai extinse drepturi în aplicaţie pentru a putea avea acces la configurarea utilizatorilor şi drepturilor acestora de a vizualiza sau actualiza informaţii. Drepturile sunt elaborate şi implementate tehnic în corespundere cu cerinţele de securitate a informaţiei şi cu regulamentele USMF „N. Testemiţanu” elaborate strict în acest scop.

Angajați – personal departamentul TIC

Principalele activităţi ale personalului din departamentul TIC sunt:

- Supraveghere şi asistenţa, pentru angajaţii departamentului Didactic al USMF, a proceselor de modificare a datelor despre studenţi (evaluări, datele personale, stabilirea studenţilor bursieri, etc.);

- Elaborarea, ajustarea cererilor la baza de date pre-stabilite, de ex. emiterea suplimentului pentru diploma de licenţă;

- colaborarea cu implementatorii aplicaţiei în ceea ce priveşte activitatea de mentenanţă a aplicaţiei.

Personalul din cadrul  DTIC sunt utilizatori cu drepturi extinse ale aplicaţiei.

Angajați – personal departamentul Didactic

Principalele activităţi ale personalului din departamentul Didactic (Centrul de calcul) sunt:

- Elaborarea proceselor de  modificare a datelor despre studenți (evaluări, datele personale, stabilirea studenţilor bursieri, etc.);

- Elaborarea rapoartelor la cererea decanatelor/rectoratului sau a unor departamente precum contabilitatea (ex: lista de studenţi bursieri);

- În baza cererilor depuse de către studenți și în urma emiterii unui ordin, activează sau dezactivează studenții din sistem.

- Modificarea cererilor la baza de date pre-stabilite, de ex. emiterea istoricului şcolar ce se anexează diplomei de licenţă;

Personalul din departamentul Didactic (Centrul de calcul) este un utilizator cu drepturi relativ extinse ale aplicaţiei.

Decan

Principalele activităţi sunt:

- Decizii;

- Rezumarea rezultatelor de reuşită şi prezenţă a studenţilor;

- Rezumarea rezultatelor de la evaluarea studenţilor la nivel de an de studii, facultate;

- Vizarea cererilor de la studenţi;

- Promovarea studenţilor;

- Activităţi organizatorice în rândul studenţilor;

- Iniţierea şi/sau monitorizarea status-ului documentelor interne.

Şef de subdiviziune/catedră

Principalele activităţi sunt:

- Poarta responsabilitatea pentru definirea sistemului de notare și crearea orarelor;

- Atribuirea profesorilor către un grup de studenţi conform orarului;

- Rezumarea rezultatelor de reuşită şi prezenţă a studenţilor;

- Rezumarea rezultatelor de la evaluarea studenţilor;

- Alcătuirea rapoartelor de activitate,

- Vizarea documentaţiei universitare,

- Vizarea demersurilor,

- Iniţierea şi/sau monitorizarea status-ului documentelor interne .

Şeful de subdiviziune are acces la aplicaţie care îi permite aprobarea în sistem a rezultatelor evaluării cunoştinţelor studenţilor,  să iniţieze şi să monitorizeze documentele interne necesare desfăşurării activităţilor sale în cadrul Universităţii. Şeful de subdiviziune  este un utilizator cu drepturi extinse ale aplicaţiei.

Pentru Şeful de subdiviziune perioada cea mai dificilă este sesiunea, atunci când trebuie să verifice corectitudinea evaluării cunoştinţelor studenţilor şi să raporteze diverse situaţii pe baza acestei operaţii, trebuie să verifice corectitudinea definirii testelor, a calculului notelor, să verifice rapoartele ce trebuie ulterior distribuite profesorilor/studenţilor în urma examinării.

Şef de studii

Principalele activităţi sunt similare Şefului de subdiviziune/catedră, cu unele limitări în vizarea demersurilor, alte procese administrative.

Cadru didactic

Principalele activităţi ale cadrului didactic sunt:

- Rezumarea rezultatelor de reuşită şi prezenţă a studenţilor;

- rezumarea rezultatelor de la evaluarea studenţilor;

- actualizarea materialelor de curs;

- configurarea accesului la materialele de curs;

- crearea și introducerea, după permisiuni, a testelor de evaluare adresate studenţilor;

- iniţierea şi monitorizarea status-ului documentelor interne .

Cadrul didactic are o aplicaţie care Ie permită să actualizeze materialele pentru cursuri şi să le facă accesibile anumitor grupuri de utilizatori, să introducă în sistem rezultatele evaluării cunoştinţelor studenţilor a evaluărilor curente, să iniţieze şi să monitorizeze documentele interne necesare desfăşurării activităţilor sale în cadrul Universităţii. Cadrul didactic este un utilizator cu drepturi limitate ale aplicaţiei.

Pentru cadrul didactic perioada cea mai dificilă este sesiunea, atunci când trebuie să verifice corectitudinea evaluării cunoştinţelor studenţilor şi să raporteze diverse situaţii pe baza acestei operaţii. Cadrul didactic, în baza permisiunilor, trebuie să intoducă testele, să calculeze media notelor evaluărilor curente, pentru a putea fi admiși studenții la sesiunea de examinare de către personalul ierarhic superior.

Gestionar de bunuri materiale

În fiecare subdiviziune univeritară o persoană îndeplineşte funcţia „Gestionar de bunuri materiale”. Principalele activităţi ale Gestionarului de bunuri materiale sunt:

- Evidenţa bunurilor materiale aflate în gestiunea sa pentru subdiviziune,

- Alcătuirea demersurilor de solicitare a bunurilor,

- Alcătuirea demersurilor de casara a bunurilor,

- generarea de rapoarte care să răspundă cerinţelor factorilor de decizie interni (şef de subdiviziune, economist, etc).

Personalul comisiei de admitere

Principalele activităţi ale personalului Comisiei de Admitere sunt:

- introducerea dosarelor de înscriere ale candidaţilor la admiterea în Universitate;

- stabilirea candidaţilor admişi şi transferul datelor către Centrul de Calcul;

- generarea de rapoarte care să răspundă cerinţelor factorilor de decizie interni (decanate/rectorat), respectiv externi (ministere).

Personalul de la comisia de admitere are o aplicaţie flexibilă care îi permite să acceseze datele despre candidaţi astfel încât să poată răspunde la toate solicitările interne (decanate/rectorat) şi externe (Ministerul Sănătăţii / Ministerul Educaţiei).

Aşteptările USMF în procesul de admitere sunt ca aplicaţia să fie  uşor de utilizat, astfel încât să îi permită verificarea unui număr mare de dosare de înscriere într-un timp foarte scurt şi flexibilă, astfel încât să îi permită să adauge rapid detalii atunci când este necesar. De asemenea USMF urmăreşte posibilitatea de a lansa procesul de recepţionare a actelor de la studenţi în regim online.

Student

Principalele activităţi sunt:

- accesul la informaţiile personale, rezultatele evaluărilor și locative (cămin);

- accesul la materialele de curs şi instruire;

- în baza rezultatelor obținute are posibilitatea de a aplica o cerere online pentru cazare în cămin;

- posibilitatea evaluării cadrului profesoral în baza cursului predat.

Acest utilizator are o aplicaţie prin care accesează informaţiile necesare pentru desfăşurarea procesului de didactic (materiale didactice, filme, prezentări, etc.), dar şi alte informaţii precum datele personale înregistrate, orarul cursurilor, rezultate obținute, căminul, anunţuri, etc.

Acest tip de utilizator are drepturi restrînse pentru aplicație.

Director campus studenţesc

Principalele activităţi ale directorului campusului universitar sunt:

- verificarea rapoartelor privitoare la căminele studenţeşti (plata căminelor, acoperirea necesităţilor, etc.);

- solicitarea de modificări în aplicaţie, atunci când consideră necesar;

- legătura cu alte departamente ale Universităţii (facultăţi, Rectorat);

- iniţierea şi monitorizarea status-ului documentelor interne privitoare la necesităţile campusului.

Directorul campusului universitar are nevoie de o aplicaţie care să-i permită să verifice (controleze) activitatea studenţilor în campus, să vadă informaţii personale despre aceştia (date personale, persoane de contact) şi să genereze rapoarte cu privire la gradul de ocupare a campusului. Directorul campusului universitar este un utilizator cu drepturi extinse ale aplicaţiei.

Pentru directorul campusului universitar perioadele cele mai dificile sunt: a)începutul anului universitar când trebuie să urmărească modul de alocare a camerelor şi să soluţioneze eventualele plângeri şi b)sfârşitul de an universitar când trebuie să verifice eliberarea camerelor.

Director cămin studenţesc

Principalele activităţi ale directorului de cămin studenţesc sunt:

- verificarea rapoartelor privitoare la odăile studenţeşti din căminul aflat în gestiune (plata pentru loc în cămin, acoperirea necesităţilor, cheltuielile de regie etc.);

- solicitarea de modificări în aplicaţie, atunci când consideră necesar;

- legătura cu alte departamente ale Universităţii (facultăţi, Rectorat);

- iniţierea şi monitorizarea status-ului documentelor interne privitoare la necesităţile campusului.

Directorul de cămin studenţesc are nevoie de o aplicaţie care să-i permită să verifice activitatea studenţilor în campus, să vadă informaţii personale despre aceştia (date personale, persoane de contact) şi să genereze rapoarte cu privire la gradul de ocupare a căminului.

# Cerinţele modulelor în SIMU

Modulele noi, dezvoltate în cadrul SIMU trebuie să acopere un şir de cerinţe pe care le putem diviza după aria de aplicare şi modul de implementare în cerinţe funcţionale şi nefuncţionale, care ar duce la integrarea activităţilor tuturor subdiviziunilor întrun cadru unic de lucru şi în acelaşi timp pentru a uşura lucrul atît a personalului implicat nemijlocit în procesele de lucru, cît şi studenţilor care vor beneficia de serviciile acestui sistem.

## Cerinţe funcţionale

Cerinţele funcţionale definesc rezultatele livrate de către sistem utilizatorului final. Cerinţe generale faţă de sistem

- Acces universal la resursele sistemului prin interfaţă grafică, bazată pe tehnologiile WEB, pentru a nu limita accesul pentru utilizatorii ce posedă diverse sisteme de operare şi aplicaţii.

- Aplicaţie de tip client/server, bazată pe limbaj de programare şi baze de date utilizate pe larg.

- Acces la bazele de date asigurat doar de aplicaţia SIMU cu înscrierea şi păstrarea înregistrărilor (log file) tuturor paşilor efectuaţi în sistem de fiecare utilizator.

- Utilizarea datelor stocate în bazele de date SIMU.

- Prevenirea duplicării datelor existente din DB.

- Definirea de secţiuni organizate pe departamente sau proiecte şi iniţiative în cadrul USMF conform organigramei şi posibilitatea de modificare ulterioară.

- Serviciu de control asupra documentelor şi fluxurilor, notificări despre progresul unui flux de lucru sau proces, posibilitatea lucrului colectiv asupra acestora,.

- Multitenancy support.

- Compatibilitate a sistemului de funcţionare în mediul „cloud computing”.

- Produs bazat pe tehnologii utilizate pe larg de dezvoltatori/integratori pe piaţa internă/regională/globală;

- Produs bazat pe standarde deschise, neproprietare, din industria IT, specific aplicaţiilor Web (de exemplu XML, WSDL, SOAP, REST etc.) pentru a oferi un grad înalt de integrabilitate, flexibilitate si portabilitate;

### Colectarea informaţiilor utilizând formulare electronice

  - Modulele vor funcționa bazându-se pe baze de date integre ale studenților și personalului USMF, fiecare din care va avea o înregistrare/dosar electronic.

  - Editarea dosarelor electronice va fi posibil de efectuat de către personalul universitar din serviciile responsabile: personalul universitar - de către specialiştii serviciului Resurse Umane, studenţii - de către responsabilii secţiei didactice ş.a.m.d.

  - Posibilitatea modificării formularelor de către angajaţii instituţiei.

### Automatizarea proceselor şi fluxurilor de lucru

  - Definirea fluxurilor de lucru care permit tratarea şi rezolvarea solicitărilor iniţiate de depunerea formularelor electronice sau pe hârtie.

  - Urmărirea şi notificarea despre documente în lucru atât de către proprietarul fluxului de lucru cît şi de alţi angajaţii ai instituţiei în conformitate cu drepturile atribuite.

  - Soluţia  trebuie să permită definirea şi publicarea fluxurilor de lucru personalizate;

  - Să permită definirea unor şabloane de flux de lucru;

  - Să permită asocierea fluxurilor de lucru definite cu principalele entităţi ale sistemului;

  - Să ofere în standardul aplicaţiei funcţionalitatea de definire a fluxurilor de lucru care să fie rulate manual sau automat în funcţie de un anumit eveniment (introducerea unei înregistrări, schimbarea statusului unei înregistrări, asignarea unei înregistrări, schimbarea valorii unui câmp pe o înregistrare, ştergerea unei înregistrări);

  - Fluxurile de lucru definite trebuie să permită  funcţii de verificare a condiţiilor la rulare, aşteptare pentru îndeplinirea condiţiilor, creare de înregistrare, actualizare;

  - Fluxurile de lucru rulate sau cele care vor fi rulate pe o înregistrare trebuie să fie vizibile utilizatorilor in interfaţă web pe înregistrarea in cauza.

### Gestiunea utilizatorilor

  - Definirea utilizatorilor trebuie să poată fi făcuta şi in modul multiplu (introducere prin selectarea multipla a utilizatorilor disponibili şi atribuirea acestora a unui rol de securitate implicit);

  - Utilizatorii soluţiei trebuie să poată avea unul sau mai multe roluri de securitate;

  - Utilizatorii trebuie să poată fi grupaţi in entităţi (grupuri) funcţionale in organizaţie, in echipe, teritorii, locaţii şi in grupuri de resurse. Un utilizator trebuie să poată face parte din mai multe echipe simultan (înfiinţare de echipe virtuale de lucru);

  - Soluţia  trebuie să permită  definirea de relaţii de tip manager/subordonat intre utilizatori;

  - Soluţia  trebuie să permită  definirea de utilizatori cu diferite nivele de acces – de la utilizatori cu acces de citire până la Administratori cu drepturi nelimitate in sistem;

  - Soluţia trebuie să ofere in standard funcţionalitatea de reasignare din interfaţa web a înregistrărilor atribuite unui utilizator (in vederea preluării responsabilităţii de către un înlocuitor);

### Facilitaţi raportare şi statistice

- Soluţia trebuie să dispună de un set de rapoarte predefinite şi posibilitatea de a dezvolta in mod facil noi rapoarte;

- Soluţia trebuie să permită accesarea rapoartelor atât la cererea utilizatorului, în funcţie de permisiunile lui;

- Soluţia  trebuie să permită configurarea accesului la rapoarte pe baza rolurilor de securitate;

- Soluţia trebuie să permită crearea de rapoarte cu  consolidarea datelor la diferite nivele începând  cu structurile organizaţionale simple până la nivel de organizaţie, cu posibilitatea de drill-down pe categorii.

## Cerinţe non-funcţionale

### Securitate / Fiabilitate

- Separarea şi protejarea informaţiei în funcţie de rolul şi autoritatea angajatului care o accesează;

- Acordarea dreptului de modificare asupra informaţiei doar acelor persoane care din punct de vedere ierarhic au această autoritate;

- Soluţia trebuie să permită gruparea utilizatorilor pe baza rolurilor şi restricţionarea accesului pe baza acestor roluri;

- Soluţia trebuie să permită posibilitatea de a partaja date astfel încât utilizatorii pot primi acces la obiecte care nu le aparţin pentru a realiza diferite sarcini colective;

- Soluţia trebuie să asigure prevenirea accesului la obiecte care nu aparţin utilizatorului sau la care nu are acces prin partajare;

- Soluţia trebuie să ofere securitate la nivel de obiecte.

- Soluţia trebuie să asigure diferite niveluri de acces asupra obiectelor.

- Modulele noi elaborate în SIMU trebuie să asigure o bună funcţionare de 24 ore din 24, 7 zile în săptămână. Timpul de suspendare a funcţionării pentru deservirea tehnică planificată să nu depăşească maxim 3 ore pe lună;

- Sistemul trebuie dotat cu funcţionalităţi de creare de copii de rezervă şi restabilirea ulterioară a informaţiei în cazul dificultăţilor tehnice care au dus la pierderea informaţiei curente.

- Sistemul trebuie să fie bine protejat contra atacurilor frauduloase care au drept scop scoaterea din funcţiune a sistemului sau accesul neautorizat la informaţiile confidenţiale.

- Sistemul trebuie să fie dotat cu un sistem de audit performant cu depistare automată a încercărilor de fraudare cu o eventuală alertare a personalului responsabil pentru securitate.

### Scalabilitate şi extensibilitate

- Soluţia trebuie să fie dezvoltată în un limbaj de programare de ultimă generaţie de tip Open Source, de preferință PHP, pe baza unei arhitecturi care ar permite o extensibilitate şi integrabilitate pe viitor.

- Soluţia trebuie să fie dezvoltată cu utilizarea unui system de gestiune a bazelor de date de tip Open Source, de preferință MySQL etc.

- Soluţia trebuie să corespundă principiilor de bază a arhitecturii de tip SOA (reutilizare, abstractizare, autonomie, granularitate, compoziţie, interoperabilitate )

- Soluţia trebuie să permită dezvoltarea relativ rapidă a modulelor noi pentru extinderea funcţionalităţilor sistemului sau pentru integrarea cu sisteme existente.

### Integrabilitate

- Să aibă suport pentru integrarea cu alte sisteme pentru controlul distribuţiei şi audienţei (rights management).

- Integrarea cu eventuale aplicaţii existente în cadrul instituţiei pentru oferirea unui punct comun de acces la sistemele software utilizate.

- Să aibă suport pentru Portable Document Format file (PDF) şi XML Paper Specification (XPS)

- Soluţia trebuie sa conţină un modul de extragere şi importare a datelor din alte surse de date.

### Cerinţe privitor la spaţiu de lucru al utilizatorilor

- Sistemul trebuie să ofere suport integru pentru limba română, rusă, engleză (inclusiv și asistentul „HELP”) cu posibilitatea de redactare a termenilor şi informaţiilor şi de alegere a limbii de către utilizator.

- Posibilitatea căutării informaţiei.

- Să permită setarea atributelor elementelor în formulare electronice in următoarele variante: fără constrângeri, recomandat de completat şi obligatoriu de completat.

- Să permită validarea preventivă a informaţiei pe formulare înainte ca ea să fie transferată pe serverele USMF.

# Infrastructură existentă

În USMF activează un număr mare de persoane care se supun proceselor complicate interne şi care livrează un volum mare de informaţie. În acest scop s-a apelat la implementarea diferitor sisteme şi aplicaţii care urmau să uşureze sau chiar să excludă implicarea personalului în procese. Pe parcursul anilor s-a creat o infrastructură la nivel de organizaţie care include resurse informaţionale/aplicaţii care sunt diferite ca destinaţie, mod de lucru, tehnologii, sisteme de operare. Scopul proiectului este de a integra datele acestor resurse într-un sistem unic cu gestionarea şi utilizarea lor de către personal în scopurile cuvenite.

## Hardware

Dat fiind faptul că USMF îşi desfăşoară activitatea în diferite sedii care sunt amplasate fizic în diferite locaţii, atât în mun. Chişinău cât şi în alte locaţii în Republica Moldova, s-a creat o reţea de calculatoare destul de largă cu utilizarea echipamentelor de tip: Switch, Hub, dslam (ADSL), fibră optică, servere de tip Hp DL380G9. Aşteptările USMF de la ofertanţi este ca soluţia propusă să utilizeze cît de mult posibil infrastructura existentă. Oferta trebuie să conţină specificaţii hardware pentru hosting, back-up şi stabilitate la căderi dar şi schema bloc de desfăşurare a soluţiei cu indicarea nodurilor fizice reutilizate plus nodurile şi aplicaţiile care necesită a fi achiziţionate.

## Software

USMF foloseşte diferite formate de date şi aplicaţii pentru stocare şi structurare a informaţiei care vor fi integrate deplin cu soluţia propusă de ofertanţi.

# Documentare şi instruire

Este important să se asigure instruirea utilizatorilor în ceea ce priveşte principiile de gestionare a informaţiilor la toate nivelurile. Trecerea în întregime la noul sistem se va efectua gradual,  în conformitate cu acceptarea noului sistem de către personal. Instruirea este necesară pentru elucidarea aspectelor legate de serviciile de tip relaţii cu clienţii (helpdesk) şi furnizarea informaţiei şi în ceea ce priveşte standardele de gestionare a informaţiei.

În scopul asigurării unui nivelul adecvat de competenţă, este necesar de a efectua instruiri intensive pentru un grup de angajaţi din diferite departamente, inclusiv pentru administratorii de sistem. Instruirea va fi oferită în limba română, dar este de aşteptat ca formatorii să poată comunica şi în limba rusă. Următoarele traininguri sunt necesare:

- Formarea formatorilor – trening extins pentru un grup de 15-20 utilizatori, astfel încât aceştia să poată transfera cunoştinţele lor celorlalţi colegi.

- Formarea utilizatorilor – trening de bază pentru a acoperi cea mai mare parte a personalului local al USMF, cu privire la caracteristicile de bază ale sistemului şi a rolurilor de utilizator. Treningurile, de fapt, se vor extinde pentru o perioadă mai lungă de timp, astfel încât personalul să poată participa fără a perturba activităţile USMF.

- Formarea administratorilor – instruire extinsă pentru un grup de 3-5 funcţii interne/administrative ale sistemului şi a componentelor lor.

- Formarea managerilor – sesiuni de scurtă durată, care va iniţia managerii de la diferite nivele în specificul funcţiilor specifice de analiză, aprobare şi semnare.

USMF aşteaptă un angajament din partea ofertantului, de a efectua traininguri şi pe viitor în cadrul unui acord separat. În cazul contractării unui ofertant internaţional USMF solicită implicarea şi subcontractarea unei companii locale, autorizată de ofertant, care să efectueze activităţile de instruire, traducere şi creare a documentaţiei referitoare la SIMU.

Documentaţia va include:

- Ghiduri de utilizator – vor descrie utilizatorului caracteristicile sistemul cu care interacţionează. În cazul în care soluţia se bazează pe mai multe componente, va exista un ghid de utilizator pentru fiecare dintre ele.

- Ghiduri de administrare – vor descrie funcţionalităţile de administrare, configurare şi întreţinere a sistemului. În cazul în care soluţia se bazează pe mai multe componente, va exista un ghid de utilizare pentru fiecare dintre ele.

- Ghiduri de instalare inclusiv ghidul general de instalare, în cazul în care soluţia se bazează pe mai multe componente.

- Materiale de instruire pregătite pentru treningurile menţionate de mai sus.

- Cunoştinţele de bază, care includ răspunsuri la întrebările frecvente, cele mai bune practici, etc.

Documentaţia va fi pregătită în limba de stat şi trebuie să includă şi un format electronic. Documentaţia pe suport de hârtie este opţională şi poate fi inclusă ca parte a ofertei.

Orice cod sursă şi setări de configuraţie dezvoltat în timpul acestui proiect vor fi transferate USMF, astfel încât acesta să fie capabil să continue dezvoltarea şi configurarea în viitor.

# Termeni de implementare

USMF solicită operatorului economic un plan al implementării fiecărui modul din lista de mai jos, acordând prioritate implementării modulului Clinica.  De asemenea operatorul economic urmează a lua în consideraţie migrarea datelor din bazele de date existente în bazele de date SIMU.

| Denumirea modulului | Perioada maximă de implementare (se calculează de la data semnării contractului) |
| --- | --- |
| Modulul Clinica | 4 luni |
| Modulul Bursa | 4 luni |