| Lucrari de schimbare a invelitoarei Blocului B a LT " Petru Stefanuca or Ialoveni " | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 109,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 69,00 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment - foi de ardezie | m2 | 759,00 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 759,00 |
| 5 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla ( stresina ) | m2 | 90,00 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 450,00 |
| 7 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 | 4,50 |
| 8 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 7,50 |
| 9 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t | t | 7,50 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |
| 11 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,99 |
| 12 | pret de piata | Element metalic de fixare MC 6 | buc | 210,00 |
| 13 | pret de piata | Tija filtata M 12, l = 300 mm | buc | 240,00 |
| 14 | pret de piata | Piulita M 12 | buc | 480,00 |
| 15 | pret de piata | Saiba M 12 | buc | 480,00 |
| 16 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 72,00 |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, conform proiectului - 10.01 m3 ( vezi proiectul ) . | m2 | 670,00 |
| 18 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03 | m2 | 670,00 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor , iinclusiv intrarea in pod. Se exclude: balamali, cremon | buc | 7,00 |
| 20 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare , 1600x800 mm | m2 | 1,28 |
| 21 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,28 |
| 22 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 | 100m2 | 6,77 |
| 23 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor - profnastil vopsit anticoroziv, 0.45 mm gros. Material marunt=1,05 | m2 | 677,40 |
| 24 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din tabla protejata anticoroziv - profnastil, gros 0.45 mm, h = 10 mm. Se exclude: scinduri geluite, pervaz de resinoase | m2 | 62,40 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d = 150 mm , culoarea ( vezi Blocul C ) Material marunt=1,03 | m | 117,44 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d =100 mm Material marunt=1,02 | m | 173,34 |
| 27 | CK26B apl. | Protectie din tabla protejata anticoroziv , gros. 0,45 mm - opritori de zapada | m | 100,50 |
| 28 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada - protectie anticadere de pe acoperis | kg | 536,80 |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice - balustrada | t | 0,54 |
|  |  | Capitolul 1.3. Termoizolarea planseu de pod |  |  |
| 30 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros de 200 mm. si dens. 45 kg/m3 | m2 | 449,40 |
| 31 | IzF55C | Termoizolarea parapetului in pod (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), cu placi din vata minerala, dens. 100 kg/ m3, h = 100mm. Se exclude: adeziv, impislitura cornier, mixer electric. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 58,90 |
| 32 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la terase, executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 449,40 |
| 33 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la terase , executata simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 508,30 |
| 34 | CR09A | Podea peste grinzi lemn 180x60 mm in podul blocului., executate din scinduri de rasinoase 30 mm gros. , conform proiectului | m2 | 37,00 |
| 35 | CN51H | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice,bioignifuga 2 in 1 , pe ambele parti | 100m2 | 1,08 |
|  |  | Capitolul 1.4. Scara exterioara de metal - urcarea in pod |  |  |
| 36 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent - scara exterioara de incendiu, conform proiectului | kg | 468,60 |
| 37 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,469 |
| 38 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 24,00 |
| 39 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 24,00 |
| 40 | RpIzC41C1 | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la tavane cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune Materiale marunte ( cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,20 | m2 | 1,50 |
| 41 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 1,50 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,50 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1,50 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.