| Servicii de amenajare a proiectului dendrologic a amfiteatrului de vara bd Mircea cel Batran | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Lucrari de peisajistica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | TsH108A |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 77,00 |  |  |
|  | 2952260003520 |  | Sapator de gropi |  | h-ut | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Leilandi H=3-3.5m |  | buc | 37,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,74 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 12,58 |  |  |
|  | 11110001023 |  | Leilandi H=3-3.5m |  | buc | 38,48 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Pinus mugo d0.8-1.0m |  | buc | 26,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 8,84 |  |  |
|  | 111100010266 |  | Pinus mugo d=0.8-1.0m |  | buc | 27,04 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | TsH24A |  | Plantari arbusti - Tilia d12-14 cm diametru tulpina |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,28 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 4,76 |  |  |
|  | 111100010267 |  | Tilia d tulpina 12-14 cm |  | buc | 14,56 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 5 | TsH135A |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Pinisetum format in ghiveci de 3-4 litri |  | 100 buc | 0,22 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 000000144 |  | Rasad floral - Pinisetum format in ghiveci de 3-4 litri |  | buc | 22,88 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | TsH135A |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Hedera |  | 100 buc | 0,22 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 000000145 |  | Rasad floral - Hedera |  | buc | 22,88 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH135A |  | Plantarea rasadului floral din ghivece in sol - Miscontus |  | 100 buc | 0,76 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,87 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 000000146 |  | Rasad floral - Miscontus |  | buc | 79,04 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH30B |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren - Photinia |  | 100 buc | 1,61 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,22 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 4,17 |  |  |
|  | 111100010022 |  | Plante florare anuale si bienale - photinia |  | buc | 167,44 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Bordura din plastic H=15-20cm |  | m | 90,00 |  |  |
|  | 00211222 |  | Bordura din plastic H=15-20cm |  | m | 99,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Scoarta naturala de copac, 50l |  | buc | 145,00 |  |  |
|  | 00331122 |  | Scoarta naturala de copac, 50l |  | buc | 145,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | TsJ05C |  | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers latime l=1.0m |  | m2 | 90,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 17,10 |  |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist |  | h-om | 1,80 |  |  |
|  | 1711217329883 |  | Material textil netesut NETESIN l=1.0 |  | m | 69,75 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | TsD15B1 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP |  | m3 | 12,50 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 13,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 15,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,25 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | TsH10C |  | Brazduiri in benzi sau chenare cu panta < 30% |  | m2 | 1 726,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 1 225,46 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 25,89 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm |  | m2 | 1 726,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 103,56 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 224,38 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  | m2 | 1 726,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 189,86 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% |  | 100m2 | 17,26 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 89,75 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 98,38 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | TsH15A |  | Plivirea buruienilor in peluze |  | 100m2 | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,59 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 41,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 18 | TsH63A |  | Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400 |  | 100m2 | 17,26 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,14 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 6,39 |  |  |
|  | 2952270004709 |  | Motocositoarea G-400 |  | h-ut | 4,32 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | TsH13B1 |  | Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% |  | kg | 70,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 5,60 |  |  |
|  | 2415907304285 |  | Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol |  | kg | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | TsH99B |  | Administrarea ingrasamintelor prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti |  | 100 buc | 0,77 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 1,23 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,77 |  |  |
|  | 0141117204628 |  | Ingrasaminte tip granucote |  | kg | 3,08 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 1,23 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | TsH103B |  | Combaterea bolilor si vatamatorilor executata prin furtun de la cisterna GAZ-53 OG la arbusti cu inaltimea peste 1 m |  | 100 buc | 0,77 |  |  |
|  | 931006001992 |  | Piesagist-floricultor |  | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2413317346671 |  | Substante chimice |  | kg | 2,31 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  | h-ut | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea (VR) * 10 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea (VR+Transp) * 2 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social (VR+Transp+Depozi) * 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Transp+Depozi+Fondul) * 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz (VR+Transp+Depozi+Fondul+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA (VR) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |