CAIET DE SARCINI

Achiziționarea softului privind dezvoltarea modulului de automatizare a auditului de conformitate

# 1. Date generale

Autoritate contractantă: Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Cod CPV: 72212219-7 – Achiziționarea softului privind dezvoltarea modulului de automatizare a auditului de conformitate

Denumirea proiectului: Achiziționarea softului privind dezvoltarea modulului de automatizare a auditului de conformitate

Durata de realizare: 120 zile calendaristice din momentul semnării contractului

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor de calitate și funcționalitate.

# 2. Scopul și contextul proiectului

Achiziționarea softului privind dezvoltarea modulului de automatizare a auditului de conformitate are drept scop automatizarea procesului de audit al conformității în cadrul Curții de Conturi, în strictă concordanță cu cadrul regulator intern al CCRM.

Sistemul va asigura trasabilitatea integrală a documentelor, corelarea automată între etape și rezultate, precum și interconectarea cu alte module ale sistemului informațional instituțional (planificare, monitorizare, management al calității).

# 3. Obiectivele specifice ale proiectului

Digitalizarea integrală a procesului de audit de la planificarea misiunii până la follow-up;

Implementarea circuitelor documentare logice (DP1–DP6 → DE → DR → DCC → Follow-up);

Crearea unei baze de date unice pentru documente, riscuri, controale, constatări și recomandări;

Generarea automată a rapoartelor de audit și listelor de verificare conform ISSAI 4000 și ISSAI 140;

Asigurarea transparenței, trasabilității și calității procesului de audit;

Posibilitatea de integrare ulterioară cu module externe (SIA Monitorizare, Registrul Declarațiilor de Independență etc.).

# 4. Etapele de dezvoltare

| Nr. crt | Etapa de implementare | Activități principale | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analiză și proiectare | Analiza procesului conform Manualului; Modelare fluxuri BPMN; Matrice document–responsabil–livrabil | Raport de analiză și specificații funcționale |
| 2 | Dezvoltare tehnică | Crearea bazei de date, interfeței web și fluxurilor logice DP–DE–DR–DCC | Versiune Beta a sistemului |
| 3 | Testare și pilotare | Testarea a 3 misiuni de audit reale; corectarea deficiențelor | Raport de testare și versiune finală |
| 4 | Implementare și instruire | Implementarea în infrastructura CCRM; instruirea utilizatorilor | Manual utilizator, manual administrator, raport instruire |
| 5 | Suport post-implementare | Suport tehnic și mentenanță 12 luni | Rapoarte lunare de suport și actualizare |

# 5. Cerințe funcționale

Sistemul trebuie să asigure un flux complet de audit conform structurii DP1–DP6 → DE → DR → DCC → Follow-up, trasabilitate între documente, autocompletare contextuală, generare automată de rapoarte, modul de control al calității conform ISSAI 140 și integrare cu modulul „Monitorizare”.

# 6. Cerințe privind echipa ofertantului

Minimum 5 ani experiență în dezvoltarea sistemelor informatice pentru instituții publice;

Cel puțin 2 proiecte similare (document workflow / audit / conformitate);

Certificări: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001 (opțional ISO/IEC 20000);

Manager de proiect certificat, analist BPMN; arhitect software; 2 dezvoltatori; 1 tester QA;

Cunoașterea legislației naționale privind auditul public extern (Legea nr.260/2017, ISSAI 4000);

Disponibilitatea de a colabora cu echipa CCRM și respectarea confidențialității.

# 7. Condiții suplimentare

Pe parcursul dezvoltării sistemului pot surveni modificări metodologice sau documentare rezultate din actualizarea Manualului de audit  sau din optimizarea proceselor interne. Prestatorul are obligația de a adapta structura aplicației la aceste modificări fără costuri suplimentare.

# 8. Anexă tehnică – Model grafic al fluxului procesului de audit al conformității

ETAPA I: PLANIFICARE MISIUNE
   DP1 → DP2 → DP3 → DP4 → DP5 → DP6 → STRATEGIE
ETAPA II: EXECUTARE
   DE (probe, constatări)
ETAPA III: RAPORTARE
   DR1 → DR2 → RAPORT FINAL
ETAPA IV: CONTROL CALITATE
   DCC (verificare)

# ANEXA nr. 1

### Specificarea tehnică deplină solicitată pentru dezvoltarea modulului de automatizare a auditului de conformitate

## 1. Prezentare generală

Soluția informatică de automatizare a auditului de conformitate (în continuare „SIA – Audit Conformitate”) este destinată managementului integral al misiunilor de audit al conformității, conform cadrului regulator-intern al CCRM.

Modulul va permite gestionarea și documentarea tuturor etapelor, subproceselor și documentelor aferente misiunii de audit, asigurând trasabilitatea completă între planificare, realizare, raportare și monitorizare, precum și interconectarea cu modulele existente (planificare strategică, monitorizare recomandări, managementul calității).

Procesul de audit al conformității este compus din cinci etape operaționale majore, fiecare având subprocese, documente aferente și livrabile specifice, astfel încât dezvoltatorul să poată construi fluxurile logice și relațiile documentare în sistem.

## 2. Structura procesului și subprocesele principale

### Etapa I – Planificarea misiunii de audit

Scop: Stabilirea cadrului conceptual, a obiectivelor, riscurilor și procedurilor de audit.

| Nr. | Subproces | Activități principale | Documente aferente | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cunoașterea subiectului auditat | Analiza cadrului normativ, a structurii instituționale și a mediului de control intern | DP1 (1.1–1.3) | Fişe de cunoaștere generală și riscuri preliminare |
| 1.2 | Identificarea și documentarea riscurilor | Identificarea riscurilor de neconformitate și asocierea controalelor | DP2, DP3 | Matricea riscurilor și controalelor |
| 1.3 | Determinarea materialității | Estimarea semnificației calitative și cantitative | DP4 | Nivelul de materialitate stabilit |
| 1.4 | Determinarea controalelor-cheie | Analiza funcționalității controalelor interne relevante | DP5 | Lista controalelor-cheie testabile |
| 1.5 | Elaborarea programului și strategiei de audit | Definirea obiectivelor, procedurilor și resurselor | DP6, Strategia de audit | Programul de audit și Strategia aprobată |
| 1.6 | Aprobarea planului misiunii | Validarea planului și lansarea etapei de execuție | Proces-verbal ședință internă | Aprobarea formală a strategiei |

Livrabil etapă: Strategia de audit și Programul de audit aprobate.

### Etapa II – Realizarea misiunii de audit

Scop: Colectarea probelor și documentarea constatărilor de audit.

| Nr. | Subproces | Activități principale | Documente aferente | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Colectarea probelor de audit | Aplicarea procedurilor planificate, analiza documentelor, interviuri, testări | DE – Documente de lucru | Fişe de lucru și evidența probelor |
| 2.2 | Testarea riscurilor semnificative | Verificarea controalelor și evaluarea gradului de conformitate | DE – secțiunea testare riscuri | Fişe de testare completate |
| 2.3 | Analiza și consolidarea constatărilor | Corelarea riscurilor testate cu rezultatele obținute | Jurnal constatări / Matrice cauză–efect | Lista constatărilor validate |
| 2.4 | Revizuirea internă a lucrărilor | Verificarea intermediară de către partener și șeful echipei | Note de revizuire | Observații și validări interne |

Livrabil etapă: Dosarul de lucru al misiunii (complet și validat).

### Etapa III – Raportarea rezultatelor auditului

Scop: Elaborarea și aprobarea raportului de audit.

| Nr. | Subproces | Activități principale | Documente aferente | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Comunicarea constatărilor preliminare | Transmiterea către entitate a constatărilor de audit | DR1 | Nota de comunicare a constatărilor preliminare |
| 3.2 | Analiza răspunsurilor și formularea recomandărilor | Evaluarea reacțiilor entității și formularea recomandărilor | DR2 | Nota de comunicare a recomandărilor |
| 3.3 | Redactarea raportului de audit | Structurarea constatărilor, cauzelor și recomandărilor în raport | Raport de audit | Proiectul raportului de audit |
| 3.4 | Revizuirea de calitate internă | Verificarea conținutului raportului înainte de prezentarea la Plen | DCC (nivel intern) | Raport final validat tehnic |
| 3.5 | Prezentarea raportului la Plenul CCRM | Dezbaterea și aprobarea raportului | Proces-verbal Plen | Raport de audit adoptat de Plen |

Livrabil etapă: Raportul de audit al conformității aprobat de Plenul CCRM.

### Etapa IV – Controlul calității auditului

Scop: Evaluarea conformității metodologice și a calității procesului de audit.

| Nr. | Subproces | Activități principale | Documente aferente | Livrabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Verificarea formală și metodologică | Aplicarea listelor de verificare conform ISSAI 140 | DCC – Liste de verificare | Nota de evaluare a calității |
| 4.2 | Raportarea observațiilor și recomandărilor | Identificarea abaterilor și propunerea măsurilor corective | Fișe interne de evaluare a calității | Raport de evaluare a calității |
| 4.3 | Aprobarea evaluării de calitate | Confirmarea de către Serviciul Controlul Calității | Decizie internă | Avizul final de calitate |

Livrabil etapă: Nota de evaluare a calității și raport de evaluare a calității final.

## 3. Specificația livrabilelor sistemului

| Nr. | Tip livrabil | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 | Codul sursă complet al modulelor și componentelor necesare compilării produsului | Livrat în format deschis, documentat |
| 2 | Produsul final pregătit pentru instalare în mediul tehnologic al CCRM | Include fișiere executabile, scripturi, baze de date |
| 3 | Documentul privind configurarea și desfășurarea sistemului | Instrucțiuni de instalare și configurare |
| 4 | Manualul utilizatorului | Descrierea completă a funcționalităților și fluxurilor DP–DE–DR–DCC |
| 5 | Manualul administratorului | Ghid tehnic privind mentenanța și administrarea sistemului |
| 6 | Raport de instruire | Include materiale didactice și dovada instruirii utilizatorilor |
| 7 | Stick USB cu toate livrabilele (la cererea beneficiarului) | Format digital complet al livrabilelor |
| 8 | Suport tehnic post-implementare (12 luni) | Mentenanță corectivă, adaptivă și preventivă |

## 4. Mențiuni finale

Pe parcursul dezvoltării sistemului, pot surveni modificări metodologice sau structurale în procesul de audit al conformității, determinate de actualizarea Manualului sau de ajustarea documentelor DP/DE/DR.

Prestatorul are obligația de a asigura flexibilitatea soluției informatice și adaptarea acesteia la modificările survenite, fără costuri suplimentare.