# ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a încăperilor de serviciu din

incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal.

- Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

- IDNO: 1006601000185.

- Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

- Numărul de telefon/fax: 022 574-201.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal. | lot | 1 | Conform devizului anexat | 248468,37 MDL |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 60 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Scurta descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informații despre Participant | Conform anexei nr. 1– semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2– semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea tehnică și financiară | Devize locale Forma 3, 5, 7 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat – semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Semnat electronic | Obligatoriu |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % |
| --- | --- | --- |
| ----- | ----------------------------------- | ------------------ |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în SIA ”RSAP”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:

Ana LUCA__________________

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 8,82 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 1,85 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 1,85 |
| 2 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea | m2 |  | 171,15 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,23 | 39,36 |
| 3 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 | 1,20 |
| 4 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,85 | 1,70 |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 | 1,90 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,10 | 2,20 |
| 7 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,56 | 2,24 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 | 0,88 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 0,24 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 10,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,39 | 3,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 | 3,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 | 0,50 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 3,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,80 | 2,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 | 2,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,05 |
| 12 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 150,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,10 | 15,00 |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50cmp | m |  | 150,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,30 | 45,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 | 255,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 1,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 2,25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 3,00 |
| 14 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 | 2,32 |
| 15 | RpCU07C | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,43 | 1,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 0,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,35 | 1,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 0,06 |
| 16 | RpCK11D Aplicativ | Curatirea teracotei in bai (K=0,5 pentru maopera, materiale se exclud) | m2 |  | 26,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,15 | 1,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 | 8,19 |
| 17 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 2,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,25 | 0,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,00 | 2,00 |
| 18 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 | 1,00 |
| 19 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 2,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 0,52 |
| 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 20 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la foc cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 17,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,649 | 65,46 |
|  | 2662102701000-2 | Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la foc | m2 | 4,20 | 75,35 |
|  | 2710703520284-2 | Profil de ghidaj UW75 | m | 1,145 | 20,54 |
|  | 2710703520285-2 | Profil de suport CW75 | m | 2,20 | 39,47 |
|  | 2521302602906-1 | Materiale izolante vataminerala 75mm, 40kg/m3 | m2 | 1,03 | 18,48 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,22 | 21,89 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,03 | 54,36 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,971 | 17,42 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,175 | 3,14 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,50 | 26,91 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,69 | 227,66 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,43 | 527,97 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,016 | 0,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 | 0,28 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 | 1,68 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,30 |
|  | 2416586105303-1 | betonocontact | kg | 0,15 | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 0,50 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 | 12,20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 | 71,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 | 0,79 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 | 0,16 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 2,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 11,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 1,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 150,53 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 4,52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 22,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 7,53 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 150,53 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 67,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 15,05 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 158,79 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,15 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 150,53 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 4,52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 22,58 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 7,53 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 |  | 150,53 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 82,79 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 60,21 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 9,03 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 75,26 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 7,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,30 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pereti cu betonocontact | m2 |  | 5,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,15 |
|  | 2416586105303-1 | betonocontact | kg | 0,15 | 0,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 0,25 |
| 29 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Faianta portelanat, modelul asemanator cu cel existent) | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,90 | 14,50 |
|  | 2670112202051-2 | Faianta portelanat | m2 | 1,02 | 5,15 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,40 | 22,22 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,43 | 2,17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 0,13 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,011 | 0,06 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 0,36 |
| 1.3. Tavne |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 56,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,70 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,48 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,82 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 56,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 25,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 5,65 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 59,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,06 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 56,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,70 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 8,48 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,82 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 |  | 56,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 31,08 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 22,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 3,39 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 28,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 2,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,11 |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact | m2 |  | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 0,30 |
|  | 2416586105303-1 | betonocontact | kg | 0,15 | 1,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 0,50 |
| 35 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Gresie portelanat, modelul asemanator cu cel existent) | m2 |  | 10,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,394 | 23,94 |
|  | 2670112202052-1 | Placi de gresie portelanat | m2 | 1,015 | 10,15 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,30 | 43,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,20 | 2,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,02 | 0,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 | 0,04 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,073 | 0,73 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 | 0,12 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 | 0,05 |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 36 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 700, inclusiv furnitura necesara) | m2 |  | 7,35 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 6,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,74 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,00 | 7,35 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 29,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 3,68 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 1,29 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 4,41 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 7,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,15 |
| 37 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2100 x 900, inclusiv furnitura necesara) | m2 |  | 1,89 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 1,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,19 |
|  | 2812106306050-1 | Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,00 | 1,89 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 7,56 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,50 | 0,94 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,175 | 0,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 1,13 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 1,89 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,04 |
| 38 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2100 x 900mm, inclusiv furnitura necesara) | m2 |  | 3,78 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,47 | 5,56 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,08 | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 0,94 |
|  | 2030112930000-1 | Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare | m2 | 1,00 | 3,78 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 | 0,32 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,45 | 1,70 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,22 | 0,83 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,08 |
| 39 | RpCO50A | Inlocuirea carnizului la usa | m |  | 10,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,30 | 3,06 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,07 | 0,71 |
|  | 2030112948232 | Carniz la usa din lemn 100mm | m | 1,05 | 10,82 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,001 | 0,01 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,008 | 0,08 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,003 | 0,03 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,002 | 0,02 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,002 | 0,02 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,002 | 0,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 0,10 |
| 40 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (Lacat cu miner in set) | buc |  | 2,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,91 | 1,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 0,10 |
|  | 2863146310900-1 | Lacat cu miner in set | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,02 | 0,04 |
| 1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
| 41 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 | 9,40 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,01 | 2,12 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,00 | 2,10 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,00 | 2,10 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,00 | 2,10 |
| 42 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 | 3,80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,01 | 2,06 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,30 | 0,61 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,01 | 2,06 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 | 3,30 |
|  | 2913124201370-1 | baterie de lavuar cromata cu dn=1/2" | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 | 4,00 |
| 44 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 | 4,60 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,00 | 4,00 |
| 45 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,83 | 3,32 |
|  | 2875114202905-2 | Sifon de pardoseala din inox D50 pentru dus | buc | 1,00 | 4,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,11 | 0,46 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,04 | 0,17 |
| 46 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 | 1,50 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,01 | 2,06 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,00 | 8,16 |
| 47 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator de sapun, modelul se va coordona cu beneficiarul) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,35 | 0,70 |
|  | 2924127356800-1 | Dozator de sapun | buc | 1,00 | 2,04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 4,08 |
| 48 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR 20 x 1/2") | buc |  | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 | 1,40 |
|  | 2875274119000-5 | Racord olandez PPR 20 x 1/2" | buc | 1,00 | 7,00 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0,07 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 0,14 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 0,28 |
| 49 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15) | buc |  | 6,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 | 1,08 |
|  | 2913124202100-12 | Robinet sub lavoar D 15 | buc | 1,00 | 6,06 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 6,06 |
| 50 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20) | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,31 | 1,24 |
|  | 2521216717050-3 | Teava PPR D20, PN20 | m | 1,02 | 4,08 |
|  | 2523156719430-3 | Cot ppr d 20 | buc | 0,20 | 0,80 |
|  | 2523156719450-3 | Teu ppr d 20 | buc | 0,21 | 0,84 |
|  | 2523156719460-3 | Reductie PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,16 |
|  | 2523156719400-3 | Mufa PPR D 20 | buc | 0,04 | 0,16 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0,08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0,02 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 0,01 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,08 |
| 51 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20) | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 | 1,16 |
|  | 2875274204040-3 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20 | buc | 1,00 | 4,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0,02 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,31 | 1,24 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 |
| 52 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,15 | 0,60 |
| 53 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 0,40 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,08 | 0,03 |
| 54 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet bila de serviciu 1/2) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,13 | 0,26 |
|  | 2913124202100-1 | Robinet bila de serviciu 1/2 | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,00 | 2,00 |
| 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
| 2.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 18 module IP54) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,00 | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,00 | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,80 | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 0,02 |
| 56 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Separator de sarcina 3P 25A) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,05 |
| 57 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 0,81 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,15 |
| 58 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 1,62 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 6,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 0,30 |
| 59 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 3,50 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,03 | 56,65 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 2,75 |
| 60 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m |  | 175,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,07 | 12,25 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 1,03 | 198,28 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,05 | 9,63 |
| 61 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m |  | 225,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 | 112,50 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 1,025 | 242,16 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,15 | 35,44 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,15 | 35,44 |
| 62 |  | Doze D75x40 | buc |  | 2,00 |
|  | 5884332 | Doze D75x40 | buc | 1,00 | 2,00 |
| 63 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 1,80 |
|  | 1111000100020-3 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 | 6,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 6,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,03 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 1,20 |
| 64 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 0,60 |
|  | 1111000100020- | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,40 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V) | buc |  | 28,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 | 8,68 |
|  | 2746167335100-12 | Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 54 Inom 16A, Unom 250V | buc | 1,02 | 28,56 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 28,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 0,14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 0,14 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 56,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 56,00 |
| 66 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 9W) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 | 1,12 |
|  | 2875274400501-10 | Corp de iluminat LED 9W | buc | 1,00 | 4,16 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 | 4,16 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 | 4,16 |
| 67 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W) | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 | 2,24 |
|  | 2875274400501-12 | Corp de iluminat LED, 600x600mm, 40W | buc | 1,00 | 8,32 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 | 8,32 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 | 8,32 |
| 2.2. Retele de tensiuni slabe |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,74 | 6,74 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 | 0,31 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 | 12,20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 | 0,16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 | 0,02 |
| 69 |  | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x24 | m |  | 100,00 |
|  | 776232 | Cablu pentru internet UTP cat 5e 4x2x51 | m | 1,00 | 100,00 |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, (K=0,5 pentru manopera) | 100 m |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,80 | 11,90 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,96 | 0,96 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,40 | 13,40 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,40 | 13,40 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,20 | 0,20 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,00 | 1,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,70 | 6,70 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,00 | 18,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,80 | 1,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 | 0,11 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,80 | 15,80 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,70 | 2,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,84 | 4,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 | 0,11 |
| 71 |  | Tub PVC cu dublu perete D16 | m |  | 100,00 |
|  | 434434232 | Tub PVC cu dublu perete D16 | m | 1,00 | 100,00 |
| 72 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Prize internet | buc |  | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 | 9,00 |
| 73 |  | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 |  |  | 9,00 |
|  | 35135153 | Priza internet pentru calculator inclusiv RJ 45 | buc | 1,00 | 9,00 |
| 74 |  | Cutii (doze) pentru priza D65x45 | buc |  | 9,00 |
|  | 762332 | Cutii (doze) pentru priza D65x45 | buc | 1,00 | 9,00 |
| 2.3. Conditionare |  |  |  |  |  |
| 75 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 | 3,50 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,00 | 5,25 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,50 | 0,52 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,00 | 2,10 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,00 | 10,50 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,00 | 15,75 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,00 | 5,25 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,00 | 5,25 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,176 | 0,18 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,90 | 0,94 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 | 0,35 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,08 | 0,08 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,14 | 0,14 |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 3.1. Retele electrice |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate) | buc |  | 1,00 |
|  | 15547757557857 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 18 automate IP54) | buc | 1,00 | 1,00 |
| 77 |  | Separator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc |  | 1,00 |
|  | 13535 | Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20 | buc | 1,00 | 1,00 |
| 78 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc |  | 3,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 | 3,00 |
| 79 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc |  | 6,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 | 6,00 |
| 3.2. Conditionare |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Aparat de aer conditionat 12000 BTU, invertor | buc |  | 1,00 |
|  | 541615 | Aparat de aer conditionat 12000 BTU, invertor | buc | 1,00 | 1,00 |

Anexa 1

Informații despre Participant

| 1 | Denumirea operatorului economic |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Număr unic de identificare (IDNO) |  |
| 3 | Adresa juridică |  |
| 4 | Forma organizatorico-juridică |  |
| 5 | Anul înregistrării |  |
| 6 | Numărul de ani de experiență specifică în livrări de bunuri/servicii similare |  |
| 7 | Informația cu privire la numele/prenumele conducătorului/administratorului |  |
| 8 | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) |  |
| 8.1 | Numele/prenumele |  |
| 8.2 | Poziție/acționînd în calitate de... |  |
| 8.3 | Adresa |  |
| 8.4 | Telefon |  |
| 8.5 | Adresa de e-mail |  |
| 9 | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic |  |
| 9.1 | Denumirea băncii |  |
| 9.2 | IBAN |  |
| 9.3 | Codul băncii |  |
| 9.4 | Numărul cod TVA |  |

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________

Anexa 2

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_______________________________________________________________________

(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Data completării_____________