| IPLT ,,Alexei Mateevici,, or Cricova | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  №

Acoperis plat reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Anexa |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 15,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,900 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 19,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,710 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,950 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,190 |
| 3 | IzF18E | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 6,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 3,900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,252 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,060 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 78,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,126 |
| 4 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 15,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,600 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer | kg | 4,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,004 |
| 5 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuuTehnoelast EKP | m2 | 15,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 18,113 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 4,725 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 1,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,600 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP | m2 | 20,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 24,150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 6,300 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 2,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,800 |
|  |  | 1.2. Bloc Alimentar |  |  |
| 7 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 280,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 131,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,800 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 30,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,300 |
| 9 | IzF18E | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 160,00 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 104,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,720 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2 080,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,360 |
| 10 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip | m2 | 15,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 17,325 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 7,875 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 6,300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,016 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,540 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,345 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 280,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,200 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif tip praimer | kg | 84,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,280 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,084 |
| 12 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuuTehnoelast EKP | m2 | 280,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 84,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,400 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP | m2 | 338,100 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 88,200 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 28,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,200 |
| 13 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Tehnoelast EPP | m2 | 280,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 84,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,400 |
|  | 26821326004702 | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP | m2 | 338,100 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 88,200 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 28,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,200 |
| 14 | RpCE27A | Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase | buc | 6,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
|  | 2734113805920 | Sirma zincata moale d = 4 mm | kg | 5,508 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,227 |
|  | 2710403700118 | Banda din otel laminata la cald 2 x 30 mm | kg | 1,296 |
|  | 2873132005341 | Impletitura de sirma de otel zincata cu ochiuri patrate de 40 mm D=1,8 mm | kg | 1,296 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,324 |
|  | 3110500002402 | Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz | h-ut | 0,900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,120 |
| 15 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 6,00 |
|  | 0155 | Aerator ULTRA M | buc | 6,000 |
| 16 | CE25B | Montarea suplimentara pe contur, parapete la membrane bituminoase cu benzi simple din tabla zincata lat 10 cm | m | 10,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |
|  | 2812106306005 | Profil din tabla zincata | m | 11,550 |
| 17 | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 25,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,250 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 32,812 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 8,663 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,787 |
|  | 2710403700041 | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm | kg | 2,625 |
|  | 2874115893464 | Bolt de impuscat | buc | 78,750 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 78,750 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,131 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 2,500 |
|  |  | 1.3. Diverse |  |  |
| 18 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,450 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,550 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,171 |